**INFORMACJA O WYKONANIU INWESTYCJI GMINNYCH W 2023 ROKU**

1. **Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Karminek i Trzebowa**

**Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie**

Obraz zawierający na wolnym powietrzu, drzewo, tekst, niebo

Opis wygenerowany automatycznie

Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Wykonane zostały 3201,5 mb kolektora kanalizacji sanitarnej PVC Φ 200 mm, 2049,3 mb sieci kanalizacyjnej tłocznej PEHD Φ90 mm, 3 przepompownie ścieków oraz 81 studni przyłączeniowych. Wykonawcą była firma PPUH Instalex Grzegorz Sośnicki z Kalisza. Zadanie uzyskało dofinansowanie w I Edycji Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 936 000,00 zł co stanowiło 95% wartości robót budowlanych. Pozostałe środki pochodziły z uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Roboty zostały odebrane w lipcu 2023 roku. Obecnie mieszkańcy przyłączają się do sieci.

1. **Budowa sali wiejskiej w miejscowości Karmin**

**Obraz zawierający na wolnym powietrzu, niebo, chmura, ziemia

Opis wygenerowany automatycznie**

Zadanie realizowane w latach 2021-2023. Wykonawcą robót budowlanych była firma SŁAW-BUD Sławomir Kobylski z Bachorzewa. Wartość robót budowlanych wyniosła 2 585 997,66 zł. Na realizację inwestycji Gmina Dobrzyca pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych w kwocie 1 400 000,00 zł. W skład obiektu wchodzą: sala na 100 osób, szatnia, kotłownia, toalety, pomieszczenia kuchenne, techniczne oraz socjalne. Odbiór robót budowlanych nastąpił 14 lutego 2023 roku. Uroczyste otwarcie sali nastąpiło w dniu 23 marca 2023 roku, w którym brali udział mieszkańcy miejscowości, osoby związane z realizacją inwestycji, a także zaproszeni goście.

1. **Budowa dwóch studni głębinowych na potrzeby socjalno – bytowe mieszkańców Gminy Dobrzyca**

**Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie**

Zadanie obejmuje budowę dwóch studni głębinowych w miejscowości Dobrzyca. Jedna studnia zastępcza w miejscowości Dobrzyca na działce nr 1020/16 oraz studnie awaryjną na działce nr 1654/1 w Dobrzycy. Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj – wybuduj. Wykonawcą jest firma Zakład Studniarski Leopold Śmiałkowski z Łodzi. Dofinansowanie w wysokości 2 000 000,00 zł stanowi 96,52 % wartości całego zadania. Dofinansowanie pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja trzecia – PGR. Zadanie będzie realizowane do września 2024 roku. W chwili obecnej Wykonawca przygotowuje dokumentację projektową oraz uzyskuje niezbędne uzgodnienia.

1. **Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem w miejscowości Koźminiec**

****

**Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie**

Gmina Dobrzyca na realizację tego zadania otrzymała dofinansowanie w wysokości 4 940 273,83 zł co stanowi 90% wartości robót budowlanych. Dofinansowanie pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja druga. Planowany termin zakończenia robót budowlanych przypada na październik 2024 roku. Wykonawcą robót jest firma Investic sp. z o.o. z Goliny wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania zakupowego w trybie podstawowym bez negocjacji. W ramach realizacji inwestycji powstanie sala gimnastyczna z zapleczem szatniowo – sanitarnym, pomieszczenia socjalne, sale lekcyjne, kuchnia cateringowa wraz ze stołówką, kotłownia, klatka schodowa oraz szklany łącznik pomiędzy istniejącym budynkiem szkoły a nowym obiektem.

W chwili obecnej zakończono prace związane z murowaniem ścian nośnych i działowych, wykonano dach, ułożono instalację elektryczną, wykonano tynki na ścianach.

1. **Modernizacja instalacji oświetleniowej w budynku oświatowym przy ul. Szkolnej 4 w Dobrzycy**

W ramach realizacji zadania Wykonawca wymienił 39 opraw oświetleniowych   
w pomieszczeniach: sali gimnastycznej, higieniczno – sanitarnych, kuchennych i technicznych na oświetlenie typu LED. Ponadto 183 sztuki istniejących opraw oświetleniowych dostosował do działania z żarówkami typu LED, a następnie dostarczył 404 żarówki i zamontował   
w dostosowanych oprawach. Wykonawcą była firma Instalatorstwo Elektryczne Maciej Krawczyk z Dobrzycy. Wartość robót to 57 200,01 zł. Zadanie było finansowane w całości   
z dodatkowych dochodów na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego na osób fizycznych. Zadanie ma na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na obiekcie. Zamierzony rezultat został osiągnięty. Obserwując wykres poboru energii elektrycznej   
w miesiącu wrześniu dla wymienionej wyżej lokalizacji dostępny na stronie energa-operator.pl zauważamy, że zużycie energii w miesiącu wrześniu 2022 roku wyniósł 1859.846 kWh, natomiast w miesiącu wrześniu 2023 roku wyniósł 521.381 kWh.

1. **Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobrzycy**

Obraz zawierający w pomieszczeniu, ściana, podłoga, stół

Opis wygenerowany automatycznie

Zadanie realizowane od maja do września 2023 roku. Wykonawcą robót była firma P. P. U. PRO-MET H. Kobusiński i wspólnicy Spółka Jawna. W ramach modernizacji wykonano między innymi: demontaż istniejącej prasy o wydajności 3 m3 /h oraz dostarczono   
i zamontowano nową prasę do odwadniania osadów ścieków wraz z urządzeniami pomocniczymi o wydajności 10 m3 /h. Wykonano stację zlewczą ścieków dowożonych przystosowanych do odbioru osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków, opróżniono komory stabilizacji osadu, a także wymieniono dyfuzory napowietrzające. Wartość robót wyniosła 961 860,00 zł. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki przyznanym Gminie Dobrzyca środkom na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

1. **Modernizacja instalacji oświetleniowej oraz centralnego ogrzewania na hali widowiskowo – sportowej w Dobrzycy**

**Obraz zawierający w pomieszczeniu, sufit, Arena sportowa, korytarz

Opis wygenerowany automatycznie**

W ramach zadania Wykonawca wymienił w całym obiekcie oprawy oświetleniowe na oświetlenie typu led. Łącznie zostało wymienionych 107 opraw oświetleniowych łącznie   
z oświetleniem awaryjnym. Ponadto Wykonawca umożliwił włączanie oświetlenia “strefowo” w zależności od tego jaka część hali jest użytkowana. Dotychczas nie było możliwości podziału. W kotłowni wymieniono trzy pompy do centralnego ogrzewania oraz wykonano Serwis agregatu prądotwórczego. Wszystkie działania zostały podjęte w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej na obiekcie. Łączny koszt realizacji zadania to 58 149,59 zł. Wykonawcą była firma Instalatorstwo Elektryczne Maciej Krawczyk wybrany w drodze zapytania ofertowego. Środki na realizację zadania pochodziły z dodatkowych dochodów na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego na osób fizycznych. Zamierzony rezultat został osiągnięty. Obserwując wykres poboru energii elektrycznej   
w miesiącu wrześniu dla wymienionej wyżej lokalizacji dostępny na stronie energa-operator.pl zauważamy, że zużycie energii w miesiącu wrześniu 2022 roku wyniósł 2780.996 kWh, natomiast w miesiącu wrześniu 2023 roku wyniósł 1899.352 kWh

1. **Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach stanowiących własność Gminy Dobrzyca**

W ramach realizacji zadania Wykonawca firma ENERGYNAT SOLUTIONS sp. z o.o. wybrana w drodze zapytania ofertowego dostarczyła i zamontowała na dachu budynku oświatowego przy ul. Szkolnej 4 w Dobrzycy panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 30 kWp. oraz połączyła z istniejącą już mikroinstalacją. Wartość zadania wyniosła 148 830,00 zł. Zadanie było finansowane w całości z dodatkowych dochodów na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego na osób fizycznych. Zadanie ma na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na obiekcie.

1. **Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Karminie**

**Obraz zawierający w pomieszczeniu, podłoga, sufit, meble

Opis wygenerowany automatycznie**

Zadanie finansowane w całości ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Karmin. W ramach zadania zakupiono stoły i krzesła na 100 osób za kwotę 23 588,13 zł. Dostawcą była firma Mextra Sp. z o.o. z Kędzierzyna – Koźle oraz naczynia: talerze, sztućce, garnki, patelnie, obrusy itp.za łączną kwotę 9 986,44 zł, które dostarczyła IKEA RETAIL Sp z o.o.

1. **Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dobrzyca (w miejscowości Dobrzyca i Karminek)**

W ramach realizacji zadania zostało zlecone wykonanie projektów budowlanych: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dobrzyca. Wykonawcą jest firma Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO” z Kalisza. Termin wykonania umowy został ustalony do dnia 15.12.2023 r. Łączna kwota zadania wynosi 34 000,00 zł, w tym 17 500,00 za wykonanie zadania nr 1 i 16 500,00 za zadanie nr 2.

1. **Modernizacja budynku gospodarczego przy ul. Rynek 13**

W zakres prac wchodzi m.in.: rozebranie pokrycia dachowego z płyt eternitowych   
o powierzchni dachu 63 m2 oraz założenie na paletach materiału do utylizacji, zabezpieczenie więźby dachowej środkami grzybo- i owadobójczymi, pokrycie dachu papą termozgrzewalną na powierzchni 63 m2, ułożenie nowych łat na połaci dachowej, pokrycie dachu blachodachówką powlekaną w kolorze szarym na powierzchni 63 m2, demontaż wraz   
z utylizacją oraz wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej murów ogniowych, okapów, gzymsów na powierzchni 18 m2. Wykonawcą była firma „Styl-Dach” Mariusz Bielarz z Dobrzycy. Całkowity koszt robót to 34 167,00 zł.

1. **Modernizacja wewnętrznej linii zasilającej budynki gospodarcze oraz toaletę miejską w Dobrzycy**

Wykonawcą zadania była firma INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Maciej Krawczyk   
z Dobrzycy. Przedmiotem zadania była likwidacja napowietrznej wewnętrznej linii zasilającej budynek gospodarczy oraz toaletę miejską w Dobrzycy i przeprowadzenia okablowania zasilającego w gruncie. Została także rozebrana nawierzchnia z kostki granitowej, a następnie odtworzona warstwa podbudowy i nawierzchni. Istniejące okablowanie wraz z wysięgnikami zostało zdemontowane i zutylizowane. Wartość robót wyniosła 13 670,00 zł. Prace trwały od 13.04.2023 do 21.04.2023 r.

1. **Zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dla OSP w Dobrzycy**

Obraz zawierający ogień, na wolnym powietrzu, pojazd, transport

Opis wygenerowany automatycznie

W dniu 10 stycznia 2023 roku został zakupiony samochód specjalny z drabiną mechaniczną   
o wysokości 30m na podwoziu MAN z zabudową MAGIRUS dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy. Zakup samochodu został sfinansowany z budżetu gminy Dobrzyca za kwotę 150 000,00 zł. z czego 54 531,45 zł pochodziły z przeznaczonego na ten cel funduszu sołeckiego.

Samochód pozwala na podejmowanie szybkich działań ratowniczych, gaśniczych oraz specjalistycznych na wysokości, związanych z anomaliami atmosferycznymi, pożarami czy wypadkami losowymi, będzie również służył do wykonywania prac gospodarczych na terenie gminy, co pozwoli znacząco zredukować koszty związane z koniecznością wynajmowania takiego pojazdu.

1. **Przebudowa budynku szkoły podstawowej w Koźmińcu wraz z lokalizacją oddziałów przedszkolnych**

W ramach zadania zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej   
w zakresie adaptacji parteru budynku szkoły podstawowej w miejscowości Koźminiec na potrzeby lokalizacji dwóch oddziałów przedszkolnych.

1. **Budowa terenu rekreacyjnego na działce 514/6 w Dobrzycy, ul. Krotoszyńska**

W dniu 30.05.2023 r. zostały zakończone prace elektryczne z zakresu II etapu budowy terenu rekreacyjnego w Dobrzycy w zakresie wewnętrznej sieci elektroenergetycznej zasilającej projektowane oświetlenie terenu. Wykonawcą robót jest firma INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Maciej Krawczyk z Dobrzycy. Koszty zadania wyniosły 46 250,00 zł.

1. **Budowa budynku magazynowego z zapleczem socjalnym przy sali wiejskiej   
   w miejscowości Trzebowa**

Realizacja zadania zlokalizowana jest w miejscowości Trzebowa. W ramach zadania Wykonawca wykona konstrukcje dachu wraz z przykryciem zgodnie z dokumentacja projektową oraz zabezpieczy konstrukcję nośną dachu do klasy odporności ogniowej REI30. Wykonawca dostarczy i wbuduje konstrukcję stalową i przykryje blachą trapezową. Termin realizacji zadania upływa 15 grudnia 2023 r. Wykonawcą wybranym w trybie zapytania ofertowego jest „STYL-DACH” Mariusz Bielarz z Koźmińca. Wartość robót budowlanych wynosi 62 238,00 zł.

**INFORMACJA O WYKONANIU INWESTYCJI GMINNYCH W 2023 ROKU – FUNDUSZ SOŁECKI**

1. **MODERNIZACJA REMIZY OSP W KOŹMIŃCU**

Wykonawcą zadania została firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOLOR Jacek Zaradniak wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego. Zadanie obejmowało remont pomieszczeń: Sali posiedzeń, garażu i szatni. Całość zadania wynosiła: 29 345,94 zł. Kwota 29 321,20 zł wydatkowana jest z funduszu sołeckiego Sołectwa Koźminiec, natomiast kwota w wysokości 24,74 finansowana była ze środków własnych Gminy Dobrzyca.

1. **ZAKUP WYPOSAŻENIA JEDNOSTKI OSP W KARMIŃCU**

Wykonawcą zadania została firma Sklep Pożarniczy REMIZA 24, wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie rozeznania cenowego. W ramach realizacji zadania zakupione zostały ubrania specjalne dla strażaków z jednostki OSP Karminiec. Całość zadania w kwocie 21 158,20 zł wydatkowana jest ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Karminiec.

1. **BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI IZBICZNO**

W ramach realizacji zadania zostaną zamontowane elementy placu zabaw takie jak: zestaw zabawowy oraz czworościan zabawowy. Wykonawcą robót jest firma SIMBA GROUP Sp. z o.o , z którą została podpisana umowa w dniu 21.09.2023r. Termin realizacji zadania przewiduje się do 09.11.2023 r. Środki na realizację zadania Gmina pozyskała w XIII edycji konkursu ,,Pięknieje wielkopolska wieś”. Wartość zadania wynosi 34 155,60 zł z czego Gminie została przyznana dotacja w wysokości 22 155,74 zł, natomiast pozostała kwota jest środkami pochodzącymi z funduszu sołeckiego sołectwa Izbiczno.

1. **ZAKUP WYPOSAŻENIA SALI WIEJSKIEJ W POLSKICH OLĘDRACH**

Wykonawcą zadania została firma MAWA Waldemar Ostojak wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie rozeznania cenowego. Zadanie obejmowało zakup i dostawę: kuchni 6 palnikowej z piekarnikiem elektrycznym, kuchni 4 palnikowej z piekarnikiem elektrycznym, patelni elektrycznej 400 V, taboret gazowy podwójny, okap trapezowy z łapaczami tłuszczu. Całość zadania w kwocie: 29 883,23 zł wydatkowana jest z funduszu sołeckiego Sołectwa Polskie Olędry.