### ZAŁĄCZNIK  NR 4

Umowa - projekt

zawarta w dniu  .................... 2009r. w Dobrzycy pomiędzy Gminą Dobrzyca reprezentowaną przez:

mgr  Jarosława  Pietrzaka           -     Wójta    Gminy

przy  kontrasygnacie  Skarbnika  Gminy – mgr Ewy  Rybki

zwaną  w  treści  umowy  „Zamawiającym”

a

........................................................................................................................

........................................................................................................................

zwanym  dalej  "Wykonawcą"  reprezentowanym  przez:

...................................................................................

§  1

1.  Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  roboty  drogowe  na  drogach  gminnych:

PRZEBUDOWA   DROGI  GMINNEJ  W  MIEJSCOWOŚCI STRZYŻEW  - NAWIERZCHNIA  BITUMICZNA  na  odcinku 120m

zgodnie  ze  złożoną  ofertą,  dokumentacją  i  specyfikacją  techniczną.

Zamawiający  dopuszcza  udzielenie  zamówienia  uzupełniającego  (art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

Prawo zamówień publicznych) oraz zmniejszenie zakresu robót.

2.  Obowiązki  Inspektora  Nadzoru  będzie  pełnił:

Andrzej Mądrzak

3.  Ze  strony  wykonawcy  osobą  odpowiedzialną  za  jakość  robót  będzie:

...............................................................

§  2

W  ramach niniejszej  umowy  Wykonawca  zobowiązuje  się  do:

- zapewnienia realizacji robót zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót budowlanych

i sztuką  budowlaną,

- prowadzenia  robót  zgodnie  z  przepisami  bhp  i  p.poż.  oraz  projektem zabezpieczenia  robót,

- utrzymania ogólnego porządku,

- zabezpieczenia terenu budowy,

- ochrony mienia

oraz  przyjmuje  na  siebie wszelką odpowiedzialność wynikającą z prowadzenia robót.

§  3

1. Ustala  się  terminy

- przekazanie placu budowy – w ciągu 7 dni od podpisania umowy,

- zakończenie  robót   do 30.09.2009r.

2. Zamawiający dopuszcza wcześniejsze wykonanie robót, jednak faktura winny zostać

wystawiona nie wcześniej niż 15 września 2009r.

§ 4

- Strony ustalają ceny za wykonanie robót  zgodnie z  wynikiem   przetargu   nieograniczonego:

netto  ..................., słownie: ........................................................................................................................

brutto ..................., słownie: ........................................................................................................................

2. Ceny przyjęte w punkcie 1 pozostają niezmienne aż do zakończenia i rozliczenia robót.

3. Przedmiot umowy  będzie  finansowany  z  konta  Zamawiającego  na  konto  Wykonawcy.

§  5

1.  Przedmiotem  odbioru  końcowego robót będzie realizowany zakres umowny robót.

Odbiór  robót  nastąpi  w  ciągu 30 dni od daty  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  gotowości przedmiotu

umowy  lub  poszczególnego  zadania.

2. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi protokolarnie zgodnie z obowiązującymi  przepisami.

§  6

- Strony ustalają dokonanie rozliczenia  robót  w formie faktury końcowej.

- Podstawą  do  wystawienia faktury jest  protokół odbioru robót potwierdzony przez inspektora nadzoru

inwestorskiego.

- Rozliczenie robót zostanie dokonane w oparciu o kosztorys  ofertowy - powykonawczy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty bez zastrzeżeń w ciągu 30 dni od daty

przedłożenia faktury (wystawionej nie wcześniej niż września 2009r.).

Płatnikiem  będzie  Urząd  Gminy, ul. Rynek 14 63-330  Dobrzyca,  NIP  621-12-97-365.

5.   Wykonawcy przysługują od Zamawiającego odsetki  ustawowe  z  tytułu  nieterminowego uregulowania

należności.

§ 7

Wykonawca udziela gwarancji na  wykonane  roboty na okres 36 miesięcy  od dnia odbioru  robót.

§ 8

- Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  jeżeli:

1/  Wykonawca przerwał realizację robót  i  nie  realizuje  ich  przez  okres  tygodnia  bez uzasadnionej

przyczyny,

2/  Wykonawca  bez  uzasadnienia  przyczyny nie  rozpoczął robót  i  nie  kontynuuje  ich pomimo

dodatkowego  wezwania  przez  Zamawiającego,

3/  Wykonawca nie wykonuje  robót  zgodnie  z  umową,  warunkami  technicznymi wykonania i odbioru

robót  budowlanych  lub nienależycie  wykonuje  swoje  zobowiązania umowne.

- Wykonawca  może  odstąpić od  umowy  jeżeli:

1/  Zamawiający  odmawia  bez  uzasadnienia  przyczyny  odbioru  robót,

2/  Zamawiający  zawiadomi  Wykonawcę,  iż  na  skutek  nieprzewidzianych okoliczności nie będzie

mógł  wywiązać  się  ze  zobowiązań  umownych.

- Odstąpienie  od  umowy  winno  nastąpić  w  formie  pisemnej  z  podaniem  uzasadnienia.

§ 9

1.  Strony  uwzględniają  stosowanie  następujących  kar  umownych:

1/  w  przypadku  nieuzasadnionego  odstąpienia  od  umowy  strona  odstępująca  zapłaci  drugiej  stronie

karę  w  wysokości  20% wartości  robót,

2/  za  opóźnienie  w  wykonaniu  robót  -  0,2% wartości przedmiotu umowy  za  każdy  dzień  zwłoki.

- Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn niezależnych od stron, wówczas następuje  rozliczenie

dotychczas  wykonanych  robót  bez  naliczenia  kar.

3.  Strony  zastrzegają  sobie  możliwość  odstąpienia  od  naliczania  kar  umownych.

4.  Zapłata  kar  umownych,  o  których  mowa  powyżej  nie  wyłącza  możliwości  dochodzenia odszko-

dowania  na  zasadach  ogólnych.

§ 10

Sprawy  nieuregulowane  w  niniejszej  umowie  rozstrzygane  będą  na  podstawie  przepisów  Kodeksu  Cywilnego.

§ 11

Sprawy  sporne  wynikłe  z  umowy  będą  rozstrzygane  przez  właściwe  Sądy  o  ile  pomiędzy  Stronami  nie  dojdzie  do  porozumienia  na  drodze  polubownej.

§ 12

Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany terminu wykonania umowy polegającej na skróceniu jego okresu za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy oraz terminu wystawienia faktury nie wcześniej niż 15 września 2009r.

§ 13

Umowę  sporządzono  w  3-ch   jednobrzmiących  egzemplarzach,  1 egz.  otrzymuje  Wykonawca,  2 egz. - Zamawiający.

WYKONAWCA:                                                             ZAMAWIAJĄCY:

KONTRASYGNATA  SKARBNIKA  GMINY: