Znak sprawy: BGK 341-03/2010

[Nazwa Zamawiającego]			 Gmina Domaniów

[adres]					               Domaniów 56

[miejscowość z kodem pocztowym]		55-216 Domaniów

- [kraj]					                   Polska

[numer telefonu]				  071 301 77 26

[numer faksu]				 071 301 78 83

[adres internetowy]	www.domaniow.bazagmin.pl

[adres poczty elektronicznej]		ug_domaniow@op.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”

dla zadania

Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kończycach

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45000000-7 - Roboty budowlane

Specyfikację zatwierdził:

Wójt Gminy Domaniów

inż. Marek Chudy

Domaniów, dnia 8 marzec 2010 r.

2. Tryb udzielenia zamówienia

2.1 Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.

  - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy- Prawo zamówień publicznych.

  - Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych

- strona internetowa Urzędu Gminy Domaniów  – : www.domaniow.bazagmin.pl

- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kończyce gm. Domaniów wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną: bezodpływowym szczelnym zbiornikiem na nieczystości płynne, instalacje sanitarne i c.o, instalacje elektryczne.

Układ funkcjonalny budynków przewiduje salę konsumpcyjno - taneczną, zaplecze kuchenne, magazynowe, socjalne oraz sanitarne.

Bryła i forma architektoniczna

Budynek na planie prostokąta, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Obiekt posadowiony na ławach żelbetonowych. Główna konstrukcja nośna ścian budynku wykonana jako ściana trójwarstwowa. Obiekt przykryty dachem dwuspadowym, o kącie nachylenia połaci 14 stopni, wykonany w konstrukcji stalowej. Wysokość budynku ok. 6,20m.

Układ pomieszczeń przyziemnych:

- wiatrołap

- hol

- sala konsumencka – przewidziana na 122 osoby.

- scena

- korytarz

- szatnia

- WC dla niepełnosprawnych

- WC - damski

- WC - męskie

- kotłownia

- zmywalnia

- rozdzielnia kelnerska

- komunikacja- ciąg komunikacyjny

- pomieszczenie socjalne

- łazienka

- magazyn napoi

- magazyn chłodniczy

- przygotowalnia

- kuchnia

- korytarz

- pomieszczenie zmywalni naczyń kuchennych

- magazyn mięsa

- magazyn – warzywa, owoce

- magazyn – art. spożywcze

Zestawienie powierzchni i kubatury

Razem powierzchnia użytkowa: 410,60 m2

Powierzchnia zabudowy projektowana  66,05m2

Powierzchnia zabudowy istniejącej: 526,42 m2

Powierzchnia zabudowy razem: 592,47m2

Kubatura: 2191,50m3

Szczegółowy zakres robót związany z realizacją zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kończycach  zawarty jest w projekcie budowlano - wykonawczym,  kosztorys ślepy – pomocniczo (wypełniony dołączyć do oferty).

Wskazanie materiałów z nazwy w załączonej dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych materiałów stosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych spełniających te parametry techniczne i jakościowe. Wyroby budowlane stosowane w toku realizacji zamówienia powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN – EN (normy zharmonizowane) które są wymienione w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz nie wymienionych w tych dokumentach, ale obowiązujących w dniu opracowania oferty.

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

- uzyskanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej (w tym  wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, wniesienie stosownych opłat) oraz uzyskanie wszelkich innych niezbędnych zezwoleń związanych z realizacją inwestycji,

- sporządzenie i przedłożenie dokumentacji odbiorowej,

- Kompleksowa obsługa geodezyjna przed i po wykonawcza

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Zadanie o którym mowa wyżej, stanowi proces budowlany, realizowany na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz w oparciu o dokumentacje projektowe.

Do zadań Wykonawcy należeć będzie również :

- prawidłowe zabezpieczenie terenu budowy, w szczególności  należytego ładu, porządku, przestrzeganie przepisów BHP, ochrona znajdujących się na terenie urządzeń i sprzętu oraz utrzymanie ich w należytym stanie technicznym,

- wykonanie przedmiotu umowy (z własnych materiałów) zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową. Zastosowane materiały winny spełniać wymogi prawa budowlanego, tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z wymogami technicznymi Polskich Norm lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy; wymagane są materiały atestowane i dopuszczone do stosowania,

- prowadzenie dokumentacji, obmiary, rozliczenia. Dokumentacja powykonawcza powinna być zgodna z wytycznymi inspektora nadzoru,

- zgłoszenie obiektu do odbioru końcowego oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru, a także niezwłocznego usunięcia stwierdzonych wad i usterek,

- doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy w terminie nie późniejszym niż w dniu odbioru końcowego robót,

- pełna odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w trakcie realizacji robót,

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – jeśli jest wymagane przez przepisy prawa,

- Ubezpieczenie:

  - Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej w okresie od dnia rozpoczęcia robót do ich odbioru,

  - ubezpieczeniu podlegają w szczególności: - roboty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót, w tym sprzęt, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania - odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

- Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 
36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych 
i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego,

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przed podpisaniem umowy sporządzi harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót zapewniający ich zakończenie w wymaganym terminie, na załączonym druku (zał. Nr 8 do SIWZ)

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wyników badań, certyfikatów i atestów oraz deklaracji zgodności z Polskimi i Europejskimi Normami na materiały i urządzenia zastosowane przy realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest:

- zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazd: użytkownikom posesji przyległych do terenu budowy, służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

Koszty wynikające z ww. zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.

W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót, konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca.

6)	Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania.

Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

a) dozór budowy i ochronę mienia

b) utrudnienia związane z realizacją zadania

Koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają Wykonawcę robót.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej terenu na którym realizowana będzie Inwestycja.

4. Oferty częściowe

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

5. Oferty wariantowe

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

# 6. Informacja o podwykonawcach

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Wykonawca załącza do oferty wykaz, z którego wynikać będzie, które elementy zamówienia zostaną wykonane przez podwykonawcę  (zał. Nr 9 do SIWZ).

Uwaga: Nie załączenie ww. wykazu jest równoznaczne z oświadczeniem, że podwykonawcy nie będą angażowani przez Wykonawcę.

7. Termin wykonania zamówienia

10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków określone w art. 22 ust. 1 ustawy a dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

c) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e) Spełniają warunki SIWZ,

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w niniejszym postępowaniu, które należy dostarczyć do oferty

9.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

9.2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;

9.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert);

9.4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub zaświadczenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

9.5. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

9.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

9.7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert.

9.8. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

9.9.	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.2 – 9.6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pkt 8.9 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

9.10. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

9.11. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi  wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności –  (zał. nr  5 do SIWZ).

9.12. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia w zakresie i specjalnościach wymaganych do realizacji zadania.

9.13 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i w tym względzie :

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe  
i uprawnienia budowlane:

a) kierownik budowy - wskazany w ofercie, jako osoba nadzorująca proces budowlany  w świetle ustawy Prawo budowlane powinna posiadać doświadczenie zawodowe 
w kierowaniu robotami oraz uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji 
w budownictwie w specjalności:

b)	kierownik robót budowlanych – wymagane posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,

c)	kierownik robót elektrycznych – wymagane posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  elektroenergetycznych,

d)	kierownik robót branży sanitarnej - wymagane posiadanie uprawnień do   wykonywania   samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności sanitarnej

9.14. Informacja banku  lub  spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie niższą niż 1.000.000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9.15. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

9.16. Wykaz wykonanych w okresie pięciu lat robót budowlanych o charakterze tożsamym lub zbliżonym do przedmiotu przetargu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykonanych w tym okresie co najmniej 3 robót o wartości każda nie mniejsza niż 1.000.000,00 zł (netto), każda z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca robót; (zał. Nr 4 do SIWZ) oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Do wykazu dołączyć minimum trzy referencje.

9.17. Parafowany wzór umowy. (zał. Nr 6 do SIWZ)

9.18. Wypełniony kosztorys. (zał. Nr 7do SIWZ)

10. Wymagania dotyczące wadium

10.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 30.000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złoty) .

10.2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 29.03. 2010 r. do godz. 10.

10.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

10.4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Oławie O/Domaniów Nr  35 9585 0007 0030 0300 0550 0030

W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

10.5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Domaniów – pokój nr 8  lub zamieścić w osobnej kopercie – opisanej „wadium” dołączonej do oferty.

10.6. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

  - Zwrot wadium  lub zatrzymanie wadium nastąpi według zasad określonych w art. 46 ustawy.

11. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

11.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie: pisemnej, faksem, drogą elektroniczną.

11.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

11.3. Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami:

Monika Maciołek

Nr fax: 71/301 78 83

e-mail: ug_domaniow@op.pl

11.4. Wyjaśnienia i modyfikacja treści niniejszej specyfikacji dokonywane będą według art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej.

11.5.Forma pisemna wymagana jest do:

- złożenia oferty wraz z załącznikami,

- powiadomienia Zamawiającego o wycofaniu/zmianie oferty,

- uzupełnienia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

- złożenia przez Wykonawców Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

11.6.Dokumentację przetargową można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego: www.domaniow.bazagmin.pl lub w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 3 (wyłącznie na nośnikuCD).
Z dokumentacją przetargową w wersji papierowej można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego pokój nr 3 w godzinach pracy urzędu.

12. Opis sposobu przygotowania oferty

12.1. Opakowanie i adresowanie koperty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).

Adresat:   Gmina Domaniów, Domaniów 56, 55-216 Domaniów

OFERTA NA ZADANIE PN:

Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kończycach

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

tj. 29.03.2010 r. godz. 10.30

Uwaga

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w niniejszym punkcie.

12.2. Podpisy

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

a) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,

b) w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.

12.3. Forma dokumentów i oświadczeń

Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika.

12.4. Informacje pozostałe:

a) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

b) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,

c) Oferta musi być sporządzona:

- w języku polskim,

- w formie pisemnej.

12.5. Zaleca się, aby:

a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,

b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i ponumerowana kolejnymi numerami,

c) kartki oferty były spięte ,

d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji.

12.6. Zmiana/ wycofanie oferty

a) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,

b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,

c) pismo należy złożyć oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

12.7. Zwrot oferty bez otwierania

Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

13. Kryteria i sposób oceny ofert.

13.1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert ważnych i niepodlegających odrzuceniu.

13.2. Kryterium: 100 % - cena

13.3. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną.

a) Cena ma obejmować wszelkie upusty, rabaty i inne koszty.

b) Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą tj. posiadała najniższą cenę.

c) Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

13.4. Punkty za zaoferowaną cenę będą wyliczone wg wzoru:

Lp=CminCof*100

gdzie:

Lp – liczba punktów

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert w PLN

Cof – cena podana w badanej ofercie w PLN

14. Opis i sposób obliczania ceny

14.1. 	Cenę ofertową należy podać w „Formularzu ofertowym” (zał. nr 1 do SIWZ) w PLN w   formie ryczałtu.

Cena ofertowa musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

14.2. Do porównania ofert będzie brane pod uwagę całkowite wynagrodzenie brutto (z VAT).

14.3. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wynagrodzenie za kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ, w szczególności z uwzględnieniem wszystkich zapisów wynikających z dokumentacji projektowej (przedmiarów, projektów budowlano-wykonawczych) .

Będą to m.in. następujące koszty:

  - ewentualne prowizje i rabaty,

  - zorganizowania zaplecza budowy, podłączenia mediów we własnym zakresie i na swój koszt oraz pokrycia kosztów ich eksploatacji przez cały okres trwania budowy,

  - zapewnienie zaplecza socjalnego dla pracowników,

  - zabezpieczenia terenu robót na czas ich wykonywania przed osobami postronnymi, 
a w szczególności do przeciwdziałania wypadkom osób trzecich. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku prowadzonych  prac, od dnia przekazania placu budowy,

  - natychmiastowego usunięcia w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez wykonawcę w trakcie realizacji robót,

  - dozorowania budowy,

  - dokumentacji powykonawczej po sprawdzeniu jej kompletności,

  - wszelkich badań powykonawczych wymaganych przepisami,

  - wyposażenia placu budowy w sprzęt BHP, p.poż. i remontowo-naprawczy, a także ustawienie tablic informacyjnych i innych tablic wymaganych dokumentacją projektową lub związanych z promocją przedmiotowego projektu,

  - wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikłe w związku  
z prowadzonymi robotami,

  - wszelkich działań wynikających z ustawy o odpadach i ustawy Prawo ochrony środowiska (wywóz, składowanie, utylizacja odpadów),

  - innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,

  - udzielenia gwarancji jakości .

14.4. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w ofercie obciążają Wykonawcę. W związku 
z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

14.4 Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty przez sporządzenie metodą uproszczoną kosztorysów ofertowych w oparciu o załączone do SIWZ przedmiary robót, a wyliczoną w ten sposób cenę ryczałtową należy wpisać w „Formularzu Oferty”.

14.5 Załączony do oferty kosztorys ślepy Zamawiający będzie traktował jako element pomocniczy nie podlegający ocenie.

14.6 Podane w ofercie ceny będą obowiązywały przez okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

14.7 Zamawiający przekaże Wykonawcy pełną dokumentację projektową opisującą przedmiot zamówienia. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

14.8 W formularzu ofertowym należy podać wynagrodzenie netto oraz jako osobną pozycję - należny podatek VAT i wynagrodzenie brutto.

14.9. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określony został we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.

15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

15.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej.

15.2. Zabezpieczenie można wnieść:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych

d) gwarancjach ubezpieczeniowych

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

15.3. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

15.4 W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, jeżeli oferta została złożona wspólnie przez kilku wykonawców, 
w treści gwarancji muszą być dokonane następujące stwierdzenia:

- wykaz wszystkich wykonawców wspólnie składających ofertę,

- o tym, że gwarant zapłaci wymienioną kwotę bez względu na to, z czyjej przyczyny przedmiot zamówienia nie został wykonany należycie,

- wypłata należnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zawsze bez względu na winę któregokolwiek z wykonawców wspólnie wykonujących zamówienie,

- termin ważności.

15.5. Należną kwotę zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości przed zawarciem umowy.

15.6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego

Bank Spółdzielczy w Oławie /Oddział Domaniów

Nr rachunku :  35 9585 0007 0030 0300 0550 003

z podaniem tytułu wpłaty: (zabezpieczenie należytego wykonania umowy i nazwy zamówienia).

15.7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na  zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

15.8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

  - W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form.

15.10Zamawiający zwróci 70 % wniesionego zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego wszystkich robót za należycie wykonane.

15.11Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi wynosić będzie 30% wysokości zabezpieczenia.

15.12.Kwota, o której mowa w pkt 14.11, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, tj. 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

16.Warunki zmiany w umowie

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku dokonania zmian w projekcie budowlanym.

- Po spisaniu umowy cena może być zmieniona gdy:

  - nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT,

  - Zamawiający ograniczy zakres zamówienia, wprowadzi zamienne rozwiązania lub materiały.

Podstawą ustalenia nowej ceny będą niezmienione stawki i narzuty z kosztorysu ofertowego.

- Po spisaniu umowy możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy :

- jeżeli w trakcie budowy zaszła konieczność wykonania nieprzewidzianych robót lub zamawiający dokonał istotnej zmiany projektu,

- w razie zakłócenia toku robót budowlanych przez protesty społeczne i ingerencje osób trzecich oraz wstrzymanie budowy przez organ nadzoru budowlanego i inne ograny nadzoru, ale tylko po stwierdzeniu zaniedbań niezawinionych przez Wykonawcę,

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego (opóźnienia w przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy),

- działania siły wyższej (np. klęska żywiołowa), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

- wstrzymania robót przez Zamawiającego lub z przyczyn od niego zależnych,

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 
z zachowaniem względów technologicznych lub bhp (zgodnie z wymaganiami producentów materiałów); zaistnienie ww. warunków musi być każdorazowo odnotowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

    - Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:

- zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności,

- strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności,

- wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

17. Miejsce i termin składania ofert.

17.1. Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.03.2010 r. do godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Domaniów, sekretariat pokój nr 8.

17.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2010 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy

w Domaniowie –  pok. nr 3.

18. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

19. Termin związania z ofertą.

Termin związania z oferta wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

20. Aukcja elektroniczna.

Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji internetowej.

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy, wnoszone na zasadach w nim określonych.

22. Załączniki do SIWZ

1. zał. Nr 1. - Formularz oferty

2. zał. Nr 2. - Oświadczenie w trybie art. 22

3. zał. Nr 3 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie. Art. 24 ust. 1

4. zał. Nr 4 – Wykaz wykonanych robót budowlanych

5. zał. Nr 5 – Osoby biorące udział w zadaniu

6. zał. Nr 6 - Wzór umowy

7. zał. Nr 7 – kosztorys ślepy – pomocniczo

8.zał. Nr 8 – Harmonogram rzeczowo-finansowy

Załącznik Nr 1

do SIWZ

Pieczęć adresowa Wykonawcy

##### OFERTA

Na podstawie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kończycach, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej i wywieszonego na tablicach ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego:

- Oferujemy wykonanie robót za cenę ryczałtową  brutto:      .................................    PLN,

słownie złotych …………………………………………………………………………..

w tym podatek VAT...............................    PLN, słownie złotych ………………………..

zgodnie z wypełnionym kosztorysem ofertowym, który w załączeniu przedkładam.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie przyszłych robót.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

- Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać własnymi siłami.

- Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze naszej oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Udzielamy gwarancji  na okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania odbioru końcowego.

- Przedmiotowe zamówienie wykonamy w terminie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Akceptujemy przedstawione w projekcie umowy warunki płatności.

- Oświadczamy, że za wyjątkiem dokumentów zawartych w ofercie na stronach od ……. do …… niniejsza oferta oraz załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z zał. Nr 2 do SIWZ),

2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  (zgodnie z zał. Nr 3 do SIWZ),

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert),

4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wykonawca nie zlega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub zaświadczenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

5. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

6. Wykaz wykonanych w okresie pięciu lat robót budowlanych o charakterze tożsamym lub zbliżonym do przedmiotu przetargu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  wykonanych w tym okresie co najmniej 3 robót o wartości każda nie mniejszej

niż 1 000 000,00 zł (netto), każda z podaniem ich  wartości, przedmiotu,  daty i miejsca robót   (zał. nr 4 do SIWZ);

7.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia( zał. Nr 5 do SIWZ)

8. Parafowany wzór umowy (zał. Nr 6 do SIWZ)

9. Wypełniony kosztorys ślepy (zał. Nr 7 do SIWZ)

10. Harmonogram rzeczowo –finansowy (zał. Nr 8 do SIWZ)

......................................, dnia .............................2010 r.

.................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik Nr 2

do SIWZ

# OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa Wykonawcy: 		........................................................................................................

.......................................................................................................

Adres Wykonawcy: 		........................................................................................................

......................................................................................................

Oświadczam, że:

- posiadam  uprawnienia do wykonywania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie

- dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

dnia.............................2010 r.

...............................................................

Podpis/y osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątka /

Załącznik Nr 3

WwyWWYKONAWCYoferenta

do SIWZ

Pieczęć adresowa Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

na podstawie art. 24 ust. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(t. j.  Dz .U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:

Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kończycach

Działając w imieniu ........................................................................................................................................

nazwa „Wykonawcy”

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

…………. ……dnia ……….2010 roku

...............................................................

Podpis/y osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątka /

Załącznik Nr 4

do SIWZ

Pieczęć adresowa Wykonawcy

Pieczęć adresowa oferenta

## Wykaz wykonanych w okresie pięciu lat robót budowlanych

Składając ofertę w przetargu ............................................ na wykonanie ....................................

......................................................................................................................................................

oświadczam, że moja firma zrealizowała w ciągu ostatnich 5 lat następujące zamówienia o charakterze, złożoności i wartości porównywalnej z zakresem przedmiotu przetargu.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Całkowita wartość brutto roboty budowlanej w PLN | Termin realizacji |  | Nazwa Zleceniodawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |

Uwaga: dołączyć minimum trzy referencje lub protokoły odbioru końcowego potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane

............................, dn. .................2010r.

...............................................................

Podpis/y osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątka /

Załącznik Nr 5

do SIWZ

Pieczęć  adresowa Wykonawcy

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:

Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kończycach

oświadczam, że  zamówienie zostanie zrealizowane z udziałem następujących  osób:

Deklarowany  przez Wykonawcę  pracownik do pełnienia funkcji

KIEROWNIKA BUDOWY

Kierownicy robót:

- w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

| Imię nazwisko | kwalifikacje zawodowe |
| --- | --- |

w specjalności instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  elektroenergetycznych

| Imię nazwisko | kwalifikacje zawodowe |
| --- | --- |

w specjalności instalacyjnej w branży sanitarnej

| Imię nazwisko | kwalifikacje zawodowe |
| --- | --- |

Do wykazu należy dołączyć oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia budowlane stosowne do powierzonych im funkcji i  należą do właściwej izby zawodowej.

…………… dnia …………2010 roku

...............................................................

Podpis/y  osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątka/

Załącznik Nr 6

do SIWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

................./2010

zawarta w dniu    ………………..2010r . w Urzędzie Gminy w Domaniowie pomiędzy:

Gminą Domaniów,  reprezentowaną przez:

    - Marek Chudy – Wójt Gminy Domaniów

przy kontrasygnacie:

    - Joanna Skowrońska – Skarbnik Gminy Domaniów

zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

a

.......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

.......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

wpisaną do ………………………………………………………… ...........................................

reprezentowaną przez:

............................................................... – .................................................................................

(imię i nazwisko)						(stanowisko)

............................................................... – ...................................................................................

(imię i nazwisko)						(stanowisko)

NIP: ........................... REGON: ............................  KRS: .........................

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ” Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kończycach”, na podstawie ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

- Postanowienia ogólne

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy

” Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kończycach” Gmina Domaniów

- Zakres robót do wykonania – Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), harmonogramem rzeczowo- finansowym prac załączonym do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, oraz SIWZ i w/w dokumenty uznaje za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 2

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy ................................... nr tel. ......................... posiadający uprawnienia budowlane nr .................................. wydane w dniu .............................................. .

§ 3

1. Nadzór kierownika budowy sprawować będą:

1) w branży budowlanej

……………………………………………………………tel. ……………………………….

(imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej)

2) w branży sanitarnej

……………………………………………………………tel. ……………………………….

(imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej)

3) w branży elektroenergetycznej

……………………………………………………………tel. ……………………………….

(imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej)

2. Funkcję inspektora nadzoru sprawować będzie:

...................................................................................................... tel. ..................................

(imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej)

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego  działa w imieniu Zamawiającego.

§ 4

- Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszym podwykonawcą.

- Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawców następujący zakres robót (podać nazwę podwykonawcy wraz z adresem, zakres robót i ich wartość):

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Pozostały zakres robót Wykonawca wykona siłami własnymi. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

II. Prawa i obowiązki stron umowy

§ 5

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

- dokonanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego.

- wskazanie miejsca poboru energii elektrycznej i wody,

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

- Wykonanie obsługi geodezyjnej robót łącznie z inwentaryzacją powykonawczą.

- Zabezpieczenie terenu robót;

- Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

- Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

- Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji jeśli takie wystąpią;

- Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

  - Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),

  - Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami),

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem     ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.

- W przypadku wystąpienia konieczności Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania czasowej organizacji ruchu w związku z budową sieci wodociągowych lub też uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej lub  koszty tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania budowy (w tym projekt organizacji ruchu) ponosi Wykonawca.

III. Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 6

Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci wynagrodzenie  ryczałtowe  ustalone w kwocie  brutto (łącznie z podatkiem VAT) .................................... zł (słownie: .................................................................złotych). Wynagrodzenie, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

IV. Termin wykonania, odbiór końcowy przedmiotu umowy i warunki płatności

§ 7

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

1.Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 6 umowy (pkt. III Wynagrodzenie Wykonawcy)  rozliczone będzie na podstawie faktur VAT .

2.Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i komisję powołaną przez Zamawiającego do odbioru robót.

- Wynagrodzenie za wykonane prace zostanie zapłacone przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Strony  postanawiają,  że roboty objęte umową, a wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym będą rozliczane w trakcie realizacji zadania - fakturami częściowymi, za uzgodnione elementy robót oraz  fakturą końcową po zakończeniu robót i ich odbiorze, z zastrzeżeniem, że :

- łączna wartość robót rozliczana fakturami częściowymi nie może przekroczyć 80% wartości zadania - pozostała część (min. 20% wartości zadania) zostanie rozliczona w fakturze końcowej,

- faktury częściowe mogą być wystawiane nie częściej niż jeden raz w miesiącu, w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy,

- podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru cząstkowego elementów robót podpisany przez kierownika budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

- podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru robót.

- Termin płatności faktury końcowej wynosi 30 dni od dnia przekazania faktury Zamawiającemu.

- Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i odbiorze końcowym robót.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy:

Nazwa banku………………………………………………………………………………. nr rachunku............................................................................................................................

5.Zamawiający nie przewiduje  udzielenia zaliczki.

6.Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego, numeru NIP, REGON i telefonu.

7. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z tytułu niniejszej umowy na osobę trzecią.

VI. Rękojmia za wady

§ 8

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przez 36 miesięcy. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokółu końcowego robót.

VII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 9

- Wykonawca wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości ...................................zł (słownie: ........................................................................................) w formie …............................................................................................................................... .

- Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostało zdeponowane na rachunku Zamawiającego w Bank BS Oława O/Domaniów nr kont 35958500070030030005500030.

Wykonawca dostarczył kserokopię dokumentu wpłaty.

- Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych wysokościach i terminach:

- 70% wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót i przekazania do eksploatacji,

- 30% wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wygaśnięcia rękojmi.

VIII. Ubezpieczenie

§ 12

- Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć na własny koszt umowę ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (zwanej polisą) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia do wysokości realizowanego kontraktu, przy czym ubezpieczonym będą ..................................................,  Polisa powinna obejmować także szkody:

- w mieniu otaczającym plac budowy powstałe bezpośrednio wskutek prowadzenia robót budowlanych,

- zakres ubezpieczenia musi obejmować szkody wyrządzone przez Zleceniobiorcę, które są wynikiem działania lub zaniechania działania w związku z wykonywaniem zadania objętego zamówieniem.

Polisa winna zawierać również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wraz z odpowiedzialnością za podwykonawców obejmującą ochroną szkody na mieniu lub osobie wyrządzone przez Wykonawcę  i powstałe w związku z realizacją prac określonych w umowie oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 1.000. 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową wraz z dowodem opłaty należnych składek nie później niż w dniu przyjęcia placu budowy od Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust. 2 Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kary umownej zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 3.

IX. Kary umowne

§ 13

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, na niżej opisanych zasadach.

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości:

- 0,1% wynagrodzenia umownego w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki,

- 0,2% wynagrodzenia umownego w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki,

- 0,3 % wynagrodzenia umownego za każdy następny dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- za odstąpienie od umowy bez istotnej przyczyny lub za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umowy.

- W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

- W przypadku nieusunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót i przekazania do eksploatacji, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad na koszt Wykonawcy.

- W przypadku nieusunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokółach z przeglądu w okresie rękojmi Zamawiającemu służy prawo do usunięcia wad na koszt Wykonawcy.

X. Postanowienia końcowe

§ 14

- W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacji określonej w art. 144 ust. 1 Pzp, na piśmie pod rygorem nieważności.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 145 Pzp.

- Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo Sąd.

- Integralną część umowy stanowi SIWZ oraz oferta Wykonawcy.

- Umowę  sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

……………………………	…………………………….

Wykonawca								Zamawiający

Załącznik Nr 8

do SIWZ

Pieczęć adresowa Wykonawcy

Harmonogram rzeczowo – finansowy

dla zadania: Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kończycach

| Lp | Roboty budowlane | Zakres rzeczowy | Jed. miary | Ilość (liczba) | Cena netto | Cena brutto | VAT | termin wykonania | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Remont dachu nad kuchnią |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Remont dachu nad salą |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dobudowa zespołu szatniowego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Izolacje pionowe ścian zew. i wew. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Instalacje elektryczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Instalacja odgromowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Instalacje kanalizacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Instalacje wodociągowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Instalacja deszczowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Instalacje c.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Wylewki pod posadzki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Instalacja wentylacyjna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Murowanie ścian działowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Izolacja pozioma posadzki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Stolarka okienna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Stolarka drzwiowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Tynki wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Posadzki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Sufity podwieszane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Elewacja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Wejście do budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Roboty malarskie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Roboty przy ceramice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Osłona ścian sali |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Tereny utwardzone |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Chodniki przed budynkiem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Ogrodzenie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Śmietnik |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………… dnia …………2010 roku

...............................................................

Podpis/y  osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątka/

Załącznik nr 9 do SIWZ

pieczęć adresowa Wykonawcy

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone                  w trybie przetargu nieograniczonego:

dla zadania: Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kończycach

przedstawiam następujące informacje:

PODWYKONAWCY:

| L.p | Nazwa podwykonawcy | Zakres robót | Wartość robót |
| --- | --- | --- | --- |

…………… dnia …………2010 roku

...............................................................

Podpis/y  osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątka/