Znak sprawy: BGK 341-05/2010

- Dane ogólne

[Nazwa Zamawiającego]			 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Domaniowie

[adres]					                            Domaniów 56

[miejscowość z kodem pocztowym]		                        55-216 Domaniów

[kraj]					                               Polska

[numer telefonu]				                        071 301 77 07

[numer faksu]				                       071 301 77 07

[adres internetowy]	             www.domaniow.bazagmin.pl

[adres poczty elektronicznej]		                        zwik-@wp.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO na podstawie art. 47 – 53 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655).

O wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”

Dla zadania p:

Przebudowa (modernizacja) i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków na działce 253/2 i 253/3 obręb Wierzbno gm. Domaniów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Nazwa działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Specyfikację zatwierdził:

p.o. Kierownik

Jan Gołąb

Domaniów, dnia 31 maja 2010 r.

# Rozdział  1.		 Zamawiający

Nazwa Zamawiającego:	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Domaniowie

Adres:				55 – 216 Domaniów, Domaniów 56

REGON:			932796316

NIP				912-17-40-172

e-mail: zwik-@wp.pl   strona internetowa:  http://www.domaniow.bazagmin.pl

godz. urzędowania : 7:15 – 15:15

# Rozdział  2		Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

- Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego art. 53 o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy- Prawo zamówień publicznych.

- Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych

- strona internetowa Urzędu Gminy Domaniów  – : www.domaniow.bazagmin.pl

- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

# Rozdział  3			Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia:

Pkt.I.

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa (modernizacja) i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków na działce 253/2 i 253/3 obręb Wierzbno gm. Domaniów” – zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę: DECYZJA nr 647/2009 Z DNIA 29.07.2009 wydanym przez: Starostę Powiatu Oławskiego oraz DECYZJA nr 759/2009 z dnia 26.08.2009r. przenosząca pozwolenie na budowę na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Domaniowie wydana przez Starostę Powiatu Oławskiego.

- Zakres zadania obejmuje przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków typu  BIOBLOK MU-200 (2 x MU-100) pracującej w technologii niskoobciążonego osadu czynnego ze stabilizacją, zlokalizowanej w miejscowości Wierzbno na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 253/2 i 253/3 wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą towarzyszącą. Projektowana przepustowość oczyszczalni Q = 480 m3/d

Ciąg technologiczny oczyszczalni ścieków będzie się składał z następujących obiektów:

1. Przepompownia ścieków surowych

2. Punkt zlewny ścieków dowożonych

3. Zbiornik retencyjno-uśredniający ścieków

4. Budynek techniczny:

4.1. Zblokowana oczyszczalnia mechaniczna,

4.2.Stacja mechanicznego odwadniania osadu z higienizacją,

4.3.Stacja dmuchaw,

4.4.Stacja dozowania reagentów.

5. Reaktor biologiczny:

5.1.Komora niedotleniona,

5.2.Komora tlenowa,

5.3.Osadniki wtórne,

5.4.Komora stabilizacji osadu nadmiernego,

6. Zbiornik wody technologicznej

7. Plac składowania osadu odwodnionego

8. Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych

9. Wylot do odbiornika

* Budynek socjalny, reaktor biologiczny, poletko osadowe, komora pomiarowa ścieków oczyszczonych. Rozbiórka sieci zewnętrznych, powierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych oraz istniejące ogrodzenie z bramą i furtką.

Uzbrojenie - sieci technologiczne, kanalizacja sanitarna lokalna, sieć wodociągowa, sieć dopływowa ścieków surowych, kanał odpływowy ścieków oczyszczonych, przyłącza energetyczne, kable energetyczne (zasilające, sterowniczo - pomiarowe, oświetlenia terenu),

Zagospodarowanie terenu oczyszczalni - układ dróg, placów, podjazdów, chodników na terenie oczyszczalni, nasadzenie drzew i krzewów, ogrodzenie terenu),

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

- kompleksowy rozruch oczyszczalni w ramach, którego należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem wszelkich badań i prób (w tym szczelności itp.), koszty dokumentacji rozruchowej,  koszty związane z właściwym prowadzeniem rozruchu technologicznego , tzn.: koszty energii elektrycznej, koszty konserwacji urządzeń (np. wymiana oleju),  koszty obsługi oczyszczalni, koszty środków chemicznych używanych w procesach (np. w procesie odwadniania osadu), koszty docelowego szkolenia obsługi oczyszczalni, koszty wykonania analizy ścieków i osadu,

- sporządzenie instrukcji obsługi technologicznej oczyszczalni i instrukcji stanowiskowych, przeszkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego,

- osiągniecie planowanego efektu ekologicznego określonego w pozwoleniu wodno
-prawnym wraz z przekazaniem dokumentu potwierdzającego ten wynik – analiza ścieków oczyszczonych uśrednionych dobowych wykonanych w laboratorium posiadającym akredytacje,

- uzyskanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej (w tym  wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, wniesienie stosownych opłat) oraz uzyskanie wszelkich innych niezbędnych zezwoleń związanych z realizacją inwestycji,

- sporządzenie i przedłożenie dokumentacji odbiorowej,

- kompleksowa obsługa geodezyjna, w tym pomiary geodezyjne przed i po wykonawcze inwestycji,

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, oraz pomocniczo przedmiar robót.

Pkt. II.

Zadanie o którym mowa wyżej, stanowi proces budowlany, realizowany na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, operat wodno-prawny oraz w oparciu o dokumentacje projektowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Szczegółowy zakres robót związany z realizacją zadania pn.: „Przebudowa (modernizacja) i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków na działce 253/2 i 253/3 obręb Wierzbno gm. Domaniów” zawarty jest w projektach budowlano-wykonawczych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

Wskazanie materiałów z nazwy w załączonej dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych materiałów stosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia.  Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych spełniających te parametry techniczne i jakościowe po wyrażeniu pisemnej zgody Zamawiającego na ich zamianę. Wyroby budowlane stosowane w toku realizacji zamówienia powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN – EN (normy zharmonizowane) które są wymienione w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz nie wymienionych w tych dokumentach, ale obowiązujących w dniu opracowania oferty.

W celu określenia ceny oferty Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy stosując kalkulację własną na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej (stosując pomocniczo załączony do SIWZ przedmiar robót).

Cena oferty winna uwzględniać pełny zakres zadania wymieniony w Pkt. I.

Nazwa i kody określone we wspólnym Słowniku Zamówień (CPV);

45 00 00 00 -7 Roboty budowlane

45 11 12 00 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45 23 24 20 -2 Roboty w zakresie ścieków

45 23 24 21- 9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45 25 21 27 - 4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczania ścieków.

Pkt III.

Do zadań Wykonawcy należeć będzie również :

- zabezpieczenie na terenie budowy należytego ładu, porządku, przestrzeganie przepisów BHP, ochrona znajdujących się na terenie urządzeń i sprzętu oraz utrzymanie ich 
w należytym stanie technicznym,

- wykonanie przedmiotu umowy z własnych materiałów zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową. Zastosowane materiały winny spełniać wymogi prawa budowlanego, tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z wymogami technicznymi Polskich Norm lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy; wymagane są materiały atestowane i dopuszczone do stosowania,

- dokumenty wymienione w ppkt 2 wraz z ich kopiami powinny być przekazane do kontroli i wykorzystania inspektorowi nadzoru inwestorskiego w dniu sprowadzenia materiałów na plac budowy i przez wbudowaniem,

- prowadzenie dokumentacji,  rozliczenia. Dokumentacja powykonawcza powinna być zgodna z wytycznymi inspektora nadzoru,

- zgłaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,

- zgłoszenie obiektu do odbioru końcowego oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru, a także niezwłocznego usunięcia stwierdzonych wad i usterek,

- doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy w terminie nie późniejszym niż w dniu odbioru końcowego robót,

- pełna odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w trakcie realizacji robót,

- uzgodnienie i potwierdzenie dokumentami ilości i właściwej utylizacji zdemontowanych materiałów.

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – jeśli jest wymagane przez przepisy prawa,

- Ubezpieczenie:

  - Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej w okresie od dnia rozpoczęcia robót do oddania obiektu do eksploatacji (uzyskania pozwolenia na użytkowanie).

  - ubezpieczeniu podlegają w szczególności: - roboty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót, w tym sprzęt, materiały 
i urządzenia przeznaczone do wbudowania - odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, 
a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, rozruchem w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

Pkt IV

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

- Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 
60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych 
i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przed podpisaniem umowy sporządzi harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót zapewniający ich zakończenie
w wymaganym terminie. Harmonogram zatwierdza Zamawiający oraz kosztorys ofertowy z podaniem stawki rbh, kosztów pośrednich, kosztów zaopatrzenia i zysku, materiałów oraz stawki jednostkowej pracy podstawowego sprzętu i urządzeń, które Wykonawca będzie używał do wykonania przedmiotu zamówienia.

Uwaga

Z uwagi na formę wynagrodzenia ryczałtowego kosztorys ofertowy będzie niezbędny do rozliczenia się z wykonawcą w sytuacji, jeżeli powstaną okoliczności wykonania nieprzewidzianych robót zamiennych lub będzie konieczność zaniechania części robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wyników badań, certyfikatów i atestów oraz deklaracji zgodności z Polskimi i Europejskimi Normami na materiały i urządzenia zastosowane przy realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest:

- zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazd: użytkownikom posesji przyległych do terenu budowy, służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

Koszty wynikające z ww. zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.

W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót, konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca.

6)	Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania,

Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

a) dozór budowy i ochronę mienia

b) utrudnienia związane z realizacją zadania

Koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają Wykonawcę robót.

4.	 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

# Rozdział  4		Termin wykonania zamówienia

- W terminie do dnia 31.08.2011 r. należy wykonać roboty budowlane i po tym terminie rozpocząć rozruch technologiczny oczyszczalni.

- Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień:  30.11.2011 r.

- Jako termin realizacji uważa się zakończenie wszystkich robót budowlanych i porządkowych objętych przedmiotem zamówienia, zakończenie rozruchu technologicznego oczyszczalni, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i zgłoszenie całości zadania do odbioru końcowego.

- Zamawiający po otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie ustali termin komisyjnego odbioru końcowego robót, który przeprowadzony zostanie przez Zamawiającego, w terminie do 
7 dni od daty otrzymania pozwolenia na użytkowanie, najpóźniej do 7 grudnia 2011 r.

# Rozdział  5		Informacja o podwykonawcach

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Wykonawca załącza do oferty wykaz, z którego wynikać będzie, który zakres zamówienia  zostanie wykonany  przez podwykonawcę.

Uwaga:

Nie załączenie ww. wykazu jest równoznaczne z oświadczeniem, że Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców.

# Rozdział  6		Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie  (np. konsorcjum, spółka cywilna)

1.	Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwóch lub więcej wykonawców, pod warunkiem, że wykonawcy działający wspólnie ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i do podpisania umowy o zamówienie publiczne w przypadku jego uzyskania.

2.	Pełnomocnictwo w oryginale  winno określać w szczególności:

a)	przedmiot postępowania, którego dotyczy,

b)	wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

c)	wykonawcę – pełnomocnika,

d)	zakres umocowania pełnomocnika.

3.	Przed zawarciem umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia.

# Rozdział   7		Oferty wariantowe i częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

# Rozdział  8                     Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane  z realizacją niniejszego zamówienia publicznego

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w walucie polskiej.

# Rozdział   9			Wymagania dotyczące wadium

- Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości    100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy).

- Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
– kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007 r.  Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia: 23.06.2010 r. do godz. 9:00.

Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Oławie O/Domaniów

Nr konta: 71 9585 0007 0030 0300 0879 0010

z dopiskiem  „Przebudowa (modernizacja) i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków na działce 253/2 i 253/3 obręb Wierzbno gm. Domaniów”.

W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Domaniowie – (u Skarbnika Gminy) lub zamieścić w osobnej kopercie – opisanej „wadium” dołączonej do oferty.

- Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

- Zwrot wadium  lub zatrzymanie wadium nastąpi według zasad określonych w art. 46 ustawy.

# Rozdział 10			 Termin związania ofertą

- Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się  wraz z upływem  terminu składania ofert.

- Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

- Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą.

- Przed wyborem oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażone na piśmie i jest dopuszczalne tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Po wyborze oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą wraz 
z przedłużeniem ważności wadium dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

# Rozdział  11			Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

- W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie :

- pisemnie: w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami,

- faksem (numer faksu 71 301 78 83 07 ) w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami,  z zastrzeżeniem, że jej treść zostanie niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej (pod rygorem nieważności).

- drogą elektroniczną: budownictwodomaniow@wp.pl lub ug_domaniow@op.pl

  - ze strony Wykonawcy – tylko w zakresie dotyczącym pobierania elektronicznej wersji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz możliwości zapoznania się 
z treścią pism skierowanych do Wykonawców,

  - ze strony Zamawiającego – w zakresie udostępnienia elektronicznej wersji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz umieszczania treści pism skierowanych do Wykonawców przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

- Forma pisemna wymagana jest do:

- złożenia oferty wraz z załącznikami,

- powiadomienia Zamawiającego o wycofaniu/zmianie oferty,

- uzupełnienia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

- złożenia przez Wykonawców Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu– każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania – podstawa art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy  
z treścią pisma.

- Z dokumentacją przetargową w wersji papierowej można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego pokój nr 3 w godzinach pracy urzędu od godz. 7:15 do godz. 15:15..

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert — pod warunkiem że wniosek 
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa  wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego 
www.domaniow.bazagmin.pl oraz niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy zarejestrowali się u Zamawiającego faks (71) 301 78 83 lub (71) 301 78 70.

- Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 87 ust. 2 ustawy Pzp).

- W toku oceny i badania ofert Zamawiający może zażądać złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz oświadczeń lub dokumentów (zgodnie z art. 26 ust. 4 i art. 87 ust. 1 ustawy Pzp).

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie wysłane faksem i pocztą niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty, po rozstrzygnięciu postępowania, a informacja o powyższym zostanie umieszczona również na stronie internetowej www.domaniow.bazagmin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z art. 92 ustawy Pzp.

- W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający informuje Wykonawców zgodnie 
z art. 93 ust. 3 ustawy Pzp.

- Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są :

Monika Maciołek i Dorota Sala - w zakresie spraw związanych z przedmiotem zamówienia i w zakre-sie procedury przetargowej tel. (71) 301 77 26 w.23 lub (71) 301 77 35 w.23.

# Rozdział   14			 Opis sposobu przygotowania ofert

- Opakowanie i adresowanie oferty.

Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).

Adresat: 	 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Domaniowie

Domaniów 56, 55 – 216 Domaniów

oferta na zadanie pn „Przebudowa (modernizacja) i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków na działce 253/2 i 253/3 obręb Wierzbno gm. Domaniów”.

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert,

tj.  23.06.2010 r. godz. 10:30

Uwaga

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w niniejszym punkcie.

Podpisy.

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

- osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców

- osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.

- Pełnomocnictwo:

            - w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca Pełnomocnictwo musi ono zawierać zakres upełnomocnienia,

- pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.

.

- Forma dokumentów i oświadczeń.

- Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty zostaną przedstawione w formie:

- oryginałów (formularz ofertowy, kosztorys ofertowy, informacja o podwykonawcach, pełnomocnictwo),

- oryginałów lub kserokopii (pozostałe dokumenty).

- dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  Wymóg poświadczenia kserokopii, odpisu  dokumentu „za zgodność z oryginałem” spełniony zostanie w przypadku zamieszczenia na każdej stronie kserokopii dokumentu oświadczenia: „Za zgodność z oryginałem”, wraz 
z podpisem osoby (osób) umocowanej (umocowanych) do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę  lub te podmioty.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art.9 ust. 3 ustawy.

- Tajemnica przedsiębiorstwa:

- jeżeli oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą  przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), zaleca się oznaczenie klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
i umieszczenie na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno). W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym Wykonawcom razem z protokołem z postępowania,

- zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

- Informacje pozostałe:

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,

- Oferta musi być sporządzona:

  - w języku polskim,

3.2. w formie pisemnej, pismem maszynowym lub inną trwałą i czytelną techniką.

- Zaleca się, aby:

- ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,

- każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i ponumerowana kolejnymi numerami,

- kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),

- oferta została opracowana na wzorze lub wg wzoru załączonego do specyfikacji - wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ - niezastosowanie wzoru podanego przez Zamawiającego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi zawrzeć w swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiającego)

- Zmiana / wycofanie oferty:

- zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,

- o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu,

- pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 14 pkt 1 niniejszej SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

- do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

- Zwrot oferty bez otwierania

Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci bez otwierania niezwłocznie.

# Rozdział   15.		Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Oferta winna być złożona w sekretariacie Urzędu Gminy w Domaniowie, Domaniów 56, 55 – 216 Domaniów, I piętro - pokój nr 9 (sekretariat) - najpóźniej w terminie do dnia  23.06.2010 r. do godziny 10:00 – osobiście lub przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przy czym za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę jej wpływu do siedziby Zamawiającego.

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Domaniowie, Domaniów 56, 55 – 216 Domaniów, pokój nr 3

Dnia: 23.06.2010 r. o godzinie 10:30.

- Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

- Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen.

- Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską).

# Rozdział   16			 Opis sposobu obliczania ceny

1. 	Cenę ofertową należy podać w „Formularzu ofertowym” w PLN w formie ryczałtu.

Cena ofertowa musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

1) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 
z późn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

- Do porównania ofert będzie brane pod uwagę całkowite wynagrodzenie brutto (z VAT).

- W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wynagrodzenie za kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ, w szczególności z uwzględnieniem wszystkich zapisów wynikających z dokumentacji projektowej (przedmiarów, projektów budowlano-wykonawczych) oraz ze Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Będą to m.in. następujące koszty:

  - ewentualne prowizje i rabaty,

  - wykonania wszystkich badań potrzebnych dla udokumentowania wymaganej jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów,

  - zorganizowania zaplecza budowy, podłączenia mediów we własnym zakresie i na swój koszt oraz pokrycia kosztów ich eksploatacji przez cały okres trwania budowy,

  - zapewnienie zaplecza socjalnego dla pracowników,

  - zabezpieczenia terenu robót na czas ich wykonywania przed osobami postronnymi, 
a w szczególności do przeciwdziałania wypadkom osób trzecich. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku prowadzonych  prac, od dnia przekazania placu budowy,

  - natychmiastowego usunięcia w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez wykonawcę w trakcie realizacji robót,

  - dozorowania budowy,

  - związane z bieżącą obsługą geodezyjną inwestycji, w tym przeniesienia na koszt Wykonawcy znaków osnowy geodezyjnej w przypadku, gdy ww. znaki znajdują się na terenie realizacji robót,

  - sporządzenia i przekazania Zamawiającemu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

  - dokumentacji powykonawczej po sprawdzeniu jej kompletności,

  - sporządzenia i przekazania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjętej do zasobów przez Powiatowy Ośrodek Geodezji (w 2 egzemplarzach),

  - wszelkich badań powykonawczych wymaganych przepisami,

  - wyposażenia placu budowy w sprzęt BHP, p.poż. i remontowo-naprawczy, a także ustawienie tablic informacyjnych i innych tablic wymaganych dokumentacją projektową lub związanych z promocją przedmiotowego projektu,

  - wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikłe w związku  
z prowadzonymi robotami,

  - wszelkich działań wynikających z ustawy o odpadach i ustawy Prawo ochrony środowiska (wywóz, składowanie, utylizacja odpadów),

  - innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,

  - udzielenia gwarancji jakości

  - rozruchu wraz z dokumentacja rozruchową

  - szkoleń

  - instrukcji

  - badań

  - uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

- Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w ofercie obciążają Wykonawcę. W związku 
z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty przez sporządzenie kosztorysów ofertowych w oparciu o załączone do SIWZ przedmiary robót, dokumentację techniczną i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, a wyliczoną w ten sposób cenę ryczałtową należy wpisać w „Formularzu Oferty”.

- Załączony do oferty kosztorys ofertowy Zamawiający będzie traktował jako element pomocniczy nie podlegający ocenie.

- Podane w ofercie ceny będą obowiązywały przez okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

- Zamawiający przekazał Wykonawcy pełną dokumentację projektową i STWiORB opisującą przedmiot zamówienia. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

- W formularzu ofertowym należy podać wynagrodzenie netto oraz jako osobną pozycję - należny podatek VAT i wynagrodzenie brutto.

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określony został we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.

# Rozdział  17.		Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1.	Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie stosowane następujące kryterium:

a)     Cena  oferty brutto  (za całość zamówienia) –  waga - 100%

2.		Zasady dokonywania oceny:

- Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert stanowi podstawową zasadę oceny,

- Oferty będą oceniane w skali od 0 do 100 pkt zgodnie z posiadaną wagą,

- Oferta z najniższą ceną podaną na formularzu ofertowym otrzyma maksymalną ilość punktów 100,00 i zostanie uznana jako najkorzystniejsza, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów,

- Komisja zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku,

- Ilość punktów dla każdej oferty będzie wyliczona wg poniższego wzoru:

najniższa cena  brutto

Liczba punktów badanej oferty   = ------------------------------------- x 100

cena brutto oferty badanej

# Rozdział  18.		Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.	Zawarcie umowy.

- Po upływie terminu na wniesienie odwołania i po potwierdzeniu przez Wykonawcę gotowości do podpisania umowy, Zamawiający przygotowuje umowę umieszczając 
w niej dane z oferty Wykonawcy.

- Zamawiający wyznaczy termin i miejsce podpisania umowy. Do tego czasu Wykonawca obowiązany będzie:

      - wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% oferowanej ceny brutto,

      - sporządzić harmonogram rzeczowo- finansowy wykonania inwestycji.

- Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli Wykonawca potwierdził fakt otrzymania zawiadomienia, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy.

- Umowa może zostać zawarta przed upływem terminu określonego w pkt 3, jeżeli 
w postępowaniu:

  - została złożona tylko jedna oferta,

  - nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

- Jeżeli wybrany Wykonawca odmówi lub nie przystąpi do podpisania umowy, Zamawiający zatrzyma jego wadium i wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert , bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

# Rozdział  19.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania           umowy

- Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 
5 % ceny ofertowej (brutto).

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, jeżeli oferta została złożona wspólnie przez kilku wykonawców, 
w treści gwarancji muszą być dokonane następujące stwierdzenia:

- wykaz wszystkich wykonawców wspólnie składających ofertę,

- o tym, że gwarant zapłaci wymienioną kwotę bez względu na to, z czyjej przyczyny przedmiot zamówienia nie został wykonany należycie,

- wypłata należnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku wymienionym w pkt 2 nastąpi zawsze bez względu na winę któregokolwiek z wykonawców wspólnie wykonujących zamówienie,

- termin ważności.

- Należną kwotę zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości przed zawarciem umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego

Bank spółdzielczy w Oławie O/Domanów

Nr rachunku : 71 9585 0007 0030 0300 0879 0010

z podaniem tytułu wpłaty: (zabezpieczenie należytego wykonania umowy i nazwy zamówienia).

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 3.

- Zamawiający zwróci 70 % wniesionego zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego wszystkich robót za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi wynosić będzie 30% wysokości zabezpieczenia.

- Kwota, o której mowa w pkt 11, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, tj. 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

# Rozdział   20. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Z Wykonawcą wybranym w przetargu zostanie zawarta umowa, której projekt stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

1.	Okres realizacji:

Wyznaczono nieprzekraczalny termin wykonania:

a) rozpoczęcie realizacji:   od przekazania terenu budowy (w ciągu 7 dni od podpisania umowy,

b) zakończenie realizacji: Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 30.11.2011r.

2.	Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe równe cenie ofertowej ustalonej na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.	Płatność

1.	Strony  postanawiają,  że roboty objęte umową, a wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym będą rozliczane w trakcie realizacji zadania  fakturami częściowymi, za uzgodnione elementy robót oraz  fakturą końcową po zakończeniu robót i ich odbiorze, 
z zastrzeżeniem, że :

- zakres robót rozliczany fakturami częściowymi  zostanie uzgodniony na dzień podpisania umowy w oparciu o harmonogram rzeczowo – finansowy,

- łączna wartość robót rozliczana fakturami częściowymi nie może przekroczyć 80% wartości zadania - pozostała część (min. 20% wartości zadania) zostanie rozliczona w fakturze końcowej,

- faktury częściowe mogą być wystawiane nie częściej niż jeden raz na kwartał, w oparciu 
o harmonogram rzeczowo - finansowy,

- podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru cząstkowego elementów robót podpisany przez kierownika budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru,

- podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół bezusterkowego końcowego odbioru robót.

  - Należność za faktury częściowe zostanie uregulowana po przedstawieniu dokumentów rozliczeniowych potwierdzających dokonanie przez Wykonawcę zapłaty za roboty wykonane przez Podwykonawcę w okresie rozliczeniowym (łącznie z kopią przelewu bankowego potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem), lub po pisemnym oświadczeniu Wykonawcy, że roboty w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy faktura, wykonywał siłami własnymi.

  - Należność za fakturę końcową zostanie uregulowana po przedstawieniu Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań w pełnej wartości robót wykonanych przez Podwykonawcę w ramach niniejszej umowy wraz 
z dokumentem rozliczeniowym potwierdzającym dokonanie przez Wykonawcę zapłaty za roboty wykonane przez Podwykonawcę w okresie rozliczeniowym (łącznie z kopią przelewu bankowego potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem) lub po pisemnym oświadczeniu Wykonawcy, że roboty w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy faktura wykonywał siłami własnymi wraz z oświadczeniem Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań w pełnej wartości wykonanych robót

  - Termin płatności za wykonane roboty – do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.

4.	Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

5.	Warunki zmiany zawartej umowy

1.	Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku dokonania zmian w projekcie budowlanym.

- Po spisaniu umowy cena może być zmieniona gdy:

  - nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT,

  - Zamawiający ograniczy zakres zamówienia, wprowadzi zamienne rozwiązania lub materiały.

Podstawą ustalenia nowej ceny będą niezmienione stawki i narzuty z kosztorysu ofertowego.

- Po spisaniu umowy możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy :

- jeżeli w trakcie budowy zaszła konieczność wykonania nieprzewidzianych robót

- w razie zakłócenia toku robót budowlanych przez protesty społeczne i ingerencje osób trzecich oraz wstrzymanie budowy przez organ nadzoru budowlanego i inne ograny nadzoru, ale tylko po stwierdzeniu zaniedbań niezawinionych przez Wykonawcę,

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego (opóźnienia w przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy),

- działania siły wyższej (np. klęska żywiołowa), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

- wstrzymania robót przez Zamawiającego lub z przyczyn od niego zależnych,

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 
z zachowaniem względów technologicznych lub bhp (zgodnie z wymaganiami producentów materiałów); zaistnienie ww. warunków musi być każdorazowo odnotowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

    - Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:

- zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności,

- strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności,

- wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

# Rozdział   21. 		Informacje dodatkowe

Zamawiający  nie przewiduje :

- ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

- zawarcia umowy ramowej i aukcji elektronicznej,

- ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

- wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamówienia uzupełniające:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających wybranemu wykonawcy do 20 % wartości zamówienia podstawowego, polegającego na powtórzeniu tego samego zamówienia o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku, Nr 223 Poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

# Rozdział   22.		Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI art. 179 do 198 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z 2007 r Nr 223, poz 1655 z późn. zm.)

# Rozdział   23. 		Załączniki do SIWZ

ZAŁĄCZNIKI:

- formularz oferty przetargowej

- projekt umowy

- dokumentacja projektowa – (wersja elektroniczna)

Wykaz dokumentacji (w wersji elektronicznej).

- Badania geotechniczne

- Projekty

- Przedmiary robót

- Specyfikacje techniczne (ST i STWiORB).