Projekt  umowy

UMOWA Nr  /2010

o roboty budowlane

zawarta w dniu ............................ 2010 r.  w Urzędzie Gminy w Domaniowie pomiędzy:

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Domaniowie z siedzibą Domaniów 56, 55 – 216 Domaniów  zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Jan Gołąb -  p.o. Kierownik

przy kontrasygnacie:

Joanna Węgłowska – Główna Księgowa

posiadającą numer  identyfikacji podatkowej 		NIP..................... REGON.................

a  firmą

..........................................................................................................................................

mającą swoją siedzibę w  ....................................................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”, posiadającą nr identyfikacji podatkowej	NIP  ..............................................

reprezentowaną przez:  ........................................................................................................

Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu ograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z  późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”.

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.

„Przebudowa (modernizacja) i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków na działce 253/2 i 253/3 obręb Wierzbno gm. Domaniów”.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ww. obiektu budowlanego zgodnie z projektem 
i zasadami wiedzy technicznej.

- Zakres i sposób wykonania robót określają:

  - oferta Wykonawcy

  - specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentacja projektowa

  - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST)

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu określonego w ust. 1 i 2, niezależnie od tego, czy wynikają wprost z dokumentów wymienionych 
w ust. 3.

§ 2

- Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 i z 2009 r. Nr 18, poz. 97) oraz wymaganiom określonym w SST.

- Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie 
z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w SST.

- Materiały pochodzące z rozbiórki nienadające się do ponownego wbudowania powinny być usunięte 
z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy, bądź na wysypisko odpadów przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z póź.  zm.). Koszty utylizacji ponosi Wykonawca robót. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania oraz nieuszkodzone materiały powinny być przewiezione na SUW Domaniów i stanowić będą własność Zamawiającego.

- Wykonawca wykona roboty objęte zamówieniem siłami własnymi*/ przy udziale

Podwykonawców*:

1)....................................................................................................................................,

(nazwa/ firma, dokładny adres Podwykonawcy - zakres powierzonych robót)

2) .............................................................................................................................................. ,

(nazwa/ firma, dokładny adres Podwykonawcy - zakres powierzonych robót)

3)....................................................................................................................................,

(nazwa/ firma, dokładny adres Podwykonawcy - zakres powierzonych robót)

- Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy innemu niż wskazany w ofercie Wykonawcy musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych Podwykonawców będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia Podwykonawców wskazanych w ofercie.

- Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 6 nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem do robót któregokolwiek z Podwykonawcy.

- Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, o której mowa w ust. 6 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą na realizację powierzonego mu do wykonania zakresu robót.

§ 3

- Zamawiający ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – który jako instytucja – działać będzie 
w imieniu Zamawiającego w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umownych.

- Nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego pełnić będzie:

Pan/i  –  …………………………………………………………………………………………..

- Osoba wskazana w ust. 2 działać będzie w granicach umocowania zawartej z Nim odrębnej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany, Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Zamawiający we współudziale z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, przekaże teren budowy 
w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę 
i zaakceptowania przez Zamawiającego następujących dokumentów:

a)	polisy i dokumentów ubezpieczeniowych,

c)	planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

§ 4

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy i pełną dokumentację dotyczącą robót.

- Zaplecze budowy Wykonawca organizuje we własnym zakresie.

- Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia ....2011 r.

Przez wykonanie przedmiotu umowy należy rozumieć wykonanie robót budowlanych i porządkowych
 i zgłoszenie ich do odbioru wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji, o której mowa 
w § 12 ust. 5.

- Odbiór końcowy robót będzie dokonany w ciągu 7 dni od daty powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości robót do odbioru nie później niż do dnia ............2011 r.

§ 5

- Za wykonanie umowy w zakresie ustalonym w § 1 - strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe  równe cenie przedstawionej w ofercie w wysokości :

netto....................................................zł

/słownie złotych: .....................................................................................................................

................................................................................................................................. ....../100

podatek VAT: .......% .......................................... zł

/ słownie złotych: .................................................................................................. ...../100

brutto.....................................................zł

/ słownie złotych: ......................................................................................................................

................................................................................................................................... ....../100

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania 
i odbioru robót.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 6

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 rozliczone będzie na podstawie faktur VAT .

- Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i komisję powołaną przez Zamawiającego do odbioru robót, oraz dokumenty, o których mowa w § 12 ust. 5 niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie za wykonane prace zostanie zapłacone przelewem na konto Wykonawcy wskazane 
w fakturze VAT w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Strony  postanawiają,  że roboty objęte umową, a wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym będą rozliczane w trakcie realizacji zadania fakturami częściowymi, za uzgodnione elementy robót oraz  fakturą końcową po zakończeniu robót i ich odbiorze, z zastrzeżeniem, że :

- zakres robót rozliczany fakturami częściowymi  zostanie uzgodniony na dzień podpisania umowy 
w oparciu o harmonogram rzeczowo – finansowy,

- łączna wartość robót rozliczana fakturami częściowymi nie może przekroczyć 80% wartości zadania - pozostała część (min. 20% wartości zadania) zostanie rozliczona w fakturze końcowej,

- faktury częściowe mogą być wystawiane nie częściej niż jeden raz w miesiącu, w oparciu 
o harmonogram rzeczowo - finansowy,

- podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru cząstkowego elementów robót podpisany przez kierownika budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

- podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru robót.

  - Należność za faktury częściowe zostanie uregulowana po przedstawieniu dokumentów rozliczeniowych potwierdzających dokonanie przez Wykonawcę zapłaty za roboty wykonane przez Podwykonawcę w okresie rozliczeniowym (łącznie z kopią przelewu bankowego potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem), lub po pisemnym oświadczeniu Wykonawcy, że roboty w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy faktura, wykonywał siłami własnymi.

  - Należność za fakturę końcową zostanie uregulowana po przedstawieniu Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań w pełnej wartości robót wykonanych przez Podwykonawcę w ramach niniejszej umowy wraz z dokumentem rozliczeniowym potwierdzającym dokonanie przez Wykonawcę zapłaty za roboty wykonane przez Podwykonawcę w okresie rozliczeniowym (łącznie z kopią przelewu bankowego potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem) lub po pisemnym oświadczeniu Wykonawcy, że roboty w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy faktura wykonywał siłami własnymi wraz z oświadczeniem Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań w pełnej wartości wykonanych robót

  - Faktura końcowa płatna z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy Nr konta …………………………………………………………………………………………………

  - Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i jego nazwa brzmi: Zakład Wodociągów i Kanalizacji,  Domaniów 56,  NIP................

  - Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i jego nazwa brzmi: ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………….

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ewentualnych zamówień dodatkowych nieobjętych niniejszym zamówieniem i nieprzekraczających łącznie 20% wartości umowy, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie odrębnej umowy z Zamawiającym, z zastosowaniem niżej wymienionych nośników cenotwórczych na podstawie, których sporządzony został kosztorys ofertowy:

Ceny materiałów i najmu sprzętu (nie ujętych w ofercie przetargowej) zostaną przyjęte 
z zeszytów Sekocenbud jako minimalne za ostatni kwartał poprzedzający sporządzanie kosztorysu.

Wykonawca będzie uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia za dodatkowe roboty wyłącznie, jeśli takie roboty zostaną zamówione przez Zamawiającego na piśmie.

§ 7

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem budowy, w terminie do 7 dni licząc od dnia podpisania umowy,

  - Zapewnienie na swój koszt nadzoru  inwestorskiego i autorskiego,

  - Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,

  - Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2.	Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przejęcie terenu robót od Zamawiającego,

- Zabezpieczenie terenu robót,

- Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

- Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym 
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu,

- Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,

- Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 15 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 
z późn. zm.),

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż.
i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,

- Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy,

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów,

- Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

- Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie 
i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, dostarczenie oświadczenia właściciela gruntów, na których były prowadzone prace, że nie wnosi zastrzeżeń związanych 
z uporządkowaniem terenu, uporządkowanie zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji  zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji,

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie 
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze.

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

- Posiadanie polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego obejmujących:

- Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości kontraktu,

- Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych.

- Informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

- Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową/robotami personel wskazany 
w ofercie Wykonawcy. Zmiana osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie 
i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie skazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji 
i doświadczenia osoby skazanej w ofercie Wykonawcy.

- Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa ust. 1, nie później niż 7 dni przed planowanym wykorzystaniem do kierowania robotami/budową tej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane 
w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 9

1.	Wykonawca ustanawia

- Kierownika budowy w osobie Pana ............................ - tel.: ......................, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń nr ................................. z dnia .................. wydane przez ............................................................ oraz posiadającego zaświadczenie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nr ................ z dnia ............................ r. ważne od dnia .................... r. do dnia ....................... r., potwierdzające przynależność do PIIB i wniesienie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- kierownika robót konstrukcyjno - budowlanych w osobie:

Pana ............................ - tel.: ......................, posiadającego uprawnienia budowlane

w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, nr ................................. z dnia .................. wydane przez  ........................................................... oraz posiadającego zaświadczenie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nr ................ z dnia ............................ r. ważne od dnia .................... r. do dnia ....................... r., potwierdzające przynależność do PIIB

i wniesienie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

3)	kierownika kierownik robót elektrycznych w osobie:

Pana ............................ - tel.: ......................, posiadającego uprawnienia budowlane 
w specjalności instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  elektroenergetycznych nr ................................. z dnia .................. wydane przez ............................................................ oraz posiadającego zaświadczenie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nr ................ z dnia ............................ r.

ważne od dnia .................... r. do dnia ....................... r., potwierdzające przynależność do PIIB i wniesienie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

- Osoby wskazane w ust. 1 działać będą w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo Budowlane.

- Zmiana osoby wskazanych w ust. 1 może nastąpić jedynie na zasadach określonych w § 8. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 10

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego oraz pracownikom  Zamawiającego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 11

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w wysokości 5 % wartości umownej brutto, o której mowa w § 5 ust. 1: ..................................................................zł /słownie złotych:........................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... w formie ........................................................................................................................................

- Zasady zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

  - część zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 70% kwoty, o której mowa w ust. 1 będzie zwrócona w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego robót, lub w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze ostatecznym, w ciągu 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia tych wad;

  - część zabezpieczenia należytego wykonania umowy służąca do pokrycia roszczeń 
z tytułu gwarancji jakości (30% jego całkowitej wartości) zwrócona zostanie w ciągu 15 dni od daty upływu okresu gwarancji jakości, który wynosi 60 miesięcy od daty odbioru ostatecznego robót.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
o której mowa w ust 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 12

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie części robót,

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy.

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio 
w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami w szczególności :

- dziennik budowy,

- dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, tj: geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

- oświadczenie właściciela gruntów o właściwym uporządkowaniu terenu budowy,

- przedstawienie wszystkich prób i badań laboratoryjnych potwierdzających sprawność oczyszczalni ścieków,

- oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

- dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne 
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy (robót).

- Pozwolenie na użytkowanie.

  - Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

  - Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, 
w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

  - W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

  - W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 13

1. Termin usuwania wad wynosi:

- natychmiast w przypadku, gdy wada może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

- w ciągu 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o zaistniałych wadach.

2. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca, jeżeli powstały one:

- w wyniku użycia materiałów i urządzeń lub wykonania robót niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacją projektową,

- w wyniku nie wywiązania się przez Wykonawcę z zobowiązań wynikających 
z warunków umowy.

§ 14

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót, objętych umową.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty objęte umową, materiały, sprzęt i inne mienie związane z przeprowadzeniem robót 
- wymagana suma ubezpieczenia nie mniej niż wartość brutto niniejszej umowy,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych - wymagana suma ubezpieczenia nie mniej niż wartość brutto niniejszej umowy.

- Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom podczas prowadzenia robót i w razie ich wystąpienia zobowiązuje się pokryć całość szkody z ubezpieczenia lub polisy OC od prowadzonej działalności. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego.

- Polisy i dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca przedłoży do wglądu Zamawiającemu najpóźniej 
w dniu przekazania terenu budowy i następnie na każde żądanie Inspektora.

Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
i  nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

§ 15

Rękojmia za wady i gwarancja jakości.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 60 miesięcy.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego, 
a w przypadku wad - od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy, a dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 16

  - Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za niewykonanie w całości przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 ust. 3 
- w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi 
– w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczanego zgodnie z postanowieniami § 13 na usunięcie wad,

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 7 dni - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień przerwy,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
a w szczególności z przyczyn określonych w § 17 ust. 1 za wyjątkiem litery e) - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu:

- za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy i dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1, 
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 
w  wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, innych niż określone 
w § 17 ust. 1 litera e).

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 17

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

    - Wykonawca nie przedłożył Inspektorowi nadzoru w wymaganym terminie stosownych dokumentów wymienionych w § 3 ust. 5,

    - Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

    - Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy,

    - Wykonawca zatrudnił, bez uzyskania zgody Zamawiającego, do realizacji przedmiotu umowy podwykonawcę,

    - wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy.

    - Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
z dokumentacją projektową, SST lub niniejszą umową,

    - w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.

  - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

  - Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie miesiąca od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 2 i musi zawierać uzasadnienie.

  - W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

    - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,

    - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych mniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

    - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

    - w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 litera c) – Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

    - Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 6 ust. 4 niniejszej umowy,

odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 4 pkt b), w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen za które zostały nabyte,

a) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

§ 18

Warunki zmiany zawartej umowy

1.	Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku dokonania zmian w projekcie budowlanym.

- Po spisaniu umowy cena może być zmieniona gdy:

  - nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT,

  - Zamawiający ograniczy zakres zamówienia, wprowadzi zamienne rozwiązania lub materiały.

- Po spisaniu umowy możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy:

- jeżeli w trakcie budowy zaszła konieczność wykonania nieprzewidzianych robót lub zamawiający dokonał  zmiany projektu,

- w razie zakłócenia toku robót budowlanych przez protesty społeczne i ingerencje osób trzecich oraz wstrzymanie budowy przez organ nadzoru budowlanego i inne ograny nadzoru, ale tylko po stwierdzeniu zaniedbań niezawinionych przez Wykonawcę,

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego (opóźnienia w przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy),

- działania siły wyższej (np. klęska żywiołowa), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

- wstrzymania robót przez Zamawiającego lub z przyczyn od niego zależnych,

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 
z zachowaniem względów technologicznych lub bhp (zgodnie z wymaganiami producentów materiałów); zaistnienie ww. warunków musi być każdorazowo odnotowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

  - Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:

- zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności,

- strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności,

- wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

§ 19

1.    Kary pieniężne płatne są w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.

2. 	Zapłata kary pieniężnej nie zamyka drogi dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 20

  - W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-  Prawo budowlane i Kodeksu Cywilnego.

  - Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej 
w postaci aneksu.

  - Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją mniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

Dokumenty będą uważane i odczytywane oraz interpretowane jako integralna część niniejszej umowy według następującego pierwszeństwa:

  - Umowa

  - Formularz oferty z załącznikami do oferty

  - Dokumentacja projektowa

  - STWiOR

  - Karty gwarancyjne, atesty.

§ 22

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla Zamawiającego
 i jeden dla Wykonawcy.

§ 23

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1. Oferta Wykonawcy,

2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

3. Dokumentacja projektowa,

4. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,

5. Harmonogram rzeczowo – finansowy,

6. Kosztorys szczegółowy

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA