UMOWA Nr ….. /2012

Zawarta w Polwicy dnia …….2012r. pomiędzy Przedszkolem Publicznym w Polwicy Polwica 23, 55-216 Domaniów zwanym dalej w tekście umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Dyrektora Przedszkola – Grażynę Lichota

przy kontrasygnacie

Małgorzaty Wesołowskiej – skarbnika Gminy

a

…………………………………………………………………………. zwanym dalej w tekście umowy Wykonawcą, o następującej treści :

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania „Remontu pomieszczeń sanitarnych i korytarza w Przedszkolu Publicznym w Polwicy”.

Zakres robót zgodnie z obmiarem robót:

- remont toalet dla dzieci położonych na parterze o pow. 8.814  m2,

- remont toalet dla dzieci położonych na I piętrze o pow. 7,210 m2,

- remont toalet dla personelu o pow. 1,705 m2,

- remont korytarza przy toaletach na parterze o pow. 26,208 m2.

Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia z własnych materiałów, za pomocą własnego lub będącego w jego dyspozycji sprzętu i pracowników .

§ 2

1. Strony uzgadniają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy.

- Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień:  02.07.2012 r.

- Termin zakończenia prac ustala się na dzień:  14.08.2012 r.

2. Odbiór wykonanej usługi nastąpi w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o ich

zakończeniu .

§ 3

1. Zlecone prace Wykonawca zobowiązuje się zrealizować  zgodnie z obowiązującymi

normami i zasadami wiedzy technicznej, zgodnie ze sztuką budowlaną.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu budowy na czas trwania

umowy.

§ 4

Strony ustalają wynagrodzenie (zgodnie z ofertą z dnia  …………….. 2012 roku) za prace

objęte umową w wysokości: …………………… zł brutto (słownie:

……………………………………………)

§ 5

1. W razie zwłoki w wykonaniu robót Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,5 %  wartości robót za każdy dzień zwłoki

2.  W razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu robót Zamawiający może:

- wyznaczyć Wykonawcy termin wykonania robót z zachowaniem prawa do kary umownej

- odstąpić od umowy, gdy zwłoka przekroczy okres 5 dni, oraz żądać  kary umownej.

3. W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje kara  umowna w wysokości 10 % wartości umowy.

§ 6

1. Rozliczenie nastąpi fakturą, na podstawie protokołu odbioru końcowego robót.

2. Zapłata faktury nastąpi w terminie ………………. dni, licząc od daty  doręczenia.

3. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Wykonawcy przysługuje prawo naliczeń   odsetek ustawowych.

§ 7

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejsze umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Mogą być wprowadzone do umowy aneksem po uzgodnieniu przez obie Strony .

§ 8

Na zrealizowane prace Wykonawca udzieli Zamawiającemu …………………….. gwarancji.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający:                                                                                          Wykonawca: