**Domaniów – droga dojazdowa do gruntów rolnych**

**– dz. nr 378/3 obręb Domaniów Gmina Domaniów (”ul. Ogrodowa”)**

19 listopada pracownicy Urzędu Gminy w Domaniowie, Radni, Sołtys wsi Domaniów, wspólnie z przedstawicielami firmy REMDRO S.A. z siedzibą w Toruniu i pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego dokonali odbioru inwestycji drogowej finansowanej ze środków  z budżetu Województwa Dolnośląskiego, tj. **„Domaniów - droga dojazdowa do gruntów rolnych”**

Zadanie, którego realizację rozpoczęto w październiku 2012r. obejmowało przebudowę przeszło 0,5 km drogi **„ul. Ogrodowa”** W ramach inwestycji została wykonana nawierzchnia, a miejscami wymieniona podbudowa. Wykonano na całej długości pobocza, a także wyremontowano wpusty uliczne i studzienki kanalizacji deszczowej. Wykonano powierzchniowe odwodnieni na części drogi. Zgodnie z podpisaną umową, którą realizowała firma REMDRO S.A. Kamień, ul. Granitowa 10, 55 – 095 Mirków, gmina Długołęka. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 259 418,69 zł., z czego Gmina Domaniów pozyskała środki zewnętrzne w wysokości przeszło 50 000,00 zł. w ramach finansowania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych Województwa Dolnośląskiego.