…………………………

pieczątka zamawiającego

Znak: OŚ-ZP.271.4.2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(zwana dalej „specyfikacją” lub „SIWZ”)

dla postępowania pn:

„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Domaniów, Piskorzów, Piskorzówek, Polwica, Wierzbno etapy I i II wraz z nadzorem autorskim”

Informacje o zamawiającym

Nazwa Zamawiającego:    	Gmina Domaniów.

REGON:			931934851

NIP: 				912-17-16-512

Miejscowość:		           Domaniów

Adres:				Domaniów 56; 55 – 216 Domaniów

Strona internetowa (BIP):	ug_domaniow.bipgmina.pl

Adres e-mail:			sekretariat@gminadomaniow.pl

Godziny urzędowania:	poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 715 – 1515. Środa 800 - 1600

Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego.

Rodzaj zamówienia: usługi

Wartość szacunkowa zamówienia: o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Specyfikację zatwierdził w dniu 26.04.2013r.

Wójt Gminy Domaniów

/-/ Dorota Swadek-Schneider

(Podpis kierownika zamawiającego)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ składa się nie tylko z zasadniczej części opisowej, ale także ze wszystkich tworzących ją załączników, łącznie z projektem umowy i załącznikami do niej, dotyczącym realizacji zamówienia objętego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Domaniów, Piskorzów, Piskorzówek, Polwica, Wierzbno etapy I-II wraz z pozwoleniem na budowę na zakres wymagany przepisami prawa budowlanego, zwanej dalej „dokumentacją” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót budowlanych na podstawie tej dokumentacji.

  - Dokumentację należy wykonać z podziałem inwestycji na następujące etapy:

- I etap – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Polwica, Piskorzów, Wierzbno oraz kanału tranzytowego kanalizacji sanitarnej,

- II etap - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaniów, Piskorzówek oraz kanału tranzytowego kanalizacji sanitarnej,

  - Dokumentacja musi zawierać:

    - mapę do celów projektowych (podkład geodezyjno-wysokościowy) w skali 1:500 i 1:1000 (w zależności od gęstości zabudowy i uzbrojenia na terenie objętym dokumentacją) dla terenu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia oraz dla innych terenów, o ile prace projektowe i uzgodnienia wykażą taką potrzebę. Zamawiającemu należy przekazać zeskanowaną mapę: na płycie CD lub DVD w formacie TIFF i DWG – 1 egz., oryginał mapy – 1 egz.

    - plan orientacyjny w skali 1:5 000,

    - mapę ewidencji gruntów, wykaz właścicieli i władających,

    - koncepcję przebiegu sieci kanalizacyjnej i lokalizacji przepompowni zaakceptowaną przez Zamawiającego, wraz z analizą zasadności budowy w miejscowości Domaniów punktu przyjęcia ścieków dowożonych – 2 egz – przedłożenie Zamawiającemu w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy,

    - uzyskaną w imieniu Zamawiającego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia publicznego (ew. sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko) – wystąpienie o decyzję w terminie max 90 dni od podpisania umowy,

    - uzyskaną w imieniu Zamawiającego decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – wystąpienie o decyzję w terminie max 60 dni od uzyskania ostatecznej decyzji środowiskowej,

    - projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej, ciśnieniowej i przykanalików – 6 egz. -  wszystkie branże

    - projekt budowlano-wykonawczy przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym, monitoringiem przepompowni z zastosowaniem systemów SCADA (ang. Supervisory Control and Data Acquisition), umożliwiających automatyczne monitorowanie i sterowanie urządzeniami zamontowanymi w przepompowniach) – 6 egz – wszystkie branże

    - wszelkie wymagane uzgodnienia projektowe, pozwolenia i inne niezbędne opinie (w tym: uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznych, uzyskanie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków),

    - uzyskanie od właścicieli nieruchomości oświadczenia o zgodzie na zaprojektowanie i wykonanie rurociągów przez ich posesje,

    - operat wodno-prawny wraz z uzyskaniem pozwolenia (jeżeli wystąpi taka potrzeba),

    - badania geologiczno – inżynierskie oraz ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów,

    - zestawienia wszystkich przyłączy z podaniem numeru działki, adresu, właściciela działki i długości przyłącza.

    - projekt tymczasowej organizacji ruchu – wytyczne dla wykonawcy robót – 4 egz.

    - projekt przebudowy lub zabezpieczenia kolidującej infrastruktury technicznej (w miarę wystąpienia takiej potrzeby) – 3 egz.

    - projekt odtworzenia nawierzchni dróg – 3 egz.

    - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – 4 egz.

    - przedmiary robót – 3 egz. z podziałem obmiaru dla dwóch etapów inwestycji,

    - kosztorys inwestorski – 3 egz. + zbiorcze zestawienie kosztów – 1 egz.  - z podziałem kosztów na dwa etapy inwestycji.

    - wersję elektroniczną kompletnej dokumentacji na płycie DVD lub CD (opis i rysunki w formacie PDF umożliwiający włączanie i wyłączanie warstw oraz rysunki w formacie DWG) – 3 egz.

    - uzyskanie w imieniu zamawiającego ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę.

  - Zakres dokumentacji projektowej, o którym mowa powyżej sporządzić należy w szczególności w oparciu o:

- Ustawę z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane, tekst jednolity z dnia 12 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 243, poz. 1623),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 462),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2004r., nr 202, poz.2072 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod  i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004r., nr 130, poz.1389),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., nr 120, poz.1126 ),

- Ustawę z dnia 3 października 2008r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., nr 199, poz. 1227),

- Ustawę z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych - przedmiot zamówienia należy określać zgodnie z zapisami art. 29 i 30 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz.759)  tj.:

- wytyczne zawarte w branżowych przepisach szczegółowych, obowiązujących Polskich Normach, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i założeniami Zamawiającego.

  - Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

  - Przedmiotu  zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

  - Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia  i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Dodając w opisie przedmiotu zamówienia określenie "równoważny" Projektant zobowiązany jest zawrzeć określenia precyzujące wymogi w kwestii równoważności.

  - Obowiązki projektanta

Podczas wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do:

- Występowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego na podstawie upoważnienia udzielonego przez osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego;

- Przygotowania wszelkich wystąpień dotyczących uzgodnień, opinii, informacji również tych, które musi podpisać Zamawiający oraz danych do umów przyłączeniowych;

- Uzgadniania z Zamawiającym treści wszystkich wystąpień o uzyskanie uzgodnień, opinii, informacji, a treść wystąpień i uzgodnień dotyczących wejścia lub korzystania czasowego bądź stałego z terenu prywatnego winna być zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Opisu zastosowanych wyrobów budowlanych za pomocą obiektywnych cech technicznych i jakościowych, w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji;

- Ścisłej współpracy z jednostkami wydającymi techniczne warunki przyłączenia w sposób umożliwiający uzyskanie najbardziej optymalnych rozwiązań;

- Uzgadniania na bieżąco z Zamawiającym dokumentacji w zakresie proponowanych rozwiązań technicznych i zastosowanych wyrobów budowlanych;

- Uzyskania akceptacji przez Zamawiającego projektu budowlanego przed wystąpieniem o jego zatwierdzenie i o pozwolenie na budowę do właściwego organu wydającego decyzje w tym zakresie;

- Uczestniczenia w spotkaniach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego oraz przedstawiania Zamawiającemu na każde wezwanie stanu zaawansowania prac projektowych.

- Przekazania Zamawiającemu oryginałów uzgodnień, opinii i innych dokumentów powstałych w toku projektowania.

- Dokonywanie dwukrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich na pisemne żądanie Zamawiającego w okresie 3 lat od uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. Za dwukrotną aktualizację w tym okresie Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie.

  - Nadzór autorski

    - Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie obowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.

    - Nadzór autorski obejmuje w szczególności:

- uzgadnianie z inwestorem i wykonawcą na ich wnioski możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej,

- czuwanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę,

- udział w naradach technicznych na pisemne wezwanie Zamawiającego (15 pobytów w okresie trwania umowy).

  - Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- 71322200-3  Usługi projektowania rurociągów,

- 71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych,

- 71248000-8   Nadzór nad projektem i dokumentacją.

  - Inne postanowienia

Przed złożeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej.

- DOKUMENTY I INFORMACJE NIEZBEDNE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY CENOWEJ, JAK RÓWNIEŻ NIEZBĘDNE DO SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI PROJEWKTOWEJ

  - W obrębach ewidencyjnych: Domaniów, Piskorzów, Piskorzówek, Polwica, Wierzbno, w części zabudowanej Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, są w trakcie opracowywania.:

- uchwała nr XXIX/187/13 Rady Gminy Domaniów w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piskrzów w gminie Domaniów. Uchwała dostępna pod adresem:

http://ug_domaniow.bipgmina.pl/wiadomosci/181/wiadomosc/196175/uchwala_nr_xxix18713_rady_gminy_domaniow_w_sprawie_uchwalenia_mi UWAGA!!! - plan uchwalony nie opublikowany w Dzienniku Urzędowym.

- uchwała nr XXIX/188/13 Rady Gminy Domaniów w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piskorzówek w gminie Domaniów. Uchwała dostępna pod adresem:

http://ug_domaniow.bipgmina.pl/wiadomosci/181/wiadomosc/196177/uchwala_nr_xxix18813_rady_gminy_domaniow_w_sprawie_uchwalenia_mi  UWAGA!!! - plan uchwalony nie opublikowany w Dzienniku Urzędowym.

- uchwała nr XXIX.189.13 Rady Gminy Domaniów w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polwica w gminie Domaniów. Uchwała dostępna pod adresem:

http://ug_domaniow.bipgmina.pl/wiadomosci/181/wiadomosc/196188/uchwala_nr_xxix18913_rady_gminy_domaniow_w_sprawie_uchwalenia_mi  UWAGA!!! - plan uchwalony nie opublikowany w Dzienniku Urzędowym.

- Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbno - wyłożony do publicznego wglądu

http://ug_domaniow.bipgmina.pl/wiadomosci/archiwum/1/wiadomosc/192928/projekt_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego_wsi_wi

- Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaniów - wyłożony do publicznego wglądu

http://ug_domaniow.bipgmina.pl/wiadomosci/archiwum/1/wiadomosc/192925/projekt_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego_wsi_do

UWAGA !!! – z czasem wiadomości przenoszone są do archiwum, w przypadku niedziałającego linku, materiały należy odszukać w archiwum wiadomości.

  - Koncepcja gospodarki ściekowej dla Gminy Domaniów – udostępniona w wersji elektronicznej wraz ze Specyfikacją na stronie Zamawiającego:

http://ug_domaniow.bipgmina.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi

  - Studium Wykonalności dla projektu: uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Domaniów – miejscowości Wierzbno, Piskorzów, Polwica i Domaniów - udostępnione w wersji elektronicznej wraz ze Specyfikacją na stronie Zamawiającego:

http://ug_domaniow.bipgmina.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi

  - Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Domaniów: http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2012/902/akt.pdf

Uchwała Rady Gminy Domaniów w sprawie przyjęcia Aglomeracji Domaniów:

http://ug_domaniow.bipgmina.pl/files/sites/3076/wiadomosci/151848/files/uchwala_nr_xiv7711.pdf

  - Przykanaliki należy zaprojektować od kanału ulicznego do granicy nieruchomości w obrębie pasa drogowego i uzgodnić jego lokalizację z właścicielami nieruchomości.

  - Obszar objęty opracowaniem nie jest objęty ochroną przyrodniczą. Na terenie Gminy Domaniów brak jest: parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, obszaru natura 2000, pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.

  - Przepompownie zostaną zlokalizowane na terenach, których Gmina Domaniów jest właścicielem, w przypadku braku możliwości lokalizacji przepompowni na działkach Gminnych, zakłada się lokalizowanie przepompowni w drogach.

  - Zakłada się prowadzenie kanalizacji, wg hierarchii:

- W drogach Gminnych i działkach będących własnością Gminy Domaniów,

- W drogach Powiatowych, Wojewódzkich,

- W działkach stanowiących własność Skarbu Państwa m.in.: Starosta, Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa,

- Działki właścicieli prywatnych.

  - W ramach projektu należy uwzględnić przejście kanalizacji pod Autostradą A4 – zgodnie z Aglomeracją Gminy Domaniów założono przejście pod Autostradą na odcinku drogi Gminnej Domaniów-Polwica. W miejscu przejścia znajduje się przejazd drogowy (pod Autostradą), grunt stanowi własność Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dopuszcza się zmianę lokalizacji przejścia pod autostradą, jeśli znajduje to uzasadnienie technologiczne i/lub ekonomiczne po akceptacji przez Zamawiającego.

  - Nie przewiduje się prowadzenia kanalizacji sanitarnej przez tereny zamknięte (PKP). Zgodnie z

Dziennikiem Urzędowym Ministra Infrastruktury Nr 14, dn. 30 grudnia 2009 r. na terenie Gminy Domaniów brak jest terenów zamkniętych.

  - Projekt obejmuje zaprojektowanie przepompowni, należy w ramach projektu zaprojektować przyłącza energetyczne od szafki rozdzielczej na terenie przepompowni do przepompowni, jak również od linii energetycznej, będącej własnością Zakładu Energetycznego do szafki rozdzielczej. Szacunkowa długość przyłączy (od linii energetycznych do szafki rozdzielczej), będzie zależeć od lokalizacji przepompowni i nie jest możliwa do ustalenia na tym etapie.

  - Gmina Domaniów, jako zarządca sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Domaniów, dokona niezbędnych uzgodnień i wyda niezbędne warunki techniczne związane z realizacją Zamówienia, bez pobierania opłat.

- INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających do 20 % wartości zamówienia podstawowego

- OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH I CZĘŚCIOWYCH

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zamówienie należy wykonać w terminie  48 miesięcy od zawarcia umowy w tym :

  - Wykonanie dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę w terminie 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

  - Pełnienie nadzoru autorskiego w terminie 48 miesięcy od daty podpisania umowy.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  - W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w tym w szczególności:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – należycie wykonali, co najmniej 3 dokumentacje projektowe (Projekt budowlany i Projekt wykonawczy i/lub Projekt budowlano-wykonawczy) w zakresie budowy kanalizacji grawitacyjno-tłocznej  wraz z przepompownią/ami  o wartości  co najmniej 200 tys. zł  każda.

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

  - potencjał techniczny – na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

  - dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj.:

- min. 1 projektantem z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadającymi im uprawnieniami wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- min. 1 projektantem z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadającymi im uprawnieniami wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- min. 1 projektantem z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadającymi im uprawnieniami wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

  - Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.

  - W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 7.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

  - Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:

    - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału określonych w pkt. 6.1 SIWZ sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie.

    - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, z podaniem ich wartości przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie, określonych w punkcie   6.1. lit. b SIWZ. – Wzór wykazy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ   W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten  składa przynajmniej jeden z Wykonawców.

Dowodem należytego wykonania usługi są poświadczenia (w przypadku nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert). W przypadku zamówień na usługi jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, przedkłada oświadczenie Wykonawcy, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zakres poświadczenia lub oświadczenia musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale V ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ. -Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

- potencjał techniczny – na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 1 do specyfikacji).

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji):

- min. 1 projektant z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadającymi im uprawnieniami wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- min. 1 projektant z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadającymi im uprawnieniami wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- min. 1 projektant z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadającymi im uprawnieniami wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Do wykazu należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (zawarte w załączniku nr 3 do specyfikacji)

W przypadku, gdy Wykonawca wskaże, że dysponuje osobą/osobami winien podać informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.

    - Pisemne zobowiązanie innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeżeli dotyczy.

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:

    - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 4 do specyfikacji), W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.

    - aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa

każdy z Wykonawców.

    - aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.

    - aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.

    - Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej- Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ

- Art. 4 pkt. 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr50, poz. 331, z późn. zm.) zawiera definicję grupy kapitałowej zgodnie z którą rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. Kontrola to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiając wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców (art. 4 pkt. 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.

- Jeżeli Wykonawca złoży listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzegania zasady uczciwej konkurencji. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz Wykonawcę, który nie złożył listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Pozostałe dokumenty:

    - Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, złożony na druku stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (Wykonawca, który nie przewiduje udziału podwykonawców w realizacji zamówienia – również składają dokument).

    - Pełnomocnictwo – do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

  - Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą  zamiast dokumentów o których mowa w § 3 ust. 1

  - w ROZPORZĄDZENIU PREZESA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE RODZAJÓW DOKUMENTÓW, JAKICH MOŻE ŻĄDAĆ ZAMAWIAJĄCY OD WYKONAWCY, ORAZ FORM, W JAKICH TE DOKUMENTY MOGĄ BYĆ SKŁADANE z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 231) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

    - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

    - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

    - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

  - Forma dokumentów.

    - Wszystkie dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być dokonane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy).

    - W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

    - Uwaga! Zasada z pkt. 7.7.1. nie dotyczy pełnomocnictw, które zawsze winny być przedstawione w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

    - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

    - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

    - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oraz w przypadku podmiotów, których potencjałem Zamawiający dysponuje na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

- Informacje dla Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (członkowie konsorcjum):

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.

  - Pełnomocnictwo należy przedłożyć wraz z ofertą. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

  - Formę składanych dokumentów określono powyżej w pkt 7.5. specyfikacji.

W miejsce oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ustawy Pzp, oraz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp, stosowne oświadczenie składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub każdy z wykonawców składa stosowne oświadczenie za siebie.

- Informacja o sposobie porozumiewania się stron w niniejszym postępowaniu oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują drogą pisemną, elektroniczną lub faksem.

  - Ofertę w postępowaniu można złożyć wyłącznie w formie pisemnej – na druku stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

  - W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Korespondencję pisemną należy kierować na adres: Gmina Domaniów, Domaniów 56, 55-216 Domaniów.

  - Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminadomaniow.pl.

  - Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug_domaniow.bipgmina.pl

  - Korespondencję w formie faksowej należy kierować na numer faksu: 71-301-77-35

  - Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia i w sprawach formalnych: Marcin Siewicki, Dorota Sala , tel. 71-301-77-35 wew. 23

- Wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium  w wysokości: 5 000,00 zł.

(słownie: pięć tysięcy złotych).

Wykonawca wnosi wadium:

- w pieniądzu, sposób przekazania: na rachunek Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Oławie o/Domaniów

35 9585 0007 0030 0300 0550  0030

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

Sposób przekazania:  oryginał  dołączyć do oferty  Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest wymagane.

  - Przed podpisaniem umowy wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10%  ceny brutto podanej w ofercie.

  - 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, natomiast 30% kwoty zabezpieczenia, służące do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady – w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

  - Zabezpieczenie może być wnoszone:

    - przelewem – poprzez wpłatę na rachunek Gminy Domaniów (wskazany w projekcie umowy).

    - w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – należy dostarczyć przed podpisaniem umowy.

  - Dopuszczalne jest złożenie zabezpieczenia w więcej niż jednej formie, a także za zgodą Zamawiającego zmiana formy wniesionego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia może być dokonywana jedynie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości.

  - Weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zastaw rejestrowy – nie będą akceptowane jako formy wniesienia zabezpieczenia w niniejszym postępowaniu.

  - Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia poprzez potrącenia z należności za częściowo wykonane zamówienie.

- Termin związania ofertą

  - Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Wyjaśnienia i zmiana specyfikacji oraz sposób przygotowania oferty:

  - Każdy wykonawca, ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.

  - Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane na zasadach i w trybie art. 38 ustawy.

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Wykonawca sporządza pisemną ofertę w języku polskim w sposób czytelny i trwały.

  - Ewentualne poprawki dopuszczalne są pod warunkiem, że będą naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.

  - W Formularzu Oferty wartości liczbowe należy wpisywać w każdej pozycji wyłącznie cyframi, a w miejscach gdzie jest to wyraźnie wskazane także słownie (nie stosuje się wyrażenia „jw.” i równoważnych).

  - Wykonawca może zastrzec poufność części oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.).

  - Zastrzeżoną część oferty zaleca się umieścić w odrębnej kopercie z stosownym opisem np. „Część poufna”. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PzP.

  - Wykonawca powinien ponumerować każdą zapisaną stronę oferty oraz wpisać liczbę stron w ”Formularzu Oferty”.

  - Dokumenty tworzące ofertę powinny być zszyte (spięte, oprawione, zbindowane itp.) w sposób zapewniający zachowanie integralności oferty.

  - Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu.

  - Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje:

Nazwa i adres wykonawcy

Oferta na: „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Domaniów, Piskorzów, Piskorzówek, Polwica, Wierzbno etapy I i II wraz z nadzorem autorskim”

znak sprawy: OŚ-ZP.271.4.2013

Nie otwierać przed 13.05.2013 r. godz. 10:30

- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

  - Oferty należy składać na adres: Gmina Domaniów , Domaniów 56, 55-216 Domaniów – nie później niż do dnia 13.05.2013 r. godz. 10:00 Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i zostaną zwrócone niezwłocznie.

  - Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13.05.2013 r. godz. 10:30 w budynku Urzędu Gminy Domaniów, Domaniów 56, 55-216 Domaniów, sala narad - parter. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

  - Na wniosek wykonawców nieobecnych przy otwarciu ofert zamawiający przekazuje niezwłocznie tym wykonawcom informacje, podane podczas otwarcia ofert.

- Sposób obliczenia ceny oferty:

  - Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Wykonawca ma obowiązek podać w „Formularzu Oferty” cenę (brutto) za wykonanie zamówienia oraz zastosowaną stawkę podatku VAT.

  - W przypadku wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkiwania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli to zamawiający będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług, zamawiający – wyłącznie dla celów porównania ofert – doliczy do podanej ceny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta cenę wskazaną w „Formularzu Oferty”.

- Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert:

  - Oferty będą oceniane według kryterium najniższa cena 100%.

  - Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

P=CminCbadx 100 %

gdzie:	P – liczba punktów przyznanych badanej ofercie, przy czym 1%=1 pkt

Cmin – najniższa cena zaoferowana w badanych ofertach

Cbad – cena oferty badanej

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

  - Ogłoszenie wyników postępowania – niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

    - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

    - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

    - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

    - terminie, określonym odpowiednio zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, oraz zamieszcza informacje na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

  - W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy ci – przed zawarciem umowy z zamawiającym – są zobowiązani do przedłożenia zamawiającemu umowy określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawca, który jest przedsiębiorcą wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

- Pozostałe informacje:

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

  - Zmiany dokonuje się przez złożenie nowej oferty, która musi odpowiadać wszystkim warunkom niniejszej specyfikacji. Dodatkowo oferta taka powinna być oznaczona stosownym opisem np. „Oferta zamienna”. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności.

  - Wycofania dokonuje się na wniosek wykonawcy złożony zamawiającemu przed upływem terminu do składania ofert. Wniosek winien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

  - Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie złożenie w terminie określonym przez zamawiającego wyjaśnień spowoduje odrzucenie oferty.

  - Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 8 (cz. A i B) do niniejszej specyfikacji. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy. Przypadki te zostały określone w projektach umów stanowiących załącznik do SIWZ.

- Środki ochrony prawnej:

  - Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu. Wykonawcy może, w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania, poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

  - Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz sposób procedowania w postępowaniu toczonym wskutek ich wniesienia określa Dział VI Prawa zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”

- Przepisy właściwe dla postępowania: do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Maksymalna liczba wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej

- Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

- Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Wykaz załączników:

- wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

- wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat usług,

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

- wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,

- wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy Pzp, (Dotyczy osób fizycznych)

- Druk „Formularz ofertowy”

- Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom,

- Wzór umowy część A i B.

Załącznik Nr 1

……………………………..

(Pieczęć Wykonawcy/ów )

Oświadczenie *

o spełnieniu warunków art. 22 ust.1 ustawy

Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn:

„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Domaniów, Piskorzów, Piskorzówek, Polwica, Wierzbno etapy I i II wraz z nadzorem autorskim”

( ja/my) niżej podpisany/i) 	( ............................................................)

reprezentując firmę/y** 	( ............................................................)

( ............................................................)

( ............................................................)

w imieniu swoim oraz reprezentowanej firmy oświadczam/my, że spełniamy warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

* W przypadku składania oferty wspólnej powyższe oświadczenie składa Pełnomocnik w imieniu   wszystkich Wykonawców

** W przypadku składania oświadczenia przez Pełnomocnika należy podać nazwy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

(......................................................) 		(..........................................................)

Miejscowość i data	           Podpis (czytelny) i pieczęć

pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2

.....................................................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT USŁUG, 
Z PODANIEM ICH WARTOŚCI, DAT WYKONANIA ORAZ ODBIORCÓW

w przetargu nieograniczonym na „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Domaniów, Piskorzów, Piskorzówek, Polwica, Wierzbno etapy I i II wraz z nadzorem autorskim”

| L.P. | Nazwa i adres podmiotu na rzecz, którego usługa została wykonana | Nazwa zadania | Opis przedmiotu zamówienia | Wartość (w zł brutto) | Data wykonania dokumentacji/ nadzoru autorskiego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |

Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione usługi zostały

wykonane lub są wykonywane należycie.

Domaniów,. dn.............................

...................................................................

(podpis i pieczęć uprawnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 3

##### WYKAZ OSÓB,

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania:

„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Domaniów, Piskorzów, Piskorzówek, Polwica, Wierzbno etapy I i II wraz z nadzorem autorskim”

Nazwa i adres Wykonawcy:

…...................................................................................................................................................................

| L.p. | Imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia / zakres czynności | Rodzaj i Nr uprawnień budowlanych/ wykształcenie | Doświadczenie zawodowe | Informacja o podstawie dysponowania wymienioną osobą przez Wykonawcę** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych …………………………………..… | Uprawnienia budowlane bez ograniczeń */w ograniczonym zakresie * Nr ewidencyjny …………………. do ………………………………. ...................................... w specjalności ...................................... | 1.Dokumentacja projektowa: …………………………………….. 2.Zakres: ………………………………. (PB i PW / PB-W) ………………………………. (budowa) 1.Nadzór autorski: …………………………………….. 2.Zakres: ………………………………. (PB i PW / PB-W) ………………………………. (budowa) | 1) dysponuje Wykonawca winien podać podstawę dysponowania* ………………………………… (np .umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło) Lub 2) będzie dysponował- Wykonawca winien przedstawić oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego |
| 2 | Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych …………………………………..… | Uprawnienia budowlane bez ograniczeń */w ograniczonym zakresie * Nr ewidencyjny …………………. do ………………………………. ...................................... w specjalności ...................................... | 1.Dokumentacja projektowa: …………………………………….. 2.Zakres: ………………………………. (PB i PW / PB-W) ………………………………. (budowa) 1.Nadzór autorski: …………………………………….. 2.Zakres: ………………………………. (PB i PW / PB-W) ………………………………. (budowa) | 1) dysponuje Wykonawca winien podać podstawę dysponowania* ………………………………… (np .umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło) Lub 2) będzie dysponował- Wykonawca winien przedstawić oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego |
| 3 | Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie drogowym …………………………………..… | Uprawnienia budowlane bez ograniczeń */w ograniczonym zakresie * Nr ewidencyjny …………………. do ………………………………. ...................................... w specjalności ...................................... | 1.Dokumentacja projektowa: …………………………………….. 2.Zakres: ………………………………. (PB i PW / PB-W) ………………………………. (budowa) 1.Nadzór autorski: …………………………………….. 2.Zakres: ………………………………. (PB i PW / PB-W) ………………………………. (budowa) | 1) dysponuje Wykonawca winien podać podstawę dysponowania* ………………………………… (np .umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło) Lub 2) będzie dysponował- Wykonawca winien przedstawić oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego |

* - niepotrzebne skreślić

**Uwaga:

    - W przypadku, gdy Wykonawca przy realizacji zadania korzystał będzie z kadry innych podmiotów, winien przedstawić oryginał pisemnego zobowiązania tychże podmiotów do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

................................,dnia......................			    ..........................................................................							                      imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osób/osoby

upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4

………………………..

(Pieczęć Wykonawcy/ów )

Oświadczenie

o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1

ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn:

„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Domaniów, Piskorzów, Piskorzówek, Polwica, Wierzbno etapy I i II wraz z nadzorem autorskim”

( ja/my) niżej podpisany/i) (................................................)

reprezentując firmę (............................................................)

w imieniu swoim oraz reprezentowanej firmy

oświadczam/my*, iż nie podlegam/my* wykluczeniu z niniejszego postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

*niepotrzebne skreślić

(......................................................) 		(..........................................................)

Miejscowość i data 		Podpis (czytelny) i pieczęć pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ *

Nazwa zadania:

„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Domaniów, Piskorzów, Piskorzówek, Polwica, Wierzbno etapy I i II wraz z nadzorem autorskim”

Nazwisko, imię i adres zamieszkania Wykonawcy:

.....................................................................................................................................................

Zarejestrowana nazwa i siedziba firmy *:

.....................................................................................................................................................

zgodnie z aktualnym wpisem do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez:

....................................................................................................

(nazwa organu wydającego zaświadczenie)

pod numerem .........................................................................

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), który mówi, że z postępowania wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

................................,dnia......................			                     ..........................................................................							                      imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osób/osoby

upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

* - jeżeli dotyczy

Załącznik nr 6

WYKONAWCA/CY:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

………………………………………….

………………………………………….

FORMULARZ OFERTOWY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:
„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Domaniów, Piskorzów, Piskorzówek, Polwica, Wierzbno etapy I i II wraz z nadzorem autorskim”

Dane dotyczące wykonawcy/ów

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks.....................................................................................................

nr NIP................................................. REGON....................................................

- Dane dotyczące zamawiającego

Gmina Domaniów

Domaniów 56

55-216 Domaniów

- OŚWIADCZAM/Y*, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami oraz zasadami postępowania.

- ZOBOWIĄZUJĘ/ZOBOWIĄZUJEMY* SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- OFERUJĘ/OFERUJEMY* wykonanie przedmiot zamówienia pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Domaniów, Piskorzów, Piskorzówek, Polwica, Wierzbno etapy I i II wraz z nadzorem autorskim”

w zakresie podanym w SIWZ za kwotę:

…………………………….zł. brutto  w tym  podatek VAT (     )% w wysokości ……………….. (według arkusza kalkulacyjnego):

4.1 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (część A)

Brutto:		.............................. zł

(słownie brutto.............................................................................................................................)

Podatek VAT:	.............................. zł

4.2. SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO (część B)

Brutto:		.............................. zł

(słownie brutto.............................................................................................................................)

Podatek VAT:	.............................. zł

| Wyszczególnienie | Liczba pobytów | Cena netto za 1 pobyt (zł) | Wartość Brutto (zł) | Podatek VAT (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 6. |
| Nadzór autorski (cz. B): Pełnienie nadzoru autorskiego na budowie lub w siedzibie Zamawiającego wraz z kosztami dojazdu | 15 |  |  |  |

- WADIUM w kwocie …………………… zł zostało wniesione:

-	w formie:.....................................................................................

-	w dniu:...................................................................... (dowód wniesienia wadium w załączeniu)

Zwolnienia wadium prosimy dokonać:

-	na konto.......................................................................................

- zwrot gwarancji.................................................................. (imię i nazwisko osoby upoważnionej)

- ZABEZPIECZENIE Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości przedmiotu zamówienia w formie:……………………. ………………………………………………………………………………………………

- ZAPOZNAŁEM/ZAPOZNALIŚMY* SIĘ z warunkami realizacji zamówienia oraz uzyskaliśmy wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty.

- UWAŻAM/Y* SIĘ związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- ZAMÓWIENIE ZREALIZUJĘ/ZREALIZUJEMY* sami bez udziału podwykonawców/ z udziałem podwykonawców * - zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ (załączyć jeśli część prac zostanie zrealizowana z udziałem podwykonawców).

- OŚWIADCZAM/Y*, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w SIWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Załącznikami do niniejszej oferty są :

...................................................... 		......................................................

...................................................... 		......................................................

...................................................... 		......................................................

...................................................... 		......................................................

...................................................... 		......................................................

...................................................... 		......................................................

- Ofertę niniejszą składamy na ................................. kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach.

- Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Inne informacje Wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

(......................................................) 	     (.......................................................)

Miejscowość i data 	Podpis (czytelny) i pieczęć pełnomocnego     przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 7

…………………………….

(Pieczęć Wykonawcy/ów )

Informacja o części zamówienia,

której wykonanie powierzone zostanie podwykonawcy, dla zadania pn.

„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Domaniów, Piskorzów, Piskorzówek, Polwica, Wierzbno etapy I i II wraz z nadzorem autorskim”

Zakres zamówienia (rzeczowy)

(...........................................................................................................) (...........................................................................................................)

(.............................................................................................................) (.............................................................................................................)

(.............................................................................................................) (.............................................................................................................)

(......................................................) 	     (.......................................................)

Miejscowość i data 	Podpis (czytelny) i pieczęć pełnomocnego     przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 8 do SIWZ

UMOWA Nr ……………. - A (prace projektowe)

- WZÓR UMOWY

Zawarta dnia …………………..2012r.

pomiędzy:

Gminą Domaniów
Domaniów 56, 55-216 Domaniów

REGON: 931934851

NIP: 912-17- 16-512

Zwany dalej „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez:

Dorotę Swadek Schneider – Wójta Gminy Domaniów

przy kontrasygnacie Skarbnika – Małgorzaty Wesołowskiej

a.......   działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …. (NIP - ........), zwanym w dalszej części „Wykonawcą” reprezentowanym przez:…....

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami),  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą:

„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Domaniów, Piskorzów, Piskorzówek, Polwica, Wierzbno etapy I i II wraz z nadzorem autorskim”

Zgodnie :

a) ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,

b) z ofertą Wykonawcy.

§ 2

Wynagrodzenie i płatności

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca otrzyma maksymalne wynagrodzenie w kwocie:

Brutto: 			.................................. złotych

(słownie brutto zł: .......................................................................................................................................)

zgodnie ze złożoną ofertą.

Podatek VAT: 		.................................. złotych

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z sytuacją w terenie oraz wycenił wszystkie elementy niezbędne 
do prawidłowego wykonania umowy. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane na fakturze konto Wykonawcy po odbiorze dokumentacji na podstawie podpisanego protokołu odbioru oraz uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

4. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania prac projektowych na podstawie protokołu częściowego wykonania prac, maksymalnie do 80% wynagrodzenia brutto określonego 
w ust. 1. Pozostała kwota wynagrodzenia brutto zostanie wypłacona po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę

5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy 
na osoby trzecie.

6. Wykonawca jest */ nie jest* płatnikiem VAT. *) – niepotrzebne skreślić

§ 3

Termin wykonania

Ustala się końcowy termin realizacji umowy (wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej) wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę  na 18 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do dnia ...................... .

§ 4

Prawa i obowiązki stron

1. Wykonawca wykona prace w sposób należyty, zgodnie ze szczegółowo określonym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ oraz ze złożoną ofertą, będącymi integralną częścią umowy oraz w oparciu 
o wymagania określone w obowiązujących ustawach i przepisach, w tym art. 29-31 ustawy - PZP oraz Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

2. Dokumentacja projektowa zawierać będzie opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i sprawdzenia wymagane przez przepisy, z terminem ważności minimum 6 miesięcy ponad termin realizacji określony w § 3 umowy oraz będzie zgodna z aktualnymi przepisami obowiązującymi na dzień wydania dokumentacji.

3. Dokumentacja winna uzyskać pozytywną opinię Zamawiającego.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek konsultowania na bieżąco rozwiązań z Zamawiającym, potwierdzeniem których będzie notatka sporządzona przez Wykonawcę opatrzona datą i podpisami stron.

5. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego w zakresie proponowanych rozwiązań w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

6. Jednakże, jeśli w trakcie projektu zaistnieje konieczność zmiany wcześniej zaakceptowanych rozwiązań, 
o których mowa w ust. 4 i 5 Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmian w ramach wynagrodzenia przewidzianego w umowie.

7. Strony ustalają, że pierwsze spotkanie odbędzie się z inicjatywy Wykonawcy w ciągu 4 tygodni od daty podpisania umowy, na którym Wykonawca przedstawi harmonogram realizacji zamówienia i szczegółowy harmonogram konsultacji.

8. Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia (przedmiot odbioru) zostanie zaopatrzona w następujące załączniki:

- wykaz opracowań;

- pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami 
i normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- pisemne oświadczenie Wykonawcy, że wydana zostaje w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

- pisemne oświadczenie Projektantów i Sprawdzających o sporządzeniu dokumentacji zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej;

- ostateczną decyzję pozwolenia na budowę która zostanie przekazana w terminie określonym jako termin realizacji umowy.

9. Strony ustalają, że przed złożeniem wniosku o wydanie  decyzji pozwolenia na budowę ,

Wykonawca wykona i zgłosi Zamawiającemu do odbioru projekt budowlany celem przedłożenia do oceny przez Zamawiającego.

10. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 9. Wykonawca dołączy w formie papierowej i elektronicznej 2 komplety dokumentacji wraz z kompletem aktualnych uzgodnień, opinii, zatwierdzeń, pozwoleń, niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

11. Zamawiający w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru dokumentacji oraz dostarczenia tej dokumentacji, przekaże Wykonawcy zatwierdzony protokół z oceny dokumentacji.

12.  Zamawiający oświadczy, czy dokumentację przyjmuje lub zgłasza uwagi do dokumentacji. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zaleceń  i usunięcia ewentualnych wad dokumentacji, nie później niż w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

13. Odbiór prac objętych umową w ilości określonej w Opisie Przedmiotu Zamówienia następować będzie przez podpisanie protokołu odbioru po uzyskaniu opinii Zamawiającego i spełnieniu zapisów ust. 2 oraz uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.

14. Miejscem przekazania prac jest siedziba Zamawiającego.

15. Wykonawca zobowiązany jest, w trakcie trwania postępowania o udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie robót budowlanych w oparciu o przekazaną dokumentację projektową, do udzielania odpowiedzi 
na zapytania Zamawiającego lub skierowane do Zamawiającego zapytania wykonawców ubiegających się 
o udzielenia zamówienia, w terminie 3 dni od dnia przekazania treści zapytania lub w innym niezbędnym terminie określonym przez Zamawiającego.

16. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia niniejszej umowy.

§ 5

Osoby odpowiedzialne za realizację

1. Do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy Wykonawca wyznacza:

- ...................................

- ...................................

2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Zamawiającego, Zamawiający wyznacza:

- ...................................

3. Zmiana osoby wymienionej w ust. 1 w trakcie realizacji umowy może nastąpić wyłącznie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego, nie później niż 3 dni przed dokonaniem zmiany, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w SIWZ.

§ 6

Podwykonawstwo

1. Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia z wyłączeniem prac wymienionych 
w ust. 2.

2. Podwykonawca (cy)*, zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą, wykona (ją)* następujące prace:

- ......................................................

- ......................................................

3.  Zlecenie części prac Podwykonawcy(com)* nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego 
do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com)*.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy(ców)*, jak za działania 
lub zaniechania własne.

§ 7

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub użyteczność dokumentacji, ze względu na cel wynikający z jej przeznaczenia. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za wady dokumentacji i rozwiązania projektowe niezgodne z obowiązującymi aktami prawnymi, 
w tym z przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi normami i normatywami technicznymi.

2. Okres gwarancji wynosi 4 lata od daty  podpisania protokołu odbioru stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

3. W przypadku stwierdzenia wad i nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest 
do nieodpłatnego usunięcia wad (m.in.: dokonywania uzupełnień, poprawek błędów, naprawiania zaniechań, zaniedbań i nieścisłości) w dokumentacji niezwłocznie, lecz w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżenia. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się przedłużenie tego terminu 
na pisemny wniosek Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.  Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umownej wynagrodzenia brutto określonej w § 2 ust. 1.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ......................zł w formie: ...................................................................

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z ważnością 30 dni ponad końcowy termin realizacji umowy określony w § 3 niniejszej umowy, w tym  30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z ważnością na okres rękojmi za wady - gwarancji.

2.1. W przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia końcowego terminu realizacji niniejszej umowy określonego w §3 powyżej 15 dni, Wykonawca dodatkowo zabezpieczy należyte wykonanie umowy 
z ważnością 30 dni ponad nowo ustalony termin.

3.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy,  o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone Wykonawcy:

a)	70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

b)	30% w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady - gwarancji udzielonej przez Wykonawcę 
na wykonanie prac będących przedmiotem umowy.

§ 9

Prawa autorskie

1. Dokumentacja projektowa, jak również jej części stanowiące przedmiot odbioru, jako wytwór myśli projektantów podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2.  W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną na rzecz Zamawiającego dokumentacją przekazuje autorskie prawa majątkowe bez dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością projektantów – autorów dokumentacji.

3. Projektantów podpisanych na składowych częściach dokumentacji projektowej uznaje się za autorów 
tej dokumentacji: zachowują oni prawa do niej zastrzeżone na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

4. Na podstawie niniejszej umowy, Zamawiającemu wolno będzie:

a) sporządzać kopie rysunków, opisów, specyfikacji i innych dokumentów, włącznie z kopiami odtwarzalnymi lub innymi nośnikami informacji – do celów informacji i posługiwania się nimi w czasie przeprowadzania postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, w czasie wykonywania projektu budowlanego i wykonawczego, budowy i podczas eksploatacji inwestycji, do innego niż wyżej wymienione wykorzystania niezbędnego i związanego z wykonaniem robót budowlanych,

b) przekazać dokumentację innej jednostce finansującej inwestycję.

5. Wykonawca oświadcza, że jego prawa do dokumentacji nie są w niczym i przez nikogo ograniczone.

§ 10

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki 
w wykonaniu dokumentacji projektowej w odniesieniu do terminu realizacji określonego w § 3 a także w odniesieniu do terminów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto;

- w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki 
w usunięciu wad w przekazanej dokumentacji projektowej, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad;

- nie zastosowanie się do obowiązku konsultowania w terminach określonych w harmonogramie konsultacji skutkować może odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy i nałożeniem na Wykonawcę kar w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w  § 2 ust. 1;

- w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego 
w § 2 ust. 1  w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

3. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy.

4.	Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 11

Odstąpienie od umowy

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie  30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 
tj. za dostarczone prace, dane, uzgodnienia i materiały wykonane i uzyskane do dnia odstąpienia od umowy.

- Zamawiający może niezwłocznie odstąpić od umowy, jeżeli:

- Wykonawca wykonuje usługi nieterminowo, niezgodnie z umową i poleceniami Zamawiającego,

- wystąpią przesłanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, które uniemożliwiają wykonanie umowy (upadłość, likwidacja itp.).

§ 12

Zmiany postanowień umowy

1.	Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.

2.	Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie:

2.1. 	Zmiany terminu realizacji zadania:

a)	przypadki losowe (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia wydarzenia, którym nie można zapobiec), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji usług;

b)	zmiana przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia;

c)	zmiana przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają;

d) gdy właściwe organy administracji publicznej i instytucje uzgadniające nie wydały wymaganych decyzji administracyjnych lub uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających mediami w terminie 
2 miesięcy, a także w przypadku zmiany uzgodnienia, bądź wniesienia po wydaniu tych decyzji lub uzgodnień dodatkowych wymogów skutkującego koniecznością dokonania zmian lub uzupełnień w projekcie.

e) w przypadku konieczności dokonania korekt w zatwierdzonym przez Zamawiającego rozwiązaniu projektowym, 
a wynikających ze zmiany stanowiska Zamawiającego lub stanowiska instytucji uzgadniających (opiniujących).

2.2.	Zmian osobowych:

a)	zmiany osób realizujących zamówienie  pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone 
w SIWZ;

b) zmiana osób odpowiedzialnych za prawidłowe świadczenie usług ze strony Wykonawcy i osób wyznaczonych do współpracy w imieniu Zamawiającego.

c) 	zmiana podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia, a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, 
jak dotychczasowy podwykonawca.

d) 	rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub usprawni proces nadzoru.

2.3. Pozostałych zmian:

a)	w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);

b)	w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umowy z tego tytułu;

c)	zmiany procentowej wysokości płatności faktury częściowej w przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia nie wynikającej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

d)    zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy;

e)	przypadki losowe (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji;

f)	obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy;

g)	rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

h) W przypadkach określonych w ust. 2.1 lit. b) i lit. c).

§ 13

Spory

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązane są przede wszystkim 
do wyczerpania drogi postępowania polubownego.

2. Postępowanie polubowne wykonuje się poprzez skierowanie na piśmie konkretnego roszczenia, do którego druga strona zobowiązana jest ustosunkować się pisemnie w terminie do 14 dni.

3. W przypadku, jeśli postępowanie polubowne nie doprowadzi do załatwienia sprawy w sposób zadawalający obie strony – spór rozpatrywany będzie przez właściwy dla Zamawiającego rzeczowo Sąd Powszechny.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, 
a w szczególności: przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych; przepisy ustawy - Prawo budowlane 
wraz z przepisami wykonawczymi; przepisy ustawy o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach: 3 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

* – niepotrzebne skreślić

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA

Akceptuję wzory umów :

............................................

imię, nazwisko i podpis/podpisy

osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

UMOWA Nr…………………. B (nadzór autorski)

- WZÓR UMOWY

Zawarta dnia …………………..2013r.

pomiędzy:

Gminą Domaniów
Domaniów 56, 55-216 Domaniów

REGON: 931934851

NIP: 912-17- 16-512

Zwany dalej „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez:

Dorotę Swadek Schneider – Wójta Gminy Domaniów

przy kontrasygnacie Skarbnika – Małgorzaty Wesołowskiej

a.......   działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …. (NIP - ........), zwanym w dalszej części „Wykonawcą” reprezentowanym przez:…....

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami),  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Niniejsza umowa stanowi konsekwencję realizacji umowy na wykonanie zamówienia pod nazwą:

„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Domaniów, Piskorzów, Piskorzówek, Polwica, Wierzbno etapy I i II wraz z nadzorem autorskim”

2. W oparciu o art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 243 poz. 1623 z późn. zmianami), Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się pełnić nadzór autorski nad realizacją zadania:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Domaniowie, Piskorzowie, Piskorzówku, Polwicy i Wierzbnie

w zakresie określonym prawem autorskim i niniejszą umową, przez autorów opracowania wykonanego 
na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1.

§ 2

Wynagrodzenie i płatności

- Wartość zadania realizowanego zgodnie z niniejszą umową określa się na kwotę:

Brutto: 			.................................. złotych słownie

Podatek VAT: 		.................................. złotych

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia maksymalnego do 15 nadzorów ustalonych 
w przetargu. Wynagrodzenie ostateczne ustala się na podstawie ilości faktycznych pobytów  i wg ceny jednostkowej przyjętej w wysokości …………… zł brutto za 1 udokumentowany pobyt osoby/osób pełniącej/ych nadzór na budowie lub w siedzibie Zamawiającego :

- zapisem w Dzienniku Budowy lub potwierdzeniem bytności na budowie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- udziałem w naradach Zamawiającego,

- potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego innych czynności zgodnie z przyjęta kalkulacją wynagrodzenia za nadzór autorski.

2.1. Cena jednostkowa przyjęta w kalkulacji ofertowej jest stała i obowiązuje od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie, nie dłużej niż do upływu 4 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.

2.2. Koszt nadzoru sprawowanego przez osoby uprawnione stosownie do § 5 umowy, w tym koszt wynagrodzenia za ich prawa autorskie stosownie do § 8 umowy, ponosi w całości Wykonawca

3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane na fakturze konto Wykonawcy w oparciu 
o protokół pobytu projektanta na budowie lub w siedzibie Zamawiającego potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

4. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania pełnionych nadzorów autorskich na podstawie protokołu częściowego wykonania usług, maksymalnie do 70% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1. Pozostała kwota wynagrodzenia brutto zostanie wypłacona po odbiorze końcowym wykonanych robót oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

5. Faktury wystawiane będą na podstawie potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pobytów osób uprawnionych stosownie do § 5 umowy, do sprawowania nadzoru i złożonych wraz z fakturą wypełnionych 
i podpisanych Kart Nadzoru Autorskiego.

6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy 
na osoby trzecie.

7. Wykonawca jest */ nie jest* płatnikiem VAT. *) – niepotrzebne skreślić

§ 3

Termin wykonania

- Ustala się końcowy termin realizacji umowy na  48 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do dnia ...................... .

- Nadzór autorski sprawowany będzie od dnia podpisania umowy przez okres realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej włącznie z procedurami odbiorowymi i związanymi z uzyskaniem pozwolenia na użytkowania, nie dłużej niż do dnia ……………..

- Planowany termin zakończenia realizacji robót budowlanych: ………………..

- Dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania nadzoru autorskiego i zmiany wydatkowania w poszczególnych latach w przypadku zmiany terminu wykonywania robót budowlanych oraz w przypadku wydłużenia procedur odbiorowych i związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, lecz nie dłużej niż do upływu 4 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.

§ 4

Prawa i obowiązki stron

1. Wykonawca wykona prace w sposób należyty, zgodnie ze złożoną ofertą, będącą integralną częścią umowy oraz w oparciu o wymagania określone w obowiązujących przepisach oraz Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

2. Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane, 
w zakresie obejmującym w szczególności:

- stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z projektem,

- wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu, zawartych w nim rozwiązań i ewentualnie uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej,

- uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 
w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych 
i technologicznych, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

- czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu wymagającego uzyskania nowego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,

- udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego,

- uczestniczenie, na wezwanie Zamawiającego, w odbiorach częściowych i końcowym,

- poświadczanie zgodności wykonanych robót z projektem i dokonywanie innych wpisów w Dzienniku Budowy, do których uprawniony jest podmiot pełniący nadzór autorski,

- ocena dokumentacji powykonawczej, co do zmian wprowadzonych w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotności,

- udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych całego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

3. Wykonawca zapewni udział projektanta stosownej branży do dokonywania kwalifikacji w zakresie odstępstw - każdych – od zatwierdzonego projektu budowlanego stosownie do art. 36a ustawy Prawo budowlane. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, Wykonawca  dokumentować będzie przez:

- zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

- rysunki zamienne, szkice lub nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją, jaki element dokumentacji zastępują,

- wpisy do Dziennika Budowy,

- protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony niniejszej umowy i załączane do Dziennika Budowy.

4. Wykonawca  pełnić będzie nadzór autorski wg zapotrzebowania, w siedzibie Zamawiającego lub na budowie wyłącznie na pisemne wezwanie Zamawiającego  reprezentowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dokonane faksem lub e-mailem najpóźniej na 3 dni przed oczekiwanym pobytem.

5. Wykonawca  sprawujący nadzór autorski może uzgadniać z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego telefonicznie, e-mailem lub faksem przewidywany termin pobytu na budowie.

6. Każdy pobyt Wykonawcy na budowie musi być odnotowany wpisem do Dziennika Budowy.

7. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić osobom uprawnionym do sprawowania nadzoru autorskiego wymienionym w § 5 ust. 1 niniejszej umowy wszelkie warunki i środki, w tym sprzęt oraz środki transportu i łączności wymagane do wykonywania obowiązków Wykonawcy w związku z realizacją nadzorów autorskich.

§ 5

1. Wykonawcę w ramach nadzoru autorskiego reprezentować będą w branżach:

a) ……………………	- ………………………….,

b) ……………………	- ………………………….,

Koordynatorem ze strony Wykonawcy będzie Kierownik zespołu nadzoru autorskiego  - ……………………….., tel. …, fax ……….

1.1. Zmiana osoby uprawnionej przez Wykonawcę do pełnienia nadzoru autorskiego stosownie do § 5 pkt 1 umowy możliwa jest po zaakceptowaniu nowej osoby przez Zamawiającego.

2. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem nadzorów autorskich w imieniu Zamawiającego będzie osoba wskazana przez Zamawiającego w terminie rozpoczęcia realizacji zadania objętego niniejszą umową.

§ 6

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub użyteczność dokumentacji powstałej w wyniku wykonywania czynności nadzoru autorskiego, ze względu na cel wynikający 
z jej przeznaczenia. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za wady dokumentacji i rozwiązania projektowe powstałe w wyniku wykonywania czynności nadzoru autorskiego niezgodne z przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi normami i normatywami technicznymi.

2. Okres gwarancji wynosi 4 lata od daty przekazania dokumentacji powstałej w wyniku wykonywania czynności nadzoru autorskiego. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

3. W przypadku stwierdzenia wad i nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest 
do nieodpłatnego usunięcia wad (m.in.: dokonywania uzupełnień, poprawek błędów, naprawiania zaniechań, zaniedbań i nieścisłości) w dokumentacji niezwłocznie, lecz w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżenia.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.  Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umownej wynagrodzenia brutto określonej w § 2 ust. 1.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ......................zł w formie: ...................................................................

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z ważnością 30 dni ponad końcowy termin realizacji umowy określony w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

2.1. W przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia końcowego terminu realizacji niniejszej umowy określonego w §  3 ust. 1  powyżej 15 dni, Wykonawca dodatkowo zabezpieczy należyte wykonanie umowy 
z ważnością 30 dni ponad nowo ustalony termin.

3.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy,  o którym mowa w ust. 5 zostanie zwrócone Wykonawcy:

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

§ 8

Prawa autorskie

1. Dokumentacja projektowa powstała w wyniku wykonywania czynności nadzoru autorskiego, jako wytwór myśli projektantów podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2.  W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną na rzecz Zamawiającego wytworzoną dokumentacją przekazuje autorskie prawa majątkowe, a Zamawiający je przyjmuje. Osoby uprawnione przez Wykonawcę do pełnienia nadzoru autorskiego stosownie do § 5, przekazują swoje autorskie prawa majątkowe na rzecz  Wykonawcy, a ten przekazuje je Zamawiającemu, zaś Zamawiający je przyjmuje. Wynagrodzenie za przekazane prawa autorskie jest zawarte w wynagrodzeniu stosownie do § 2 umowy. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością projektantów – autorów dokumentacji.

3. Projektantów podpisanych na składowych częściach dokumentacji projektowej uznaje się za autorów 
tej dokumentacji: zachowują oni prawa do niej zastrzeżone na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

4. Na podstawie niniejszej umowy, Zamawiającemu wolno będzie:

a) sporządzać kopie rysunków, opisów, specyfikacji i innych dokumentów, włącznie z kopiami odtwarzalnymi lub innymi nośnikami informacji – do celów informacji i posługiwania się nimi budowy i podczas eksploatacji inwestycji, do innego niż wyżej wymienione wykorzystania niezbędnego i związanego z wykonaniem robót budowlanych,

b) przekazać dokumentację innej jednostce finansującej inwestycję.

5. Wykonawca, w tym osoby uprawnione przez Wykonawcę do pełnienia nadzoru autorskiego stosownie 
do § 5 oświadcza, że jego prawa do dokumentacji nie są w niczym i przez nikogo ograniczone.

§ 9

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za zwłokę w przystąpieniu do realizacji usług nadzoru autorskiego w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1,  za każdy dzień zwłoki powyżej terminu określonego w wezwaniu, o którym mowa 
w § 4 ust. 4 niniejszej umowy

  - w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto określonego odpowiednio w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad w dokumentacji powstałej w wyniku wykonywania nadzoru autorskiego, licząc 
od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad;

  - za niewykonanie umowy w zakresie wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej zgodnie 
z § 4 ust. 3 niniejszej umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 2 ust. 1,

  - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego 
w § 2 ust. 1  w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

3. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy.

4.	Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

5.  Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez osoby uprawnione do sprawowania nadzoru autorskiego wymienione w § 5 jak za siebie.

§ 10

Odstąpienie od umowy

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie  30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 
tj. za dostarczone prace, dane, uzgodnienia i materiały wykonane i uzyskane do dnia odstąpienia od umowy.

- Zamawiający może niezwłocznie odstąpić od umowy, jeżeli:

  - Wykonawca wykonuje nadzór autorski nienależycie, niezgodnie z umową, dokumentacją projektową oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami osób reprezentujących Zamawiającego,

  - Wykonawca na minimum 3-krotne wezwanie Zamawiającego nie stawił się na terenie placu budowy 
lub w siedzibie Zamawiającego w celu sprawowania nadzoru autorskiego,

- Wykonawca nie dokonuje zaleconych koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, a okres ten wynosi 
od zgłoszenia minimum 14 dni,

- wystąpią przesłanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, które uniemożliwiają wykonanie umowy (upadłość, likwidacja itp.).

§ 11

Zmiany postanowień umowy

1.	Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.

2.	Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie:

2.1.	Zmiany terminu realizacji zamówienia:

a) przypadki losowe (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia wydarzenia, którym nie można zapobiec), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji robót budowlanych;

b)	zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia;

c)  zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają,

d)  zmiana terminu realizacji robót budowlanych,

e) gdy właściwe organy administracji publicznej i instytucje uzgadniające nie wydały wymaganych decyzji administracyjnych lub uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających mediami w terminie 
2 miesięcy, a także w przypadku zmiany uzgodnienia, bądź wniesienia po wydaniu tych decyzji lub uzgodnień dodatkowych wymogów skutkującego koniecznością dokonania zmian lub uzupełnień w projekcie.

f)  wydłużenie procedur odbiorowych oraz procedur związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie;

g) w przypadku, gdy rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi po 2016 r.; w takim przypadku ceny jednostkowe przyjęte w kalkulacji ofertowej i wartość umowy zostaną zrewaloryzowane o wskaźnik GUS-owski za rok 2016.

2.2.  Zmian osobowych:

- zmiany osób realizujących zamówienie  pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone 
w SIWZ;

- zmiana osób odpowiedzialnych za prawidłowe świadczenie usług ze strony Wykonawcy i osób wyznaczonych do współpracy w imieniu Zamawiającego,

- zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy;

- rozszerzenie zakresu podwykonawstwa, o ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub usprawni proces nadzoru;

2.3.	Pozostałych zmian:

a)	w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje zmniejszenie wartości zamówienia);

b)	w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umowy z tego tytułu;

c)    zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy;

d)  zmiany procentowej wysokości płatności faktury częściowej w przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia nie wynikającej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

e)	rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie udokumentowane nadzory autorskie wykonane zgodnie z umową;

f) przypadki losowe (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji.

§ 12

Spory

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązane są przede wszystkim 
do wyczerpania drogi wzajemnego porozumienia.

2. W przypadku, jeśli wzajemne porozumienie nie doprowadzi do załatwienia sprawy w sposób zadawalający obie strony – spór rozpatrywany będzie przez właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, 
a w szczególności: przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych; przepisy ustawy Prawo budowlane 
wraz z przepisami wykonawczymi; przepisy ustawy o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach: 3 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

* – niepotrzebne skreślić

# ZAMAWIAJĄCY 		WYKONAWCA

Akceptuję wzory umów :

............................................

imię, nazwisko i podpis/podpisy

osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 9

...................................................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 2 pkt 5. ustawy Pzp.

Niniejszym oświadczam, że biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Domaniów, Piskorzów, Piskorzówek, Polwica, Wierzbno etapy I i II wraz z nadzorem autorskim”

Należę/nie należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późń. zm):

Lista grupy kapitałowej:

1. …...........................................................

2. …...........................................................

3. …..........................................................

4. …..........................................................

*skreślić niewłaściwe

…………………..……, dn..........................

(miejscowość)

...................................................................

/ podpis i pieczęć Wykonawcy/