Załącznik nr 4

UMOWA Nr   __/2013

Zawarta w Domaniowie w dniu __.__.2013r.roku pomiędzy Gminą Domaniów, zwaną dalej w tekście umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Wójt Gminy Domaniów – Dorota Swadek-Schneider

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Małgorzata Wesołowska

a

…………………………………………………………….. reprezentowaną przez ………………………………………………………….., zwanym dalej w tekście umowy Wykonawcą, o następującej treści :

§ 1

Przedmiotem umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i ofertą z dnia  __.__.2013r. roku jest: „Remont mostu żelbetowego , oznaczonego jako M-5 na rzece Mszana w KM 4+130”.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące prace remontowe:

- wyremontowanie i przywrócenie do stanu pierwotnego skrzydełek żelbetowych;

- skucie skorodowanego i odpadającego betonu z powierzchni przyczółków i uzupełnienie zaprawami PCC oraz uzupełnienie głębokich rys w przyczółkach zaprawami PCC;

- skucie skorodowanego betonu  od spodu płyty mostowej i uzupełnienie masami PCC;

- w zakresie powierzchni płyty mostowej: zerwanie resztek  istniejącej nakładki asfaltowej i skucie fragmentów  luźnego betonu, zamontowanie kotew i wylanie betonu;

- wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej mostowej na płycie mostowej;

- wykonanie nowego dywanika z masy mineralno- bitumicznej;

- wykonanie barier mostowych o wysokości normatywnej 110 cm z kształtowników stalowych, mocowanych śrubami kotwiącymi;

- wykonanie uzupełnień dna pod mostem i skarp przy moście;

Remont nie zmienia istniejącego światła pionowego i poziomego pod obiektem, jak również ukształtowania i zagospodarowania terenu w rejonie cieku Mszana.

Zakres robót obejmuje także prace towarzyszące i porządkowe.

§ 2

Wartość robót strony ustalają na kwotę …………………………………..złotych brutto

( słownie:…………………………………………………….. złotych brutto.)

§ 3

Strony uzgadniają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy.

- Termin rozpoczęcia: __.__.2013r.

- Termin zakończenia: __.__.2013r.

§ 4

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy  nastąpi w terminie do 7 dni od podpisania umowy.

§ 5

Przedstawicielem Zamawiającego będzie – P. Zbigniew Lemke

Przedstawicielem Wykonawcy będzie – …………………………………………..

§ 6

Wykonawca działając w imieniu Zamawiającego:

- przejmie i zda protokolarnie część działki nr 256 AM-1 obr. Swojków gm. Domaniów dla potrzeb prowadzonych prac, będącej własnością Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, 50-333 Wrocław, Al. J. Matejki 5 stosownie do zgody na czasowe zajęcie terenu (znak sprawy : W-ME-4603/9/13 – Załącznik nr2).

- o rozpoczęciu i zakończeniu robót, powiadomi Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Inspektorat w Oławie 55-200 Oława, ul. 3-go Maja 1 z 7-dniowym wyprzedzeniem, dodatkowo sporządzi i przedłoży dokumentację powykonawczą opisującą parametry obiektu.

§ 7

1.Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Inwestor zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości określonej w § 2.

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół  odbioru końcowego wraz z protokołami i dokumentacją, które określa § 6.

3. Należność za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy uregulowana zostanie przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek określony w fakturze Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami o których mowa w punkcie 2.

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Wykonawcy przysługuje prawo naliczeń odsetek ustawowych.

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki, ani zapłaty częściowej za wykonane prace.

§ 8

1. W razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu robót Zamawiający może:

- wyznaczyć Wykonawcy termin wykonania robót z zachowaniem prawa do kary umownej

- odstąpić od umowy, gdy zwłoka przekroczy okres 5 dni, oraz żądać  kary umownej.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5,0 % wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu usługi. W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje kara  umowna w wysokości 10 % wartości umowy.

3. W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje kara  umowna w wysokości 10 % wartości umowy.

4. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 10 % wartości umowy.

- 5. przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

6. W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót i przekazania do eksploatacji Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad na koszt Wykonawcy.

§ 9

- W trakcie wykonywania robót Wykonawca zapewni stały nadzór osoby posiadającej uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w specjalności mostowej.

- Po zakończeniu zadania Wykonawca przywróci teren do stanu pierwotnego.

- Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawem budowlanym.

- Wszystkie roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi.

- Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu budowy na czas trwania umowy.

- W trakcie wykonywania robót Wykonawca zapewni stały dostęp do posesji Swojków 4.

§ 10

Na wykonane na podstawie niniejszej umowy roboty Wykonawca udziela gwarancji na zastosowane materiały i wykonane prace  w okresie 24 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

§ 11

1.Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza Zamawiającemu.

2.Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru ostatecznego wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia.

3.Protokół odbioru sporządza Zamawiający.

4.Koszt usuwania wad ponosi wykonawca a okres ich usuwania określa protokół usterek.

§ 12

1.Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.Każdorazowa zmiana zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (zwiększenie lub zmniejszenie),  może nastąpić na podstawie aneksu do umowy zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie robót objętych umową  odpowiada Wykonawca.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 15

Wszelkie spory wynikające z umowy lub powstające w związku z nią, strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia przekazać sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający:                                                                                   Wykonawca: