Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

___________________________________
                        pieczęć Wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w przedmiocie modernizacji boiska sportowego w Domaniowie wraz z zadrzewieniem i zakrzewieniem jego otoczenia

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym warunkami przetargu za kwotę ryczałtową: _______________ zł netto plus  należny podatek VAT _____ %, co stanowi _______________zł brutto  (słownie: __________________________________________

________________________________________________________________________)

2. Zamówienie wykonamy w terminie do 40 dni od zawarcia umowy.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia, regulaminu przetargu oraz projektu umowy  i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

4. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w regulaminie przetargu i projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu.

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Oświadczamy, że wszystkie zapisane strony naszej oferty, łącznie ze wszystkimi załącznikami, są ponumerowane i cała oferta składa się z _____________ stron.

7. Załączniki:

– aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

– oświadczenie o spełnieniu warunków przetargu.

_______________________________

(pieczęć i podpis osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W PRZETARGU

___________________________________ pieczęć Wykonawcy

Działając w imieniu

________________________________________________________________________

(nazwa Wykonawcy)

________________________________________________________________________

(adres siedziby Wykonawcy)

biorącego udział w przetargu pisemnym otwartym prowadzonym w trybie art. 701−705 kodeksu cywilnego w przedmiocie

modernizacji boiska sportowego w Domaniowie wraz z zadrzewieniem i zakrzewieniem jego otoczenia

będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału wymienione w art. § 4 ust. 1 regulaminu przetargu, a mianowicie dotyczące:

- prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia,

- zaoferowania przedmiotu zamówienia o parametrach równoważnych lub wyższych niż wymagane.

________________________	 	       ______________________________

(miejscowość, data)	                                               (pieczęć i podpis osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3

PROJEKT UMOWY

UMOWA NR ____/2014

Zawarta w dniu _______________ 2014 r. pomiędzy:

GMINĄ DOMANIÓW, 55-261 Domaniów

REGON 931934851, NIP 912-17-16-512, zwaną dalej Zamawiającym,

reprezentowaną przez:

Dorotę Swadek-Schneider  – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie:

Małgorzaty Wesołowskiej – Skarbnika Gminy

a

___________________________________________________________________________

reprezentowanym przez:

___________________________________________________________________________zwanym dalej Wykonawcą

o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie zadania pn.: „Modernizacja boiska sportowego w Domaniowie wraz z zadrzewieniem i zakrzewieniem jego otoczenia”, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia ______________ r., stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy.

2. Szczegółowy zakres robót został opisany w dokumentacji projektowej.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu Umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

§ 2.

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania Przedmiotu Umowy ustala się na 40 dni od dnia zawarcia Umowy. Wykonanie przedmiotu Umowy będzie równoznaczne z podpisaniem protokołu odbioru końcowego lub protokołu potwierdzenia usunięcia wad jeżeli w trakcie odbioru końcowego stwierdzono wady.

§ 3.

Obowiązki Zamawiającego

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie z nim uzgodnionym, ale nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy,

2) zapewnienie odbioru wykonanych robót z wyjątkiem tych, które zostały wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi lub postanowieniami Umowy,

3) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 4.

Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) przejęcie terenu robót od Zamawiającego,

2) zabezpieczenie terenu robót,

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt,

4) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, fabrycznie nowych, odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), okazanie, na każde żądanie Zamawiającego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu,

5) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,

6) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p. poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami, w tym także z ruchem pojazdów,

7) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenie, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy,

8) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów,

9) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,

10) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

11) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót  w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

12) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji,

13) prowadzenie dziennika budowy, a także dokonywania wpisów w dzienniku budowy zgodnie ze stanem faktycznym,

14) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,

15) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,

16) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

17) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

18) zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt kompleksowej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą przez uprawnione służby geodezyjne,

19) posiadanie na dzień podpisania umowy dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na czas realizacji przedmiotu Umowy w wysokości nie mniejszej niż wysokość złożonej oferty,

20) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

21) sporządzenie na dzień odbioru końcowego robót w 2-ch egzemplarzach dokumentacji powykonawczej w formie papierowej oraz cyfrowej (dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi).

2. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia kosztów badań i pomiarów w czasie wykonywania robót budowlanych i badań odbiorczych zgodnie z obowiązującym przepisami.

§ 5.

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za należyte i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy będzie wynagrodzenie umowne w formie ryczałtowej w kwocie ________________  (słownie: __________________________________________ zł) netto plus podatek VAT w wysokości 23% tj. _________ zł, co daje ___________________ (słownie: ___________________________________________________________zł) brutto. Wynagrodzenie to będzie niezmienne w trakcie trwania Umowy i nie będzie podlegało waloryzacji ani zmianom. Ewentualne podwyższenie stawki podatku VAT w trakcie realizacji Umowy nie wpływa na zmianę kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, składa się całość kosztów związanych z kompleksową realizacją przedmiotu Umowy, zgodnie z niniejszą Umową.

3. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji robót i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

4. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne na podstawie jednej

faktury. Rozliczenie będzie miało miejsce po wykonaniu przedmiotu Umowy po podpisaniu protokołu odbioru lub protokołu usunięcia wad jeżeli w trakcie odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady.

5. Zapłata za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie podpisanego protokołu odbioru lub protokołu usunięcia wad jeżeli w trakcie odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady i po akceptacji wszystkich dokumentów rozliczeniowych, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury końcowej.

6. Załącznikami do faktury będą, jako dokument podstawowy, protokół odbioru lub protokół

usunięcia wad jeżeli w trakcie odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady.

7. Faktura końcowa za wykonane przedmiotu Umowy płatna będzie przez Zamawiającego w

terminie do 30 dni od daty otrzymania niekwestionowanych dokumentów rozliczeniowych, na konto Wykonawcy o nr ________________________________________________.

8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.

9. Wykonawca nie jest uprawniony do przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 6.

Odbiory

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiór końcowy.

2. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku budowy po

uprzednim zgłoszeniu robót do odbioru przez Kierownika Budowy.

3. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na Przedmiot Umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

4. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale: Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

5. Przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru, kompletną dokumentację powykonawczą, wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności sporządzone podczas przebiegu robót protokoły i notatki oraz świadectwa jakości, certyfikaty i aprobaty dotyczące wbudowanych materiałów.

6. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi nie później niż w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego.

7. Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

8. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający przerwie czynności odbiorowe i wezwie Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad.

9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady:

a) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru końcowego w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad,

b) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w niniejszej Umowie, - w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu Umowy po raz drugi, Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

10. Odbiór końcowy winien zakończyć się najpóźniej w terminie o którym mowa w § 2 Umowy.

§ 7.

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu Umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia (termin zakończenia robót określono w § 2 Umowy),

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

§ 8.

Umowne prawo odstąpienia od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, gdy:

1) wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

2) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy,

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą Umową w sposób niezgodny z niniejszą Umową lub wskazaniami Zamawiającego.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający:

1) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

2) zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy,

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę,

4) Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot Umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od Umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 9.

Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu Umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 11.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Prawo budowlane.

2. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY:                                                               WYKONAWCA: