Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego z dnia 11 stycznia 2016r., sygn. akt: RIR.271.1.2016

PROJEKT UMOWY:

- UMOWA nr …/ 2016

zawarta w dniu ……….. 2016 roku w Domaniowie pomiędzy:

Gminą Domaniów z siedzibą Domaniów 56, 55 – 216 Domaniów, NIP: 912-17-16-512 – reprezentowaną przez Wójta Gminy Domaniów: Wojciecha Głogulskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy: Małgorzaty Wesołowskiej – zwaną w dalszej części Zamawiającym,

a

............................................................. – zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia:

- projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbno w gminie Domaniów – zgodnie z uchwałą nr XII/65/15 Rady Gminy Domaniów z dnia 30 października 2015 roku oraz analizami przeprowadzonymi przed podjęciem przedmiotowej uchwały,

- projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piskorzów w gminie Domaniów – zgodnie z uchwałą nr XII/66/15 Rady Gminy Domaniów z dnia 30 października 2015 roku oraz analizami przeprowadzonymi przed podjęciem przedmiotowej uchwały,

- projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaniów w gminie Domaniów – zgodnie z uchwałą nr XII/67/15 Rady Gminy Domaniów z dnia 30 października 2015 roku oraz analizami przeprowadzonymi przed podjęciem przedmiotowej uchwały,

- projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piskorzówek w gminie Domaniów – zgodnie z uchwałą nr XII/68/15 Rady Gminy Domaniów z dnia 30 października 2015 roku oraz analizami przeprowadzonymi przed podjęciem przedmiotowej uchwały.

wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami związanymi z tymi opracowaniami, wynikającymi z obowiązujących przepisów (tj. opracowań ekofizjograficznych, prognoz oddziaływania na środowisko i prognoz skutków finansowych), w tym części graficznej spełniającej wymagania przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 76, poz. 489, z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do niej (tzn. rysunki planów zostaną opracowane w postaci wektorowej z nadaną georeferencją).

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z wymaganą w tym zakresie wiedzą i przepisami prawa.

- Przedmiot umowy zostanie sporządzony i ostatecznie przekazany w wersji analogowej (wydruki tekstów i rysunków – z zachowaniem skali i kolorystyki, w ilości 4 egzemplarzy) oraz w wersji elektronicznej na nośniku danych CD (pliki tekstowe: w formacie *.doc i *.pdf oraz pliki graficzne: w formacie *.jpeg i grafiki wektorowej z nadaną georeferencją).

- Termin realizacji umowy: zgodnie z harmonogramem prac, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy, określonego w § 1 ust. 4, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, to jest w przypadku:

- zmiany stanu prawnego w zakresie ustaw:

  - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 199);

  - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 z późn. zm.).

- zmiany z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, terminów ujętych w harmonogramie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej zachowanie terminu realizacji umowy.

- wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy.

- Wykonawca zastrzega sobie możliwość skrócenia terminów realizacji umowy określonych w harmonogramie, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

- Strony ustalają wynagrodzenie za prace na kwotę ……………. złotych (słownie: ……………….), wypłacane etapowo w następujący sposób:

    - 50 % (tj. ………. zł) – po wykonaniu prac oznaczonych w harmonogramie prac jako Etap 1,

    - 30 % (tj. ……… zł) – po wykonaniu prac oznaczonych w harmonogramie prac jako Etap 2,

    - 20 % (tj. ………… zł) – po wykonaniu prac oznaczonych w harmonogramie prac jako Etap 3

- Do kwot wskazanych w ust. 1 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia poszczególnych faktur.

- Należne, na podstawie umowy, wynagrodzenie wypłacane będzie na rachunek Wykonawcy, wskazany każdorazowo w fakturze, w drodze polecenia przelewu, 
w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Podstawę uznania faktury stanowi protokół odbioru zrealizowanych prac.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania pracy projektowej zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i normami państwowymi oraz obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca może zawrzeć umowę o wykonanie części pracy projektowej z innymi jednostkami projektowania za pisemną zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca, który zawarł umowę o wykonanie części pracy projektowej z innymi jednostkami projektowania, odpowiada przed Zamawiającym za jednostkę projektowania, której zlecił do wykonania poszczególne części pracy projektowej.

- Wykonawca oświadcza, że w ramach wynagrodzenia określonego w § 2 Umowy, przelewa na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do opracowanego projektu szczegółowo opisanego w § 1 Umowy z prawem do zwielokrotniania i wykorzystywania tych dokumentacji w szczególności na następujących polach eksploatacji:

- utrwalenie i zwielokrotnienie opracowania w jakikolwiek sposób i jakąkolwiek techniką,

- wprowadzenie opracowania do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk,

- publicznego wystawienia, odtwarzania oraz udostępniania opracowania.

§ 3

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, za wady pracy zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie.

- Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady pracy, jeżeli wykaże, że wada powstała wskutek wykonania prac wg wskazówek Zamawiającego, które zakwestionował i jednocześnie uprzedził Zamawiającego na piśmie o przewidywanych skutkach zastosowania się do tych wskazówek.

§ 4

- Przekazanie materiałów odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego oraz zostanie potwierdzone protokołem, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

- Materiały mogące zostać przekazane w postaci elektronicznej, będą przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail.

- W celu usprawnienia i przyśpieszenia realizacji ustaleń umowy dopuszcza się, w przypadku posiadania możliwości technicznych, przekazywanie pocztą elektroniczną, przez osobę wyznaczoną do koordynacji prac ze strony Zamawiającego, skanów wszelkiej dokumentacji (w tym wniosków, opinii i uzgodnień organów, uwag itp.). List wysłany drogą elektroniczną wysyłany jest za potwierdzeniem odbioru.

- Zamawiający zobowiązuje się sprawdzić przekazane protokolarnie materiały, stanowiące wynik pracy (i jego części) oraz opracowanie pod względem kompletności i zgodności z umową oraz powiadomić Wykonawcę o stwierdzonych uchybieniach w ciągu 14 dni od daty otrzymania dokumentacji.

- Zamawiający, który otrzymał wadliwą pracę (lub jej część), wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi względem Wykonawcy może żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym i uzgodnionym z Wykonawcą, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Wszelka korespondencja do Wykonawcy kierowana będzie na adres: ………………..

- Wykonawca zobowiązuje się do aktywnego uczestniczenia w każdej czynności podejmowanej przez Zamawiającego w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego i uzgodnionych z Wykonawcą, o ile każda z tych czynności jest przewidziana przez prawo.

§ 5

- Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć Wykonawcy dane niezbędne do wykonania prac objętych umową. W szczególności Zamawiający przekaże Wykonawcy podkłady mapowe, a także posiadane przez siebie inne materiały niezbędne do wykonania pracy, o której mowa w § 1, w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.

- Koszty procedury opracowania przedmiotu umowy w postaci korespondencji oraz ogłoszeń prasowych pozostają po stronie Zamawiającego.

§ 6

    - Ustala się kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca  – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1;

b) za wynikłą z winy Wykonawcy zwłokę w wykonaniu pracy określonej w umowie – 0,1% wynagrodzenia brutto, należnego z tytułu wykonania przedmiotu UMOWY, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu pracy zgodnie z harmonogramem, stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy.

  - Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych:

    - za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1;

      - W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez strony przekroczy kwoty wskazane w § 6 ust. 1 pkt. 1 lub okt. 2, strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

      - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od uzyskania informacji o zaistnieniu powyższych okoliczności. Strony zgodnie oświadczają, że odstąpienie Zamawiającego od umowy na podstawie przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi podstawy do naliczenia kary umownej zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 lit. a.

      - W przypadku odstąpienia od umowy, w sytuacji określonej w § 6 ust. 1 pkt. 4, Zamawiający zapłaci Wykonawcy jedynie wynagrodzenie w wysokości zgodnej z zaawansowaniem prac.

      - W przypadku braku możliwości wykonania wszystkich prac wynikających z harmonogramu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy,  z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, ani po stronie Zamawiającego – np. braku możliwości uzyskania decyzji właściwego ministra o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze (pomimo wyczerpania postepowania administracyjnego w tym zakresie) – Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez kar umownych.

      - W sytuacji określonej w § 6 ust. 1 pkt. 6, Zamawiający zapłaci Wykonawcy jedynie wynagrodzenie w wysokości zgodnej z zaawansowaniem prac.

§ 7

Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Dotyczy to również potwierdzenia cesji wierzytelności pod kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem byłyby zobowiązania z zawartej umowy.

§ 8

- Wykonawca oświadcza, że spełnia jeden z warunków określonych w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 199, z późn. zm.), tj. …………………………………………..

- Wykonawca w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie koordynował prace osobiście/koordynatora , którym jest ……………………..*.

- Na koordynatora prac ze strony Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy wyznacza się pracownika Urzędu Gminy Domaniów: Krzysztofa Witkowskiego – inspektora ds. planowania przestrzennego.

- Koordynatorzy dbają o realizację ustaleń umowy, w tym w szczególności czuwają nad prawidłowym jej wykonaniem oraz przekazują i odbierają materiały potwierdzając protokolarnie każdą taką czynność.

§ 9

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie przepisy:

- Kodeksu Cywilnego;

- ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 199, z późn. zm.);

- ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 z późn. zm.).

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego).

- WYKONAWCA			            		                               ZAMAWIAJĄCY

………………………  						      .…………………….

Załącznik nr 1 do umowy nr …../2016  z dnia …….2016 roku

HARMONOGRAM PRAC

| ZAKRES PRAC WYKONAWCY | TERMIN WYKONANIA |
| --- | --- |
| ETAP I |  |
| - Odbiór materiałów wyjściowych od Zamawiającego: | 7 dni (od daty podpisania umowy) |
| - Wykonanie opracowania ekofizjograficznego dla terenu objętego opracowaniem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2001r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. z 2002r. , Nr 155, poz. 1298). | 21 dni (od daty podpisania umowy) |
| - przygotowanie ogłoszeń, obwieszczeń i zawiadomień, o których mowa w art. 17 pkt 1 i 2 ustawy i planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także innych pism niezbędnych na tym etapie – wynikających z przepisów odrębnych. | 21 dni (od daty podpisania umowy) |
| - Sporządzenie wykazu złożonych wniosków. | 7 dni (od daty otrzymania ostatniego złożonego w terminie wniosku) |
| 5. Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu: - projektów, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy, wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami związanymi z tymi opracowaniami. [Materiały należy przekazać Zamawiającemu w postaci papierowej i cyfrowej w ilości umożliwiającej właściwe przeprowadzenie procedury planistycznej] - wzoru wystąpienia o opinie o projekcie zmiany studium od Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (GKUA). | 30 dni (od daty otrzymania ostatniego złożonego w terminie wniosku lub w przypadku braku wniosków do planu od daty otrzymania takiej informacji od Zamawiającego ) |
| ETAP II – OPINIOWANIE I UZGADNIANIE: |  |
| 2. Wprowadzenie ewentualnych zmian/korekt projektu, wynikających z opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (GKUA) i przekazanie projektu Zamawiającemu wraz ze wzorami pism stanowiącymi wystąpienia do instytucji i organów o opinię lub uzgodnienie projektu planu miejscowego, zgodnie z art. 17 pkt 6 ustawy i planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. [ Niezbędne materiały należy przekazać Zamawiającemu w ilości umożliwiającej właściwe przeprowadzenie procedury planistycznej. ] | 14 dni (od daty otrzymania opinii GKUA) |
| 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian/korekt projektu wynikających z otrzymanych opinii i uzgodnień oraz przekazanie projektu Zamawiającemu wraz z wzorami pism stanowiącymi niezbędne ponowne wystąpienia do instytucji i organów o opinię lub uzgodnienie projektu planu miejscowego, zgodnie z art. 17 pkt 6 w/w ustawy. [ Niezbędne materiały należy przekazać Zamawiającemu w ilości umożliwiającej właściwe przeprowadzenie procedury planistycznej. ] | 14 dni (od daty otrzymania ostatniej opinii lub uzgodnienia złożonego w terminie) |
| 5. Sporządzenie wykazu uzyskanych opinii i uzgodnień. | 14 dni (od daty otrzymania ostatniej opinii lub uzgodnienia złożonego w terminie) |
| 6. Sporządzenie wniosku do właściwego ministra o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, zgodnie z przepisami odrębnymi, wraz z wystąpieniami o niezbędne opinie. [Jeżeli zaistnieje konieczność uzyskania zgody na zmianę przeznaczenie gruntów] | 21 dni (od daty otrzymania ostatniej opinii lub uzgodnienia złożonego w terminie) |
| 7. W przypadku braku zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, Wykonawca przygotuje odwołanie w tej sprawie, a w razie ponownego braku zgody projekt pisma stanowiącego skargę do właściwego sądu administracyjnego. [Jeżeli zaistnieje konieczność uzyskania zgody na zmianę przeznaczenie gruntów] | 14 dni (od daty otrzymania informacji od Zamawiającego o decyzji właściwego ministra – brak zgody na zmianę przeznaczenia ) |
| ETAP III – PRACE KOŃCOWE: |  |
| 1. Przygotowanie ogłoszeń i obwieszczeń o wyłożeniu projektu planu do wglądu publicznego, zgodnie z art. 17 pkt 9 i 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. | 14 dni (od daty otrzymania ostatniej opinii/uzgodnienia złożonego w terminie lub od daty otrzymania od Zamawiającego informacji o decyzji właściwego ministra o zgodzie na zmianę przeznaczenia gruntów) |
| 2. Przygotowanie i przekazanie egzemplarzy projektów planów miejscowych i prognozy oddziaływania na środowisko do wyłożenia do publicznego wglądu – w wersji papierowej, w tym rysunku planu z zachowaniem skali i kolorystyki, oraz w wersji elektronicznej (rysunek planu z zachowaniem skali, w postaci plików grafiki rastrowej – format JPG -, a także w postaci umożliwiającej jego zamieszczenia na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Domaniów – tzn. w formacie JPG którego rozmiar nie przekracza 20 MB. | 14 dni (od daty otrzymania ostatniej opinii/uzgodnienia złożonego w terminie lub od daty otrzymania od Zamawiającego informacji o decyzji właściwego ministra o zgodzie na zmianę przeznaczenia gruntów) |
| 3. Sporządzenie wykazu uwag zgłoszonych do projektów planów. | 7 dni (od daty otrzymania ostatniej uwagi złożonej w terminie) |
| 4. Korekta projektów planów – w przypadku uwzględnienia uwag – oraz sporządzenie i przekazanie wzoru ponownych wystąpień do właściwych instytucji i organów o opinię lub uzgodnienie projektów (w razie konieczności). | 14 dni (od daty otrzymania informacji o uwzględnieniu uwag) |
| - Przekazanie egzemplarzy projektów do ponownego wyłożenia do publicznego wglądu, zgodnie z wymogami zawartymi w pkt 2 Etapu III. | 14 dni (od daty otrzymania informacji o uwzględnieniu uwag – w przypadku braku konieczności ponawiania uzgodnień) lub 7 dni (od daty otrzymania informacji o uzgodnieniu) |
| 4. Przekazanie Zamawiającemu po 1 egzemplarzu gotowego projektu, w tym rysunku planu z zachowaniem właściwej skali i kolorystyki, w celu jego przedłożenia radzie gminy do uchwalenia. | 7 dni (od daty otrzymania informacji o braku uwag lub nie uwzględnieniu uwag przez Zamawiającego) |
| 5. Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu: - dokumentacji prac planistycznych dot. przedmiotu umowy w formie papierowej (2 egzemplarze, w tym 1 zawierający oryginały dokumentów i 1 zawierający kopie dokumentów), - przedmiotu umowy z wprowadzonym numerem uchwały i datą jej podjęcia, w tym rysunku planu z zachowaniem skali i kolorystyki (4 egzemplarze w postaci papierowej i cyfrowej, w tym rysunku planu z zachowaniem skali, w postaci plików grafiki rastrowej – format JPG - oraz grafiki wektorowej z nadaną georeferencją, a także w postaci umożliwiającej jego zamieszczenie na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Domaniów – tzn. w formacie JPG którego rozmiar nie przekracza 20 MB. | do 5 dni (od daty otrzymania informacji o uchwaleniu przez radę gminy planu) |

- WYKONAWCA			            		                  ZAMAWIAJĄCY