# PLAN  ROZWOJU  LOKALNEGO

GMINY  DOMANIÓW

2005 – 2013

## Wrzesień  2005

MAPA GMINY

#### SPIS  TREŚCI

#### I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO …………   4

II. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU ROZWOJU LOKALNEGO ……………………………   6

II.1. Położenie, powierzchnia, ludność ………………………………………………………   6

II.2. Środowisko przyrodnicze ………………………………………………………………. 10

II.3. Turystyka ……………………………………………………………………………….. 14

II.4. Zagospodarowanie przestrzenne ………………………………………………………... 15

II.5. Gospodarka …………………………………………………………………………… .. 19

II.6. Sfera społeczna……………………………………………………………………….…..32

III. ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA DANYM OBSZARZE …………………………………………………………………………. 43

III.1. Działania zmierzające do poprawy stanu środowiska naturalnego gminy, gospodarki wodnej oraz zwiększenia standardu życia mieszkańców ……………….. …………………..44

III.2. Działania w zakresie infrastruktury komunikacyjnej gminy ………………………….. 45

III.3. Działania w zakresie poprawy stanu infrastruktury społecznej gminy ……………….. 46

III.4. Działania w zakresie kultury, turystyki i rekreacji w gminie ………………………….47

#### IV. REALIZACJA  ZADAŃ  I  PROJEKTÓW ……………………………………. 48

V. POWIĄZANIE  PROJEKTÓW  Z  INNYMI  DZIAŁANIAMI  NA  TERENIE GMINY/POWIATU/WOJEWÓDZTWA ………………………………………….. 56

VI. OCZEKIWANE  WSKAŹNIKI  OSIĄGNIĘĆ  PLANU  ROZWOJU  LOKALNEGO …………………………………………………………………….. 59

VII. PLAN  FINANSOWY  NA  LATA  2004 – 2006,  2007-2013 ……………… 61

VIII. SYSTEM  WDRAŻANIA …………………………………………………..  65

IX. SPOSOBY  MONITOROWANIA, OCENY  I  KOMUNIKACJI  SPOŁECZNEJ

IX.1. Monitoring …………………………………………………………………………… 67

IX.2. Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego ………………………………………….. 67

IX.3. Public relations Planu Rozwoju Lokalnego …………………………………………. 68

X. ZMIANY  W  PLANIE  ROZWOJU  LOKALNEGO ………………………… 71

XI. ZALECENIA  I  WNIOSKI  KOŃCOWE ……………………………………. 72

##### I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Niniejszy dokument opisuje Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniów               na lata 2005-2006 w ujęciu szczegółowym oraz na lata 2007-2013 w ujęciu ogólnym, określając priorytety i kierunki polityki lokalnej realizowanej na terenie gminy.

Na opracowanie składa się diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej, połączona z identyfikacją problemów gminy, opis działań przyczyniających się                     do rozwiązania problemów oraz system wdrażania i monitorowania.

Dokument ma charakter poznawczy i służy rozpoznaniu obecnego stanu rozwoju, wyodrębnieniu uwarunkowań sprzyjających rozwojowi, bądź też ten rozwój ograniczających. Ma to znaczenie w kontekście prawidłowości podejmowanych decyzji w zakresie planów inwestycyjnych i społecznych na obszarze gminy Domaniów.

Rozwój gminy Domaniów zależeć będzie od starannego planowania i właściwego ukierunkowania bieżącej i przyszłej działalności władz samorządowych, instytucji             oraz organizacji lokalnych. Zarówno problemy społeczne, jak i gospodarcze znajdą swoje rozwiązanie w wykorzystaniu własnych zasobów środowiskowych, gospodarczo-społecznych, przestrzennych oraz infrastrukturalnych.

Prezentowane opracowanie ma także znaczenie jako dokument konieczny przy prezentacji projektów zadaniowych będących przedmiotem aplikacji o pomoc finansową pochodzących ze środków strukturalnych Unii Europejskiej.

Plan Rozwoju Lokalnego znajduje swoje oparcie w dokumentach strategicznych gminy Domaniów. Podstawowym dokumentem jest Strategia rozwoju gminy Domaniów, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniów,  Program ochrony środowiska gminy Domaniów, Plan gospodarki odpadami gminy Domaniów oraz Wieloletni Plan Inwestycyjny. Jednocześnie cele i proponowane w dokumencie działania są zgodne z Narodowym Planem Rozwoju i sektorowymi planami operacyjnymi.

Niniejsze opracowanie bazuje na pracy służb gminnych oraz konsultacjach               z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, którzy służyli swoją wiedzą                  i informacją przy sporządzaniu niniejszego dokumentu.

II. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE   OBJĘTYM  WDRAŻANIEM  PLANU  ROZWOJU  LOKALNEGO

II. 1. Położenie geograficzne, powierzchnia, ludność.

Gmina Domaniów utworzona w dniu 1 stycznia 1973 r., położona jest we wschodniej części województwa dolnośląskiego. Od 1 stycznia 1999 r. wchodzi w skład powiatu oławskiego. Graniczy z gminami :

- Święta Katarzyna od północy;

- gminą wiejską Oława od wschodu;

- Wiązów i Strzelin od południa;

- Borów i Żurawina od zachodu.

Łączna długość granic okalających gminę wynosi 73,5 km, przy czym wszystkie granice posiadają charakter sztuczny.

Miejscowość gminna Domaniów położona jest w odległości 30 km                       od Wrocławia, 390 km od Warszawy, 50 km od Opola, 110 km od przejścia granicznego z Republiką Czeską (Kudowa-Słone – Nachod) oraz 180 km od przejścia granicznego z Republiką Federalną Niemiec (Jędrzychowice – Ludwigsdorff).

Położenie gminy w regionie jest bardzo korzystne. Szczególnie ze względu na bliskość Wrocławia oraz przebiegającą przez jej teren autostradę A-4.

Zgodnie z fizyczno-geograficzną regionalizacją Polski, gmina Domaniów leży na Nizinie Śląskiej w mezoregionie Równiny Wrocławskiej. Otaczają ją :

- Pradolina Wrocławska;

- Równina Oleśnicka;

- Równina Grodkowska;

- Masyw Ślęży.

Powierzchnia Równiny Wrocławskiej zbudowana jest głównie z glin zwałowych zlodowacenia środkowopolskiego. Pośród tych glin występują niekiedy rozległe

powierzchnie piasków i żwirów wodno-lodowcowych. Największy obszar tych osadów znajduje się w rejonie skrzyżowania autostrady A-4 z drogą wojewódzką relacji Strzelin – Oława. Najczęściej tego typu zasypania znajdują się wzdłuż dolin rzek Odry i Oławy oraz w pobliżu mniejszych cieków wodnych. W sąsiedztwie doliny rzeki Oławy występują też kemy zbudowane z piasków, żwirów i mułków. Największy kem rozprzestrzenia się na południe od wsi Gaj Oławski. Bardzo nieliczne i zajmujące niewielkie powierzchnie są wychodnie trzeciorzędu zbudowane z iłów, piasków                     i mułków oraz gdzie niegdzie z węgla brunatnego.

Mezoregion Równiny Wrocławskiej ogranicza od południa dolina rzeki Oławy. Po jej prawobrzeżnej stronie rozciąga się mezoregion Równiny Grodkowskiej.                Na jej powierzchni dominują utwory bardziej przepuszczalne – piaski, żwiry i mułki wolnolodowcowe zlodowacenia środkowopolskiego. W wielu miejscach                               na powierzchnię wychodzi w formie dość rozległych płatów glina zwałowa moreny dennej. Mniejszą powierzchnię zajmują nieliczne płaty pokryw lessowych. Większe niż na Równinie Wrocławskiej są wychodnie utworów trzeciorzędowych – najczęściej ilastych. Ich liczba i wielkość wzrasta w kierunku południowym, tj. w kierunku strefy podgórskiej. Na południu tego mezoregionu występują także neogeńskie piaski i żwiry              z przewarstwieniami iłów kaolinowych.

Krajobraz obu równin – Wrocławskiej i Grodkowskiej – uformowany został            w wyniku przewagi działania procesów akumulacyjnych, co najmniej od neogenu.            Ich starsze podłoże tworzą kulminacje strefy podgórskiej zbudowane ze skał czerwonego spągowca, piaskowca ostrego, cechsztynu, wapienia muszlowego i kredy. Na tym podłożu, wyróżniającym się rzeźbą o dużych amplitudach, zalegają osady trzeciorzędowe, takie jak iły, piaski drobnoziarniste i warstwy burowęglowe.

Gmina Domaniów zajmuje obszar 94,3 km kw. Położona jest na terenie równinnym o średniej wysokości 140 m n.p.m.. Najwyższe wzniesienie liczy 156,7 m n.p.m., a najniższy punkt znajduje się na poziomie 139,9 m n.p.m.

W jej skład wchodzą 22 wsie sołeckie oraz 3 przysiółki, przy czym sołecka wieś Wierzbno składa się z dwóch części – Wierzbno Osiedle i Wierzbno Wieś.

Gminę zamieszkuje 5328 osób, a zaludnienie poszczególnych wsi przedstawia poniższa tabela nr 1, natomiast populacje w poszczególnych latach ukazuje tabela nr 2.

Tabela 1 : Ludność gminy Domaniów z podziałem na poszczególne miejscowości

| Lp. | Miejscowość | Liczba mieszkańców | Lp. | Miejscowość | Liczba mieszkańców |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Domaniów | 735 | 14. | Kuchary | 118 |
| 2. | Wierzbno Osiedle | 665 | 15. | Kurządkowice | 112 |
| 3. | Wierzbno Wieś | 412 | 16. | Teodorów - przysiółek | 108 |
| 4. | Skrzypnik | 369 | 17. | Kuny – przysiółek | 100 |
| 5. | Piskorzówek | 364 | 18. | Grodziszowice | 95 |
| 6. | Piskorzów | 275 | 19. | Pełczyce | 92 |
| 7. | Polwica | 218 | 20. | Radłowie | 87 |
| 8. | Goszczyna | 218 | 21. | Radoszkowice | 80 |
| 9. | Swojków | 218 | 22. | Gostkowice | 69 |
| 10. | Kończyce | 214 | 23. | Brzezimierz | 69 |
| 11. | Gęsice | 211 | 24. | Danielowice | 68 |
| 12. | Janków | 177 | 25. | Chwastnica | 49 |
| 13. | Wyszkowice | 168 | 26. | Domaniówek – przysiółek | 37 |

Dane własne Gminy – stan na dzień 31.12.2004 r.

Tabela 2 : Populacja gminy Domaniów w latach 1999 – 2004

| Lata | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ludność Gminy Domaniów | 5 385 | 5 390 | 5 382 | 5 379 | 5 328 | 5 328 |

Dane własne Gminy – stan na dzień 31.12.2004 r.

Gęstość zaludnienia gminy Domaniów wynosi 135 osób na km kw., przy czym stosunek liczby kobiet i do liczby mężczyzn kształtuje się jako 50% do 50%.

Badania archeologiczne dowiodły, że tereny obecnej gminy Domaniów były zamieszkałe już przed sześcioma tysiącami lat. W Gostkowicach, Grodziszowicach, Piskorzówku i Radłowicach odkryto ślady obecności ludności kultury łużyckiej.                   Do VI w. naszej ery obszar ten zamieszkiwali najpierw Scytowie i Celtowie, a później ludy germańskie. W VI w. zawładnęli tymi ziemiami Słowianie. Wśród ludów słowiańskich zasiedlających okolice Wrocławia, wyróżniało się plemię Ślężan.

Tereny gminy Domaniów, będące częścią Śląska, należały początkowo                  do państwa czeskiego. Około 990 r. zostały włączone do wczesnopiastowskiego

Państwa Polskiego Mieszka I.

Po „rozbiciu dzielnicowym” w 1138 r. ziemie te znalazły się w jednej z dziedzicznych dzielnic senioralnych. Na skutek dalszego podziału ziem śląskich pomiędzy synów Władysława Wygnańca, okolice Domaniowa znalazły się w Księstwie Wrocławskim – części przyznanej Bolesławowi Wysokiemu. Wtedy to najprawdopodobniej powstała większość wsi obecnej gminy.

W 1234 r. Domaniów uzyskał lokalizacje na prawie niemieckim. Wtedy to sprowadzono na teren Domaniowa pierwszych osadników z Niemiec. Otrzymali oni specjalne przywileje ekonomiczne oraz własny samorząd. W kolejnych latach lokacje na prawie niemieckim uzyskały : Wierzbno (1235), Janków (1244), Swojków (1292), Radoszkowice (1300), Grodziszowice (1320), Skrzypniki (1223) i Kuchary (1341). Jedyna wsią założoną od podstaw przez osadników niemieckich były Gostkowice.

Po rozpadzie monarchii Henrykow Śląskich, w wyniku postępującego rozdrobnienia dzielnicowego, od 1311 r. Domaniów znalazł się w Księstwie Brzeskim. Księstwo to przechodziło stopniowo w sferę wpływów czeskich, a od 1348 r. stało się już formalną częścią państwa czeskiego.

Śmierć ostatniego Piasta Śląskiego w 1675 r. spowodowała, że Domaniów znalazł się             w granicach monarchii Habsburskiej. W 1741 został włączony do Prus. W ramach państwa niemieckiego Domaniów znajdował się do 1945 r.

Rozwój gospodarczy na przełomie XIX i XX wieku znalazł swoje odbicie także i na ziemi domaniowskiej. W całej obecnej gminie wymieniono zabudowę drewnianą na nowoczesne murowane  budynki mieszkalne. W Domaniowie i Wierzbnie wybudowano szkoły. Intensywnie rozwijał się ruch spółdzielczy. Duże znaczenie dla rozwoju tego obszaru miało otwarcie połączenia kolejowego z Oławą.

Po zakończeniu II wojny światowej Domaniów został włączony do Polski.            Na jego teren przybyli osadnicy przede wszystkim z kresów wschodnich                                     II Rzeczypospolitej (85,2%) oraz z centralnych terenów Polski (10,06%). Obecny kształt gminy jest efektem administracyjnych reform kraju, przeprowadzonych w latach 1973 i 1999.

Osadnictwo w gminie należy do zwartych. Spowodowały to głownie korzystne uwarunkowania gruntowo-wodne. Większość wsi zlokalizowana jest przy drogach.               Są to tzw. ulicówki, lokowane w okresie średniowiecza (Janków). Układ modelowy owalnicowy zachowały: Goszczyna, Kończyce, Skrzypnik, Swojków. Sam Domaniów oraz Wierzbno stanowią natomiast przykłady wieloróżnic.

###### II. 2. Środowisko przyrodnicze

Gmina Domaniów leży na Równinie Wrocławskiej będącej częścią Przedgórza Sudeckiego, czyli obszaru rozciągającego się pomiędzy północnym uskokiem brzeżnym sudeckim, a zachodnim i południowo-zachodnim uskokiem Odry.

Przedgórze Sudeckie w czasie trzeciorzędowych ruchów górotwórczych uległo znacznemu obniżeniu. Zostało przykryte osadami trzeciorzędowymi, a następnie czwartorzędowymi. Metamorficzne skały podłoża Przedgórza Sudeckiego, będące przedłużeniem struktur sudeckich, są słabo poznane, jedynie na podstawie wierceń.

Ma ono charakter pasa skał metamorficznych reprezentowanych głównie przez łupki dwułyszczykowe, z przewarstwieniami wapieni krystalicznych i kwarcytów                       oraz wkładkami amfibolitów.

Wiek tych skał określany jest jako prekambr do kambru.

Skały starszego podłoża przykryte są osadami trzeciorzędowymi, głównie iłami, mułkami i piaskami górnego miocenu oraz dolnego pliocenu, określanymi ogólnie jako seria poznańska. W rejonie Domaniowa obszar sedymentacji trzeciorzędowej jest najbardziej podniesiony i cechuje się obecnością obszarów bagiennych                              oraz aluwialnych. Jest to seria o różnej miąższości – zwykle nie większej niż kilkanaście metrów.

Na całym obszarze gminy Domaniów, jedynie poza głębiej wciętym dolinami rzeki Żurawki, seria trzeciorzędowa przykryta jest czwartorzędowymi osadami fluwioglacyjnymi o miąższości od kilku do kilkunastu metrów. Osady o charakterze glin morenowych lub piasków i żwirów wodno-lodowcowych tworzą wysoczyznę morenowo-fluwioglacjalną pomiędzy dolinami rzek: Odry, Oławy, Ślęży i Małej Ślęży. Na jej obszarze wytworzyły się gleby o wysokiej klasie bonitacji, głównie czarnoziemy lessowe. Piaski i żwiry były eksploatowane powierzchniowo na potrzeby lokalne                   w dwóch niewielkich wyrobiskach: na północny zachód od Piskorzówka i na południe od Radłowic.

Pierwsze zwierciadło wód podziemnych występuje przeważnie na głębokości         5 m. Główny poziom użytkowy wód podziemnych występuje w utworach czwartorzędu lub rzadziej trzeciorzędu na głębokości od 20 do 80 m.

Klimat gminy Domaniów, podobnie jak całej Polski, jest przejściowy, kontynentalno-morski, kształtowany na przemian przez masy powietrza napływające znad Oceanu Atlantyckiego lub znad wschodniej Europu i znad Azji. Należy on do najcieplejszych w Polsce i charakteryzuje się: przewagą wpływów oceanicznych, mniejszymi od przeciętnych amplitudami temperatur, wczesną wiosną, długim ciepłym latem, łagodną i krótką zimą, malejącymi opadami w kierunku centrum kraju.

Średnia temperatura roczna wynosi 8 st. C, stycznia –2 st. C, a lipca 18,5 st. C. Liczba dni z przeciętną temperaturą dobową poniżej 0 st. C wynosi 11, a izoaplitudy roczne kształtują się na poziomie 20 – 21 st. C.

Suma opadów wynosi 500 – 600 mm, w tym półrocza chłodnego (listopad – kwiecień) około 225 mm, a półrocza ciepłego (maj – październik) osiąga 375 mm. Pierwszy śnieg pojawia się zazwyczaj około połowy listopada, a ostatni na przełomie marca i kwietnia. Pokrywa śnieżna utrzymuje się średnio przez 50 - 60 dni. Jej grubość waha się w przedziale 5 – 15 cm. Okres występowania śniegu przerywany jest częstymi odwilżami i w tym czasie opadem zimowym jest deszcz.

Wiatry najczęściej wieją z kierunków zachodnich i północno-zachodnich,                 z niewielką średnią prędkością (3 – 3,5 m/s).

Okres wegetacyjny jest najdłuższy w Polsce i trwa 225 dni. Początek robót polnych przypada na drugą dekadę marca.

Warunki klimatyczne panujące na terenie gminy odpowiadają średnim w regionie dolnośląskim i określane są jako korzystne. Sprzyja to rozwojowi rolnictwa                       oraz pozwala na osiąganie wyższego komfortu osiedlania się.

Uwarunkowania klimatyczno-geologiczne sprawiają, że kompleks gruntów występujących na terenie gminy Domaniów należy do grupy najżyźniejszych                        w województwie dolnośląskim. Około 90% gruntów ornych należy do I, II i III klasy bonitacyjnej W całości podlegają one ochronie.

Wysoki wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej – 107,5 punktu, przyznawany przez IUNG w Puławach, lokuje gminę w obszarze o bardzo korzystnych warunkach dla rozwoju intensywnej produkcji rolniczej oraz przetwórstwa rolno-spożywczego.

W krajobrazie gminy nieznaczna rolę odgrywają lasy. Zalegają one łącznie jedynie 38 ha powierzchni. Wskaźnik lesistości wynosi 0,4% i jest jednym                               z najniższych wśród gmin województwa dolnośląskiego. Największy kompleks leśny,              o charakterze łęgu i grądu, znajduje się w okolicy wsi Polwica.

Rośliny chronione zlokalizowane są na 46 stanowiskach. 14 gatunków objętych jest ochroną prawną, a 7 podlega całkowitej ochronie.

Wśród nich są: barwinek pospolity, bluszcz pospolity, cis pospolity, listera jajowata, sromotnik bezwstydny, kalina koralowa, pełnik europejski, storczyk szerokolistny, goździk pyszny, pierwiosnka lekarska i rdest wężownik.

Teren gminy jest wyjątkowo ubogi w wodę. Naturalne cieki są silnie zanieczyszczone ściekami bytowymi z poszczególnych wsi. Stwierdza się występowanie tylko czterech gatunków ryb, z których stale występuje jedynie ciernik.

Brak większych zbiorników wodnych, przy jednoczesnym wyschnięciu większości małych wiejskich stawów i sadzawek pozbawia niektóre gatunki płazów i gadów ich miejsc rozrodu. Herpetofauna gminy Domaniów należy zatem do najuboższych                  w województwie dolnośląskim. Ma na to także wpływ gęsta sieć dróg, a szczególnie autostrada A-4 o dużym natężeniu ruchu, które są czynnikiem eliminującym migrujące płazy oraz gady. Występują jedynie: żaba wodna, ropucha zwyczajna i traszka zwyczajna.

Brak lasów powoduje, że ubogi jest stan zwierząt żyjących dziko. Niewielka jest liczba saren i zajęcy, spośród drapieżnych występują tylko lisy, kuny domowe, gronostaje oraz łasice łaski.

Na strychach kościołów w Domaniowie, Brzezimierzu i Piskorzowie stwierdza się występowanie dwóch gatunków nietoperzy: gacka brunatnego i mroczka późnego.

Bogatsza jest natomiast populacja ptactwa. Spośród 62 gatunków ptaków chronionych występujących na obszarze gminy, 8 zaliczanych jest do tzw. rzadszych.   Są to między innymi: jastrząb, gawron, srokosz i świerszczak. Ponadto wśród gatunków pospolitych występują: myszołów, czajka, kukułka, skowronek polny, dzięcioł duży, słowik rdzawy, strzyżyk, kos, drozd śpiewak, wilga, sójka, kawka, szpak i zięba.

II. 3. Turystyka

Działalnością sportowo-rekreacyjną w gminie Domaniów zajmują się:

- Rada Gminy;

- Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Domaniowie;

- Szkolny Związek Sportowy w Domaniowie;

Organizują one różne imprezy sportowe typu festynowego i pokazowego jak:

- spartakiady gminne;

- rozgrywki piłkarskie;

- turnieje tenisowe;

- mistrzostwa gminy w szachach i warcabach;

- zawody w podnoszeniu ciężarów.

Aktualnie gmina Domaniów posiada: 9 boisk do piłki nożnej, 7 placów do piłki siatkowej, 1 boisko do piłki ręcznej oraz dwa pawilony sportowe (Domaniów                          i Wierzbno).

Przez teren gminy nie przebiegają znakowane trasy turystyczne zarówno piesze, jak i rowerowe. Nie ma żadnych obiektów noclegowych i gastronomicznych. Baza turystyczna praktycznie nie istnieje. Wynika to z usytuowania terenowego                     i zupełnego braku atrakcji turystycznych. Równinny, monotonny, pozbawiony lasów krajobraz regionu nie przyciąga turystów. Jedyną szansą jest renowacja i adaptacja obiektów pałacowych na cale rozrywkowe i gastronomiczne.

Gmina nie planuje budowy nowych, bądź rozbudowy istniejących obiektów sportowo-rekreacyjnych. Z punktu widzenia potrzeb niezbędna jest organizacja miejsc noclegowych o standardzie co najmniej turystycznym. Na terenie gminy nie ma zarezerwowanych terenów pod budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Atrakcyjne turystycznie mogą być jedynie zabytki ruchome zlokalizowane                w sześciu wsiach gminy Domaniów. Dwa z nich:

- ołtarz w kościele filialnym pw. Michała Archanioła w Jankowie;

- kapliczka przydrożna w Wierzbnie;

wpisane są do Rejestru Zabytków Ruchomych, odpowiednio pod numerami: 114/529 oraz 113/405. Pozostałe:

- wyposażenie kościoła parafialnego pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Domaniowie;

- wyposażenie kościoła filialnego pw. Świętego Krzyża w Brzezimierzu;

- wyposażenie kościoła filialnego (z wyłączeniem ołtarza) pw. Michała Archanioła w Jankowie;

- wyposażenie kościoła filialnego pw. Michała Archanioła w Piskorzowie;

- wyposażenie kościoła parafialnego pw. Świętego Mikołaja w Wierzbnie;

- krzyż pokutny w Jankowie;

- detale architektoniczne pałacu w Kucharach;

- kamień pręgierzowy i kamień morderczy - elementy schodów na cmentarz               w Piskorzowie;

- krzyż pokutny w Piskorzowie;

- dwie kapliczki przydrożne w Wierzbnie

objęte jedynie ewidencją Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu.

II. 4. Zagospodarowanie przestrzenne

Na terenie gminy Domaniów występuje głównie zabudowa zagrodowa                         i jednorodzinna. Powierzchnie działek wahają się do 1000 do 2000 m kw. Zespoły wielorodzinne zlokalizowane są jedynie w Wierzbnie i Polwicy.

Większość domostw powstało przed 1945 r. Wymagają one kapitalnych remontów,                a część z nich nadaje się już tylko do wyburzenia. Sytuacja mieszkaniowa nieznacznie różni się od uwarunkowań cechujących gminy wiejskie województwa dolnośląskiego. Od gmin miejskich odróżnia się większą liczbą izb oraz relatywnie mniejszą ilością mieszkań. Natomiast przeciętna ilość osób w lokalu mieszkalnym na wsi jest wyższa niż w mieście.

Całkowita powierzchnia użytkowa mieszkań w gminie Domaniów wyniosła                 w roku 2004 prawie 104 tyś. m kw. Kwatery stanowiące własność gminy                               nie przekraczają 1% zasobów, a same izby jedynie 0,7% tychże zasobów.

Tabela 3 : zasoby mieszkaniowe gminy Domaniów w 2004 r.

| Wyszczególnienie | Gmina Domaniów |
| --- | --- |
| Mieszkania ogółem | 1403 |
| Przeciętna ilość osób na 1 mieszkańca | 3,84 |
| Izby ogółem | 5421 |
| Przeciętna liczba osób na 1 izbę | 0,99 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w m kw. | 74,1 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w m kw. na jedną osobę | 19,3 |

Dane własne Gminy – stan na 2005 r.

Tabela 4 : budynki mieszkalne w gminie Domaniów w 2004 r.

| Miejscowość | Ilość budynków mieszkalnych |
| --- | --- |
| Domaniów | 163 |
| Wierzbno | 126 |
| Skrzypnik | 65 |
| Piskorzówek | 56 |
| Piskorzów | 54 |
| Gęsice | 43 |
| Goszczyna | 43 |
| Kończyce | 43 |
| Janków | 37 |
| Swojków | 35 |
| Polwica | 32 |
| Kuchary | 23 |
| Wyszkowice | 22 |
| Grodziszowice | 18 |
| Radoszkowice | 16 |
| Teodorów | 16 |
| Kurzątkowice | 15 |
| Radłowie | 14 |
| Brzezimierz | 12 |
| Danielowice | 11 |
| Domaniówek | 11 |
| Pełczyce | 9 |
| Chwastnica | 8 |
| Gostkowie | 8 |
| Kuny | 5 |

Dane własne Gminy – stan na 2005 r.

Nie odnotowuje się statystyk dotyczących mieszkań nowo oddanych                       do użytku, ponieważ samorząd gminny nie prowadzi tego typu inwestycji. Wydaje on jedynie decyzje o warunkach zabudowy.

Aktualnie gmina nie posiada miejscowe planu zagospodarowania przestrzennego i od 1 stycznia 2004 r. zezwolenia na budowę (każdorazowo) wydaje architekt gminny. Na przestrzeni 2004 r. wydano 10 takich decyzji (4 w Gęsicach,              3 w Skrzypniku, 2 w Domaniowie i 1 w Wierzbnie). W pierwszym kwartale 2005 roku wydano dwie takie decyzje (1 w Domaniowie i 1 w Wierzbnie).

Istnieje też pilna potrzeba wyznaczenia dodatkowych terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

II. 4.1. Identyfikacja problemów

Mocne strony :

- Korzystne położenie geograficzno-logistyczne (autostrada A-4 przecina teren gminy od północnego zachodu na południowy wschód, węzeł drogowo-autostradowy w Brzezimierzu, bliskość Wrocławia, Opola i Oławy, bliskość łatwość dojazdu do przejść granicznych z Republiką Federalną Niemiec                             i Czechami;

- Dobrze rozwinięty układ drogowy zapewniający dogodne połączenia pomiędzy poszczególnymi miejscowościami wewnątrz gminy, jak również                                   z miejscowościami sąsiadującymi z gminą;

- Uporządkowanie gospodarki wodociągowej. Pełne zwodociągowanie wszystkich wsi na terenie gminy;

- Wielkość powierzchni terenów potencjalnie dających możliwości inwestycyjne w rejonie węzła autostradowego w Brzezimierzu (inwestycje w zakresie usług, gastronomii i turystyki);

- Pewność energetyczna;

- Uporządkowanie składowania odpadów i śmieci poprzez wykorzystanie wysypisk poza granicami gminy oraz niwelację terenów byłego składowiska śmieci w Danielowicach;

Słabe strony :

- Zupełny brak infrastruktury turystycznej (brak bazy hotelowo-gastronomicznej, brak jakiejkolwiek informacji turystycznej, brak oznakowanych szlaków turystycznych, niewystarczająca ilość parkingów);

- Brak sieci kanalizacyjnej na terenie większości wsi w Gminie (cząstkowa kanalizacja objęte są jedynie wsie Domaniów i Wierzbno);

- Zanieczyszczenie wód poprzez odprowadzanie bezpośrednio do cieków wodnych ścieków pochodzących z prywatnych posesji;

- Brak sieci gazowej;

- Braki w oświetleniu ulicznym na terenie wielu wsi;

- Brak stałego łącza internetowego;

- Brak inwestora strategicznego dla kompleksowego zagospodarowania  węzła autostradowego w Brzezimierzu;

II. 5. Gospodarka

Uwarunkowania klimatyczno-geologiczne i bardzo wysoki stopień bonitacji gleb sprawiają, że rolnictwo w gminie Domaniów stało się dominującą dziedziną gospodarki. Użytki rolne zajmują ogółem 8 502 ha (6 579 ha jest w posiadaniu gospodarstw indywidualnych, a 1 923 ha jest w posiadaniu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej  w Danielowicach oraz we władaniu Agencji Zasobów Rolnych.

Grunty orne stanowią 97,3% (8 355 ha) powierzchni użytków rolnych. Ponadto na terenie gminy znajduje się 30 ha sadów, 73 ha łąk trwałych i 47 ha pastwisk trwałych. Lasy i grunty leśne obejmują tylko 38 ha, tj. 0.4% powierzchni ogólnej gruntów gminy.

W gminie Domaniów prowadzone są 698 gospodarstwa rolne. Przeciętna wielkość gospodarstwa rolnego wynosi 11,6 ha. Struktura gospodarstw rolnych przedstawia się następująco:

- 163 gospodarstwa do 1 ha;

- 165 gospodarstwa od 1 do 5 ha;

- 167 gospodarstwa od 5 do 10 ha;

- 89 gospodarstw od 10 do 15 ha;

- 114 gospodarstw 15 ha i więcej.

Tak grunty orne, jak i użytki zielone charakteryzują się bardzo wysoką klasą bonitacyjną. 75% gruntów ornych znajduje się w klasach I – IIIa, niemal identycznie przedstawia się sytuacja z użytkami zielonymi, gdzie również 75% ich areału znajduje się w klasach I – III.

W uprawach dominują zboża. Łącznie z kukurydzą ich areał przekracza 73%  powierzchni gruntów ornych. W następnej kolejności upraw plasują się:

- buraki cukrowe  -  16%

- rzepak                -   5%

- ziemniaki           -  3,5%

- inne (trawy, koniczyny, warzywa)  - prawie 2,5%

Na 100 ha użytków rolnych przypada 19,6 szt. bydła i 107,7 szt. trzody chlewnej.

Właściciele 414 gospodarstw rolnych dysponują własnymi ciągnikami,                  25 posiada samochody ciężarowe, 37 kombajny zbożowe, 13 kombajny ziemniaczane         i aż 156 kombajny buraczane.

Cechą charakterystyczną terenów gminy Domaniów jest brak większych obszarów leśnych. Stan taki jest wynikiem ich karczowania w wiekach wcześniejszych w celu pozyskiwania areału urodzajnych gruntów. Łącznie na obszarze gminy grunty leśne zajmują 38 ha. Zarząd nad nimi sprawuje Nadleśnictwo Oława z siedzibą                                      w Bystrzycy. Powierzchnia lasów na jednego mieszkańca gminy wynosi                    zaledwie 0,7 ara. Wskaźnik lesistości jest najniższy na Dolnym Śląsku. Większość lasów znajduje się w posiadaniu osób prywatnych.

Strukturę ekonomiczną gminy stanowią zakłady przemysłu mięsnego, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Danilowicach (produkcja roślinna i zwierzęca), produkcja opakowań z tektury, warsztaty naprawczo-usługowe, usługi mechaniczne i warsztatowe, handel i usługi, projektowanie i sprzedaż ogrodzeń. Wykaz ważniejszych zakładów gospodarczych na terenie gminy Domaniów przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5 : wykaz ważniejszych zakładów gospodarczych w gminie Domaniów

| Nazwa zakładu gospodarczego | Rok założenia | Lokalizacja | Liczba zatrudnionych | Profil działania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RSP „ŚWIT” | 1959 | Danielowice |  | Produkcja roślinna i zwierzęca na gruntach własnych |
| SKR DOMANIÓW | 1973 | Kończyce |  | Usługi mechaniczne i warsztatowe, sprzedaż węgla, paliw, nawozów sztucznych i materiałów siewnych |
| SM „PRZYSZŁOŚĆ” | 1989 | Wierzbno |  | Obsługa obiektów spółdzielczych |
| BS OŁAWA | 1961 | Domaniów |  | Obsługa kasowa, oszczędności i kredyty |
| „PALEF” Spółka z o.o. | 1996 | Goszczyna |  | Projektowanie, sprzedaż i montaż ogrodzeń |
| „MAKART-BOX BOJAKOWSCY” | 1996 | Domaniów |  | Produkcja opakowań z tektury |
| KTM Spółka cywilna | 1995 | Domaniów |  | Warsztaty usługowo-naprawcze |
| PIEKARNIA | 1994 | Domaniów |  | Produkcja pieczywa |
| TRANSPORT SAMOCHODOWY | 1994 | Swojków |  | Usługi transportowe |
| „BEN-ROM” Spółka cywilna | 1990 | Brzezimierz |  | Stacja paliw |

Dane własne Gminy – stan na 2005 r.

W skład gospodarki sektora pozarolniczego wchodzi również sieć sklepów, których liczba stale przekracza 30 placówek i w których zatrudnionych jest prawie              70 osób.

Na jeden obiekt handlowy przypada około 130 mieszkańców. Wszystkie placówki handlowe stanowią własność prywatną. Głównymi ośrodkami handlowymi są Domaniów i Wierzbno. Większość sklepów to placówki małe, o powierzchni sprzedażnej nie przekraczającej 40 m kw. Gmina nie posiada targowiska. Asortymentowe zaopatrzenie mieszkańców jest niewystarczające, dlatego mieszkańcy gminy zmuszeni są do zaopatrywania się poza granicami gminy, najczęściej w Oławie lub we Wrocławiu.

Sieć zakładów rzemieślniczych jest dobrze rozwinięta. Zakłady rzemieślnicze na terenie gminy świadczą usługi: ogólnobudowlane, mechaniki pojazdowej, stolarstwa oraz działań związanych z obsługą rolnictwa.

Na terenie gminy znajdują się 3 stacje paliw.

Z punktu widzenia połączeń międzynarodowych i regionalnych położenie komunikacyjne gminy jest korzystne. Przez jej teren już od samego początku państwa polskiego, przebiegały ważne szlaki łączące Śląsk z Małopolska. Obecnie przechodzi tędy główna linia południowej  Polski – autostrada A-4 Berlin – Wrocław – Lwów.

Na terenie gminy zlokalizowany jest jej węzeł Brzezimierz. Docelowo A-4 będzie droga płatną z punktem poboru opłat przez zjazdem w węźle Brzezimierz – typu „trąbka”, (km 178+630). Zarząd na drogą sprawuje Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Oddział Południowo-Zachodni we Wrocławiu.

Droga A-4 dzieli przecina teren gminy od strony północno-zachodniej do południowo-wschodniej i dzieli go na dwie równe części.

Przez teren gminy przebiegają dwie drogi wojewódzkie:

- nr 346 Oława – Środa Śląska. Stanowi ona fragment Obwodnicy Aglomeracji Wrocławskiej, a jej głównym zadaniem jest: przejęcie tranzytu omijającego Wrocław, funkcjonowanie jako trasa alternatywna w przypadku klęsk żywiołowych czy remontów innych dróg oraz przyjęcie funkcji trasy dla ładunków niebezpiecznych. Ponadto droga ta może pełnić rolę dodatkowego połączenia regionalnego dla gmin województwa dolnośląskiego.

- nr 396 Oława – Strzelin. Stanowi ona alternatywne połączenie drogi krajowej            nr 8 pomiędzy Łagiewnikami a Oleśnicą z pominięciem Wrocławia. Jest to także trasa alternatywna dla dróg nr 35 oraz 94 na osi: Walbrzych – Dzierżoniów – Łagiewniki – Strzelin – węzeł A-4 Brzezimierz – Oława. Na drodze tej zlokalizowany jest węzeł autostradowy Brzezimierz. Po likwidacji węzła Owczary, pełni on istotną rolę w połączeniu drogi krajowej nr 39 z autostradą  A-4. Trasa ta ma również znaczenie regionalne, ponieważ stanowi składnik skomunikowania południowej części województwa dolnośląskiego z wylotem                 w kierunku Warszawy i Opola.

Obie drogi znajdują się w gestii Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich                      we Wrocławiu.

Teren gminy Domaniów pokrywa gęsta sieć powiatowych (66,2 km, w tym 61,6 km to drogi o nawierzchni twardej) oraz drogi gminne (43 km, w tym 9 km to drogi o nawierzchni twardej). Sprawiają one, że połączenia na terenie gminy są wysoce dogodne i do każdej wsi można dojechać drogą asfaltową. System dróg powiatowych                 i gminnych przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 6 : system dróg powiatowych i gminnych gminy Domaniów

Drogi powiatowe

Nr 47306: Piskorzów – granica gminy (długość – 9 km)

Nr 47309: droga nr 47363 – granica gminy (długość – 0,6 km)

Nr 47310: granica gminy – Grodzieszowice (długość – 1,8 km)

Nr 47334: granica gminy – Piskorzów (długośc – 4 km)

Nr 47333: droga nr 395 – granica gminy (długość – 10 kim)

Nr 47356: droga nr 396 – Niwnik (długość – 0,9 km)

Nr 47363: Kończyce – granica gminy (długość – 7,4 km)

Nr 47366: Kończyce – Grodzieszowice (długość – 2,7 km)

Nr 47365: Skrzypnik – Wyszkowice (długość – 2,9 km)

Nr 47367: Wyszkowice – Domaniów (długość – 3,2 km)

Nr 47368: Brzezimierz – droga ne 47369 (długość – 8 km)

Nr 47369: granica gminy – Danielowice (długość – 3 km)

Nr 47371: Brzezimierz – granica gminy (długość – 7,5 km)

Nr 47372: Wierzbno – droga nr 47804 (długość – 4,2 km)

Nr 47804: Sobocisko – Marcinkowice (długośc – 1 km)

Drogi gminne

Nr 111581 D: Jędrzychowice – Rynakowice

Nr 111582 D: Swojków – Janków

Nr 111583 D: Piskorzów – Janków

Nr 111584 D: Chwastnica – Swojków

Nr 111585 D: Wierzbno – kierunek Miłonów

Nr 111586 D: od drogi powiatowej 1592 D do drogi gminnej 111581 D

Nr 111587 D: Domaniów – Polwica

Nr 111588 D: od drogi powiatowej 1595 D do drogi gminnej 111587 D

Nr 111589 D: od drogi wewnętrznej Domaniów do Ośrodka Zdrowia

Nr 111590 D: Domaniów

Nr 111591 D: Domaniówek

Nr 111592 D: Domaniówek

Nr 111593 D: od drogi powiatowej 1591 D do Radłowie

Nr 111594 D: Danielowice – Radłowie

Nr 111595 D: Kończyce – Radoszkowice – Kuchary

Nr 111596 D: Kończyce

Nr 111597 D: Grodzieszowice

Nr 111598 D: Kurządkowice – granica gminy Ośno

Nr 111599 D: Wyszkowice

Nr 111600 D: Skrzypnik – droga powiatowa 1596 D

Nr 111601 D: Pełczyce – Marszowice

Nr 111602 D: Pełczyce – Olechów

Dobrze rozwinięta jest sieć komunikacji autobusowej, obsługiwanej przez Przedsiębiorstwo komunikacji Samochodowej (PKS) Oława. Dzięki niej można bezpośrednio dotrzeć do większości sołectw na terenie gminy oraz do ważniejszych miejscowości sąsiednich, takich jak: Borów, Święta Katarzyna, Wiązów, Żórawina            oraz Oława, Strzelin czy Wrocław.

Na terenie gminy Domaniów nie ma obecnie szlaków kolejowych.

Fakt istnienia dogodnej drogowej sieci komunikacyjnej podnosi prestiż gminy     i stanowi istotny czynnik stymulujący rozwój gospodarczy regionu.

W gminie Domaniów występują korzystne warunki dostawy energii elektrycznej. Jej odbiorcami są mieszkańcy wszystkich sołectw na terenie gminy.

Istniejące Zakłady Elektroenergetyczne dysponują rezerwami mocy, zapewniającymi pełne pokrycie dla odbiorców komunalnych liniami napowietrznymi ze stacji Wrocław.

Na obszarze gminy nie ma i nie przewiduje się budowy nowych obiektów elektroenergetycznych, to jest stacji oraz linii o napięciu 220 kV i 400 kV krajowej sieci przemysłowej, której właścicielem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Zakład Energetyczny Wrocław S.A. przewiduje natomiast na terenie gminy Domaniów przebieg odcinka planowanej sieci napowietrznej 110 kV relacji Oława – Wiązów.

Istniejąca sieć średniego i niskiego napięcia oraz stacje transformatorowe wymagają             w wielu przypadkach modernizacji, z uwagi na ich przestarzałość. W celu pokrycia zwiększonego poboru mocy, niezbędna staje się ich rozbudowa. Deficyt mocy jednak nie występuje i nie ma takiego niebezpieczeństwa na przyszłość, ponieważ gmina leży w pobliżu głównego ciągu energetycznego systemu krajowego.

Rozwój sieci oświetleniowej na terenie gminy wymaga zakładania nowych obwodów oświetleniowych i modernizacji oświetlenia ciągów komunikacyjnych. Istniejące urządzenia są w znacznych stopniu wyeksploatowane.

Aktualnie na terenie gminy Domaniów brak jest gazu sieciowego.                  Zakład Gazowniczy we Wrocławiu nie przewiduje żadnych inwestycji związanych                 z budową sieci gazowej dla odbiorców indywidualnych, które mogłyby mieć wpływ na planowany sposób zagospodarowania terenu. Ewentualna przyszła budowa sieci gazowej powinna być realizowana z uwzględnieniem obowiązującego prawa energetycznego, w szczególności w oparciu o :

- wnioski podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci gazowej posiadających tytuł prawny do korzystania z przyłączonego obiektu;

- sporządzony przez przedsiębiorstwo energetyczne plan rozwoju w zakresie sieci gazowej uwzględniający wytyczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ograniczony do zadań, dla których istnieją warunki techniczne oraz ekonomiczne dostarczania paliwa gazowego.

Zamierzenia programowe Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa                            w Warszawie – Regionalnego Oddziału Przesyłu we Wrocławiu przewidują na terenie województwa dolnośląskiego rozwój sieci przesyłowej wysokiego ciśnienia. Będzie to między innymi budowa gazociągu Oława – Strzelin przebiegającego przez południowo-wschodnia część gminy Domaniów.

Obecnie gospodarstwa domowe korzystają wyłącznie z gazu w butlach.

Gospodarka cieplna gminy oparta jest na rozwiązaniach indywidualnych. Źródła indywidualne wytwarzają 100% energii cieplnej. Jest to związane z tradycją                 i z dużym rozproszeniem zabudowy. Istniejące budownictwo mieszkaniowe                             w zdecydowanej większości posiada ogrzewanie piecowe oraz częściowo tzw. c.o. etażowe. Budownictwo wielorodzinne, instytucje, zakłady produkcyjne posiadają własne źródła ciepła (kotłownie, piece).

Na terenie gminy nie przewiduje się centralizacji wytwarzania ciepła.

Gmina Domaniów posiada dwie placówki pocztowo-telekomunikacyjne                    w Domaniowie i Wierzbnie. W zakresie telekomunikacji nastąpiła zdecydowana poprawa w latach dziewięćdziesiątych XX w. Na terenie gminy działa centrala telefoniczna (Domaniów) Telekomunikacji Polskiej, obejmująca swoim zasięgiem niemal wszystkich mieszkańców gminy. Umożliwia to nawiązanie łączności praktycznie z całym światem. Dynamicznie rozwija się telefonia komórkowa. Gmina znajduje się             w zasięgu sieci GSM: Plus GSM, Era GSM, Idea Centertel oraz NMT Centertel. Stacje przekaźnikowe zlokalizowane są głównie wzdłuż Autostrady A-4.

Poważnym mankamentem jest brak dostępu do szerokopasmowego internetu.

W roku 2005 gmina Domaniów jest zaopatrywana w wodę poprzez sieć wodociągową o długości 40,9 km z 953 przyłączeniami prowadzącymi do budynków mieszkalnych. Lokali w budynkach mieszkalnych dołączonych do sieci wodociągowej jest 980.

Do obiektów zaopatrujących gminę w wodę należą ujęcia w Domaniowie                i w Piskorzowie. Wsie Grodzieszowice i Goszczyna korzystają z ujęcia zlokalizowanego, poza granicami gminnymi, w Wiązowie.

Stacja Uzdatniania Wody w Domaniowie zlokalizowana jest w odległości ok. 1 km                   na południe od wsi. Woda w trzech studniach głębinowych, posiada zatwierdzone zasoby na 61 m sześć/h. Podawana jest pompami głębinowymi do SUW, gdzie podlega wstępnej areakcji, odżelaźnianiu oraz odmanganianiu w filtrach ciśnieniowych. Następnie magazynowana jest w zbiorniku wyrównawczym o pojemności V=300 m sześć.

Stacja w Piskorzowie zlokalizowana jest w północnej części wsi. Tu woda jest dostarczana z dwóch studni głębinowych (jedna eksploatowana, druga rezerwowa), a jej zasoby wynoszą 57 m sześć/h. Magazynowana jest w zbiorniku wyrównawczym                 o pojemności V=500 m sześć.

Łącznie za 2004 r. zużycie wody z wodociągów przez gospodarstwa domowe wyniosło 139,8 dam sześć., co daje 26 m sześć. na jednego mieszkańca gminy.

Gmina nie posiada zdrojów ulicznych.

Tabela nr 7 : sieć wodociągowa gminy Domaniów w 2005 r.

| Miejscowość | Ilość przyłączy | Długość sieci w km |
| --- | --- | --- |
| Brzezimierz | 25 | 2,9 |
| Chwastnica | 10 | 2,0 |
| Danielowice | 10 | 0,4 |
| Domaniów | 154 | 5,4 |
| Domaniówek | 7 | 0,4 |
| Gęsice | 43 | 0,7 |
| Gostkowie | 20 | 0,6 |
| Goszczyna | 54 | 1,2 |
| Grodzieszowice | 38 | 1,4 |
| Janków | 32 | 0,6 |
| Kończyce | 53 | 1,6 |
| Kuchary | 28 | 0,9 |
| Kuny | 6 | 0,3 |
| Kurzątkowice | 33 | 1,0 |
| Pełczyce | 19 | 2,1 |
| Piskorzów | 69 | 1,2 |
| Piskorzówek | 60 | 1,8 |
| Polwica | 36 | 0,6 |
| Radłowie | 19 | 1,5 |
| Radoszkowice | 11 | 0,5 |
| Skrzypnik | 75 | 4,2 |
| Swojków | 49 | 0,9 |
| Teodorów | 30 | 1,5 |
| Wierzbno | 106 | 1,9 |
| Wyszkowice | 33 | 1,0 |

Dane własne Gminy – stan na 2005 r.

Do roku 2006 planuje się pełne zwodociągowanie terenu gminy.

Na terenie gminy Domaniów brak jest sieci kanalizacyjnej sanitarnej.                      Z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Domaniowie korzysta jedynie szkoła, remiza strażacka oraz budynek niepublicznej służby zdrowia. Moc przerobowa oczyszczalni            w Domaniowie wynosi 50 m sześć/dobę. Oczyszczalnia w Wierzbnie obsługuje osiedle bloków wielorodzinnych. Jej moc przerobowa wynosi 100 m sześć/dobę.

Gmina Domaniów posiada opracowany plan skanalizowania całego swojego obszaru. Dla zapewnienia właściwych warunków sanitarnych gminy zakłada się całkowite skanalizowanie jej obszaru do 2010 roku. Zgodnie ze współczesnymi wymaganiami nastąpi pełne mechaniczno-biologiczne oczyszczenie ścieków sanitarno-bytowych oraz wód opadowych poprzez realizację następujących inwestycji :

- oczyszczalnie : „Wierzbno” - rozbudowa, „Domaniów” – rozbudowa, „Gęsice”                          i „Borek Strzeliński” w gminie Borów;

- do oczyszczalni w Wierzbnie, po jej rozbudowie i modernizacji doprowadzane  będą ścieki z miejscowości : Wierzbno, Piskorzów, Polwica, Kuny, Pełczyce              i Brzezimierz;

- do oczyszczalni w Domaniowie, po jej rozbudowie i modernizacji doprowadzane będą ścieki z miejscowości : Domaniów, Domaniówek, Skrzypnik, Goszczyna, Wyszkowice, Radłowice, Gostkowice, Danielowice               i Piskorzówek;

- do istniejącej oczyszczalni w Borku Strzelińskim, położonym na terenie sąsiedniej gminy Borów, planuje się doprowadzać ścieki z miejscowości : Kurzątkowice, Godzieszowice, Kończyce, Radoszkowice i Kuny;

- do oczyszczalni w Gęsicach doprowadzane będą ścieki z miejscowości :Gęsice, Swojków, Jamków i Teodorów.

Istotnym problemem gminy Domaniów stała się gospodarka odpadami. Składowisko odpadów komunalnych o pow. 0,8 ha i o poj. 16000 m sześć. zlokalizowane na terenie wsi Danielowice, zostało wypełnione i obszar jego zostanie poddany rekultywacji biologicznej.

Wsie: Domaniów, Wierzbno, Polwica, Piskorzów, Gostkowice, Goszczyna, Pełczyce, Swojków i  Piskorzówek objęte są zorganizowanym wywozem nieczystości stałych. Obsługiwane są przez oławski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Większość nieczystości wywożona jest  na składowisko zlokalizowane w miejscowości Gać w gminie Oława.

Istnieje obecnie pilna potrzeba zlokalizowania nowego gminnego składowiska odpadów, jednak w związku z deficytem gleb nie podlegających ochronie, postuluje się korzystanie z wysypisk zlokalizowanych w sąsiednich gminach.

Na terenie gminy Domaniów nie ma cmentarzy komunalnych. Funkcjonują jedynie 2 cmentarze parafialne w: Domaniowie ( 1,11 ha), Wierzbnie (0,84 ha)                      oraz cmentarz komunalny w Grodzieszowicach (0,49 ha).

Łączny areał cmentarzy wynosi 2,44 ha. Istniejące miejsca pochówku zaspokaja potrzeby mieszkańców do 2010 r.

Na terenie gminy nie istnieje grzebowisko dla zwierząt. Plan miejscowy przewiduje możliwość zorganizowania wspólnej dla kilku gmin inwestycji w pobliżu wsi Ośno na terenie gminy Wiązów.

Gmina Domaniów nie posiada żadnych obiektów obrony cywilnej.

II. 5. 1. Identyfikacja problemów

Mocne strony :

- Urodzajne gleby, dobrze zorganizowane intensywne rolnictwo;

- Rysujące się możliwości większego zatrudnienia mieszkańców gminy poprzez uruchomienie nowych placówek usługowych i gastronomicznych w okolicy węzła autostradowego w Brzezimierzu;

- Dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa – gęsta sieć dróg o twardej nawierzchni, składy, magazyny, hurtownie.

Słabe strony :

- Brak na terenie gminy znaczącego zakładu pracy, będącego podstawą                    w zakresie zatrudnienia, możliwości podatkowych oraz promocji gminy                 na szerokim forum krajowym i zagranicznym;

- Niewystarczające uzbrojenie terenów pod inwestycje (brak kanalizacji, brak gazu sieciowego, brak stałego łącza internetowego);

- Brak planów zagospodarowania przestrzennego (opracowań projektowo-kosztorysowych, studiów wykonalności);

- Brak oferty szybkiego przekwalifikowania się zawodowego dla mieszkańców gminy, a zwłaszcza dla kobiet.

II. 6. Sfera społeczna

Gmina Domaniów znajduje się w grupie jednostek o najniższym wskaźniku zaludnienia. Spowodowały to migracje  ostatniego dziesięciolecia. W końcu 1999 r. gminę zamieszkiwało 5371, na koniec 2004 r. – 5328, a według prognozy na rok 2015 przewidywany jest wzrost  liczby mieszkańców do około 5650 osób.

Czynniki negatywne, powodujące ograniczenie wzrostu liczby ludności gminy to :

- odpływ do większych ośrodków miejskich ludzi młodych                                             i wykształconych (wiek rozrodczy i produkcyjny) jako migracja zarobkowa;

- model rodziny 2 + 1, wynikający z obniżenia wartości współczynnika dzietności, tendencja taka występuje na terenie całej Polski i Europy Zachodniej.

Powyższe uwarunkowania spowodowane są głównie kondycją ekonomiczną gminy. Brak atrakcyjnych miejsc pracy dla absolwentów szkół wyższych i średnich jest największym problemem regionów z jedną dominującą funkcją w strukturze gospodarczej. W celu utrzymania istniejącej liczby mieszkańców, a następnie jej wzrostu, należy stwarzać nowe miejsca pracy. Szczególnie dotyczy to rolnictwa,                 dla rozwoju którego gmina posiada dobre warunki oraz w małych zakładach serwisowych obsługujących rolnictwo.

Na terenie gminy pojawiają się również czynniki kreujące wzrost liczby mieszkańców poprzez :

- wydłużenie przeciętnego okresu trwania życia;

- większą wartość współczynnika małżeństw oraz dzietności regionów wiejskich;

- wejście w wiek dojrzały osób wyżu demograficznego, urodzonych                             w latach 1978 – 1983. Powinno to spowodować wzrost urodzeń                                    i osiągnąć prognozowane liczby do roku 2015.

Przedstawiona prognoza nie obejmuje trudnego do dokładnego oszacowania ruchu wędrówkowego. Jeśli sytuacja ekonomiczna gminy nie ulegnie poprawie, możliwy jest odpływ ludności, minimum kilkanaście osób rocznie.

Wraz ze wzrostem liczby ludności, nieznacznie powiększy się gęstość zaludnienia z 56 do 60 osób na 1 km kw.

Struktura wieku ludności zamieszkałej na terenie gminy Domaniów sprawia, że gmina określana jest jako jednostka młoda. Do 2015 roku odsetek mieszkańców przez 25 rokiem życia nie spadnie poniżej 30%. W związku z tym, z punktu widzenia demografii, korzystnie kształtowała się będzie struktura ludności wieku produkcyjnego         i poprodukcyjnego. Problem ten ukazują poniższe tabele.

Tabela 8 : prognoza ludności według wieku w latach 1998 - 2015

| Grupa wieku | 1998 rok | 2005 rok | 2010 rok | 2015 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 – 19 | 1724 = 32% | 1520 = 28% | 1598 = 29% | 1695 = 30% |
| 20 – 39 | 1575 = 29% | 1683 = 31% | 1653 = 30% | 1582 = 28% |
| 40 – 59 | 1226 = 23% | 1303 = 24% | 1378 = 25% | 1469 = 26% |
| 60 – 65 | 222 = 4% | 272 = 5% | 276 = 5% | 226 = 4% |
| Powyżej 65 | 648 = 12% | 652 = 12% | 606 = 11% | 678 = 12% |

Dane własne Gminy

Tabela 9 : ludność gminy Domaniów w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym                    w latach 1998 – 2015

| Ludność w wieku | 1998 rok | 2005 rok | 2010 rok | 2015 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedprodukcyjnym | 1541 | 1520 | 1598 | 1695 |
| Produkcyjny | 3087 | 3258 | 3306 | 3277 |
| Poprodukcyjny | 767 | 652 | 606 | 678 |

Dane własne Gminy

Poddając analizie aktualną strukturę ludności według wieku można wywnioskować, że w ciągu najbliższych lat (do roku 2010) na rynek pracy wkroczy prawdopodobnie około 550 mieszkańców. Z bilansu wynika, że po odjęciu liczby osób, które wkroczą w wiek poprodukcyjny lub odejdą na wcześniejszą emeryturę, należy stworzyć około 200 nowych miejsc pracy. Obecnie gmina nie jest ekonomicznie przygotowana na taka sytuację                         i prawdopodobnym staje się znaczny wzrost bezrobocia lub zwiększona migracja ujemna.

Gmina Domaniów jest i pozostanie ośrodkiem rolniczo-usługowym                                  o  zrównoważonym udziale funkcji miejsca pracy i zamieszkania. W samym Domaniowie skupiają się miejsca zatrudnienia w sektorze publicznym (administracja i edukacja), usługach (handel, rzemiosło) oraz obsłudze rolnictwa. W pozostałych sołectwach większość ludności utrzymuje się i będzie się utrzymywać nadal z rolnictwa oraz towarzyszących mu działalności.

Pożądany dla rozwoju gminy i zgodny z parametrami europejskimi rozkład zatrudnienia mieszkańców według poszczególnych sektorów gospodarki narodowej powinien wyglądać następująco :

- I sektor (rolnictwo i leśnictwo)  -  40%;

- II sektor (przemysł, górnictwo i kopalnictwo)  -  25%;

- III sektor (szeroko pojęta działalność usługowa)  -  35%.

Oczekiwany odsetek zatrudnionych w pierwszym sektorze gospodarki, jak na obecne standardy europejskie i ogólnopolskie, będzie utrzymywał się na wysokim poziomie. Związane jest to z wybitnie rolniczym charakterem gminy, a przede wszystkim                                 z możliwościami, jakie są do wykorzystania w tym potencjale. Na terenie gminy wzrasta                 i powinna wzrastać ilość średniej i dużej wielkości gospodarstw rolnych oraz powinny funkcjonować zakłady przetwórstwa rolnego, umożliwiające uzyskiwanie korzystnych wyników ekonomicznych.

W najbliższych latach gmina przewiduje wzrost znaczenia funkcji produkcyjnych                            i usługowych. Związane jest to z lokalizacją węzła autostradowego we wsi Brzezimierz.            Na pracę oczekują  przede wszystkim 15–19 letni mieszkańcy gminy, wkraczający w wiek produkcyjny.

Osiągnięcie powyżej określonych parametrów wydaje się być możliwe poprzez preferowanie rozwoju inicjatywy prywatnej, opartej o małe rodzinne przedsiębiorstwa oraz rozwijanie kontaktów gospodarczych, pozyskiwanie inwestorów krajowych i zagranicznych.

Brak miejsc pracy jest obecnie jednym z najważniejszych wyzwań dla gminy. Ilość zarejestrowanych bezrobotnych na koniec 2004 r. wynosiła 470 osób (w tym 232 kobiet)                i stale może wzrastać ze względu na fakt, że w wiek produkcyjny wchodzi aktualnie wyż demograficzny. Natychmiastowe stworzenie kilkuset miejsc pracy, oparte tylko o środki własne gminy jest jednak praktycznie niemożliwe.

Zakładając utrzymanie się na obecnym poziomie zrównoważonego rozwoju gospodarczego Polski, a w raz z nim województwa dolnośląskiego, odsetek bezrobotnych kształtujący się na poziomie zbliżonym do 5 – 7 % będzie możliwy dopiero po 2015 roku.

Szansę na poprawę sytuacji upatruje się w znalezieniu grupy inwestorów strategicznych, mogących zatrudnić kilkuset pracowników. Gmina posiada teren i warunki infrastrukturalne do przyjęcia niezbędnych zamierzeń.

Istotnym czynnikiem prowadzącym do ograniczenia bezrobocia może być właściwe wykorzystanie oraz propagowanie na arenie krajowej i międzynarodowej położenia gminy. Okolice Domaniowa wiążą swoją przyszłość przede wszystkim z efektywnym rolnictwem, bliskością Wrocławia oraz przebiegiem Autostrady A-4.

Gmina jest zainteresowana rozwojem funkcji produkcyjnych. Lokalizacja węzła autostradowego Brzezimierz na międzynarodowej trasie, umożliwi tworzenie nowych, pozarolniczych form aktywności gospodarczych w powiązaniu z węzłami komunikacyjnymi.

Władze gminne oczekują na propozycje potencjalnych inwestorów.

Ewentualne powstanie strefy aktywności produkcyjno-usługowej wokół węzła autostradowego w Brzezimierzu oraz punktu poboru opłat za korzystanie z trasy A-4, zwiększy się w tym rejonie ilość placówek usługowych. Powinny zafunkcjonować tam obiekty oferujące przede wszystkim obsługę transportową  i gastronomiczną.

Na terenie pozostałych wsi wskazane jest modernizowanie obecnie funkcjonujących                       i lokalizowanie nowych sklepów o małej powierzchni handlowej oraz wspieranie działalności rzemiosła usługowego. Zalecane jest wzbogacenie funkcji gastronomicznych.         W tym celu należy wykorzystać między innymi istniejące obiekty pałacowe.

Charakterystyczna dla gmin wiejskich województwa dolnośląskiego niewielka liczba ludności sprawia, że służba zdrowia nie musi być zbyt szeroko  rozwinięta. W gminie Domaniów składa się ona z trzech placówek - dwóch instytucji lekarza rodzinnego (Goszczyna Wierzbno) oraz sprywatyzowanego Niepublicznego Ośrodka Zdrowia                        w Domaniowie. Mieszkańcy gminy korzystają z medycznych usług specjalistycznych                 w Oławie i we Wrocławiu.

Ochronie zdrowia służą też dwa punkty apteczne w Domaniowie i Wierzbnie.

Obecny stan jest wystarczający z punktu widzenia potrzeb i dlatego nie przewiduje się  rozbudowy istniejących obiektów.

Opieka socjalna i pomoc społeczna prowadzona jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie, który działa od 1 września 1990 r. Jest on samodzielną, prawnie wyodrębnioną jednostką organizacyjną, utworzoną do realizacji zadań pomocy społecznej. Jest on organizatorem i wykonawcą zadań własnych gminy, a także zleconych z zakresu pomocy społecznej, które wykonuje poprzez udzielanie świadczeń pieniężnych                               i niepieniężnych przewidzianych ustawą o pomocy społecznej.

Do zadań zleconych realizowanych przez Ośrodek w 2004 r. należało przyznawanie              i wypłacanie :

- zasiłków stałych, do których zakwalifikowano 18 osób – wypłacono na łączna kwotę 40.677 zł;

- opłacana była składka na ubezpieczenie zdrowotne dla 22 osób na kwotę 5.700 zł;

- opłacana była składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla 9 osób na kwotę 13.169 zł.

Pomocą finansową w ramach zadań zleconych objęto 24 rodziny na łączna kwotę 48.600 zł.

Do zadań własnych Ośrodka należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, które otrzymało 65 rodzin na kwotę 30.265 zł, w tym :

- z tytułu bezrobocia – 53 rodziny, na kwotę 26.381 zł;

- z tytułu długotrwałej choroby – 12 rodzin, na kwotę 3.884 zł;

- dożywianiem objęto 205 dzieci z 91 rodzin, na kwotę 57.584 zł;

- zasiłek celowy na żywność, zakup odzieży i opału przyznano 70 rodzinom, na kwotę 60.793 zł.

W ramach zadań własnych pomocą finansową objęto 162 rodziny na kwotę 148.642 zł.

Ośrodek przyjmuje wnioski i kieruje zainteresowanych na pobyt w Domach Pomocy Społecznej. W 2004 r. takich wniosków było 3, z tego jedną osobę umieszczono            w DPS.

Ośrodek współpracuje z organizacjami społecznymi : Polskim Czerwonym Krzyżem, Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, ze szkołami (pedagogiem, dyrektorem), policją, sądem, urzędem pracy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, z lekarzami                 i zakładami pracy.

Od 1 maja 2004 r. Ośrodek przejął wypłatę świadczeń rodzinnych. Rozpatrzono 267 wniosków, na kwotę 482.593 zł.

Szkolnictwo gminy Domaniów to : 2 Zespoły Szkół (Szkoły Podstawowe                      i Gimnazja) w Domaniowie i Wierzbnie oraz Szkoły Podstawowe w Goszczynie                      i Danielowicach. Do końca roku szkolnego 2004/05 prowadziła też swoją działalność Szkoła Podstawowa w Piskorzowie. Uległa likwidacji ze względu na małą liczbę uczniów.

Liczbę dzieci w szkołach na terenie gminy Domaniów przedstawia poniższa tabela :

Tabela 10 : ilość dzieci w poszczególnych szkołach i klasach na terenie gminy Domaniów roku szkolnym 2004/5

| Klasy | Domaniów | Wierzbno | Danielowice | Goszczyna | Piskorzów | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 12 | 20 | 7 | 12 | 7 | 58 |
| I | 20 | 34 | 8 | - | 7 | 69 |
| II | 20 | 28 | 8 | 10 | - | 66 |
| III | 15 | 20 | 15 | 9 | 7 | 66 |
| IV | 11 | 29 | 10 | 8 | 7 | 65 |
| V | 21 | 31 | 18 | 12 | 10 | 92 |
| VI | 9 | 29 | 9 | 12 | 10 | 69 |
| I G | 41 | 28 | x | X | x | 69 |
| II G | 41 | 38 | x | X | x | 79 |
| III G | 52 | 32 | x | X | x | 84 |
| Razem | 242 | 289 | 75 | 63 | 48 | 717 |

Dane własne Gminy Domaniów – stan na 2005 r.

Nauczanie prowadzi 65 nauczycieli (ilość etatów), odpowiednio wykształconych               i przygotowanych do pracy oświatowo-wychowawczej. Szkoły dysponują odpowiednią bazą dydaktyczną i zakresem pomocy naukowych.

Podobnie jak w innych gminach powiatu oławskiego, również w gminie Domaniów, przyszłe lata będą się charakteryzować zmniejszającą się z roku na rok liczbą uczniów. Przewidywania na najbliższe 8 lat przedstawia poniższa tabela.

Tabela 11 : ilość dzieci w szkołach gminy Domaniów w latach 2006 – 2013 (przewidywalnie)

| Szkoła | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domaniów | 230 | 225 | 210 | 196 | 190 | 181 | 170 | 168 |
| Wierzbno | 310 | 298 | 295 | 260 | 240 | 230 | 215 | 200 |
| Danielowice | 76 | 64 | 58 | 53 | 55 | 54 | 53 | 60 |
| Goszczyna | 65 | 65 | 68 | 73 | 77 | 75 | 74 | 70 |

Dane własne Gminy

Szkoły aktualnie działające dysponują 60 izbami lekcyjnymi. Ponad połowa dzieci jest dowożonych do szkół (autobusem szkolnym – średnio 255 dzieci, a autobusem PKS – 130 dzieci. Średnio dziennie dożywianych jest 185 uczniów.

Przy Zespole  Szkół w Domaniowie funkcjonuje niepełnowymiarowa sala sportowa, natomiast uczniowie Zespołu Szkół w Wierzbnie korzystają z ogólnowiejskiej sali sportowej, która nie spełnia wymogów stawianych tego typu obiektom.

W Domaniowie prowadzi działalność Centrum Kultury i Kultury Fizycznej. Jego obecny charakter oraz zakres świadczonych usług jest wystarczający z punktu widzenia potrzeb mieszkańców gminy. Ośrodek dysponuje biblioteką i salą widowiskową, prowadzone są               w nim stałe sekcje skupiające przede wszystkim młodzież szkolną oraz trudni się organizacją okolicznościowych imprez i uroczystości. Do stałego repertuaru Ośrodka należą imprezy  z okazji Dożynek Gminnych oraz Święta Ludowego. Przy Ośrodku prowadzi swoją działalność Towarzystwo Miłośników Ziemi Domaniowskiej założone 28 października  1983 r. oraz Chór JUBILAT , który śpiewa już od 63 lat. Wizytówką kulturalną Domaniowa jest orkiestra dęta miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej, biorąca udział                 w wielu przeglądach i festiwalach.

Wydarzeniem kulturalnych na skalę regionu jest organizowane co dwa lata  Międzynarodowe Forum Kronikarzy Regionalnych organizowane przez Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie przy udziale m.in. Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Stowarzyszenia             na Rzecz Promocji Dolnego Śląska.

Gminnemu Centrum  podlega 9 świetlic wiejskich w : Grociszowicach, Jankowie, Pełczycach, Piskorzowie, Piskorzówku, Polwicy, Skrzypniku, Swojkowie i Wierzbnie. Ponadto w Domaniowie i Wierzbnie funkcjonują i podlegają Centrum pawilony sportowe.  W pawilonie w Wierzbnie zlokalizowana jest siłownia. Na terenie gminy funkcjonują 3 sale sportowe (w tym jedna przy Zespole Szkół w Domaniowie). Wszystkie jednak są niepełnowymiarowe i nie spełniają niezbędnych wymogów. Ponadto na terenie gminy znajduje się 7 podstawowych boisk do piłki nożnej, jedno boisko wielofunkcyjne (koszykówka, piłka ręczna i siatkówka), kilka boisk do piłki siatkowej                                       oraz niepełnowymiarowe boiska do piłki nożnej.

W planach działaczy kultury jest zorganizowanie kapeli gminnej.

Odczuwalny jest natomiast brak świetlic integracyjnych dla części społeczności mającej problemy alkoholowe.

II. 6. 1. Identyfikacja problemów

Mocne strony :

- Pojawiająca się szansa zmniejszania bezrobocia;

- Dobrze rozwinięta sieć szkół;

- Zadawalające warunki nauczania w szkołach gminy;

- Stała troska władz gminy o poziom nauczania i warunki bytowe dzieci i młodzieży;

- Troska o grupy społeczne wymagające wsparcia (osoby niepełnosprawne, rodziny dotknięte bieda i patologiami społecznymi);

- Stała troska władz gminy o poprawę warunków pracy placówek kultury;

- Szerokie społeczne zaangażowanie towarzystw, związków i innych organizacji społecznych w życie gminy;

- Organizowanie imprez masowych, promujących region;

Słabe strony :

- Wciąż wysoka stopa bezrobocia, brak atrakcyjnych ofert pracy;

- Brak możliwości aktywizacji kobiet;

- Brak szkoły średniej;

- Skromne warunki materialne wielu rodzin, niskie dochody mieszkańców gminy;

- Niewystarczająca baza sportowa, deficyt urządzonych terenów rekreacyjnych                  i boisk;

- Wymagające nakładów rzeczowych (modernizacji i rozbudowy) placówki szkolne oraz obiekty kultury;

- Brak specjalistycznych placówek niosących pomoc ludziom chorym, pokrzywdzonym przez los;

- Spadkowe tendencje demograficzne;

- Zagrożenie patologiami wielu rodzin.

- ZADANIA  INWESTYCYJNE  ZMIERZAJĄCE  DO  POPRAWY

SYTUACJI  W  GMINIE  DOMANIÓW

Przedstawiona analiza pozawala na wytyczenie czterech głównych płaszczyzn aktywności społecznej. Wypadkową tych analiz i dążeń jest stała poprawa sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie Domaniów.

Przeważająca część zadań objętych interwencja Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2005 – 2013 realizowanych będzie z planowanym dofinansowaniem z Unii Europejskiej. Ponadto na terenie gminy Domaniów wdrażane będą również projekty komplementarne wobec zadań objętych planem. Zakłada się możliwość aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego w trakcie jego wdrażania. W pierwszej kolejności będą to głównie zmiany polegające na rozszerzaniu katalogu zadań w obrębie projektów bezpośrednio objętych interwencja planu, jak również zadań komplementarnych.

Gmina Domaniów w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej zamierza podjąć szereg inwestycji wpisujących się w priorytety i działania województwa Dolnośląskiego i powiatu Oława. Inwestycje te powinny być ważnym czynnikiem pobudzania rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarze gminy i regionu.

W ramach podejmowanych działań poczynione zostaną starania o pozyskanie środków na realizacje zadań objętych interwencją Planu Rozwoju Lokalnego, ściśle powiązanych z kierunkami rozwoju zawartymi w Strategii rozwoju gminy Domaniów                   i w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniów.

Mając na uwadze zapisy obu tych dokumentów oraz opierając się na wytycznych określonych w ZPORR mówiących o możliwościach pozyskania bezzwrotnej pomocy finansowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zdefiniowano zadania, których realizacja przyczyni się do rozwoju gminy w najbliższych latach.

Zadania te wynikają z przeprowadzonej analizy słabych i mocnych stron gminy.                       W jej trakcie zostały zidentyfikowane czynniki, które będą miały wpływ na sytuację gminy w przyszłości.

Określając poszczególne przedsięwzięcia na przyszłość, władze gminy kierowały się zgodnie z wymogami SWOT pełnym rozeznaniem słabych i mocnych stron gospodarki gminy                      i kondycji społecznej jej mieszkańców.

Całokształt celów ekonomicznych i społecznych gminy Domaniów można zdefiniować jako :

- stymulowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, udzielanie pomocy lokalnym firmom, w szczególności tym, które działają w branży usługowej, produkcji materiałów budowlanych, przetwórstwa rolniczego oraz podejmowanie działań zmierzających do znalezienia partnerów i rynków zbytu dla tych firm w Polsce i za granicą;

- podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania inwestorów zagranicznych,            a także firm krajowych poszukujących bazy produkcyjnej w pasie przyautostradowym;;

- podniesienie poziomu jakości życia mieszkańców gminy poprzez tworzenie nowych miejsc pracy dla ludzi młodych, tworzenie szerszej gamy dóbr kultury i wypoczynku.

III. 1. Działania zmierzające do poprawy stanu środowiska naturalnego gminy, gospodarki wodno-ściekowej oraz zwiększenia standardu życia mieszkańców gminy.

Jednym z najważniejszych zadań na najbliższe lata w gminie Domaniów jest ukończenie zadań związanych z zaopatrzeniem wszystkich wsi w wodę oraz rozwinięcie procesu kanalizacji gminy. Zaopatrzenie w wodę, a następnie kompleksowa kanalizacja obszaru gminy, pozwoli na szersze rozwiniecie działalności rolniczej w gospodarstwach wiejskich.

Stworzone zostaną także warunki do podniesienia poziomu sanitacji obszarów objętych programem kanalizowania. Podniesie się atrakcyjność związana z inwestowaniem na tych terenach oraz atrakcyjność turystyczno-wypoczynkowa gminy.

Wsparcie tych obszarów inwestowania ze środków ZPORR pozwoli na zwiększenie atrakcyjności obszary pod każdym względem, co zaowocuje zwiększoną aktywnością                        w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (szczególnie funkcjonujących w sferze rzemiosła i usług, a przede wszystkim przyczyni się do  zwiększenia roli gminy                            w kształtowaniu regionalnego produktu turystycznego. W latach 2005-2013 w budżecie gminy Domaniów zagwarantowano odpowiednie środki na inwestycje związane z budową sieci kanalizacyjnej, co przy zakładanym dofinansowaniu ze środków zewnętrznych pozwoli zrealizować planowane przedsięwzięcia.

III. 2. Działania w zakresie poprawy infrastruktury komunikacyjnej gminy Domaniów.

Głównym zadaniem władz gminnych w tym obszarze, prowadzącym do realizacji założeń zagospodarowania przestrzennego gminy jest stałe polepszanie stanu lokalnej infrastruktury drogowej poprzez ulepszanie i modernizację dróg gminnych, w celu osiągnięcia jak najwyższych standardów ich jakości. Większość z planowanych inwestycji  ma za zadanie zwiększenie komfortu mieszkańców korzystających z dróg gminnych                     i ułatwienie im dostępu do miejsc zamieszkania, obszarów prowadzenia działalności gospodarczej oraz obiektów o znaczeniu turystycznym. Ułatwienia dojazdowe mają stanowić zachętę do inwestowania na terenie gminy, zwłaszcza w sferze wypoczynkowo-gastronomicznej. Część przewidzianych do realizacji dróg może mieć istotne znaczenie dla komunikacyjnego usprawnienia gminy, jako drogi alternatywne do dróg powiatowych                    i wojewódzkich.

Większość z planowanych zadań drogowych przewidzianych do realizacji w latach 2006-2008, stwarza szansę do polepszenia jakości życia, zwiększenia bezpieczeństwa, a tym samym do uatrakcyjnienia terenów gminy dla potencjalnych inwestorów, już na samym starcie realizacji Planu Rozwoju lokalnego gminy Domaniów.

Ważnym aspektem jest również zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy poprzez budowę chodników dla pieszych przewidziana na lata 2007-2010 oraz modernizacja oświetlenia ulic przewidziana również na lata 2005-2007. Dotyczy to ciągów ulic i dróg                   o największej częstotliwości korzystania przez użytkowników pojazdów mechanicznych.

III. 3. Działania w zakresie poprawy stanu infrastruktury społecznej gminy Domaniów.

Zadania te dotyczą przede wszystkim poprawy stanu istniejącej infrastruktury edukacyjnej i stworzą warunki dla lepszego rozwoju dzieci i młodzieży – mieszkańców gminy Domaniów.

Na terenie gminy zlokalizowane są dwie szkoły podstawowe oraz dwa gimnazja                              w Domaniowie i Wierzbnie. Łącznie w 60 oddziałach uczy się ponad 800 uczniów. Placówki w pełni spełniają swoje funkcje w zakresie ilościowym, natomiast występują poważne braki w zakresie jakościowym. Również pod względem wyposażenia odbiegają                            od potrzeb zgłaszanych prze uczniów i kadrę pedagogiczną tych placówek. Przewiduje się             w najbliższych latach nieznaczny spadek liczby uczniów.

Kolejnym obszarem, który wymaga zdecydowanego działania władz gminnych jest opieka społeczna, której znaczenie rośnie wraz z ubożeniem społeczeństwa polskiego. Niezbędne jest doprowadzenie do powstania świetlic integracyjnych, które dadzą możliwość doraźnej pomocy najbardziej potrzebującym i możliwość walki z patologiami społecznymi. Przedsięwzięcie to ma charakter wybiegający poza okres 2005-2007.

III. 4. Działania w zakresie kultury, turystyki i rekreacji.

Ze względu na rolniczy charakter gminy, w której dominującą rolę pełnią monokultury zbożowe i cała związana z rolnictwem zbożowym infrastruktura oraz działalność usługowa, niestety wciąż na małą skalę rozwija się potencjał kulturowy                        i turystyczny gminy. Ten stan rzeczy może mieć istotny wpływ na rozwój gminy.

Ważnym jest wykorzystanie obecnego potencjału, wynikającego ze struktury będących                   w posiadaniu gminy zasobów, które w większości mogą spełniać potrzeby potencjalnych gości z zewnątrz jak i mieszkańców samej gminy. Gmina szczególnie musi dbać o swoje dziedzictwo kulturowe oraz przyrodnicze, stąd też ważne są wszelkie prace na rzecz renowacji tych obiektów, które mogą wpłynąć na atrakcyjność turystyczną gminy.

Przedsięwzięcia z tego obszaru znajdują się w fazie koncepcyjnej i pilna sprawa jest przygotowanie się do pozyskania niezbędnych środków z zewnętrznych źródeł finansowania (fundusze strukturalne, fundusz „Totalizatora Sportowego”, ewentualne środki miejscowych przedsiębiorstw i osób fizycznych).

Konieczność prowadzenia polityki opartej na zasadzie zrównoważonego rozwoju stawia przed władzami gminy konkretne wymagania. Gmina musi, przy ograniczonych środkach, realizować zadania na wielu płaszczyznach, tak aby osiągnąć wysokie kompetencje we wszystkich dziedzinach funkcjonowania i stworzyć warunki do dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego.

IV. REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW

PLANU  ROZWOJU  LOKALNEGO  GMINY  DOMANIÓW

Realizacja przez władze gminy Domaniów określonych w poprzednim rozdziale listy zadań obliguje do wykonania konkretnych projektów inwestycyjnych,  ze szczególnym określeniem efektów ich realizacji, wartości, planowanych projektów finansowania i terminu realizacji, określenia źródeł finansowania a także jednostek odpowiedzialnych za techniczne                 i społeczne wdrożenie poszczególnych zadań.

Zgodnie z zapisami ZPORR oraz jego Uzupełnienia, wszystkie projekty inwestycyjne wymagają uzasadnienia społecznego i technicznego, które w pełni pozwoli wykazać wpływ inwestycji na rozwój lokalny oraz określi, czy planowane przedsięwzięcie posiada znamiona efektywności finansowej i ekonomicznej.

Poszczególne projekty zostały ujęte w układ, wielokryterialnych wskaźników. Wskaźników określających produktu, rezultat  i oddziaływanie projektu.

Rodzaje wskaźników są szczegółowo opisane w materiałach dotyczący funduszy strukturalnych i obligatoryjnie winny być stosowane do charakterystyki każdej inwestycji.

W związku z istnieniem projektów długoterminowych będących w fazie koncepcji przedstawiono oszacowane wskaźniki, które w momencie szczegółowego projektowania mogą ulec przekształceniu.

Określone zostały także podstawy formalno-prawne realizacji inwestycji i stan przygotowania dokumentacji projektowej. Dokonano oceny zgodności z założeniami zagospodarowania przestrzennego gminy. Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania terenu obejmującego gminę Domaniów, inwestycje ocenione są pod kątem zgodności z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Domaniów .

Ustalono podmioty uczestniczące i odpowiedzialne za  realizację projektu.

Wszystkie zadania stanowią odbicie zaprezentowanej w rozdziale II i III identyfikacji problemów i planowanych zamierzeń w poszczególnych dziedzinach funkcjonowania społeczności lokalnej gminy Domaniów.

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Domaniów na lata 2004-2013 (w tyś. zł)

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość koszto- rysowa | Termin realizacji zadania | Planowane wydatki 2005 | Planowane wydatki 2006 | Planowane wydatki 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzbnie | 3.100 | 2005 | 910 | - | - |
| 2 | Budowa wodo- ciągu Kuny – Brzezimierz- - Pełczyce | 1.200 | 2005 | 1.200 | - | - |
| 3 | Likwidacja składowiska odpadów w Danielowicach | 30 | 2006 | - | 30 | - |
| 4 | Modernizacja oświetlenia na terenie gminy | x | 2005-2015 | 4 | x | X |
| 5 | Modernizacja dróg gminnych | x | 2006-2015 | - | x | X |
| 6 | Budowa kanalizacji sanitarnej | 15.000 | 2008-2015 | - | - | 15.000 |
| 7 | Budowa zaplecza sportowego przy szkole w Wierzbnie | 4.000 | 2010-2015 | - | - | 4.000 |

Projekt inwestycji nr 1

| Nazwa inwestycji | Wodociąg wiejski: Kuny – Brzezimierz – Pełczyce |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego | Tak |
| Projekt i kosztorys | Tak |
| Pozwolenie lub zgłoszenie | Tak |
| Przetarg | Tak |
| Produkty | - sieć wodociągowa o dł. 5,5 km - 66 przyłączy do gospodarstw wiejskich |
| Rezultaty | - |
| Całkowita wartość zadania (brutto) w tys. zł. | 840 |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR | - |
| Wkład własny gminy / inne środki publiczne | 840 |
| Planowany okres realizacji | grudzień 2005 |

Projekt inwestycji nr  2

| Nazwa inwestycji | Likwidacja składowiska odpadów w Danielowicach |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego | Tak |
| Projekt i kosztorys | W opracowaniu (firma WAMECO) |
| Pozwolenie lub zgłoszenie | Nie |
| Przetarg | Nie |
| Produkty | - zrekultywowany obszar o pow. 3 ha w 2007 r. |
| Rezultaty | - podniesienie stanu ochrony środowiska; - podniesienie stanu estetyki gminy |
| Całkowita wartość zadania (brutto) w tys. zł. | 27 |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR | - |
| Wkład własny gminy / inne środki publiczne | 27 |
| Planowany okres realizacji | grudzień 2005 |

Projekt inwestycji nr  3

| Nazwa inwestycji | Modernizacja oświetlenia na terenie gminy |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem Zagospodarowania przestrzennego | b.d. |
| Projekt i kosztorys | b.d. |
| Pozwolenie lub zgłoszenie | b.d. |
| Przetarg | b.d. |
| Produkty | - ustawienie ok. 200 nowych lub odnowionych punktów świetlnych |
| Rezultaty | - podniesienia stanu bezpieczeństwa mieszkańców gminy |
| Całkowita wartość zadania (brutto) w tys. zł. | b.d. |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR | b.d. |
| Wkład własny gminy / inne środki publiczne | b.d. |
| Planowany okres realizacji | 2006-2013 |

Projekt inwestycji nr 4

| Nazwa inwestycji | Modernizacja dróg gminnych |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem Zagospodarowania przestrzennego | Tak |
| Projekt i kosztorys | Nie |
| Pozwolenie lub zgłoszenie | Nie |
| Przetarg | Nie |
| Produkty | - ok. 8 km utwardzonych i właściwie wyprofilowanych dróg |
| Rezultaty | - ułatwienie komunikacyjne; - wzrost poziomu bezpieczeństwa komunikacyjnego |
| Całkowita wartość zadania (brutto) w tys. zł. | 2.000 |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR | 1.500 |
| Wkład własny gminy / inne środki publiczne | 500 |
| Planowany okres realizacji | 2007 – 2010 |

Projekt inwestycji nr  5

| Nazwa inwestycji | Budowa kanalizacji sanitarnych na terenie gminy |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem Zagospodarowania przestrzennego | Tak |
| Projekt i kosztorys | Nie |
| Pozwolenie lub zgłoszenie | Nie |
| Przetarg | Nie |
| Produkty | - sieć kanalizacyjna o dł. 27 km; - ok. 800 przyłączy do sieci |
| Rezultaty | - podniesienie stanu sanitarnego na terenie gminy; - wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy |
| Całkowita wartość zadania (brutto) w tys. zł. | 15.000 |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR | 11.250 |
| Wkład własny gminy / inne środki publiczne | 3,750 |
| Planowany okres realizacji | 2008 – 2013 |

Projekt inwestycji nr  6

| Nazwa inwestycji | Budowa zaplecza sportowego przy szkole w Wierzbnie |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem Zagospodarowania przestrzennego | b.d. |
| Projekt i kosztorys | Nie |
| Pozwolenie lub zgłoszenie | Nie |
| Przetarg | Nie |
| Produkty | - nowoczesne boiska i urządzenia sportowe przy szkole w Wierzbnie |
| Rezultaty | - wzrost poziomu sportowego młodzieży i mieszkańców gminy |
| Całkowita wartość zadania (brutto) w tys. zł. | 1.000 |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR | 750 |
| Wkład własny gminy / inne środki publiczne | 250 |
| Planowany okres realizacji | 2010 – 2012 |

- POWIĄZANIE  PROJEKTÓW  Z  DZIAŁANIAMI  REALIZOWANYMI           NA  POZIOMIE  GMINY/POWIATU/WOJEWÓDZTWA

Wskazane w rozdziale IV główne przedsięwzięcia przewidziane do realizacji                    w ramach niniejszego Planu Rozwoju Lokalnego wskazują spójność pomiędzy sobą                oraz innymi przedsięwzięciami, które są lub będą realizowane na poziomie gminy Domaniów, powiatu Oława oraz województwa Dolnośląskiego.

Realizacja sieci kanalizacyjnej została określona na poziomie powiatu w Programie Ochrony Środowiska zatwierdzonym w 2003 r., gdzie obok wymienionych wyżej przedsięwzięć polegających na budowie kanalizacji w Domaniowie, planuje się stworzenie jednolitego i spójnego systemu oczyszczania ścieków na terenie całego powiatu. Łączy się z tym przyłączenie kilku wsi gminy do oczyszczalni ścieków na terenie powiatu Strzelin. Realizowane zdania z zakresu ochrony środowiska bezpośrednio wpłyną na jakość wód powierzchniowych i podziemnych mających swój bieg przez teren gminy Domaniów. Ważnym przedsięwzięciem, które zapewne wpłynie na zwiększenie atrakcyjności całego powiatu jest fakt wybudowania na terenie gminy Oława nowoczesnego składowiska odpadów wraz z systemem sortowania i przeróbki odpadów komunalnych i ich higienizacji. Możliwość korzystania z tego wysypiska przez mieszkańców gminy Domaniów wiąże się z niwelacją i zagospodarowaniem terenu po dotychczasowym wysypisku śmieci na terenie samej gminy Domaniów.

Wymienione w rozdziale IV inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej będą miały przede wszystkim charakter lokalny, a ich spójności należy się doszukiwać we wspólnym celu, jakim  jest zwiększenie mobilności mieszkańców i ułatwienie im dostępu do terenów inwestycyjnych, mieszkalnych oraz rolnych. Powinno to wpłynąć                            na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej gminy.

Przez teren gminy przebiega wiele dróg gminnych i powiatowych, ale najważniejsze znaczenie gospodarcze dla gminy Domaniów ma już dziś i będzie mieć w przyszłości autostrada A-4, a przede wszystkim jej węzeł zlokalizowany na terenie wsi Brzezimierz. Inwestycje zmierzające do uzbrojenia terenu węzła stanowią jeden z priorytetowych celów dla rozwoju gospodarczo-turystycznego zarówno gminy Domaniów jak i powiatu Oława.

Powiązanie inwestycji realizowanych przez gminę z zamierzeniami i planami inwestycyjnymi na dwóch pozostałych poziomach administracyjnych (tj. szczeblu powiatowym i wojewódzkim) będzie sprzyjać zwiększeniu tempa rozwoju gminy.

Również projekty dotyczące poprawy warunków uczenia się w Zespołach Szkół             w Domaniowie i Wierzbnie, ważne z punktu widzenia wzmacniania potencjału intelektualnego mieszkańców gminy stanowią swoisty udział gminy w programie powiatu               i województwa w ramach działania 1.5. ZPORR „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”. To zadanie pozwoli również na zwiększenie propagowania internetu zapoczątkowanego działaniem Ministerstwa Nauki i Informacji pod nazwą „IKONKA”. Również informatyzacja Urzędu Gminy Domaniów pozwoli na efektywną realizacje zamierzeń Strategii Informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej „e-Polska”, która zakłada               w jednym ze swoich priorytetów elektroniczny obieg dokumentów nie tylko w ramach jednostek administracji publicznej, lecz także na linii petent – urząd. Ważne w tego typu przedsięwzięciach będzie zastosowanie ujednoliconych na poziomie powiatu                              i województwa technik informatycznych i oprogramowania, tak aby w niedalekiej przyszłości można było mówić o „elektronicznym urzędzie” nie tylko na poziomie lokalnym ale także regionalnym.

Nie można zapominać o możliwościach pozostałych działań Prioryteu I ZPORR, który zakłada rozbudowę i modernizację infrastruktury o znaczeniu regionalnym i który może również w znaczny pośredni lub bezpośredni sposób oddziaływać na rozwój gminy

Domaniów, pomimo że ze względu na w/w charakter nie będą realizowane przez gminę , lecz przez inne podmioty (np. Zarząd Dróg Wojewódzkich, Zarząd Dróg Powiatowych, jednostki ochrony zdrowia i kultury będące w zależności od samorządu województwa).

Należy zwrócić na charakter wszystkich w/w projektów, które mają na celu zwiększenie atrakcyjności gminy poprzez zapewnienie zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców, bez czego niemożliwy jest dalszy rozwój społeczno-gospodarczy gminy.

Inwestycje gminne mające na celu również zachęcenie innych podmiotów lub jednostki samorządowe do korzystania z wielu dostępnych źródeł finansowania przedsięwzięć m.in. ze środków Unii Europejskiej. Szczególnie duże znaczenie będą miały działania zmierzające do zwiększenia potencjału lokalnych zasobów ludzkich w ramach :

- działań II Priorytetu ZPORR „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich            w regionach”;

- Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój zasobów ludzkich”.

Mieszkańcy i podmioty funkcjonujące na obszarach wiejskich (szczególnie rolnicy, samorząd gminy, gospodarstwa agroturystyczne), do których według definicji przyjętej dla funduszy strukturalnych zalicza się cały obszar gminy Domaniów, mogą skorzystać                     ze znacznych środków finansowych Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych dystrybuowanych za pośrednictwem Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”.

Natomiast mali i średni przedsiębiorcy, którzy wykorzystają warunki proinwestycyjne tworzone przez gminę, mogą skorzystać ze środków funduszy strukturalnych dystrybuowanych za pośrednictwem ZPORR (działanie 2.5 i 3.4) oraz sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”.

- OCZEKIWANE  WSKAŹNIKI  OSIĄGNIĘĆ  PLANU ROZWOJU  LOKALNEGO  GMINY  DOMANIÓW

Wartość wskaźników osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego można zidentyfikować                na podstawie kumulacji wskaźników, które są lub zostaną określone dla poszczególnych projektów albo zostaną sprecyzowane w trakcie ostatecznego opracowania wniosków                       i dokumentacji, która będzie przedmiotem aplikacji do ZPORR. Osiągnięcie poszczególnych wskaźników uzależnione jest od realizacji projektów przy znaczącym współudziale funduszy strukturalnych.

Na obecnym etapie, w sytuacji tworzenia koncepcji poszczególnych inwestycji, szacowanie wartości wskaźników byłoby obarczone dużym ryzykiem błędu. Określić można jedynie wskaźniki dla najbliższych planowanych inwestycji, dla których stworzono już pełna dokumentacje techniczna. Dotyczy to w szczególności okresu programowania 2005-2006. Wyniki kolejnych będą szacowane na bieżąco, w następnych latach objętych planem,                 co będzie elementem oceny osiągnięć i efektów Planu Rozwoju Lokalnego.

Większość ze wskaźników wyższego poziomu (rezultaty i oddziaływania) zostanie określona dopiero podczas realizacji studiów wykonalności dla poszczególnych inwestycji, kiedy to wskazuje się bezpośredni i pośredni wpływ projektów na otoczenie społeczno-gospodarcze.

Ze względu na ograniczone środki finansowe gminy realizacja najważniejszych projektów przedstawionych w rozdziale IV uzależniona jest od otrzymania dofinansowania            z EFRR lub/i innych źródeł zewnętrznych. Biorąc pod uwagę budżet gminy Domaniów              oraz duży niedobór środków w stosunku do potrzeb zagwarantowanych w ZPORR, projekty                   te będą miały charakter zastępczy, to znaczy że będą realizowane tylko te, które zostaną pozytywnie rozpatrzone przez Panel Ekspertów województwa Dolnośląskiego.

Można zidentyfikować następujące wskaźniki, określone zgodnie z zapisami ZPORR na poziomie produktu, rezultatu i oddziaływania. Ze względu na stan przygotowania zadań, które wymagają znacznego doprecyzowania wskaźniki mają jedynie wartość szacunkową               i mogą ulec wahaniom. Poza tym część wskaźników (szczególnie oddziaływania) ma charakter niemierzalny lub zostanie osiągnięta w długim okresie czasu.

- Produkt – bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami (długość drogi, przepustowość stacji uzdatniania wody, długość linii elektrycznej, oddana do użytku powierzchnia itp.). Beneficjent opisuje w tym punkcie inwestycje i inne dobra powstałe, bądź pozyskane w ramach projektu i które po zakończeniu implementacji projektu przełożą się na rezultaty. Produkty musza zostać skwantyfikowane.

- Rezultaty – w pokucie tym należy przedstawić informacje na temat rezultatów, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu. Rezultaty można zdefiniować jako korzyści, jakie wynikną dla beneficjenta bezpośrednio po zakończeniu projektu w związku ze zrealizowanymi działaniami, tj. dostarczonymi mu usługami/dostawami materialnymi/inwestycjami.

- Oddziaływanie – długofalowe konsekwencje zrealizowanego produktu, wykraczające poza natychmiastowe efekty dla beneficjentów końcowych. Beneficjent opisuje w tym punkcie jakie długoterminowe korzyści zostaną osiągnięte poprzez realizacje projektu.

VII. PLAN  FINANSOWY  NA  LATA  2005 - 2013

Przedstawione do realizacji zadania inwestycyjne znajdują swoje odbicie w planowanych przez Gminę wydatkach na cele inwestycyjne. Plany finansowe ukazują aspekt ekonomiczny realizacji poszczególnych przedsięwzięć. Wskazują na źródła finansowania i harmonogram realizacji nakładów w poszczególnych latach. Istota planów jest fakt, że Gmina zgodnie                         z zasadami programów operacyjnych Unii Europejskiej, jest zobowiązana do zapewnienia części środków potrzebnych na realizacje inwestycji w momencie ubiegania się o dofinansowanie. Zasadność planowania jest zatem konieczna.

Aby pełniej ukazać możliwość finansowania zamierzonych przedsięwzięć przedstawiono także prognozę wielkości budżetu gminy Domaniów w kolejnych latach i analizę wskaźnikową. Zadaniem przedstawionej prognozy jest wykazanie możliwości sfinansowania planowanych inwestycji bez problemu utraty płynności. Najistotniejsze z tego punktu widzenia jest przedstawienie informacji dotyczących planowanego deficytu i stanu zadłużenia w kolejnych latach.

Po oszacowaniu kosztów poszczególnych projektów, dokonano ich podziału ze względu na źródła finansowania i harmonogram realizacji. Pozwoliło to na konstrukcję planu finansowego realizacji zadań przewidzianych do finansowania w latach 2005-2006 i do końca 2013 r., przy czym inwestycje przewidziane na kolejny okres programowania, tj. na lata 2007-2013, zostały przedstawione bardziej ogólnie i możliwe są zmiany.

Uszczegółowieniu poddane będą wówczas harmonogram, rodzaje źródeł finansowania projektów, przepływy finansowe oraz szczegółowy opis projektów.

Plan finansowy Gminy Domaniów na lata 2005-2006  (w tyś zł - wszystkie wydatki wyłącznie

ze środków własnych)

| Lp. | Nazwa projektu inwestycyjnego | Wartość inwestycji | Termin realizacji inwestycji | Planowane wydatki 2005 | Planowane wydatki 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzbnie | 3.100 | 2005 | 910 (dokończenie inwestycji) | - |
| 2 | Budowa wodo- ciągu Kuny – Brzezimierz- - Pełczyce | 1.200 | 2005 | 1.200 | - |
| 3 | Likwidacja składowiska odpadów w Danielowicach | 30 | 2006 | - | 30 |
| 4 | Modernizacja oświetlenia na terenie gminy | b.d. | 2006-2015 | - | 10 (koszta doku- mentacji) |

Plan finansowy gminy Domaniów na lata 2007-2013 ( w tyś. zł)

| Lp. | Nazwa projektu inwestycyjnego | Wartość inwestycji | Termin realizacji inwestycji | Środki własne Gminy | Środki zewnętrzne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modernizacja oświetlenia na terenie gminy | b.d. | 2005-2015 | 25% całości kosztów | 75% całości kosztów |
| 2 | Modernizacja dróg gminnych | 2.000 | 2006-2015 | 500 | 1.500 |
| 3 | Budowa kanalizacji sanitarnej | 15.000 | 2008-2015 | 3.750 | 11.250 |
| 4 | Budowa zaplecza sportowego przy szkole w Wierzbnie | 4.000 | 2010-2015 | 1.000 | 3.000 |

Prognoza kwoty długu Gminy Domaniów w latach 2005-2012 w tyś. zł (stan przewidywany                  na 31.12 każdego roku)

| Wyszczególnienie | 2005 | 2006 | 2007 | 1008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania wg tytułów Dłużnych | 2.102 | 1.690 | 1.433 | 1.169 | 850 | 550 | 259 | - |
| Kredyty | 2.102 | 1.690 | 1.433 | 1.169 | 850 | 550 | 259 | - |
| Pozostałe zobowiązania Wymagalne | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poziom obsługi długu | 784 | 616 | 382 | 368 | 400 | 355 | 324 | 270 |
| - spłata rat kredytów | 502 | 412 | 257 | 264 | 320 | 300 | 292 | 259 |
| - spłata odsetek | 282 | 204 | 125 | 104 | 81 | 55 | 32 | 11 |
| Dochody budżetu | 7.919 | 7.579 | 7.861 | 7.945 | 8.255 | 8.502 | 8.749 | 8.949 |
| Relacja do dochodu w % długu gminy | 26,5 | 22,3 | 18,2 | 14,7 | 10,3 | 6,5 | 3,0 | 0 |
| Relacja do dochodu w % obsługi długu | 9,9 | 8,1 | 4,9 | 4,6 | 4,9 | 4,2 | 3,7 | 3,0 |

Poziom realizacji dochodów gminy Domaniów, uporządkowanie wydatków, dyscyplina finansowa pozwolą dopiero po roku 2007 przeznaczyć duże środki na realizację planów finansowych inwestycji, bez zagrożenia utraty płynności finansowej przy realizowaniu zadań inwestycyjnych. Przeprowadzone analizy finansowe i organizacyjne wskazują, że w gminie Domaniów do końca 2006 r. nie będzie się prowadzić inwestycji wspieranych z dotacji.

Największe wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji i modernizacją dróg gminnych nastąpią dopiero po tym okresie. Wymagać będzie to szeregu szybkich działań, związanych z uzupełnieniem dokumentacji, uzyskaniem pozwoleń i przygotowaniem przetargów. Głównymi źródłami pozyskiwania kapitału na inwestycje infrastrukturalne gminy Domaniów będą fundusze strukturalne Unii Europejskiej, w szczególności fundusze ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

W ramach ZPORR gmina planuje skorzystać z działań w ramach Priorytetu 3 (Rozwój lokalny), ukierunkowanych na wspomaganie procesu restrukturyzacyjnego rozwoju samorządu, poprzez wsparcie lokalnych projektów. Najistotniejsze to działania 3.1 (Obszary wiejskie),               3.2 (Obszary podlegające restrukturyzacji), gdzie gmina może uzyskać wsparcie na projekty                   z zakresu infrastruktury technicznej i kulturalnej oraz działanie 3.5 (Lokalna infrastruktura społeczna), z którego gmina planuje sfinansować inwestycje z zakresu infrastruktury edukacyjnej               i sportowej.

Uzupełnieniem tych środków może być pomoc w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG oraz dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.                        Nie przewiduje się natomiast zaangażowania środków prywatnych na inwestycje w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Najistotniejsze, z punktu widzenia zaangażowania kapitału inwestycje związane będą                   z budową sieci kanalizacyjnej, przebudową dróg oraz rozbudową obiektów szkolnych. Inwestycje te generują największe korzyści społeczne i wypełniają priorytety rozwojowe gminy, będąc jednocześnie najlepiej przygotowanymi od strony technicznej, organizacyjnej i prawnej                       do realizacji przez gminę Domaniów.

VIII. SYSTEM  WDRAŻANIA

System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniów jest realizowany           w oparciu o system wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Unia Europejska nakłada na państwa członkowskie – beneficjentów, korzystających ze środków finansowych funduszy strukturalnych – obowiązek przestrzegania zasad i procedur wspólnotowych, które zostały określone w Rozporządzeniu ramowym nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 roku.

Poszczególne projekty będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania środków według źródeł ich pochodzenia. Korzystanie ze środków własnych, jak i ze środków unijnych, wymusza konieczność sprostania wielu wymogom formalnym, głównie za sprawą odmiennych zasad wykorzystania danych środków finansowych.

VIII.1. Instytucja zarządzająca Planem Rozwoju Lokalnego

Funkcję instytucji zarządzającej i koordynującej realizacją Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniów będzie pełnił Wójt Gminy Domaniów.

Zakres zadań instytucji zarządzającej obejmuje między innymi :

- ustalenie szczegółowych zasad i kryteriów realizacji PRL;

- zapewnienie zgodności realizacji PRL z poszczególnymi dokumentami programowymi wyższego rzędu, w tym w szczególności w zakresie zamówień publicznych, zasad konkurencji, ochrony środowiska, jak też zagwarantowanie przestrzegania zasad zawierania kontraktów publicznych;

- zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu realizacji projektów ramach PRL;

- zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji            do rocznego raportu o nieprawidłowościach;

- przygotowanie rocznych raportów na temat wdrażania PRL, zbieranie informacji do rocznego raportu o nieprawidłowościach;

- dokonanie oceny po zakończeniu realizacji PRL.

Do właściwej oceny PRL, instytucja zarządzająca może tworzyć grupy robocze, korzystać               z opinii niezależnych ekspertów lub usług innych instytucji.

VIII.2. Instytucja wdrażająca Plan Rozwoju Lokalnego

Urząd Gminy w Domaniowie, jako instytucja wdrażająca Plan Rozwoju Lokalnego, jest odpowiedzialny za :

- kreowanie, przyjmowanie i składanie wniosków aplikacyjnych od instytucji podległych – beneficjentów pomocy;

- kontrole formalną składanych wniosków, ich zgodności z procedurami                      i z zapisami w Planie;

- monitorowanie wdrażania poszczególnych projektów;

- zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów.

IX. SPOSOBY  MONITOROWANIA, OCENY  I  KOMUNIKACJI  SPOŁECZNEJ

IX.1.  System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego

Kluczowe znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu realizacji Planu Rozwoju Lokalnego posiada Wójt gminy Domaniów oraz Rada Gminy. Wójt gminy jako instytucja zarządzająca współpracuje z Zastępcą Wójta oraz Skarbnikiem, których główna rola będzie monitorowanie przebiegu realizacji zadań zawartych w Planie oraz ewentualne interweniowanie w przypadku stwierdzenia spóźnień lub nieuzasadnionych rezygnacji                    z realizacji zadania.

IX.2.  Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego

Skuteczność Planu Rozwoju Lokalnego będzie poddawana bieżącej ocenie. Sprawowana ona będzie przez Wójta gminy Domaniów oraz Radę Gminy przy pomocy wskaźników postępu realizacji i oceny skuteczności wdrażanych projektów, określonych              w poszczególnych programach operacyjnych i w wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej pt.: Wskaźniki do projektów realizowanych w ramach ZPORR.

IX.3.  Public relations Planu Rozwoju Lokalnego

Zadaniem działań informacyjnych i promocyjnych jest :

- zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach ubiegania się o wsparcie ze środków funduszy strukturalnych na realizacje projektów, służących rozwojowi regionalnemu dla wszystkich grup docelowych z terenu gminy Domaniów;

- zapewnienie czytelnej informacji o kryteriach oceny i wyboru projektów              oraz o obowiązujących w tym zakresie procedurach;

- zapewnienie bieżącego informowania opinii publicznej o zakresie i wymiarze pomocy wspólnotowej dla poszczególnych projektów i rezultatach działań               na poziomie gminy;

- inicjowanie dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym;

- zapewnienie współpracy z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie                 i realizowanie Planu Rozwoju Lokalnego w zakresie działań informacyjnych             i promocyjnych poprzez wymianę informacji i wspólne przedsięwzięcia;

- wykorzystanie nowoczesnych źródeł przekazu i technologii, m.in. takich jak : Internet, poczta elektroniczna, elektroniczna archiwizacja dokumentów, w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy podmiotami, uczestniczącymi w realizacji Planu Rozwoju Lokalnego.

Wszelkie działania podejmowane w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniów będą uwzględniały specyficzne potrzeby grup docelowych w kwestii informacji oraz użytych instrumentów w celu osiągnięcia maksymalnej skuteczności. Grupami docelowymi Planu są:

- społeczeństwo – bezpośredni beneficjent – kształtowanie i informowanie opinii publicznej poprzez przekazywanie powszechnej wiedzy o działaniach Unii Europejskiej, o wdrażaniu i wykorzystaniu środków wspólnotowych,               o korzyściach płynących z członkostwa, o budowaniu pozytywnego wizerunku podmiotów zaangażowanych w proces wdrażania pomocy, co przyczyni się   do poparcia dla inwestycji;

- beneficjenci - osoby, instytucje lub grupy społeczne, bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy :

-  jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego;

- podmioty, będące jednostkami podległymi samorządowi gminnemu,                      bądź realizujące zadania jednostki samorządu terytorialnego;

-  podmioty gospodarcze;

-  organizacje zrzeszające przedsiębiorców;

-  organizacje pozarządowe;

-  inne organizacje społeczne;

-  media.

Szczególnie istotną jest potrzeba kształtowania pozytywnego wizerunku Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniów. Za jego pośrednictwem należy kształtować świadomość w zakresie istnienia oraz możliwości pozyskania środków dla jednostek samorządu terytorialnego, a od tego uzależnione jest wykorzystanie pomocy w ramach funduszy strukturalnych, płynących z Unii Europejskiej.

Aby osiągnąć cele związane z informacją i promocją Planu Rozwoju Lokalnego, będą stosowane zamienne czyli następujące środki i instrumenty :

- wizytacje projektów, ekspozycje projektów – mogą stanowić skuteczne metody prezentacji osiągnięć w zakresie inicjatyw z wykorzystaniem środków unijnych;

- informowanie o projektach i ich promocja przez beneficjentów – dbanie                     o przekazanie rzetelnej wiedzy beneficjentom z terenu gminy Domaniów – odpowiedzialnych za spełnianie wymogów w tym zakresie;

- serwisy internetowe – to szybkie i ogólnodostępne źródło informacji na temat możliwości pozyskiwania pomocy unijnej, natomiast dla opinii publicznej będzie to kompleksowe źródło informacji o osiągnięciach Planu Rozwoju Lokalnego i wsparciu ze środków Unii Europejskiej dla gminy Domaniów;

- publikacje, broszury i informacje – pozwalają w łatwy, przystępny i atrakcyjny sposób przekazywać wiedza o Unii Europejskiej i dostępnej pomocy, a także             o roli instytucji samorządowych w zarządzaniu ta pomocą;

- współpraca z mediami – publikacje prasowe, wiadomości w lokalnej telewizji oraz rozgłośniach radiowych oraz ogłoszenia to kluczowe źródła przekazu wszelkich informacji o Planie Rozwoju Lokalnego w szczególności                            w odniesieniu do opinii publicznej.

X.  ZMIANY  W  PLANIE  ROZWOJU  LOKALNEGO

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem otwartym, może i powinien podlegać zmianom lub być uzupełniany poprzez wpisy nowych zadań organizacyjnych                                        i inwestycyjnych raz w roku kalendarzowym w okresie projektowania budżetu gminy.

W szczególności niniejszy plan może zostać zmieniony bądź uzupełniony                        na wniosek Rady lub Wójta Gminy. Postulaty do Planu Rozwoju Lokalnego                                oraz wnioski mogą składać również radni, stowarzyszenia i nieformalne grupy mieszkańców, organizacje powiązane z budżetem gminy, w tym również podmioty gospodarcze funkcjonujące w gminie na zasadach ustalonych przez gminę w odrębnej uchwale dotyczącej procedury opracowywania i uchwalania budżetu gminy. Natomiast współpraca                                 z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami przebiegać będzie według zasad ustalonych                                    w programie przyjętym przez organ stanowiący Gminy Domaniów.

Zmiany działań i priorytetów, a także uszczegółowienie i uzupełnienie poszczególnych projektów mogą nastąpić w trakcie realizacji Planu, w szczególności                 po przyjęciu uchwały budżetowej na kolejny rok budżetowy określającej zadania inwestycyjne lub innych programów gminy, w tym również Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

XI  ZALECENIA  I  WNIOSKI  KOŃCOWE

Opracowany Plan Rozwoju Lokalnego jest i powinien pozostać dokumentem rozwojowym, który będzie pomocny w identyfikacji celów, potrzeb i działań oraz formułowaniu polityki inwestycyjnej gminy, stąd zasadne jest przyjęcie następujących zaleceń operacyjnych :

- wyznaczenie Pełnomocnika Wójta ds. Planu;

- aktualizacja planu nie częściej niż raz na kwartał, ale nie rzadziej  niż raz na pół roku;

- dokonywane zmiany w planie powinny być na bieżąco konsultowane                                           z przedstawicielami odpowiednich referatów Urzędu Gminy, przy ścisłej współpracy pomiędzy Pełnomocnikiem a Wójtem;

- przeprowadzenie konsultacji z organizacjami społecznymi i gospodarczymi przynajmniej raz w roku;

- konsekwentne uzupełnianie bazy danych projektów;

- stopniowe osiąganie zrozumienia wśród pracowników Urzędu Gminy i jednostek zewnętrznych dotyczące celowości funkcjonowania procedury związanej z Planem Rozwoju Lokalnego.

Przygotowana pierwsza wersja planu stanowi materiał wyjściowy, który posłuży               do weryfikacji wskaźników osiągnięć i oceny wpływu inwestycji na gospodarkę gminy. Przyczyni się do pełniejszego uzasadnienia podejmowanych kroków w zakresie inwestycji infrastrukturalnych i społecznych oraz stanie się narzędziem analizy procesów decyzyjnych na przyszłość.

W tym kontekście wpisuje się w kompleksowe podejście do kształtowania cyklu realizacji projektów w procesie inwestycyjnym. Jest zarówno dokumentem pozwalającym na programowanie, identyfikację, formułowanie celów i zadań, przy jednoczesnym wskazywaniu źródeł ich finansowania. Ze względu na swój charakter Plan Rozwoju Lokalnego musi być poddany skonkretyzowaniu i uszczegółowieniu w trakcie prac nad wdrażaniem poszczególnych projektów. W tym sensie nieodzownym staje się jego powiązanie                          z koncepcjami, projektami, studiami wykonalności, które powinny odnosić się do jego zapisów bezpośrednio.

Plan Rozwoju Lokalnego przede wszystkim stanowi punkt wyjścia w procesie realizacji projektu. Jest etapem, na którym w oparciu o analizę zagrożeń i możliwości, identyfikuje się ogólne grupy projektów, których realizacja przyczyni się do poprawy sytuacji na obszarze gminy.