Znak sprawy: 341/6/2008

[Nazwa Zamawiającego]			 Gmina Domaniów

[adres]					           Domaniów 56

[miejscowość z kodem pocztowym]		 55-216 Domaniów

[kraj]					                     Polska

[numer telefonu]				           071 301 77 26

[numer faksu]				           071 301 78 80

[adres internetowy]	          www.domaniow.bazagmin.pl

[adres poczty elektronicznej]		ug_domaniow@op.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

II PRZETARG NIEOGRANICZONY

Do progu określonego na podstawie art. 11 ust. 8

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Remont Zespołu Szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum) w miejscowości Wierzbno

Gmina Domaniów

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45000000-7 Roboty budowlane

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i pozostałych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r.)

Specyfikację zatwierdził:

Wójt Gminy Domaniów

inż. Marek Chudy

(data i podpis)

Domaniów, dnia 10.09.2008 r.

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA;

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie

przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej ustawą.

Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości

szacunkowej poniżej progów kwotowych określonych w rozporządzeniu wydanym na

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie budynku Zespołu Szkół w Wierzbnie (szkoła podstawowa i gimnazjum)

Kody CPV:

45210000-2 - roboty budowlane w zakresie budynków

45214210-5 – szkoły podstawowe

45342000-6 – wznoszenie ogrodzeń

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo-budowlanych polegających na:

1. wymiana stolarki okiennej

2. remont ogrodzenia.

Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót - załącznik do SIWZ.

W przypadku odstąpienia od umowy lub nie wykonania zadania, zamawiający zastrzega sobie

prawo wykonania robót przez osoby trzecie na koszt wykonawcy

Nie przewiduje się ofert częściowych

Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór

umowy stanowiący załącznik 3 do SIWZ.

3. INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.    Termin wykonania zamówienia: 60  dni od daty zawarcia umowy.

2.  Zamawiający przewiduje zawarcie umowy i udzielenie zamówienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS

SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) Posiadają   uprawnienia  do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem  oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2007 r., Nr 223, poz. 1655)

2) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynność, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia,

Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferentów zostanie dokonana wg formuły

„spełnia - nie spełnia".

Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z postępowania.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – ART. 22 UST. 1, ART. 24 UST. 1 I 2 PZP ORAZ PRZEPISY ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW Z DNIA 19 MAJA 2006 R. W SPRAWIE RODZAJÓW DOKUMENTÓW, JAKICH MOŻE ŻĄDAĆ ZAMAWIAJĄCY OD WYKONAWCY ORAZ FORM, W JAKICH TE DOKUMENTY MOGĄ BYĆ SKŁADANE (DZ. U. NR 87, POZ. 605)

1)  Wypełniony Formularz ofertowy- załącznik nr 1 SIWZ

2)  Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze

wzorem – załącznik 2 SIWZ.

3)  kosztorys ofertowy (na podstawie przedmiaru robót dołączonego do SIWZ i zgodny z tym przedmiarem)

4)  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5) Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem

podatków lub zaświadczeń że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na

raty płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego –

wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

6) Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające,

że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne

lub społeczne – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

7) Polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Brak oświadczenia lub dokumentów oferenta o spełnieniu w/w warunków

wyklucza go z postępowania.

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. 	Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza fax pod warunkiem niezależnego potwierdzenia pisemnie (poczta)

2. 	Adres, numer telefonu i faksu:

Urząd Gminy Domaniów

Domaniów 56

55-216 Domaniów

tel. 071/ 301-77-26,  fax. 071/ 301-78-70, e-mail: ug_domaniow@op.pl

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu,  uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

- Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania:

od 7:15 do 15:15 w dni robocze.

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający  wymaga wniesienia wadium w kwocie 4 000,00 zł.

1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 4000,00 zł.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych

d) gwarancjach ubezpieczeniowych

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2004 r. Nr 145, poz. 1537

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek zamawiającego:

URZĄD GMINY DOMANIÓW

BANK SPÓŁDZIELCZY W OŁAWIE O/DOMANIÓW

35 95850007 0030 0300 0550 0030

z dopiskiem „Wadium” oraz  Remont Zespołu Szkół w miejscowości  Wierzbno.

4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:

1) upłynie termin związania z ofertą

2) zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego i zostanie wniesione

zabezpieczenie   należytego  wykonania tej umowy

3) zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostaną ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynie termin do ich wnoszenia.

6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek:

1) wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert;

2) wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania;

3) wykonawcy, którego oferta zostanie odrzucona

7. Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu.

8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

1) wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą 30 dni licząc od dnia upływu składania ofert art.85 ust.1

pkt 1 Ustawy Pzp.

W uzasadnionym przypadku na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania z

ofertą, zamawiający zwróci się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert zamawiający będzie opierać się na tekście przetłumaczonym, a następnie będzie wymagać realizacji świadczenia zgodnie z tłumaczeniem tekstu;

2. zaleca się aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron musi rozpoczynać się od numeru 1  (wykonawca może nie numerować stron oferty, jeżeli wszystkie kartki oferty są trwale zszyte lub scalone w inny sposób)

3. zaleca się aby każda strona oferty była podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty, przy czym wykonawca może nie podpisywać stron nie zapisanych (wykonawca może nie podpisywać stron oferty, jeżeli wszystkie kartki oferty są trwale zszyte lub scalone w inny sposób);

4. każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty;

5. wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena;

6. oferta musi być złożona zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym

opakowaniu z napisem „Oferta” i tytułem zadania lub napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do zamawiającego oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów wykonawcy (dopuszcza się odcisk stempla)  a brak adnotacji dotyczących wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty mimo braku ustawowego wymogu otwarcia oferty za co zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

7. Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego

można odczytać zgodne z aktualnym dokumentem tożsamości imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia    i nazwiska to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.

8. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w  postępowaniu przetargowym ponosi wyłącznie wykonawca.

9. Wszystkie składane dokumenty powinny być aktualne, tj. odzwierciedlać stan

faktyczny potwierdzonych w nich okoliczności.

10. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny one być oznaczone.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej

informacje techniczne, technologiczne organizacyjne przedsiębiorstwa, lub inne

informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął

niezbędne działania co do zachowania poufności. Wykonawca nie może zastrzec swojej

nazwy (firmy) oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Odrzucenie oferty określa  art. 89 ust.1 pkt 1-8 Ustawy Pzp

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWIERANIA OFERT

1.    Miejsce i termin składania ofert

Urząd Gminy Domaniów

Domaniów 56

55-216 Domaniów

Pokój nr 8 (sekretariat).

Termin składania ofert do dnia: 03.10.2008 roku do godz. 10:00.

2. 	Miejsce i termin otwarcia ofert:

Urząd Gminy Domaniów

Domaniów 56

55-216 Domaniów

Pokój Pełnomocnika Wójta ds. promocji i rozwoju gminy Domaniów.

Termin otwarcia ofert : 03.10.2008 roku o godz. 10:30.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług (VAT),

1.    Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Musi ona zawierać wszelkie koszty

niezbędne do zrealizowania zamówienia uwzględniające wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, określonego w Przedmiocie zamówienia niniejszej SIWZ oraz przedmiarze robót

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikającego z dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

2.  Zamawiający , stosownie do treści art. 88 ust. 3 ustawy, Prawo zamówień  publicznych, poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny. Zamawiający zawiadomi wykonawcę o poprawieniu omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonane przez Zamawiającego poprawienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. W przypadku nie wyrażenia przez wykonawcę zgody na poprawienie omyłki rachunkowej taka oferta zostanie odrzucona.

3.   Przed obliczeniem ceny oferty wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo  zapoznać się z :

- opisem zamówienia, przedmiarem robót,

- terenem budowy i jego otoczeniem oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia.

- W przypadku stwierdzenia braków, wad lub sprzeczności w dostarczonych przez zamawiającego do opracowania kosztorysu ofertowego materiałach, wykonawca powinien niezwłocznie o tym fakcie powiadomić - zapytać zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert.

- Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe robót muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (grosze).

- Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług (VAT) musi być wyrażona w złotych z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (grosze). Dla porównania ofert zamawiający przyjmie cenę brutto.

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU WYCENY OFERT

1)  Kryterium 1 : CENA (KOSZT) (100% WAGI OCENY)

Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punktów wynosi 100.

Oferta o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto uzyska 100 pkt. Pozostałe ceny obliczone

dla badanych ofert zostaną porównane z ofertą o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto ,

stosując poniższy wzór:

Cena – waga – 100%

Oferty będą oceniane wg następującego wzoru:

C=(Cmin : Co) x (100%) x 100

Gdzie :

C- liczba punktów przyznana danej ofercie za cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia

Cmin- najniższa cena wśród wszystkich podlegających ocenie ofert,

Co- cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia podana przez Wykonawcę, dla którego

wynik jest obliczany.

W ten sposób uzyska się ocenę punktową danej oferty (z dokładnością dwóch miejsc po

przecinku)

2) Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów.

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W

SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający zawiera umowę (załącznik nr 3) w sprawie zamówienia publicznego w

terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie

później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w

sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród

pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o

których mowa w art. 93 ust. 1.

3. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako

najkorzystniejsza, o miejscu i terminie podpisania umowy.

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO

WYKONANIA UMOWY.

1. Informacje ogólne

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielnie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy

3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądz

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca winien wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 35 95850007 0030 0300 0550 0030

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 Ustawy Pzp

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1) Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane

2) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia.

3) Kwota, o której mowa w punkcie 2  jest zwracana nie później niż w 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

Zamawiający  wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. WZÓR UMOWY STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może

doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują

środki ochrony prawnej określone w dziale VI Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223 poz. 1655).

2. Wykonawca ma prawo złożyć protest w terminie 7 dni od dnia, w którym powziął lub

mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

3. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki

sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Wniesienie protestu możliwe jest tylko przed

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. Protest powinien wskazywać:

- oprotestowaną czynność albo zaniechanie zamawiającego,

- żądanie protestującego,

- zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych

uzasadniających wniesienie protestu

5. Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje wykonawcom

uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści

ogłoszenia lub postanowień SIWZ zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której

jest udostępniana SIWZ, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu

toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

6. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się

wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym aby protest został rozstrzygnięty na korzyść

jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania:

1) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania do wzięcia udziału w postępowaniu

toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

2) do upływu terminu, o którym mowa w art. 180 ust. 3 pkt 1 ustawy, jeżeli protest dotyczy

treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia

protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w

zakresie zarzutów zawartych w proteście.

Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopie

wykonawcy wnoszącemu protest.

7. Zamawiający – w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie

protestu – rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

1) treści ogłoszenia

2) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia

3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzuceniu ofert i

wyborze najkorzystniejszej oferty

Protest inny niż w/w. zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie uznaje się za oddalenie.

Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem i sposobie i terminie

wniesienia odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest

oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia

protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych

warunków zamówienia, zamieszcza się również na stronie internetowej, na której jest

udostępniona.

Załącznik nr 1 do SIWZ

(miejscowość i data)

OFERTA WYKONAWCY

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w

trybie przetargu nieograniczonego na „Remont Zespołu Szkół w Wierzbnie” zgodnie z

wymaganiami określonymi w SIWZ.

l/ Oferujemy wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia za cenę:

brutto:.................................... zł w tym podatek VAT..........%  tj......................... zł

słownie cena brutto: ...................................................................................................................

2/ roboty stanowiącą przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: …………….2008

3/ na całość wykonanych robót udzielamy Zamawiającemu gwarancji na okres 3 lat

4/ Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w

tym z projektem umowy) i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w

nim zawarte.

5/ Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w Art.22 ust.1ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych

6/ Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

7/ Usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami*

7.1.Następujące roboty zamierzamy zlecić podwykonawcom*………………………………...

8/ W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

9/ Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na str.

od ...... do ...... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania.

(podpis osoby upoważnionej)

Uwaga:* Niepotrzebne skreślić (przy skreśleniu należy umieścić parafkę osoby upoważnionej do podpisywania oferty)

Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania oświadczamy że:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności

2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia

4. Nie podlegamy wykluczeniu (art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych)

..………….dnia……………………..

(podpisy osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 3 do SIWZ

(Wzór umowy)

UMOWA Nr.........../........

zawarta w dniu ......................... w  Domaniowie

pomiędzy Gminą Domaniów

zwaną dalej „Zamawiającym" reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Domaniów – Marek Chudy

Przy kontrasygnacie skarbnika - Joanna Skowrońska

a

1/…………………………………………………

2/…………………………………………………

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

została zawarta umowa następującej treści:

§1.

1. Na podstawie wyników przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP rozstrzygniętego

w Urzędzie Gminy Domaniów Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont Zespołu Szkół w Wierzbnie)

2. Zakres robót do wykonania określony jest przez Zamawiającego w Specyfikacja Istotnych

Warunków Zamówienia i przedmiarze robót

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych niniejszą umową z należytą

starannością, zgodnie z przedmiarem robót,  zasadami wiedzy technicznej, zapisami SIWZ oraz obowiązującymi Polskimi Normami.

§ 3

Wykonawca rozpocznie realizację zadania w terminie ..................... i

wszystkie roboty wynikające z niniejszej umowy oraz dokumentów stanowiących jej

załączniki wykona w terminie do …………2008r. który rozumiany jest jako termin odbioru

wykonanych robót i przekazania inwestycji do eksploatacji.

§ 4

1.Ze strony Wykonawcy kierownikiem budowy będzie.......................................................

posiadający uprawnienia budowlane ...........................................................................................

2. Inspektorami nadzoru upoważnionymi przez Zamawiającego do wykonywania swoich

obowiązków na zadaniu stanowiącym przedmiot umowy będą:

......................................................................................................................................................

3.Inspektor nadzoru jest upoważniony przez Zamawiającego poza pełnieniem swoich

obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane

(Dz.U z 2000 r., Nr.106 poz.1126 z poźn. zm.) do korygowania w porozumieniu z autorem projektu zauważonych błędów w dokumentacji technicznej oraz zmian wynikających z

nieprzewidzianych okoliczności.

§ 5

Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty objęte umową we własnym zakresie. Za

zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności - Wykonawca

może zlecić podwykonawcom następujące zakresy robót: .........................................................

.....................................................................................................................................................

§ 6

l. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac (teren) budowy w terminie do

......................................................................................................................................................

2. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt:

1/ wynająć urządzić i utrzymać teren pod zaplecze budowy wraz z oświetleniem i

ogrodzeniem terenu budowy, zapewnić ochronę znajdującego się na nim mienia oraz

zapewnić warunki bezpieczeństwa,

2/ uporządkować teren zaplecza i plac budowy po zakończeniu robót.

§ 7

l. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów posiadających

odpowiednie wymagane świadectwa jakości i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi normami

technicznymi oraz  przedmiarem robót.

§ 8

1.Wynagrodzenie Wykonawcy ryczałtowe za roboty stanowiące przedmiot umowy wynosi:

................................. zł.  Po doliczeniu obowiązującego podatku VAT w wysokości .........%

wysokość wynagrodzenia wynosi .............................zł. słownie złotych: .......................................................................................................................................................

2.Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ofercie przetargowej obejmuje

wynagrodzenie za wszystkie elementy robót wyszczególnione w przedmiarze robót

i specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędne do prawidłowego

zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami, dokumentacją i normami

technicznymi.

3.Ceny kosztorysu ofertowego szczegółowego są niezmienne bez względu na rzeczywisty

poziom kosztów wykonania robót kształtujących się na rynku budowlanym.

5. Za roboty nie objęte przedmiarem robót, a konieczne do wykonania ze względu na

prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca może żądać dodatkowego

wynagrodzenia wg cen jednostkowych ustalonych w kosztorysie ofertowym.

6. Faktura końcowa wystawiona będzie po dokonaniu odbioru robót przez Zamawiającego.

8. Zapłata przez Zamawiającego faktury końcowej za wykonane roboty nastąpi w ciągu 21

dni od złożenia przez Wykonawcę faktury uprzednio zaakceptowanej przez Inwestora.

Wystawiona faktura muszą być zgodna z podpisanymi przez inspektora nadzoru protokółami

odbioru elementów robót.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto co stanowi kwotę: .................... zł.

w formie…………………………………

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi 30 dni od dnia wykonania zamówienia zgodnie z art. 151 Prawa zamówień publicznych. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wartości zabezpieczenia.

4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty.

§ 10

1. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót

urządzeń.

2. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wykrytych wadach w

dokumentacji natychmiast po ich wykryciu.

3. Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu konieczność wykonania robót

dodatkowych niezbędnych do wykonania z uwagi na bezpieczeństwo budowy w terminie

3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

4. Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia

robót powstałej z obowiązków ciążących na Zamawiającym.

§ 11

1.  Za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie robót objętych umową od dnia

protokolarnego przekazania placu budowy odpowiada Wykonawca.

2. Wykonawca odpowiada za uszkodzenie widocznych w terenie urządzeń naziemnych

§ 12

Każdorazowa zmiana zakresu rzeczowego (zwiększenie lub zmniejszenie), wynikająca z

projektu zamiennego może nastąpić na podstawie aneksu do umowy zawartego w formie

pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Strony, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy ustalają

wzajemną odpowiedzialność poprzez zapłacenie kar umownych w następujących

przepadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

l) Za opóźnienie w rozpoczęciu robót w stosunku do terminu określonego w umowie w

wysokości 0,3 % wartości umownej robót określonej w § 8 pkt. l (przed naliczeniem podatku

VAT) za każdy dzień opóźnienia.

2) Za zwłokę w terminie wykonania określonych umową robót w wysokości 0,3 % wartości

umownej określonej w § 8 pkt. l (przed naliczeniem podatku VAT) za każdy dzień

opóźnienia.

3 W razie opóźnienia w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w trakcie trwania

gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 0,03 % wartości umownej określonej w § 8 pkt. l

(przed naliczeniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki od dnia umownego na usunięcie

wad.

4 W razie opóźnienia w usunięciu wad w terminie dodatkowym niż ustalony umową stron,

kary umowne ustalone w pkt.1 ppkt.2 i 3 ulegaj ą podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu

terminu dodatkowego za każdy dzień zwłoki.

5 Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 20% wartości umownej

określonej w § 8 pkt l (przed naliczeniem podatku VAT).

6 Jeżeli kary umowne określone w pkt. l - 6 nie pokryją poniesionych strat Zamawiający

może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) Za opóźnienie w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem

na budowę, placu (terenu) budowy w wysokości 0,01 % wartości umownej określonej w § 8,

pkt. l (przed naliczeniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki.

2) Za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn będących po stronie

Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy kary umowne w wysokości 20 % wartości określonej

w § 8, pkt. l. (przed naliczeniem podatku VAT).

§ 14

l. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty budowlane objęte przedmiotem

umowy w wymiarze 36 miesięcy.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu zakończenia

czynności odbioru robót.

§ 15

1.Zamawiający dokona odbioru od Wykonawcy przedmiotu umowy wykonanego w całości po spełnieniu następujących warunków:

l./  Po zakończeniu całości robót objętych umową i jej załącznikami.

2/ Wykonawca (kierownik budowy) dokona wpisu w dzienniku budowy o zakończeniu robót,

gotowości do odbioru i jednocześnie na piśmie zawiadomi o tym Zamawiającego.

2. Zamawiający (inspektor nadzoru) wpisem do dziennika budowy potwierdzi gotowość do

odbioru.

3.Wykonawca w terminie 21 dni przed terminem odbioru wyznaczonym umową złoży

Zamawiającemu (inwestorowi) operat powykonawczy do sprawdzenia, który musi zawierać:

1/ dziennik budowy (jeżeli jest wymagane)

2/ dokumentację powykonawczą ewentualnych zmian

3/ oświadczenie kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z przedmiarem robót

4/ rozliczenie rzeczowe i finansowe wykonanych robót podpisane przez kierownika budowy.

4.Po złożeniu przez Wykonawcę (kierownika budowy) operatu powykonawczego

Zamawiający (z ramienia zamawiającego może być powołany inspektor nadzoru) w ciągu 7 dni dokona sprawdzenia złożonych dokumentów.

5.Po otrzymaniu kompletnego operatu powykonawczego w wyznaczonym terminie

Zamawiający w terminie 14 dni przed upływem terminu odbioru wyznaczonego umową

powoła Komisję Odbiorową zawiadamiając o tym pisemnie Wykonawcę.

6.Czynności odbiorowe Zamawiający wspólnie z Inspektorem nadzoru rozpocznie w dniu

wyznaczonym na odbiór i zakończy najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od dnia

rozpoczęcia.

7.W przypadku stwierdzenia przez Komisję Odbiorową, że przedmiot odbioru nie jest

należycie przygotowany, a występujące uchybienia nie będą możliwe do usunięcia w ciągu 10

dni roboczych, Zamawiający przerwie czynności odbioru, a Wykonawca pokryje w całości

wynikające z tego tytułu straty finansowe ponoszone przez Zamawiającego.

§ 16

1.W przypadku nie przystąpienia do wykonania umowy lub uchylenia terminowości jej

wykonania Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i określeniu dodatkowego

terminu nie krótszego niż 7 dni może zlecić wykonanie zastępcze umowy osobie trzeciej na

koszt i ryzyko Wykonawcy.

2. Kosztem Wykonawcy będzie różnica miedzy ceną/wynagrodzeniem wynikającym z

niniejszej umowy a ceną/wynagrodzeniem zapłaconą ustalonemu w trybie ust. 1 zastępczemu

wykonawcy.

§ 17

l. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.Sprawy sporne będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§18

1.Inne postanowienia umowne:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………............…

§ 19

Wszystkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały w formie aneksów sporządzonych na

piśmie i podpisanych przez Zamawiającego i Wykonawcę pod rygorem nieważności.

§ 20

Niniejszą umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 2 (dwa) egzemplarze dla zamawiającego,  l - egz. dla wykonawcy.

Zamawiający:                                                                                     Wykonawca: