Umowa Nr …………………….

zawarta w dniu …………… 2022 r. w Dzierzgowie, pomiędzy:

- Gminą Dzierzgowo z siedzibą w Dzierzgowie, ul. Tadeusza Kościuszki 1, 06-520 Dzierzgowo, reprezentowaną przez:

Rafała Kucińskiego – Wójta Gminy Dzierzgowo,

zwaną dalej „Zamawiającym”

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jolanty Ruzieckiej

a

……………………………..

……………………………..

……………………………..

zwaną dalej „Wykonawcą”.

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na zadanie pn.:

„ Budowa i rozwój obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Dzierzgowo”

§ 1

1. W oparciu o postępowanie przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: „ Budowa i rozwój obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Dzierzgowo”.

Zakres zadania obejmuje:

1) Zagospodarowanie tereny:

- roboty pomiarowe związane z zagospodarowaniem terenu 0,120 km

- chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-szerokość 1,5 m – 170 m2

- obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 210 m

- ławka parkowa -  6 szt.

- pojemnik na śmieci segregowane - 1 szt.

- ogrodzenie terenu stawu z siatki w ramach stalowych wysokości 1,1 m na słupkach z teowników- 88m

- furtka w ogrodzeniu terenu stawu z kształtowników 1,0 x 1,1 m wypełniona siatką ocynkowaną 1szt.

2) Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych o następujących parametrach:

- wysokość słupa 5-6 m,

- oprawa LED o mocy 20 W,

- panel fotowoltaiczny o mocy min. 270 W,

-akumulator żelowy min. 100 Ah

3) Zakup 2 szt. urządzeń siłowni zewnętrznej ( 1. Wioślarz, 2. Urządzenie 3 w 1: biegacz, surfer, twister).

4) Zakup i nasadzenia drzew, krzewów, roślin wieloletnich wraz z agrowłókniną oraz korą sosnową ( 3szt. Betula utilis 'Doorenbos' (Betula jacquemontii), 10 szt. Hosta 'Halcyon', 12 szt. Miscanthus sinensis 'Morning Light', 30 szt. Hydrangea paniculata MAGICAL CANDLE 'Bokraflame', 3 szt. Cotinus coggygria GOLDEN SPIRIT 'Ancot',  4 szt. Prunus ×eminens 'Umbraculifera' 220cm, 24 szt. Syringa meyeri 'Palibin', 20 szt. Pinus mugo, 10 szt. Fagus sylvatica 'Dawyck', 16 szt. Pennisetum alopecuroides 'Hameln', 8 szt. Perovskia 'Blue Spire', zostanie zakupiona równiez 1 rolka agrowłókniny oraz 100 worków kory sosnowej).

3. Szczegółowy zakres prac w załączonym obmiarze robót z kosztorysu inwestorskiego stanowiący integralną część umowy

4. Zadanie powinno być realizowane zgodnie z: umową, złożoną ofertą, dokumentacją, obowiązującymi przepisami prawa w szczególności przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, należytą starannością i wiedzą techniczną.

5. Materiały w ilościach i rodzaju niezbędnym do wykonania zakresu umowy dostarcza Wykonawca. Przedmiot umowy Wykonawca wykona z nowych i nie używanych własnych materiałów. Materiały powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadać stosowne certyfikaty.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy upływa w dniu 30 września 2022 roku

3. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest terminem przekazania wykonanych prac i podpisania komisyjnie protokołu odbioru robót.

§ 3

1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie brutto w wysokości …………………….. (słownie: …………………………………………………………).

2. Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od złożenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

3. Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od złożenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

4. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru.

5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu po realizacji zadania kosztorys powykonawczy brutto.

§ 4

- Strony ustalają, że obowiązywać będą następujące odbiory robót i przeglądów:

- odbiór końcowy,

- przeglądy w okresie gwarancji,

- Odbiór końcowy:

  - odbiór końcowy przeprowadza  Zamawiający w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o zakończeniu całości robót.

  - w odbiorze końcowym uczestniczą przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego.

  - Zamawiający sporządza protokół odbioru końcowego, który określa rodzaj, sposób i termin usunięcia ewentualnych wad jakościowych. Zamawiający  odmówi odbioru z winy Wykonawcy, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu jego nie wykonania lub wadliwego wykonania..

  - jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający może:

    - żądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin. Usuniecie wad odbywa się na koszt Wykonawcy. Usuniecie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jest równoznaczne z wykonaniem przedmiotu umowy w terminie

    - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej.

- W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:

  - jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy – odstąpić od umowy lub żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, na koszt Wykonawcy, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody.

- Strony dokonają kwalifikacji wad w toku czynności odbioru.

- Z czynności odbioru strony spiszą protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz o gotowości do odbioru.

- Przeglądy w okresie gwarancji dokonywane będą przez Zamawiającego przy współudziale Wykonawcy według potrzeb, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy przez Zamawiającego o ich terminie (z pięciodniowym uprzedzeniem). Termin ostatniego przeglądu Zamawiający zobowiązany jest wyznaczyć co najmniej 14 dni przed upływem okresu gwarancji. Protokół z przeglądu sporządza  Zamawiający w dniu jego zakończenia.

§ 5

- Wykonawca gwarantuje wykonanie prac jakościowo dobrych, nie posiadających wad, które pomniejszą wartość robót lub uczynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane roboty na okres 36 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru inwestycji.

- Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego robót.

- W ramach gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za nieodpłatne usuniecie wszelkich wad lub/i usterek, które ujawnią się w okresie gwarancji.

- Stwierdzenie ewentualnych wad lub/i usterek w robotach objętych gwarancją następować będzie przy udziale Wykonawcy uprzednio powiadomionego pisemnie z wyprzedzeniem 5 dniowym przed datą planowanego przeglądu.

- Podstawą do usunięcia wad lub/i usterek będzie protokół ze stwierdzeniem wystąpienia wad lub/i usterek sporządzony z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego z podaniem terminu usunięcia, nie dłuższym niż 14 dni. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub/i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający naliczy kary zgodnie z § 6 niniejszej umowy.

- W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub/i usterek nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad lub/i usterek w okresie gwarancji, Zamawiający może:

  - żądać usunięcia wad lub/i usterek, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

  - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień wynikających z tytułu gwarancji.

§ 6

- Strony zgodnie oświadczają, że stosowanie kar umownych przyjmują w oparciu o Kodeks cywilny.

- Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia Zamawiającemu kary umownej z tytułu:

- zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 2, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki,

- zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.

§ 7

- Prawo odstąpienia od umowy, oprócz przypadków przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego, przysługuje w następujących sytuacjach:

  - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

    - wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W powyższym przypadku, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę kary umownej lub odszkodowania; może on żądać jedynie części wynagrodzenia odpowiadającego wartości dotychczas wykonanego prawidłowo i bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego przedmiotu umowy.

    - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac w terminie określonym w umowie oraz nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

    - Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 21 dni,

    - Wykonawca wykonuje prace niezgodnie ze sztuką budowlaną lub przepisami powszechnie obowiązującymi, w tym bezpieczeństwa pracy.

  - Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub bez uzasadnionej przyczyny odmawia podpisania protokołu odbioru.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji przedmiotu umowy w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

  - w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca zabezpieczy przerwany przedmiot umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, po której leży przyczyna odstąpienia od umowy,

  - Wykonawca w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do dokonania odbioru przedmiotu umowy przerwanego oraz do zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy, który został wykonany prawidłowo i bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego do dnia odstąpienia.

§ 8

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz niniejszej umowy.

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności i może być dokonana wyłącznie w formie aneksu do umowy.

- Zmianie mogą ulec terminy realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w § 2, wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy lub poszczególnych etapów umowy o czas trwania wskazanych poniżej okoliczności, w następujących przypadkach:

  - wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego,

  - wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem Umowy, przy zastrzeżeniu braku zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w § 3,

  - wystąpienia konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Zamawiający odpowiednio obniży wynagrodzenie wykonawcy o wartość ograniczonego zakresu rzeczowego,

  - zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

  - wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z jej postanowieniami.

§ 9

Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,  Prawa budowlanego, inne przepisy powszechnie obowiązujące, mające zastosowanie przy wykonaniu niniejszej umowy.

§ 10

Wszelkie spory na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie miejscowo właściwy sąd powszechny według siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:					WYKONAWCA: