Załącznik nr 2

Projekt umowy

Zawarta w dniu  ……… 2022 roku w Dzierzgowie pomiędzy Gminą Dzierzgowo z siedzibą w Dzierzgowie przy ulicy T. Kościuszki 1

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Dzierzgowo – Rafała Kucińskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika – Jolanty Ruzieckiej

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a …………………………………………………..

reprezentowanym przez:

…………………………………………………….

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

następującej treści:

§ 1

Przedmiot i zakres  umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania : „Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego ( zwanego dalej także PFU ) dla zadania p.n.„ Rozbudowa ciągu dróg gminnych relacji Rzęgnowo – Zawady – Szpaki - Kitki”.

2. Opracowany w ramach niniejszej umowy PFU musi swoim zakresem uwzględniać wszystkie elementy i wymagania określone w Zapytaniu ofertowym.

3 Przedmiot niniejszej umowy, w tym poszczególne jej części, służyć ma do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, opisu przedmiotu zamówienia, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji w przedmiocie zamówienia jak powyżej, który posłuży Zamawiającemu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w celu wyłonienia Wykonawcy robót w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”, w szczególności:

- Sporządzenie projektów (budowlanego i wykonawczego),

- Uzyskanie wymaganych przepisami prawa pisemnych uzgodnień i zatwierdzeń opracowanego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

- Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów.

4. Dane do opracowania PFU, wszelkie uzgodnienia oraz materiały niezbędne do sporządzenia, Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt.

5. PFU opisany w ust. 1 należy przekazać Zamawiającemu:

- w formie papierowej (2 egzemplarze),

- na nośniku cyfrowym na płycie CD/DVD (; pliki w formacie ,doc, .xls (jeśli dotyczy) i .pdf), 1 egzemplarz przy czym ostateczne wersje dokumentów winny być uzgodnione z Zamawiającym     przed wydrukiem i nagraniem.

6. PFU będący przedmiotem niniejszej umowy w swojej treści nie może określać znaków towarowych wskazujących na technologię robót, materiałów i urządzeń, bądź opisywać przedmiot zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Dopuszcza się możliwość wskazania w PFU na znak towarowy, patent lub pochodzenie wyłącznie z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych. W takim przypadku przy wskazaniu należy zamieścić zwrot „dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych” wraz z opisem równoważności.

7. W ramach przedmiotu umowy określonego w ust. 1, Zamawiający wymaga od Wykonawcy konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania przedmiotu umowy w sprawie istotnych elementów mających wpływ na koszty, konstrukcję, technologię, funkcję obiektów.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia do 10 dnia każdego miesiąca comiesięcznych sprawozdań z postępów realizacji przedmiotu zamówienia.

8. Wszelkie uzgodnienia, wnioski, opinie i decyzje z Zamawiającym należy przesyłać na adres Zamawiającego tj. Urząd Gminy Dzierzgowo,  06-520 Dzierzgowo, ul. T. Kościuszki 1 lub pocztą elektroniczną na adres gmina@dzierzgowo.pl oraz jflorczak@dzierzgowo.pl. Wnioski o uzgodnienia i decyzje, projekty uznaje się za uzgodnione z Zamawiającym, jeżeli Zamawiający udzieli Wykonawcy takiej informacji w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną.

§ 2

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi na dzień przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu przepisami prawa i innymi regulacjami oraz zasadami, w szczególności z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 11 z późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072),

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973),

- Innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przedmiotu zamówienia,

- Wymogami dostawców mediów,

- Obowiązującymi Polskimi Normami,

- Zasadami wiedzy technicznej.

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług.

  - Wykonawca zapewnia, że wykonany przez niego przedmiot umowy będzie w stanie kompletnym z punktu widzenia celów, którym ma służyć, określonych w § 1.

  - Wykonawca pozyska we własnym zakresie niezbędne informacje, dane, pozwolenia i uzgodnienia potrzebne do wykonania przedmiotu umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się udostępnione oraz pozyskane informacje i dane wykorzystać wyłącznie do wykonania przedmiotu umowy, traktować je jako tajemnicę służbową, nie udostępniać ich osobom i podmiotom, które nie są stronami niniejszej umowy ani wykorzystywać ich przy realizacji zadań na rzecz innych podmiotów.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia niniejszej umowy w terminie wskazanym w § 4 ust. 1, przy czym odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu ewentualnych opóźnień nie dotyczy:

- Zmiany przepisów prawa w zakresie wynikającym z przedmiotu umowy, jeżeli zmiana taka wymaga przeprowadzenia dodatkowych analiz oraz nastąpiła w okresie od momentu podpisania niniejszej umowy do momentu zakończenia jej obowiązywania,

- Opóźnień, które nastąpiły z winy Zamawiającego,

- Opóźnień powstałych na skutek siły wyższej, w tym wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, w tym m.in. powodzi, pożaru, itp. uniemożliwiającego terminowe wykonanie umowy, którego nie można było przewidzieć w momencie jej podpisywania.

  - Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu informacji dotyczących przeszkód uniemożliwiających należyte bądź terminowe wykonanie umowy w formie pisemnej.

  - Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu na każde wezwanie pisemnych i ustnych informacji na temat stanu zaawansowania prac mających na celu wykonanie zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

§ 3

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego w ramach realizacji Umowy należy:

- Udostępnienie Wykonawcy dokumentów, materiałów i informacji będących w posiadaniu Zamawiającego, niezbędnych do realizacji umowy.

- Upoważnienie Wykonawcy na piśmie do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji i uzyskaniem wszelkich uzgodnień, jeśli zajdzie potrzeba.

- Współpraca z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy.

2. Wszystkie opracowania przekazane przez Zamawiającego wymagają bezwzględnej weryfikacji przez Wykonawcę oraz oceny pod kątem ich wykorzystania w prowadzonych pracach, w zakresie koniecznym do zrealizowania przedmiotu umowy.

3. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia Wykonawcy wsparcia w zakresie uzgodnień z jednostkami, których zgoda jest niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

4. Zamawiający protokołem odbioru usługi dokona odbioru PFU zrealizowanego przez Wykonawcę zgodnie z umową.

§ 4

Termin i zasady wykonania umowy

- Termin wykonania przedmiotu umowy: 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Zamawiający może zgłosić w formie pisemnej uwagi do przedmiotu umowy w terminie
14 dni kalendarzowych od momentu dostarczenia przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego. Za dzień wykonania przedmiotu umowy uznaje się odbiór przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie   w siedzibie Zamawiającego w w/w terminie.

- Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w  pkt. 5, traktuje się jako datę wykonania i odbioru przedmiotu umowy .

- Do projektu Wykonawca załącza wykaz opracowanej dokumentacji  oraz pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową i kompletna - z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

§ 5

Zmiany treści umowy

- Wprowadzenie jakichkolwiek zmian treści Umowy może nastąpić wyłącznie w granicach dopuszczalnych przepisami.

- O ile zapisy Umowy nie stanowią inaczej, każda zmiana umowy musi być dokonana w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy w szczególności w zakresie czasu jej trwania w przypadku przedłużającego się czasu dokonania uzgodnień niezbędnych do realizacji umowy, o których mowa w Zapytaniu ofertowym. Czas trwania umowy może zostać wydłużony o czas uzyskania tych uzgodnień.

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić w następujących przypadkach:

  - Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie wskutek zmiany obowiązujących przepisów o podatku od towarów i usług (VAT).

  - Zmiany treści Umowy, w szczególności w zakresie przedmiotu zamówienia mogą nastąpić, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa bądź wytycznych mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy. Treść Umowy zostanie wówczas dostosowania do obowiązującego stanu prawnego.

  - Zmiany treści umowy w zakresie terminu wykonania umowy mogą nastąpić w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy takich jak siła wyższa, w tym m.in.: zdarzeń losowych, katastrof, powodzi, pożarów itp. mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza dokonywanie innych nieistotnych  zmian umowy z zastrzeżeniem, że powinny one zostać dokonane z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Dopuszcza się zmiany w umowie wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy.

6

Wynagrodzenie

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie w kwocie ………………………zł netto (słownie: …………………………

……………………………………………………………………………………………..),

Podatek VAT w wysokości......% tj......................zł (słownie.................................................

…………………………………………………………………………………………….), brutto…………………….………… zł (słownie: ……………………...............................

……………………………………………………………………………………………..).

- Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie dostarczenie przez Wykonawcę przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy oraz podpisany przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy bez zastrzeżeń.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty i opłaty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym opłaty za uzgodnienia, opłaty sądowe, skarbowe, koszty powielenia przedmiotu umowy w celu uzyskania uzgodnień, decyzji, opinii, itd.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje również przeniesienie praw autorskich .

- Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy zamieszczony na fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od momentu dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Fakturę należy wystawić na :

Nabywca - Gmina Dzierzgowo,

06-520 Dzierzgowo,

ul. T. Kościuszki 1,

NIP 569 17 60 005

Odbiorca – Urząd Gminy Dzierzgowo

06-520 Dzierzgowo

ul. T. Kościuszki 1

8. W przypadku uzyskania negatywnych uzgodnień lub decyzji uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy i zapłatę wynagrodzenia tylko za te prace, które faktycznie zostały wykonane i odebrane przez Zamawiającego.

9. Wykonawca nie może żądać podwyższenia należnego mu wynagrodzenia, nawet jeżeli w chwili zawarcia umowy nie mógł przewidzieć kosztów prac projektowych niezbędnych do prawidłowego jej wykonania za wyjątkiem okoliczności wskazanych w § 5 niniejszej umowy.

§ 7
Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonany Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący przedmiot umowy na okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.

- O wszelkich ujawnionych wadach dokumentacji projektowej Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty ich wykrycia.

- Wady w PFU powinny zostać usunięte w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia przez Zamawiającego. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca.

- W przypadku nieusunięcia wady w PFU w terminie określonym w ust. 3, Zamawiający ma prawo usunąć wadę we własnym zakresie na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy i ustalają, że uprawnienia Zamawiającego z tego tytułu wygasają po upływie
36 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń do całości przedmiotu umowy.

- Rozwiązanie umowy, w tym odstąpienie od umowy nie powoduje wygaśnięcia gwarancji jakości.

§ 8

Prawa autorskie

- Wykonawca oświadcza, iż PFU będący przedmiotem umowy, w tym jego poszczególne elementy części, będzie całkowicie oryginalny i nie będzie naruszał praw autorskich innych osób/podmiotów, w tym również będzie wolny od innych wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Ponadto Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, w tym jego poszczególne elementy, nie będzie naruszać żadnych praw osób trzecich i że prawa autorskie Wykonawcy do pracy nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.

- Strony ustalają, że z chwilą odbioru przedmiotu umowy wszelkie prawa autorskie majątkowe przysługujące Wykonawcy do wykonanego w ramach niniejszej umowy przedmiotu przechodzą na Zamawiającego, bez żadnych dodatkowych oświadczeń i dodatkowych wynagrodzeń.

- Przeniesienie praw, o jakich mowa w ust. 2, następuje:

- na czas nieoznaczony,

- na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami,

- Zamawiający z chwilą otrzymania praw autorskich będzie miał prawo do nieodpłatnego udostępniania oraz upowszechniania PFU, również poszczególnych jego elementów i części, będącego przedmiotem niniejszej umowy innym podmiotom:

- na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1062) w szczególności w zakresie:

- utrwalania i zwielokrotnienia każdego z egzemplarzy PFU,

- wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy przedmiotu umowy, w tym techniką drukarską reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzenia PFU do pamięci komputera oraz sieci multimedialnych,

- obrotu oryginałem albo egzemplarzami PFU,

- wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału PFU,

- rozpowszechniania treści PFU w sposób inny niż określony w ppkt b) i c) niniejszego punktu,

- trwałego lub czasowego zwielokrotnienia PFU w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakikolwiek sposób,

- tłumaczenia przystosowywania, dokonywania wszelkich zmian adaptacji, przeróbek, zmian formatu, skrótów, opracowań PFU, w tym zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian PFU,

- wykorzystania PFU i jego modyfikacji oraz adaptacji we wszelakiego rodzaju dostępnych formatach, m.in. w środkach reklamy, materiałach reklamowych, plakatach, ulotkach reklamowych, broszurach i innych materiałach reklamowych,

- oraz na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 2058 z późn. zm.).

§ 9

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy bez żądania przez Wykonawcę zwrotu jakichkolwiek poniesionych kosztów lub wypłaty odszkodowania, jeśli Wykonawca narusza ciążące na nim obowiązki lub prawa Zamawiającego wynikające z umowy bądź z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

- W szczególności Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu 7 dni kalendarzowych od zaistnienia następujących zdarzeń:

      - Wykonawca nie podjął realizacji prac objętych niniejszą umową w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

      - Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

- wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru lub ewidencji;

- zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie umowy;

- gdy łączna suma naliczonych kar umownych przekroczy 30 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 umowy

§ 10

### Kary umowne i rozwiązanie umowy

- W zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony ustalają następujące kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 30% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w
§ 6 ust. 1 umowy,

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki po terminie wskazanym w § 4 ust. 1,

- za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki po terminie określonym w § 7 ust. 3 umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia przez Zamawiającego z przysługującego wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§ 11

# Doręczenia

- Wszelkie wynikające z niniejszej umowy zawiadomienia doręczone będą drugiej Stronie w formie pisemnej, poprzez przekazanie: za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej.

- O terminach i miejscu wyznaczonych spotkań Zamawiający będzie informował Wykonawcę każdorazowo w sposób opisany w ust.1.

- Zamawiający oświadcza, iż adresem obowiązującym dla doręczeń oraz odbioru zamówienia jest: Urząd Gminy Dzierzgowo, ul. T. Kościuszki 1, 06-520 Dzierzgowo.

Z ramienia Zamawiającego wyznacza się osobę do bieżących kontaktów z Wykonawcą: ………………………………………………………………………………………………

- Wykonawca oświadcza, iż adresem obowiązującym dla doręczeń jest: ………………………………………………………………………………………………

Z ramienia Wykonawcy wyznacza się osobę do bieżących kontaktów z Zamawiającym: 
………………………………………………………………………………………………

- Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego informowania o zmianie adresu dla doręczeń.

- W przypadku niespełnienia przez Stronę umowy obowiązku wynikającego z ust. 5, ponosi ona wyłączną odpowiedzialność za powstałe z tego tytułu szkody.

§ 12

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L

119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1.Administratorem Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Dzierzgowo, ul. T. Kościuszki 1,06-520 Dzierzgowo. Z Administratorem Danych może się Pani/Pan  skontaktować telefonicznie :  23 653 30 12, e-mail: gmina@dzierzgowo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych  poprzez adres e-mail: iod@dzierzgowo.pl , telefon: 531 629 963 lub korespondencyjnie na adres Administratora danych osobowych.

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c

RODO w celu związanym z wykonaniem umowy z dnia ………. nr ……….., której Pan/Pani jest stroną, a której przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie ( budynek byłego gimnazjum).

4.Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany umową i w celu jej

realizacji.

5.Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Panią dotyczących jest niezbędne do zawarcia umowy w formie pisemnej, a następnie jej wykonania.

6.W odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

7.Posiada Pan:

−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana dotyczących;

−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana danych osobowych.

Wyjaśnienie:

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą KC oraz nie może naruszać integralności pozostałych załączników do umowy. Nie może skutkować również zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18   ust. 2 RODO.

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza

przepisy RODO.

8.Nie przysługuje Panu:

−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest

art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

§ 13

## Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze mediacji, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia, sprawy będą rozstrzygane przez sąd powszechny według właściwości miejscowej Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA: