Załącznik nr 4

Projekt Umowy Nr PPI.272.   .2022

O pełnienie nadzoru inwestorskiego

Zawarta w dniu …………………. r. w Dzierzgowie pomiędzy:

Gminą Dzierzgowo z siedzibą w Dzierzgowie przy ulicy T. Kościuszki 1

NIP: 569 17 60 005, REGON: 130378083

Zwaną dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowaną przez:

Rafała Kucińskiego – Wójta Gminy,

przy kontrasygnacie skarbnika Gminy – Jolanty Ruzieckiej

a

………………………………………………………………………………………….

Z siedzibą w ………………………….. przy ul. ………………………………………..

NIP: …………………………………….., REGON: ……………………………………

Zwanym dalej „Zleceniobiorcą”, reprezentowanym przez :

…………………………………………………………………………………………….

Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego udzielonego w wyniku Zapytania ofertowego o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem niniejszego umowy jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót konstrukcyjno- budowlanych, sanitarnych oraz elektrycznych nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzęgnowo”

- Zleceniobiorca przyjmuje pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania określonego w ust. 1

- Szczegółowy zakres nadzorowanych robót określa dokumentacja projektowa przedmiotu robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

- Zleceniobiorca oświadcza, że w jego imieniu funkcję inspektora nadzoru pełnić będzie:

- w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych: …………………….. o uprawnieniach budowlanych nr ………………….. oraz wpisem o nr ewidencyjnym ………………………………..

- w zakresie robót elektrycznych: …………………….. o uprawnieniach budowlanych nr ………………….. oraz wpisem o nr ewidencyjnym ………………………………..

- w zakresie robót sanitarnych: …………………….. o uprawnieniach budowlanych nr ………………….. oraz wpisem o nr ewidencyjnym ………………………………..

- Osoby wskazane w ust. 4 posiadają uprawnienia do kierowania, kontrolowania i nadzorowania robót budowlanych w zakresie zgodnym z nadzorowanym przedmiotem zamówienia.

- Z ramienia Zleceniobiorcy osobą wiodącą tj. osobą do kontaktu i do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych oraz czynnościach odbiorowych umowy ze Zleceniodawcą jest:……………………………………

- Z ramienia Zleceniodawcy osobą do kontaktu ze Zleceniobiorcą jest Józef Florczak.

- Zleceniobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za działania osób, którymi będzie się posługiwał przy wykonaniu umowy.

§ 2

TERMIN WYKONANIA UMOWY

- Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023 r.

- Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego rozpoczyna się z chwilą podpisania niniejszej umowy a wygasa z chwilą odbioru końcowego przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.

- Zleceniobiorca będzie nieodpłatnie uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych oraz nadzorował prace związane z usunięciem ewentualnych usterek dla zadania, nad którym Zleceniobiorca pełnił nadzór inwestorski.

§ 3

OBOWIĄZKI ZLECENIOBIORCY

- Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy zakres określony w art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz:

- Sprawdzenie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa informowanie Zamawiającego o zauważonych błędach i rozbieżnościach dokumentacji projektowej ( dokumentacja jest w trakcie opracowania).

- Opiniowanie harmonogramów rzeczowo – finansowych realizacji robót budowlanych pod względem poprawności technicznej realizacji robót;

- Udział w przekazywaniu placu i terenu budowy Wykonawcy robót;

- Reprezentowanie Zleceniodawcę na budowie poprzez bieżącą kontrolę zgodności realizacji inwestycji z zawartymi umowami, zgłoszeniem robót, dokumentacją projektową, przepisami i obowiązującymi normami, oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP;

- Koordynowanie czynności inspektorów nadzoru poszczególnych branż;

- Sprawdzanie jakości wykonanych robót oraz wbudowywanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów i materiałów budowlanych niezgodnych z zamówieniem, wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie;

- Sprawdzanie postępu robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji oraz urządzeń technicznych;

- Sprawdzanie postępu robót, dokonywania odbiorów częściowych;

- Nadzór nad terminowością realizacji inwestycji przez Wykonawcę robót;

- Bieżące przedstawianie Zleceniodawcy informacji o wszelkich problemach 
i zagrożeniach występujących w trakcie realizacji prac, lub które kierując się posiadaną wiedzą techniczną i doświadczeniem zawodowym należy przewidzieć;

- Wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane, odpowiednich aktów wykonawczych, poleceń Zleceniodawcy i nadzoru autorskiego (uzgodnionych ze Zleceniodawcą);

- Szczegółowe zapoznanie się z warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą robót;

- Kontrolowanie rozliczeń budowy;

- Rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót;

- Informowanie Zleceniodawcę o zaawansowaniu rzeczowo- finansowym robót, 
w szczególności w sytuacji zagrożenia terminu realizacji;

- Bieżąca współpraca ze Zleceniodawcą na etapie realizacji inwestycji w tym wizytacja na budowie w sposób zapewniających skuteczny nadzór;

- Prowadzenie narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy 
i Zamawiającego o częstotliwości co najmniej 1 raz w tygodniu w okresie trwania robót;

- Stawianie się na placu budowy na każde telefoniczne wezwanie przedstawiciela nieprzewidzianych zdarzeń wymagających obecności inspektora nadzoru na ternie budowy;

- Dojazd na budowę we własnym zakresie;

- Uzgodnienie ze Zleceniodawcą i Wykonawcą robót ewentualnych prac dodatkowych lub zmiennych;

- Udział w komisjach szacowania ewentualnych szkód powstałych podczas występowania klęsk żywiołowych, a dotyczących realizowanego zadania;

- Weryfikacja rozliczenia rzeczowo – finansowego po zakończeniu realizacji zadania 
i ewentualne wykazanie i rozliczenie różnic w zakresie rzeczowym w stosunku do pierwotnie planowanego zakresu;

- Sprawdzanie kosztorysów powykonawczych, różnicowych lub robót dodatkowych oraz ich zatwierdzenie;

- Kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy robót zgodnie z umową, a koniecznych do odbioru końcowego, oraz przekazania do użytkowania przedmiotu umowy;

- Udział w odbiorze końcowym oraz w przekazaniu obiektu do użytkowania;

- Sprawdzanie kompletności operatu powykonawczego;

- Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót przez sprawdzenie rozliczeń, kosztorysów i faktur za wykonanie roboty w czasie zapewniającym ich terminową zapłatę;

- Kontrolę usunięcia usterek i braków;

- Współpraca z Zamawiającym w zakresie rozliczenia dofinansowania przedsięwzięcia.

- W  ramach niniejszej umowy Zleceniobiorca nieodpłatnie zapewnia swój udział 
w przeglądach gwarancyjnych oraz nadzór nad pracami związanymi z usunięciem ewentualnych usterek i wad w okresie rękojmi i gwarancji.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego nie może bez zgody Zleceniodawcy podejmować decyzji zezwalających wykonawcy robót na zastosowanie przy realizacji robót materiałów innych niż określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Jeśli takie sytuacje wystąpią Zleceniobiorca powinien niezwłocznie powiadomić o tym Zleceniodawcę.

- Pobyt inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie uzależniony jest od konieczności sprawowania należytego nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest dyspozycyjny w godzinach pracy Urzędu Gminy w Dzierzgowie.

- Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy, bez zgody Zleceniodawcy, nie mogą być przekazywane na osoby trzecie.

§ 4

OBOWIĄZKI ZLECENIODAWCY

Zleceniodawca zobowiązany jest w szczególności do:

- przekazania Zleceniobiorcy dokumentacji technicznej oraz innych informacji niezbędnych do realizacji umowy, będących w posiadaniu Zleceniodawcy,

- zapłaty umówionego wynagrodzenia.

§ 5

WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie określone 
w ofercie, które wynosi łącznie:

Netto: …………….…. zł (słownie złotych:…………………………………….…………...

.....………………………………………) plus podatek VAT …………………………  zł, Brutto ………………… …zł (słownie złotych:……………..………….………………….

……………………………………………………………………………………………..),

2. Płatność wynagrodzenia dla „Inspektora” dokonywana będzie na podstawie częściowych faktur VAT za zakończone etapy robót i faktury końcowej, procentowo do wartości faktur wykonawcy robót. Łączna kwota faktur przejściowych wypłacana „Inspektorowi” nie może przekraczać 90% wartości zamówienia brutto.

3. Faktura końcowa o wartości min. 10% płatna po:

1) przeprowadzeniu i spisaniu protokołu odbioru końcowego stwierdzającego prawidłowe wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego,

2) rozliczeniu budowy z „Wykonawcą” na podstawie: - powykonawczego obmiaru robót sporządzonego w sposób umożliwiający jego sprawdzenie,- kosztorysu powykonawczego sporządzonego na podstawie cen jednostkowych i wskaźników cenotwórczych przyjętych w kosztorysie ofertowym

3) rozliczeniu budowy z „Zamawiającym”.

4.„Inspektor” nie może bez pisemnej zgody „Zamawiającego” dokonywać przeniesienia swoich wierzytelności wobec „Zamawiającego” na osoby trzecie.

5.Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu stanowi wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, a więc zawiera wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu umowy i nie może ulec zmianie, poza przypadkiem określonym w § 9 ust. 2 lit. c.

6.Zleceniobiorcy nie przysługuje prawo dochodzenia zmiany wynagrodzenia, jeśli zmiana ta wynikałaby z niestarannego obliczenia ceny oferty.

7.W ramach określonego wynagrodzenia inspektor nadzoru inwestorskiego będzie pełnić swoje obowiązki również w okresie rękojmi i gwarancji.

§ 6

ZAPŁATA WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenie zostanie przekazane przelewem na rachunek bankowy Inspektora nr ...................... w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Datą zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego „Zamawiającego”.

§ 7

KARY UMOWNE

- W przypadku nie przystąpienia przez Zleceniobiorcę do wykonywania swoich obowiązków 
w wyznaczonych terminie Zleceniodawca odstąpi od umowy, naliczając Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 5.000,- zł.

- W razie nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z umowy, Zleceniodawca może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, nie płacąc wynagrodzenia Zleceniobiorcy za wykonany nadzór lub naliczyć kary za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania postawień umownych w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

- Za każdy przypadek nie stawiania się w ciągu …………. godzin ( czasu zadeklarowanego 
w ofercie) licząc od momentu telefonicznego powiadomienia przedstawiciela Zleceniodawcy, Zleceniobiorca będzie zobowiązany zapłacić kary umowne w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdą godzinę spóźnienia.

- Zleceniodawca będzie zobowiązany zapłacić Zleceniobiorcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zleceniodawcy w wysokości 3.000,- zł.

- Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych do zapłaty Zleceniobiorca spłaci pozostałą część kary umownej w terminie 14 dni od dnia nałożenia kary i wezwania do zapłaty.

§ 8

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami umowy. Oświadczenie w prawie odstąpienia powinno być dokonane w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności oświadczenia. Odstąpienie powinno nastąpić w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności dającej podstawę do odstąpienia od umowy

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Zleceniobiorca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 9

ZMIANY W UMOWIE

- Zakazana jest zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Zleceniobiorcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:

- Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia przez Wykonawcę robót;

- Zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany terminów oraz zasad płatności na skutek wystąpienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- Zmiana umownego wynagrodzenia:

-brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług – 
o wartość wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT,

- Zmiana osób wyszczególnionych w § 1 ust. 4 niniejszej umowy w następujących przypadkach:

- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;

- nienależyte wykonanie lub niewywiązywanie się z obowiązków wynikających 
z umowy;

- jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy (np. rezygnacji).

W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w § 1 ust. 4, nowe osoby powołane do pełnienia w/w obowiązków musza spełniać wymagania określone przepisami prawa dla danej branży, zgodnie z Zapytaniem ofertowym na podstawie którego zawarta została niniejsza umowa.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 10

DORĘCZENIA

Oświadczenia stron w związku z wykonywaniem umowy kierowane będą na adresy:

-Zleceniodawcy: Urząd Gminy Dzierzgowo, ul. T. Kościuszki 1, 06-520 Dzierzgowo

- Zleceniobiorcy: …………………………………………..

§ 11

INTERPRETACJA UMOWY

- W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zleceniodawca i Zleceniobiorca będą się posiłkować postanowieniami Zapytania ofertowego oraz oferty.

- W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy- Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.

- Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowę sporządzono w …… jednobrzmiących egzemplarzach, ….. egzemplarz dla Zleceniobiorcy, ……. dla Zleceniodawcy.

ZLECENIODAWCA                                                                           ZLECENIOBIORCA