Załącznik nr 9 do SWZ – projektowane ostanowienia umowy

# UMOWA Nr IZD.272 	/2024

Zawarta w dniu …………………..roku w Dzierzgowie pomiędzy Gminą Dzierzgowo z siedzibą  w Dzierzgowie przy ulicy T. Kościuszki 1 reprezentowaną przez:

Wójta Gminy – Pana Rafała Kucińskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Jolanty Ruzieckiej

zwanym dalej „Zamawiającym”, a

[w  przypadku  osoby  fizycznej  prowadzącej  działalność gospodarczą]: Panią/Panem	,

zam. ………………….,   prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą	, ze stałym miejscem

wykonywania działalności gospodarczej  w…………. ul. ………………………….,  …….-wpisaną/-ym  do  Centralnej

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP:	, REGON	zwaną/-

ym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

[LUB: w przypadku osoby prawnej/ jedn. org. nieposiadającej osobowości prawnej]:

…………………………… z siedzibą w ………………., ul. ……………….., wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w……………., …… Wydział Gospodarczy Krajowego    Rejestru   Sądowego    pod    numerem    KRS   …,   NIP:   ………………………..,   REGON:	,

reprezentowaną przez: ……… uprawniony/ą/-ego/-ych do łącznej/samodzielnej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o treść informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy) z Rejestru Przedsiębiorców [wygenerowaną i pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy  z  dnia  20  sierpnia  1997  r.   o  Krajowym  Rejestrze  Sądowym]  zwanym/ą  dalszej  części umowy „Wykonawcą”

[LUB: w przypadku spółki cywilnej:]

- Panią/Panem …………………,  prowadzącą/-ym  działalność gospodarczą pod firmą	, ze

stałym miejscem wykonywania działalności w ………, ul. ……-, wpisaną/-ym do………………

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP:….. , REGON: …..

- Panią/Panem ………………………….............................., , prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą ……………………………, ze stałym miejscem wykonywania działalności w ……………, ul. …………………., ……..-

………,   wpisaną/-ym   do   Centralnej   Ewidencji   i    Informacji    o    Działalności    Gospodarczej    RP,    NIP: …………………….., REGON: ……………………. prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ……………….……………posiadającej NIP:…, REGON: …..,, zwaną w dalszej części umowy

„Wykonawcą”

[LUB: w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - konsorcjum:]

(w przypadku spółki prawa handlowego:) 1	z siedzibą

w ………………………, ul. …………………….,	wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w……………., …… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………………………., kapitał zakładowy w wysokości(dotyczy

spółki	z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającą NIP: .............................. REGON	, reprezentowaną

przez	uprawnioną/-ego/-ych do łącznej/samodzielnej

reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o treść informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy) z Rejestru Przedsiębiorców [wygenerowaną i pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym] (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:)

2.	Panią/Panem	………………………………,	prowadzącą/ym	działalność	gospodarczą	pod firmą   ……………………………,   ze   stałym   miejscem   wykonywania   działalności   gospodarczej   w ……………

ul.  ………………….,  …….  -  …………..  ………………………,  wpisaną/-ym  do  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji     o Działalności Gospodarczej RP, NIP: ……………………..,  REGON:  …………………….  działającymi  jako konsorcjum …………………………. (pełna nazwa  konsorcjum wraz	z wymienieniem Lidera Konsorcjum),powołane w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego – reprezentowanymi przez	pełnomocnika konsorcjum, ustanowionego w oparciu

o treść art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych i umocowanego do reprezentowania Ich	w postępowaniu i zawarcia niniejszej umowy o udzielenie zamówienia publicznego [pełnomocnictwo nr ….. z dnia	] zwanymi dalej w treści umowy „Wykonawcą”,

W  wyniku  rozstrzygnięcia  postępowania  o  udzielenie   zamówienia   publicznego,   przeprowadzonego w trybie podstawowym (znak sprawy: IZD.271.8.2024), zgodnie z przepisami ustawy z dnia  11  września 2019 r. Prawo zamówień publicznych , zwanej dalej „uPzp”, zawarto umowę (dalej jako „Umowa”) o następującej treści:

# §1

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem umowy jest modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dzierzgowo.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje demontaż, dostawę i wymianę 576 szt. opraw sodowych na oprawy LED zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w załączniku nr 1 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot umowy obejmuje modernizację oświetlenia ulicznego w następujących miejscowościach:

| L.p. | Miejscowość | Ilość opraw sodowych do wymiany |
| --- | --- | --- |
| 1. | Brzozowo-Czary | 8 |
| 2. | Brzozowo-Dąbrówka | 7 |
| 3. | Brzozowo-Łęg | 20 |
| 4. | Brzozowo-Maje | 17 |
| 5. | Brzozowo-Utraty | 8 |
| 6. | Choszczewka | 8 |
| 7. | Dobrogosty | 38 |
| 8. | Dzierzgowo | 111 |
| 9. | Dzierzgówek | 31 |
| 10. | Kamień | 18 |
| 11. | Kitki | 23 |
| 12. | Kolonia Choszczewka | 6 |
| 13. | Krery | 14 |
| 14. | Kurki | 2 |
| 15. | Międzyleś | 10 |
| 16. | Nowe Brzozowo | 20 |
| 17. | Nowe Łączyno | 12 |
| 18. | Pęcherze | 8 |
| 19. | Pobodze | 6 |
| 20. | Ruda | 12 |
| 21. | Rzęgnowo | 54 |
| 22. | Stare Brzozowo | 9 |
| 23. | Stare Łączyno | 9 |
| 24. | Stegna | 12 |
| 25. | Szpaki | 4 |
| 26. | Szumsk | 46 |
| 27. | Szumsk-Sodowo | 4 |
| 28. | Tańsk-Chorąże | 6 |
| 29. | Tańsk-Grzymki | 4 |
| 30. | Tańsk-Kiernozy | 5 |
| 31. | Tańsk-Przedbory | 7 |
| 32. | Umiotki | 6 |
| 33. | Wasiły | 7 |
| 34. | Zawady | 18 |
| 35. | Żaboklik | 6 |
|  | Suma | 576 |

# Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na podstawie Promesy Nr Edycja9RP/2023/1358/PolskiLad

- Urządzenia oświetleniowe,  których modernizacja  objęta  jest  niniejszą  umowa  stanowią  własność i majątek ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o.

Gmina Dzierzgowo na podstawie umowy najmu majątku oświetleniowego z dnia 3 września 2024 uzyskała zgodę od Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie na realizację prac modernizacyjnych objętych niniejszą umową.

- ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o. uprawniona jest do:

  - kontroli przebiegu prac pod kątem prawidłowości ich wykonywania poprzez czynny udział w odbiorach poszczególnych etapów, jak i całości prac modernizacyjnych,

  - weryfikacji prawidłowości realizacji prac modernizacyjnych i zgłaszania w tym zakresie zastrzeżeń.

# §2

Współpraca Stron

- Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym, osobowym, finansowym, a także uprawnieniami, wiedzą i kwalifikacjami pozwalającymi na należyte zrealizowanie przedmiotu umowy oraz, że zapoznał się z przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, treścią i celem umowy.

- Wykonawca, na każdorazowe żądanie Zamawiającego, zobowiązuje się do udzielenia – w formie pisemnej – pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji, powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkich istotnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 od dnia powzięcia informacji o ich zaistnieniu.

- Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą na każdym etapie realizacji umowy, w tym do przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Osobami uprawnionymi do kontaktu są:

1)	po stronie Wykonawcy: ………………………….., tel.	,

e-mail: ……………………………………………………….

2)	po stronie Zamawiającego: Pan ................................, tel. ........................ w ,

e-mail: gmina@dzierzgowo.pl

3)       po stronie właściciela urządzeń oświetleniowych – Pan ……………… tel. e-mail

…………….. – Kierownik Wydział Realizacji Usług Regionu Południe ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. ul.  Mławska  1,  06-400  Ciechanów.

Osoby wskazana w ust. 8 pkt 2) i pkt 3) nie są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego.

- Zmiana osób wymienionych w ust. 6 nie powoduje konieczności zmiany treści umowy. Strony za wystarczające uznają niezwłoczne pisemne poinformowanie o dokonanej zmianie. Zmiana staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez drugą Stronę pisemnej informacji z danymi nowego przedstawiciela.

- O każdej zmianie adresu Strona jest zobowiązana powiadomić niezwłocznie drugą Stronę. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje uznaniem korespondencji wysłanej na poprzednio wskazany adres za doręczoną.

# § 3

Obowiązki Stron

- Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

  - odebrania przedmiotu umowy po stwierdzeniu jego należytego wykonania,

  - terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

  - przeprowadzenie wizji lokalnej oraz wykonanie audytu, którego celem będzie m. in. określenie za- kresu obiektów objętych modernizacją, przedstawienie sposobu ich wykonania wraz z wykazaniem materiałów oraz wariantów modernizacji z uwzględnieniem uzyskanym oszczędności oraz stopy zwrotu inwestycji.

Audyt sporządzony będzie w formie raportu, który powinien zawierać następujące elementy:

- część opisową zawierającą:

  - podstawę opracowania audytu (dokumenty, postępowania będące źródłem wykonania audytu),

  - cel audytu (opis celu audytu),

  - zakres opracowania audytu (określenie obiektów objętych audytem, ilości opraw, lokalizacji oraz zakresu wykonywanych prac),

  - podstawę prawną (ustawy, rozporządzenia, normy i wytyczne stosowane przez audytora),

  - wyniki inwentaryzacji (dane zebrane podczas wykonanej inwentaryzacji

z uwzględnieniem ilości oraz typów opraw oświetlenia za wskazaniem mocy),

  - planowaną modernizację (sposób wykorzystania zebranych danych i materiałów w celu realizacji przedsięwzięcia, informację w zakresie doboru klas oświetleniowych oraz ich ilości, doboru opraw oświetleniowych LED wraz z wykazem szacowanych oszczędności mocy dla różnych wariantów/różnych  producentów, a także  opisanie różnych  wariantów modernizacji  z    uwzględnieniem nocnej redukcji mocy celem uzyskania  oszczędności i zgodności z normą)

- część obliczeniową zawierającą:

  - analizę  energetyczną (zużycie  energii elektrycznej z zastosowaniem opraw zgodnie z audytem, w tym wyliczeniem rocznego zużycia energii elektrycznej dla różnych wariantów z nocną redukcją mocy i bez niej),

  - analizę obliczeń (zestawienie wyników obliczeń zużycia energii elektrycznej, redukcji zużycia energii elektrycznej oraz uzyskanych oszczędności),

  - analizę finansową (przyjęte założenia koszów energii elektrycznej oraz zastawienie rocznych kosztów  energii elektrycznej, zestawienie kosztów wykonania  modernizacji    w szczególności kosztów opraw i montażu, zestawienie uzyskanych oszczędności w związku z modernizacją, tj. zestawienie rocznej redukcji kosztów energii elektrycznej, porównanie kosztów modernizacji ze stopą zwrotu inwestycji oraz przedstawienie czasu zwrotu kosztów inwestycji),

  - analizę redukcji emisji szkodliwych gazów (przedstawienie przyjętych wskaźników szkodliwych gazów, obliczenie oraz zestawienie redukcji emisji szkodliwych gazów),

  - analizę porównawczą przedstawionych wariantów (zestawienie i podsumowanie obliczeń uzyskanych dla rozpatrywanych wariantów ze wskazaniem najkorzystniejszego wariantu oraz określeniem czasu zwrotu inwestycji).

Raport z audytu sporządzony będzie w dwóch egzemplarzach w języku polskim w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD, w tym jeden egzemplarz przekazany zostanie Energa Oświetlenie w terminie 14 dni od dnia zakończenia ostatniej czynności audytowej. Energa Oświetlenie ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia jego utrzymania.

Obliczenia fotometryczne powinny być wykonane w programie DIALUX zgodnie z istniejącymi normami oświetleniowymi dotyczącymi klasy oświetlanych dróg.

Zamawiający w porozumieniu z Energa Oświetlenie zweryfikuje zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie modernizacji oświetlenia w zakresie zastosowanych materiałów i zgodności obliczeń fotometrycznych.

  - przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi projekt modernizacji oświetlenia obejmujący w szczególności:

    - liczbę i lokalizację punktów świetlnych, określenie ich rodzaju, mocy, typu z parametrami montażu opraw oraz punktem zasilania opraw. Zestawienia opraw na obiektach powinny być zestawione w rozbiciu na poszczególne PPE, (numery PPE Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu zawarcia umowy).

    - schematy jednokreskowe lub mapa z rozmieszczeniem opraw i ich statusem,

    - zestawienie tabelaryczne stanu przed montażem i po modernizacji,

    - zestawienie demontażu i montażu opraw i pozostałego osprzętu.

  - projekt po wykonaniu powinien zostać przesłany do uzgodnienia do Wydziału  Realizacji  Usług Regionu Południe ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o, Adres: ul. Mławska 1, 06-400 Ciechanów w terminie do 20 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

- Energa Oświetlenie zweryfikuje zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie modernizacji oświetlenia w  zakresie  zastosowanych  materiałów  i  zgodności  obliczeń  fotometrycznych,  w  oparciu o zgodność z wymaganiami SWZ w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania projektu.

- Wykonawcą prac związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzierzgowo, może być firma posiadająca stosowne uprawnienia do wykonywania tych prac i spełniająca wymagania określone w SWZ. Bezwzględnym warunkiem przystąpienia do robót w zakresie modernizacji oświetlenia jest zaakceptowanie projektu modernizacji oświetlenia przez Wydział Realizacji Usług Regionu Południe ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. w Ciechanowie, ul. Mławska 1.

  - zapewnienie warunków bezpieczeństwa, przestrzeganie przepisów BHP oraz ochrony p.poż.,

  - umieszczenie na terenie robót montażowych niezbędnych tablic informacyjnych, wykorzystywanie wyłącznie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenie do stosowania,

  - oprawy LED oraz inne materiały, które będą używane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,

  - przedłożenie Zamawiającemu w toku realizacji przedmiotu umowy, atestów, certyfikatów, aprobat i innych dokumentów potwierdzających, że stosowane wyroby posiadają odpowiednie dopuszczenie do stosowania i spełniają wymagania Zamawiającego określone w SWZ,

  - wykonanie wszelkich robót towarzyszących i tymczasowych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

  - usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót montażowych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

  - zapewnienie kierowania robotami montażowymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

  - zapewnienie w czasie robót montażowych obecności kierownika robót, w wymiarze godzin zapewniającym należyty nadzór,

  - wykonanie robót montażowych wchodzących w skład przedmiotu umowy z własnych  materiałów i przy użyciu sprzętu będącego w dyspozycji Wykonawcy,

  - w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejącej infrastruktury w toku realizacji – naprawienie jej i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

  - powstałe w trakcie wykonywania robót ewentualne zanieczyszczenia lub odpady muszą zostać zutylizowane lub unieszkodliwione zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających utylizację lub poddanie odzyskowi zgodnie z ustawą o odpadach,

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, zarówno wobec Zamawiającego jak i wobec osób trzecich, z tytułu wszelkich szkód i strat wynikłych lub związanych z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do organizacji i realizacji na własny koszt i ryzyko dostaw urządzeń, materiałów i innych elementów wymaganych do realizacji przedmiotu umowy, w tym do składowania ich zgodnie  ze sztuką  budowlaną, wiedzą i doświadczeniem  profesjonalisty oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

- Wymaganiami technicznymi dotyczącymi odbioru robót oświetleniowych:

- nadzór nad realizacją prac modernizacyjnych, odbiory etapowe i końcowe odbędą się przy udziale przedstawiciela Energa Oświetlenie Sp. z o.o,

- Istniejące oprawy oraz osprzęt oświetleniowy podlegający demontażowi Wykonawca podczas prowadzenia prac powinien zabezpieczyć demontowane elementy oraz po zakończeniu rozliczyć z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. - Dział Realizacji Usług Ciechanów ul. Mławska 1, 06- 400 Ciechanów.

- dokumentacja powykonawcza powinna być dostarczona w wersji papierowej i elektronicznej oraz powinna zawierać: opis techniczny, schematy, plany, certyfikaty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów. Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji uziemienia  szafek   oświetleniowych,  pomiary  natężenia/luminancji  oświetlenia  dla  jezdni, chodników i ścieżek rowerowych, przed i po redukcji mocy, protokół odbioru pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.

# §4

Termin realizacji przedmiotu umowy

- Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie do 90 dnia od zawarcia umowy.

- Jako zrealizowanie zadania rozumie się wykonanie wszystkich dostaw i robót montażowych oraz dopełnienie wszelkich przewidzianych prawem czynności wymaganych dla dopuszczenia przedmiotu zamówienia do użytkowania,  potwierdzone  podpisanym bez zastrzeżeń przez  Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego wykonania danego zadania.

# § 5

Zaliczka

- Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy w łącznej wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

- Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia zaliczki.

- Wykonawca po uzyskaniu akceptacji projektu modernizacji oświetlenia przez Wydział Realizacji Usług Regionu Południe Energa Oświetlenie Sp. z o.o. w Ciechanowie, wystawi i doręczy Zamawiającemu fakturę zaliczkową, stanowiącą podstawę do wypłaty zaliczki przez Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje wypłacić zaliczkę w wysokości wskazanej w ust. 1 w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej.

W treści faktury należy wpisać:

Znak sprawy: IZD.271.8.2024. Faktura zaliczkowa na realizację Inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzierzgowo”,  zgodnie z § 6 umowy nr……..z dnia……..	2024 r.

- Faktura zaliczkowa ma być wystawiona przez Wykonawcę dla:

Nabywca:  Gmina Dzierzgowo

ul. T. Kościuszki 1

06-520 Dzierzgowo

NIP  569-17-60-005

Odbiorca: Urząd  Gminy Dzierzgowo

ul. T. Kościuszki 1

06-520 Dzierzgowo

i doręczona na ww. adres.

- Za dzień zapłaty zaliczki, o której mowa w ust. 1 Strony przyjmują dzień obciążenia kwotą zaliczki rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu zaliczki w terminie wskazanym przez Zamawiającego i na jego pisemne wezwanie, jeżeli:

- Wykonawca, z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy przez okres co najmniej co najmniej 60 dni od dnia zawarcia umowy,

- Zamawiający odstąpił od niniejszej umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, ze skutkiem ex tunc.

§ 6

Kierownik robót

- Wykonawca ustanawia Kierownikiem robót Panią/Pana…………………………………..	, posiadającą/-ego uprawnienia budowlane nr ………..w  specjalności ……………………………, który/a jest uprawniony/a do  działania  w związku z realizacją Umowy w granicach określonych w ustawie Prawo budowlane.

- Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika robót na inną osobę o kwalifikacjach co najmniej równych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzącym do zawarcia Umowy, po poinformowaniu o zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie później niż w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowego Kierownika budowy do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu zakończenia robót.

- Kierownik robót zobowiązany jest do osobistego uzgadniania z Zamawiającym i osobami przez niego upoważnionymi wszelkich spraw wynikłych w trakcie realizacji inwestycji.

- Kierownik robót działają w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że osoba, o których mowa w ust. 1 wpisana została na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego, zgodnie z ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa i dysponują aktualnymi zaświadczeniami.

# § 7

Podwykonawstwo

- Wykonawca może zlecić wykonanie części zamówienia osobom fizycznym lub prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, które oferują na rynku wykonanie robót montażowych opraw LED lub/i dostawę opraw LED na podstawie pisemnej umowy o podwykonawstwo, na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca , zobowiązuje się do wykonania części zamówienia.

- Strony ustalają, że następujący zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem podwykonawców/dalszych podwykonawców*:

- nazwa i adres podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy ……………

- zakres:	;

* - wpisać jeżeli dotyczy

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, którą zamierza zawrzeć, a której przedmiotem są roboty montażowe na 14 dni kalendarzowych przed planowanym przystąpieniem podwykonawcy do wykonywania robót.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przed- miotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie za- mówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy umów o pod- wykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.

# § 8

Odbiory

- Wymagania techniczne dotyczące odbioru prac modernizacyjnych oświetlenia drogowego stanowiących przedmiot umowy:

- nadzór nad realizacją prac modernizacyjnych, odbiory etapowe i końcowe odbędą się przy udziale przedstawiciela Energa Oświetlenie Sp. z o.o.,

- istniejące oprawy oraz osprzęt oświetleniowy podlegający demontażowi Wykonawca podczas prowadzenia prac powinien zabezpieczyć demontowane elementy oraz po zakończeniu rozliczyć z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. - Dział Realizacji Usług Ciechanów, ul. Mławska 1.

- dokumentacja powykonawcza powinna być dostarczona w wersji papierowej i elektronicznej oraz powinna zawierać: opis techniczny, schematy, plany, certyfikaty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów. Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji uziemienia szafek

oświetleniowych, pomiary natężenia/luminancji oświetlenia dla jezdni, chodników i ścieżek rowerowych, przed i po redukcji mocy, protokół odbioru pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów dostaw i robót montażowych:

  - odbiór częściowy/końcowy,

  - odbiór ostateczny po okresie gwarancji i rękojmi za wady zwany pogwarancyjnym.

- Przedmiotem odbioru częściowego/końcowego jest całość dostaw robót montażowych oraz wszelkich

innych prac składających się na przedmiot danego zadania.

- O osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego.

Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno być dokonane w formie pisemnej, nie później niż na 7 dni roboczych przed upływem terminu wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania zawiadomienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania i wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru przedstawienia Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz dopełnienia wszystkich innych czynności wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o gotowości wykonanego zadania do odbioru końcowego. Dokonanie odbioru końcowego  zostanie  przeprowadzone w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia o gotowości do odbioru.

- Jeżeli w trakcie odbioru końcowego przedmiotu umowy stwierdzono wady lub usterki możliwe do usunięcia, Zamawiający może:

  - dokonać odbioru końcowego przedmiotu umowy określając w nim termin na usunięcie stwierdzonych wad i usterek,

  - odmówić dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca po skutecznym usunięciu wad lub usterek określi nowy termin gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, pisemnie zawiadamiając Zamawiającego. Zamawiający zachowuje prawo domagania się kar umownych z tytułu opóźnienia.

- Wystąpienie którejkolwiek z sytuacji, o których mowa w ust. 6, zostanie odnotowane w protokole z czynności odbiorowych. Wykonawca zobowiązany jest w takiej sytuacji do usunięcia wad lub usterek przedmiotu umowy lub wywiązania się z obowiązku /obowiązków, którym uchybił lub zakończenia robót montażowych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca pozostaje w opóźnieniu, a Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych.

- Zamawiający może zlecić usunięcie wad lub usterek przedmiotu umowy, w zastępstwie Wykonawcy, innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad lub usterek. Strony ustalają, że wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z wykonaniem zastępczym  Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a w razie braku powyższych możliwości – Wykonawca na żądanie Zamawiającego zwróci udokumentowane koszty poniesione w ramach wykonania zastępczego przez Zamawiającego.

# § 9

Wynagrodzenie

- Strony ustalają całkowitą  wysokość wynagrodzenia ryczałtowego  za wykonanie  przedmiotu umowy,  o którym mowa w § 2:

# na kwotę ogółem	netto

(słownie:	..- )

podatek  VAT w kwocie	zł,

co stanowi wartość brutto ogółem	zł

(słownie	)

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również wszelkie inne koszty w nim nieujęte, bez których nie można wykonać przedmiotu umowy.

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy dokonywane jest podstawie trzech faktur:

- faktura pierwsza –zaliczkowa, zgodnie z postanowieniami § 5 umowy,

- druga faktura o wartości określonej w § 9 ust.1 umowy pomniejszonej o wypłaconą kwotę wynagrodzenia określonego w fakturze zaliczkowej.

- Podstawę wystawiania faktury końcowej stanowi protokół odbioru robót, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Płatność za fakturę nastąpi w terminie do 30 dni od dnia dokonania odbioru końcowego, w sposób określony w § 7 Umowy.

- Zamawiający dokona płatności na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.  Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, na który będzie dokonywana płatność jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

- Podatek od towarów i usług zostanie naliczony zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT.

- Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Warunki zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców:

- warunkiem dokonania zapłaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawcę wraz z fakturą potwierdzenia dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, z którymi zostały zawarte umowy zaakceptowane przez Zamawiającego i przedłożone Zamawiającemu,

- w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia. Wykonawca, oprócz dowodów zapłaty, zobowiązany jest do przedstawienia oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców potwierdzających otrzymanie należnego im od Wykonawcy wynagrodzenia. W przypadku, gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie przedstawi oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, a dowody zapłaty będą potwierdzały wypłatę należnego mu wynagrodzenia, Zamawiający za rozstrzygające uzna dowody zapłaty należnego wynagrodzenia,

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

- w przypadku niedokonania przez Wykonawcę zapłaty należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może wystąpić do Zamawiającego o  bezpośrednią zapłatę należnego mu wynagrodzenia  na  zasadach  określonych   w art. 465 uPzp,

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wyłącznie należności wynikających z zaakceptowanej i przedłożonej Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, bez odsetek należnych z tytułu opóźnienia,

- w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty kwota ta zostanie potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy,

- bezpośrednia zapłata nie nastąpi, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wezwania go przez Zamawiającego do zgłoszenia uwag w formie pisemnej,

- w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnego wynagrodzenia lub podmiotu, któremu płatność się należy, Zamawiający może złożyć kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do depozytu sądowego.

- Wykonawca wystawia fakturę w następujący sposób:

Nabywca:  Gmina Dzierzgowo

ul. T. Kościuszki 1

06-520 Dzierzgowo

NIP  569-17-60-005

Odbiorca: Urząd  Gminy Dzierzgowo

ul. T. Kościuszki 1

06-520 Dzierzgowo

- Wykonawca bez pisemnej  zgody  Zamawiającego  nie  ma  prawa  dokonywania  cesji  wierzytelności z tytułu wynagrodzenia należnego za realizację przedmiotu umowy.

# § 10

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należnego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej po danej w ofercie w kwocie	zł (słownie:	…-).

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ............................................................................

- Zabezpieczenie należytego  wykonania  umowy  służy  do  pokrycia  wszelkich  roszczeń  wynikających  z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% całości zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dni wykonania

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Pozostałe 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi.

- Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

- Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa w ust. 7 nie przedłoży Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką będzie opiewać dotychczasowe zabezpieczenie.

- Zamawiający może wykorzystać zabezpieczenie na pokrycie zobowiązań Wykonawcy z tytułu kar umownych.

# § 11

Rękojmia oraz gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na oprawy LED oraz roboty montażowe.

- Termin gwarancji na oprawy LED ustala się na …… miesięcy (zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę) od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy (zadania) bez zastrzeżeń.

- Termin gwarancji na roboty montażowe ustala się na ……. miesięcy (zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę) od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy (zadania) bez zastrzeżeń.

- Do rękojmi zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady lub usterki zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy albo, jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady i usterki przedmiotu umowy  istniejące  w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady i usterki powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

- Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady i usterki powstałe wskutek rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady i usterki wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.

- Wykonawca – w ramach rękojmi lub gwarancji – zobowiązany jest do usunięcia wad lub usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 14 dni.

- W okresie odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości, Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad fizycznych rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się przed upływem terminu określonego w ust. 2 Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po tym terminie, jeżeli reklamował wadę przed jego upływem.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

# § 12

Zmiany umowy

- Niedopuszczalna  jest  pod  rygorem  nieważności istotna  zmiana	postanowień zawartej Umowy w rozumieniu art. 454 uPzp.

- Zamawiający zgodnie z przepisem  art.  455  uPzp  przewiduje możliwości  dokonania  zmiany  Umowy w następującym zakresie i warunkach:

  - zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia,

  - zmiany wysokości wynagrodzenia,

  - zmiany  zakresu  przedmiotu  umowy,  które  nie  powodują  zmiany ogólnego  charakteru umowy, których łączna wartość jest mniejsza niż 10% wartości pierwotnej umowy.

- Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia możliwe jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach niewynikających z winy Wykonawcy oraz przy zachowaniu przez niego należytej staranności, związanych z okolicznościami siły wyższej  lub   natury obiektywnej, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, uniemożliwiających dotrzymanie terminu realizacji wskazanego w umowie

- Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadku:

  - zmiany urzędowej stawki podatku VAT,

  - zmiany zakresu przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami ust. 5.

- Zmianę zakresu przedmiotu umowy dopuszcza się, gdy:

- wykonanie części zakresu przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym lub jest niemożliwe z powodu innych obiektywnych okoliczności, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1,  jednak nie więcej niż 10% wartości pierwotnej umowy.

- jeśli w toku realizacji umowy pojawiła się konieczność wykonania prac nieprzewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia, a bez wykonania których prawidłowa realizacja przedmiotu umowy jest niemożliwa lub co najmniej utrudniona. Zlecenie prac dodatkowych koniecznych do wykonania zamówienia objętych zamówieniem dodatkowym nie może przekraczać 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

- Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

# § 13

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy

- Wykonawca jest zobowiązany do posiadania przez cały okres realizacji umowy ważnej polisy ubezpieczeniowej OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy na kwotę minimum 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).

- Polisa powinna obejmować swym zakresem co najmniej odpowiedzialność za szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa), a także odpowiedzialność za szkody w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich oraz odpowiedzialność za szkody spowodowane rażącym niedbalstwem lub/i błędami Wykonawcy (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy.

- Polisa powinna być przedłożona Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

W przypadku wygaśnięcia, w okresie obowiązywania umowy, polisy ubezpieczeniowej OC Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż w dniu wygaśnięcia polisy, nową polisę lub dokument stwierdzający kontynuację ubezpieczenia.

- W przypadku, gdy zawarte ubezpieczenie nie opiewa na pełną wartość powstałej szkody Wykonawca pokryje koszt ewentualnej różnicy w szkodzie z własnych środków pieniężnych.

- Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

- Kopia umowy ubezpieczenia Wykonawcy stanowi załącznik nr 4 do umowy.

# § 14

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy:

- w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

- jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

  - dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 uPzp;

  - Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 uPzp lub/i na pod- stawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a umowy, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy. Odstąpienie powinno nastąpić nie dłużej niż do końca umowy.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest uprawniony do żądania kar umownych określonych niniejszą Umową i/lub odszkodowania.

- Obok przypadków określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w tym m.in. w art. 635 i art. 636 k.c., Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w części i bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, w następujących przypadkach:

- pozostawania przez Wykonawcę w zwłoce w ukończeniu przedmiotu umowy, przekraczającej 14 (słownie: czternaście ) dni kalendarzowych w stosunku do terminu określonego w §4 ust. 1 umowy;

- dokonania zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym wykonanie Umowy;

- realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy niezgodnie z jej postanowieniami, w tym w szczególności, gdy Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po  stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy  i łączny okres wszystkich przerw wynosi więcej niż 14 dni;

- realizacji przez Wykonawcę dostaw i robót montażowych, składających się na przedmiot Umowy

w sposób niezgodny z postanowieniami umowy.

- gdy łączna suma kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania niniejszej umowy przekroczy limit 20% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §8 ust. 1 umowy;

- zaistnienia konieczności wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub w przypadku konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na rzecz choćby jednego z tych podmiotów na sumę większą niż 20% wartości umowy;

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, pod rygorem nieważności, powinno nastąpić na piśmie.

# § 15

Kary umowne

Strony z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy ustalają kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

  - odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% ustalonego w umowie wynagrodzenia netto określonego w § 8 ust.1 za realizację przedmiotu umowy, określonego w § 1.

  - odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 8 ust. 1 za realizację przedmiotu umowy,

  - zwłokę w realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust.1 umowy ogółem za realizację przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

  - zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy, ogółem za realizację przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

  - za niedopełnienie obowiązków Wykonawcy wobec podwykonawców (dalszych podwykonawców) oraz wobec Zamawiającego z tytułu podwykonawstwa:

    - za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

    - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany - 5000,00 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany;

    - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 5000,00 zł za każdy nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany

    - z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty(zgodnie z art. 464 ust.10 uPzp), jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku - 5000,00 zł za każde zdarzenie.

- Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Kary umowne podlegają stosownemu łączeniu. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20% wynagrodzenia określonego w §8 ust.1 umowy.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto umowy.

# § 16

Postanowienia końcowe

- Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, a także o wszczęciu lub  złożeniu wniosku w  przedmiocie  postępowania  upadłościowego, układowego i likwidacyjnego, zawieszeniu działalności, a także o zmianach adresu.

- W przypadku niepoinformowania drugiej  Strony o  zmianie adresu, pisma wysłane  na adres  podany  w komparycji niniejszej umowy uważa się za dostarczone do adresata.

- W  przypadku  zaistnienia  pomiędzy  Stronami  ewentualnych  sporów  o   roszczenia  cywilnoprawne w sprawach, w których  zawarcie ugody  jest  dopuszczalne,  Strony  zobowiązują  się  do  ich rozwiązania w drodze mediacji lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej (adres ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa), wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

W przypadku nie osiągnięcia przez Strony porozumienia, sprawy sporne wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Wykonawca, dwa Zamawiający.

- Integralną część umowy stanowią następujące dokumenty:

  - opis przedmiotu zamówienia,

  - oferta Wykonawcy,

  - dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - kopia polisy OC Wykonawcy,

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności: przepisy ustawy z dnia 11  września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych do tychże, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu umowy.

# ZAMAWIAJĄCY                                                                               WYKONAWCA