Załącznik nr 5

do postępowania zakupowego nr 1/RPOZ/2024

PROJEKT UMOWY

UMOWA Nr …….

zawarta w dniu …………………………….….. r. w ……………………… pomiędzy:

Parafią Rzymskokatolicką   p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  w Dzierzgowie,               ul. Prymasa Mikołaja Dzierzgowskiego 4, 06-520 Dzierzgowo,

NIP: 5691577270  REGON: 040069609

Województwo: mazowieckie

Powiat: mławski

Gmina: Dzierzgowo

e-mail:  dzierzgowo@diecezjaplocka.pl

reprezentowaną przez: proboszcza ks. dr Wiesława Szymańskiego

zwaną w treści umowy „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………..

zwaną dalej „Wykonawcą”,

reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………..……………………………

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie konkurencyjnego postępowania o udzielenie zamówienia na:

„Renowacja wieży kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny”

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowalne dot. „Renowacja wieży kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny”

- Opis inwestycji (zgodnie z wnioskiem do BGK):

W celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku należy wykonać renowację zwieńczenia wieży kościoła oraz elewacji przylegającej do hełmu wieży wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji  i uzyskaniem stosownych pozwoleń.

Do szczegółowego zakresu prac konserwacyjnych należy:

- Wymiana pokrycia dachowego i warstw zwieńczenia wieży o wielkości ok 60 m2 wraz                                            z wykonaniem wzmocnień i koniecznych wymian konstrukcji, a także wykonanie prac naprawczych krzyży i kuli,

- Wykonanie napraw elewacji o wielkości 50 m2,

- Wykonanie konserwacji żaluzji w ilości 4  żaluzji 130 cm x 60 cm oraz 8 o wielkości                         43 cm x 59 cm,

- Wykonanie 3 podestów technicznych i jednej drabiny,

- Wykonanie napraw instalacji odgromowej wraz z kontrolą komponentów instalacji,                        łączeń   i przewodów oraz pomiar rezystancji uziomu.

Wykonanie inwestycji poprawi stan techniczny kościoła

- Szczegółowy zakres zamówienia, będącego przedmiotem umowy został określony w Wytycznych Funkcjonalnych do zamierzenia inwestycyjnego.

- Zaproszenie do składania ofert wraz z ofertą Wykonawcy z dnia …………………..…. r., stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca na podstawie niniejszej umowy zobowiązuje się do realizacji i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z opisem przedmiotu umowy, obowiązującymi normami i przepisami, aktualną wiedzą techniczną oraz należytą starannością i do usunięcia wszystkich wad i usterek powstałych w okresie rękojmi i gwarancji.

- Wykonawca oświadcza, że upewnił się co do prawidłowości oraz ilości robót wymienionych w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia objętego umową oraz, że pokrywa ona wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko co może być konieczne dla właściwego wykonania i wykończenia robót.

- Wykonawca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za jakość, przydatność oraz wymagania określone odpowiednimi przepisami, wykonanych prac będących przedmiotem niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie oraz wszelkie stosowne uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

§2

- Strony ustalają następujące terminy realizacji zadania:

- termin wykonania całości zamówienia: do 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

§3

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - przekazanie placu budowy Wykonawcy prac, wraz z dokumentacją techniczną i przedmiarem planowanych robót,

  - odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,

  - terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przejęcie terenu od Zamawiającego oraz zabezpieczenie terenu robót oraz organizacji zaplecza prac,

- zapewnienie na własny koszt transportu materiałów,

- zapewnienie w czasie robót - na ich terenie w granicach przekazanych przez Zamawiającego należytego ładu i porządku, zapewnienie ochrony znajdujących się na terenie obiektów, sieci oraz urządzeń, uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym oraz utrzymanie terenu robót 
w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, zaplecza, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji,

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót 
w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,

- ponoszenie odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. i dozór mienia na terenie robót - na własny koszt, jak i za szkody powstałe w trakcie trwania robót,

- ponoszenie odpowiedzialności za szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

- podjęcie środków zapobiegawczych wymaganych przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i uniknąć powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód,

- skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania odbioru końcowego robót,

- zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na niego w umowie, w przepisach prawa oraz odpowiedzialność za skutki ich niewykonania lub nienależytego wykonania wobec Zamawiającego oraz osób trzecich.

- Nieprzedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót.

- Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem, o gotowości do odbioru wykonanych robót.

§5

- Wykonawca oświadcza, ze jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności budowlanej od odpowiedzialności cywilnej z sumą ubezpieczenia nie niższą niż …………………………………………. (słownie ……….…….. złotych 00/100) oraz zobowiązuje się do posiadania nieprzerwalnej ochrony ubezpieczeniowej do czasu wygaśnięcia rękojmi, na warunkach nie gorszych niż w pierwotnej polisie. Wykonawca jest zobowiązany do okazania aktualnej polisy na każde wezwanie Parafii.

- W przypadku przedłużenia polisy, zawarcia nowej, wznawiania lub opłacania w ratach, wykonawca każdorazowo dostarczy niezwłocznie Parafii potwierdzenie jej opłacenia wraz z kopią polisy

- Wykonawca bez wezwania na 7 dni przed wygaśnięciem dotychczasowej polisy, o której mowa wyżej dostarczy Parafii polisę obejmująca nowy okres, wraz z potwierdzeniem jej opłacenia.

§6

- Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ………………………….. (brutto) (słownie: ……………………………………….. gr. …./100)

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych § 1 niniejszej umowy wraz z podatkiem VAT zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust.1 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający udziela Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy w wysokości  udziału własnego Zamawiającego z wynagrodzenia brutto, o którym mowa  w ust. 1, co stanowi kwotę __________ zł  (słownie: ____________).

- Zaliczka zostanie wypłacona na rachunek bankowy Wykonawcy ………………………. w terminie 14 dni od przekazania placu budowy po doręczeniu Zamawiającemu faktury VAT na kwotę obejmującą zaliczkę.

- Zaliczka wypłacona Wykonawcy zostanie rozliczona poprzez pomniejszenie wartości faktury/ rachunku końcowego Wykonawcy o kwotę zaliczki udzielonej Wykonawcy.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości wynikającej z rozliczenia zaliczki,                       o którym mowa w ust. 1, płatne będzie po:

  - protokolarnym bezusterkowym odbiorze końcowym robót,

  - doręczeniu faktury/ rachunku przez Wykonawcę.

- Wykonawca zapewni finansowanie zadania w części niepokrytej zaliczką (udziałem własnym Zamawiającego), na czas poprzedzający wypłatę środków z promesy przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w całości nastąpi po wykonaniu zadania w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odbioru wykonanego przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

- Faktura / rachunek wystawiony przez Wykonawcę będzie płatny przelewem na konto numer ………………………………………. w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z poniższymi danymi:

Nabywca / Odbiorca:

Parafią Rzymskokatolicką   p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  w Dzierzgowie,               ul. Prymasa Mikołaja Dzierzgowskiego 4, 06-520 Dzierzgowo,

NIP: 5691577270  REGON: 040069609

- Zamawiający będzie realizował płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

§7

  - Wykonawca zgłosi zakończenie wszystkich robót budowlanych i gotowość do ich odbioru końcowego 
Zamawiającemu.

  - Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

  - Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę wszystkich robót składających się na przedmiot Umowy.

  - Odbiory będą przeprowadzane komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

  - W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający odmawia odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

  - Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

  - W przypadku stwierdzenia usterek procedura odbioru przedłuży się o czas usunięcia usterek.

  - Za datę wykonania przedmiotu umowy, uznaje się datę stwierdzoną w protokole odbioru końcowego przy udziale przedstawicieli: Zamawiającego i Wykonawcy.

§8

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony będą płacić następujące kary umowne:

      - Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

  - za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1;

  - w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1;

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,  z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, w terminie 5 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia - protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót 
w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Zamawiający potrąca kwotę kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z wystawionej faktury.

- Wykonawca nie może przenieść na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 9

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy pisemnej gwarancji i rękojmi na okres …………. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag.

- Gwarancja obejmuje:

  - usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie zamówienia w momencie odbioru jak 
i powstałych w okresie gwarancji,

- Wezwanie na przegląd gwarancyjny zostanie przesłane Wykonawcy w formie pisemnej. Na okoliczność przeglądu gwarancyjnego zostanie sporządzony protokół.

- W przypadku stwierdzenia wad i usterek podczas przeglądu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu z przeglądu gwarancyjnego.

- Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub korespondencją elektroniczną) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

§ 10

      - Nadzór na realizacją prac ze strony Zamawiającego pełnić będzie ………………, tel. ….…………

      - Nadzór na realizacją prac ze strony Wykonawcy pełnić będzie: ………….., tel. ……….……………

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, dla swojej ważności, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i potwierdzenia przyjęcia jej przez obie strony.

§ 12

      - Zamawiający zobowiązuje się do poddania ewentualnych sporów w relacjach z Wykonawcą / Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

      - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

      - Wszelkie ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy wg siedziby Zamawiającego.

§ 13

Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy złożona w dniu ………………………………

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:					      WYKONAWCA:

……………………………………………                 				 ……………………………………………

(pieczęć i podpis)                                                                  				   (pieczęć i podpis)