DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Nazwa zamówienia:

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na budowę szkolnego, małego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Giżycku w ramach rządowego programu Radosna Szkoła”

Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg pisemny  w trybie określonym przepisami kodeksu cywilnego

Zamawiający:

## Miejski Zespół Obsługi

## Szkół i Przedszkoli

## al. 1 Maja 14

## 11-500 Giżycko

## mzosip@gizycko.pl

ZAMAWIAJĄCY:

Dyrektor

Miejskiego Zespołu

Obsługi Szkół i Przedszkoli

/-/

Piotr Szulc

Zamawiający: 
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
Znak sprawy: MZO.III.341/5/2010
Przedmiotem zamówienia jest:

1. Zaprojektowanie małego placu zabaw (powierzchnia ok. 240m2) będącego przedmiotem zamówienia w ramach rządowego programu Radosna Szkoła, na podstawie koncepcji Zamawiającego dot. placu zabaw wraz mapą poglądową, stanowiącej integralną cześć dokumentacji przetargowej.

2. Uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień i pozwoleń.

3. Projekt powinien zostać uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z programem rządowym Radosna Szkoła, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 roku (Dz. U. 2009 r. Nr 110 poz. 915 z późn. zm.)w sprawie form i zakresu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia.

Dodatkowo wszystkie założenia do programu zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: http://www.radosnaszkola.men.gov.pl

Oferent przed przystąpieniem do prac projektowych powinien dokonać wizji lokalnej w terenie.

Projekt wykonania szkolnego placu zabaw należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7.07.2004 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) i obejmuje wykonanie projektu zawierającego:

- projekt budowlano – wykonawczy,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- wizualizację,

- opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich,

- plan zagospodarowania terenu na mapie sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500,

- dokumentację geologiczną z badań podłoża gruntowego pod nawierzchnię utwardzoną,

- karty techniczne oraz opis proponowanych urządzeń z rysunkami poglądowymi.

Termin realizacji oferty - 21.06.2010  r.

Kryteria oceny i wyboru oferty – cena.

Wymagane dokumenty:

1. Formularz oferty cenowej.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru  albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności

gospodarczej.

3. Uprawnienia  projektantów realizujących opracowanie (mogą być kserokopie potwierdzone za

zgodność z oryginałem).

4. Wypełniony formularz umowy.

Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferty  należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufałości jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, z pieczątką oferenta,  z napisem: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na budowę szkolnego, małego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Giżycku w ramach rządowego programu Radosna Szkoła” na adres: Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli  w Giżycku,  al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, pokój nr 115 do dnia 26.05.2010 r. do godz. 1000.
2. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie złożyć oferty osobiście i przesyła ofertę pocztą, przesyłką kurierską - decyduje data i godzina wpływu  do MZOSiP. 
3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 26.05.2010 roku , o godz. 1010  w MZOSiP w Giżycku, 
al. 1 Maja 14, pokój nr 115 .

Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:

- Jolanta Stańczuk – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Giżycku, tel. 087 428 36 38,

- Tomasz Szymański – starszy referent do spraw administracyjnych MZOSiP, tel. 087 428 29 35

Koncepcja Zamawiającego dot. placu zabaw wraz z mapą poglądową

I. Założenia ogólne

1. Projekt wykonania dokumentacji projektowej winien zostać zrealizowany zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 202, poz. 2072 z 2004 r. z późn. zm.).

2. Opracowanie powinno obejmować przygotowanie projektu zagospodarowania placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła dla małego placu zabaw o powierzchni ok. 240m2.

II. Opis zadania

Zadanie obejmuje swym zasięgiem obszar o powierzchni ok. 240m2. Nawierzchnia, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, powinna wynosić ok. 150m2, około 20m2 powinno być pokryte nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub inną nawierzchnią syntetyczną, a około 70m2 powierzchni powinno być pokryte zielenią.

Sposób zagospodarowania terenu szkolnego placu zabaw powinien uwzględniać w szczególności pokrycie powierzchni szkolnego placu zabaw:

- nawierzchnią, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, amortyzującą upadek dziecka z wysokości do 1,50m, piankową albo gumową, w kolorze pomarańczowym w odcieniu PANTONE: 152C, RAL: 2011 – Tieforange, zgodną z Polskimi Normami,

- nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub inną nawierzchnią syntetyczną, w kolorze niebieskim w odcieniu PANTONE: 540C, RAL: 5003 – Saphirblau, zgodną z Polskimi Normami,

- zielenią – trawa i inne rośliny.

Sugerowany wykaz urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w Giżycku:

- równoważnia na podporach,

- most wiszący na łańcuchach,

- zestaw: kratownica, drabinka dwustronna, lina do wspinania, drabinka pozioma (skośna),

- mini karuzela na okrągłym podeście – 2 sztuki

- platforma na sprężynach (kołysząca)

- zestaw z podestami o różnych wysokościach, w tym skośnych,

- bujaki sprężynowe (zwierzęta) – urządzenia do balansowania – 3 sztuki

Wyżej wymienione urządzenia można łączyć w zestawy.

Ponadto teren placu zabaw powinien zostać wyposażony w:

- ławeczki – 4 sztuki; łączna liczba miejsc siedzących – 16

- tablicę zawierającą logo rządowego programu Radosna Szkoła oraz regulamin określający zasady i warunki korzystania ze szkolnego placu zabaw, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób korzystających ze szkolnego placu zabaw – nr kontaktowy do dyrektora szkoły, bądź osoby przez niego upoważnionej oraz numery telefonów alarmowych

- ogrodzenie placu zabaw z dwoma furtkami o szerokości 90cm na zamek z wkładką. Ogrodzenie wykonane z siatki stalowej powlekanej, o wysokości 1,20m rozciągniętej na stalowych, okrągłych słupkach zakończonych osłoną. Rozstaw słupków co 2m. Kolor ogrodzenia: zielony

- kosze na śmieci – 2 sztuki.

Miejsce budowy placu zabaw oznaczone zostało na mapce poglądowej w obszarze 
A-B-C-D na działce nr 585/4, która stanowi załącznik do niniejszej koncepcji.

Plac zabaw może zostać zrealizowany w kształcie kwadratu lub prostokąta.

Kosztorys inwestorski wykonania placu zabaw wraz z dokumentacją projektową nie może przekroczyć kwoty 127 700,00 zł brutto.

FORMULARZ   OFERTY  CENOWEJ

na sesji otwarcia ofert zostaną odczytane: nazwa oraz adres wykonawcy, cena oferty, termin wykonania, okres rękojmi i warunki płatności

FIRMA: ……………………………………………………………………………………

Z  SIEDZIBĄ  W: ………………………PRZY  UL……………………………………..

REGON:

Po zapoznaniu się z warunkami umowy, dokumentacją przetargową,
 a także w oparciu o pozyskane przez siebie informacje dotyczące ww. zamówienia, my
 niżej podpisani, niniejszym oferujemy „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na budowę szkolnego, małego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Giżycku w ramach rządowego programu Radosna Szkoła” za kwotę:

1.   ……………….....wynagrodzenie ryczałtowe brutto (słownie:.....................................................................................…………………………..).

termin wykonania zamówienia: ………………………………………………………….

2. okres rękojmi: ………………………………………………………………………….. .

3. Warunki płatności:

*   termin płatności – 14 dni od otrzymania faktury VAT .

4. Jeżeli nasza oferta zostanie przyjęta podejmujemy się podpisać umowę w ciągu 3 dni daty
         ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu.

5. Zgadzamy się przestrzegać niniejszej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia oferty, 
         a w przypadku wygrania przetargu przez cały czas trwania umowy. Pozostanie ona dla nas
         wiążąca i może zostać przyjęta w dowolnym czasie przed upływem tego okresu.

………………………….

(Pieczęć Firmy Wykonawcy)

………………………………..						………………………………….

(Miejscowość, Data) 							    		 (podpis Wykonawcy)

Umowa  nr ................

W dniu ....................  w Giżycku pomiędzy Miejskim Zespołem Obsługi Szkół i Przedszkoli, al.1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zwanym  dalej w tekście „ Zamawiającym ”, którego reprezentuje:

- Piotr Szulc	–	Dyrektor MZOSiP

a .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

mającym swą siedzibę w …………………................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:

1. .......................................................................................

2. .......................................................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu pisemnym   
w trybie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego, została zawarta umowa   o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na budowę szkolnego, małego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Giżycku w ramach rządowego programu Radosna Szkoła”

- Zakres rzeczowy robót obejmuje:

- wykonanie projektu budowlano – wykonawczego,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- wizualizację placu zabaw,

- opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich,

- opracowanie planu zagospodarowania terenu na mapie sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500,

- opracowanie dokumentacji geologicznej z badań podłoża gruntowego pod nawierzchnię utwardzoną,

- dostarczenie kart technicznych oraz opisów proponowanych urządzeń z rysunkami poglądowymi.

- aktualizację kosztorysów po upływie 6 miesięcy od przekazania dokumentacji.

- Ilość  wykonanych opracowań:

- projekt budowlany – 5 egz.,

- przedmiary robót– 1 kpl.,

- kosztorysy inwestorskie – 1 kpl.

- całość dokumentacji również formie elektronicznej  w formacie .pdf i .dwg

§ 2

Integralną częścią składową niniejszej umowy stanowi dokumentacja przetargowa i oferta Wykonawcy.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć opracowanie stanowiące przedmiot umowy wraz 
z oświadczeniem o kompletności tych prac.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego opracowania jest protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez obie strony.

- Przy odbiorze przedmiotu zamówienia Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność  za szkody wynikające  ze złej  jakości przekazanej dokumentacji.

§ 4

1.Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z należytą

starannością.

2. Opracowanie stanowiące przedmiot odbioru powinno być sprawdzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i być zaopatrzone w pisemne oświadczenie projektanta, że jest wykonane zgodnie z umową, oraz normami i zostaje wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

§ 5

- Za wykonane roboty ustala się wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości

..................................złotych/słownie:..............................................................................................

..........................................................................................................................................................

.........................złotych/.

Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne na rachunek:

................................................................................................................................................

w terminie ............ dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo potrącić z faktury końcowej kary umowne.

§ 6

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

- za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy lub nieterminowe usunięcie wad

i usterek w wysokości 0,2% uzgodnionego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn , za które odpowiedzialność  ponosi Wykonawca w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.

- Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- Usterki i wady w dokumentacji projektowej będą usunięte w terminie 10 dni od daty ich stwierdzenia 
i powiadomienia Wykonawcy.

§ 7

Wykonawca udziela trzyletniej rękojmi na wykonany zakres zadań prac projektowych.

§ 8

- Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zamawiającego przekazać podwykonawcy praw i obowiązków, wynikających z umowy w całości. Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji zlecenia głównego.

- Łącznie z przekazaną dokumentacją, Wykonawca przekazuje na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością Wykonawcy.

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej – aneksu do umowy.

§ 10

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
i Prawa Budowlanego.

- Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd Gospodarczy.

§ 11

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach , 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy .

Zamawiający:  				                                                                          Wykonawca: