SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH

WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

„Projekt i wykonanie szkolnego, małego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6 oraz Szkole Podstawowej Nr 7 w Giżycku 
w ramach rządowego programu Radosna Szkoła”

Wspólny słownik zamówień –

CPV 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych 
i rekreacyjnych

CPV 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

CPV 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

CPV 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający :

Miejski Zespół Obsługi

Szkół i Przedszkoli

al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

mzosip@gizycko.pl

ZATWIERDZAM

Dyrektor

Miejskiego Zespołu Obsługi

Szkół i Przedszkoli w Giżycku

Piotr Szulc

Giżycko, czerwiec 2011 r.

- Informacje wstępne

- Zamawiający

Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

tel/fax.: 87 428 29 35

email: mzosip@gizycko.pl

NIP: 845-10-43-292

REGON: 001011081

ZNAK SPRAWY: MZO.III.341/5/2011

- Tryb postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych ustawą prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

- Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich Oferentów. Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą 
z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy PZP. Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwości związanych z SIWZ. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się stron postępowania o udzielenie zamówienia:

- poprzez dostarczenie lub przesłanie korespondencji do siedziby zamawiającego na adres:

Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

- poprzez przesłanie korespondencji do siedziby Zamawiającego faksem: 87 428 29 35,

- poprzez przesłanie korespondencji do siedziby Zamawiającego pocztą elektroniczną 
na adres: mzosip@gizycko.pl,

Ponadto Zamawiający będzie się porozumiewał z Wykonawcami za pomocą strony internetowej: www.bip.gizycko.pl

Za doręczenie zawiadomienia Zamawiający uważa przesłanie jego treści faksem lub pocztą elektroniczną. Na żądanie Zamawiającego odręcznie zostanie potwierdzona informacja zwrotna o jego otrzymaniu.

- Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcą są:

Tomasz Szymański – starszy referent do spraw administracyjnych Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku, tel. 87 428 29 35

Irena Ferenc – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 w Giżycku, tel. 87 428 64 41

Edward Waszak – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 w Giżycku, tel. 87 428 90 60

- Przedmiot zamówienia i termin realizacji

Część A. – PROJEKTY PLACÓW ZABAW

1. Zaprojektowanie dwóch małych placów zabaw (powierzchnia ok. 240m2) będących przedmiotem zamówienia w ramach rządowego programu Radosna Szkoła, na podstawie koncepcji Zamawiającego dot. placów zabaw (załącznik nr 7 do SIWZ), stanowiącej integralną cześć dokumentacji przetargowej.

2. Projekty powinny zostać uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z programem rządowym Radosna Szkoła, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 roku (Dz. U. 2009 r. Nr 110 poz. 915 z późn. zm.) w sprawie form i zakresu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia.

Dodatkowo wszystkie założenia do programu zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: http://www.radosnaszkola.men.gov.pl

Oferent przed przystąpieniem do prac projektowych powinien dokonać wizji lokalnej w terenie.

Projekty wykonania szkolnych placów zabaw należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7.07.2004 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.). Projekty powinny zawierać:

- projekt budowlano – wykonawczy dla każdej szkoły,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla każdej szkoły,

- wizualizację dla każdej szkoły,

- opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla każdej szkoły,

- plan zagospodarowania terenu na mapie sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 dla każdej szkoły,

- karty techniczne oraz opis proponowanych urządzeń z rysunkami poglądowymi dla każdej szkoły.

Elementy wyposażenia placów zabaw należy projektować w konwencji „naturalnej” 
z materiałów drewnianych (drewno klejone, impregnowane). Łańcuchy, drążki metalowe, liny sizalowe bądź liny polipropylenowe o średnicy co najmniej 16 mm z rdzeniem stalowym muszą spełniać normy obowiązujące w tym zakresie. Wszystkie użyte materiały oraz elementy wyposażenia winny posiadać stosowne atesty i certyfikaty.

Ilość  wykonanych opracowań:

- projekt budowlany – 5 egz. do każdej szkoły,

- przedmiary robót– 1 kpl. do każdej szkoły,

- kosztorysy inwestorskie – 1 kpl. do każdej szkoły,

- całość dokumentacji również formie elektronicznej  w formacie .pdf.

Część B. – WYKONANIE PLACÓW ZABAW

1. Kompleksowe wykonanie dwóch placów zabaw zgodnie z projektami, przedmiarem robót oraz STWiOR

2. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnych powykonawczych i przekazanie zamawiającemu gotowych do użytku obiektów wraz z dokumentacją zawierającą atesty, aprobaty bądź też certyfikaty niezbędne do przeprowadzenia kontroli przez firmę wskazaną prze MEN oraz rozpoczęcia eksploatacji placów zabaw.

3. Zainstalowanie przy każdym urządzeniu tablicy/tabliczki informacyjnej pokazującej możliwości i sposób wykorzystania każdego urządzenia.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin realizacji:

- wykonanie projektów dwóch placów zabaw – 25 dni od podpisania umowy,

- wykonanie dwóch placów zabaw zgodnie z projektami – do 30 września 2011 roku.

- Podwykonawcy

Zamawiający działając na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy PZP, żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 
5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

- Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

84 2030 0045 1110 0000 0170 1040

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2,  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm).

- Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza 
do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. 
Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – place zabaw przy SP6 i SP7 
w Giżycku”.

- W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 
3 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

- Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia 
na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa.

- Lista wymaganych dokumentów

- Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1

- Oświadczenie w trybie art. 22 PZP – załącznik nr 2

- Oświadczenie w trybie art. 24 PZP – załącznik nr 3

- Projekt umowy – parafowany przez osobę podpisującą ofertę – jako akceptacja jej warunków i treści – załącznik nr 4

- Wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca – załącznik nr 5

- Wykaz wykonywanych robót budowlanych – załącznik nr 6

- Koncepcja Zamawiającego dot. placów zabaw – parafowana przez osobę podpisującą ofertę jako akceptacja jej treści – załącznik nr 7

- Warunki udziału w postępowaniu

WYKONAWCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MUSI SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

- Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie – w zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę tego warunku należy przedłożyć:

  - wykaz wykonywanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie zaprojektowania i wykonania placów zabaw o wartości jednostkowej co najmniej 100 000 zł, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania,

  - dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

  - kopie protokołów kontroli szkolnego placu zabaw sporządzanych podczas odbioru placu zabaw przez MEN (w przypadku budowania placów zabaw 
w ramach programu Radosna Szkoła).

- Dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia – 
w zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę tego warunku należy przedłożyć:

  - wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia z udokumentowaniem posiadanych uprawnień oraz przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Spełnienie wymogów art. 22 ustawy PZP oraz złożenie stosownego oświadczenia – załącznik nr 2.

- Wykazanie braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP – załącznik nr 3.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, 
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Warunki oceniane będą na zasadzie ich spełniania bądź niespełnienia.

Niespełnienie któregokolwiek z warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

- Opis sposobu przygotowania oferty

Wymagania i zalecenia ogólne

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

- Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści, na drukach załączonych przez Zamawiającego wypełnionych 
i podpisanych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca może sporządzić własny dokument, pod warunkiem, że umieści w nim wszystkie informacje wg wzoru Zamawiającego.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

- Wymaga się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacją 
o adresie, firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku Wykonawcy oraz jego adresie.

- Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione 
do podpisywania oferty.

- Należy wypełnić formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1.

- Ofertę należy przygotować w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Ustala się, że termin związania z ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu otwarcia ofert.

- Opis sposobu obliczania ceny oferty

Wykonawca obliczy cenę ryczałtową oferty. W cenie oferty muszą być uwzględnione wszystkie pozycje. Cena proponowana przez Wykonawcę to kwota całkowita brutto realizacji zamówienia: wykonanie projektów dwóch placów zabaw  oraz budowa dwóch placów zabaw zgodnie z projektami wraz z podatkiem VAT.

- Kryterium oceny ofert

- Jedynym kryterium oceny przy wyborze ofert jest cena ryczałtowa dla całego zamówienia – 100%.

- Sposób oceny:

Ocena będzie dokonywana poprzez porównanie cen zawartych w ofertach do najniższej wśród zaproponowanych i zostanie wyliczona wg wzoru:

C=najniższacższacenabruttocenabruttoofertybadanej∗100

Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 100 punktów.

- Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z oznaczeniem:

„Projekt i wykonanie szkolnego, małego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6 oraz Szkole Podstawowej Nr 7 w Giżycku w ramach rządowego programu Radosna Szkoła”

Termin składania ofert: 27.06.2011 r. do godziny 1000 w Miejskim Zespole Obsługi Szkół 
i Przedszkoli, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

- Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert

- Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.06.2011 r. o godzinie 1005 
w Miejskim Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Protokół z ofert zostanie doręczony nieobecnym Wykonawcom jedynie na ich pisemny wniosek.

- Informacja o trybie powiadomienia o wyniku postępowania

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając firmę, której ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem jej wyboru.

- W informacji tej podane zostaną nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty,  punktacja przyznana tym ofertom oraz termin, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Termin ten określa art. 94 ustawy PZP. Dodatkowo informacja ta będzie zawierać, w przypadku wystąpienia takich okoliczności, dane wykonawców, których oferty zostały odrzucone oraz dane wykonawców wykluczonych z postępowania podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne.

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona będzie na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gizycko.pl. Wykonawca, którego ofertę wybrano otrzyma zaproszenie do podpisania umowy na wykonanie zamówienia.

- Projekt umowy

Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. W jego treści podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia.

- Środki ochrony prawnej

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI – ustawy prawo zamówień publicznych.

- Inne informacje

Zamawiający nie przewiduje:

- składania ofert wariantowych,

- zawarcia umowy ramowej,

- ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

- wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

- udzielenia zamówień uzupełniających.

- Lista załączników

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część SIWZ:

  - Formularz oferty – załącznik nr 1

  - Oświadczenie w trybie art. 22 ustawy PZP – załącznik nr 2

  - Oświadczenie w trybie art. 24 ustawy PZP – załącznik nr 3

  - Projekt umowy – załącznik nr 4

  - Wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca – załącznik nr 5

  - Wykaz wykonywanych robót budowlanych – załącznik nr 6

  - Koncepcja Zamawiającego dot. placów zabaw – załącznik nr 7

- Postanowienia końcowe

W sprawach nie ujętych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załącznik nr 1 do SIWZ

…………………………

(pieczątka Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Projekt i Wykonanie szkolnego, małego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6 oraz Szkole Podstawowej 
Nr 7 w Giżycku w ramach rządowego programu Radosna Szkoła”:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w kwocie:

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Giżycku:

netto …………………………………… zł

Podatek VAT ………% ………………. zł

Razem ………………………………… zł

Słownie złotych …………………………………………………………………………………

- Szkoła Podstawowa Nr 7 w Giżycku:

netto …………………………………… zł

Podatek VAT ………% ………………. zł

Razem ………………………………… zł

Słownie złotych …………………………………………………………………………………

Łączna kwota oferty cenowej: ……………………………. zł brutto.

Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacja zamówienia w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.

2. Termin realizacji zamówienia: …………………

3. Udzielamy 5 lat gwarancji na pełen zakres zamówienia.

4. Warunki płatności do 30 dni od daty wystawienia faktury sporządzonej na podstawie protokołu o bezusterkowym odbiorze robót.

5. Oświadczamy, że firma nasz spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zapisach zawartych w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz że złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

6. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

7. Informujemy , że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi i dokonaliśmy wizji 
w terenie. Do dokumentów nie wnosimy zastrzeżeń.

8. Informujemy, że uważamy się za związanych z ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do terminowego zawarcia umowy.

9. Oświadczamy, że projekt umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na zawartych w niej warunkach w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

a) wykonanie ……………………………………………………………………………………

b) wykonanie ……………………………………………………………………………………

11. Oferta zawiera ………. stron kolejno ponumerowanych od nr ……… do nr …………

………………………….dnia …………….

………………………………………….

(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

…………………………

(pieczątka Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

W TRYBIE ART. 22 USTAWY

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa wykonawcy …………………………………………………………………………….

Adres wykonawcy ……………………………………………………………………………..

Numer telefonu ……………………………..   Numer faksu ………………………………...

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm) oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:

  - Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

  - Posiadania wiedzy i doświadczenia.

  - Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  - Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

………………………….dnia …………….

………………………………………….

(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

…………………………

(pieczątka Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

W TRYBIE ART. 24 USTAWY

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa wykonawcy …………………………………………………………………………….

Adres wykonawcy ……………………………………………………………………………..

Numer telefonu ……………………………..   Numer faksu ………………………………...

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), w zakresie obowiązującym dla postępowania określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

………………………….dnia …………….

………………………………………….

(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA nr …….

projekt

zawarta w Giżycku w dniu ………………, pomiędzy

Miejskim Zespołem Obsługi Szkół i Przedszkoli, Al. 1 Maja 14, zwanym dalej „Zamawiającym” w imieniu którego działa:

- Piotr Szulc – Dyrektor MZOSiP

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do Wykonania projektów technicznych szkolnych, małych placów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6 oraz Szkole Podstawowej Nr 7 w Giżycku w ramach rządowego programu Radosna Szkoła oraz ich budowę zgodnie z projektami.

- Integralną część umowy stanowi specyfikacja istotnych warunków zamówienia pt. „Projekt i wykonanie szkolnego, małego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6 oraz Szkole Podstawowej Nr 7 w Giżycku w ramach rządowego programu Radosna Szkoła” oraz oferta Wykonawcy złożona w tym postępowaniu 
o zamówienie publiczne.

§ 2

Zamawiający zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych, żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

§ 3

Termin realizacji przedmiotu umowy strony ustalają następująco:

- wykonanie projektów dwóch placów zabaw – 25 dni od podpisania umowy.

- wykonanie i odbiór placów zabaw zgodnie z projektami – do 30 września 2011 roku.

§ 4

- Po wykonaniu projektów technicznych Wykonawca przedstawi je Zamawiającemu do akceptacji.

- Zamawiający w terminie 7 dni zobowiązany jest do zaakceptowania przedstawionych projektów względnie zgłoszenia uwag i zastrzeżeń.

- W przypadku uwag do projektów, Wykonawca zobowiązany jest poprawić projekty zgodnie z wytycznymi w terminie 3 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

§ 5

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy niezwłocznie po zaakceptowaniu projektów placów zabaw.

§ 6

Nadzór z ramienia Zamawiającego nad robotami przewidzianymi niniejszą umową prowadzić będzie: …………………………………

§ 7

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ……………………………………… brutto, słownie: …………………

………………………………………………. Ustalone wynagrodzenie obejmuje podatek od towarów i usług (VAT).

2. Ustalone przez strony wynagrodzenie jest niezmienne i nie podlega ono waloryzacji.

3. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto wskazane w ust. 1 stanowi wynagrodzenie obejmujące wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji, jak również w niej ujęte, a niezbędne do realizacji zadania i osiągnięcia efektu końcowego.

§ 8

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w oparciu o fakturę na podstawie protokołu bezusterkowego odbioru robót.

2. Faktura płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 30 dni, licząc od daty jej otrzymania.

3. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonanie przedmiotu umowy będzie protokół bezusterkowego odbioru robót podpisany przez strony umowy.

4. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do obioru robót na piśmie.

5. Zamawiający dokona odbioru robót w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i kompletności dokumentów odbiorowych.

6. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki, Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając termin ich usunięcia. Wszelkie czynności podczas wykonywania odbioru, terminy wyznaczone do usunięcia wad i usterek będą zawarte w protokole odbioru.

7. O usunięciu wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy.

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający może usunąć wady na koszt Wykonawcy, potrącając ten koszt z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

9. Nie przewiduje się udzielania zaliczek.

§ 9

1. Od chwili protokolarnego przejęcia placów budowy do czasu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie.

2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie na własny koszt usuwał i składował wszelkie odpady, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia, a po zakończeniu robót uporządkuje teren budowy.

§ 10

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy przy użyciu własnych materiałów, narzędzi 
i środków transportu.

2. Zastosowane przez Wykonawcę materiały powinny spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo Budowlane tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znaki bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz być zgodne z właściwymi przepisami 
i dokumentami technicznymi oraz założeniami rządowego programu Radosna Szkoła.

3. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy okazania dokumentów, o których mowa 
w ust. 2 oraz przedstawienia badań jakościowo – ilościowych stosowanych materiałów 
i wyrobów.

4. Wykonawca przy odbiorze przekaże Zamawiającemu atesty, certyfikaty na zastosowane materiały.

§ 11

1. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco informować inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych oraz uzyskać jego akceptację co do konieczności ich wykonania w formie wpisu do dziennika budowy i protokołu konieczności.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru terminu zakończenia robót ulegających zakryciu lub zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku, to na żądanie inspektora nadzoru jest zobowiązany odkryć roboty lub wycofać odpowiednie odkucia, niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

3. Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom państwowego nadzoru budowlanego oraz udostępnienia im niezbędnych, wymaganych dokumentów.

§ 12

1. W razie konieczności wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Wykonawca wykona te roboty po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego i uzgodnieniu z nim zakresu robót dodatkowych, na podstawie dodatkowej umowy.

2. Roboty dodatkowe, których wykonanie będzie konieczne dla zrealizowania przedmiotu umowy wycenione będą przy użyciu tych samych czynników cenotwórczych, których Wykonawca zastosował sporządzając ofertę, która stała się podstawą do spisania niniejszej umowy.

§ 13

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 5 lat gwarancji na wykonane roboty i zamontowane na placu zabaw urządzenia, licząc od daty odbioru końcowego.

2. Strony ustalają, iż uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasną po upływie 3 miesięcy po zakończeniu gwarancji.

§ 14

1. W razie wystąpienia wad i usterek w okresie gwarancji Zamawiający zgłosi je Wykonawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu, wyznaczając jednocześnie termin ich usunięcia.

2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 15

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

- z tytułu niewykonania przedmiotu umowy – w wysokości 20% wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy,

- z tytułu opóźnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 3 umowy,

- z tytułu opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze – 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek z zastrzeżeniem § 7 ust. 8 umowy,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – w wysokości 20% wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli opóźnienie w wykonywaniu umowy w stosunku do terminu przewidzianego na wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 3 umowy przekracza 30 dni.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za skutki nienależytego lub nieterminowego wykonania umowy, które wpłyną na wzrost obciążeń finansowych zamawiającego wobec osób trzecich – w tym banków.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w wysokości otrzymanej przez Zamawiającego dotacji w ramach rządowego programu Radosna Szkoła z powodu nienależytego lub nieterminowego wykonania umowy bądź opóźnień przy odbiorze robót niezbędnych do otrzymania dotacji.

§ 16

Wykonawcy przysługuje prawo naliczania kar umownych w następujących przypadkach 
i wysokościach:

- za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.

- za opóźnienie w odbiorze – w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.

§ 17

W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w art. 145 Ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za roboty faktycznie wykonane do dnia zawiadomienia Wykonawcy o odstąpieniu umowy.

§ 18

1. W przypadku wystąpienia w trakcie wykonywania przedmiotu umowy potrzeby rozstrzygania problemów strony będą je rozstrzygać niezwłocznie.

2. Sprawy sporne, których strony nie będą w stanie załatwić we własnym zakresie rozstrzygane będą na drodze sądowej. Do rozstrzygania sporów sądowych właściwy jest Sąd miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 19

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 21

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA:

Załącznik nr 5 SIWZ

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie

robotami budowlanymi.

| Lp. | Imię i Nazwisko | Informacja na temat kwalifikacji zawodowych | Doświadczenie | Wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia | Zakresu wykonywanych przez nie czynności | Informacja o podstawie do dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |

Oświadczam, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,                                  w szczególności wskazane w wykazie jw. posiadają wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego postępowania.

W przypadku gdy Wykonawca poda informację o osobie którą będzie dysponował musi dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie  (oświadczenie) tej osoby lub innych podmiotów do udostępnienia osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

...........................………........

(miejscowość i data)

..................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy)

Załącznik nr 6 SIWZ

Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania

spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy – w tym okresie.

| Lp. | Rodzaj robót budowlanych | Wartość robót budowlanych | Data wykonania robót budowlanych | Miejsce wykonania robót budowlanych |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do niniejszego wykazu dołączyć dokumenty potwierdzające, że  roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończone. (np. protokoły odbioru usług, referencje itp.)

...........................………........

(miejscowość i data)

..................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 7 do SIWZ

Koncepcja Zamawiającego dot. placów zabaw

I. Założenia ogólne

1. Projekt wykonania dokumentacji projektowej winien zostać zrealizowany zgodnie 
z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 202, poz. 2072 z 2004 r. z późn. zm.).

2. Opracowanie powinno obejmować przygotowanie projektów zagospodarowania placów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6 oraz Szkole Podstawowej Nr 7 w Giżycku, w ramach rządowego programu Radosna Szkoła dla małego placu zabaw o powierzchni ok. 240m2.

II. Opis zadania

1. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Giżycku, ul. Pionierska 13, 11-500 Giżycko:

Miejsce wykonania placu zabaw pokazane jest na załączonym szkicu, dokładne miejsce budowy wskaże dyrektor szkoły. Zadanie obejmuje swym zasięgiem obszar o powierzchni ok. 240m2. Nawierzchnia, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, powinna wynosić ok. 150m2, około 20m2 powinno być pokryte nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub inną nawierzchnią syntetyczną, a około 70m2 powierzchni powinno być pokryte zielenią.

Sposób zagospodarowania terenu szkolnego placu zabaw powinien uwzględniać w szczególności pokrycie powierzchni szkolnego placu zabaw:

- nawierzchnią, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, amortyzującą upadek dziecka 
z wysokości, piankową albo gumową, w kolorze pomarańczowym w odcieniu zbliżonym do PANTONE: 152C, RAL: 2011 – Tieforange, zgodną z Polskimi Normami,

- nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub inną nawierzchnią syntetyczną, w kolorze niebieskim 
w odcieniu zbliżonym do PANTONE: 540C, RAL: 5003 – Saphirblau, zgodną z Polskimi Normami,

- zielenią – trawa i inne rośliny.

Sugerowany wykaz urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 6 w Giżycku:

- pojedyncze elementy sprzętu rekreacyjnego lub zestawy sprzętu rekreacyjnego, pozwalające na prowadzenie z dziećmi różnych form zajęć ruchowych (w szczególności pokonywanie przeszkód, wspinanie, przeskoki, przeploty, zwisy, itp.) następującego rodzaju: różnorodne drabinki, drążki do ćwiczeń, ścianki wspinaczkowe, pomosty, równoważnie, pochylnie, przeplotnie zróżnicowane ze względu na możliwości dzieci.

Ponadto teren placu zabaw powinien zostać wyposażony w:

- ławeczki – 2 sztuki; łączna liczba miejsc siedzących – 8

- tablicę zawierającą logo rządowego programu Radosna Szkoła oraz regulamin określający zasady 
i warunki korzystania ze szkolnego placu zabaw, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób korzystających ze szkolnego placu zabaw – nr kontaktowy do dyrektora szkoły, bądź osoby przez niego upoważnionej oraz numery telefonów alarmowych

- ogrodzenie placu zabaw z dwoma furtkami o szerokości 90cm na zamek z wkładką. Ogrodzenie wykonane z siatki stalowej powlekanej, o wysokości 1,20m rozciągniętej na stalowych, okrągłych słupkach zakończonych osłoną. Rozstaw słupków co 2m. Kolor ogrodzenia: zielony

- kosze na śmieci – 2 sztuki.

Plac zabaw może zostać zrealizowany w kształcie kwadratu lub prostokąta.

1. Szkoła Podstawowa Nr 7 w Giżycku, ul. Wodociągowa 8, 11-500 Giżycko:

Miejsce wykonania placu zabaw pokazane jest na załączonym szkicu, dokładne miejsce budowy wskaże dyrektor szkoły. Zadanie obejmuje swym zasięgiem obszar o powierzchni ok. 240m2. Nawierzchnia, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, powinna wynosić ok. 150m2, około 20m2 powinno być pokryte nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub inną nawierzchnią syntetyczną, a około 70m2 powierzchni powinno być pokryte zielenią.

Sposób zagospodarowania terenu szkolnego placu zabaw powinien uwzględniać w szczególności pokrycie powierzchni szkolnego placu zabaw:

- nawierzchnią, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, amortyzującą upadek dziecka 
z wysokości, piankową albo gumową, w kolorze pomarańczowym w odcieniu zbliżonym do PANTONE: 152C, RAL: 2011 – Tieforange, zgodną z Polskimi Normami,

- nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub inną nawierzchnią syntetyczną, w kolorze niebieskim 
w odcieniu zbliżonym do PANTONE: 540C, RAL: 5003 – Saphirblau, zgodną z Polskimi Normami,

- zielenią – trawa i inne rośliny.

Sugerowany wykaz urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 6 w Giżycku:

- zestaw sprawnościowo – zabawowy ze zjeżdżalnią,

- lokomotywa z wagonem,

- huśtawka (ważka i motyl),

- ściana wspinaczkowa łańcuchowa,

- wieża z dachem dwuspadowym.

Ponadto teren placu zabaw powinien zostać wyposażony w:

- ławeczki – 2 sztuki; łączna liczba miejsc siedzących – 8

- tablicę zawierającą logo rządowego programu Radosna Szkoła oraz regulamin określający zasady 
i warunki korzystania ze szkolnego placu zabaw, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób korzystających ze szkolnego placu zabaw – nr kontaktowy do dyrektora szkoły, bądź osoby przez niego upoważnionej oraz numery telefonów alarmowych

- kosze na śmieci – 2 sztuki.

Plac zabaw może zostać zrealizowany w kształcie kwadratu lub prostokąta.

AKCEPTUJĘ NINIEJSZĄ KONCEPCJĘ:

……………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)