Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  WM.7021.4.2.2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

O wartości szacunkowej poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.), zwanej dalej u.p.z.p.

Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Spytkowo

Giżycko, 2011-06-22

zatwierdzam:

Paweł Czacharowicz

Zastępca Burmistrza

Gmina Miejska Giżycko

Specyfikacja niniejsza zawiera 30 stron.

Spis treści

CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW).	3

1. Nazwa i adres Zamawiającego.	3

2.Tryb udzielania zamówienia.	3

3. Opis przedmiotu zamówienia.	3

4. Zamówienia częściowe.	3

5. Zamówienia uzupełniające.	3

6. Informacja o ofercie wariantowej, umowie ramowej i aukcji elektronicznej.	3

7. Termin wykonania zamówienia.	3

8. Warunki udziału w postępowaniu.	3

9. Oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.	4

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.	6

11. Zamawiający na mocy posiadanych uprawnień (art. 45 ust. 1 u.p.z.p) nie wymaga w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne wnoszenia wadium.	7

12. Zamawiający na mocy posiadanych uprawnień (art. 147 ust. 1 u.p.z.p) nie wymaga w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.	7

13. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.	7

14. Przygotowanie oferty:	7

15. Zawartość oferty	8

16. Wprowadzanie zmian do oferty.	8

17. Wizja lokalna.	9

18. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego.	9

19. Składanie i tryb otwarcia ofert.	9

20. Termin związania ofertą.	10

21. Kryteria oceny ofert i opis sposobu obliczenia ceny.	10

22. Sposób oceny oferty:	10

23. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.	10

24. Pytania	10

25. Środki ochrony prawnej.	11

26. Załączniki do niniejszej IDW:	12

CZĘŚĆ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	18

1. Określenie przedmiotu zamówienia:	18

2. Prowadzenie robót:	20

3. Materiały i urządzenia:	23

4 Kontrola jakości robót:	23

5. Decyzje administracyjne:	23

6. Normy i normatywy:	23

CZĘŚĆ III – WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO	24

## CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW).

## 1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Zamawiający: Gmina Miejska Giżycko

Adres: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie

tel. +48 87 732 41 11; fax: +48 87 428 52 41

URL: www.gizycko.pl

## 2.Tryb udzielania zamówienia.

Przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 u.p.z.p.

## 3. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest rekultywacja składowiska odpadów komunalnych 
     w miejscowości Spytkowo.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w części II niniejszej SIWZ.

2. Wspólny słownik Zamówień (CPV):

45112330-7 Rekultywacja terenu

45222110-3 Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów

3. Lokalizacja robót budowlanych: Spytkowo, Gmina Giżycko, Województwo warmińsko –  mazurskie.

## 4. Zamówienia częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

## 5. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.

## 6. Informacja o ofercie wariantowej, umowie ramowej i aukcji elektronicznej.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

## 7. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2011r.

## 8. Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,  jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

## 9. Oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art.23 u.p.z.p., oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie):

Wykonawca winien wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej:

- jednego zamówienia odpowiadającego swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. wykonanie robót budowlanych w ramach rekultywacji składowisk odpadów obejmujących swoim zasięgiem rzeczowym roboty: wykonywanie warstw rekultywacyjnych.

W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć (w formie załącznika nr 3 IDW) wykaz wykonanych robót wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 
(np. referencje).

2. W zakresie dysponowania przez Wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art.23 u.p.z.p., oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy)

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
(w formie załącznika nr 4 IDW) – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia szczegółowo opisanym 
w cz. II SIWZ.

Wymieniony poniżej skład personelu Wykonawcy powinien być traktowany jako minimalne wymagania Zamawiającego:

2.1. Kierownik budowy, posiadający wykształcenie wyższe oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej zgodne z obowiązującym polskim Prawem Budowlanym.

Przedstawiony powyżej skład personelu należy traktować jako niezbędne minimum, jeżeli w ocenie Wykonawcy do należytego wykonania przedmiotu zamówienia niezbędny jest udział większej ilości osób (specjalistów), Wykonawca powinien przy realizacji zamówienia zaangażować te dodatkowe osoby, a koszty ich utrzymania uwzględnić w cenie składanej oferty Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów z tego tytułu.

3. W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art.23 u.p.z.p., oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa):

- posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego postępowania w wysokości min.  500.000,00 zł.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca do oferty musi dołączyć opłaconą polisę, a wypadku jej braku inny dokument, potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem niniejszego postępowania w wysokości min. 500.000,00 zł.

4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne, dołączone do oferty, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W wypadku dotyczącym zdolności finansowych Wykonawca korzystający ze zdolności innego podmiotu winien dodatkowo dołączyć do oferty informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w którym ten podmiot posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 u.p.z.p. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 2 IDW) oraz:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców 
w trybie art.23 u.p.z.p. w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego 
z nich),

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w trybie art.23 u.p.z.p. 
w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),

c) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w trybie art.23 u.p.z.p. 
w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),

d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w trybie art.23 u.p.z.p. w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),

e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w trybie art.23 u.p.z.p. w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);

6. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w:

1) pkt. 9.5.a), 9.5.b) i 9.5.c) 9.5.e), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2)  pkt 9.5.d) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p.

7. Stosownie do treści powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, dokumenty, 
o których mowa powyżej w pkt 9.6.1)a) i b) oraz 9.6.2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Natomiast dokument, o którym mowa powyżej w pkt 9.6.1)c), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

## 10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

1. Jeżeli ofertę składa podmiot zbiorowy (np. spółka cywilna lub konsorcjum) w rozumieniu art. 23 u.p.z.p., dołączone winny być do niej następujące dokumenty:

a) Wskazanie podmiotów (Wykonawców) składających ofertę wspólną / pełne nazwy i adresy siedzib/.

b) Wskazanie Pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania podmiotu zbiorowego przed Zamawiającym w tym do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo z odpowiednim uwzględnieniem  uwag wskazanych 
w niniejszej SIWZ.

c) Przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne Zamawiający wymaga przedstawienia mu umowy regulującej współpracę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem (Liderem Konsorcjum).

4. Zamawiający zgodnie z dyspozycją z art. 36 ust. 5 u.p.z.p. wymaga od wykonawców którzy zamierzają przy wykonaniu przedmiotu zamówienia lub jego części posługiwać się podwykonawcą/podwykonawcami do określenia w treści ich oferty części zamówienia której wykonanie powierzą podwykonawcy/podwykonawcom.

## 11. Zamawiający na mocy posiadanych uprawnień (art. 45 ust. 1 u.p.z.p) nie wymaga w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne wnoszenia wadium.

## 12. Zamawiający na mocy posiadanych uprawnień (art. 147 ust. 1 u.p.z.p) nie wymaga w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## 13. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

## 14. Przygotowanie oferty:

- Oferta powinna być napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedna ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe i/lub alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Ofertę podpisuje osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do ww. czynności prawnej winno wynikać z załączonych do oferty dokumentów. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

- Wszystkie strony oferty winny być złączone w sposób trwały uniemożliwiający ich przypadkowe rozłączenie bez naruszenia integralności oferty. Jeżeli Wykonawca nie zadba 
o integralność swojej oferty ponosi w tym zakresie wyłączną odpowiedzialność. Wszelkie poprawki w tekście oferty  muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę lub osoby podpisujące ofertę w imieniu Wykonawcy.

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszą SIWZ oświadczenia i dokumenty.

- W przypadku dołączenia do oferty dokumentów (pism, oświadczeń, zaświadczeń, certyfikatów itp.) lub ich fragmentów, w języku innym niż polski wymagane jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski. Za treść tłumaczenia dokonaną przez inną osobę niż tłumacz przysięgły wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Ceny w ofercie muszą być podane w PLN brutto i netto w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku oraz zawierać wszystkie koszty związane  z realizacją zamówienia oraz ewentualne rabaty. Ceny winny być wpisane przez Wykonawców do "formularza ofertowego" stanowiącego odpowiednio zał. nr 1 IDW.

- Wykonawca ponosi koszty związane z udziałem w postępowaniu, w tym koszt ewentualnego nabycia SIWZ wraz z załącznikami 100,00 zł brutto jeżeli wystąpi do Zamawiającego o przesłanie SIWZ w formie pisemnej.

- Na mocy swoich uprawnień wynikających z art. 27 ust. 1 u.p.z.p., Zamawiający postanawia, że wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz inne dokumenty, jak 
i odpowiedzi na nie, przekazywane Zamawiającemu przez Wykonawców jak i Wykonawcom przez Zamawiającego, winny dla swej ważności mieć formę pisemną lub faksu. Każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz innych informacji, w formie faksu.

W związku z dyspozycją przepisu art. 8 ust. 3 u.p.z.p. uprzedzamy wszystkich Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu o możliwości  zastrzeżenia pewnych informacji zawartych w ofercie do wiadomości jedynie Zamawiającego poprzez złożenie stosownego oświadczenia, iż określone dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Dz. U. nr 47, poz. 211 ze zmianami ) za wyjątkiem tych informacji jakie zobowiązany jest podać Zamawiający do publicznej wiadomości. Aby ww. zastrzeżenie było skuteczne winno zostać złożone w formie pisemnej najpóźniej w terminie wskazanym do składania ofert.

Zamawiający zgodnie z dyspozycją z art. 36 ust. 5 u.p.z.p. wymaga od wykonawców którzy zamierzają przy wykonaniu przedmiotu zamówienia lub jego części posługiwać się podwykonawcą/podwykonawcami do określenia w treści ich oferty części zamówienia której wykonanie powierzą podwykonawcy/podwykonawcom.

## 15. Zawartość oferty

Kompletna oferta musi zawierać :

- Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW,

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW,

- Wykaz wykonanych robót sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW wraz z dokumentami  potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

- Wykaz osób/podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia wraz z oświadczeniem, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW,

- Aktualny dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty (np. aktualny odpis z właściwego rejestru lub stosowne pełnomocnictwa). Przez aktualny rozumiemy dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

- Pozostałe dokumenty wymienione w pkt 9 niniejszej SIWZ,

- Projekt podpisanej umowy.

Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofertach spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład ofert.

## 16. Wprowadzanie zmian do oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, że koperta powinna być dodatkowo oznaczona dopiskiem „zmiana” lub „wycofanie”. Koperty oznaczone w ww. sposób będą otwierane 
w pierwszej kolejności.

## 17. Wizja lokalna.

Zamawiający zaleca Wykonawcy dokonania wizji lokalnej przyszłego placu budowy i zapoznania się z warunkami realizacji robót w celu uwzględnienia ich w cenie oferty.

## 18. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego.

Os                 Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Mariola Tafil, tel. +48 87 732 41 43, fax: +48 87 428 52 41

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00

## 19. Składanie i tryb otwarcia ofert.

1. Oferty w zamkniętych kopertach oznaczonych odpowiednio: „Oferta przetargowa na Rekultywację – nie otwierać  przed  dniem 11.07.2011 r. godz. 12:45”  opatrzone pieczątką Wykonawcy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, Sekretariat, pok. 104 – do godz. 12:30 w dniu 11.07.2011r

2. W przypadku złożenia ofert po upływie ww. terminu Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.07.2011r w siedzibie Zamawiającego, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko pok. 106 o godz. 12:45 .

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki na zasadach określonych w art. 87 ust. 2 u.p.z.p. niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 u.p.z.p..

6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1)wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

2)Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3)terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 u.p.z.p., po którego upływie umowa

w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do stawienia się w siedzibie Zamawiającego we wskazanym przez niego terminie w celu podpisania umowy. Nie stawienie się umocowanego do podpisania umowy  przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy we wskazanym terminie traktowane będzie jako odmowa podpisania umowy 
i skutkować będzie konsekwencjami przewidzianymi w art. 46 ust. 5 u.p.z.p.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 
29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759, ze zm.).

## 20. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w ww. terminie wniesione zostanie odwołanie zgodnie z art. 182 ust. 6 u.p.z.p. bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez KIO orzeczenia.

## 21. Kryteria oceny ofert i opis sposobu obliczenia ceny.

Cena -  100  %

Cena w ofercie przetargowej wpisane do formularza ofertowego musi obejmować wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia oraz zobowiązania publicznoprawne jak i zastosowane rabaty 
i upusty finansowe. Powinna być podana jako wartości brutto i netto. Cenę należy podać 
w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie rabaty lub upusty nie uwzględnione w cenie wpisanej do formularza ofertowego Zamawiający nie będzie ich brał pod uwagę przy ocenie oferty.

Ocena punktowa kryterium będzie obliczana wg następującej formuły:

Wartość  brutto oferty najtańszej

Ocena oferty X = 	…..................................................   x 100

Wartość  brutto oferty ocenianej

## 22. Sposób oceny oferty:

1. Oferta oceniana będzie pod względem:

1) Formalnym tj. spełnienia warunków podanych w SIWZ (wymagana dokumentacja).

2) Merytorycznym tj. wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z podanymi kryteriami.

## 23. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

1. Zgodnie z art. 139 i 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

- zostanie zawarta w formie pisemnej;

- mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej;

- jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

- zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;

- jest zawarta na okres wskazany w części III niniejszej SIWZ;

- jest nieważna:

- jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p.,

- w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.

2. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części III niniejszej SIWZ.

## 24. Pytania

W kwestiach budzących wątpliwości co do treści SIWZ Wykonawcom przysługuje prawo do wnoszenia pytań pod adresem Zamawiającego w trybie i na zasadach określonych w art. 38 ust. 1, 1a i 1b u.p.z.p.

## 25. Środki ochrony prawnej.

- Środki ochrony prawnej (odwołanie i skarga) przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie u.p.z.p.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 u.p.z.p.

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 u.p.z.p., albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

- Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

- Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

- Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

- Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

- Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności 
z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 u.p.z.p., przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.

- Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej lub sądu powszechnego albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 u.p.z.p.

- Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji.

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi 
w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

- W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

- Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

## 26. Załączniki do niniejszej IDW:

Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty

Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 Wzór wykazu wykonanych robót

Załącznik nr 4 Wzór wykazu osób/podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia

##### Załącznik nr 1 do IDW

##### FORMULARZ OFERTOWY

dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane.

Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Spytkowo

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

3. KORESPONDENCJĘ NALEŻY KIEROWAĆ NA  ADRES:

| Wykonawca |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów |  |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |

4. Ja (my) niżej podpisany (i), działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy składającego niniejszą ofertę oświadczam(y), że:

- zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

- gwarantuje(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią : SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,

- posiadam(y) uprawnienia do realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie 
z obowiązującymi przepisami,

- cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi ................PLN, (słownie:......................................PLN) plus należny podatek VAT w wysokości ...........PLN stawka VAT ......., co stanowi łącznie kwotę .............. PLN (słownie: ................. PLN),

- oferowany przez nas termin wykonania niniejszego zamówienia wynosi: do 30.09.2011,

- niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,

- akceptuje(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części III SIWZ,

- w przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

- składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia],

- nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,

- na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759, ze zm), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/ wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

- [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/ następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]:

| l.p. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |

5. Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 2 do IDW

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane.

Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Spytkowo

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie

WYKONAWCA1:

1 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i wspólnie spełniających wszystkie warunki udziału w postępowaniu, dopuszcza się złożenie oświadczeń na jednym druku.

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759, ze zm.):

- spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Spytkowo

- posiadam(y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam(y) wiedzę i doświadczenie

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;

- znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

oraz

- nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759, ze zm.).

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 3 do IDW

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie

2. WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

wykonałem(wykonaliśmy) następujące roboty:

| L.p. | Rodzaj roboty | Wartość w PLN (brutto) | Data i miejsce wykonania | Odbiorca (nazwa, adres, nr telefonu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający, że roboty wskazane w tabeli powyżej zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

PODPIS:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 4 do IDW

#### wzór wykazu osób/podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia.

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie

WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

1. Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby/podmioty:

| l.p | Imię i nazwisko/Nazwa | Zakres wykonywanych czynności | Doświadczenie | Wykształcenie | Kwalifikacje | Podstawa do dysponowania | Inne informacje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## CZĘŚĆ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia:

Rekultywacja kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonej
w miejscowości  Spytkowo, Gmina Giżycko (działka geodezyjna nr 350/16 i 350/24) w odległości około 4 km od miasta Giżycko.  Opisywany obiekt leży na wschód od wsi Świdry. Pod względem geograficznym rejon położony jest w obrębie mezoregionu Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, wchodzących w skład makroregionu Pojezierza Wschodniobałtyckiego.

1.2. Charakterystyka przedsięwzięcia

Zgodnie z uzgodnionym projektem, przewidziany do realizacji zamówienia podstawowy zakres prac rekultywacyjnych obejmuje wykonanie:

Ukształtowanie czaszy składowiska,

Warstwy podglebia,

Warstwy urodzajnej,

Rekultywacji biologicznej,

Chłonnego rowu opaskowego.

W obrębie rekultywowanego składowiska odpadów  na działkach geodezyjnych 350/16 i 350/24 do dnia 31.08.2011 gromadzony będzie materiał ziemny w postaci gruntu inertnego przeznaczony do wykonania warstwy podglebia oraz ziemia urodzajna przeznaczona do wykonania warstwy urodzajnej. Wspomniane wyżej masy ziemne są nadwyżką powstającą trakcie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie na sąsiednich działkach 350/14, 350/15, 350/25, 350/26 realizowanej przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. w ramach projektu „Regionalny system gospodarki odpadami – Ochrona Wielkich Jezior Mazurskich poprzez stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami”.

Wspomniany wyżej materiał gromadzony jest w celu utworzenia warstw rekultywacyjnych kwatery składowiska odpadów zgodnie z dokumentacja techniczną.

1.2.1.  Zakres robót:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na rekultywacji kwatery składowiska innych niż niebezpieczne i obojętne położonej  w miejscowości  Spytkowo o powierzchni 5,005 ha na działkach geodezyjnych 350/16 i 350/24 .

Zgodnie z dokumentacją projektową będącą załącznikiem do niniejszej SIWZ, podstawowym zadaniem rekultywacji będzie uporządkowanie i wyrównanie terenu składowiska, wykonanie warstwy gruntu inertnego-podglebia, wykonanie gleby urodzajnej z obsianiem kopca trawą, wykonanie chłonnego rowu opaskowego.

1.2.2. Zakres robót przewidzianych do wykonania w poszczególnych zadaniach i obiektach:

Ukształtowanie wierzchowiny kwatery:

Według założeń projektowych pierwszym elementem rekultywacji jest uformowanie wierzchowiny korpusu kwatery oraz kształtu skarp, uwzględniając osiadanie złoża odpadów, ze spadkiem od 1,5% do 5% na zewnątrz w kierunku skarp obwałowań. W celu zapewnienia swobodnego spływu wód opadowych. Ogólny spływ wód powierzchniowych, zgodnie z założeniami, nastąpi w kierunku zachodnim – przeciwnym do miejsca nowej kwatery składowiska.

Warstwa podglebia:

Materiał do wykonania warstwy podglebia pochodził będzie z nadwyżki gruntu powstałej trakcie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie,  ulokowanej na terenie rekultywowanej kwatery. Ilość materiału złożonego do wykorzystania wynosi ok. 57500m3. Jeżeli Wykonawca oceni, że jest potrzebna większa ilość ziemi uwzględni to w koszcie roboty budowlanej.

Na górnej powierzchni czaszy składowiska rozplantować należy materiał warstwą min.50 cm. Przy rozścielaniu gruntu należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich spadków podanych 
w Dokumentacji technicznej.

Pozostała nadwyżka mas ziemnych zostanie złożona przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. w postaci kopca 100 x 60m i wysokości 3,5 do 4m w północno-wschodniej części rekultywowanej kwatery.

Warstwa urodzajna:

Na podstawie Dokumentacji technicznej, na całej powierzchni czaszy składowiska należy rozprowadzić równomiernie ziemię urodzajną o warstwie 20 cm, dostarczoną przez Wykonawcę oraz z nadwyżek mas ziemnych powstałych przy budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie.

W miejscu gdzie składowane będą masy ziemne przeznaczone na przesypki procesowe nowo powstałej kwatery nie należy wykonywać warstwy urodzajnej.

Ilość gleby urodzajnej złożonej przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. To ok 2500m3, pozostała ilość ma zostać dostarczona przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca oceni, że ilość ziemi dostarczona przez Zamawiającego jest niewystarczająca i jest potrzeba dostarczenia większej ilość ziemi uwzględni to w koszcie usługi.

Rekultywacja biologiczna:

Po wyrównaniu powierzchni czaszy składowiska oraz ukształtowaniu warstw rekultywacyjnych należy wykonać zabiegi agrotechniczne, a następnie wysiać nasiona roślin osłonowych oraz traw. Dobrać sprzęt w taki sposób, aby możliwa była praca na skarpach o znacznym nachyleniu. Proponuje się przyjecie jednej z dwóch receptur mieszanek zadarniających podanych 
w dokumentacji technicznej.

Chłonny rów opaskowy:

W obrębie rekultywowanej kwatery składowiska wykonać należy chłonny rów opaskowy, wzmocniony betonowymi płytami ażurowymi zabezpieczającymi przed osuwaniem się gruntu 
o długości 200m.

1.3. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę  do realizacji robót:

11/pb/05/5 - Dokumentacja techniczna rekultywacji składowiska odpadów komunalnych 
w m. Spytkowo gm. Giżycko

Uzupełnienie dokumentacji technicznej rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w m. Spytkowo gm. Giżycko

Przedmiar robót – (kosztorys ślepy) prac rekultywacyjnych stanowi tylko element pomocniczy, poglądowy do sporządzenia wyceny.

Decyzja Marszałka Województwa Warmińsko-mazurskiego w Olsztynie Nr: OŚ.PŚ.7654-16/08/09 d dnia 11.09.2009 o udzieleniu zgody na zamkniecie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonej w miejscowości Spytkowo, gm. Giżycko.

Jednostka projektowa: CONECO-BCE Sp. z o.o. ul. Prostokątna 13, 81-601 Gdynia.

1.3.1. Zgodność robót z dokumentacją techniczną:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową 
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Wykonawca po wykryciu błędów lub opuszczeń w Zamówieniu o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, ustalić odpowiednie zmiany, poprawki lub interpretację tych dokumentów. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je do akceptacji Zamawiającemu.

## 2. Prowadzenie robót:

2.1.  Ogólne zasady wykonania robót:

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie prac i dokumentacji zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm, Aprobat Technicznych, Decyzji udzielającej pozwolenia na rekultywację, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Umowy. Do wykonawcy należy również uzupełnienie wszelkich możliwych zezwoleń na własny koszt.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót; jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Wykonawca zatrudni  geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą Zamawiającemu przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi 
o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.

Po zakończeniu robót ziemnych i obsianiu rekultywowanej powierzchni trawą, zatrudniony przez Wykonawcę  geodeta Na swój koszt dokona pomiaru przebiegu osiadania powierzchni składowiska.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.

2.2.   Teren budowy:

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy:

Teren przeznaczony pod składowisko użytkowany był pierwotnie jako grunty rolnicze (grunty orne i łąki), częściowo zaś stanowił nieużytki. Geomorfologicznie jest to obszar wysoczyzny morenowej falistej, ukształtowanej podczas ostatniego zlodowacenia bałtyckiego w fazie pomorskiej. Pierwotne ukształtowanie morfologiczne zostało zmienione wskutek kształtowanie kwater składowiska. Sieć hydrologiczna obszaru jest słabo rozwinięta, najbliższy zbiornik wodny jezioro Skarż Wielki położone jest w odległości 1,5 km od terenu składowiska. Wody podziemne występują co najmniej na dwóch poziomach wodonośnych,

Na rekultywowanej kwaterze składowiska „Świdry” o powierzchni 5,005 ha. Teren składowiska nie jest w całości ogrodzony płotem, wjazd oznakowany jest tablicą informacyjną. Dojazd do rekultywowanej kwatery składowiska (działek ewidencyjnych  350/24, 350/16) prowadzi przez miejsce budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie (działki sąsiednie 350/14, 350/15, 350/25, 350/26) realizowanej przez ZUOK Spytkowo Sp z o.o. w ramach projektu  „Regionalny system gospodarki odpadami – Ochrona Wielkich Jezior Mazurskich poprzez stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami”

Prace rekultywacyjne mają być prowadzone tak, aby  nie kolidowały z prowadzonymi tam pracami budowlanymi.

Na terenie działek 350/14, 350/15, 350/25, 350/26 istnieje nieodpłatna służebność  przejścia 
i przejazdu przez nieruchomość z ograniczeniem jej wykonywania do rekultywowanej kwatery składowiska (działek ewidencyjnych  350/24, 350/16). W związku z prowadzoną budową każdorazowy przejazd sprzętu budowlanego przeznaczonego do wykonania rekultywacji kwatery składowiska przez plac budowy, winien być uzgodniony z kierownikiem budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Spytkowie z tygodniowym wyprzedzeniem.

Należy zwrócić uwagę na nachylenie skarp i dobrać sprzęt do prowadzenia robót w takich warunkach. Dodatkowym czynnikiem, który należy uwzględnić jest znaczne osiadanie kopca odpadów. Należy uwzględnić fakt, że na składowisku prowadzone jest odgazowanie kopca, a tym samym roboty rekultywacyjne prowadzić tak, aby nie uszkodzić instalacji do odzysku biogazu.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy i dokumentacje techniczną 
w dniu podpisania umowy.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy:

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów 
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót.

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia np: bariery etc. w celu zapewnienia  bezpieczeństwa całego ruchu kołowego i pieszego.

Wykonawca będzie także odpowiedzialny, do czasu zakończenia robót, za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy.

2.2.4. Ochrona własności i urządzeń:

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę przed zniszczeniem instalacji odgazowywania składowiska znajdującej się w obrębie placu budowy. Wykonawca  dopilnuje  właściwego oznaczenia i zabezpieczenia instalacji i urządzeń przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.

W wyniku prowadzonych prac budowlanych zmianie ulegnie poziom terenu składowiska odpadów, wiąże się z tym  konieczność dostosowania instalacji odgazowującej do nowego poziomu. Wykonawca dokona czynności dostosowujące w ramach prowadzonych prac rekultywacyjnych na własny koszt.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu danych urządzeń lub instalacji oraz dokona jej naprawy.

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami:

2.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót:

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów:

projekt organizacji robót,

szczegółowy harmonogram robót,

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

program zapewnienia jakości.

2.3.2. Szczegółowy harmonogram robót

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania i przedstawiania w formie opisowej stosownych schematów ogólnego zarysu proponowanego sposobu realizacji zamówienia, który będzie obowiązywał w okresie realizacji zamówienia jako wytyczne.

Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowy realizacji przedsięwzięcia z podziałem na branże 
i charakterystyczne elementy realizacyjne. Szczegółowy harmonogram uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie.

Kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym 
w umowie. Wykonawca przestawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót , opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie zadań kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót.

Dokumenty te Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

O każdej zmianie harmonogramu realizacji zamówienia Wykonawca będzie informował Zamawiającego.

2.4. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy:

Wszystkie dokumenty przygotowywane w trakcie trwania budowy w tym mapy budowlane 
i inne  dodatkowe dokumenty i opracowania graficzne wykonawca zobowiązuje się wykonać na swój koszt. Wykonawca odpowiada za przeprowadzenie aktualizacji map z należytą starannością. Opracowanie aktualnych map sytuacyjno – wysokościowych do celów budowy należy do obowiązków Wykonawcy.

Po każdym etapie prac rekultywacyjnych Wykonawca jest zobowiązany przedstawić dokumentacje powykonawczą na własny koszt.

## 3. Materiały i urządzenia:

Zamawiający  ma  prawo przeprowadzenia  kontroli dostarczanych na budowę materiałów, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

## 4 Kontrola jakości robót:

4.1. Zasady kontroli jakości robót:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości.

Zamawiający  ma  prawo przeprowadzenia  kontroli jakości robót, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.

## 5. Decyzje administracyjne:

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, uzyskanie na własny koszt wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji zlecenia.

## 6. Normy i normatywy:

Roboty budowlane winny być zorganizowane tak, aby  ich realizacja mogła być prowadzona  zgodnie z wymaganiami Norm Polskich oraz warunkami określonymi w ustawie 
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

Gdziekolwiek w Wymaganiach Zamawiającego jest odniesienie do „stosownych norm” taki zapis powinien być interpretowany jak wyżej.

## CZĘŚĆ III – WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Umowa nr …..............................

zawarta w dniu …........2011r.

pomiędzy:

Gminą Miejską Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, którą reprezentują:

1.      Zastępca Burmistrza Miasta  – Paweł Czacharowski,

2.     …..............................................................

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta – Elżbiety Ołoszczyńskiej

(zwaną dalej „Zamawiającym”)

a

…................................................................................................................... z siedzibą w …............., ul. …................., …..-.... …...........

numer KRS …............................... Sądu Rejonowego …....................................................................

NIP …...................; REGON …....................

reprezentowaną przez:

…...................................................................

(zwana dalej „Wykonawcą)

wybraną w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759, ze zm.)

zważywszy, że:

zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane

Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Spytkowo, postępowanie nr …......... zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oferta Wykonawcy została  jako najkorzystniejsza wybrana przez Zamawiającego, dlatego też  Strony niniejszym uzgadniają, co następuje:

Następujące dokumenty wymienione poniżej stanowią integralną część Umowy:

1.Oferta Wykonawcy z dnia ___________ 2011 r.,

2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Spytkowo.

Wzajemne prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odpowiadać będą ustaleniom przyjętym w umowie.

§ 1

Przedmiot zamówienia

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.: Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Spytkowo.

- Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszej umowy określona została w cz II SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, SIWZ, normami państwowymi i obowiązującymi przepisami.

- Zamawiający dopuszcza w trybie i na zasadach wskazanych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 200 4.r Prawo zamówień publicznych, zastosowanie rozwiązań równoważnych przy realizacji przedmiotu umowy w sytuacji gdy proponowane rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego oraz nie gorsze co do jakości i funkcjonalności jak te opisane w dokumentacji projektowej czy też innych dokumentach odnoszących się do przedmiotu niniejszej umowy (zamówienia), a Zamawiający przed ich wykonaniem dokona ich pisemnej akceptacji na pisemny wniosek Wykonawcy.

§ 2

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłowe wykonanie całego przedmiotu umowy ustalone zostało na kwotę ........................... zł, słownie : .................................................złotych ...................... gr.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 zawiera podatek VAT obowiązujący na dzień złożenia oferty przetargowej przez Wykonawcę.

- Przyjmuje się, że Wykonawca za wykonanie prac, o których mowa w §1 uwzględnił wszystkie koszty wynikające z wymagań umowy i kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 jest stała.

- Należne Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w następujący sposób:

a) 50% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 umowy w terminie 30 dnia od daty doręczenia Zamawiającemu faktury, którą Wykonawca może wystawić po odbiorze przez Zamawiającego wykonanej warstwy podglebia i podpisaniu przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego.

b) 20% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 umowy w terminie 30 dnia od daty doręczenia Zamawiającemu faktury, którą Wykonawca może wystawić po odbiorze przez Zamawiającego wykonanej warstwy ziemi urodzajnej i podpisaniu przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego.

c) 20% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 umowy w terminie 30 dnia od daty doręczenia Zamawiającemu faktury, którą Wykonawca może wystawić po odbiorze przez Zamawiającego wykonanej rekultywacji biologicznej i podpisaniu przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego.

d) 10% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 umowy w terminie 30 dnia od daty doręczenia Zamawiającemu faktury, którą Wykonawca może wystawić po odbiorze przez Zamawiającego wykonanego chłonnego rowu opaskowego wraz z umocnieniem skarp wykopów i nasypów i podpisaniu przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego.

- Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 umowy, nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: ........................................................................

- Zamawiający w terminie 14 dni od daty przekazania przedmiotu umowy (protokołu zdawczo - odbiorczego do zatwierdzenia) zapozna się z przedmiotem umowy i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad i zgłoszenia uwag przekaże je Wykonawcy w formie pisemnej wraz z wskazaniem terminu usunięcia wad i uwzględnienia uwag; przy czym ustala się, że termin usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych uwag i stwierdzonych wad nie może przekroczyć 14 dni od daty wpływu do Wykonawcy pisemnego powiadomienia o wadach i uwagach do przedmiotu umowy.

§ 3

Termin realizacji zamówienia

- Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: w dniu podpisania umowy.

- Termin wykonania zamówienia: 30.09.2011r.

- Przed upływem okresu określonego w ust. 1 umowa może być rozwiązana w całości lub 
w części na podstawie art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- Treść umowy może zostać zmieniona na podstawie art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany treści umowy w zakresie:

a) terminu wykonania zamówienia

- w przypadku konieczności zlecenia innych robót, niemożliwych do przewidzenia

przed zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę,

- w przypadku konieczności wprowadzenia zmian projektowych z powodu istotnych

braków lub błędów w dokumentacji,

- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania

nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, ( np. ujawnienia w trakcie robót

eksponatów archeologicznych i konieczności zlecenia wykonania ich inwentaryzacji

stosownie do obowiązujących przepisów),

- wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej zrealizowanie inwestycji w terminie,

e) zamawiający przewiduje możliwość zmiany podwykonawców.

- Ewentualne zmiany warunków umowy wymagają, dla ich ważności, zachowania formy pisemnej.

- Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę jednostronnie z winy Wykonawcy, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania przedmiotu umowy lub jego części przez Wykonawcę lub osobę (osoby) którym Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu umowy lub jego części.

- Zamawiający ma prawo przed wypowiedzeniem umowy lub odstąpieniem od niej w trybie ust. 7 wezwać Wykonawcę do usunięcie stwierdzonego nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia (umowy) wyznaczając mu odpowiedni termin.

- Wystarczającym udokumentowaniem dla rozwiązania umowy o którym jest mowa w ust. 7 będzie notatka służbowa spisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego 
i dostarczona Wykonawcy.

§ 4

Zobowiązania stron

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za jakość, terminowość oraz kompletność usługi objętej przedmiotem umowy.

- Wykonawca zapewnia, że użyte w związku z wykonywanymi przedmiotu umowy materiały, wykonywane prace, sposób świadczenia usługi jak i jej efekty będą zgodne z warunkami na jakich podjął się on wykonania przedmiotu umowy, obowiązującym prawem oraz normami (standardami) jakościowymi.

- Wykonawca może zlecić prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy Podwykonawcy/Podwykonawcom w zakresie wskazanym w jego ofercie przetargowej. W takim przypadku Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania Podwykonawcy jak za własne działanie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli przedmiot zamówienia ma wady zmniejszające wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności i przeznaczenia, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i odpowiednich przepisach.

- Wykonawca zapewni Zamawiającemu, na każdym etapie wykonania umowy, pełen zasób informacji dotyczących przedmiotu umowy.

- Wykonawca przez cały okres realizacji umowy jest zobowiązany do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej przedmiotem niniejszego zamówienia w wysokości min. 500.000,00 zł.

§ 5

Kontrola i odbiór usługi

- Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzoru i kontroli wykonywanych robót lub ich dowolnie wybranej części bez ograniczeń ilościowych i w każdym czasie.

- Stwierdzone przez Zamawiającego nieprawidłowości zarówno w już wykonanych jak 
i wykonywanych robotach, zgłaszane będą Wykonawcy na piśmie lub faksem, a ten będzie zobowiązany do ich natychmiastowego usunięcia. Usunięcie skutków nieprawidłowego działania Wykonawcy lub osób których użył lub używa do wykonania przedmiotu umowy nie uchyla prawa Zamawiającego do zastosowania przepisów § 7.

- Wykonawca przez okres trwania umowy zobowiązuje się do wypełniania warunków określonych w pkt 8 i 9 SIWZ.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia na każde żądanie Zamawiającego dokumentów poświadczających spełnienie przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 3 umowy.

- W przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę warunków, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z winy Wykonawcy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

- W przypadku rozwiązania umowy o którym jest mowa w ust. 5 zastosowanie mają postanowienia § 7 umowy.

- Potwierdzeniem przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy są protokoły zdawczo - odbiorcze  podpisane przez obie strony.

Protokół zdawczo - odbiorczy stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę na kwoty i z terminami płatności określonymi w § 2 niniejszej umowy.

- Potwierdzeniem przekazania całości prac jest końcowy protokół zdawczo – odbiobrczy, który Zamawiający wystawia w terminie 7 dni od przyjęcia ostatniego etapu budowy i podpisania protokołu zdawczo – obdiorczego.

- Z dniem wystawienia końcowego protokołu zdawczo – odbiobrczego Zamawiający przejmuje odpowiedzialność za przedmiot zamówienia (umowy).

§ 6

Wspólna realizacja umowy

- Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie pełnomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. Pełnomocnik upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

- Liderem (pełnomocnikiem), o którym mowa w ust. 2 będzie: …..................................... .

- Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

- Przed zawarciem Umowy Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę przedłożą Zamawiającemu kopię umowy określającej zakres obowiązków każdego z Wykonawców względem siebie przy realizacji niniejszej Umowy.

§ 7

Kary umowne

- Strony umowy postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania, za nienależyte wykonanie umowy lub jej niewykonanie, są kary umowne z następujących tytułów 
i w wysokościach:

a) za odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie z winy jednej ze stron, drugiej stronie przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wartości umowy brutto, za wyjątkiem odstąpienia od umowy lub jej części przez Zamawiającego w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu na jego pisemne żądanie karę umowną w wysokości 0,4% wartości brutto niewykonanego w ustalonym terminie przedmiotu zamówienia (umowy) lub jego części, z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Przy czym wartość naliczonych w związku z nieterminowym wykonaniem przedmiotu zamówienia (umowy) kar nie może przekroczyć 10% wartości przedmiotu zamówienia (umowy) brutto.

- Nałożona na Wykonawcę kara może według uznania Zamawiającego być albo potrącona 
z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, albo Wykonawca zostanie wezwany do zapłaty kary umownej na wskazane w wezwaniu konto Zamawiającego w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne na warunkach ogólnych.

§ 8

Podwykonawcy

- Wykonawca może zlecić taką część prac objętych przedmiotem zamówienia Podwykonawcom w jakiej określił to w złożonej przez siebie ofercie przetargowej.

- Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami.

- Zlecenie wykonania części prac Podwykonawcom nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy i jego pracowników lub przedstawicieli jak za swoje własne.

- Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu wraz z fakturą VAT pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury VAT o dokonanie zapłaty na rzecz tego Podwykonawcy.

- W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności Podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia.

Z tego powodu Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, ani żądania od Zamawiającego odsetek za zwłokę w zapłacie.

- Zatrzymanie, o którym mowa w ust. 4 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonania zapłaty na rzecz Podwykonawcy.

- Wszelkie konsekwencje nieterminowego regulowania zobowiązań wobec Podwykonawców obciążają Wykonawcę, bez skutków prawnych dla Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Podwykonawców o warunkach niniejszej umowy.

- Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z postanowień umowy zawartych w § 8 ust. 1-7 upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców ustaleń danej umowy, aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.

§ 9

Rękojmia

- Wykonawca udziela 24-miesięcznej rękojmi na przedmiot umowy licząc od dnia wystawienia przez Zamawiającego końcowego protokołu zdawczo – odbiorczego.

- W okresie rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad 
w terminie, o którym mowa w ust. 4.

- Wezwanie do usunięcia wad może zostać zgłoszone na piśmie, faksem (dowodem doręczenia jest otrzymanie potwierdzenia nadania bez błędu).

- W przypadku wystąpienia wad Wykonawca usuwa je w terminie do 14 dni od doręczenia wezwania, o którym mowa w ust. 3.

- W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo usunąć je, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę. Nie wyłącza to odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kar umownych określonych w § 7 niniejszej umowy.

- Jeżeli stwierdzone wady nie dadzą się usunąć albo z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie a wada jest wadą istotną, Zamawiający może odstąpić od umowy albo może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku i żądać jego zwrotu w tej części.

- Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie wynikłe z tytułu wad, jeżeli wady zostały ujawnione po upływie okresu rękojmi a Zamawiający nie mógł, przy zachowaniu należytej staranności, wcześniej ich wykryć.

- Wykonawca przez cały okres trwania rękojmi zobowiązuje się, że będzie ubezpieczony od odpowiedzialności w zakresie prowadzonej działalności do minimalnej wysokości wskazanej 
w SIWZ.

§ 10

Osoby upoważnione do kontaktów

- Ze strony zamawiającego wykonanie zamówienia koordynować będzie: Paweł Lachowicz tel. +48 87 429 13 74

- Ze strony wykonawcy wykonywanie zamówienia koordynować będzie: …........................ tel.  __________________

§ 11

Siła wyższa

- Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu.

- Strona umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej umowy ze względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na odstąpienie od umowy przez drugą Stronę z powodu niedopełnienia obowiązków umownych.

- Dla potrzeb umowy, "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie, którego źródło znajduje się poza przedsiębiorstwem Wykonawcy lub Zamawiającego.  Zdarzenie musi być niemożliwe do przewidzenia w tym sensie, że stopień jego pojawienia się jest mało prawdopodobny w określonej sytuacji przy zachowaniu obiektywnych kryteriów dla oceny, czy możliwe było przewidzenie zdarzenia; zdarzenie musi być niemożliwe do zapobieżenia, które uniemożliwia wykonywanie zamówienia.

- Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej.

- W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków wynikających z umowy.

§ 12

Tajemnica i poufność

- Każda ze stron niniejszej umowy zobowiązuje się, że w czasie jej wykonywania oraz po wykonaniu niniejszej umowy będzie traktować uzyskane informacje jako poufne oraz zobowiązuje się do ich nie ujawniania w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody drugiej strony.

- Zachowanie poufności nie będzie dotyczyło informacji, która:

1.) jest informacją publiczną,

2.) stanie się informacją publiczną w inny sposób niż poprzez naruszenie zasady poufności przez którąkolwiek ze stron,

w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U Nr 112, poz. 1198).

- Strony zobowiązują się, iż informacje poufne będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z wykonaniem niniejszej umowy.

- Strony zobowiązują się do nie ujawniania informacji poufnych osobom trzecim z wyjątkiem:

1) podmiotów upoważnionych pisemnie przez którąkolwiek ze stron,

2) organów i instytucji uprawnionych na podstawie prawa pożądania ujawnienia takiej informacji.

§ 13

- Oprócz sytuacji określonych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:

a) zostanie wszczęte jedno z postępowań przewidzianych w ustawie z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze lub nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,

b) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne mające związek 
z wykonaniem przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową,

c) Wykonawca nie rozpoczął w terminie prac bez uzasadnionej przyczyny, nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub stwierdzono protokolarnie brak postępu prac,

d) Wykonawca przerwał wykonanie prac i przerwa ta trwała dłużej niż 2 (dwa) tygodnie.

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru wykonanej zgodnie z umową usługi.

- Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej i powinno uzasadniać jego przyczynę pod rygorem nieważności.

- Strona, z powodu której zostało dokonane odstąpienie od umowy, poniesie koszty wynikłe 
z odstąpienia od umowy.

- Wykonawca nie może odstąpić od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy określonego w § 3.

§ 14

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przenieść swoich wierzytelności ani też zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie pod rygorem nieważności takiej czynności.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego w Giżycku.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 
i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wpisać dane wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum oraz wskazać lidera (pełnomocnika).

Wypełnia wykonawca, jeżeli zachodzą jakieś istotne informacje dotyczące osoby i wykonawca uważa za zasadne je przedstawić.