# DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Nazwa zamówienia:

### „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZEBUDOWY  CZĘŚCI TARGOWISKA MIEJSKIEGO”

w postępowaniu w trybie określonym

przepisami Kodeksu Cywilnego

wspólny słownik zamówień (CPV) -

Zamawiający :

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

ZAMAWIAJĄCY:

……………………………….

Giżycko, dnia  29.02. 2012 r.

## INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

### Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert   w przetargu pisemnym w trybie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego.

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wykonanie  dokumentacji projektowo – kosztowej  przebudowy części  targowiska miejskiego w Giżycku w zakresie wyodrębnienia  ciągów pieszych, dróg dojazdowych z wyposażeniem w odwodnienie, oświetlenie i zdrój uliczny oraz zadaszonych stanowisk handlowych typu lekkiego – zgodnie z założeniami Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”  w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”.

### UŻYTE W DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ  TERMINY MAJĄ NASTĘPUJĄCE ZNACZENIE:

#### „Zamawiający” –  Gmina Miejska Giżycko.

#### „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na

#### podstawie niniejszej Dokumentacji Przetargowej.

#### „DP” – niniejsza Dokumentacja Przetargowa.

#### „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego

#### przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 DP.

#### ”WYKONAWCA” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia,

#### złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę

#### w sprawie wykonania Zamówienia.

### DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

NIP:							845-10-02-471

adres do korespondencji:           		                        Urząd Miejski w Giżycku

al. 1 Maja 14

11 – 500 Giżycko

faks do korespondencji w sprawie Zamówienia:		087 428 52 41

e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia:	 urzad@gizycko.pl

znak postępowania: 					WT.7013.24.1.2012

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztowej                     dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy  części targowiska miejskiego”.

2.2 W zakres zamówienia wchodzi:

2.2.1  Wtórnik lewostronny (zakres wynikający z potrzeb).

2.2.2  Koncepcja przebudowy – 1 egz.

2.2.3  Projekt budowlany – 4 egz.

2.2.4  Projekty wykonawcze wraz z niezbędnymi detalami – 4 egz.

2.2.5  Przedmiar robót.

2.2.6  Kosztorys Inwestorski – 1 egz.

2.2.7  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 1 egz.

2.3. Opracowania, o których mowa w pkt.2.2  należy dostarczyć w formie papierowej                  w ilościach egzemplarzy podanych wyżej oraz w postaci elektronicznej na płycie 1 kpl. (dopuszczalne formaty: .doc,  pdf. ).

2.4. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA:

2.4.1 Przebudowa nawierzchni utwardzonej w zakresie wyodrębnienia  ciągów pieszych, dróg dojazdowych z wyposażeniem w odwodnienie, oświetlenie i zdrój uliczny                       oraz  zadaszonych stanowisk handlowych typu lekkiego – zgodnie z założeniami Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”  w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”.

2.4.2  Zakres opracowania przedstawiony jest na „Planie Sytuacyjnym” stanowiącym

Załącznik  nr 3 do dokumentacji przetargowej.

### TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

    - Zamawiający wymaga zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminach:

- koncepcja przebudowy z kosztorysem inwestorskim – 26.03.2012 r.

- pełna dokumentacja techniczna z projektami wykonawczymi i wnioskiem o pozwolenie

na budowę – 20.04.2012 r.

    - Miejscem realizacji zamówienia jest teren targowiska miejskiego przedstawiony                 w Planie Sytuacyjnym stanowiącym  załącznik nr 3 do dokumentacji przetargowej.

# 4.    ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:

- oferta cenowa przygotowana zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1,                   z podaniem ceny  ryczałtowej – powiększonej o należny podatek VAT.

# OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Róża Cudzanowska 		-	Naczelnik Wydziału Techniczno Inwestycyjnego

Urzędu Miejskiego w Giżycku

tel. 0 87 73 24 120.

# OZNACZENIE OFERTY, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT. PODPISANIE UMOWY.

### Oferty należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej  kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: „Oferta na: Przetarg –  „DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWY CZĘŚCI  TARGOWISKA MIEJSKIEGO”            – nie otwierać przed dniem 08 marca  2012 r., do godz. 12.10”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres  Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartych ofert  w przypadku dostarczenia ich Zamawiającemu po terminie.

### Termin składania ofert upływa dnia 08 marca 2012 r., godz. 12.00. Oferty złożone          po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty                                 do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

### Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować:

Urząd Miejski w Giżycku

al. 1 Maja 14

- – 500 Giżycko

### Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 marca 2012 r., o godz. 12.10 w siedzibie   Zamawiającego, pok. 113.

6.5 Planowany termin podpisania umowy -  16.03.2012 r.

# OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

Cena /ryczałtowa cena określona w formularzu ofertowym/	-	100 %,

Cena będzie obliczana wg następującej formuły:

cena oferty najtańszej

Cena oferty			=	cena oferty badanej	          x 100 %

  - UWAGI

Zgodnie z art. 701 § 3 KC Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub

odwołania ogłoszenia lub warunków przetargu.

# ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik nr 1 	-	formularz cenowy oferty,

- Załącznik nr 2	            -         Wzór Umowy,

- Załącznik nr 3            -         Plan Sytuacyjny

Załącznik nr 1

NAZWA ZAMÓWIENIA:

### „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZEBUDOWY  CZĘŚCI TARGOWISKA MIEJSKIEGO”

FORMULARZ CENOWY OFERTY

FIRMA:  ..................................................................................................................................................

Z SIEDZIBĄ W: ...........................................................PRZY UL.: ..........................................

O NUMERZE REGON: ............................................................... I NIP: ...................................

- Po zapoznaniu się z warunkami umowy, a także w oparciu o pozyskane przez siebie informacje dotyczące ww. zamówienia, my niżej podpisani, niniejszym oferujemy wykonanie zadania będącego przedmiotem zamówienia  oraz usunięcie wszelkich wad zgodnie z warunkami umowy na ryczałtową kwotę:

* netto .......................................................................................... PLN

słownie:................................................................................................................. złotych/

* VAT .......................................................................................... PLN /słownie:.....................................................................................................................złotych/

* brutto..........................................................................................PLN /słownie:.....................................................................................................................złotych/

- Warunki płatności: ........................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy,

- koncepcja przebudowy z kosztorysem inwestorskim – 26.03.2012 r.

- pełna dokumentacja techniczna z projektami wykonawczymi i wnioskiem o pozwolenie

na budowę – 20.04.2012 r.

- Okres rękojmi:  trzyletni.

- Oświadczamy, że akceptujemy zapisy Wzoru Umowy Załącznik nr 2 i w przypadku gdy nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązujemy  się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Podpisał ...................................................................................................................................

występujący w charakterze …......................................................................................................

......................................... dnia ..............................

......................................................

/podpis i pieczęć Wykonawcy/

Załącznik nr 2

UMOWA NA PRACE PROJEKTOWE NR ………… /wzór/

W dniu ……………….. w Giżycku, pomiędzy Gminą Miejską Giżycko, al. 1 Maja 14,               11 – 500 Giżycko , zwaną dalej w tekście „Zamawiającym”, którą reprezentują:

1. Zastępca Burmistrza Miasta                                               – Paweł Czacharowski,

2. Naczelnik Wydziału Techniczno –  Inwestycyjnego            – Róża  Cudzanowska.

a …………………………………………………mającą  swą siedzibę w ………………. ,             którą reprezentują:

………………………………………………………………………………………………..

zwaną  dalej w tekście „Wykonawcą”, w rezultacie  dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w ramach postępowania określonego przepisami Kodeksu Cywilnego  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowo – kosztowej przebudowy części targowiska miejskiego obejmującej przebudowę nawierzchni utwardzonej w zakresie wyodrębnienia  ciągów pieszych, dróg dojazdowych             z wyposażeniem w odwodnienie, oświetlenie i zdrój uliczny oraz zadaszonych stanowisk handlowych typu lekkiego – zgodnie z założeniami Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki   i ludności wiejskiej”  w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”.

2.  Zakres opracowania przedstawiony jest „Planie Sytuacyjnym” stanowiącym  Załącznik    nr 1 do umowy.

##### Na dokumentację składają się opracowania:

##### Wtórnik lewostronny (zakres wynikający z potrzeb).

##### Koncepcja przebudowy – 1 egz.

##### Projekt budowlany – 4 egz.

##### Projekty wykonawcze wraz z niezbędnymi detalami – 4 egz.

##### Przedmiar robot – 1 egz.

##### Kosztorys Inwestorski – 1 egz.

##### Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 1 egz.

- Opracowania, o których mowa w pkt.3  należy dostarczyć w formie papierowej                  w ilościach egzemplarzy podanych wyżej oraz w postaci elektronicznej na płycie 1 kpl. (dopuszczalne formaty: .doc,  pdf. ).

§ 2

Integralną częścią składową niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć opracowanie stanowiące przedmiot umowy wraz  z oświadczeniem o kompletności tych prac w terminach:

- koncepcja przebudowy z kosztorysem inwestorskim – 26.03.2012 r.,

- pełna dokumentacja techniczna z projektami wykonawczymi i wnioskiem

o pozwolenie   na budowę – 20.04.2012 r.

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia w późniejszym terminie odrębnej umowy  na pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego, w terminie realizacji robót budowlanych.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego opracowania jest protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez obie strony.

- Przy odbiorze przedmiotu zamówienia Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji projektowo – kosztowej.

§ 4

- Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej z należytą starannością, w sposób zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prawem budowlanym, ustawy o ochronie zabytków, warunkami technicznymi, aktualnymi normami, przepisami sanitarno-higienicznymi, p.poż, bhp,             i ustawą o zamówieniach publicznych.

- Projekt budowlany zostanie sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133).

- Projekty wykonawcze, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania                      i odbioru robót  zostaną wykonane zgodnie z aktami prawnymi obowiązującymi przy projektowaniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Kosztorysy inwestorskie zostaną opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych                         w programie użytkowym/ Dz. U.       z 2004 r. Nr 130, poz. 1389/.

- Dokumentacja projektowa będzie określała parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów w celu zapewnienie konkurencyjności zgodnie              z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami). Do wyjątków dopuszczających odmienny od uregulowanego w art. 29 ust 1 cyt. wyżej ustawy opisu przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy art. 29 ust. 3 Pzp. W takim przypadku należy podać jakie warunki muszą być spełnione przy składaniu ofert równoważnych – określone wymogi  w odniesieniu do dopuszczonego zakresu „równoważności”.

§ 5

- Za wykonane roboty ustala się wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości: ………………………………… PLN (słownie złotych: ……………………………..).

Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT.

- Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana w terminie 14 dni po uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na budowę i wystawieniu faktury, lub w terminie 14 dni po upływie 3 m-cy od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego sporządzonego zgodnie z § 3 pkt 3 umowy.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne na rachunek:

………………………………………….

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia kary umowne.

- Podmiotem realizującym zamówienie jest Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, na którego będą wystawione faktury NIP 845-10-02-471

§ 6

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy lub nieterminowe usunięcie wad                  i usterek w wysokości 0,1 % uzgodnionego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które  odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Wykonawcę           od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.

- Za zwłokę w płatności faktur Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe.

- Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- Usterki i wady w dokumentacji będą usunięte w terminie 5 dni od daty powiadomienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy              w przypadku niedotrzymania terminu wykonania koncepcji przebudowy                        wraz  z kosztorysem inwestorskim - określonego w § 3 pkt 1 umowy.

§ 7

Wykonawca udziela 3 letniej rękojmi na wykonany zakres zadań projektowych.

§8

- Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków, wynikających z umowy w całości. Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji zlecenia głównego.

- Łącznie z przekazaną dokumentacją, Wykonawca przekazuje na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością Wykonawcy.

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej – aneksu  do umowy.

§ 10

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

- Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd Gospodarczy.

§ 11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego             i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY							        WYKONAWCA