Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 161/2012

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 28  marca  2012 roku

## R o z l i c z e n i e   i n w e s t y c j i   k o m u n a l n y c h   z a  2011 rok

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres robót | Budżet 2011 środki własne | ### Dofinansowanie | Wykonanie za 2011 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | ### 4 | 5 |
| I. | Transport i łączność | 20.000 |  | 19.848 |
| 1. | Budowa chodnika przy Pasażu Portowym -nawierzchnia chodnika z kostki betonowej - 124 m2 | 20.000 |  | 19.848 |
| II. | ### Turystyka | 2.189.000 | 1.593.000 | 3.693.729 |
| 1. | Budowa portu pasażerskiego Eko – Marina w Giżycku 2008-2011 -zmiana sposobu użytkowania budynku hali sportowej na budynek główny Eko-Mariny o pow. użytk . - 2431,6 m2; -budowa pawilonu tech.-gospodarczego o pow. użyt.- 146,5m2; -budowa sanitariatu o pow. użytk. 412,70 m2; -przebudowa nabrzeża manewrowo-spacerowego z wyposażeniem cumowniczym i w postumenty elektryczno-wodociągowe, budowa pirsu pasażerskiego; -nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm /chodniki, ścieżka rowerowa, opaski wokół budynków/ - 4.145,5 m2; -nawierzchnia z kostki kamiennej parkingów i dróg dojazdowych – 7.436,0 m2; -podnośnik bramowy o nośności 12-20 t do slipowania jednostek pływających. | 388.500 | 942.000 | 1.267.173 |
| 2. | Budowa kładki nad ul. Kolejową i torami łączącej jezioro Niegocin z centrum miasta Giżycka 2009-2011 Kładka dla pieszych o konstrukcji stalowej z pomostem żelbetowym, podwieszona na jednym pylonie, będącym główną podporą o konstrukcji stalowej z profili rurowych - całkowita długość kładki -71,30 mb -rozpiętość przęseł 56,12 m oraz 14,48m -szerokość chodnika na kładce – 5,0 m -windy – 2 szt. -odwodnienie liniowe kładki wraz z odprowadzeniem wód deszczowych do istniejącej kanalizacji deszczowej -linia kablowa oświetlenia zewnętrznego -nawierzchnia chodników z kostki betonowej gr.8 cm pod kładką- 805,5 m2. | 1.800.500 | 651.000 | 2.420.837 |
| ### III. | ## Gospodarka mieszkaniowa | 200.000 |  | 115.000 |
| ### 1. | ## Wykup nieruchomości | 200.000 |  | 115.000 |
| ### IV. | ## Działalność usługowa | 15.000 |  | 13.284 |
| ### 1. | ## Zakup urządzenia chłodniczego do przechowywania zwłok | 15.000 |  | 13.284 |
| ### V. | ## Administracja publiczna | 442.800 | 25.100 | 45.633 |
| ### 1. | ## Dokumentacja techniczna, modernizacja sieci wewnętrznych | 30.000 |  | 5.385 NW 24.615 |
| ### 2. | ## Zakup środków trwałych – urządzenia wielofunkcyjnego | 15.000 |  | 10.320 |
| ### 3. | ## Zakup środków trwałych w ramach realizacji projektu Sprawny Urząd |  | 25.100 | 5.313 |
| ### 4. | ## Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Miejskiej Giżycko | 397.800 |  |  |
| ### VI. | ## Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. | 120.000 |  | 119.816 |
| ### 1. | ## Rozbudowa monitoringu w mieście | 60.000 |  | 59.816 |
| ### 2. | ## Zakup samochodu dla Straży Miejskiej | 60.000 |  | NW 60.000 |
| ### VII. | ## Oświata i wychowanie | 669.350 | 127.350 | 675.051 |
| ### 1. | ## Zakup środków trwałych – doposażenie kuchni w PM 4 | 10.000 |  | 9.999 |
| ### 2. | ## Zakup środka trwałego – zbiornika ciepłej wody w PM 1 | 7.000 |  | 6.181 |
| ### 3. | ## Radosna szkoła- place zabaw w SP 6 i SP 7 | 102.350 | 127.350 | 202.896 |
| ### 4. | Rozbudowa budynku szkolnego o blok żywieniowy przy ZS nr 1 - pow. użytkowa- 161,3 m2, pow. zabudowy- 229,9 m2, kubatura- 923,0 m3 z wewnętrznymi instalacjami: wod.-kan., c.o., gazu ziemnego, elektryczną z drogą dojazdową, zatoka postojową i chodnikami -wyposażenie kuchni i zaplecza kuchennego zgodnie z projektem technologii -nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr.6 cm– 488,0 m2, -nawierzchnia drogi i miejsc postojowych z kostki betonowej gr. 8 cm – 1.425,0 m2. | 550.000 |  | 455.975 |
| VIII. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3.309.076 | 3.577.299 | 4.401.487 |
| 1. | Dokumentacja techniczna: - aktualizacja dokumentacji | 630.000 |  | 40.959 |
| 2. | Przebudowa przejazdu kolejowego na drodze krajowej 59- udział w przebudowie odc. drogi krajowej - regulacja niwelety toru – 170,0 mb | 44.726 |  | 24.195 |
| 3. | Rewitalizacja mola nad j. Niegocin w Giżycku - nawierzchnia korony mola z kostki betonowej gr. 8 cm – 3 459,0 m2 - oświetlenie: linia kablowa + punkty oświetleniowe – 21 pkt. -elementy małej architektury: ławki śmietniczki, gazon | 382.000 | 981.350 | 985.834 |
| 4. | ## Zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym śródmieściu miasta Giżycka -nawierzchnia ciągów pieszo-jezdnych z kostki betonowej gr. 8 cm – 2.555,0 m2, -nawierzchnia dróg wewnętrznych i miejsc postojowych z kostki betonowej gr. 8 cm – 1746,0 m2, -nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm – 890,0 m2, -nawierzchnia ciągów pieszych z kruszywa mineralnego- 3056,0 m2, -oświetlenie: linia kablowa + 62 pkt. oświetleniowe -zieleńce wraz z nasadzeniami o pow. 2,25 ha -mała architektura: ławki, śmietniczki , -plac zabaw o pow.449,0 m2 wyposażony w urządzenia do zabaw, -fontanna o pow. 161,0 m2, -odwodnienie terenu fi 160-200 – 126 m. | 1.153.450 | 2.595.949 | 2.524.150 |
| 5. | Rekultywacja składowiska odpadów | 810.400 |  | 551.901 |
| 6. | Zakup opraw oświetlenia publicznego | 60.000 |  | NW 60.000 |
| 7. | Budowa ciągu pieszego wraz z tarasem widokowym przy rewitalizowanym nabrzeżu jeziora Niegocin- aktualizacja dokumentacji | 70.000 |  | 1.039 NW 68.961 |
| 8. | Dokumentacja techniczna – analiza i ocena systemu odprowadzania wód deszczowych | 146.000 |  | 144.448 |
| 9. | Adaptacja budynku sali gimnastycznej wraz z rozbudową na potrzeby MBP w Giżycku | 12.500 |  | - |
| IX. | ##### Kultura fizyczna i sport | 404.459 | 800.000 | 1.201.291 |
| 1. | Budowa mazurskiego centrum sportów lodowych w Giżycku 2008- 2010 -budowa hali lodowej o pow. użytk. – 3 482,98 m2 - płyta lodowiska o wym.60,0mx30,0 m, - widownia 280 miejsc, -dostawa rolby do utrzymania lodu, -nawierzchnia z płyt granitowych gr. 8 cm – 150,0 m2, -nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm 235,0 m2, -nawierzchnia z płyt ażurowych – 269,0 m2, -zieleńce 542,0 m2. |  | 800.000 | 796.833 |
| 2. | Zakup maszyny do ostrzenia łyżew, wykonanie elektronicznego systemu obsługi klienta oraz samoobsługowego systemu parkingowego dla portu Eko-Marina Giżycko, instalacji monitoringu zewnętrznego, sieci komputerowej, telefonicznej, punktów poboru wody i energii elektrycznej na polu namiotowym ,rozdziału systemu grzewczego 3 central wentylacyjnych, masztu portowego, mebli biurowych, żaluzji i rolet, opomiarowania systemu grzewczego i poboru wody zimnej i ciepłej w pomieszczeniach kuchni i restauracji, podziału instalacji centralnego ogrzewania pomieszczeń kuchni i restauracji, zakup mebli do kawiarni na lodowisku, wykonanie instalacji monitoringu wideo na lodowisku | 404.459 |  | 404.458 |
|  | ## OGÓŁEM: | 7.369.685 | 6.122.749 | 10.285.139 |

Burmistrz Miasta Giżycka

/-/

Jolanta  Piotrowska