Załącznik  Nr  5 do Zarządzenia Nr  161/2012

Burmistrza Miasta  Giżycka z dnia 28 marca 2012 roku

Programy wieloletnie i stopień zaawansowania ich realizacji

| Nazwa zadania wieloletniego | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 2011 roku | Nakłady poniesione w 2011 roku | Stopień zaawansowania realizacji w % | Jednostka realizująca zadanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadania inwestycyjne |  |  |  |  |  |
| Turystyka |  |  |  |  |  |
| Budowa kładki nad ul. Kolejową oraz torami – łączącej jezioro Niegocin z centrum miasta Giżycka | 8.229.399 | 5.808.562 | 2.420.837 | 100,0 | U.M. |
| Budowa portu pasażerskiego Eko- Marina w Giżycku | 20.490.958 | 19.223.785 | 1.267.173 | 100,0 | U.M. |
| Gospodarka mieszkaniowa |  |  |  |  |  |
| Wykup nieruchomości | 1.150.000 | 805.000 | 115.000 | 80,0 | U.M. |
| Administracja publiczna |  |  |  |  |  |
| Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Miejskiej Giżycko | 3.234.800 | 0 | 27.341 | 0,8 | U.M. |
| Oświata i wychowanie |  |  |  |  |  |
| Rozbudowa budynku szkolnego o blok żywieniowy ZS nr1 | 955.975 | 500.000 | 455.975 | 100,0 | U.M. |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  |  |  |  |  |
| Zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym śródmieściu miasta Giżycka | 3.881.159 | 135.770 | 2.524.150 | 68,5 | U.M. |
| Adaptacja budynku sali gimnastycznej wraz z rozbudową a potrzeby MBP w Giżycku | 6.000.000 | 0 | 0 | 0,0 | U.M. |
| Budowa ciągu pieszego wraz z tarasem widokowym przy rewitalizowanym nabrzeżu jeziora Niegocin | 3.880.980 | 10.980 | 70.000 | 2,1 | U.M. |
| Rewitalizacja mola nad jeziorem Niegocin w Giżycku | 3.388.712 | 2.402.878 | 985.834 | 100,0 | U.M. |
| Przebudowa przejazdu kolejowego na drodze krajowej nr 59 | 196.568 | 172.373 | 24.195 | 100,0 | U.M. |
| Kultura fizyczna |  |  |  |  |  |
| Budowa Mazurskiego Centrum Sportów Lodowych w Giżycku | 12.106.134 | 11.309.301 | 796.833 | 100,0 | U.M. |
| Zadania bieżące |  |  |  |  |  |
| Administracja publiczna |  |  |  |  |  |
| Giżycko 2011 – 2013 budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadregionalnych i regionalnych wydarzeniach | 1.765.001 | 10.000 | 166.616 | 10,0 | U.M. |
| Sprawny urząd | 500.000 | 28.012 | 249.029 | 55,4 | U.M |
| Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Miejskiej Giżycko | 421.660 | 27.340 | 96.715 | 29,4 | U.M. |
| Oświata i wychowanie |  |  |  |  |  |
| Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Giżycko | 293.052 | - | 81.729 | 27,9 | MZOSiP |
| Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży | 83.000 | - | 54.971 | 66,2 | SP nr 7 |

Burmistrz Miasta Giżycka

/-/

Jolanta Piotrowska