# 

# DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

**postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 euro**

Nazwa zamówienia:

**Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu sprawującego nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ciągu pieszego wraz z tarasem widokowym przy rewitalizowanym nabrzeżu jeziora Niegocin ” w Giżycku**

**wspólny słownik zamówień (CPV) -**

**71247000-1 nadzór nad robotami budowlanymi**

Zamawiający :

**Gmina Miejska Giżycko**

**al. 1 Maja 14**

**11-500 Giżycko**

**www.bip.gizycko.pl**

**ZAMAWIAJĄCY:**

**…………………………..**

Giżycko, 20.03.2013 r.

## INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

**Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko** zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym na **pełnienie funkcji Inżyniera Projektu sprawującego nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ciągu pieszego wraz z tarasem widokowym przy rewitalizowanym nabrzeżu jeziora Niegocin ” w Giżycku**

* Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu pisemnego z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i równego traktowania Wykonawców.
* Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16, poz.93 ze zm.), a nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na podstawie art.4 pkt. 8 tejże ustawy

### Użyte w Dokumentacji Przetargowej terminy mają następujące znaczenie:

#### „Zamawiający” – Gmina Miejska Giżycko.

#### „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Dokumentacji przetargowej.

#### „DP” – niniejsza Dokumentacja przetargowa.

#### „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 DP.

#### ”Inżynier Projektu” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

#### 1.1.6 „Wykonawca” – podmiot realizujący roboty budowlane

### 1.2. Dane Zamawiającego:

NIP: **845-10-02-471**

dokładny adres do korespondencji: **Urząd Miejski w Giżycku**

**al. 1 Maja 14**

**11 – 500 Giżycko**

faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: **087 428 52 41**

e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: **urzad@gizycko.pl**

znak postępowania: **WT.042.16.2.7.2013.DD**

**Uwaga:** w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówieniapełnienie funkcji Inżyniera Projektu sprawującego nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ciągu pieszego wraz z tarasem widokowym przy rewitalizowanym nabrzeżu jeziora Niegocin ” w Giżycku w zakresie zgodnym z zapisami umowy – załącznik nr 2 Dokumentacji Przetargowej - „Wzór umowy”.

Prace budowlano – montażowe obejmują budowę obiektu mostowego o dł. około 233 m łączącego istniejącą kładkę nad ul. Kolejową i torami z molo wraz z tarasem widokowym o wym. 23,4 m x 5,6 m w zakresie:

- wykonanie fundamentów palowych pod podpory

### - budowa kładki dla pieszych wraz tarasem widokowym

- dostawa i montaż platformy dla niepełnosprawnych

- wykonanie zasilania, oświetlenia i iluminacji

### - wykonanie elementów małej architektury i zieleni

- wykonanie robót montażowych monitoringu i instalacji teletechnicznej wraz z projektem.

## TERMIN, MIEJSCE I WYKONAWCA REALIZUJĄCY ZAMÓWIENIE

### Termin wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie**. Planowany termin zakończenia zadania inwestycyjnego 13.12.2013 r.**

### O terminie zawarcia umowy z Wykonawcą Inżynier Projektu zostanie poinformowany.

### Miejscem wykonania zamówienia jest nadbrzeże jeziora Niegocin w Giżycku. .

# ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:

* wypełniony i podpisany formularz oferty cenowej przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1, z podaniem ceny ryczałtowej – powiększonej o należny podatek VAT,
* wypełniony i podpisany Załącznik nr 3 - kwalifikacje i doświadczenie kluczowego personelu proponowanego do wykonania zamówienia /wykształcenie, staż pracy/ .

# OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Róża Cudzanowska - Naczelnik Wydziału Techniczno Inwestycyjnego

Urzędu Miejskiego w Giżycku tel. 0 87 73 24 120.

# OZNACZENIE OFERTY, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

* 1. Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: **„Oferta na: Przetarg – „Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu sprawującego nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ciągu pieszego wraz z tarasem widokowym przy rewitalizowanym nabrzeżu jeziora Niegocin ” – nie otwierać przed dniem 28.03.2013 r., do godz. 12.10”.** Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres, by umożliwić zwrot nie otwartych ofert w przypadku dostarczenia ich Zamawiającemu po terminie.

### 6.2. Termin składania ofert upływa **dnia 28.03.2013 r., godz. 12.00.** Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

6.3 Oferty osobiście dostarczone do siedziby Zamawiającego należy złożyć **w Sekretariacie, pok. nr 104**.

### 6.4 Oferty przesłane do siedziby Zamawiającego przesyłką pocztową czy kurierską, należy zaadresować: **Urząd Miejski, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko**.

### 6.5 Publiczne otwarcie ofert nastąpi **w dniu 28.03.2013 r., o godz. 12.10** w siedzibie Zamawiającego, **pok. 114**.

# OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

* Cena /ryczałtowa cena określona w formularzu ofertowym/ - 100 %,

Cena będzie obliczana wg następującej formuły:

cena oferty najtańszej

Pc = cena oferty badanej x 100 %

Pc – punkty za oferowaną cenę brutto (max 100 pkt.)

* 1. **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

8.1. Zamawiający zastrzega prawo do;

- zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,

- zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

- żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień na każdym etapie przetargu,

8.2 Okres związania z ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

# ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część dokumentacji przetargowej:

* Załącznik nr 1 - formularz cenowy oferty,
* Załącznik nr 2 - „Wzór Umowy”
* Załącznik nr 3 - Wykaz personelu proponowanego do wykonania zamówienia.

**Załącznik nr 1**

**Formularz oferty cenowej**

**Na sesji otwarcia ofert zostaną odczytane: cena oferty**

FIRMA: …………………………………………………………………………………………

Z SIEDZIBĄ W : ……………………….………..PRZY UL. ……………………..…………..

O NUMERZE REGON: ………………………………

I NIP: ....……………………………

Oferujemy pełnić funkcję Inżyniera Projektu zgodnie z warunkami umowy za ryczałtową kwotę:

**\* netto .....................................................…złotych /słownie.........................................................**

**........................................................................................................................................................**

**\* VAT .............................................…….złotych/ słownie............................................................**

**.......................................................................................................................................................**

**\* brutto ...............................................złotych /słownie.................................................................**

**.......................................................................................................................................................**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **branża** |  | **Budowa ciągu pieszego wraz z tarasem widokowym przy rewitalizowanym nabrzeżu jeziora Niegocin**  **/PLN/** |
| **mostowa** | **netto** |  |
| **VAT** |  |
| **brutto** |  |
| **elektryczna** | **netto** |  |
| **VAT** |  |
| **brutto** |  |
| **telekomunikacyjna** | **netto** |  |
| **VAT** |  |
| **brutto** |  |
| **drogowa** | **netto** |  |
| **VAT** |  |
| **brutto** |  |
| **RAZEM** | **netto** |  |
| **VAT** |  |
| **brutto** |  |

Wyżej wymienione wynagrodzenie obejmuje całość prac związanych z zamówieniem i będzie obowiązywało przez cały okres objęty umową.

oraz:

1. Oświadczam, że zapoznałem się z Dokumentacją Przetargową i przyjmuję bez zastrzeżeń jej warunki i postanowienia łącznie z wzorem umowy.
2. Jeśli moja oferta zostanie przyjęta, podejmuję się podpisać umowę w ciągu 1 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu.
3. Zgadzam się przestrzegać niniejszej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia ofert, a w przypadku wygrania przetargu przez cały czas trwania umowy. Pozostanie ona dla mnie wiążąca i może zostać przyjęta w dowolnym czasie przed upływem tego okresu.

....................., dnia ............. r. ……..........................................................................

podpis i pieczęć Inżyniera Projektu

**Załącznik nr 2**

„ Wzór umowy”

**UMOWA NR …………….**

W dniu ……………. r. w Giżycku pomiędzy Gminą Miejską Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zwaną dalej w tekście „ Zamawiającym ”, którą reprezentują:

1. Zastępca Burmistrza Miasta – Paweł Czacharowski,
2. Naczelnik Wydziału Techniczno Inwestycyjnego – Róża Cudzanowska,

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Elżbiety Ołoszczyńskiej

a

……………………………………………………………………………………………

mającym swą siedzibę w: …………………………………………………..

zwanym dalej w tekście „Inżynierem Projektu”,

reprezentowanym przez:

1. ……………………………………………………………………………………..

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Inżyniera Projektu w postępowaniu przetargowym, została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**

1. Zamawiający powierza a Inżynier Projektu przyjmuje do wykonania pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n.: **„Budowa ciągu pieszego wraz z tarasem widokowym przy rewitalizowanym nabrzeżu jeziora Niegocin ”** w Giżycku zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i Zakresem zadań Inżyniera Projektu stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.
   * + 1. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

* oferta Inżyniera Projektu,
* dokumentacja przetargowa,

**§ 2**

1. Strony ustalają że, do obowiązków Inżyniera Projektu należy nadzór inwestorski wynikający z artykułów 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U.z 2010r. Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity).
2. Nadzór inwestorski zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do Umowy.
3. Prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej wynikającej z zakresu pełnionej funkcji.
4. Udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego.
5. Inżynier Projektu nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót. Jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki, gdy zaniechanie wykonania robót innych niż wymienione w umowie z Wykonawcą mogłoby spowodować zagrożenie dla życia ludzi lub katastrofę budowlaną.
6. Inżynier Projektu pełniąc czynności nadzoru inwestorskiego, działa w imieniu Zamawiającego, który jest inwestorem zadania.
7. Inżynier Projektu nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw związanych z realizacją niniejszej Umowy.

**§ 3**

1. Wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy określa się w wysokości ……………….. (słownie : ………………………………………………………………………..).
2. Na powyższe wynagrodzenie składa się :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Branża** |  | **Budowa ciągu pieszego wraz z tarasem widokowym przy rewitalizowanym nabrzeżu jeziora Niegocin.**  **/PLN/** |
| **mostowa** | **netto** |  |
| **VAT** |  |
| **brutto** |  |
| **elektryczna** | **netto** |  |
| **VAT** |  |
| **brutto** |  |
| **telekomunikacyjna** | **netto** |  |
| **VAT** |  |
| **brutto** |  |
| **drogowa** | **netto** |  |
| **VAT** |  |
| **brutto** |  |
| **RAZEM** | **netto** |  |
| **VAT** |  |
| **brutto** |  |

1. Określone w § 3 pkt. 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy.
2. W trakcie realizacji prac Zamawiający będzie wypłacał Inżynierowi Projektu wynagrodzenie proporcjonalnie do wartości zrealizowanych robót budowlano-montażowych.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Inżynier Projektu może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
4. Zmiana terminu zakończenia czynności nadzoru spowodowana przedłużeniem czasu realizacji inwestycji nie wpłynie na wysokość przewidzianego umową wynagrodzenia Inżyniera Projektu.

**§ 4**

1. Strony ustalają termin realizacji zamówienia na okres od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie. Planowany termin zakończenia zadania inwestycyjnego 13.12.2013 r.

**§ 5**

Inżyniera Projektu zapewni kluczowy personel do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w poszczególnych branżach jak niżej:

* inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności mostowej: ………………………………………..………………………

(imię i nazwisko, nr uprawnień), tel.

* inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych:

…………………………….……………………

(imię i nazwisko, nr uprawnień), tel.

* inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności telekomunikacyjnej: .....................................................................

(imię i nazwisko, nr uprawnień) tel.

* inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej: ………………………….………………………………

(imię i nazwisko, nr uprawnień) tel.

1. Osobą koordynującą prace poszczególnych branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego jest ……………………………tel.…………, który będzie odpowiedzialny za realizację prac.

**§ 6**

1. Rozliczenie za przedmiot umowy dokonywane będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktur częściowych wystawionych przez Inżyniera Projektu na kwoty proporcjonalne do wartości zrealizowanych robót budowlano-montażowych.
2. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości zamówienia.
3. Faktura końcowa zostanie wystawiona i opłacona po zakończeniu inwestycji, uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i dostarczeniu rozliczenia finansowo - rzeczowego
4. Wynagrodzenie przysługujące Inżynierowi Projektu będzie płatne na rachunek : …………………………. w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia kary umowne.

7. Za nieterminowe płatności faktur Inżynier Projektu ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

**§ 7**

1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowań pomiędzy stronami będą kary umowne.
2. Inżynier Projektu zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
3. 10 % wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Inżynier Projektu,
4. w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki w realizacji każdego z zadań określonych w pkt.14; 22; 23; 26; 28; 32; 34 lit. b, c zakresu zadań Inżyniera Projektu,
5. za każdy udowodniony przypadek niedochowania należytej staranności przy wykonywaniu swych obowiązków w wysokości 1% całkowitej kwoty wynagrodzenia,
6. za niewykonanie każdego z zadań określonych w pkt. 34 lit c, d 10% kwoty wynagrodzenia brutto.
7. Trzykrotne udowodnienie niedochowania należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków przez Inżyniera Projektu jest dla Zamawiającego podstawą do rozwiązania umowy z winy leżącej po stronie Inżyniera Projektu.
8. Zamawiający zapłaci Inżynierowi Projektu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

**§ 8**

Niezależnie od kary umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeśli wartość rzeczywiście wyrządzonej szkody jest wyższa niż kara umowna.

**§ 9**

* 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego.
  2. Ewentualne spory na tle realizacji umowy będzie rozstrzygał sąd okręgowy właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
  3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Inżyniera Projektu.

**ZAMAWIAJĄCY INŻYNIER PROJEKTU**

Załącznik nr 1 do umowy

## ZAKRES ZADAŃ INŻYNIERA PROJEKTU

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Projektu sprawującego nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ciągu pieszego wraz z tarasem widokowym przy rewitalizowanym nabrzeżu jeziora Niegocin ” w Giżycku.

**Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy w szczególności:**

1. wyznaczenie osoby koordynującej prace poszczególnych branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego;
2. podejmowanie decyzji i odpowiedzialności za nie, we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków Umowy przez Wykonawcę robót;
3. wydawanie poleceń, decyzji, opinii, zgody, akceptacje i wnioski na piśmie;
4. organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę;
5. dopuszczanie do stosowania lub odrzucenia materiałów, prefabrykatów, i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do realizacji robót. Decyzje te muszą być oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz normach i przepisach związanych z realizacją zadania;
6. podjęcie i odpowiedzialność za wszelkie decyzje, które dotyczą:
7. wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie określonym w warunkach Umowy,
8. potwierdzenia zakończenia robót budowlanych,
9. wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy,
10. żądania usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych,
11. udzielenia Wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących Umowy,
12. wnioskowania do Zamawiającego:

* w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody projektanta na zmiany,
* w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych,
* w ważnych sprawach finansowych i prawnych;
* w sprawach zmian materiałowych, technologii i organizacyjnych;

1. uzyskiwanie w imieniu Zamawiającego od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
2. zajmowanie stanowiska w sprawie konieczności wykonania robót dodatkowych,
3. rozpoznanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego zaopiniowaną dokumentację projektową i specyfikacje techniczne na proponowane przez Wykonawcę roboty dodatkowe, zamienne;
4. zajmowanie stanowiska co do propozycji Wykonawcy o potrzebie wzmocnienia lub zabezpieczenia dróg i dojazdów prowadzących na plac budowy;
5. dokonywanie analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawcę harmonogramów i uaktualnionych harmonogramów w celu ich akceptacji przez Zamawiającego;
6. wstrzymanie robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową i przepisami BHP;
7. kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP;
8. sporządzania protokółów z narad i przekazywania ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy i Zamawiającemu) w terminie 3 dni po naradzie oraz prowadzenia dokumentacji ze wszystkich kontaktów z Wykonawcą;
9. sprawdzanie pomiarów, badań materiałów, reżimów technologicznych w miejscach wyprodukowania i na placu budowy oraz żądania wykonania badań dodatkowych, a przede wszystkim:
10. akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami ST ze wskazanych przez Wykonawcę źródeł oraz zastosowanych technologii,
11. podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta,
12. akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami ST,
13. kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót,
14. zlecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości co do jakości,
15. akceptowanie sprzętu oraz środków transportowych użytych do robót, co do zgodności ich z warunkami Umowy;
16. inspekcja laboratorium Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowne urządzenia pomiarowe i sprzęt laboratoryjny Wykonawcy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań;
17. wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych do opracowania elaboratów końcowych, ewentualnie zlecenia tych czynności niezależnemu laboratorium akceptowanemu przez Zamawiającego i dokonanie oceny wyników badań i pomiarów;
18. ustalanie metod obmiaru robót oraz uczestniczenia przy dokonywaniu obmiarów robót przez Wykonawcę;
19. akceptowanie urządzeń i sprzętu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robót i ich obmiaru;
20. sprawdzanie wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
21. wnioskowanie o dokonanie zmian (wydłużenia) terminu wykonania robót w wyszczególnionych w Umowie przypadkach i przedstawienia ich do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia propozycji przez Wykonawcę;
22. ocena przedstawionych przez Wykonawcę wycen kosztów zmian w robotach i przedstawieniu do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 3 dni od daty ich zgłoszenia;
23. ocena przedstawionych przez Wykonawcę kosztów, które zgodnie z warunkami Umowy podlegają dodatkowej opłacie, bądź własnej wyceny tych kosztów i przedłożenia ich do akceptacji Zamawiającemu;
24. ocena przydatności materiałów rozbiórkowych oraz dokonanie obmiaru ilościowego;
25. dokonanie odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego robót oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej (w ciągu 2 dni od dnia zgłoszenia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę);
26. sprawdzenie miesięcznych zestawień Wykonawcy, wartości zakończonych i odebranych robót i potwierdzenie kwot do wypłaty (w ciągu 5 dni od złożenia zestawienia przez Wykonawcę);
27. poświadczenie terminu zakończenia robót;
28. stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej i przedłożenia do akceptacji Zamawiającego w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorze;
29. dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy w przypadku wypowiedzenia Umowy;
30. rozliczenie Umowy w przypadku wypowiedzenia jej przez Wykonawcę;
31. składanie do Zamawiającego pisemnych miesięcznych raportów (sprawozdania) z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru robót oraz z realizacji inwestycji wraz z dokumentacją zdjęciową ;
32. składanie do Zamawiającego kopii zapisanych stron Dziennika Budowy, każdorazowo po zapisaniu strony.
33. przygotowanie i załatwienie wszelkich spraw formalno - prawnych związanych z prowadzeniem i zakończeniem robót w tym:
34. kompletowanie dokumentów niezbędnych dla właściwych organów Nadzoru Budowlanego i Administracji Budowlanej oraz Zamawiającego,
35. przygotowanie poprawnego wniosku pod względem formalno-prawnym wniosku zgłoszenia zakończenia robót do właściwych organów Nadzoru Budowlanego wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w ciągu 7 dni od dnia końcowego odbioru robót budowlanych,

c) dokonanie rozliczenia finansowego – rzeczowego zadania na dzień odbioru końcowego inwestycji,

d) rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie realizacji inwestycji,

**ZAMAWIAJĄCY: INŻYNIER PROJEKTU**

**Załącznik nr 3**

**Wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamówienia:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Branża** | **Imię i nazwisko** | **Wykształcenie** | **Nr uprawnień,**  **specjalność/zakres** | **Staż pracy** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ,

w szczególności wskazane w wykazie jw. posiadają wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego postępowania w tym posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnościach:

* mostowej,
* instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
* telekomunikacyjnej,
* drogowej.

W przypadku gdy Inżynier Projektu poda informację o osobie którą będzie dysponował musi dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie (oświadczenie) tej osoby lub innych podmiotów do udostępnienia osoby, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

……….………………… ……………………………….

(miejscowość i data) (podpis i pieczęć Inżyniera Projektu )