Załącznik  Nr 1 do Uchwały  Nr XXXIX/82/2013

Rady  Miejskiej  w  Giżycku

z  dnia  19 grudnia  2013 r.

## Wykaz  wydatków  budżetowych

niewygasających  z  końcem  roku  2013

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Plan 2013 r | Przewidywane wykonanie |  | Termin wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 r | 2014 r |  |
| 710 | 71004 | 4300 | Plany zagospodarowania przestrzennego – stworzenie metadanych infrastruktury przestrzennej | 116.224 | 7.380 | 50.000 | 30.06.2014 |
| 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury wewnętrznej w budynku Urzędu Miejskiego | 60.000 |  | 60.000 | 30.06.2014 |
| 900 | 90095 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej na os. Grodzieńska wraz z groblami drogowymi | 1.300.000 | 100.000 | 1.200.000 | 30.06.2014 |
| OGÓŁEM: |  |  |  | 1.476.224 | 107.380 | 1.310.000 |  |

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Czopińska