DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

dotycząca

zamówienia publicznego o wartości  szacunkowej nieprzekraczającej  wyrażonej 
w złotych równowartości 14.000 euro.

Nazwa zamówienia:

BUDOWA PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 4 W GIŻYCKU, UL. JAGIEŁŁY 3

Wspólny słownik zamówień – 45111291-4 – roboty w zakresie zagospodarowania  terenu ,
   45000000-7 – roboty budowlane, 45421131-1 – instalacja drzwi

ZAMAWIAJĄCY:

.....................................................

Giżycko, ………………………..

Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli , al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym na  wykonanie zamówienia publicznego „ Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Giżycku, ul. Jagiełły 3”

### I. NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO

### Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
Al. 1 Maja 14
11-500 Giżycko

Tel. 874282935

Fax. 874282935

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest  budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Miejskim  Nr 4 w Giżycku, ul. Jagiełły 3, polegająca na:

### - rozebraniu obrzeży trawnikowych,
- rozebraniu krawężników,
- rozebraniu chodników i wysepek przystankowych i przejść dla pieszych ,
- rozebraniu elementów konstrukcji betonowy,
- wywiezieniu gruzu,
-  wykonaniu wykopów,
- wykonaniu murku oporowego,
- ułożeniu fundamentowych płyt żelbetowych,
- zbrojeniu  konstrukcji  żelbetowych,
- deskowaniu tradycyjnym  konstrukcji żelbetowych
- betonowaniu płyt  stropowych,
- ręcznym profilowaniu i zagęszczaniu podłoża w gruncie,
- wykonaniu podsypki piaskowej,
- wykonaniu obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej,
- ułożeniu chodników z płyt betonowych,
- wykonaniu okładzin podjazdu i krawężników,
- montażu balustrad podjazdu z prętów stalowych,
- montażu pochwytów stalowych chromowych,
-  wykuciu z murów ościeżnic stalowych,
- montażu aluminiowych drzwi jednoskrzydłowych,
- montażu aluminiowych drzwi dwuskrzydłowych.

Przedmiot zamówienia szczegółowo określony jest  w „Projekcie przystosowania budynku Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Giżycku dla potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie: podjazd dla wózków” , przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót budowlanych.

Powyższe dokumenty udostępnione są w wersji elektronicznej w dokumentacji przetargowej na stronie www.bip.gizycko.pl/przetargi

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania  zamówienia od dnia zawarcia   umowy. 
2. Termin  wykonania robót   – 31.05.2014 r.

IV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, na formularzu załączonym do dokumentacji przetargowej.

- Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej i opisanej według poniższego wzoru:

Nazwa i adres Wykonawcy(pieczęć)

Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli						                        al. 1 Maja 14
						11-500 Giżycko

Oferta na realizację  zadania:
„Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Miejskim Nr 4 
w Giżycku”
nie otwierać przed 7 kwietnia 2014r.  godz.  10.00

- MIEJSCE  ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  - Oferta musi być złożona w formie pisemnej bezpośrednio do Zamawiającego osobiście lub przesłana za pomocą poczty lub kuriera, do dnia 7 kwietnia 2014r. do godz. 10.00,

  - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pokoju 118 w dniu 7 kwietnia 2014r.             o godz. 10.20,

  - Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

  - Oferent może przed upływem terminu złożenia ofert zmienić lub wycofać ofertę

  - W toku badania o oceny ofert Zamawiający może  żądać od oferentów  wyjaśnień dotyczących treść złożonych ofert,

  - Zamawiający zastrzega , że może nie wybrać żadnej oferty oraz, że  może unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert na podstawie najkorzystniejszej w oparciu 
o następujące kryterium: – cena – 100%

VII. WARUNKI UDZIAŁU PRZETARGU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności,

- posiadają niezbędną wiedzę  i doświadczenie oraz dysponują potencjałem techniczny
 i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia,

- wykonają zamówienie w terminie  do 31 maja 2014r. ,

- udokumentują wykonanie co najmniej 1 zamówienie podobnego charakteru do przetargowego  w ciągu ostatnich 5 lat.

Potwierdzenie  spełnienia tych warunków przez Wykonawcę  nastąpi poprzez złożenie poniższych oświadczeń i dokumentów: 
-  podpisany projekt umowy,
-  wypełniony formularz cenowy oferty,
- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ( może być kserokopia
   poświadczona za zgodność z oryginałem),
-  oświadczenie o nie zaleganiu ze składkami na rzecz ZUS lub KRUS oraz podatkami na rzecz
    Urzędu Skarbowego, 
-  szczegółowy kosztorys ofertowy, 
- wykaz zrealizowanych zadań w latach 2009-2013
- oświadczenie o udzieleniu co najmniej 3 letniej rękojmi na wykonane roboty.

VIII. WADIUM 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela:
- Barbara Caban – gł. specjalista ds. organizacyjnych Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół 
i Przedszkoli w Giżycku, tel. 87 428 2k935
- Dokumentację Przetargową można odebrać w Miejskim Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli, 
al. 1 Maja 14, pok. 115 lub pobrać ze strony internetowej www.bip.gizycko.pl

Załączniki:

- Zał. Nr 1 - Formularz cenowy oferty

- Zał. Nr 2 - Projekt umowy

- Zał. Nr 3 - Wykaz zrealizowanych zadań w latach 2009-2013

### Zał. Nr 1

do dokumentacji przetargowej

### Nazwa zamówienia:

BUDOWA PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PRZEDSZKOLU MEISJKIM NR 4  W GIŻYCKU, UL. JAGIEŁŁY 3

FORMULARZ CENOWY OFERTY

FIRMA:  .......................................................................................................................................................

Z SIEDZIBĄ W: ...........................................................PRZY UL.: ...........................................

O NUMERZE REGON: ............................................................... I NIP: ....................................

- Po zapoznaniu się z warunkami umowy, dokumentacją przetargową, a także w oparciu           
 o pozyskane przez siebie informacje dotyczące ww. zamówienia, ja/my niżej podpisany/i, niniejszym oferuję/emy wykonanie zadania będącego przedmiotem zamówienia  oraz usunięcie wszelkich wad zgodnie z warunkami umowy na ryczałtową kwotę:

netto .......................................................

PLN/słownie:.............................................................................................................złotych/

VAT ...................................................... PLN /słownie:.....................................................................................................................złotych/

brutto......................................................PLN

/słownie:.....................................................................................................................złotych/

Wyżej wymienione wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje całość prac związanych 
z zamówieniem i będzie obowiązywało przez cały okres objęty umową.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- rozpoczęcie:		       od dnia podpisania umowy,

- zakończenie: 		       31 maja 2014 r.

- Oświadczam/my, że akceptuję/emy zapisy Projektu Umowy Załącznik nr 2 Dokumentacji przetargowej  i w przypadku gdy nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązujemy  się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczam/my, że posiadam/my  wiedzę i doświadczenie, dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami oraz  znajduję/emy  się  w sytuacji ekonomicznej                 i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Oświadczam/my, że posiadam/my aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

- Oświadczam/my, że  nie zalegam/my ze składkami na rzecz ZUS lub KRUS oraz podatkami na rzecz Urzędu Skarbowego.

- Oświadczam/my, że  udzielę/limy co najmniej 3 letniej rękojmi na wykonane roboty.

- Zgadzam/my się przestrzegać niniejszej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia ofert,
a w przypadku wygrania przetargu przez cały czas trwania umowy. Pozostanie ona dla mnie/nas wiążąca i może zostać przyjęta w dowolnym czasie przed upływem tego okresu.

......................................... dnia ………......

Podpisał .......................................................................................................................................................

występujący w charakterze .......................................................................................................................................................

w pełni upoważniony do podpisania ofert dla i w imieniu

.......................................................................................................................................................

Adres: .......................................................................................................................................................

........................................................							                                podpis i pieczęć  Wykonawcy

Załącznik Nr 2

do Dokumentacji przetargowej

PROJEKT

Umowa na roboty budowlane nr ..................

W dniu ........................ w Giżycku pomiędzy…………………………………………………….., 11-500 Giżycko, zwanym dalej w tekście „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

-  ……………………………… - …………………………………..,

a .........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

mającym swą siedzibę w ............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

1. ..............................................	- ................................................................

2. ..............................................	- ................................................................

zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu pisemnym, zgodnie z art. 701   Kodeksu Cywilnego została zawarta umowa o następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. „Budowa podjazdu  dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w  Giżycku, ul. Jagiełły 3” zgodnie 
 z zakresem prac określonym Zakresem Zadań Wykonawcy, stanowiącym Załącznik Nr 1 
do umowy.

Obowiązki stron

§ 2

Strony ustalają następujący zakres obowiązków:

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- przekazania placu robót wraz z wymaganymi dokumentami formalno-prawnymi                 po podpisaniu umowy,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

- odbioru przedmiotu niniejszej Umowy,

- terminowej zapłaty wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania robót zgodnie z projektem przystosowania budynku Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Giżycku dla osób niepełnosprawnych, przedmiarem robót, STWiORB, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie realizacji zadania,

- prowadzenia wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi  przepisami prawnymi,

- zabezpieczenia placu robót oraz prowadzenie robót  zgodnie z przepisami BHP oraz p.poż,

- wykonania i terminowego przekazania Zamawiającemu przedmiotu niniejszej Umowy,

- dostarczenia niezbędnych atestów, dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,

- usuwania na bieżąco usterek stwierdzonych w trakcie realizacji robót wpisami                   do wewnętrznego dziennika robót,

- usuwania wszelkich  usterek stwierdzonych podczas odbiorów  przeprowadzanych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, w terminach technicznie                              i organizacyjnie uzasadnionych,

- zabezpieczenia instalacji i urządzeń na  terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących przedmiot niniejszej Umowy,

- zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu robót,

- organizacji placu robót (wstawienie podliczników wody i energii elektrycznej),

- dbania o porządek na placu robót, o schludny jej wygląd na zewnątrz oraz utrzymywania robót,

- uporządkowania zaplecza robót, użytkowanego przez Wykonawcę, po zakończeniu 
i przekazaniu robót,

- kompletowania w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego i kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,

- usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia,

- udokumentowania zagospodarowania powstałych w trakcie robót odpadów komunalnych,

- wykonania inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych prac.

Terminy realizacji przedmiotu umowy

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się wykonać określone w umowie roboty w następujących terminach:

- rozpoczęcie   ................................

- zakończenie  ................................

Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 4

- Za wykonane roboty Strony określają wynagrodzenie ryczałtowe ogółem:

netto w wysokości .............................złotych,

/słownie ...................................................................................................................................złotych/

podatek VAT. ................. % w wysokości ...............................złotych słownie:............................

..............................................................................................................................................złotych/

brutto w wysokości .......................... złotych

/słownie:..............................................................................................................................złotych/

- Wartość wynagrodzenia ryczałtowego obejmuje również:

- koszty organizacji placu robót,

- koszt wykonania przyłącza (wstawienie podliczników - wody i energii elektrycznej) w celu rozliczenia się z Użytkownikiem obiektu),

- koszty zużytej energii elektrycznej i wody,

- koszty ubezpieczenia budowy,

- koszt zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- koszt opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( BiOZ) - jeśli jest wymagany),

- koszt wykonania inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych prac.

Zasady płatności

§ 5

- Zapłata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego roboty, realizowana będzie na podstawie sporządzonego końcowego odbioru robót.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek:

.......................................................................................................................................................... w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury ( końcowej) przez Zamawiającego.

3.   Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

4.   Za zwłokę w płatności faktury Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe.

Odbiory robót

§ 6

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiór końcowy .

- Wykonawca będzie awizował Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego na 7 dni przed dniem rozpoczęcia tego odbioru, pismem składanym bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku wewnętrznym  wpisem dokonanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy odbioru końcowego, w terminie nieprzekraczającym 7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru robót, w terminie określonym w ust. 4  wykonawca protokolarnie ustali stan przedmiotu odbioru przez powołaną przez siebie komisję. Protokół, o którym mowa wyżej, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury i zapłaty wynagrodzenia. W takim przypadku Wykonawca nie pozostanie w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Zamawiający zwróci wykonawcy poniesione przez niego i uzasadnione koszty związane ze zwłoką w przeprowadzeniu czynności odbioru.

- O dokonaniu jednostronnego odbioru, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego i dostarczy mu protokół, nie później jednak niż w dniu następnym po dokonaniu odbioru.

- Wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi dokumentami takimi jak: inwentaryzacja geodezyjna wykonanych prac,  atesty  i zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

- Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w ust. 7, wykonana będzie na jednym egzemplarzu dokumentacji technicznej przekazanej Zamawiającemu przez Wykonawcę,

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub posiada wady uniemożliwiające użytkowanie, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunięcie wad lub usterek.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru.

Kary umowne

§ 7

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy lub nieterminowe usunięcie wad i usterek

w wysokości  0,2% uzgodnionego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,                             - za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 5% wynagrodzenia umownego,

- za nieterminowe przekazanie placu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający ma prawo potrącić z faktury końcowej karę umowną.

- Strony mogą  dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

5.   Usterki i wady będą stwierdzone w obecności Wykonawcy a ich usunięcie potwierdzone  protokolarnie  przez obie strony.

Odstąpienie od umowy

§ 8

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w następujących przypadkach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy:

- zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

- Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót;

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy, jeżeli:

- Zamawiający opóźnia termin przekazania placu budowy o 30 dni roboczych od daty określonej w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy;

- Odstąpienie od niniejszej Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dniu od daty odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji  robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od niniejszej Umowy;

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od niniejszej Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

- Zamawiający, w razie odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty , które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu robót w ciągu 30 dni od daty podpisania przez Strony niniejszej Umowy.

Rękojmia

§ 9

- Rękojmia na wykonane roboty przysługuje na okres trzech lat. Bieg rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie rękojmi  - w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego.

- W przypadku gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie nie dłuższym niż 7 dni lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie własnych specjalistów strony trzeciej – bez utraty praw wynikających z rękojmi.

- Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i potwierdzane pisemnie.

Postanowienia końcowe

§ 10

- Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy .

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA:

Załącznik nr 1 do umowy........................

Zakres Zadań Wykonawcy

### Niniejszy przetarg obejmuje następujące prace, które wykona Wykonawca 
w przypadku wygrania przetargu:

### - rozebranie obrzeży trawnikowych – 25,5 m
- rozebranie krawężników - 3 m,
- rozebranie chodników i wysepek przystankowych i przejść dla pieszych – 81,9 m2
- rozebranie elementów konstrukcji betonowy – 2,45m2 ,
- wywiezienie gruzu – 6,94 m3,, plus dodatkowo za każdy metr,
-  wykonanie wykopów linowych – 1,80 m3,
- wykonanie murku oporowego – 0,45 m3,
- ułożenie fundamentowych płyt żelbetowych- 1,26m3,
- zbrojenie  konstrukcji  żelbetowych – 0,15 t,
- deskowanie tradycyjnym  konstrukcji żelbetowych – 2,40 m2,
- betonowanie płyt  stropowych – 0,12 m3,
- ręcznym profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie – 95,60 m2,
- wykonanie podsypki piaskowej – 95,60 m2 plus dodatkowo za każdy metr,
- wykonanie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej -  26,65 m,
- ułożenie chodników z płyt betonowych – 95,60 m2,
- wykonanie okładzin podjazdu i krawężników – 13,80 m2,
- montaże balustrad podjazdu z prętów stalowych -  17,20 m,
- montaże pochwytów stalowych chromowych – 13,20 m
-  wykucie z murów ościeżnic stalowych – 7,81 m2,
- montaże aluminiowych drzwi jednoskrzydłowych – 2,31 m2,
- montaże aluminiowych drzwi dwuskrzydłowych – 5,50 m2

-  inwentaryzacja geodezyjna wykonanych prac.

ZAMAWIAJĄCY:							       WYKONAWCA:

Zał. Nr 3

do dokumentacji przetargowej

Wykaz zrealizowanych zadań w latach

2009-2013

| Lp. | Przedmiot - zadanie | Wartość | Data wykonania | Podmiot na rzecz, którego roboty ostały wykonane lub są wykonywane |
| --- | --- | --- | --- | --- |

.................................... .....................................

(miejsce i data)			                                              (podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)