Ogłoszenie powiązane:

[**Ogłoszenie nr 101000-2014 z dnia 2014-03-25 r.**](http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=101000&rok=2014-03-25) Ogłoszenie o zamówieniu - Giżycko
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Zagospodarowanie alei i terenu przed kaplicą na cmentarzu przy al. 1 Maja w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach realizowanego zadania wykonane zostaną prace...
Termin składania ofert: 2014-04-15

**Numer ogłoszenia: 101116 - 2014; data zamieszczenia: 25.03.2014**

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 101000 - 2014 data 25.03.2014 r.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 73 24 111, 7324 143, fax. 87 4285241.

**SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4).

**W ogłoszeniu jest:** (...) TERMINY I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania Zamówienia w terminie: od dnia zawarcia umowy i wykonał go
w nieprzekraczalnym terminie: 20 tygodni od dnia podpisania umowy - data podpisania protokołu odbioru końcowego zadania. 1.1. wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w terminie 6 tygodni od dnia podpisania Umowy, 1.2. wykonanie projektów wykonawczych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich w terminie 7 tygodni od dnia podpisania Umowy, 1.3. Wykonanie robót budowlanych w terminie
20 tygodni od dnia podpisania Umowy Kara umowna za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy
w wysokości 0,03% uzgodnionego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki. Miejscem wykonania cmentarz komunalny przy al. 1 Maja.

**W ogłoszeniu powinno być:** (...)\_ TERMINY I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania Zamówienia w terminie: od dnia zawarcia umowy i wykonał go
w nieprzekraczalnym terminie: 140 dni od dnia podpisania umowy - data podpisania protokołu odbioru końcowego zadania. 1.1. wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w terminie 6 tygodni od dnia podpisania Umowy, 1.2. wykonanie projektów wykonawczych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich w terminie 7 tygodni od dnia podpisania Umowy, 1.3. Wykonanie robót budowlanych w terminie
140 dni od dnia podpisania Umowy Kara umowna za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,03% uzgodnionego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki. Miejscem wykonania cmentarz komunalny przy
al. 1 Maja..