|  | GMINA MIEJSKA GIŻYCKO al. 1 Maja 14 11 – 500 GIŻYCKO tel.: +48 87 73 24 111 fax.: + 48 87 42 85 241 e-mail: urzad@gizycko.pl www.bip.gizycko.pl |
| --- | --- |

# DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro

do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych

na podstawie  art. 4 pkt. 8

Nazwa zamówienia: Urządzenie siłowni dla dorosłych - zaprojektuj i wybuduj.

Zamawiający :

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

ZAMAWIAJĄCY:

……………………………….

Giżycko, sierpień 2014

## INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

### Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert                         w przetargu pisemnym.

### Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.  „Urządzenie siłowni dla dorosłych” w formule zaprojektuj i wybuduj.

### Użyte w Dokumentacji Przetargowej  terminy mają następujące znaczenie:

#### „Zamawiający” –  Gmina Miejska Giżycko.

#### „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Dokumentacji przetargowej.

#### „DP” – niniejsza Dokumentacja przetargowa.

#### „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 DP.

#### „Wykonawca” – podmiot realizujący zamówienia pn: „Siłownia terenowa w parku Rogera Goemare – projekt i budowa

### Dane Zamawiającego:

Gmina Miejska Giżycko,

al. 1 Maja 14

11 – 500 Giżycko

NIP:							845-19-51-457

dokładny adres do korespondencji:           		Urząd Miejski w Giżycku

al. 1 Maja 14

11 – 500 Giżycko

faks do korespondencji w sprawie Zamówienia:	87 428 52 41

e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia:	    wt@gizycko.pl

znak postępowania: 					WT.7013.16.3.2014.SP

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie siłowni dla dorosłych w Parku Rogera  Goemare w Giżycku zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 Dokumentacji Przetargowej.

## TERMIN, MIEJSCE I WYKONAWCA REALIZUJĄCY ZAMÓWIENIE

### Zamawiający wymaga, aby  Wykonawca przystąpił do wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy.

### Umowa zostanie zawarta na okres realizacji zadania – tj. w terminie określonym w § 4 ust. 1 projekcie Umowy stanowiącym załącznik nr 2 Dokumentacji Przetargowej.

### Miejscem realizacji zamówienia jest Park Rogera Goemare w Giżycku, dz. nr 295/8.

# ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:

- oferta cenowa przygotowana zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1, z podaniem ceny  ryczałtowej netto oraz brutto,

- wykaz proponowanych urządzeń do ćwiczeń wraz z kartami technicznymi zawierającymi wygląd, wymiary, zastosowane materiały oraz certyfikaty.

- wykaz proponowanej małej architektury, tj. ławki, śmietniczki, stojaki na rowery wraz z kartami technicznymi zawierającymi wygląd, wymiary, zastosowane materiały oraz certyfikaty.

- referencje wykonanych siłowni zewnętrznych w których zastosowano proponowane urządzenia siłowni zewnętrznej,

- koncepcja zagospodarowania terenu z przeznaczeniem pod organizację siłowni zewnętrznej, uwzględniająca umiejscowienie oferowanych urządzeń do ćwiczeń, ciągi komunikacyjne oraz rozmieszczenie małej architektury.

# OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Róża Cudzanowska 		-	Naczelnik Wydziału Techniczno Inwestycyjnego

Urzędu Miejskiego w Giżycku

tel. 0 87 73 24 120.

# OZNACZENIE OFERTY, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

### Oferty należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej  kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: „Oferta na: Przetarg –  „Urządzenie siłowni dla dorosłych” – nie otwierać przed dniem 08.09.2014 r. do godz. 12.10”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres  Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartych ofert  w przypadku dostarczenia ich Zamawiającemu po terminie.

### Termin składania ofert upływa 08.09.2014 r. godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

### Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować:

Urząd Miejski w Giżycku

al. 1 Maja 14

- –  500 Giżycko

### Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.09.2014r. o godz. 12.10 w siedzibie Zamawiającego,  pok. 114.

# WARUNKI PRZETARGU, WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WARUNKI UDZIAŁU          W PRZETARGU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

# O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

        - posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Wykonawca spełni warunek, jeśli złoży oświadczenie

        - posiadają niezbędną  wiedzę i doświadczenie, tj.:

Zamawiający uzna ww warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: oferowane urządzenia do ćwiczeń zostały zamontowane na co najmniej 6 siłowniach zewnętrznych.

Wymagane dokumenty:

- Wykaz zorganizowanych i wykonanych siłowni zewnętrznych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących siłowni zewnętrznej oraz  urządzeń.

# OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

# Cenę oferty należy podać jako cenę ryczałtową w wartości netto i brutto.

# Cena oferty będzie niezmienna przez cały czas realizacji robót i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

### W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z Dokumentacji Przetargowej, jak również koszty w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to między innymi następujące koszty ( jeśli dotyczą niniejszego zamówienia): wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, wody, energii elektrycznej, wykonania niezbędnych rozbiórek i ponownego wbudowania.

  - Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.              W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późniejszymi zmianami)

# OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Możliwa do uzyskania liczna punktów:

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów przyznawanych według poniższych kryteriów:

| Lp. | kryteria wyboru ofert | Punktacja |
| --- | --- | --- |
| 1. | wysokość proponowanej ceny brutto | max. 60 punktów |
| 2. | estetyka urządzenia do ćwiczeń | od 0 do 20 pkt |
| 3. | funkcjonalność urządzenia do ćwiczeń | od 0 do 10 pkt |
| 4. | koncepcja zagospodarowania terenu | od 0 do 10 pkt |

Liczba punktów przyznanych przez komisję przetargową poszczególnym Wykonawcom liczona jest według wzoru:

Cena min

P c =      ---------------------------    x  Pmax

Cena

gdzie:

P c  – punkty za cenę

P max – maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów za cenę (60)

Cena – oferowana kwota ceny netto ocenianej oferty

Cena min – najniższa oferowana kwota ceny spośród ocenianych ofert

Liczba punktów przyznanych przez Zespół poszczególnym Wykonawcom za pozostałe wskazane kryteria liczone jest według wzoru:

PCZK

P  =    ---------------------------

LCZK

gdzie:

P – punkty za dane kryterium;

PCZK – suma punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji;

LCZK – liczba członków komisji

W przypadku gdy wyliczona zgodnie z powyższymi wzorami liczba punktów nie stanowi liczby całkowitej, Zespół zaokrągla ją w górę do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę która uzyskała największą liczbę punktów.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert tej samej, największej liczby punktów, Zespól organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do Wykonawców, którzy złożyli te oferty.

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  - Zamawiający zastrzega prawo do:

- swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

- żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie przetargu,

- zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,

- zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

- żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie przetargu,

- wyłącznej interpretacji zapisów Dokumentacji przetargowej.

  - Termin związania z ofertą : 30 dni

# ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część DP:

- Załącznik nr 1 	-	formularz oferty,

- Załącznik nr 2	-	Projekt umowy

- Załącznik nr 3    -             Opis przedmiotu zmówienia

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA OFERTY

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | OFERTA WYKONAWCY |
| --- | --- |

GMINA MIEJSKA GIZYCKO

al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

### „Urządzenie siłowni dla dorosłych”

(znak postępowania: WT.7013.16.4.2014)

Dane korespondencyjne dotyczące Wykonawcy:

Nazwa .............................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Siedziba ............................................................................................................................................

Nr telefonu/faksu.............................................................................................................................

Adres Email ……………………............................………………………………………………….

MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

- Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z  Dokumentacją Przetargową.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Dokumentacją Przetargową (DP) oraz wyjaśnieniami                  i zmianami DP przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi             w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni,

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę

- netto …………… złotych (słownie złotych: ………………………………………………….),

- brutto …………… złotych (słownie złotych: …………………………………………..…….),

- Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w Dokumentacji Przetargowej

- Oświadczamy, że udzielamy rękojmi na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego,

- Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Dokumentacji Przetargowej.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem Umowy, stanowiący załącznik nr 2 Dokumentacji Przetargowej i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

..........................., dnia ............. r.                            .........................................................................

/podpis i pieczęć Wykonawcy/

* niepotrzebne skreślić

Załączniki do oferty:

  - ...................................................................................................................

  - ...................................................................................................................

  - ...................................................................................................................

  - ....................................................................................................................

nn.  ...................................................................................................................

Załącznik nr 2

Projekt umowy

W dniu ....................... w Giżycku pomiędzy Gminą Miejską  Giżycko, al. Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zwaną dalej w tekście „ Zamawiającym ”,  którą reprezentują:

- Zastępca Burmistrza Miasta  				–	Paweł Czacharowski,

- Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego       –          Róża Cudzanowska

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta                           –          Elżbieta Ołoszczyńska

a ............................................................... mającym swą siedzibę w  .............................................

zwanym dalej w tekście  „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1. ...........................................................................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu                       o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro została zawarta umowa                   o następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:

Urządzenie siłowni dla dorosłych – zaprojektuj i wybuduj

- Przedmiot umowy obejmuje:

- Etap I – Wykonanie projektu budowlanego na podstawie koncepcji zagospodarowania w zakresie niezbędnym do zrealizowania robót  3 egz. (tekst: .pdf, rysunki: .dxf, .dwg)

- Etap II – Roboty budowlane

- wykonanie wszystkich robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym,

- zorganizowanie i przeprowadzenie wszystkich niezbędnych prób, badań i odbiorów,

- opracowanie operatu kolaudacyjnego po zakończeniu robót budowlanych,

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie                           z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu Umowy Zamawiającemu                      w terminie w niej uzgodnionym.

- Zakres i sposób wykonania Umowy określają:

- Dokumentacja Przetargowa

- Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

## Prawa i obowiązki Zamawiającego

## § 2

  - Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy, polecać Wykonawcy na piśmie:

- rezygnację z części robót,

- wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do Dokumentacji Projektowej,

  - Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie określonym w  § 4 pkt 2

  - zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego,

  - odbiór przedmiotu niniejszej Umowy z zastrzeżeniem przypadków określonych                        w § 7 pkt 7

  - terminowa zapłata wynagrodzenia,

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane, na którym zrealizowany zostanie przedmiot niniejszej umowy.

## Prawa i obowiązki Wykonawcy

## § 3

- Projekt budowlany zostanie sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury         z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.             z 2003 r. Nr 120 poz. 1133).

- Prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi łącznie z zapewnieniem nadzoru nad robotami budowlanymi przez kierownika budowy oraz kierowników robót w danej specjalności techniczno-budowlanej, jeśli kierownik budowy nie posiada stosownego przygotowania zawodowego;

- Zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż.;

- Wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami i wiedzą techniczną;

- Terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej Umowy nadającego się do użytkowania zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami dopuszczającymi obiekt do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem;

- Wykonawca wystąpi we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy dostęp do energii elektrycznej i wody na użytek zasilania w te media terenu budowy w trakcie realizacji inwestycji.

- Wykonanie i utrzymanie na własny koszt zaplecza budowy oraz ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy

- Zgłaszanie Zamawiającemu wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu oraz przedmiotów odbioru;

- Dostarczenie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

- Okazanie na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru certyfikatu (deklaracji) zgodności            z obowiązującymi normami lub w przypadku ich braku właściwą aprobatę techniczna w stosunku do wbudowanych materiałów;

- Dostarczenie i zamontowanie wszystkich urządzeń przewidzianych do wbudowania w ramach zadania inwestycyjnego na podstawie projektu budowlanego oraz zapewnienie specjalistycznego nadzoru montażu dla dostarczonych przez siebie urządzeń;

- Rozruch i regulację wszystkich zamontowanych urządzeń;

- Dostarczenie instrukcji obsługi zamontowanych urządzeń;

- Usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych w trakcie realizacji oraz podczas odbiorów przeprowadzanych zgodnie z postanowieniami § 8 niniejszej Umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych;

- Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego.

Operat kolaudacyjny stanowi dokument, w skład którego wchodzą wszystkie dokumenty związane z realizacją robót budowlanych, a  w szczególności są to:

- pełną dokumentację powykonawczą we wszystkich branżach w 2 egz.

- oświadczenie kierownika budowy oraz kierowników robót o których mowa w art. 57 ustawy Prawo Budowlane,

- certyfikaty, świadectwa i aprobaty techniczne użytych materiałów, urządzeń                          i   instalacji  zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,

- protokóły z przeprowadzonych prób, badań i pomiarów,

- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna,

- instrukcja użytkowania obiektu,

- Zabezpieczenie instalacji i urządzeń obcych na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących przedmiot niniejszej Umowy.

- Gruz budowlany oraz inne materiały pochodzące z rozbiórek, demontażu lub makroniwelacji Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do usunięcia lub   zagospodarowania   zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wynagrodzenie określone w § 5 ust. l obejmuje także koszty poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych,  ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych będzie to niemożliwe lub nieuzasadnione, to koszty przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia poniesie Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Po zakończeniu i przekazaniu robót – uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy będącego jego własnością, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę,

- Naprawienie i doprowadzenie /odtworzenie/ do stanu poprzedniego na swój koszt, w przypadku spowodowania szkody, a także zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót, ich części bądź urządzeń.

- Przedstawicielem na budowie ze strony Wykonawcy będzie: ..........................................

## Terminy realizacji przedmiotu umowy                                                                                                                        § 4

- Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu Umowy:

- termin wykonania pełnobranżowego projektu budowlanego – 2 tygodnie od dnia podpisania Umowy.

- termin przekazania terenu budowy - w ciągu 5 dni od daty od daty możliwości przystąpienia do wykonywania robót budowlanych,

- termin przekazania Zamawiającemu zadania (protokół końcowego odbioru)  6 tygodni od dnia podpisania niniejszej Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego § 1 Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę brutto w wysokości ................................. złotych /słownie złotych: ........................................................................ w tym:

- Wynagrodzenie o którym mowa w § 5 ust. 1 zawiera wszystkie koszty jakie Wykonawcy przysługuje w ramach realizacji przedmiotu Umowy i nie będzie podlegać zmianom za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 9 ust. 1.

- Wykonawca określając wynagrodzenie oświadcza, że na etapie przygotowań oferty zapoznał się z materiałami wyjściowymi, terenem budowy i wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie o którym mowa w § 5 pkt 1 obejmuje wszystkie koszty wynikające                            z obowiązków Wykonawcy określonych w § 3.

- Roboty, które Wykonawca wykona bez porozumienia z Zamawiającym lub jako samowolne odstępstwo od Umowy, nie podlegają wynagrodzeniu.

Zasady płatności wynagrodzenia

§ 6

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu inwestycji, sporządzeniu protokołu końcowego odbioru zadania.

- Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy,             w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z protokołem odbioru robót.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

- Podmiotem realizującym zamówienie jest Gmina Miejska Giżycko ,  al. 1 Maja 14 , 11 – 500  Giżycko, na którego będą wystawiane faktury  NIP 845-19-51-457

## Odbiory robót                                                                                                                                                                § 7

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiór Dokumentacji Projektowej,

- odbiór końcowy .

- Odbiór Dokumentacji Projektowej – Etap I

- Przedmiotem odbioru Etapu I – Dokumentacji Projektowej jest przekazana przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentacja bez wad, braków, nieprawidłowości sporządzona w całości w języku polskim,

- Zamawiający w terminie do 7 dni od daty przekazania dokumentacji może zgłosić uwagi i stwierdzone wady. W przypadku zgłoszenia uwag i wad Wykonawca poprawi dokumentację projektową w terminie do 7 dni od dnia ich otrzymania.

- Po uwzględnieniu uwag i/lub usunięcia wad, o których mowa powyżej, ewentualnie przy braku zastrzeżeń, zostanie podpisany protokół zdawczo – odbiorczy prac projektowych. Wraz z dokumentacją przekaże Zamawiającemu:

- Oświadczenie, że dokumentacja jest zgodna z koncepcją.

- Prawa autorskie majątkowe do dokumentacji projektowej, osobiste prawa autorskie jako niezbywalne pozostają własnością Wykonawcy.

- Odbiór robót budowlanych – Etap II:

- Wykonawca będzie awizował Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego najpóźniej           w dniu osiągnięcia gotowości do odbioru przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 ust. 1, pismem składanym bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie robót oraz sporządzony operat kolaudacyjny zaopatrzony w adnotację Inspektora Nadzoru o kompletności.

- Na dzień zgłoszenia o gotowości do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu operat kolaudacyjny. Niedostarczenie operatu kolaudacyjnego dla celów odbiorowych uważane jest jako nie zakończenie robót.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy odbioru końcowego, w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę  gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru robót, w terminach określonych w ust. 3 i w ust. 7, Wykonawca protokolarnie ustali stan przedmiotu odbioru przez powołaną przez siebie komisję. Protokół, o którym mowa wyżej, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury i zapłaty wynagrodzenia. W takim przypadku Wykonawca nie pozostanie w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Zamawiający zwróci Wykonawcy poniesione przez niego uzasadnione koszty związane ze zwłoką  w przeprowadzeniu czynności odbioru.

- O dokonaniu jednostronnego odbioru, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca powiadomi na piśmie  Zamawiającego i dostarczy mu protokół, nie później jednak niż w dniu następnym po dokonaniu odbioru.

- Jeżeli w czasie odbiorów zostaną stwierdzone wady Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

    - jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie  Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 2,

    - jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia, to:

  - zamawiający może żądać ponownego wykonania robót,

  - zamawiający może żądać równowartości wadliwej części przedmiotu umowy,

    - w przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie lub kiedy wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i zlecenia wykonania robót innemu wykonawcy  z zachowaniem prawa naliczenia kar umownych zg. z § 8 ust. 2 niniejszej Umowy,

    - w przypadku zlecenia wykonania robót innemu wykonawcy Zamawiający wstrzyma wynagrodzenie Wykonawcy – strony niniejszej Umowy do czasu zakończenia przedmiotu umowy i ostatecznego ustalenia kosztu zastępczego wykonania robót, o który zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości  do odbioru z powodu nie zakończenia robót, braku operatu koluadacyjnego lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub posiada wady uniemożliwiające użytkowanie, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunięcie wad lub usterek.

- Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za wykonane roboty.

- W przypadku odmowy końcowego odbioru Wykonawca poniesie koszty utrzymania związane             z niezbędnym funkcjonowaniem zadania będącego przedmiotem Umowy.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy uznaje się  datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru.

Kary umowne

§ 8

Strony postanawiają, że w przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej Umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących przypadkach:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

- karę za zwłokę w przekazaniu placu budowy, w stosunku do terminu ustalonego w § 4 ust. 1 pkt 4) niniejszej umowy – w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia określonego w § 5  ust. 1 – za każdy dzień zwłoki,

- karę w wysokości 5% wynagrodzenia umownego, w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn , za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

- karę za naruszenie któregokolwiek terminu określonego w § 4 ust. 1  w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia łącznego określonego w § 5  ust. 1 przysługującego za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy  – za każdy dzień zwłoki,

- karę za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, rękojmi za wady  licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad – w wysokości 0,2% wartości łącznego wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1 – za każdy dzień zwłoki,

- karę w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia umownego za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy  z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę Zamawiającemu na potrącenie w rozumieniu art. 498             i 499 Kodeksu Cywilnego powstałej należności w związku z naliczeniem kary umownej.

- W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega prawo potrącenia ich z ostatniej faktury.

- Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471  Kodeksu Cywilnego do wysokości poniesionej szkody.

- Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na własny koszt.

Prawa autorskie

§ 10

- Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał pełnię praw autorskich Dokumentacji Projektowej.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła następuje bez ograniczenia, co do terytorium, czasu i ilości egzemplarzy, z zastrzeżeniem warunków i wyłączeń w licencji przewidzianych.

Rękojmia

§ 12

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy określony w § 1 ust. 1 wykonany zostanie dobrze jakościowo, zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa, warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub technicznej obiektu.

- Rękojmia na wykonane roboty i wbudowane urządzenia przysługuje na okres trzech lat. Bieg rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru.

- W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania rękojmi na osobę trzecią uprawnienia wynikające z udzielonej rękojmi przechodzą na nabywcę.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie rękojmi - w terminach określonych w § 12 ust. 6  bez względu na wysokość tych kosztów.

- Stwierdzenie usunięcia wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru prac z usuwania wad.

- Wykonawca dokona nieodpłatnej wymiany urządzenia do ćwiczeń na nowe w terminie 7 dni, gdy urządzenie po dwóch kolejnych naprawach tego samego elementu lub zespołu wykaże wady             w działaniu.

- W przypadku gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie własnych specjalistów strony trzeciej – bez utraty praw wynikających z rękojmi. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w okresie rękojmi z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy.

- Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i potwierdzane pisemnie faksem lub emailem na wskazane numery telefonów i adresy. Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia i określić sposób i czas usunięcia wady przy uwzględnieniu terminów określonych w § 12 ust. 6. Za skuteczne uznaje się powiadomienie Wykonawcy o wadzie lub usterce nawet, jeżeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiający wyśle powiadomienie faksem lub poczta elektroniczna na wskazany numer faksu lub adres e-mail Wykonawcy.

- Wszelka komunikacja pomiędzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na adres:

- Wykonawca .......................................................................................................................

- Zamawiający: Gmina Miejska Giżycko, adres al. 1 Maja 14 , 11 – 500 Giżycko, adres e-mail: urzad@gizycko.pl, wt@gizycko.pl  tel. 087 428 23 65, 087 73 24 113; fax. 087 428 52 41.          O zmianach w danych adresowych, strony są zobowiązane są informować niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

  - Wykonawca w ramach udzielonej rękojmi zobowiązany jest  do przeprowadzania  w każdym roku kalendarzowym, dwóch przeglądów technicznych:

- I przegląd do 01 kwietnia

- II przegląd do 01 sierpnia

W zakres przeglądu technicznego wchodzić będą następujące prace:

    - sprawdzenie ogólnego stanu technicznego urządzeń;

    - sprawdzenie i dokręcenie elementów mocujących;

    - usunięcie powstałych ponadnormatywnych luzów w elementach ruchomych;

    - przesmarowanie łożysk wymagających obsługi;

    - uzupełnienie zaślepek zabezpieczających;

    - odmalowanie wszystkich elementów drewnianych impregnatem;

    - kontrola stanu powierzchni w obszarze strefy bezpieczeństwa,

    - sporządzenie protokołu z każdego przeglądu gwarancyjnego zgodnie z PN przy udziale pracownika UM Giżycko

Postanowienia końcowe

§ 13

  - Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane   przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

  - Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki

§ 14

Załączniki stanowiące integralną część Umowy:

- Oferta Wykonawcy z dnia .................... r., wraz z załącznikami.

- Dokumentacja Przetargowa

Zamawiający:                                                                       Wykonawca:

Załącznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie siłowni dla dorosłych na terenie Parku Rogera Goemare                w Giżycku, dz. nr 295/8 w tym:

- opracowanie projektu budowlanego na podstawie sporządzonej do oferty koncepcji uwzględniającej uwagi Zamawiającego w stosunku do umiejscowienia oferowanych urządzeń, ciągów komunikacyjnych, elementów małej architektury w postaci ławeczek, śmietniczek, stojaków rowerowych i ewentualnie innych elementów odpowiadających celowi zagospodarowania. Park Rogera Goemare położony jest w obszarze historycznego układu urbanistycznego miasta Giżycka wpisanego do rejestru zabytków.

- Wykonanie zagospodarowania terenu oraz montaż małej architektury na podstawie  zaakceptowanego projektu.

- ustawienie i montaż 6 kpl. do ćwiczeń

Komplet jednego urządzenia stanowi pylon wraz z dwoma urządzeniami ćwiczeniowymi, dopuszczalne jest łączenie różnych funkcji ćwiczeniowych w jednym komplecie. W skład siłowni zewnętrznej winne zostać uwzględnione poniższe urządzenia:

- wycisk ręczny,

- prasa nożna

- orbiterek,

- jeździec

- piechur/biegacz

- drążki gimnastyczne (drabinka + podciąg nóg)

- ustawienie i montaż 2 ławek betonowych z siedziskami z drewna.

- ustawienie 2 koszy na śmieci betonowych z wkładem stalowym

- ustawienie 1 stojaka na rowery

- nawierzchnie utwardzone – strefy bezpieczeństwa

- kostka betonowa gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego – około 120,0 m2

- obrzeża o wysokości 30 cm

- spadki umożliwiające odpływ wody na tereny zielone,

- Wszystkie urządzenia siłowni zewnętrznej powinny spełnić poniższe wymagania:

  - Przedmiot zamówienia musi:

    - być fabrycznie nowy;

    - wolny od wad fizycznych i prawnych;

    - być zaprojektowany i wykonany zgodnie z Polskimi i Europejskimi Normami oraz posiadać karty techniczne;

    - być rozmieszczony w terenie w sposób umożliwiający zachowanie stref bezpieczeństwa (niedopuszczalne jest zachodzenie urządzeń na siebie). Zgodnie z poniższymi warunkami:

      - dla urządzeń o wysokości 60- 150 cm – strefa bezpieczeństwa – 1,5 m

      - dla urządzeń o wysokości > 150  strefa bezpieczeństwa – 0,5m+0,6 x wysokość urządzeń

      - dla urządzeń montowanych do pylonu min. strefa 1,8 m wokół urządzenia

      - odległości pomiędzy elementami ruchomymi urządzeń a stałymi powinny być większe niż 23 cm, co zabezpiecza przed zakleszczeniem ciała.

  - Urządzenia muszą charakteryzować się wysokimi walorami estetycznymi. Konstrukcja elementów wyposażenia powinna przenosić obciążenia pionowe, poziome i dynamiczne oraz zapewniać trwałość urządzeń. Urządzenia winne być wykonane ze stali galwanizowanej, malowanych proszkowo podwójnie.

Częścią wspólną dla wszystkich zestawów jest centralnie ulokowany pylon. O przekroju rury zasadniczej - 90mm, grubość ścianki min. 3,6 mm. Wysokość pylonu od podłoża wynosi 200 cm ±10 cm. Pylon składa się z dwóch rur o średnicy 90mm, zakończonych górą nakładką aluminiową spajającą rury, pomiędzy którymi na poprzeczkach stalowych o grubości 5 mm zamocowane są po obu stronach tablice z instrukcją oraz górny i dolny moduł z otworami, służący do zamocowania urządzeń. Pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące urządzenie do podłoża oraz nakładka zabezpieczająca pylon od góry wykonane są z aluminium malowanego proszkowo na kolor zasadniczy. Tablice z instrukcją są malowane na taki sam kolor jak pokrywy zabezpieczające. Tablica informacyjna wykonana z dwóch ocynkowanych blach, każda o grubości 2mm, montowanych po obu stronach pylonu. Tablica jest dwukrotnie malowana proszkowo na kolor zasadniczy urządzenia, na który jest nanoszona instrukcja techniką sitodruku w fazie produkcji (nie dopuszcza się zastosowania opisów w formie nalepek). Pozostałe elementy urządzeń wykonane są z rur o średnicy: 33mm, 42mm, 48mm, 60mm, 76mm o grubości ścianki min. 2,5mm. Uchwyty i rączki są wykonane z polichlorku winylu w kolorze czarnym. Wszystkie złączki, podkładki i śruby są wykonane ze stali nierdzewnej. Spawy są dodatkowo pokryte natryskową warstwą cynku. W urządzeniach winne być zastosowane bezobsługowe łożyska NSK. Elementy „siłowni” powinny być trwale związane z gruntem – fundamenty betonowe lub żelbetowe (zgodnie z technologią wskazaną przez producenta wyposażenia). Zaprojektowane fundamenty nie będą stwarzały zagrożenia (potknięcia się lub uderzenia). Siedziska winne zapewnić swobodny odpływ wody i mieć ergonomiczne ukształtowanie.

  - Wszystkie wymienione urządzenia siłowni muszą posiadać:

    - aktualny Certyfikat Zgodności z PN-EU;

    - tabliczkę znamionową;

    - kartę techniczną urządzenia;

    - instrukcję użytkowania;

    - instrukcję konserwacji.

  - Mała architektura – ławki, kosze na śmieci, stojak rowerowy,

- ławki

- kosze na śmieci

- stojak na rowery

  - Zamawiający wymaga 36 miesięcznej rękojmi na dostarczone urządzenia oraz wykonane roboty budowlane siłowni zewnętrznej licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. W ramach udzielonej rękojmi Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania w każdym roku kalendarzowym, dwóch przeglądów technicznych:

- I przegląd do 01 kwietnia,

- II przegląd do 01 sierpnia,

W zakres przeglądu technicznego wchodzić będą następujące prace:

    - sprawdzenie ogólnego stanu technicznego urządzeń;

    - sprawdzenie i dokręcenie elementów mocujących;

    - usunięcie powstałych ponadnormatywnych luzów w elementach ruchomych;

    - przesmarowanie łożysk wymagających obsługi;

    - uzupełnienie zaślepek zabezpieczających;

    - odmalowanie wszystkich elementów drewnianych impregnatem;

    - kontrola stanu powierzchni w obszarze strefy bezpieczeństwa,

    - sporządzenie protokołu z każdego przeglądu gwarancyjnego zgodnie z PN przy udziale pracownika UM Giżycko

  - Wykonanie:

    - zabezpieczeń i oznakowań należy do obowiązków Wykonawcy w ramach uzgodnionego wynagrodzenia;

    - Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do usunięcia ziemi, gruzu z wykopów oraz innych odpadów z terenu prowadzonych prac na miejsce utylizacji lub składowania.

    - fundamentów pod urządzenia

    - przymocowanie urządzeń zachowując pion pylona

    - montaż urządzeń siłowni do fundamentu i pylona

    - wypoziomowanie i sprawdzenie ich stabilności

    - wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej stref bezpieczeństwa

    - w obrębie stref bezpieczeństwa należy usunąć  gruz, i inne elementy mogące stwarzać zagrożenie. Teren w rejonie stref bezpieczeństwa należy wyrównać (splantować) i obsiać trawą.

    - zapewnienie obsługi geodezyjnej

    - inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej