# DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

przetarg pisemny w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego

wartości szacunkowej do 30 tys. euro

Nazwa zamówienia:

„Budowa drogi wewnętrznej od ul. Owsianej”

Zamawiający :

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

ZAMAWIAJĄCY:

……………………………….

Giżycko, dnia 14 maja 2015 r.

### INFORMACJE WPROWADZAJĄCE:

# Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym na

# rzecz Zamawiającego pn.: „Budowa drogi wewnętrznej od ul. Owsianej”.

# Postępowanie prowadzone jest na podstawie niniejszej Dokumentacji przetargowej z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i równego traktowania Wykonawców.

# Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 112), a nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.                                    – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 – ze zmianami).

# Dane Zamawiającego:

# konto bankowe: 						Bank PEKAO S.A. o/ Giżycko

# nr konta bankowego: 					42 1240 5787 1111 0010 5856 4508

# NIP:							845-19-51-457

# KRS:

# dokładny adres do korespondencji:           			Urząd Miejski

# al. 1 Maja 14

# 11 – 500 Giżycko

# e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia:		anita.chmielewska@gizycko.pl

# znak postępowania: 					WPI.7013.4.4.2015.MW

# Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

# Roboty drogowe – nawierzchniowe:

- rozbiórka posadzki betonowej, grubości około 20 cm, na powierzchni o wym. 7,50 x 3,00 m z wywozem gruzu

i jego utylizacją zgodnie z obowiązującymi przepisami 					-	4,50 m3,

- wykonanie koryta na głębokość 30 cm, na szerokość jezdni 					-	170,00 m2,

- nawierzchnia drogi wewnętrznej z betonowej kostki brukowej, grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej                         i podbudowie z kruszywa naturalnego doziarnionego kruszywem łamanym w ilości 50 % stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm, w krawężnikach betonowych 15x30 cm częściowo krawężników najazdowych 15x22 cm  na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10, grub. 15 cm					-	170,00 m2,

Inne roboty:

- montaż oznakowania pionowego, odblaskowego z folii II generacji, na słupku z rury stalowej ocynkowanej                          z elementem  zapobiegającym obrócenie, fi = 60 mm, h = 4,40 m, i fundamencie betonowym 0,30x0,30x0,50 m,

(znak: A-7 „ustąp pierwszeństwa” i znak D-41 „koniec strefy zamieszkania”)			-	1 kpl.

- montaż oznakowania pionowego, odblaskowego z folii II generacji, na słupku z rury stalowej ocynkowanej                          z elementem  zapobiegającym obrócenie, fi = 60 mm, h = 4,40 m, i fundamencie betonowym 0,30x0,30x0,50 m,

(znak: B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych” z tabliczka o treści: „Nie dotyczy zaopatrzenia”

i znak D-40 „strefa zamieszkania”)								-	1 kpl.

- demontaż betonowych słupków przeszkodowych 						-	3 szt.

- demontaż trzepaka z rur stalowych 							-	1 szt.

- malowanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej bez mikrokulek szklanych,

grub. warstwy na mokro 0,3 – 0,8 mm, oznakowanie poziome: P-24 – 0,76 m2; P-19 – 15,00 m (1,80 m2);

P-18 – 0,54 m2; napis o treści „NIE PARKOWAĆ” – 1,00 m2					-	4,10 m2,

- na istniejącej studni rewizyjnej przykanalika kanalizacji  sanitarnej, wymiana istniejącej pokrywy

betonowej na żeliwny właz kanałowy min. kl. D400, z montażem pokrywy nastudziennej

z pierścieniem odciążającym 								-	1 szt.

- uporządkowanie terenu przyległego do krawężnika obustronnie pasami do 0,50 m szerokości warstwą

kruszywa naturalnego doziarnionego kruszywem łamanym w ilości 50 % stabilizowanego

mechanicznie warstwą grubości 10 cm							-	42,00 m2,

- wykonanie koryta na głębokość 15 cm, na powierzchni terenu komunalnego przyległego

do drogi wewnętrznej z południowej strony 						-	324,00 m2,

- wykonanie nawierzchni żwirowej terenu komunalnego przyległego do drogi wewnętrznej z południowej

strony, warstwą kruszywa naturalnego doziarnionego kruszywem łamanym w ilości 50 % stabilizowanego

mechanicznie warstwą grubości 15 cm (odc. II od km 0+000 do km 0+043,00)			-	324,00 m2,

Mapa inwentaryzacyjna wraz z aktualizacją użytków						-	1 egz.,

# TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

# Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania zamówienia w terminie trzech dni od podpisania umowy  (po dniu 15 czerwca 2015 r.) i zakończył najpóźniej w terminie pięciu tygodni od dnia podpisania umowy.

# Miejscem wykonania zamówienia są działki geod. nr: 1315; 1317 oraz pas drogowy drogi gminnej ul. Owsianej w Giżycku.

# ZAWARTOŚĆ OFERTY:

##### Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:

##### Formularz oferty cenowej przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 do dokumentacji przetargowej, „Wzór umowy” podpisany przez osoby uprawnione, wypełniony zgodnie ze wzorem podanym                             w Załączniku nr 2 i Załączniku nr 3,

##### oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenia zdrowotne                            i społeczne lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia i rozłożenia na raty zaległych płatności,

##### oświadczenie, że Wykonawca dysponował będzie personelem przewidzianym do realizacji zamówienia posiadającym uprawnienia budowlane w wymaganej specjalności drogowej lub konstrukcyjno budowlanej  oraz wyposażeniem technicznym i produkcyjnym odpowiednim do realizacji zamówienia,

##### oświadczenie, że Wykonawca dostarczy znaki drogowe, które będą spełniać wszelkie wymogi jakościowe dopuszczające je do użycia zgodnie ze Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach, Załączniki nr 1-4                                  do Roz. MI z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  i warunków ich umieszczania na drogach                                              (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r. Nr 220, poz. 2181),

##### informacja Wykonawcy o producencie betonowej kostki brukowej, krawężników planowanych do użycia przy realizacji zamówienia (wraz z dokumentami: karty katalogowe, certyfikaty itp.) oraz pokrywie nastudziennej; pierścieniu odciążającym i żeliwnym włazie kanałowym planowanych do wymiany na istniejącej studni rewizyjnej przykanalika kanalizacji sanitarnej.

### OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

### Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

### Anita Chmielewska 		-	Naczelnik Wydziału Inwestycji

### Urzędu Miejskiego w Giżycku

### tel. 87 73 24 144,

### e-mail: anita.chmielewska@gizycko.pl

### MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:

### Termin składania ofert upływa dnia 15 czerwca 2015 roku o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

### Oferty osobiście dostarczone do siedziby Zamawiającego należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Giżycku, pok. nr 104.

### Oferty przesłane do siedziby Zamawiającego przesyłką pocztową czy kurierską, należy zaadresować:

### Urząd Miejski

### al. 1 Maja 14

### 11 – 500 Giżycko

### Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 czerwca 2015 roku, o godz. 12.10 w siedzibie Wydziału Inwestycji – Referat

### Inwestycji Urzędu Miejskiego, pok. 114.

### Dokumentację przetargową można odebrać w siedzibie Wydziału Inwestycji – Referat Inwestycji Urzędu Miejskiego,

### pok. 114, w godz. 8.00 – 15.00 po wcześniejszym złożeniu telefonicznego zapotrzebowania na nr tel.: 87 73 24 120

### lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.

### OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT ORAZ OPIS OKREŚLENIA CENY:

### Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

### Cena /ryczałtowa cena określona w formularzu oferty cenowej/		-	100 pkt.

### Cena będzie obliczana wg następującej formuły:

### cena oferty najtańszej

### cena oferty			=	cena oferty badanej		x 	100 pkt.

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

### 8.1  Zamawiający zastrzega prawo do:

### zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert,

### żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie przetargu,

### Okres związania ofertą: 21 dni od daty terminu składania ofert.

### ZAŁĄCZNIKI:

Następujące załączniki stanowią integralną część dokumentacji przetargowej:

- Załącznik nr 1 do dokumentacji przetargowej 		-	Formularz oferty cenowej,

- Załącznik nr 2 do dokumentacji przetargowej		-	„Wzór Umowy”,

- Załącznik nr 3 do dokumentacji przetargowej		-	Zakres zadań Wykonawcy,

- Załącznik nr 4 do dokumentacji przetargowej		-	Cześć graficzna:

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (SST):

- D-04.01.01 	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża.

- D-04.04.00 	Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne.

- D-05.03.23 	Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej.

- D-M-08.01.01 	Krawężniki betonowe.

dokumentacja przetargowa wraz z załącznikami

zawiera 10 stron ponumerowanych

(bez planszy załącznika graficznego i SST)

SST zawierają 27 stron ponumerowanych.

Załącznik nr 1

do dokumentacji przetargowej

Formularz oferty cenowej

na wykonanie zamówienia:

### „Budowa drogi wewnętrznej od ul. Owsianej”.

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:  …....................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………..…..…

mający swą siedzibę w: ......................................................, ul. ………………….….……………….…….

NIP: ……………………………………….………; REGON: ……………..………………..…...……….

Po zapoznaniu się z warunkami umowy, a także w oparciu o pozyskane przez siebie informacje dotyczące

ww. zamówienia, my niżej podpisani, niniejszym oferujemy wykonanie oferowanych prac oraz usunięcie

wszelkich wad zgodnie z warunkami umowy na ryczałtową kwotę:

* netto .................................................................. 	PLN /słownie:...................................................................... ......................................................................................................................................................................... złotych/

* VAT ..................................................................	PLN /słownie:...................................................................... ......................................................................................................................................................................... złotych/

* brutto..................................................................	PLN /słownie:...................................................................... ......................................................................................................................................................................... złotych/

- Warunki płatności: 21 dnia od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- termin rozpoczęcia robót w terminie trzech dni od podpisania umowy,

- w terminie pięciu tygodni od dnia podpisania umowy.

- Okres rękojmi: 		trzy letni.

- Jeśli nasza oferta zostanie przyjęta, podejmujemy się podpisać umowę w terminie 3 dni od daty

ostatecznego wyboru oferty i przystąpić do wykonania Zamówienia w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy.

- Zgadzamy się przestrzegać niniejszej oferty przez okres 14 dni od daty złożenia ofert w przetargu pisemnym,                             a w przypadku wybrania oferty przez cały czas trwania umowy. Pozostanie ona dla nas wiążąca i może zostać przyjęta w dowolnym czasie przed upływem tego okresu.

......................................... dnia ..............................

Podpisał ...........................................................................................................................................................

występujące w charakterze ..............................................................................................................................

w pełni upoważniony do podpisania ofert dla i w imieniu .............................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Adres: ..............................................................................................................................................................

......................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2

do dokumentacji przetargowej

„Wzór Umowy”,

Umowa  na  roboty  budowlane nr: …/06/2015.

W dniu … czerwca 2015 r. w Giżycku pomiędzy Gminą Miejską Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko,                   zwaną dalej w tekście „ Zamawiającym ”, którą reprezentuje:

Zastępca Burmistrza Miasta 					–	Roman Łożyński,

a ………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….………..

mającym swą siedzibę w ………………………………, ul. ………………………………………………………...

NIP: ……………………………………………..; REGON: ………………………………………………………..

zwanym dalej w tekście  „Wykonawcą”, który reprezentuje:

…………………………………….				– 	…………………………………………..

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w konkursie ofert, została zawarta umowa o następującej treści:

Przedmiot umowy.

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn.:

### „Budowa drogi wewnętrznej od ul. Owsianej”.

Zakres robót wyszczególniony został w Zakresie Zadań Wykonawcy stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z koncepcją przebudowy drogi wewnętrznej – Planem sytuacyjnym, stanowiącym załącznik nr 4 do dokumentacji przetargowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu Umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane, na którym zrealizowany zostanie przedmiot niniejszej umowy oraz że dokonał zgłoszenia zamiaru budowy.

## Obowiązki Stron

## § 2

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- odbiór przedmiotu niniejszej Umowy,

- terminowa zapłata wynagrodzenia.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi,

- zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż.,

- wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej Umowy,

- usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorów przeprowadzanych zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej Umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych,

- zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących przedmiot niniejszej Umowy,

- zapewnienie możliwości korzystania z istniejącego parkingu przyległego do zakresu objętego przebudową,

- organizacja placu budowy (zaplecze budowy),

- dbanie o porządek na placu budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz oraz utrzymywanie budowy               w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

- po zakończeniu i przekazaniu robót – uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy będącego jego własnością, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę,

- wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej – 1 egz.

## Terminy realizacji przedmiotu umowy

## § 3

### Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

### termin rozpoczęcia robót w terminie trzech dni od podpisania umowy,

### zakończenie w terminie pięciu tygodni od dnia podpisania umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 4

- Za wykonane roboty strony określają wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości

………….. złotych /słownie: ………………………………………………………..…………………………/.

Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT.

- Wartość wynagrodzenia ryczałtowego obejmuje również:

- koszty organizacji placu budowy,

- koszty zużytej energii elektrycznej i wody,

- koszty ubezpieczenia budowy,

- koszt zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- koszty robót odwodnieniowych.

- koszty obsługi geodezyjnej /w tym odtworzenie ograniczników/ i inwentaryzacji powykonawczej                  w 1 egz.,

Zasady płatności wynagrodzenia

§ 5

##### Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty nastąpi po wystawieniu przez Wykonawcę faktury końcowej po zakończeniu inwestycji.

- Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie                   21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury na konto nr:

……………………………………………………………………………………………………………………

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

Kary

§ 6

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za przekroczenie terminu zakończenia realizacja robót – w wysokości 0,2 % liczonej od wartości ryczałtowej brutto podanej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 2 000,00 zł.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- w przypadku odstąpienia od wykonania zlecenia przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 2 000,00 zł.

- Zamawiający ma prawo potracić z należnego wynagrodzenia karę umowną.

- Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- Za zwłokę w płatności faktur Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe.

Rękojmia

§ 7

- Rękojmia na wykonane roboty przysługuje na okres trzech lat. Bieg rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania stwierdzenia odbioru opisanego na fakturze końcowej. Rękojmia dotyczy również, założonych zieleńców.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie rękojmi - w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego.

- W przypadku gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie nie dłuższym niż 7 dni lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie własnych specjalistów strony trzeciej – bez utraty praw wynikających z rękojmi.

- Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i potwierdzane pisemnie.

Postanowienia końcowe

§ 8

- Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy .

Zamawiający:                                                                    Wykonawca:

Załącznik nr 3

do dokumentacji przetargowej

Załącznik nr 1 do umowy nr: …/06/2015.

### Nazwa zadania:		„Budowa drogi wewnętrznej od ul. Owsianej”.

## Zakres Zadań Wykonawcy.

# Roboty drogowe – nawierzchniowe:

- rozbiórka posadzki betonowej, grubości około 20 cm, na powierzchni o wym. 7,50 x 3,00 m z wywozem gruzu

i jego utylizacją zgodnie z obowiązującymi przepisami 					-	4,50 m3,

- wykonanie koryta na głębokość 30 cm, na szerokość jezdni 					-	170,00 m2,

- nawierzchnia drogi wewnętrznej z betonowej kostki brukowej, grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej                         i podbudowie z kruszywa naturalnego doziarnionego kruszywem łamanym w ilości 50 % stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm, w krawężnikach betonowych 15x30 cm częściowo krawężników najazdowych 15x22 cm  na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10, grub. 15 cm					-	170,00 m2,

Inne roboty:

- montaż oznakowania pionowego, odblaskowego z folii II generacji, na słupku z rury stalowej ocynkowanej                          z elementem  zapobiegającym obrócenie, fi = 60 mm, h = 4,40 m, i fundamencie betonowym 0,30x0,30x0,50 m,

(znak: A-7 „ustąp pierwszeństwa” i znak D-41 „koniec strefy zamieszkania”)			-	1 kpl.

- montaż oznakowania pionowego, odblaskowego z folii II generacji, na słupku z rury stalowej ocynkowanej                          z elementem  zapobiegającym obrócenie, fi = 60 mm, h = 4,40 m, i fundamencie betonowym 0,30x0,30x0,50 m,

(znak: B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych” z tabliczka o treści: „Nie dotyczy zaopatrzenia”

i znak D-40 „strefa zamieszkania”)								-	1 kpl.

- demontaż betonowych słupków przeszkodowych 						-	3 szt.

- demontaż trzepaka z rur stalowych 							-	1 szt.

- malowanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej bez mikrokulek szklanych,

grub. warstwy na mokro 0,3 – 0,8 mm, oznakowanie poziome: P-24 – 0,76 m2; P-19 – 15,00 m (1,80 m2);

P-18 – 0,54 m2; napis o treści „NIE PARKOWAĆ” – 1,00 m2					-	4,10 m2,

- na istniejącej studni rewizyjnej przykanalika kanalizacji  sanitarnej, wymiana istniejącej pokrywy

betonowej na żeliwny właz kanałowy min. kl. D400, z montażem pokrywy nastudziennej

z pierścieniem odciążającym 								-	1 szt.

- uporządkowanie terenu przyległego do krawężnika obustronnie pasami do 0,50 m szerokości warstwą

kruszywa naturalnego doziarnionego kruszywem łamanym w ilości 50 % stabilizowanego

mechanicznie warstwą grubości 10 cm							-	42,00 m2,

- wykonanie koryta na głębokość 15 cm, na powierzchni terenu komunalnego przyległego

do drogi wewnętrznej z południowej strony 						-	324,00 m2,

- wykonanie nawierzchni żwirowej terenu komunalnego przyległego do drogi wewnętrznej z południowej

strony, warstwą kruszywa naturalnego doziarnionego kruszywem łamanym w ilości 50 % stabilizowanego

mechanicznie warstwą grubości 15 cm (odc. II od km 0+000 do km 0+043,00)			-	324,00 m2,

Mapa inwentaryzacyjna wraz z aktualizacją użytków						-	1 egz.,

Zamawiający:                                                                    Wykonawca:

Załącznik nr 4

do dokumentacji przetargowej

### Nazwa zadania:		„Budowa drogi wewnętrznej od ul. Owsianej”.

## Część graficzna.

- Plan sytuacyjny w skali 1: 500.

### Nazwa zadania:		„Budowa drogi wewnętrznej od ul. Owsianej”.

## Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

## Wykonania i Odbioru Robót (SST).

- D-04.01.01 	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża.		(str. 1-4)

- D-04.04.00 	Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne.				(str. 5-13)

- D-05.03.23 	Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej. 			(str. 14-20)

- D-M-08.01.01 	Krawężniki betonowe. 						(str. 21-27)