**PRZETARG PISEMNY – „PODJAZDY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

 **PRZY BUDYNKU PRZYCHODNI NZOZ PRZY**

 **UL. WODOCIĄGOWEJ W GIŻYCKU”**

**Gmina Miejska Giżycko**

**al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko**

[**www.bip.gizycko.pl**](http://www.bip.gizycko.pl)

**ogłasza przetarg pisemny**

**w trybie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego**

### INFORMACJE WPROWADZAJĄCE:

 Gmina Miejska Giżycko, Al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym narzecz Zamawiającego pn.:

**„PODJAZDY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU PRZYCHODNI NZOZ PRZY UL. WODOCIĄGOWEJ W GIŻYCKU”.**

# Postępowanie prowadzone jest na podstawie niniejszej Dokumentacji przetargowej z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i równego traktowania Wykonawców.

# Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 112), a nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 – ze zmianami).

#  **Dane Zamawiającego:**

#  konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/ Giżycko

#  nr konta bankowego: 42 1240 5787 1111 0010 5856 4508

#  NIP: 845-19-51-457

#  dokładny adres do korespondencji: Urząd Miejski

#  Al. 1 Maja 14

#  11 – 500 Giżycko

#  e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: grzegorz.witkowski@gizycko.pl

#  znak postępowania: WPI.70.40.29.2015.WG

# Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

# **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

# 2.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa żelbetowych pochylni o nawierzchni poliuretanowej dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa istniejącej pochylni polegająca na wyburzeniu istniejącej pochylni i montażu nowego podjazdu.

# W celu skomunikowania pochylni z istniejącym ciągiem pieszym projektuje się utwardzenie terenu w postaci kostki betonowej.

Dane liczbowe:

Pochylnia nr 1.

- procent nachylenia (spadek) – 6%,

- długość – 11,24 m,

- szerokość – 4,55 m.

Pochylnia nr 2.

- procent nachylenia (spadek) – 6%,

- długość – 11,24 m,

- szerokość – 4,55 m.

2.2 Przedmiot umowy określa i opisuje Projekt Budowlany i Projekt Budowlany wykonawczy stanowiący załącznik nr 4 niniejszej Dokumentacji.

**UWAGA:**

**ZADANIEM WYKONAWCY JEST WYKONANIE I ODDANIE DO UŻYTKU W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI PODJAZDU NR 1, NASTĘPNIE WYKONANIE PODJAZDU NR 2.**

1. **TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:**
	1. Termin wykonania zamówienia i przekazania obiektów dla Zamawiającego do użytkowania: 20.10.2015 r.
	2. Termin wykonania podjazdu nr 1 – do 06.09.2015 r.
	3. Miejscem wykonania zamówienia jest teren przed budynkiem przychodni NZOZ w Giżycku przy ul. Wodociągowej 17 - działka nr 2-1063/3.

# **ZAWARTOŚĆ OFERTY:**

##### Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:

##### Formularz oferty cenowej przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 do dokumentacji przetargowej.

##### „Wzór umowy” podpisany przez osoby uprawnione, wypełniony zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 2.

##### Kosztorys ofertowy sporządzony według wzoru określonego w Załączniku nr 3.

#####

### OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

### Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

### Grzegorz Witkowski - Inspektor Wydziału Inwestycji

###  Urzędu Miejskiego w Giżycku

###  tel. 87 73 24 120,

###  e-mail: grzegorz.witkowski@gizycko.pl

### MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:

### Termin składania ofert upływa dnia 30.07.2015 r. o godz. 10.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

### Oferty osobiście dostarczone do siedziby Zamawiającego należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Giżycku, pok. nr 104.

### Oferty przesłane do siedziby Zamawiającego przesyłką pocztową czy kurierską, należy zaadresować:

###  Urząd Miejski

###  Al. 1 Maja 14

###  11 – 500 Giżycko

### Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07. 2015 roku, o godz. 10.10 w siedzibie Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego, pok. 114.

### Dokumentację przetargową można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem:

<http://www.bip.gizycko.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi>

* 1. **Przewidywany termin podpisania umowy i przekazania placu budowy dla**

**Wykonawcy – 31.07.2015 r.**

1. **OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT ORAZ OPIS OKREŚLENIA CENY:**

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

Cena /ryczałtowa cena określona w formularzu oferty cenowej/ - 100 pkt. Cena będzie obliczana wg następującej formuły:

###  cena oferty najtańszej

### cena oferty = cena oferty badanej x 100 pkt.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty kosztorys ofertowy sporządzony według wzoru - załącznik nr 3. **Kosztorys ofertowy nie jest sposobem policzenia ceny oferty.** Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz niniejszej dokumentacji. **Załączone do Dokumentacji Przetargowej przedmiary mają spełnić rolę pomocniczą dla Wykonawcy przy kalkulowaniu ceny.** W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy zapisami przedmiaru, a dokumentacją projektową, Wykonawca powinien kierować się dokumentacją projektową w pierwszej kolejności. Zamawiający informuje, że zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.) załączanie do dokumentacji projektowej przedmiaru nie jest obowiązkowe w przypadku przyjęcia w istotnych warunkach umowy **ryczałtowej zasady wynagrodzenia**. Intencją Zamawiającego jest stworzenie Wykonawcom dogodnych warunków przy sporządzaniu oferty natomiast **Zamawiający podkreśla ryczałtową zasadę wynagrodzenia umownego, a przedmiar pełni jedynie rolę pomocniczą.**

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

### 8.1 Zamawiający zastrzega prawo do:

### zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert,

### żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie przetargu,

### Okres związania ofertą: 21 dni od daty terminu składania ofert.

**ZAMAWIAJĄCY**