# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

# WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

„**Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników**

**w Giżycku”.**

Wspólny słownik zamówień (CPV):

**Zakres nr I: 45233141-9 roboty w zakresie konserwacji dróg**

 **45233142-6 roboty w zakresie naprawy dróg**

**45233320-8 fundamentowanie dróg
45233220-7 roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233223-8 wymiana nawierzchni drogowej
45233226-9 roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
45233251-3 wymiana nawierzchni
45233252-0 roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233253-7 roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45233260-9 roboty budowlane w zakresie dróg pieszych**

**Zakres nr II: 45233141-9 roboty w zakresie konserwacji dróg**

 **45233142-6 roboty w zakresie naprawy dróg**

**Zakres nr III: 45233141-9 roboty w zakresie konserwacji dróg**

 **45233142-6 roboty w zakresie naprawy dróg**

**45233220-7 roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222-1 roboty budowlane w zakresie układania**

**chodników i asfaltowania**

**45233223-8 wymiana nawierzchni drogowej
45233226-9 roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
45233251-3 wymiana nawierzchni
45233252-0 roboty w zakresie nawierzchni ulic**

**w postępowaniu w trybie:**

**przetargu nieograniczonego**

Zamawiający : **Gmina Miejska Giżycko**

**al. 1 Maja 14**

**11-500 Giżycko**

 **www.bip.gizycko.pl**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w:

* BZP w dniu 09 marca 2016 r. pod nr 53248-2016;
* na stronie internetowej Zamawiającego: [www.bip.gizycko.p](http://www.bip.gizycko.p) w zakładce: przetargi.

ZATWIERDZAM

Giżycko, dnia 08 marca 2016 r.

## INFORMACJE WPROWADZAJĄCE.

1. **Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko**, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie: przetargu nieograniczonego na świadczenie na rzecz Zamawiającego robót budowlanych pn.: „Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników w Giżycku”, w zakresie szczegółowo określonym w punkcie 2 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, tj. kwoty: 5 225 000 Euro oraz art. 10 ust. 1, art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, oraz przepisów wykonawczych.

# W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. Tak zmieniona Specyfikacja będzie wiążąca dla Wykonawców.

# Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

#### „Zamawiający” – Gmina Miejska Giżycko,

* **„Postępowanie” –** postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
* **„SIWZ” –** niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
* **„ustawa Pzp” -** ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164).
* **„Zamówienie” –** należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został szczegółowo opisany w rozdz. 2 SIWZ oraz załącznikach
* **„Wykonawca” –** podmiot określony w art.2 pkt. 11 ustawy Pzp, który ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożył ofertę lub zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego.

### Dane Zamawiającego – Gminy Miejskiej Giżycko:

Konto Bankowe: **Bank PEKAO S.A. o/ Giżycko**

Nr konta bankowego: **42 1240 5787 1111 0010 5856 4508**

NIP: **845-19-51-457**

Dokładny adres do korespondencji: **Urząd Miejski**

**al. 1 Maja 14,**

**11 – 500 Giżycko**

e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: **przetargi@gizycko.pl**

### znak Postępowania: **ZP.271.1.3.2016.MW**

**Uwaga:** w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

# Przedmiotem zamówienia są „Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników w Giżycku”.

W ramach realizowanego zadania wykonane zostaną prace: remonty, naprawy, przebudowy nawierzchni dróg i chodników, ulic w Giżycku w okresie od podpisania umowy do dnia 31 marca 2017 r.

1. Zlecanie robót odbywać się będzie w miarę potrzeb Zamawiającego. Zlecenie określi lokalizację i zakres rzeczowy. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich robót budowlanych zgodnie
ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, stanowiącymi Załącznik nr 9 do SIWZ, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną oraz „Wzorem umowy” stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z załącznikami do umowy.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do:
* usuwania na bieżąco usterek stwierdzonych w trakcie realizacji robót,
* wykonania robót nie objętych umową jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią,
* zajęcia pasów drogowych dróg innych niż drogi gminne, wejścia w obce działki.

# OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrany zakres.

* **Zakres nr I:** Remonty cząstkowe nawierzchni z prefabrykatów o powierzchni do 5 m² oraz ponad 5 m²,
* **Zakres nr II:** Remonty nawierzchni gruntowych,
* **Zakres nr III:** Remonty nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych.

Szczegółowo poszczególne zakresy określa „Formularz oferty cenowej” stanowiący *Załącznik nr 1 do SIWZ* oraz „Zakres robót Wykonawcy – Kosztorys ofertowy” – (Załącznik nr 1 do umowy), stanowiący *Załącznik nr 3 do SIWZ.*

# ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

# TERMINY I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

# Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do realizacji planowanych robót/zleceń/ w terminie trzech dni od dnia zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2017 r.

# Wykonawca zobowiązany będzie do przystąpienia do wykonania robót/zleceń/ w terminie nie dłuższym niż dwa dni od dnia otrzymania zlecenia chyba, że strony uzgodnią inny termin.

### Miejscem wykonania zamówienia jest teren Miasta Giżycka.

# WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

#  SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ

#  DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU

#  W POSTĘPOWANIU.

#### O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu oraz złożą wraz z ofertą wymagane dokumenty:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Warunek udziału****w postępowaniu na podstawie art. 22 i 24 ustawy Pzp** | **Opis sposobu dokonania** **oceny spełniania warunku****na podstawie art. 22 i 24** **ustawy Pzp.** | **Dokument potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 ustawy Pzp i/lub Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty** **mogą być składane** |
| 1. | Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania | Zamawiający nie precyzuje tego warunku  | Oświadczenie w Formularzu ofertowym zgodnie z art. 44 ustawy Pzp |
| 2. | Posiadanie wiedzy i doświadczenia | O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie, budowie, przebudowie nawierzchni oraz elementów dróg i ulic o wartości nie mniejszej niż: * dla zakresu nr I – 50 000,00 zł
* dla zakresu nr II – 50 000,00 zł
* dla zakresu nr III – 30 000,00 zł
 | * Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości daty i miejsca, wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – *wg Załącznika nr 5 do SIWZ*;
* Oświadczenie w Formularzu ofertowym zgodnie z art. 44 ustawy Pzp.
 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia | O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako osoba nadzorująca wykonywanie robót budowlanych, spełniająca następujące minimalne wymagania: posiadająca uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej – drogowej (dotyczy – Zakresu I, II i III).  | * Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
* Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
* Oświadczenie w Formularzu ofertowym zgodnie z art. 44 ustawy Pzp.
 |
| 4. | Sytuacji ekonomicznej i finansowej | Zamawiający nie precyzuje tego warunku  | Oświadczenie w Formularzu ofertowym zgodnie z art. 44 ustawy Pzp |
| 5. | Brak podstaw do wykluczenia | uregulowane w art. 24 ustawy Pzp | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia złożone na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (§3.1 pkt. 1) – *wg załącznika nr 6 do SIWZ* oraz Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej na podstawie art. 26 ust. 2d – *wg Załącznika nr 7 do SIWZ* |

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt. 6.2., została wybrana, Zamawiający żąda aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczyć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ustawy Pzp, przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w trybie art. 23 ustawy Pzp, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wyżej wymienione pisemne zobowiązanie innych podmiotów należy załączyć do oferty w oryginale.
5. Z treści powyższego oświadczenia (zobowiązania podmiotu trzeciego) musi jasno wynikać:
6. kto jest podmiotem przyjmującym zasoby,
7. jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
8. w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
9. jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem,
10. jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.
11. Wykonawca obowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ustawy w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
12. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
13. Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, na postawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy.

# INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ

#  PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

### Znak postępowania: ZP.271.1.3.2016.MW W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Wszelka korespondencja (oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itd.) w postępowaniu między Zamawiającym i każdym z Wykonawców jest jawna i prowadzona w formie pisemnej, z powiadomieniem wszystkich Wykonawców, którzy zgłosili zainteresowanie udziałem w przetargu z zachowaniem źródła pytania.

### Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą: pisemnie (na adres wskazany w punkcie 1.6 SIWZ) lub na adres e-mail: przetargi@gizycko.pl Zamawiający żąda, aby fakt otrzymania korespondencji, o której mowa w punkcie 7.1 był niezwłocznie potwierdzony przez Wykonawcę. Przepisy art. 27 ust. 1-3 Pzp stosuje się odpowiednio. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za wystarczający uważa się podpis osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie poczty elektronicznej. W przypadku nie potwierdzenia przez Wykonawcę odbioru w ciągu 2 dni od dnia nadania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji drogą elektroniczną Zamawiający do celów dowodowych posłuży się raportem prawidłowego dokonania transmisji danych.

### Do oświadczeń, dokumentów oraz pełnomocnictw uzupełnianych na podstawie art. 26ust. 3 Pzp stosuje się formę określoną w §7 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013, poz. 231). Nie istnieje zatem możliwość uzupełnienia w/w dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw za pośrednictwem poczty elektronicznej bez opatrzenia przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pośrednictwem ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

### Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert (zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w celu zachowania zasady pisemności postępowania i równego traktowania Wykonawców.

### Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania wniosków, zapytań do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).

### Zamawiający prześle treść pytań i wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez podawania źródła pytania oraz umieści treść odpowiedzi na stronie Zamawiającego <http://www.bip.gizycko.pl>

### W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

### W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść niniejszej specyfikacji zawiadamiając o tym pisemnie wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieścić treść zmian na stronie Zamawiającego <http://www.bip.gizycko.pl>

### Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej.

# OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Marcin Wójcik – **podinspektor Wydziału Inwestycji**

 **al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko**

 **tel. (87) 73 24 120**

 **e-mail: przetargi@gizycko.pl**

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM W POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESACH.

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w terminie do dnia **24 marca 2016 r. do godz. 12.00** w wysokości uzależnionej od zakres lub zakresów na realizację, których Wykonawca składa ofertę. w wysokości:
* dla zakresu nr I – **2 500,00 złotych** (słownie: dwa tysiące pięćset złotych),
* dla zakresu nr II – **1 500,00 złotych** (słownie: tysiąc pięćset złotych),
* dla zakresu nr III – **800,00 złotych** (słownie: osiemset złotych),
1. Wadium może być wnoszone w następujących formach:

###### w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 1.6 SIWZ;

######  uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie decyduje data wpływu

######  środków na rachunek Zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie

######  się na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu (godziny) przewidzianego na

######  wniesienie wadium;

######  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

######  gwarancjach bankowych;

######  gwarancjach ubezpieczeniowych;

###### poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2, ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami).

### Dokumenty, o których mowa w punkcie 9.2. (II) – (V) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

### Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu – przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać**:** „**Wadium – przetarg: Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników w Giżycku” – zakres nr ….**

### Oryginał dokumentu świadczący o wniesieniu wadium w innej formie niż w pieniądzu należy zdeponować w kasie Urzędu Miasta Giżyckiego, pok. 101

### Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

### Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

###

### Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz

### z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 13.1 SIWZ.

# OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

### Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

### Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na wybrany zakres:

* **Zakres nr I:** Remonty cząstkowe nawierzchni z prefabrykatów o powierzchni do 5 m² oraz ponad 5 m²:
* **Zakres nr II:** Remonty nawierzchni gruntowych:
* **Zakres nr III:** Remonty nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych:

### Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

### Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem

### i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy pzp.

### Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną

### techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione.

### Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy

### Podwykonawcom, lub podanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na

### zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 – wypełniając Załącznik nr 4 do SIWZ jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców.

### Zaleca się, aby Wykonawca odwiedził i zbadał teren objęty przetargiem i pozyskał dla siebie na swoją własną

### odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy

### zawieraniu umowy gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub

### pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca.

### Oferty złożone po terminie składania Zamawiający zwraca Wykonawcom niezwłocznie bez otwierania.

### Na ofertę składają się następujące dokumenty:

### „Formularz oferty cenowej” przygotowany zgodnie ze wzorem – wg Załącznika nr 1 do SIWZ, z podaniem jednostkowych, ryczałtowych cen brutto robót – zawierających należny podatek VAT.

### Zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie z punktem 6 SIWZ.

* „Zakres robót Wykonawcy – Kosztorys ofertowy” – *wg Załącznika nr 3 do SIWZ*

(Załącznik nr 1 do umowy);

* „ Informacja o zakresie robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawców”

– *wg Załącznika nr 4 do SIWZ;*

* „Wykaz robót budowlanych wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert” – *wg Załącznika nr 5 do SIWZ*;
* Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – *wg Załącznika nr 6 do SIWZ*;
* listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej na podstawie art. 26 ust. 2d *– wg Załącznika nr 7 do SIWZ;*
* „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia”– *wg Załącznika nr 8 do SIWZ*;
* Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
* Dokument potwierdzający wniesienie wadium;
* Oświadczenie o spełnieniu warunku kryterium społecznego – w pkt. 1 „Formularza oferty cenowej” z *Załącznika nr 1 do SIWZ.*

### Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

### W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów

### ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których Wykonawca zastrzega, że mogą być udostępniane

### innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ - INFORMACJE

### STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA” w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu

### nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 – ze zmianami) i dołączone do oferty. Zaleca się, aby

### były trwale, oddzielnie spięte.

### Zgodnie z wyżej cytowanym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania ich poufności.

### W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na zasadach takich samych jak pozostałe, niezastrzeżone dokumenty.

### Oferty należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: **„Oferta na przetarg nieograniczony „Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników w Giżycku – zakres nr ……” – nie otwierać przed dniem 24 marca 2016 roku, godz. 12.10”.** Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartych ofert w przypadku dostarczenia ich Zamawiającemu po terminie.

### W przypadku Wykonawcy składającego oferty na wybrane zakresy, wymagane jest wypełnienie „Formularza oferty cenowej” w wybranej części Załącznika nr 1 do SIWZ.

### Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

### Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt 16 rozdz. 11SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie **„ZMIANA OFERTY”** lub **„WYCOFANIE OFERTY”**.

### Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

# INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy

podwykonawcom – *wg Załącznika nr 4 do SIWZ*.

# MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

### Termin składania ofert upływa **dnia 24 marca 2016 r. o godz. 12.00**.

### Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmieni lub wycofa ofertę.

### Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

### Oferty dostarczone osobiście należy złożyć w **Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Giżycku**,

### **pok. nr 7**.

### Oferty przesłane do siedziby Zamawiającego przesyłką pocztową czy kurierską, należy zaadresować: **Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.**

### Publiczne otwarcie ofert nastąpi **w dniu 24 marca 2016 r. roku, o godz. 12.10** w siedzibie Zamawiającego, **Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, pok. 107.**

### Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

# OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

# Orientacyjna cena zamówienia zostanie obliczona w oparciu o: planowane przez Zamawiającego ilości robót; ryczałtowe ceny jednostkowe (brutto) oraz wskaźniki wagi przypisanych do odpowiednich pozycji – z „Formularza oferty cenowej” – *wg Załącznika nr 1 do SIWZ*.

1. Ceny jednostkowe robót są jednostkowymi ryczałtowymi cenami robót (zawierają obowiązujący podatek VAT i są niezmienne do zakończenia zamówienia) zgodnie z ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa się w art. 632 KC. Całkowita cena orientacyjna zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceną ustaloną w oparciu o wypełniony przez Wykonawcę „Formularz oferty cenowej”, SSTWiOR i oraz dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**.**
2. Zgodnie z art. 649 KC Wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty przewidziane w „Zakresie robót Wykonawcy – Kosztorysie ofertowym” *(wg Załącznika nr 3 do SIWZ)*, Zamawiający informuje, że ustalone ceny jednostkowe robót są ryczałtowymi cenami jednostkowymi i powinny obejmować: robociznę, sprzęt, materiały oraz koszty pośrednie, zakupu, zysk i należny podatek VAT.
3. Wszystkie wartości określone w ofercie, muszą być wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy nie mają obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od towarów i usług, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, uwzględniają w cenie oferty podatek, który ma obowiązek zapłacić Zamawiający.
5. Orientacyjną cenę oferty stanowi suma podana w „Zakresie robót Wykonawcy - Kosztorysie ofertowym” – *Załączniku nr 3 do SIWZ*.
6. Upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
7. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (art. 90)
8. Wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę
w ramach umowy, powinny być doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty złożonej przez Wykonawcę. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego jest równoznaczne z błędnym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty (art. 89 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp).
9. Tak zaoferowane jednostkowe ryczałtowe ceny robót (z podatkiem VAT) dla zakresu rzeczowego określonego na podstawie niniejszej SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami, są niezmienne do końca realizacji zadania i nie podlegają waloryzacji za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
10. W sytuacji, gdy w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w Kosztorysie ofertowym, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z zgłoszeniem robót budowlanych oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SSTWiOR, SIWZ, uzyskają akceptację Zamawiającego oraz będą zgodne pod względem:
11. gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych),
12. charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
13. charakterystyki materiałowej ( rodzaj i jakość materiałów),
14. parametrów technicznych ( wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje)
15. parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
16. standardów emisyjnych,

# OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE

# OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY.

1. Cena jednostkowa musi być podana w PLN brutto oraz zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Ceny jednostkowe winny być wpisane przez Wykonawcę do tabelki „Planowana wartość zamówienia” w „Formularzu oferty cenowej” – *wg Załącznika nr 1 do SIWZ*
2. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami.

 **Kryterium – cena oferty (P) 99 pkt.**

* Średnia ważona oferty badanej dla zakresu nr I:

 $P\_{(n-I)}=\frac{E1 x G1+E2 x G2+E3 x G3+…+E21+G21}{\sum\_{}^{}G\left(zakres nr I\right)}$

* Średnia ważona oferty badanej dla zakresu nr II:

$P\_{(n-II)}=\frac{E22 x G22 +E23 xG23+E24 x G24+…+E26+G26}{\sum\_{}^{}G\left(zakres nr II\right)}$

* Średnia ważona oferty badanej dla zakresu nr III:

$P\_{(n-III)}=\frac{E27 x G27 +E28 xG28+E29 x G29}{\sum\_{}^{}G\left(zakres nr III\right)}$

gdzie:

(n-I) – oferta „n” badana dla zakresu nr I,

(n-II) – oferta „n” badana dla zakresu nr II,

(n-III) – oferta „n” badana dla zakresu nr III,

P – średnia ważona danej oferty „n” dla danego zakresu,

E, G – oznaczają kolumny w tabeli „Planowana wartość zamówienia” z „Formularza oferty cenowej”,

1,2…29 – kolejne wiersze w tabeli „Planowana wartość zamówienia” z „Formularza oferty cenowej”,

∑ G – suma wartości w kolumnie G,

* Wartość zamówienia dla zakresu nr I:

$$∑P=\frac{P\_{\left(n1-I\right)}}{P\_{\left(n-I\right)}}x 99 pkt$$

* Wartość zamówienia dla zakresu nr II:

$$∑P=\frac{P\_{\left(n1-II\right)}}{P\_{\left(n-II\right)}}x 99 pkt$$

* Wartość zamówienia dla zakresu nr III:

$$∑P=\frac{P\_{\left(n1-III\right)}}{P\_{\left(n-III\right)}}x 99 pkt$$

gdzie:

∑P – suma średnich ważonych danej oferty „n” dla danego zakresu,

P(n1-I) – średnia ważona oferty najtańszej dla zakresu nr I,

P(n1-II) – średnia ważona oferty najtańszej dla zakresu nr II,

P(n1-III) – średnia ważona oferty najtańszej dla zakresu nr III,

**Kryterium – Społeczne (S) 1 pkt.**

* Ocenie zostanie poddany Wykonawca, który do realizacji zamówienia (bez względu na zakres lub ilość zakresów) zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy, przynajmniej jedną osobę niepełnosprawną (poprzez osoby niepełnosprawne należy rozumieć osoby spełniające przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawa
z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych). Ofercie Wykonawcy zostanie przyznany: 1 pkt.
* Oferta Wykonawcy, który nie wykaże w pkt. 1 „Formularza oferty cenowej” osoby niepełnosprawnej

otrzyma: 0 pkt.

### Zamawiający może przeznaczyć Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.

### Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:

### C(n1) = ∑P + S,

### gdzie:

### C(n1) – suma punktów uzyskana przez ofertę najtańszą ,

### ∑P – suma średnich ważonych danej oferty „n” dla danego zakresu,

### S – ilość punktów dla oferty „n” w kryterium społecznym,

### Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

### Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się „w dół”, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się „w górę”.

# WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA.

# Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa według „Wzoru Umowy” – *wg Załącznika nr 2 do SIWZ*.

# DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY ORAZ OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN.

# Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy po jej podpisaniu na zasadach określonych w § 10 „Wzoru Umowy” – *wg Załącznika nr 2 do SIWZ*.

# Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej – aneksu do umowy.

# POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

### Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom prawnym, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, 02 – 676 Warszawa.

### Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie podlega przepisom art. 180 – 198 ustawy Pzp.

### W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

### opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

### wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

### odrzucenia oferty odwołującego.

### Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechania czynności z Zmawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać musi zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wykazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

### Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

### Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

### Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany dla tej czynności w ustawie.

### W przedmiotowym postępowaniu odwołanie wnosi się:

### w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

### wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;

### wobec innych czynności niż określone w ust. 18. 8 pkt. 1) i 2) w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

### w przypadku, gdy mimo obowiązku Zamawiającego nie przesłał zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

### 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

### 1 miesiąca, jeżeli zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

### W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

### Kopię odwołania Zamawiający przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

### Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołani, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

### Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycje uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

### Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

### Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.

### Odwołanie podlega rozpatrzeniu, jeżeli:

### nie zawiera braków formalnych;

### uiszczono wpis.

### Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

### Jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, w szczególności, o których mowa w art. 180 ust. 3 ustawy Pzp, niezłożenia pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa odwołującego pod rygorem zwrócenia odwołania do poprawienia lub uzupełnienia odwołania lub złożenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Mylne oznaczenie odwołania lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbę.

### Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności zamawiającego.

### Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu (zgodnie z zapisami art. 198a – 198g ustawy Pzp).

### Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

### Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

### Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego sądowi właściwemu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

### Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o zmianę orzeczenia w całości lub części.

### W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

# INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE

# OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPARWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

# Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

### Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 lit. a, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

### W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców.

### Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem, przed upływem terminu związania ofertą, nie wcześniej niż w 6 dniu od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w przypadku, gdy zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp lub w 11 dniu, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

### Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 9% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone w:

### pieniądzu;

### poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

### gwarancjach bankowych;

### gwarancjach ubezpieczeniowych;

### poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

### Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:

### w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej;

### przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

### przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

### Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bakowy wskazany w pkt. 1 niniejszej SIWZ. 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót budowlanych, zaś 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone będzie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 9% ceny całkowitej podanej w ofercie, zostanie zwolnione: 70% w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym, 30% w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

1. INNE INFORMACJE

Zamawiający nie przewiduje:

* zawarcia umowy ramowej,
* ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
* wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
* zaliczkowania robót

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych [PLN].

# ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

*Załącznik nr 1 do SIWZ* – Formularz oferty cenowej,

*Załącznik nr 2 do SIWZ* – „Wzór Umowy”,

*Załącznik nr 3 do SIWZ* – Zakres robót Wykonawcy – Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 1 do umowy,

*Załącznik nr 4 do SIWZ* – Informacja o części zamówienia, które wykonanie Wykonawca powierzy

 podwykonawcy,

*Załącznik nr 5 do SIWZ* – Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

 terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

*Załącznik nr 6 do SIWZ* – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,

*Załącznik nr 7 do SIWZ* – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w

art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy Pzp, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.) lub informację, o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,

*Załącznik nr 8 do SIWZ* – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

*Załącznik nr 9 do SIWZ* – Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

SIWZ wraz z załącznikami 1- 8

zawiera 36 stron ponumerowanych

(SSTWiOR – numerowane oddzielnie).

*Załącznik nr 1 do SIWZ*

**Formularz oferty cenowej.**

**Na sesji otwarcia ofert zostaną odczytane: cena oferty i ilość osób niepełnosprawnych**

**planowanych do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy do realizacji zamówienia.**

**Firma .......................................................................................................................................................**

z siedzibą w ..........................................................., przy ul. .....................................................................

REGON ................................................................., NIP ...........................................................................

e-mail: ………...……………………………………

Po zapoznaniu się z warunkami umowy oraz innymi Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, a także w oparciu o pozyskane przez siebie informacje dotyczące ww. zamówienia, my niżej podpisani, niniejszym oferujemy wykonanie i zakończenie zamówienia w oparciu o ryczałtowe ceny do kosztorysowania i planowane ilości robót oraz usuniecie wszelkich wad zgodnie z warunkami umowy za ryczałtową kwotę:

**Planowana wartość zamówienia:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p. i Nr SSTWiOR** | **Opis pozycji** | **Jedno-stka miary** | **Planowa-na ilość robót** | **Ryczałtowa cena jednostkowa****(brutto)** | **Wartość zamówienia (brutto)** | **Waga pozycji****do oceny** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F (Dx E)** | **G** |
| **Zakres nr I: Remonty cząstkowe nawierzchni z prefabrykatów o powierzchni do 5 m²:**  |  |
| 1.D-05.03.03a | Z bloczków betonowych lub „trylinki”gr. 15 cm /materiał rozbiórkowy/, | m2 | 50,00 | ……… zł/m2 | ……………. zł | **1,70** |
| 2.  | Z płyt drogowych /materiał rozbiórkowy/, | m2 | 20,00 | ……… zł/m2 | ……………. zł | **1,02** |
| 3. | Z płyt JOMB i płyt ażurowych /materiał rozbiórkowy/, | m2 | 50,00 | ……… zł/m2 | ……………. zł | **1,70** |
| 4. D-08.02.01a | Chodnika z płytek 35x35x5 cm/materiał rozbiórkowy/, | m2 | 50,00 | ……… zł/m2 | ……………. zł | **0,94** |
| 5. D-05.03.03b | Chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm lub kostki kamiennej /materiał rozbiórkowy/, | m2 | 100,00 | ……… zł/m2 | ……………. zł | **3,23** |
| 6.D-08.01.01a | Krawężnika /z uzupełnieniem oporu ławy betonowej, wymianą uszkodzonego krawężnika na inny krawężnik rozbiórkowy/, | mb | 20,00 | ……… zł/mb | ……………. zł | **0,31** |
| 7.D-08.03.01a | Obrzeża chodnikowego /z wyrównaniem i regulacją linii obrzeży, wymianą uszkodzonego obrzeża, ustawieniem obrzeża rozbiórkowego/, | mb | 20,00 | ……… zł/mb | ……………. zł | **0,19** |
| 8.D-04.04.02D-05.01.03 | Podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego z kruszywem łamanym w ilości 50 %: - rozścielenie warstwy mieszanki, kruszywa wraz z zagęszczeniem gr.10 cm- dodatek za kolejny 1 cm grubości, | m2m2 | 150,00150,00 | ……… zł/m2……… zł/m2 | ……………. zł……………. zł | **1,53****0,15** |
| **Remonty cząstkowe nawierzchni o powierzchni ponad 5 m²:** |
| 9.D-05.03.03 | Z bloczków lub „trylinki” gr. 15 cm / materiał nowy/, | m2 | 150,00 | ……… zł/m2 | ……………. zł | **12,76** |
| 10.D-08.02.02 | Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej /materiał rozbiórkowy/, | m2 | 100,00 | ……… zł/m2 | ……………. zł | **3,40** |
| 11.D-05.03.23a | Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej /materiał nowy/, | m2 | 500,00 | ……… zł/m2 | ……………. zł | **35,72** |
| 12.D-08.02.01 | Chodnik z płytek 35x35x5 cm na podsypce piaskowej /materiał nowy/, | m2 | 100,00 | ……… zł/m2 | ……………. zł | **5,27** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.D-05.03.01D-08.02.07 | Chodnik z kostki /materiał nowy/:- betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej:- kamiennej kostki brukowej regularnej na podsypce piaskowej,- kamiennej kostki brukowej nieregularnej na podsypce piaskowej, | m2m2m2 | 150,0040,0020,00 | ……… zł/m2……… zł/m2……… zł/m2 | ……………. zł……………. zł……………. zł | **10,21****3,06****1,70** |
| 14.D-05.03.01D-08.02.07 | Chodnik z kostki /materiał rozbiórkowy/:- kostki brukowej regularnej na podsypce piaskowej,- kostki brukowej nieregularnej na podsypce piaskowej, | m2m2 | 40,0020,00 | ……… zł/m2……… zł/m2 | ……………. zł……………. zł | **1,77****1,11** |
| 15.D-08.01.01 | Krawężnik na ławie betonowej z betonu C 8/10 z oporem /materiał nowy/:- krawężnik drogowy uliczny U 20x30x100 cm,- krawężnik drogowy uliczny „U” 15x30x100 cm lub „najazdowy”. | mbmb | 5,00150,00 | ……… zł/mb……… zł/mb | ……………. zł……………. zł | **0,19****5,36** |
| 16.D-08.01.01 | Krawężnik na ławie betonowej z betonu C 8/10 z oporem /materiał rozbiórkowy/:- krawężnik uliczny „U” 20x30x100 cm,- krawężnik uliczny „U” 15x30x100 cm, | mbmb | 5,0050,00 | ……… zł/mb……… zł/mb | ……………. zł……………. zł | **0,09****0,94** |
| 17.D-08.03.01 | Obrzeże chodnikowe na podsypce cementowo-piaskowej /materiał nowy/:- obrzeże 20x6 cm,- obrzeże 30x8 cm, | mbmb | 100,00150,00 | ……… zł/mb……… zł/mb | ……………. zł……………. zł | **1,53****2,80** |
| 18.D-08.03.01 | Obrzeże chodnikowe na podsypce cementowo-piaskowej/materiał rozbiórkowy/:- obrzeże 20x6 cm,- obrzeże 30x8 cm, | mbmb | 50,0050,00 | ……… zł/mb……… zł/mb | ……………. zł……………. zł | **0,43****0,51** |
| 19.D-08.03.01 | Obrzeże chodnikowe 30x8 cm na ławie betonowej z betonu C 8/10 z porem/materiał nowy/, | mb | 50,00 | ……… zł/mb | ……………. zł | **1,10** |
| 20..D-08.03.01 | Obrzeże chodnikowe 30x8 cm na ławie betonowej z betonu C 8/10 z porem /materiał rozbiórkowy/, | mb | 20,00 | ……… zł/mb | ……………. zł | **0,34** |
| 21. | Dodatek za załadunek oraz przewóz z magazynu Zamawiającego materiałów rozbiórkowych, | m3 | 50,00 | ……… zł/m3 | ……………. zł | **0,94** |
| **Razem wartość zmówienia brutto:** |  |  |
| **Razem wartość zamówienia netto:** |  |

|  |
| --- |
| **Zakres nr II: Remonty nawierzchni gruntowych:**  |
| 22..D-04.04.02D-05.01.03 | Nawierzchnia z mieszanki kruszywa naturalnego z kruszywem łamanym w ilości 50 % - rozścielenie warstwy mieszanki, kruszywa naturalnego wraz z zagęszczeniem gr.10 cm- dodatek za kolejny 1 cm grubości,  | m2m2 | 300,001 500,00 | ……… zł/m2……… zł/m2 | ……………. zł……………. zł | **5,19****2,59** |
| 23.D-05.01.00a | Profilowanie nawierzchni gruntowych równiarką z zagęszczeniem walcem gumowym bez uzupełnienia ubytków z uprzednim spulchnieniem wg potrzeb, | m2 | 15 000,0 | ……… zł/m2 | ……………. zł | **86,46** |
| 24.D-04.01.01 | Wykonanie koryta pod nawierzchnie,  | m3 | 200,00 | ……… zł/m3 | ……………. zł | **2,88** |
| 25.D-04.05.01 | Nawierzchni gruntowej z gruntu stabilizowanego cementem gr.12 cm, | m2 | 100,00 | ……… zł/m2 | ……………. zł | **2,45** |
| 26.D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni i konstrukcji betonowych, z masy mineralno-asfaltowej oraz prefabrykatów betonowych z wywozem gruzu i utylizacją, | m3 | 25,00 | ……… zł/m3 | ……………. zł | **0,43** |
| **Razem wartość zmówienia brutto:** |  |  |
| **Razem wartość zamówienia netto:** |  |

|  |
| --- |
| **Zakres nr III: Remonty nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych:** |
| 27.D-05.03.05 | Nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej gr. 4 cm z oczyszczeniem i przygotowaniem miejsca wbudowania, | m2 | 300,00 | ……… zł/m2 | ……………. zł | **58,44** |
| 28..D-05.03.08 | Nawierzchni powierzchniowo utrwalonych lub mineralno-bitumicznych przy użyciu grysów z oczyszczeniem i przygotowaniem miejsca wbudowania - dwuwarstwowo, | m2 | 200,00 | ……… zł/m2 | ……………. zł | **25,98** |
| 29.D-05.03.08 | Nawierzchni powierzchniowo utrwalonych lub mineralno-bitumicznych przy użyciu grysów z oczyszczeniem i przygotowaniem miejsca wbudowania- jednowarstwowo, | m2 | 200,00 | ……… zł/m2 | ……………. zł | **15,58** |
| **Razem wartość zamówienia brutto:** |  |  |
| **Razem wartość zamówienia netto:** |  |

**Uwaga.** Do wszystkich pozycji robót należy uwzględnić odpowiednie SSTWiOR.

Ceny obejmują: robociznę, sprzęt, materiały oraz koszty pośrednie, zakupu, zysk, podatek VAT. W przypadku nawierzchni przebudowywanych doliczane będą koszty inwentaryzacji geodezyjnej wg przedstawionej przez Wykonawcę, faktury geodety.

Stawki do kosztorysowania innych robót nie objętych zestawieniem (wymagane dla wszystkich zakresów):

* robocizna r-g = ........................... zł /słownie: .........................................................../,
* koszty pośrednie Kp = ........................... % /od R + S/,
* zysk Z = ........................... % /od R + S + Kp/,
* materiały M /wg zasady najkorzystniejszej ceny/,
* koszty zakupu Kz = ........................... % /od M/,
* podatek VAT 23 %,
1. Liczba osób niepełnosprawnych planowanych do zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy do realizacji zamówienia…………………………
2. Oferowany okres rękojmi wynosi 36 m-cy na wykonane w ramach zawartej umowy roboty budowlane oraz wbudowane materiały. Okres udzielonej rękojmi liczony od daty odbioru końcowego odpowiedniego zlecenia (protokół końcowy) tych robót bez wad.
3. Wymagane wadium, odpowiednio w wysokości:
* dla zakresu nr I – **2 500,00 złotych** (słownie: dwa tysiące pięćset złotych),
* dla zakresu nr II – **1 500,00 złotych** (słownie: tysiąc pięćset złotych),
* dla zakresu nr II – **800,00 złotych** (słownie: osiemset złotych),

zostało wniesione w wysokości: ………………… złotych (słownie: ……………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..) w formie:........................................................................................................................................................................

1. Oświadczamy, że akceptujemy zapisy „Wzoru Umowy” – *Załącznik nr 2 do SIWZ* i w przypadku gdy nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 Ustawy oraz oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zgadzamy się przestrzegać niniejszej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia ofert, a w przypadku wygrania przetargu przez cały czas trwania umowy. Pozostanie ona dla nas wiążąca i może zostać przyjęta w dowolnym czasie przed upływem tego okresu.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, **w wysokości 9%** ceny całkowitej podanej w ofercie, zostanie wniesione w formie ………………………………………………...………(najpóźniej w dniu podpisania umowy).

Podpisał ..............................................................................................................................................................................

występujący w charakterze .................................................................................................................................................

w pełni upoważniony do podpisania ofert dla i w imieniu .................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

Adres: ..................................................................................................................................................................................

.................................... dnia ............................. ......................................................

 podpis i pieczęć Wykonawcy

*Załącznik nr 2 do SIWZ*

###  „Wzór Umowy”

**Umowa nr WPI …../2016**

W dniu ..................... w Giżycku pomiędzy Gminą Miejską Giżycka, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zwaną dalej w tekście „ Zamawiającym ”, które reprezentują:

Z-ca Burmistrza Miasta – Roman Łożyński,

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Elżbiety Ołoszczyńskiej,

a ............................ mającym swą siedzibę w ............................................................

zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:

1. .................................................................................................................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści:

**Przedmiot umowy**

**§ 1**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: **„Bieżące naprawy dróg i chodników w Giżycku” – zakres nr ………**zgodnie z „Zakresem robót Wykonawcy – – Kosztorysem ofertowym” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Zakres i sposób wykonania Umowy określają:
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
4. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

## **Prawa i obowiązki Zamawiającego**

## **§ 2**

1. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika robót, jeżeli uzna, że nie wykonuje on należycie swoich obowiązków.
2. Do obowiązków Zamawiającego należy:
3. zlecanie robót w miarę potrzeb z określeniem lokalizacji, zakresu wg pozycji jednostkowych ryczałtowych cen ,
4. terminowa zapłata wynagrodzenia,

## **Prawa i obowiązki Wykonawcy**

## **§ 3**

1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót w terminie nie dłuższym niż dwa dni od otrzymania zlecenia i wykonania robót w terminie dziesięciu dni od daty otrzymania zlecenia chyba, że strony uzgodnią inny termin.
2. Prowadzenia wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi pod nadzorem kierownika robót. Wykonania robót zgodnie z obowiązującymi normami i wiedzą techniczną, zapisami w SSTWiOR;
3. Uzyskania zezwoleń na prowadzenie robót od właściwych jednostek uprawnionych do wydawania zezwoleń na terenach będących w ich zarządzie z jednoczesnym powiadomieniem o przystąpieniu do realizacji tych robót;
4. Dostarczenie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy – każdorazowo na wniosek Zamawiającego;
5. Okazanie na żądanie Zamawiającego certyfikatu (deklaracji) zgodności z obowiązującymi normami lub w przypadku ich braku właściwą aprobatę techniczną w stosunku do wbudowanych nowych materiałów;
6. Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania zwiększonego zakresu robót
w terminie 2 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania;
7. Usuwania na bieżąco usterek stwierdzonych w trakcie realizacji robót;
8. Usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorów przeprowadzanych zgodnie

z postanowieniami § 8 niniejszej Umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych;

1. Zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do terenu budowy.
2. Dbania o porządek na terenie budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.
3. Występowanie do odpowiednich instytucji w celu zajęcia pasów drogowych, sporządzania czasowych organizacji ruchu wraz z ich opiniowaniem i zatwierdzeniem.
4. Cały materiał rozbiórkowy należy posegregować. Materiały rozbiórkowe nadające się do ponownego użycia zostaną wbudowane bądź zdeponowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, a pozostałe materiały nienadające się do użytku złożyć w wydzielonym składowisku odpadów. Ocenę przydatności materiału rozbiórkowego należy skonsultować z przedstawicielem Zamawiającego. Przed wywiezieniem materiału rozbiórkowego sporządzić protokół ilościowy oraz przedstawić go do akceptacji dla przedstawiciela Zamawiającego. Koszt transportu, załadunku i wyładunku obciąża Wykonawcę.
5. Gruz budowlany oraz inne materiały pochodzące z rozbiórek, demontażu lub makroniwelacji Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do usunięcia i zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wynagrodzenie określone w §6 ust.1 obejmuje także koszty poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych będzie to niemożliwe lub nieuzasadnione, to koszty przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia poniesie Wykonawca.
6. Po zakończeniu i przekazaniu robót – uporządkowanie terenu robót, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę,
7. Naprawienie i doprowadzenie /odtworzenie/ do stanu poprzedniego na swój koszt,
w przypadku spowodowania szkody, a także zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót, ich części bądź urządzeń.
8. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia;
9. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość, co najmniej 50 000 PLN przez cały okres wykonywania umowy. W przypadku nie spełnienia tego obowiązku Zamawiający może wezwać Wykonawcę do niezwłocznego przedstawienia polisy i w przypadku jej nieotrzymania w terminie 7 dni od wezwania żądać kary umownej od pierwotnego dnia, w którym obowiązek ten miał być spełniony.
10. Wykonawca może dokonać zmiany kierownika budowy lub kierownika robót, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kierownika budowy. Przedstawicielem na budowie ze strony Wykonawcy będzie: ..........................................................
11. Wykonawca w przypadku zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, przynajmniej jednej osoby niepełnosprawnej (poprzez osoby niepełnosprawne należy rozumieć osoby spełniające przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych), w terminie trzech dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu kopię orzeczenia komisji lekarskiej ZUS o niepełnosprawności i umowę o pracę zawartą z osobą.

## **Terminy realizacji przedmiotu umowy § 4**

Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu Umowy:

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania do dnia 31 marca 2017 roku.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót w terminie dziesięciu dni od dnia otrzymania zlecenia przez Wykonawcę chyba, że strony uzgodnią inny termin.

## **Zatrudnianie podwykonawców § 5**

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących robót budowlanych:

..................................................................................................................................................................

*/ zakres robót /*

……………...............................................................................................................................................

*/ zakres robót /*

1. Jeżeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, chce wykonać przy udziale Podwykonawców roboty inne niż wskazane w ust. 1 to nie później niż na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem tych robót przekaże Zamawiającemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz umowę, o której mowa w ust. 5. Dalszy tryb postępowania Zamawiającego określają ust. 6 – 12.
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
4. Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:
5. termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;
6. termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 4 ust. 1;
7. umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;
8. umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.
9. umowa zawiera ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy;
10. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 5 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
12. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5.
13. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy brutto wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Nie podlegają wymienionemu na wstępie obowiązkowi, również umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy dotyczące materiałów składowych mas bitumicznych oraz dostawy paliw. Wyłączenia, o których mowa w zdaniach poprzednich, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto.
15. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
16. Przepisy ust. 3 – 11 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
17. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu dowody potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, którymi w szczególności są: oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wydruk z rachunku bankowego Wykonawcy.
18. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
23. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,

albo:

1. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

albo:

1. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
2. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
3. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako
4. przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych.
5. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

**Wynagrodzenie Wykonawcy**

**§ 6**

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego § 1 Strony ustalają orientacyjne wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę brutto w wysokości ......................................... złotych

/słownie złotych: .........................................................................................................................................../

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 zawiera wszystkie koszty, jakie Wykonawcy przysługują w ramach realizacji przedmiotu Umowy i nie będzie podlegać zmianom za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 10 ust. 1.
2. Wykonawca określając wynagrodzenie oświadcza, że na etapie przygotowań oferty zapoznał się z materiałami wyjściowymi i wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych prac związanych

z wykonaniem przedmiotu umowy.

1. Wynagrodzenie o którym mowa w § 6 pkt. 1 obejmuje wszystkie koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy określonych w § 3.
2. W przypadku konieczności wykonania robót nieobjętych jednostkowymi ryczałtowymi stawkami robót Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów, cen jednostkowych kosztorysu ofertowego, wskaźników do kosztorysowania zgodnie z ust. 6.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 podstawą do sporządzenia kosztorysu jest zastosowanie w pierwszej kolejności cen jednostkowych robót z kosztorysu ofertowego. W przypadku braku ceny jednostkowej, roboty zostaną wyliczone w oparciu o: KNR (Katalog Nakładów Rzeczowych) oraz wskaźniki cenotwórcze (stawka robocizny, ceny materiałów i sprzętu oraz wysokość narzutów z tytułu kosztów pośrednich oraz zysku) zaproponowanych w „Formularzu oferty cenowej” Wykonawcy
i zaakceptowanym przez Zamawiającego.

Wskaźniki cenotwórcze przyjęte w kosztorysie ofertowym:

* robocizna r-g = .......... PLN / słownie: ………………………............................ zł/,
* koszty pośrednie Kp = ....................... % / od R+S/,
* zysk Z = ...................... % / od R+S+Kp/,
* materiały, sprzęt wg faktury zakupu lub cen najmu sprzętu wynegocjowanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego wg zasady najkorzystniejszej ceny.
* koszty zakupu Kz = ...................... % / od M/,
1. Roboty, które Wykonawca wykona bez porozumienia z Zamawiającym lub jako samowolne odstępstwo od Umowy, nie podlegają wynagrodzeniu.

**Zasady płatności wynagrodzenia**

**§ 7**

1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie na podstawie faktur częściowych, miesięcznych, na podstawie wykonanych zleceń. Podstawą do wystawienia faktury będzie dokonanie odbioru poprzez wypełnienie na zleceniu kolumny odebrano .
2. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.
3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
5. Podmiotem realizującym zamówienie jest Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, na którą będą wystawiane faktury, posiadająca nadany NIP 845-19-51-457.
6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót Podwykonawcom (zgodnie z § 5 Umowy) obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do każdej faktury przedkładanej Zamawiającemu dowodów zapłaty oraz oświadczeń Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców (wraz z kopiami wszystkich dokumentów wymienionych w oświadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawcę o stanie rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcą.

## **Odbiory robót § 8**

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie danego zakresu robót /zlecenia/,
2. Odbiór zakresu robót:
3. odbiory odbywać się będą każdorazowo po wykonaniu zleconego zakresu robót,
4. przed zgłoszeniem do odbioru Wykonawca wykona przewidziane w przepisach próby, sprawdzenia i skompletuje niezbędne dokumenty do dokonania oceny prawidłowego wykonania robót,
5. odbiory, o których mowa w ust. 2 pkt 1), dokonywane będą w terminie dwóch dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia.
6. Wykonawca będzie awizował Zamawiającemu gotowość do odbioru najpóźniej w dniu osiągnięcia gotowości do odbioru.
7. Jeżeli w czasie odbiorów zostaną stwierdzone wady Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
8. jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar zgodnie z § 9 ust. 2 pkt. 2,
9. jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia, to: Zamawiający może żądać ponownego

wykonania robót,

1. w przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie lub kiedy wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i zlecenia wykonania robót innemu Wykonawcy z zachowaniem prawa naliczenia kar umownych zgodnie z § 9 ust. 2 niniejszej Umowy,
2. w przypadku zlecenia wykonania robót innemu Wykonawcy Zamawiający wstrzyma wynagrodzenie Wykonawcy – strony niniejszej Umowy do czasu zakończenia przedmiotu umowy i ostatecznego ustalenia kosztu zastępczego wykonania robót, o który zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy.

Kary umowne

§ 9

Strony postanawiają, że w przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej Umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących przypadkach:

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy:
2. karę w wysokości 10% orientacyjnego wynagrodzenia umownego danego zakresu robót,

 w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność

 ponosi Zamawiający.

1. odsetki ustawowe za zwłokę w płatności faktur przejściowych
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
3. karę za zwłokę w realizacji bieżących zleceń w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki w zakończeniu zlecenia,
4. karę za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie gwarancji, rękojmi za wady licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad – w 100,00 zł za każdy dzień zwłoki,
5. karę w wysokości 10% orientacyjnego wynagrodzenia umownego danego zakresu robót za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
6. Zamawiający może również żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych z tytułu:
	* 1. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki,
		2. nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 1000,00 zł .
7. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę Zamawiającemu na potrącenie w rozumieniu art.498 i 499 Kodeksu Cywilnego powstałej należności w związku z naliczeniem kary umownej.
8. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega prawo potrącenia ich
z faktur przejściowych .
9. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471 Kodeksu Cywilnego do wysokości poniesionej szkody.
10. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na własny koszt.

Zmiana umowy

§ 10

# Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:

* + 1. Zmiana kwoty wynagrodzenia z tytułu:
			- 1. ustawowej zmiany podatku VAT,
				2. w przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi

 konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

* + - * 1. rozszerzenia zakresu rzeczowego robót,
				2. uzasadnionych zmian w zakresie wykonania umowy proponowanych przez Wykonawcę lub

 Zamawiającego korzystnych dla Zamawiającego po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

* + 1. Zmiana terminu wykonania z tytułu:
1. przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, odmowa wydania wymaganych prawem decyzji, zezwoleń organów i instancji,
2. wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek udokumentować przyczyny,
3. rozszerzenia zakresu rzeczowego robót,
4. w przypadku wystąpienia robót zamiennych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj
i zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,
5. zaistnienia okoliczności siły wyższej, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (anomalia pogodowe, klęska żywiołowa, wojna),
6. zmiany obowiązujących przepisów prawa,
	* 1. Inne zmiany:
			+ 1. zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w § 5 wzoru umowy, w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców, w zakresie zgodnym z SIWZ,
				2. zatrudnienia podwykonawców w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę osobiście w zakresie SIWZ,
	1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej – aneksu do umowy.

Odstąpienie od Umowy

§ 11

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w następujących przypadkach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy:
2. zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;
3. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;
4. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
5. Wykonawca z własnej winy przerwał realizację zadania i przerwa ta spowodowała opóźnienie realizacji robót w stosunku do uzgodnionego terminu o dłużej niż 30 dni.
6. Wykonawca nie dostarczy w terminie trzech dni od podpisania umowy, orzeczenia komisji lekarskiej ZUS o niepełnosprawności i umowę o pracę zawartą z osobą niepełnosprawną, której zatrudnienie deklarowała w złożonej ofercie i wymagane dokumenty dostarczył zgodnie z § 3 ust. 19 niniejszej umowy.
7. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy, jeżeli:
8. Zamawiający zalega z płatnością wymagalnych należności powyżej 30 dni.
9. Odstąpienie od niniejszej Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
10. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
11. w terminie 7 dniu od daty odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;
12. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od niniejszej Umowy;
13. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od niniejszej Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;
14. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od niniejszej Umowy nastąpiło
z przyczyn za które Wykonawca odpowiada, niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;
15. W przypadku gdy Wykonawca nie przystąpi do czynności wymienionych w § 11 ust. 4 pkt. 1-4, Zamawiający wykona je na koszt Wykonawcy.
16. Zamawiający, w razie odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:
17. dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

Rękojmia

§ 12

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w gotówce w wysokości 9% ceny całkowitej podanej w ofercie, która wynosi ………………………………………………………….…...

(słownie: ………………………………………………………………………………..……………….).

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy określony w § 1 ust. 1 wykonany zostanie dobrze jakościowo, zgodnie z warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub technicznej obiektu.
3. Rękojmia na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy. Bieg rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru poszczególnych zleceń.
4. W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania rękojmi na osobę trzecią uprawnienia wynikające z udzielonej rękojmi przechodzą na nabywcę.
5. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone
w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie rękojmi - w terminach określonych w § 12 ust. 6 bez względu na wysokość tych kosztów.
6. Tryby usuwania wad i usterek przedmiotu robót budowlanych:
7. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia zgłoszonych wad w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego natomiast, jeżeli usunięcie wad ze względów technicznych (szczególnie uciążliwych) nie jest możliwa w tym okresie – niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
8. Stwierdzenie usunięcia wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru prac z usuwania wad.
9. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie własnych specjalistów strony trzeciej – bez utraty praw wynikających z rękojmi.
10. Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i potwierdzane pisemnie faksem lub emailem na wskazane numery telefonów i adresy. Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia i określić sposób i czas usunięcia wady przy uwzględnieniu terminów określonych w § 12 ust. 6. Za skuteczne uznaje się powiadomienie Wykonawcy o wadzie lub usterce nawet, jeżeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiający wyśle powiadomienie faksem lub poczta elektroniczna na wskazany numer faksu lub adres e-mail Wykonawcy.
11. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na adres:
12. Wykonawca: ............................................................................................................................................
13. Zamawiający: Gmina Miejska Giżycko, adres al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, adres e-mail:urzad@gizycko.pl, tel.87 73 24 122,.
O zmianach w danych adresowych, strony są zobowiązane są informować niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

Postanowienia końcowe

§ 13

* 1. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
	2. Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.
	3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
	4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki

§ 15

Załączniki stanowiące integralną część Umowy:

1. Oferta Wykonawcy z dnia .................................., wraz z załącznikami.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

.

**Zamawiający: Wykonawca:**

*Załącznik nr 3 do SIWZ*

 Załącznik nr 1 do umowy

**Zakres robót Wykonawcy – Kosztorys ofertowy:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p. i SSTWiOR** | **Opis pozycji** | **Jedno-stka miary** | **Planowana ilość robót** | **Ryczałtowa cena jednostkowa** **(brutto)** | **Wartość zamówienia (brutto)** |
| **Zakres nr I: Remonty cząstkowe nawierzchni z prefabrykatów o powierzchni do 5 m²:**  |
| 1.D-05.03.03a | Z bloczków betonowych lub „trylinki”gr. 15 cm /materiał rozbiórkowy/, | m2 | 50,00 | ……… zł/m2 | …………….. zł |
| 2.  | Z płyt drogowych /materiał rozbiórkowy/, | m2 | 20,00 | ……… zł/m2 | …………….. zł |
| 3. | Z płyt JOMB i płyt ażurowych /materiał rozbiórkowy/, | m2 | 50,00 | ……… zł/m2 | …………….. zł |
| 4. D-08.02.01a | Chodnika z płytek 35x35x5 cm/materiał rozbiórkowy/, | m2 | 50,00 | ……… zł/m2 | …………….. zł |
| 5. D-05.03.03b | Chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm lub kostki kamiennej /materiał rozbiórkowy/, | m2 | 100,00 | ……… zł/m2 | …………….. zł |
| 6.D-08.01.01a | Krawężnika /z uzupełnieniem oporu ławy betonowej, wymianą uszkodzonego krawężnika na inny krawężnik rozbiórkowy/, | mb | 20,00 | ……… zł/mb | …………….. zł |
| 7.D-08.03.01a | Obrzeża chodnikowego /z wyrównaniem i regulacją linii obrzeży, wymianą uszkodzonego obrzeża, ustawieniem obrzeża rozbiórkowego/, | mb | 20,00 | ……… zł/mb | …………….. zł |
| **Remonty cząstkowe nawierzchni z prefabrykatów o powierzchni ponad 5 m²:**  |
| 8.D-04.04.02D-05.01.03 | Podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego z kruszywem łamanym w ilości 50 %: - rozścielenie warstwy mieszanki, kruszywa wraz z zagęszczeniem gr.10 cm- dodatek za kolejny 1 cm grubości, | m2m2 | 150,00150,00 | ……… zł/m2……… zł/m2 | …………….. zł…………….. zł |
| 9.D-05.03.03 | Z bloczków lub „trylinki” gr. 15 cm / materiał nowy/, | m2 | 150,00 | ……… zł/m2 | …………….. zł |
| 10.D-08.02.02 | Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej /materiał rozbiórkowy/, | m2 | 100,00 | ……… zł/m2 | …………….. zł |
| 11.D-05.03.23a | Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej /materiał nowy/, | m2 | 500,00 | ……… zł/m2 | …………….. zł |
| 12.D-08.02.01 | Chodnik z płytek 35x35x5 cm na podsypce piaskowej /materiał nowy/, | m2 | 100,00 | ……… zł/m2 | …………….. zł |
| 13.D-05.03.01D-08.02.07 | Chodnik z kostki /materiał nowy/:- betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej:- kamiennej kostki brukowej regularnej na podsypce piaskowej,- kamiennej kostki brukowej nieregularnej na podsypce piaskowej, | m2m2m2 | 150,0040,0020,00 | ……… zł/m2……… zł/m2……… zł/m2 | …………….. zł…………….. zł…………….. zł |
| 14.D-05.03.01D-08.02.07 | Chodnik z kostki /materiał rozbiórkowy/:- kostki brukowej regularnej na podsypce piaskowej,- kostki brukowej nieregularnej na podsypce piaskowej, | m2m2 | 40,0020,00 | ……… zł/m2……… zł/m2 | …………….. zł…………….. zł |
| 15.D-08.01.01 | Krawężnik na ławie betonowej z betonu C 8/10 z oporem /materiał nowy/:- krawężnik drogowy uliczny U 20x30x100 cm,- krawężnik drogowy uliczny „U” 15x30x100 cm lub „najazdowy”. | mbmb | 5,00150,00 | ……… zł/mb……… zł/mb | …………….. zł…………….. zł |
| 16.D-08.01.01 | Krawężnik na ławie betonowej z betonu C 8/10 z oporem /materiał rozbiórkowy/:- krawężnik uliczny „U” 20x30x100 cm,- krawężnik uliczny „U” 15x30x100 cm, | mbmb | 5,0050,00 | ……… zł/mb……… zł/mb | …………….. zł…………….. zł |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.D-08.03.01 | Obrzeże chodnikowe na podsypce cementowo-piaskowej /materiał nowy/:- obrzeże 20x6 cm,- obrzeże 30x8 cm, | mbmb | 100,00150,00 | ……… zł/mb……… zł/mb | …………….. zł…………….. zł |
| 18.D-08.03.01 | Obrzeże chodnikowe na podsypce cementowo-piaskowej/materiał rozbiórkowy/:- obrzeże 20x6 cm,- obrzeże 30x8 cm, | mbmb | 50,0050,00 | ……… zł/mb……… zł/mb | …………….. zł…………….. zł |
| 19.D-08.03.01 | Obrzeże chodnikowe 30x8 cm na ławie betonowej z betonu C 8/10 z porem/materiał nowy/, | mb | 50,00 | ……… zł/mb | …………….. zł |
| 20..D-08.03.01 | Obrzeże chodnikowe 30x8 cm na ławie betonowej z betonu C 8/10 z porem /materiał rozbiórkowy/, | mb | 20,00 | ……… zł/mb | …………….. zł |
| 21. | Dodatek za załadunek oraz przewóz z magazynu Zamawiającego materiałów rozbiórkowych, | m3 | 50,00 | ……… zł/m3 | …………….. zł |
| **Razem wartość zamówienia brutto:** | **…………… zł**  |

|  |
| --- |
| **Zakres nr II: Remonty nawierzchni gruntowych:**  |
| 22..D-04.04.02D-05.01.03 | Nawierzchnia z mieszanki kruszywa naturalnego z kruszywem łamanym w ilości 50 % - rozścielenie warstwy mieszanki, kruszywa naturalnego wraz z zagęszczeniem gr.10 cm- dodatek za kolejny 1 cm grubości,  | m2m2 | 300,001 500,00 | ……… zł/m2……… zł/m2 | …………….. zł…………….. zł |
| 23.D-05.01.00a | Profilowanie nawierzchni gruntowych równiarką z zagęszczeniem walcem gumowym bez uzupełnienia ubytków z uprzednim spulchnieniem wg potrzeb, | m2 | 15 000,0 | ……… zł/m2 | …………….. zł |
| 24.D-04.01.01 | Wykonanie koryta pod nawierzchnie,  | m3 | 200,00 | ……… zł/m3 | …………….. zł |
| 25.D-04.05.01 | Nawierzchni gruntowej z gruntu stabilizowanego cementem gr.12 cm, | m2 | 100,00 | ……… zł/m2 | …………….. zł |
| 26.D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni i konstrukcji betonowych, z masy mineralno-asfaltowej oraz prefabrykatów betonowych z wywozem gruzu i utylizacją, | m3 | 25,00 | ……… zł/m3 | …………….. zł |
| **Razem wartość zamówienia brutto:**  | **…………… zł**  |

|  |
| --- |
| **Zakres nr III: Remonty nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych:**  |
| 27.D-05.03.05 | Nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej gr. 4 cm z oczyszczeniem i przygotowaniem miejsca wbudowania, | m2 | 300,00 | ……… zł/m2 | …………….. zł |
| 28..D-05.03.08 | Nawierzchni powierzchniowo utrwalonych lub mineralno-bitumicznych przy użyciu grysów z oczyszczeniem i przygotowaniem miejsca wbudowania - dwuwarstwowo, | m2 | 200,00 | ……… zł/m2 | …………….. zł |
| 29.D-05.03.08 | Nawierzchni powierzchniowo utrwalonych lub mineralno-bitumicznych przy użyciu grysów z oczyszczeniem i przygotowaniem miejsca wbudowania- jednowarstwowo, | m2 | 200,00 | ……… zł/m2 | …………….. zł |
| **Razem wartość zamówienia brutto:** | **…………… zł**  |

**Zamawiający: Wykonawca:**

*Załącznik nr 4 do SIWZ*

**Informacja o części zamówienia, które wykonanie**

**Wykonawca powierzy podwykonawcy.**

 Ja (My), niżej podpisany(ni) ………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz: ………................…………………………………………

……………………………………………………………………………………………

/nazwa Wykonawcy lub nazwy Wykonawców występujących wspólnie/

Oświadczam(y), że następujące części zamówienia powierzam(y) do wykonania podwykonawcom

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom** | **Wartość prac podzleconych w % ceny oferty** | **Nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

...........................………........

 ( miejscowość i data)

……………. ..................................................................

 ( podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*Załącznik nr 5 do SIWZ*

**Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat**

**przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia**

**działalności jest krótszy – w tym okresie.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wykaz robót budowlanych** | **Nazwa i adres Zamawiającego** | **Rodzaj wykonanych robót** | **Wartość robót** | **Data wykonania robót** | **Miejsce wykonania robót** |
| **Data rozpoczęcia** | **Data zakończenia** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Do wykazu należy dołączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

...........................………........

 ( miejscowość i data)

 ..........................................................................................

 ( podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*Załącznik nr 6 do SIWZ*

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Oświadczam/my że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) spełniamy warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

oraz zgodnie z art. 24 ust. 1 nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

...........................………........

 ( miejscowość i data)

…………….. ..................................................................

 ( podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*Załącznik nr 7 SIWZ*

**Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej \*,**

**informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej \*,**

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego:

**„Bieżące naprawy dróg i chodników w Giżycku”**

* oświadczamy, że **należymy** do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późniejszymi zmianami) **\***, co podmioty wymienione poniżej (należy podać nazwy i adresy siedzib)\*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa (firma)** | **Adres siedziby** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* oświadczamy, że **nie należymy** do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późniejszymi zmianami)**\*,**

..................................................................

 (miejscowość i data)

 ..........................................................................................

 (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

**\* - nieodpowiednie skreślić**

*Załącznik nr 8 do SIWZ*

**Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności**

**odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Osoby, które będą uczestniczyć****w wykonywaniu zamówienia** | **Rodzaj kwalifikacji zawodowych** | **Doświadczenie** | **Wykształcenie** | **Zakres wykonywanych czynności** | **Podstawa do dysponowania tymi osobami \*)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**\*** W przypadku, gdypotencjał kadrowy jest oddany do dyspozycji przez inny podmiot niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, to Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Z treści zobowiązania podmiotu trzeciego (oświadczenia) lub innego dokumentu potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inny podmiot musi bezspornie i jednoznacznie wynikać, w szczególności: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. **Przedmiotowe zobowiązanie (oświadczenie podmiotu trzeciego) należy dołączyć do oferty w oryginale.**

W załączeniu oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia inżynieryjnej - drogowej.

 ..................................................................

 (miejscowość i data)

 .............................................................................................

 (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

 *Załącznik nr 9 do SIWZ*

**Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót**.

Nazwa zamówienia:

„**Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników**

**w Giżycku”.**

Wspólny słownik zamówień (CPV):

**Zakres nr I: 45233141-9 roboty w zakresie konserwacji dróg**

 **45233142-6 roboty w zakresie naprawy dróg**

**45233320-8 fundamentowanie dróg
45233220-7 roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233223-8 wymiana nawierzchni drogowej
45233226-9 roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
45233251-3 wymiana nawierzchni
45233252-0 roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233253-7 roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45233260-9 roboty budowlane w zakresie dróg pieszych**

**Zakres nr II: 45233141-9 roboty w zakresie konserwacji dróg**

 **45233142-6 roboty w zakresie naprawy dróg**

**Zakres nr III: 45233141-9 roboty w zakresie konserwacji dróg**

 **45233142-6 roboty w zakresie naprawy dróg**

**45233220-7 roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222-1 roboty budowlane w zakresie układania**

**chodników i asfaltowania**

**45233223-8 wymiana nawierzchni drogowej
45233226-9 roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
45233251-3 wymiana nawierzchni
45233252-0 roboty w zakresie nawierzchni ulic**

Giżycko, dnia 08 marca 2016 r.