Załącznik nr 2

Projekt Umowy

zawarta w dniu ...................... pomiędzy KOMA Sp. z o.o. Sp. k. w Ełku, ul. Sikorskiego 19C,

19-300 Ełk działającą na podstawie umowy o zarządzanie w imieniu i na rzez Gminy Miejskiej Giżycko, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Pana Jakuba Maniaka - Prezesa Zarządu

a

................................................................................................................................................................reprezentowanym przez ........................................................................................................................, zwany dalej Wykonawcą,

§1

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji i remontu budynku sanitariatu położonego na targowisku miejskim na Placu Targowym w Giżycku.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z przedmiarem robót, który stanowi załącznik nr 1 do umowy. Wykonawca zobowiązany jest zastosować kolorystykę elewacji w odcieniach szarości, zgodnie z wizualizacją stanowiącą załącznik nr 2 do umowy. Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym kolorystykę pomieszczeń.

§2

- Termin rozpoczęcia robót budowlanych strony ustalają na dzień 15.08.2016 r., zaś termin ich zakończenia na 31.10.2016 r. Termin może ulec przedłużeniu na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu okoliczności mających wpływ na termin wykonania umowy.

- Wykonawca winien prowadzić roboty budowlane w taki sposób, aby zachować ciągłość funkcjonowania publicznego szaletu targowiska miejskiego.

§3

1. 	W przypadku pojawienia się dodatkowych prac, zakres należy ustalić z Zamawiającym.

2. 	Wykonanie dodatkowych prac będzie rozliczane  na podstawie kosztorysu powykonawczego 	według stawek z kosztorysu  ofertowego.

§4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto, które wynosi..........................................zł.

(słownie: .................................................................................zł)

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem po wykonaniu zamówienia, na podstawie faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

3. Ustala się termin zapłaty 21 dni od dnia złożenia faktury.

4. Na fakturze Wykonawca wskaże jako nabywcę usług Podmiot: KOMA Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Sikorskiego 19C, 19-300 Ełk, NIP 848-186-01-85

§5

Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonane prace zgodnie z umową i zobowiązuje się terminie gwarancyjnym usunąć wszelkie powstałe usterki i niedociągnięcia. Ze zobowiązań gwarancyjnych wyłączone są. te usterki i wady, które powstały na skutek normalnego użytkowania budynku.

Bieg terminu rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od dnia protokolarnego odbioru.

§6

1. W przypadku nieterminowego wykonania zadania lub nieterminowego usunięcia wad i usterek Zamawiającemu należą się kary umowne w wysokości 2% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy którejkolwiek ze stron, strona winna odstąpienia zapłaci drugiej stronie karę umowną stanowiącą 20% wartości wynagrodzenia wstępnego.

3. Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

4. Usterki i wady będą usunięte w terminie 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

§7

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej.

§8

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego.

Wszelkie spory mogące wyniknąć z zawarcia i wykonania umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§9

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.............................................					.....................................................

(Zamawiający)							(Wykonawca)