### Projekt								            Załącznik nr 2 do SIWZ

Umowa na roboty  budowlane nr ..................

W dniu ........................ w Giżycku pomiędzy Miejskim Zespołem Obsługi Szkół i Przedszkoli, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, zwanym dalej w tekście „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

-  Piotra Szulca 	- Dyrektora MZOSiP,

a .........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

mającym swą siedzibę w ............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

1. ..............................................	- ................................................................

2. ..............................................	- ................................................................

zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. „Wykonanie wymiany stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV w sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2   w Giżycku”

zgodnie z zakresem prac określonym Zakresem Zadań Wykonawcy, stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy.

Obowiązki stron

§ 2

Strony ustalają następujący zakres obowiązków:

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- przekazania placu budowy wraz z wymaganymi dokumentami formalno-prawnymi   w terminie    10 dni od dnia podpisania umowy,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

- odbioru przedmiotu niniejszej Umowy,

- terminowej zapłaty wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania robót zgodnie ze SSTWiORB, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie realizacji zadania,

- prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi  przepisami prawnymi,

- zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robót  zgodnie z przepisami BHP oraz p.poż,

- wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej Umowy,

- dostarczenie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,

- usuwania na bieżąco usterek stwierdzonych w trakcie realizacji robót wpisami do dziennika budowy,

- usuwania wszelkich  usterek stwierdzonych podczas odbiorów  przeprowadzanych zgodnie        z postanowieniami niniejszej Umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych,

- zabezpieczenie instalacji i urządzeń na  Tereni budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących przedmiot niniejszej Umowy,

- zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy,

- organizacja placu budowy ( wstawienie podliczników wody i energii elektrycznej,

- dbanie o porządek na placu budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz oraz utrzymywanie budowy,

- po zakończeniu i przekazaniu robót – uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy będącego jego własnością lub użytkowanych przez Wykonawcę, łącznie  z przywróceniem zagospodarowania terenów w zieleń,

- kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego i kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze, w tym dotyczących przyłączy i instalacji podlegających przekazaniu odpowiednim służbom eksploatującym,

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia,

- udokumentowania zagospodarowania powstałych w trakcie robót odpadów komunalnych.

Terminy realizacji przedmiotu umowy

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się wykonać określone w umowie roboty w następujących terminach:

- rozpoczęcie   ................................

- zakończenie  ................................

Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 4

- Za wykonane roboty Strony określają wynagrodzenie ryczałtowe netto  w kwocie ..............................  złotych (słownie: ...................................................................................................................................

........................................................................................................................................)  do tej kwoty doliczony zostanie należny podatek VAT w wysokości ..........% tj. ....................... złotych słownie: ..................................................................................................................................................................)

- Kwota ryczałtowo brutto  ........................... złotych ( słownie: .........................................................

..................................................................................................................................................................)

- Wartość wynagrodzenia ryczałtowego obejmuje również:

- koszty organizacji placu budowy,

- koszt wykonania przyłącza (wstawienie podliczników - wody i energii elektrycznej) w celu rozliczenia się z Użytkownikiem obiektu

- koszty zużytej energii elektrycznej i wody,

- koszty ubezpieczenia budowy,

- koszt zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- koszt opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( BiOZ),

Zasady płatności

§ 5

- Zapłata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone roboty przez inspektora nadzoru, realizowana będzie na podstawie faktury  i sporządzonego końcowego odbioru.

2.   Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek:

....................................................................................................................................................................

w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury ( końcowej) przez Zamawiającego.

3.   Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

4.   Za zwłokę w płatności faktury Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe.

Odbiory robót

§ 6

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiór końcowy .

- Wykonawca winien zgłosić gotowość do odbioru, o którym wyżej mowa, wpisem do wewnętrznego dziennika budowy.

- Wykonawca będzie awizował Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego na 14 dni przed dniem rozpoczęcia tego odbioru, pismem składanym bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy odbioru końcowego, w terminie nieprzekraczającym 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru robót, w terminach określonych w ust. 4, Wykonawca protokolarnie ustali stan przedmiotu odbioru przez powołaną przez siebie komisję. Protokół, o którym mowa wyżej, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury i zapłaty wynagrodzenia. W takim przypadku Wykonawca nie pozostanie w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Zamawiający zwróci wykonawcy poniesione przez niego i uzasadnione koszty związane ze zwłoką w przeprowadzeniu czynności odbioru.

- O dokonaniu jednostronnego odbioru, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego i dostarczy mu protokół, nie później jednak niż w dniu następnym po dokonaniu odbioru.

- Wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi dokumentami takimi jak: protokoły odbiorów,  atesty, świadectwa , certyfikaty i zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

- Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w ust. 7, wykonana będzie na jednym egzemplarzu dokumentacji technicznej przekazanej Zamawiającemu przez Wykonawcę, poprzez naniesienie wszystkich zmian.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub posiada wady uniemożliwiające użytkowanie, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunięcie wad lub usterek.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru.

Kary umowne

§ 7

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy lub nieterminowe usunięcie wad i usterek

w wysokości  0,2% uzgodnionego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 5% wynagrodzenia umownego,

- za nieterminowe przekazanie placu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający ma prawo potrącić z faktury końcowej karę umowną.

- Strony mogą  dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

5.   Usterki i wady będą stwierdzone w obecności Wykonawcy a ich usunięcie potwierdzone protokolarnie

przez obie strony.

Rękojmia i zabezpieczenie należytego wykonania  umowy

§ 8

- Rękojmia na wykonane roboty przysługuje na okres trzech lat. Bieg rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru niniejszej Umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie, zostanie zwolnione: 70 % w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym, 30 % w ciągu 15 dni  po upływie okresu rękojmi.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie rękojmi  - w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego.

- W przypadku gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie nie dłuższym niż 7 dni lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie własnych specjalistów strony trzeciej – bez utraty praw wynikających z rękojmi.

- Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i potwierdzane pisemnie.

Postanowienia końcowe

§ 9

- Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy .

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA: