# DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Nazwa zamówienia:

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej  rozbudowy bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1          w Giżycku przy   ul. Wiejskiej 50”

spełniającej wymogi zamówienia publicznego

wspólny słownik zamówień (CPV) - 74224000-5 usługi architektoniczne, inżynieryjne

i planowania,

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg pisemny zgodnie z  zapisami Kodeksu Cywilnego

Zamawiający :

Miejski Zespól Obsługi Szkół i Przedszkoli

al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

ZAMAWIAJĄCY:

Dyrektor

Miejskiego Zespołu Obsługi

Szkół i Przedszkoli w Giżycku

Piotr Szulc

Giżycko, 03 stycznia 2008 r.

Nazwa zamówienia : 	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej  rozbudowy bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1    w Giżycku przy ul. Wiejskiej 50”.

Zamawiający :		Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

PRZETARGOWEJ

- Opis przedmiotu zamówienia

- Warunki przetargu

- Zawartość oferty

- Załączniki do oferty:

1. Załącznik nr 1	- Formularz oferty cenowej

2. Załącznik nr 2	- Projekt  umowy

3. Załącznik nr 3	- Zestawienie prac projektowych stanowiących przedmiot umowy

4. Załącznik nr 4	- Wykaz zrealizowanych zadań w ciągu ostatnich 3 lat o podobnym

charakterze do przetargowego

5. Załącznik nr 5	- Wykaz personelu proponowanego do wykonania zamówienia

6. Załącznik nr 6	- Załącznik graficzny

Uwaga:

Obowiązkiem Wykonawcy jest przeanalizowanie dokumentacji przetargowej oraz wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej.

Wszystkie przedkładane w ofercie dokumenty powinny być podpisane przez osoby uprawnione.

Wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Oferta musi być napisana czytelnie , w języku polskim (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy).

Nie dostosowanie się do wymagań dotyczących składania oferty jest własnym ryzykiem Wykonawcy.

Oferty, które nie będą spełniały  wymogów  dokumentacji zostaną odrzucone.

Zaleca się, aby Wykonawca  odwiedził  i zbadał teren przyszłej inwestycji oraz jego otoczenie  i pozyskał dla siebie na swoją własna odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje , które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie zamówienia.

Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca.

Nazwa zamówienia : 	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej rozbudowy bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1    w Giżycku przy ul. Wiejskiej 50”.

Zamawiający :		Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej  w zakresie

rozbudowy bloku żywieniowego Zespołu Szkół nr 1 w Giżycku na potrzeby przygotowania

i wydawania posiłków dla 170 osób.

Zakres projektowy obejmuje:

- koncepcję architektoniczną budynku wraz z zagospodarowaniem terenu z uwzględnieniem drogi

dojazdowej z dodatkowymi miejscami   parkingowymi do nowowybudowanej sali

gimnastycznej,

- komplet map do celów projektowych,

- techniczne badania podłoża gruntowego,

- projekt technologii kuchni z wyposażeniem urządzeń

- projekty budowlane wraz z uzgodnieniami branżowymi wymaganymi przez Prawo Budowlane

z dnia 07 lipca 1994 r. do uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia na budowę wraz z uzyskaniem

lub zgłoszeniem budowy:

      - architektura

      - konstrukcja,

      - instalacje:  wod.-kan., c.o., wentylacja, elektryczne, telefoniczna,  deszczowe,

      - aranżacja wnetrz,

      - zagospodarowanie terenu: drogi dojazdowe z uwzględnieniem dodatkowych miejsc parkingowych  do nowowybudowanej sali gimnastycznej, chodniki, odwodnienie,

      - przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, energetycznej, cieplnej,

      - projekty wykonawcze,

      - przedmiary robót,

      - kosztorys inwestorski,

      - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ( wymagana jest wersja papierowa oraz elektroniczna – ilość zgodna z zał nr 3 do dokumentacji)

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Rozbudowa bloku żywieniowego winna nastąpić od jego zachodniej  strony. Nowo projektowana część powinna być funkcjonalnie połączona z budynkiem głównym szkoły. W poziomie parteru należy zaprojektować zaplecze kuchenne oraz jadalnię na potrzeby przygotowania i wydawania posiłków dla 170 osób. W części zaplecza kuchennego należy zaprojektować część sanitarną dla potrzeb personelu kuchennego, szatnie dla personelu na odzież czystą i brudną, pom. magazynowe na żywność, pokój socjalny dla personelu oraz pokój biurowy dla intendentki.

Nowo projektowane pomieszczenie jadalni winno być bezpośrednio połączone ze świetlicą powstałą            z dotychczasowej jadalni. Projekt powinien obejmować także wyposażenie w urządzenia kuchenne      i ich lokalizację  w danym pomieszczeniu.

W przypadku niewystarczającej ilości pomieszczeń magazynowych na poziomie parteru np.                     na produkty żywnościowe oraz sposobu dostawy do pomieszczeń kuchennych należy je usytuować w podpiwniczeniu  budynku.

Dane techniczne projektowanej części :

- pow. zabudowy 					- ok. 216,00 m2( 12,00 x18,00 m )

- pow. użytkowa 					- ok. 140 m2

- ilość kondygnacji 					- 1

- konstrukcja i architektura dostosowana do istniejącej zabudowy

Cześć informacyjna:

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Zamawiający nie posiada żadnych opracowań technicznych dotyczących terenu, na którym zlokalizowana ma być inwestycja jak np. badania gruntowo-wodne dla potrzeb posadowienia budynku,  inwentaryzacja budynku głównego szkoły.

- Zamawiający nie posiada uzgodnień związanych z przyłączeniem obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych , cieplnych oraz teletechnicznych

-  Na inwestycję Zamawiający przeznacza część działki ewid. 716/1 w Giżycku, obręb 3 o łącznej pow. 1.0149 ha , nr KW 26760

- Inwestycja winna być zlokalizowana od zachodniej strony budynku szkolnego

- Powierzchnię terenu ( ok. 216 m2 ) przeznaczoną na inwestycję zaznaczono na mapie literami ABCD

- Na terenie zlokalizowane są zewnętrzne sieci kanalizacji deszczowej oraz zadrzewienie przy zachodniej granicy działki

  - Koncepcja zagospodarowania terenu winna obejmować ponadto komunikację zewnętrzną w postaci ciągów pieszych i jezdnych z uwzględnieniem dojazdów do planowanych miejsc parkingowych przy nowowybudowanej sali gimnastycznej

- Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań lokalizacyjnych, konstrukcyjnych i materiałowych           w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Dane ogólne budynku szkolnego :

Budynek wybudowany w latach 60-tych w technologii tradycyjnej uprzemysłowionej. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły. Stropy żelbetowe monolityczne. Dach dwuspadowy , stromy z pokryciem z blachy stalowej trapezowej powlekanej. Obiekt składa się z budynku głównego , sali gimnastycznej oraz łącznika pomiędzy nimi. Zespół obiektów jest zróżnicowany pod względem ilości kondygnacji. Budynek główny jest dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, sala gimnastyczna jest jednokondygnacyjna z dachem stromym, zaś łącznik dwukondygnacyjny. Obiekt przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych (winda).

Dane techniczne budynku :

  - Ściany piwnic murowane z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie wapiennej gr. 51 cm obustronnie tynkowane.

  - Posadzki w piwnicy betonowe.

  - Stropy między kondygnacyjne żelbetowe, gęstożebrowe .

  - Izolacja stropów n/piwnicą – trocinobeton gr 5 cm pomiędzy legarami podłogi drewnianej.

  - Ściany zewnętrzne parteru gr. 51 cm z cegły wapienno-piaskowej pełnej na zaprawie wapiennej.

  - Ściany zewnętrzne piętra gr. 38 cm , konstrukcja j.w.

  - Konstrukcja dachu : krokwie żelbetowe, prefabrykowane o przekroju 10,5x25 cm, w rozstawie co 120 cm, łaty drewniane 5x4 cm co 55 cm, pokrycie z blachy trapezowej T27.

  - Posadzki na parterze i piętrze drewniane na legarach w salach lekcyjnych, terakota na korytarzu oraz lastryko na klatce schodowej.

  - Tynki wewnętrzne i zewnętrzne wapienne.

  - Stolarka okienna drewniana, typowa , zespolona oraz częściowo z PCV.

Parametry techniczne budynku głównego

- pow. użytkowa 					- 1217,36 m2

- ilość kondygnacji 					- 2

- wymiary zewnętrzne				- 50,40 x 12,80 m

- wysokość budynku					- 10,80 m

1.3. Ogólne wymagane właściwości funkcjonalno- użytkowe:

Obiekt powinien mieć rozwiązania architektoniczno-funkcjonalne zgodne z przeznaczeniem na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    blok żywieniowy.

Należy ocenić technicznie i energetycznie budynek i przyjąć odpowiednie rozwiązania: elewacyjne, stolarki okiennej i drzwiowej, dachu.

1.4 Wymagania dotyczące architektury, konstrukcji i wykończenia.

1.4.1. Konstrukcja nośna

Rozwiązania konstrukcyjne  zastosowane w obiekcie  musza spełniać wymagania stawiane przez obowiązujące normy i przepisy budowlane i będą   uwarunkowane wynikami ekspertyzy technicznej.

1.4.2. Klasyfikacja pożarowa obiektu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.4.3  Wyposażenie instalacyjne obiektu.

        - Instalacje sanitarne:

- instalacja wod-kan,

- instalacja c.o. i ciepłej wody użytkowej,

- instalacja wentylacyjna,

b) Instalacja elektryczna:

- instalacja elektryczna wewnętrzna,

c) Instalacja p-poż. – wg wymagań wynikających z przepisów dotyczących tego rodzaju

obiektów,

d) Instalacje:

- alarmowa.

1.4.4  Infrastruktura techniczna:

– przyłącza: wodociągowe, kan. sanitarnej, deszczowe, cieplne, elektryczne,

-  zagospodarowanie terenu: drogi dojazdowe, chodniki, parking, odwodnienie,

-  przebudowa kolizyjnego uzbrojenia,

1.4.5 Rozwiązania materiałowe.

Przyjęty system musi zabezpieczać potrzeby użytkowe obiektu i charakteryzować się dobrymi parametrami ekonomicznymi oraz być zgodny z przepisami  i normami.

Wszystkie zastosowane w projekcie i dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia materiały i wyroby budowlane muszą odpowiadać :

- Polskim Normom.

- Wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Należy dążyć do ekonomiki przyjętych rozwiązań.

- PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA

Definicje:

Ilekroć w tekście pojawia się słowo ,,Rozporządzenie”, rozumie się przez to Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. z 2004 Nr 202 poz.2072 z dnia 16 września 2004 z późniejszymi zmianami.)

Ilekroć w tekście pojawia się słowo ,,Ustawa”, rozumie się przez to Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2006  Nr 164 poz.1163)

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia  spełniając wymagania:

Ustawy Prawo budowlana (tekst jedn. Dz.U. z 2003 Nr 207 poz.2016 z późn.zm.)

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2002 r.  Nr 75

poz.690 z póź.zm.)

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U z 2003 Nr 120 poz. 1133 z póź. zm ).

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U z 2004 Nr 202 poz.2072)

Polskich Norm. Opracowanie winno być zgodne z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Uwzględnić należy również   wymagania zawarte w innych ustawach i rozporządzeniach, m.in.;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca  2003 r. ( Dz.U. z 2003 Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia)

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach ( Dz.U. z 2001 Nr 62 poz. 628 z późn.zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego  2003  r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  ( Dz.U. 2001 Nr 92 poz. 880 z dnia 30 kwietnia 2004 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r.  – Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. 2001 Nr 92 poz.880 z dnia 30 kwietnia 2004 r. z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2001 Nr 72 poz. 747 z późn.zm.)

- Ustawa z dnia 16.06.2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2004 Nr 92 poz. 880  z dnia

30 kwietnia 2004 r. z póź. Zm..

- Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2006  Nr 164 poz 1163

z późn. zmianami)

Zakres opracowania  zgodnie z załącznikiem nr 3.

## 3.       TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

### Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podpisał umowę w ciągu 3 dni od daty ostatecznego

### rozstrzygnięcia przetargu. Umowa zostanie zawarta na okres 150 dni  od dnia podpisania

### umowy.

### 3.2  Kary umowne – zgodnie z zapisami Projektu umowy.

II. WARUNKI PRZETARGU

- Pisemne oferty należy składać do dnia 18.01.2008 r. do godz. 1500 na adres : Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, al . 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, bądź bezpośrednio w Zespole,   pokój 115.

Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej tematem przetargu „Oferta – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej rozbudowy bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1    w Giżycku przy ul. Wiejskiej 50”.

- Bezwzględnie wymagany termin wykonania zadania: 150 dni  od daty podpisania umowy.

3.   Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcą:

- Barbara Caban  – st. specjalista ds. organizacyjnych MZOSIP, tel. 0-87 4282935, 4285231           w. 130, fax. 42852935,

- Ewa Lewińska - dyrektor Zespołu Szkól Nr 1 w Giżycku, ul. Wiejska 50, tel. 0 87 428 2135

4. W okresie trwania umowy  będzie obowiązywała cena ryczałtowa obejmująca VAT .

Nie dopuszcza się stosowania walut obcych przy wzajemnych rozliczeniach. W ofercie cenowej jak i później we wzajemnych rozliczeniach obowiązywać będzie PLN.

5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pokoju 115 w dniu 18.01.2008 r .

o godz. 1510.

6. Sposób obliczenia ceny

Cena oferty musi być podana w PLN brutto i netto oraz zawierać wszystkie koszty związane

z realizacją zamówienia. Cena winna być wpisana przez Wykonawców do formularza

ofertowego -  Załącznik nr 1 i projektu umowy – Załącznik nr 2 niniejszej dokumentacji.

7. Kryteria oceny i wyboru oferty: cena 100 % :

Cena oferty będzie obliczana wg następującej formuły:

cena brutto oferty najtańszej

Pc  = 	  cena brutto oferty badanej	              x 100 pkt

gdzie Pc – punkty za oferowaną cenę brutto ( max. 100 pkt.)

III. ZAWARTOŚĆ  OFERTY

Oferta złożona przez Wykonawcę winna być przygotowana wg poniższego schematu

i zawierać następujące informacje:

- Wypełniony formularz oferty cenowej – Załącznik nr 1.

- Projekt umowy – Załącznik nr 2 – podpisany i uzupełniony o następujące warunki umowne:

- wynagrodzenie ryczałtowe,

- numer konta bankowego,

- Podpisany i wypełniony załącznik nr 1 do umowy  Zestawienie prac projektowych stanowią-

cych przedmiot umowy – Załącznik nr 3.

4.  Wykaz zrealizowanych zadań w ciągu ostatnich 3 lat o podobnym charakterze do przetargo-

wego z podaniem wartości, inwestorów i zakresu prac projektowych – wg Załącznika nr 4.

5.  Wykaz personelu proponowanego do wykonania zamówienia – wg Załącznika nr 5.

6.  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewiden-

cji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

zgłoszenia do  ewidencji działalności  gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.  Polisę lub inny dokument ubezpieczenia albo promesę polisy bądź innego dokumentu

ubezpieczenia potwierdzający,  że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

### Załącznik nr 1

Nazwa zamówienia : 	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej rozbudowy bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1    w Giżycku przy ul. Wiejskiej 50”.

Zamawiający :		Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

Oferta cenowa

Na sesji otwarcia ofert zostaną odczytane:

cena oferty, termin wykonania, warunki płatności.

FIRMA: ..................................................................................................................................................

Z SIEDZIBĄ W: ......................................... PRZY UL. ........................................................................

O NUMERZE REGON: 	...........................................................

I NIP:				...........................................................

Oferujemy wykonanie i zakończenie oferowanych prac oraz usunięcie wszelkich wad zgodnie

z warunkami umowy za ryczałtową kwotę:

* netto ............................................... złotych /słownie:...................................................................... ................................................................................................................................................ złotych/

* VAT ................................................ złotych /słownie:..................................................................... ................................................................................................................................................ złotych/

* brutto.............................................. złotych /słownie:..................................................................... ................................................................................................................................................ złotych/

Wyżej wymienione wynagrodzenie obejmuje całość prac związanych z zamówieniem i będzie obowiązywało przez cały okres objęty umową.

Oraz:

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Dokumentacją Przetargową i przyjmujemy bez zastrzeżeń jej warunki i postanowienia łącznie z projektem umowy.

- Jeśli nasza oferta zostanie przyjęta, podejmujmy się podpisać umowę w ciągu 3 dni od daty ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu.

.................................., dnia ....................... r.                       				  .......................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy

### Załącznik nr 2

#### „Wzór Umowy”

Umowa  na  prace projektowe nr ................

W dniu ....................  w Giżycku pomiędzy Miejskim Zespołem Obsługi Szkół i Przedszkoli, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zwanym  dalej w tekście „ Zamawiającym ”, którego reprezentuje:

- Piotr Szulc	–	Dyrektor MZOSiP

a .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

mającym swą siedzibę w …………………................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:

1. .......................................................................................

2. .......................................................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu pisemnym   w trybie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego, została zawarta umowa              o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowo-kosztowej  rozbudowy bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1    w Giżycku przy ul. Wiejskiej 50, spełniającej wymogi  zamówienia publicznego zgodnie  z Zestawieniem prac projektowych  stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

§ 2

Integralną częścią składową niniejszej umowy stanowi dokumentacja przetargowa i oferta Wykonawcy.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć opracowanie stanowiące przedmiot umowy wraz z oświadczeniem o kompletności tych prac oraz pozwoleniem na budowę w ciągu 150 dni  od dnia podpisania niniejszej umowy ( ilość egzemplarzy w wersji papierowej zgodnej z załącznikiem do nr 1 do umowy + wersja na nośniku elektronicznym).

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego opracowania jest protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez obie strony.

- Przy odbiorze przedmiotu zamówienia Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność  za szkody wynikające  ze złej  jakości przekazanej dokumentacji.

§ 4

- Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z należytą starannością, w sposób zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wymaganiami ustaw, przepisów obowiązujących Polskich Norm oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

- Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami),

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r.

Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),

-       Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006  Nr 164 poz.1163

z późn. zmianami),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia     18 maja 2004 r. w sprawie metod

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych

w programie użytkowym ( Dz. U.  z 2004, Nr 130, poz. 1389).

- Opracowanie stanowiące przedmiot odbioru powinno być sprawdzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i być zaopatrzone w pisemne oświadczenie projektanta, że jest wykonane zgodnie z umową, oraz normami i zostaje wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

§ 5

- Za wykonane roboty ustala się wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości

..................................złotych /słownie:.................................................................................................................................................................................................................................................................................złotych/.

Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty może być realizowana  fakturami częściowymi:

- 90 % wartości umownej po otrzymaniu kompletu dokumentacji określonej

w załączniku nr 1 do umowy,

- 10 % wartości po otrzymaniu przez Zamawiającego pozwolenia lub zgłoszenia na budowę, nie później jednak   niż 3 miesiące po wykonaniu przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne na rachunek: ................................................................................................................................................

w terminie ............ dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo potrącić z faktury końcowej kary umowne.

- W razie wystąpienia robót dodatkowych, nieprzewidzianych do ustalenia wynagrodzenia

Wykonawcy zostaną zastosowane wskaźniki zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno –

użytkowym /Dz.U. Nr 130, poz. 1389/.

§ 6

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

- za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy lub nieterminowe usunięcie wad

i usterek w wysokości 0,2% uzgodnionego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn , za które odpowiedzialność  ponosi Wykonawca w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn , za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.

- Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- Usterki i wady w dokumentacji projektowej będą usunięte w terminie 10 dni od daty ich stwierdzenia i powiadomienia Wykonawcy.

§ 7

Wykonawca udziela 3 – letniej rękojmi na wykonany zakres zadań prac projektowych.

§ 8

- Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zamawiającego przekazać podwykonawcy praw i obowiązków, wynikających z umowy w całości. Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji zlecenia głównego.

- Łącznie z przekazaną dokumentacją, Wykonawca przekazuje na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością Wykonawcy.

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej – aneksu do umowy.

§ 10

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego i Prawa Budowlanego.

- Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd Gospodarczy.

§ 11

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach , 2 egz. dla Zamawiającego,

1 egz. dla Wykonawcy .

Zamawiający:                                                                            Wykonawca:

### Załącznik nr 3

Nazwa zamówienia : 	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej rozbudowy bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1    w Giżycku przy ul. Wiejskiej 50”.

Zamawiający :                                 Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

zestawienie prac projektowych stanowiących przedmiot umowy

Niniejszy przetarg obejmuje następujący zakres dokumentacji projektowo – kosztowej, który wykona Wykonawca w przypadku wyboru oferty, opracowane w wersji papierowej  i elektronicznej:

| ### L.p. | ### Wyszczególnienie projektów dla zadań inwestycyjnych lub ich części stanowiących przedmiot odbioru | ### Termin wykonania | ### Wartość wynagrodzenia netto w zł. | ### Wartość wynagrodzenia brutto w zł. | ### Ilość egz. Wersji papierowej | ### Ilość egz. wersji elektro- nicznej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | komplet map do celów projektowych ( zakres wynikający z potrzeb) |  |  |  | ### 5 | ### 1 |
| ### 2. | ### badania geotechniczne gruntu pod planowane inwestycje |  |  |  | ### 2 | ### 2 |
| ### 3. | koncepcja architektoniczna budynku oraz zagospodarowania terenu z uwzględnieniem drogi dojazdowej z dodatkowymi miejscami parkingowymi do nowowybudowanej sali gimnastycznej ( zaakceptowanej przez Zmawiającego) |  |  |  | ### 3 | ### 2 |
| ### 4. | projekty budowlane wraz z uzgodnieniami branżowymi wymaganymi przez Prawo budowlane i decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym oraz projekty wykonawcze |  |  |  | ### 5 | ### 2 |
| ### 4.1 | - projekt zagospodarowania terenu, |  |  |  | ### 5 | ### 2 |
|  | - projekt drogowy z odwodnieniem |  |  |  | ### 5 | ### 2 |
| ### 4.2 | - architektoniczny |  |  |  | ### 5 | ### 2 |
| ### 4.3 | - konstrukcyjny, |  |  |  | ### 5 | ### 2 |
| ### 4.4 | - projekt aranżacji wnętrz, |  |  |  | ### 5 | ### 2 |
| ### 4.5 | - projekt przyłączy gazu, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energii elektrycznej, |  |  |  | ### 5 | ### 2 |
| ### 4.6 | - projekt oświetlenia terenu |  |  |  | ### 5 | ### 2 |
| ### 4.7 | - projekty przebudowy kolizyjnego uzbrojenia |  |  |  | ### 5 | ### 2 |
| ### 4.8 | - projekt instalacji gazowej, |  |  |  | ### 5 | ### 2 |
| ### 4.9 | - projekt instalacji : wodn.-kan., c.o., wentylacji |  |  |  | ### 5 | ### 2 |
| ### 4.10 | - projekt instalacji : elektrycznej, alarmowej |  |  |  | ### 5 | ### 2 |
| ### 4.11 | - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia |  |  |  | ### 5 | ### 2 |
| ### 4.11 | -projekt technologii kuchni z wyposażeniem urządzeń |  |  |  | ### 5 | ### 2 |
|  | ### przedmiary robót |  |  |  | ### 5 | ### 2 |
| ### 5. | ### kosztorys inwestorski, |  |  |  | ### 1 | ### 2 |
| ### 6. | specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych do projektów wykonawczych |  |  |  | 1 | ### 2 |
|  | Razem: | ### 150 dni od daty podpi- sania umowy |  |  |  |  |

Uwaga: przedmiot umowy winien spełniać kryterium zamówienia publicznego.

Forma elektroniczna na płycie CD ( dopuszczalne formaty: *dwg, *jpg, *pdf, *doc, *dxf)

Zamawiający:                                                                            Wykonawca

##### Załącznik nr 4

Nazwa zamówienia : 	 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej rozbudowy bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1    w Giżycku przy       ul. Wiejskiej 50”.

Zamawiający :

Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

##### Wykaz zrealizowanych zadań w latach 2004-2006

| Lp. | Nazwa zadania i jego zakres | Wartość zamówienia | Czas realizacji | Nazwa Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

Do niniejszego wykazu dołączyć dokumenty potwierdzające informację tj. referencje od poprzednich Zamawiających potwierdzające, że roboty wykonane były z należytą starannością.

................................

( miejsce i data)

.................................................................

( podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy)

##### Załącznik nr 5

Nazwa zamówienia : 	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej rozbudowy bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1    w Giżycku przy        ul. Wiejskiej 50”.

Zamawiający :

Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

##### Wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamówienia

| Lp. | Branża | Imię i Nazwisko | Wykształcenie | Nr uprawnień | Staż pracy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

Do niniejszego wykazu dołączyć:

- Kserokopia uprawnień.

- Kserokopia zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej Izby.

................................

( miejsce i data)

.................................................................

( podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy)

##### Załącznik nr 6

Nazwa zamówienia : 	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej rozbudowy bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1    w Giżycku przy   ul. Wiejskiej 50”.

Zamawiający :

Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

Część graficzna

( można odebrać  u Zamawiającego)