SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego węzła cieplnego na

„Klub Seniora„ przy ul. Królowej Jadwigi  w Giżycku

Wspólny słownik zamówień ( CPV)

- 45.00.00.00–7  - roboty budowlane

- 45.45.30.00–7  - roboty remontowe i renowacyjne

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający:            Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

ZATWIERDZAM

Giżycko, październik 2006r.

Nazwa zamówienia: Zmiana sposobu użytkowania istniejącego węzła cieplnego na

„Klub Seniora” przy ul.Królowej Jadwigi w Giżycku

Zamawiający:	       Gmina Miejska Giżycko, al . 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

ZAWARTOŚĆ  SIWZ

I.    Warunki przetargu

II.   Zawartość oferty

III.  Załączniki do oferty:

- Załącznik nr 1 - 	Formularz oferty cenowej

- Załącznik nr 2 - 	Projekt umowy

- Załącznik nr 3 - 	Załącznik nr 1 do umowy – harmonogram rzeczowo-

finansowy

- Załącznik nr 4 - 	Wykaz zrealizowanych zadań w ciągu ostatnich 5 lat

o podobnym charakterze do przetargowego

- Załącznik nr 5 - 	Kwalifikacje i doświadczenia kluczowego personelu

proponowanego do wykonania zamówienia

- Załącznik nr 6 - 	Formularz wyceny robót

- Załącznik nr 7 - 	Formularz zestawienia materiałów

(nakłady, ceny jednostkowe)

- Załącznik nr 8 -	Formularz zestawienia sprzętu

(nakłady, ceny jednostkowe)

- Dokumentacja techniczna, przedmiary robót,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Nazwa zamówienia: Zmiana sposobu użytkowania istniejącego węzła cieplnego na

„Klub Seniora” przy ul.Królowej Jadwigi w Giżycku

Zamawiający:	       Gmina Miejska Giżycko, al . 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

Warunki przetargu

- Pisemne oferty należy składać do dnia 18.10.2006r. do godz. 1100 na adres : Urząd Miejski,

al . 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, bądź bezpośrednio w sekretariacie pokój 104. Ofertę należy umieścić   w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzezroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej tematem przetargu „Oferta -  przetarg nieograniczony – Zmiana sposobu użytkowania istniejącego węzła cieplnego na „Klub Seniora” przy ul.Królowej Jadwigi w Giżycku – nie otwierać  przed sesją  otwarcia ofert ’’. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę  i adres Wykonawcy aby umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

- Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie do dnia 18.10.2006r. do godz. 1000 wadium

w wysokości: 3.000,00 zł / słownie złotych: trzy tysiące 00/100 /

Wadium można wnieść w formie określonej w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
      Zamówień Publicznych art. 45 ust. 6 i 7, tj. w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach

spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej , z tym  że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem

pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158,  z późn. zm. ).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego

BPH S.A. o/ Giżycko  nr 02 1060 0076 0000 4115 60 0000 12.  
      Oryginał dokumentu świadczący o wniesieniu wadium w innej formie niż w pieniądzu należy

zdeponować w kasie Urzędu Miejskiego (pok. 101).

- Bezwzględnie wymagany termin wykonania zadania: 29.12.2006r.

- Rozpatrywane będą tylko te oferty, na które zostało wniesione wadium.

( Dowód wniesienia wadium powinien znajdować się w ofercie).

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 106 w dniu 18.10.2006r. o godz.1110

- Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

- Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.

- Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

- Wykonawcy oprócz możliwości uzyskania informacji telefonicznie, będą pisemnie powiadomieni o decyzji dotyczącej ich oferty oraz o wynikach przetargu.

- Zwrot wadium dla ofert, które nie zostały wybrane do realizacji nastąpi po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą.

- Zwrot wadium Wykonawcy wybranemu do wykonania robót nastąpi po podpisaniu umowy.

W przypadku nie podpisania umowy  z winy Wykonawcy wadium nie podlega zwrotowi.

- Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany jest do wniesienia  zabezpieczenia

należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie

może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty,  o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Zabezpieczenie zostanie zwolnione 70 % w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym, 30 % w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

13. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:

- Róża Cudzanowska  – Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu

Miejskiego w Giżycku, tel. 0-87 4283206, 4285231 w. 20,

fax. 4285241

14. W okresie trwania umowy  będzie obowiązywała cena ryczałtowa obejmująca VAT .

Nie dopuszcza się stosowania walut obcych przy wzajemnych rozliczeniach. W ofercie cenowej jak i później we wzajemnych rozliczeniach obowiązywać będzie PLN.

15. Termin związania ofertą – 30 dni.

16. Do całości postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

17. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1

i nie zostali wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

I. Art. 22 ust. 1 pkt. 1

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj.:

- prowadzą działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia  2 lipca 2004r.   o swobodzie działalności gospodarczej;

- zapewnią aby czynności objęte zamówieniem były wykonywane bezpośrednio pod nadzorem osób legitymujących się posiadaniem uprawnień budowlanych do kierowania robotami w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych oraz elektrycznych.

Wymagane dokumenty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub  zgłoszenia do  ewidencji działalności  gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- Wykaz kluczowego personelu przewidzianego do realizacji zamówienia wraz z odpisem uprawnień budowlanych w wymaganych specjalnościach oraz aktualne zaświadczenia Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa;

II. Art. 22 ust. 1 pkt. 2

Posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

- wykonali w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia na wartość  min. 100,0 tys. zł w charakterze głównego wykonawcy;

Wymagane dokumenty:

- wykaz zrealizowanych zadań w ciągu ostatnich 5 lat o podobnym charakterze do przetargowego z określeniem ich wartości i zakresu wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie (np.: protokoły odbioru robót lub referencje);

III. Art. 22 ust. 1 pkt. 3

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:

- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

na kwotę min. 50,0 tys. zł;

Wymagane dokumenty:

- polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony na  kwotę  min.50, 0 tys. zł od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej; dopuszcza się załączenie w ofercie promesy polisy lub promesy innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca zostanie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wymagane w SIWZ kwoty, z zastrzeżeniem, że wybrany Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy ma obowiązek przedstawienia stosownego dokumentu.

III. Art. 22 ust. 1 pkt. 4

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia ( szczegółowo opisane

w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Wymagane dokumenty:

- aktualne zaświadczenia właściwego  naczelnika Urzędu  Skarbowego  oraz właściwego

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz  składek  na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że  uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- dokument potwierdzający wniesienie wadium;

- oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 i nie został wykluczony na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

18. Sposób obliczenia ceny

Cena oferty musi być podana w PLN brutto i netto oraz zawierać wszystkie koszty związane

z realizacją zamówienia. Cena winna być wpisana przez Wykonawców do formularza

ofertowego -  Załącznik nr 1 i projektu umowy – Załącznik nr 2 niniejszej SIWZ;

Formularz wyceny robót powinien zawierać ceny jednostkowe poszczególnych pozycji

kosztorysowych oraz stawki roboczogodziny, narzuty, ceny materiałów.  Ceny te posłużą do

rozliczania robót zaniechanych, zamiennych lub dodatkowych.

19. Kryteria oceny i wyboru oferty: cena 100 % :

Cena oferty będzie obliczana wg następującej formuły:

cena oferty najtańszej

Cena oferty  = 	cena oferty badanej	      x 100 %

20.  Zamawiający przewiduje udzielenie  w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego , dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

21. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą

przekazywane pisemnie.

22. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku Postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

- Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiający w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Protest dotyczący treści ogłoszenia, postanowień SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego lub na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.

### Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: treści ogłoszenia, postanowień SIWZ, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.

25. Zamawiający przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

# INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

27  W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę

o terminie i miejscu zawarcia umowy.

### 28 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą                             dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

# ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

- Załącznik nr 1 - 	Formularz oferty cenowej

- Załącznik nr 2 - 	Projekt umowy

- Załącznik nr 3 - 	Załącznik nr 1 do umowy – harmonogram rzeczowo-

finansowy

- Załącznik nr 4 - 	Wykaz zrealizowanych zadań w ciągu ostatnich 5 lat

o podobnym charakterze do przetargowego

- Załącznik nr 5 - 	Kwalifikacje i doświadczenia kluczowego personelu

proponowanego do wykonania zamówienia

- Załącznik nr 6 - 	Formularz wyceny robót

- Załącznik nr 7 - 	Formularz zestawienia materiałów

(nakłady, ceny jednostkowe)

- Załącznik nr 8 -	Formularz zestawienia sprzętu

(nakłady, ceny jednostkowe)

-    Przedmiar robót

- Szczegółowa Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,

- Cześć graficzna.

SIWZ wraz z załącznikami

zawiera ......... stron ponumerowanych

Uwaga:

Obowiązkiem Wykonawcy jest przeanalizowanie SIWZ oraz wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej.

Wszystkie przedkładane w ofercie dokumenty powinny być podpisane przez osoby uprawnione .

Wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim / wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy/.

Nie dostosowanie się do wymagań dotyczących składania ofert jest własnym ryzykiem

Wykonawcy.

Oferty, które nie będą spełniały wymogów SIWZ zostaną odrzucone.

Zaleca się, aby Wykonawca odwiedził i zbadał plac budowy oraz jego otoczenie i pozyskał dla siebie na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być

niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie robót.

Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca.

Nazwa zamówienia: Zmiana sposobu użytkowania istniejącego węzła cieplnego na

„Klub Seniora” przy ul.Królowej Jadwigi w Giżycku

Zamawiający:	      Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

Zawartość  oferty

Oferta złożona przez Wykonawcę winna być przygotowana wg poniższego schematu

i zawierać następujące informacje:

1. Wypełniony Formularz oferty cenowej – Załącznik nr 1.

2. Projekt umowy – Załącznik nr 2 – podpisany i uzupełniony o następujące warunki umowne:

- wynagrodzenie ryczałtowe,

- numer konta bankowego,

- zakresy robót i wartości wynagrodzenia dla podwykonawców,

3.  Wypełniony i podpisany Załącznik nr 1 do umowy – Harmonogram rzeczowo – finansowo –

terminowy – według Załącznika nr 3

4.  Wykaz zrealizowanych zadań w ciągu ostatnich 5 lat o podobnym charakterze do przetargo-

wego z podaniem wartości, inwestorów i zakresu robót – wg Załącznika nr 4.

5.   Kwalifikacje i doświadczenia kluczowego personelu proponowanego do wykonania zamó-

wienia / wykształcenie, staż pracy, zajmowane stanowisko / wraz z kopiami uprawnień oraz

zaświadczeń Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – wg Załącznika nr 5.

6.   Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewiden-

cji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

zgłoszenia do  ewidencji działalności  gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

7. Aktualne zaświadczenia właściwego  naczelnika Urzędu  Skarbowego  oraz właściwego

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz  składek  na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że  uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia albo promesa polisy bądź innego dokumentu

ubezpieczenia potwierdzający,  że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą

niż 50,0 tys. zł. W przypadku załączenia do oferty promesy, wybrany Wykonawca

najpóźniej w dniu podpisania umowy ma obowiązek przedstawienia stosownego dokumentu.

9. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 i nie został wyklu-

czony na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

10 Formularz wyceny robót - kosztorys ofertowy – wg załącznika nr 6.

11. Formularz zestawienia materiałów ( nakłady i ceny jednostkowe netto) - wg załącznika nr 7.

12. Formularz zestawienia sprzętu ( nakłady i ceny jednostkowe netto) - wg załącznika nr 8.

13. Wykaz podwykonawców ( nazwa firmy, adres, nr konta ) wraz ze wskazaniem przewidzia-

nych do wykonania elementów robót.

14. Oświadczenie, że materiały z rozbiórki zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

15. Wykaz producentów i technologii proponowanych rozwiązań wraz z dokumentami potwier-

dzającymi iż proponowane rozwiązania materiałowe są równoważne (wymagana zgoda auto-

ra projektu)  do rozwiązań dokumentacyjnych ( karty katalogowe, certyfikaty itp. )

16. Potwierdzenie wniesienia wadium.

17. Oświadczenie z ilu stron składa się oferta.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej

Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w pkt. 7, 8,  należy dołączyć dokumenty zgodnie

z § 2 ust.1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006r. ( Dz.U. Nr 87 z 2006 R.) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form,     w jakich te dokumenty mogą być składane.

Wymagane dokumenty winny być złożone w formie opisanej w § 3ww. Rozporządzenia.

Wszystkie przedkładane w ofercie dokumenty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy .

Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane.

Opatrzenie napisem „ TAJNE ” złożonych w ofercie dokumentów stanowiących tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Załącznik nr 1

Nazwa zamówienia: Zmiana sposobu użytkowania istniejącego węzła cieplnego na

„Klub Seniora” przy ul.Królowej Jadwigi w Giżycku

Zamawiający:	        Gmina Miejska Giżycko,  al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

# FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

Na sesji otwarcia ofert zostanie odczytana cena oferty

FIRMA : .................................................................................................................................

Z SIEDZIBĄ W .......................................... PRZY UL. ......................................................

O NUMERZE REGON  ....................................................

I NIP .....................................................................

Oferujemy wykonanie i zakończenie oferowanych prac oraz usunięcie wszelkich wad zgodnie

z warunkami umowy za ryczałtową kwotę:

* netto ...................................... złotych / słownie: .........................................................

.............................................................................................................................złotych.

* VAT ...................................... złotych / słownie: .........................................................

.............................................................................................................................złotych.

* brutto ...................................... złotych / słownie: .........................................................

.............................................................................................................................złotych.

Wyżej wymienione wynagrodzenie obejmuje całość prac związanych z zamówieniem

i będzie obowiązywało przez cały okres objęty umową.

ORAZ:

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

i przyjmujemy bez zastrzeżeń jej warunki i postanowienia łącznie z projektem umowy.

2.  Jeżeli nasza oferta zostanie przyjęta, podejmujemy się podpisać umowę w ciągu 3 dni

od  daty ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu.

3. Zgadzamy się przestrzegać niniejszej oferty  przez okres 30 dni od daty złożenia ofert,

a w przypadku wygrania przetargu przez cały czas trwania umowy. Pozostanie ona dla nas

wiążąca i może zostać przyjęta w dowolnym czasie przed upływem tego okresu .

4. Wymagane wadium w wysokości 3.000,00 zł  zostało wniesione w formie:

......................................................................................................................................

5. Oświadczamy, że wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania w wysokości 3 %

ceny brutto oferty najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy proponujemy:

........................................................................................................

6.  Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust.1 i nie podlegamy wykluczeniu

w oparciu o jakąkolwiek przesłankę wskazaną w art. 24 ust. 1  i ust.2 Ustawy z dnia 29 stycz-

nia  2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  / Dz. U. nr 19  poz. 177 z 2004 roku z późn. zm).

7.  Oświadczamy, że zagospodarujemy odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.  Oświadczamy, że wbudujemy materiały posiadające aprobaty techniczne, certyfikaty

a w przypadku materiałów równoważnych również akceptację autora projektu.

9.  Wskaźniki i ceny czynników użyte do kalkulacji wartości zamówienia :

- robocizna		r-g  = ........................... zł (słownie: ...........................................................)

- koszty pośrednie 	Kp = ........................... % (od R + S)

- zysk		Z   = ........................... % (od R + S + Kp)

- koszty zakupu 	Kz = ........................... % (od M)

- zestawienie wyceny materiałów wg zał. nr 8.

- zestawienia wyceny sprzętu wg zał. nr 9.

Ceny jednostkowe robót z formularza wyceny robót oraz wskaźniki podane w pkt. 9 będą stanowiły podstawę do rozliczenia robót zaniechanych, zamiennych, dodatkowych.

..................... dnia .................... r		                         ............................................................

##### podpis i pieczęć Wykonawcy

# Projekt									          Załącznik nr 2

Umowa  na  roboty  budowlane

nr ................

W dniu ............................ w Giżycku pomiędzy Gminą Miejską Giżycko, al. 1 Maja 14,

11-500 Giżycko, zwaną dalej w tekście „ Zamawiającym ”, którą reprezentują:

- Zastępca Burmistrza Miasta Giżycka – Paweł Czacharowski,

- Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego – Róża Cudzanowska ,

a .......................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

mającą swą siedzibę w .......................................  ul. .........................................................

zarejestrowaną pod numerem KRS ......................., zwaną dalej w treści niniejszej Umowy

„ Wykonawcą” ...............................................................

reprezentowaną przez:

1. .......................................................................................

2. .......................................................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści:

## Przedmiot Umowy

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania „ Zmiana sposobu użytkowania istniejącego węzła cieplnego na „Klub Seniora” przy ul.Królowej Jadwigi w Giżycku”.

- Zakres robót Wykonawcy to roboty remontowo-budowlane w zakresie robót murowych, tynkarskich, betonowych, posadzkowych, dachowych, elewacyjnych, izolacyjnych i zewnętrznych określonych dokumentacją budowlaną, przedmiarem i specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych na powierzchni użytkowej 150.4 m2, powierzchni zabudowy 266.74 m2 i kubaturze 465.12 m3.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu Umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane, na którym zrealizowany zostanie przedmiot niniejszej umowy oraz że posiada pozwolenie  na budowę.

## Obowiązki Stron

§ 2

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy plac budowy wraz z pozwoleniem na budowę  i dziennikiem budowy  w terminie 10 dni od daty podpisania umowy;

- zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

- odbiór przedmiotu niniejszej Umowy;

- terminowa zapłata wynagrodzenia;

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- realizacja przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowo - terminowym robót, stanowiącym  Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy;

- prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi;

- zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż;

- wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej Umowy;

- dostarczenie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

- usuwania na bieżąco usterek stwierdzonych w trakcie realizacji robót wpisami do dziennika budowy;

- usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorów przeprowadzanych zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej Umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych;

- przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w 3 egz.,

w tym pomiarów geodezyjnych wynikających z obowiązków służb geodezyjnych;

- zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących przedmiot niniejszej Umowy;

- zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy;

- organizacja placu budowy ( zaplecze budowy, wykonanie przyłącza wodociągowego

i energetycznego );

- występowanie do odpowiednich instytucji w celu zajęcia pasów drogowych;

- dbanie o porządek na placu budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- po zakończeniu i przekazaniu robót – uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy będącego jego własnością, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę , łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów w zieleń;

- kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie     do odbioru końcowego   i kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze, w tym dotyczących przyłączy i instalacji podlegających przekazaniu odpowiednim służbom eksploatującym;

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania robót  w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia;

- udokumentowania zagospodarowania powstałych w trakcie robót odpadów komunalnych,

## Terminy realizacji przedmiotu umowy

§ 3

- Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

- termin przekazania placu budowy wraz z pozwoleniem na budowę, dziennikiem budowy    i kompletną dokumentacją techniczną oraz wskazaniem punktów poboru mediów wody oraz energii elektrycznej w ciągu 10 dni od daty podpisania niniejszej Umowy;

- termin rozpoczęcia robót – 7 dni po przekazaniu placu budowy;

- termin zakończenia robót do dnia 29 grudnia 2006r.;

- termin oddania Zamawiającemu przedmiotu niniejszej Umowy do dnia 29 grudnia 2006r.

- Szczegółowe terminy realizacji robót określa harmonogram rzeczowo – finansowo - terminowym robót, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

- Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej umowy jest możliwa w następujących przypadkach:

- wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

- nieprzekazania w terminie wynikającym z ust. 1 pkt. 1) placu budowy;

- działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej Umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a następnie  do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustąpienie przeszkód w realizacji niniejszej Umowy, spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć starań dla nadrobienia zaległości powstałych w wyniku nieprzewidzianych zadań. O ile stan siły wyższej trwa dłużej niż jeden miesiąc, każda ze stron ma prawo do odstąpienia od dalszej realizacji niniejszej Umowy bez kar i odszkodowań z tego tytułu. Roszczenia powstałe przed zaistnieniem siły wyższej zostaną rozliczone pomiędzy Stronami na dzień zaistnienia siły wyższej;

- rozszerzenia zakresu rzeczowego robót w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

- W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 3, strony uzgadniają nowe terminy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w formie aneksu.

## Zatrudnianie podwykonawców

§ 4

1. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo  jedynie z podwykonawcami

wymienionymi w złożonej ofercie przetargowej. Zapłata wynagrodzenia dla podwykonawców

nastąpi bezpośrednio na ich konto w następujący sposób:

................................................................................. - ........................................................

/ zakres robót / 						/ wynagrodzenie brutto /

................................................................................. - .........................................................

/ zakres robót / 						/ wynagrodzenie brutto /

................................................................................. - .........................................................

/ zakres robót / 						/ wynagrodzenie brutto /

2. Umowa z podwykonawcą  zostanie dostarczona Zamawiającemu w terminie 10 dni od daty

podpisania niniejszej umowy.

3. Za  wyjątkiem  podwykonawców  zaproponowanych już w ofercie przetargowej, Wykonawca

nie będzie zawierał  umów z podwykonawcami bez uprzedniej pisemnej zgody  Zamawiające-

go. Elementy umowy , które mają być przedmiotem podwykonawstwa oraz tożsamość pod-

wykonawcy będą przekazywane  do wiadomości Zamawiającego. Zamawiający  w ciągu  14

dni od daty otrzymania zawiadomienia, zawiadomi  Wykonawcę o swojej decyzji.

4. Jeżeli Wykonawca zawarł umowę  z podwykonawcą bez upoważnienia, Zamawiający może

bez przekazania  formalnego  zawiadomienia o tym, wg swojej  decyzji  zastosować  sankcje

za naruszenie  umowy, tzn.  odszkodowanie  lub wypowiedzenie  umowy.

- Wykonawca oraz Zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatą wynagrodzenia

za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 5

1. Za wykonane roboty Strony określają wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości

.......................................................................... złotych

słownie: ....................................................................................................................

................................................................................................................................... złotych

Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT.

2. Wartość wynagrodzenia ryczałtowego obejmuje również :

- koszty organizacji placu budowy,

- koszt wykonania przyłącza wodociągowego i zasilania elektrycznego placu budowy do 100 m      długości,

- koszty zużytej energii elektrycznej i wody,

- koszty ubezpieczenia budowy,

- koszty obsługi geodezyjnej ( w tym odtworzenie graniczników) i inwentaryzacji powykonawczej     w 3 egz.,

- koszty organizacji ruchu, zajęcia pasów drogowych i wbudowania urządzeń;

- koszt zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- koszt opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( BiOZ).

- koszty obsługi i odbioru robót przez powołane do tego celu instytucje ( PWiK Sp. z o.o., Zarząd Dróg Powiatowych, Rejon Energetyczny, Rozdzielnia Gazu, Telekomunikacja itp.);

- koszty robót odwodnieniowych.

Zasady płatności wynagrodzenia

§ 6

- Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur częściowych, miesięcznych maksymalnie do 90 % wartości wyodrębnionych i wykonanych elementów robót zgodnie z zał. nr 1 do umowy na podstawie zatwierdzonego przez Strony w terminie siedmiu dni roboczych od dnia złożenia protokołu częściowego odbioru robót.

- Faktura końcowa po zakończeniu inwestycji i sporządzeniu protokołu końcowego odbioru robót.

- Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego  faktury wraz z protokołem odbioru robót.

Nr konta .......................................................................................................................

4.  Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

5.  Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

## Odbiory robót

§ 7

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie danego rodzaju robót,

- odbiory robót zanikających,

- odbiór końcowy.

2.  Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego przy udziale

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których

wyżej mowa, wpisem do Dziennika budowy.

- Odbiory, o których mowa, w ust. 2, dokonywane będą w terminie siedmiu dni roboczych, licząc od daty

zgłoszenia. Z czynności odbiorów sporządzane będą protokoły, które stanowić będą załączniki do faktur

częściowych.

4.   Wykonawca będzie awizował Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego na 14 dni przed dniem

rozpoczęcia tego odbioru, pismem składanym bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

5.  Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru będzie faktyczne wykonanie robót,

potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.  Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy odbioru końcowego, w terminie nieprzekra-

czającym 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

7.  Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru robót, w terminach określonych w ust. 3 i w ust. 6,

wykonawca protokolarnie ustali stan przedmiotu odbioru przez powołaną przez siebie komisję. Protokół,

o którym mowa wyżej, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury i zapłaty wynagrodzenia.

W takim przypadku Wykonawca nie pozostanie w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego

z  niniejszej Umowy, od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Zamawiający zwróci wykonawcy

poniesione przez niego i uzasadnione koszty związane ze zwłoką w przeprowadzeniu czynności odbioru.

8. O dokonaniu jednostronnego odbioru, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca powiadomi na piśmie Za-

mawiającego i dostarczy mu protokół, nie później jednak niż w dniu następnym   po dokonaniu odbioru.

9. Wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację

powykonawczą wraz z niezbędnymi dokumentami takimi jak: protokoły odbiorów, protokoły rozruchu,

instrukcje obsługi, inwentaryzacja geodezyjna, oraz atesty i zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji

zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

10. Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w ust. 9, wykonana będzie na jednym egzemplarzu

dokumentacji technicznej przekazanej Zamawiającemu przez Wykonawcę, poprzez naniesienie wszyst-

kich zmian.

11. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości

do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich

wymaganych prób lub posiada wady uniemożliwiające użytkowanie, Zamawiający może odmówić odbio-

ru do czasu usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunięcie

wad lub usterek.

12. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy uznaje się datę

odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru.

Kary umowne

§ 8

- Strony postanawiają, że w przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących przypadkach:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

- karę za zwłokę w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu ustalonego w § 2 ust. pkt. 1 niniejszej umowy –  w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy – za każdy dzień zwłoki;

- karę w wysokości 5% wynagrodzenia umownego, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn , za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

- karę za zawinioną przez siebie zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia netto przysługującego za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy –   za każdy dzień zwłoki;

b) karę za nieterminową realizację elementów robót zgodnie z harmonogramem w wysokości 0,1 %

wartości elementu za każdy dzień zwłoki,

- karę za zwłokę w usunięciu wad lub usterek, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad –    w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia netto przysługującego za wykonanie elementu,         w którym stwierdzono usterki – za każdy dzień zwłoki.

- karę w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za odstąpienie przez Zamawiające-

go od umowy z przyczyn , za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Łączna ilość kar umownych płaconych przez każdą ze Stron drugiej stronie nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 10 % wynagrodzenia umownego, przy czym Strony zachowują bez ograniczeń prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Odstąpienie od Umowy

§ 9

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, gdy:

- zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

- Wykonawca z własnej winy przerwał realizację i przerwa ta spowodowała opóźnienie realizacji robót w stosunku do przyjętego harmonogramu o dłużej niż 30 dni.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy, jeżeli:

- Zamawiający opóźnia termin przekazania placu budowy wraz z pozwoleniem na budowę, Dziennikiem budowy i dokumentacją techniczną o 30 dni roboczych od daty ich powstania;

- Zamawiający zalega z płatnością wymagalnych należności powyżej 60 dni.

- Odstąpienie od niniejszej Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dniu od daty odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji  robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od niniejszej Umowy;

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od niniejszej Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od niniejszej Umowy nastąpiło z przyczyn,

za które Wykonawca odpowiada, niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

- Zamawiający, w razie odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty , które zostały wykonane do dnia odstąpienia;

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń;

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy w ciągu 30 dni od daty podpisania przez Strony niniejszej Umowy protokołu inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.

Rękojmia oraz kaucja gwarancyjna

§ 10

- Rękojmia na wykonane roboty przysługuje na okres 36 miesięcy. Bieg rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru niniejszej Umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione:  70 % w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym, 30 % w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie rękojmi  - w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego.

- W przypadku gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie nie dłuższym niż 7 dni lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie własnych specjalistów strony trzeciej –   bez utraty praw wynikających z rękojmi.

- Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i potwierdzane pisemnie.

Postanowienia końcowe

§ 11

- Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy .

ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA

##### Załącznik nr 3

Załącznik nr 1 do umowy

Nazwa zamówienia: Zmiana sposobu użytkowania istniejącego węzła cieplnego na

„Klub Seniora” przy ul.Królowej Jadwigi w Giżycku

Zamawiający:	       Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

##### Harmonogram rzeczowo – finansowo - terminowy

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zamówienia / obiekty, czynności, prace/ z opisem | Zakres rzeczowy |  | Koszt poszczególnych elementów | Realizacja w miesiącach / w zł / |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jedn. miary | Ilość całk. | w zł | I m-c Realizacji | II m-c realizacji | III m-c Realizacji | ...... | n-ty m-c realizacji |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6. | 7. | 8. | .... | n. |
|  | R A Z E M |  |  |  |  |  |  |  |  |

Harmonogram powinien być wypełniony zgodnie z instrukcją.

ZAMAWIAJĄCY:		   			         WYKONAWCA:

Instrukcja

sporządzania harmonogramu rzeczowo – finansowo - terminowego

– załącznika nr 2 do umowy

I. Dokumentacja wymagana przy sporządzaniu harmonogramu rzeczowo – finansowo – terminowego  stanowiącego integralną część umowy na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego.

- Harmonogram rzeczowo – finansowo – terminowy  robót przedsięwzięcia inwestycyjnego powinien być zgodny  z dokumentacją formalno – prawną, tj.:

- pozwoleniem na budowę,

- innymi uzgodnieniami i opiniami odpowiednich jednostek organizacyjnych.

- Harmonogram rzeczowo – finansowo - terminowy powinien być opracowany na podstawie następujących dokumentów:

- dokumentacji projektowej,

- formularza wyceny robót,

- projektu umowy o wykonawstwo.

II.   Tok postępowania przy sporządzaniu harmonogramu rzeczowo – finansowo - terminowego .

- W przypadku realizacji przedsięwzięcia, w kolumnie 2 należy podać obiekty kompletne lub elementy,

które mogą podlegać odrębnemu odbiorowi (obiekty inżynierskie, sieci, dostawa urządzeń, ich montaż

z podaniem ich charakterystycznych parametrów technicznych) oraz określić ich charakter. W przypadku

obiektów sieciowych (liniowych) należy określić ich parametry techniczne i/lub technologiczne.

- Jeżeli niektóre pozycje harmonogramu wymagają dodatkowego uszczegółowieniu lub wyjaśnienia to

należy je przedstawić w formie załącznika do harmonogramu (np.: wykaz urządzeń, sprzętu, podstawo-

wego wyposażenia technologicznego obiektu itp. ze wskazaniem ich parametrów).

- W zakresie rzeczowym / kolumna 3 i 4 / Wykonawca powinien podać podstawowe parametry charakteryzujące poszczególne elementy przedsięwzięcia /np. kubaturę, długość dla obiektów liniowych, powierzchnię – dla dróg i placów). Ponadto powinna być podana liczba tych obiektów / np. ilość m2 nawierzchni, ilość mb sieci, itp./.

- Koszty w harmonogramie należy podać wg przewidywanych cen realizacji – formularz wyceny robót.

##### Załącznik nr 4

Nazwa zamówienia: Zmiana sposobu użytkowania istniejącego węzła cieplnego na

„Klub Seniora” przy ul.Królowej Jadwigi w Giżycku

Zamawiający:	        Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

##### Wykaz zrealizowanych zamówień w latach 2001 –2005

| Lp. | Nazwa zadania i jego zakres | Wartość zamówienia z VAT- em | Data i miejsce wykonania | Nazwa Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

Do niniejszego wykazu dołączyć dokumenty potwierdzające że ww. roboty wykonane były z należytą starannością, tj. np. protokoły odbioru robót lub referencje.

................................

( miejsce i data)

...........................................................

( podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy)

##### Załącznik nr 5

Nazwa zamówienia: Zmiana sposobu użytkowania istniejącego węzła cieplnego na

„Klub Seniora” przy ul.Królowej Jadwigi w Giżycku

Zamawiający:	        Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

##### Wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamówienia

| Lp. | Branża | Imię i Nazwisko | Wykształcenie | Nr uprawnień | Staż pracy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

Do niniejszego wykazu dołączyć:

- Kserokopie uprawnień.

- Kserokopie zaświadczeń o przynależności do odpowiedniej Izby.

................................

( miejsce i data)

...........................................................

( podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy)

##### Załącznik nr 6

Nazwa zamówienia: Zmiana sposobu użytkowania istniejącego węzła cieplnego na

„Klub Seniora” przy ul.Królowej Jadwigi w Giżycku

Zamawiający:	        Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

##### Formularz wyceny robót

| Nr poz. | Nr specyfikacji techn. | Grupy i rodzaje robót Opis roboty podstawowej (elementu rozliczeniowego) | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |

......................................

( miejsce i data)

....................................................................

( podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy)

Uwaga: wyszczególnienie robót  w pliku EXCEl

##### Załącznik nr 7

Nazwa zamówienia: Zmiana sposobu użytkowania istniejącego węzła cieplnego na

„Klub Seniora” przy ul.Królowej Jadwigi w Giżycku

Zamawiający:	        Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

##### Formularz zestawienia materiałów

| Lp. | Wyszczególnienie materiałów | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

........................................

( miejsce i data)

......................................................................

( podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy)

##### Załącznik nr 8

Nazwa zamówienia: Zmiana sposobu użytkowania istniejącego węzła cieplnego na

„Klub Seniora” przy ul.Królowej Jadwigi w Giżycku

Zamawiający:	        Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

##### Formularz zestawienia sprzętu

| Lp. | Wyszczególnienie sprzętu | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

........................................

( miejsce i data)

......................................................................

( podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy)

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Formularz wyceny robót – Przedmiar robót

Specyfikacje techniczne wykonania

i odbioru robót budowlanych