**Umowa nr WGK … /11/2022**

zawarta w dniu … ..………… 2022 r. w Giżycku pomiędzy: Gminą Miejską Giżycko z siedzibą   
w Giżycku, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, NIP 845-19-51-457 reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta Giżycka – Wojciecha Karola Iwaszkiewicza

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Doroty Wołoszyn

zwaną dalej **Zamawiającym**, a

…………………………………………………………………………………………………………………………….., o numerze NIP 845-188-48-73 zwanym dalej **Wykonawcą**, reprezentowanym przez: …………………………………………………o następującej treści:

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego usługę polegającą na „Remoncie i przebudowie instalacji do spalania gazu składowiskowego na kwaterze składowiska odpadów komunalnych w Spytkowie - dz. ozn. nr geod. 350/24 - etap III”.
2. Szczegółowy zakres prac w ramach realizacji zadania polegającego na ,,Remoncie i przebudowie instalacji do spalania gazu składowiskowego na kwaterze składowiska odpadów komunalnych   
   w Spytkowie - dz. ozn. nr geod. 350/24 - etap III” zawiera:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zadanie** | **Metoda wykonania** | **Parametry** |
| 1. Wymontowanie starych zaworów  w kolektorze ssącym | Wykręcenie |  |
| 1. Zamontowanie kolektora ssącego w kontenerze (zastąpienie starych manometrów i zaworów nowymi) | Wkręcenie zaworów, zakotwiczenie kolektora | Uszczelnienie połączeń  z zaworami za pomocą taśmy uszczelniającej lub silikonu |
| 1. Połączenie kolektora ssącego z przewodami doprowadzającymi gaz | Zgrzanie |  |
| 1. Zamontowanie pompy próżniowej w kontenerze  i połączenie jej z kolektorem ssącym | Zgrzanie |  |
| 1. Budowa fundamentu pod pochodnię z bloczków betonowych i zakotwiczenie pochodni | Ustawienie bloczków betonowych na równym utwardzonym podłożu |  |
| 1. Połączenie pompy z pochodnią za pomocą przewodu gazowego | Zgrzanie | Przewód gazowy o przekroju 100 mm |
| 1. Wyprowadzenie odwodnienia pompy i kolektora | Zgrzanie | Przewód gazowy o przekroju 100 mm |
| 1. Zamontowanie tablicy rozdzielczej, falownika, licznika energii elektrycznej w kontenerze | Przytwierdzenie do ścian kontenera |  |
| 1. Wymiana osprzętu elektrycznego, zaworów i manometrów w pochodni | Wykręcenie/wkręcenie |  |
| 1. Połączenie wszystkich elektrycznych elementów instalacji | Połączenie za pomocą przewodów elektrycznych |  |
| 1. Ustawienie słupów oświetleniowych | Osadzenie w podłożu | Słup o wysokości 6m |
| 1. Rozprowadzenie przewodu zasilającego | Zawieszenie przewodu zasilającego na słupach oświetleniowych | Od źródła zasilania do tablicy rozdzielczej w kontenerze |

§ 2

1. Zakup i dostawa materiałów niezbędnych do realizacji prac związanych   
   z remontem i częściową przebudową instalacji do spalania gazu składowiskowego na kwaterze składowiska odpadów komunalnych w Spytkowie - dz. ozn. nr geod. 350/24 znajduje się po stronie Wykonawcy .
2. Wszelkie zmiany w realizacji prac związanych z uszczelnieniem kwatery składowiska wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Wszystkie powstałe odpady podczas realizacji zadania zostaną zagospodarowane przez Wykonawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Wykonawca zrealizuje usługę w terminie do 20.12.2022r.

§3

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie   
   wskazane w ofercie w wysokości ……………………. (kwota słownie: …………………………………………………………………………..).
2. Zapłata za wykonanie usługi nastąpi po zakończeniu prac i bezusterkowym ich odebraniu przez Zleceniodawcę oraz sporządzeniem i podpisaniem przez strony protokołu odbioru.
3. Zapłata nastąpi przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

§4

1.Strony postanawiają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów i w podanych wysokościach:

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy przypadek nieprawidłowego wykonywania umowy.
2. W przypadku opóźnienia w realizacji umowy, Zamawiający naliczy karę umowną   
   w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia.
3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

§5

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY:** **WYKONAWCA:**