SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia :

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu wraz z zapewnieniem inspektorów

nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa portu

pasażerskiego EKO-MARINA w Giżycku”

Wspólny słownik zamówień (CPV) :

CPV – 71541000-2 : usługi zarządzania projektem budowlanym

CPV – 71520000-9 : usługi nadzoru budowlanego

Tryb udzielenia zamówienia:

przetarg nieograniczony

Zamawiający:

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14

11–500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

ZAMAWIAJĄCY

.................................................

Giżycko, dn. 23 lutego 2009 r.

## INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

### Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11–500 Giżycko, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

### Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi pn.: Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu wraz z zapewnieniem inspektorów nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa portu pasażerskiego EKO-MARINA w Giżycku”.

### Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym będzie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację i będzie dla nich wiążąca.

### Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

#### „Zamawiający” –  Gmina Miejska Giżycko.

#### „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

#### „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

#### „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

#### „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ.

#### ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

### Dane Zamawiającego:

Konto bankowe: 					PEKAO S.A.

Nr konta bankowego: 					89 1240 5598 1111 0000 5021 2365

NIP:							845-10-02-471

Dokładny adres do korespondencji:           		Urząd Miejski  al. 1 Maja 14

11 – 500 Giżycko

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia:	0 87 428 52 41

E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia:	roza.cudzanowska@gizycko.pl

Znak Postępowania: 					WT.JS.2222-25/28/2009

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu wraz z zapewnieniem inspektorów nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa portu pasażerskiego EKO-MARINA w Giżycku”

W ramach zadania „Budowa portu pasażerskiego EKO-MARINA w Giżycku” przewiduje się realizację :

- budynek EKO-MARINY wraz z instalacjami wewnętrznymi (pow. użytkowa 2.431,60 m2),

- budynek techniczno-gospodarczy wraz z instalacjami wewnętrznymi (pow. użytkowa 146,50 m2),

- budynek sanitariatów wraz z instalacjami wewnętrznymi (pow. użytkowa 412,70 m2),

- kotłownia gazowa,

- kotłownia letnia wraz z instalacjami solarnymi,

- elementy infrastruktury technicznej (część nawodna : nabrzeże pomosty, pirs, linie energetyczne, przyłącza wodne oraz część lądowa : drogi, parkingi na 168 miejsc dla samochodów osobowych i 4 miejsca dla autobusów, chodniki o pow. 2.900 m2, przyłącza wodne, przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji deszczowej, przyłącza energetyczne, oświetlenie terenu),

- zespół portowy – część hydrotechniczna (136 miejsc wieloosobowych jednostek pływających).

- Opis przedmiotu zamówienia :

  - sprawdzenie dokumentacji budowlanej dostarczonej przez Zamawiającego zgodnie z warunkami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami),

  - kierowanie w porozumieniu z Zamawiającym realizacją kontraktu, sporządzanie dokumentacji kontraktowej, prowadzenie rejestru robót, aprobowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji, zgodnie z procedurami i standardami Unii Europejskiej, aprobowanie płatności, aprobowanie w porozumieniu z Zamawiającym dodatkowych żądań wykonawcy robót,

  - sprawdzenie zgodności dokumentacji projektowej ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

  - opracowanie specyfikacji przetargowej (między innymi ogłoszenia przetargowego, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ, projektu umowy i innych załączników do SIWZ) mającej na celu ogłoszenie przetargu, przeprowadzenie postępowania (między innymi przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytanie wykonawców), wybór wykonawcy robót (między innymi udział w pracach komisji przetargowej jako członek komisji lub jako inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia),

  - przygotowanie dokumentacji do ewentualnego arbitrażu,

  - przygotowanie ewentualnych wniosków do projektanta w celu poprawienia błędów dokumentacji projektowej,

  - kierowanie i koordynacja realizacją projektu, sporządzanie i przechowywanie dokumentacji związanej z kontraktem,

  - zapewnienie terminowego i prawidłowego zakończenia robót, zgodnie z harmonogramami określonymi w stosownych dokumentacjach technicznych,

  - dostarczanie Wykonawcy robót budowlanych dokumentacji projektowej robót oraz ewentualnych rozwiązań dodatkowych i zamiennych zatwierdzonych przez Beneficjenta,

  - akceptowanie potrzeby zlecenia uszczegółowienia dokumentacji w razie potrzeby rozwiązań dodatkowych i zamiennych powstałych w trakcie realizacji,

  - rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót,

  - wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji kontraktu, sprawdzanie obmiarów, nadzorowanie i odbiór robót,

  - wystawianie Zamawiającemu i Beneficjentowi poleceń płatności,

  - kontrola i aprobata dokumentów roszczeniowych Wykonawcy, aprobowanie wydłużenia czasu trwania kontraktu oraz zwiększenia ceny kontraktowej,

  - przygotowanie dokumentacji do ewentualnego arbitrażu,

  - przygotowanie dokumentów do wniosku na uzyskanie decyzji użytkowania,

  - wykonywanie stosownie do przepisów prawa budowanego zadań :

- 	Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (art.25, 26 Prawa Budowlanego),

- 	Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestycyjnego (art.27 Prawa Budowlanego),

- 	Projektanta (art. 20, 21Prawa Budowlanego),

-	Inwestora Zastępczego (art.18 Prawa Budowlanego),

  - składanie miesięcznych sprawozdań z przebiegu realizacji zadania, począwszy od kolejnego miesiąca kalendarzowego po podpisaniu umowy,

  - prowadzenie procedur finansowych łącznie ze sprawozdawczością,

  - wszelka dokumentacja związana z realizacją projektu będzie dostarczana Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej.

  - zapewnienie codziennej dyspozycyjności nadzoru robót na placu budowy,

  - rozwiązywanie w porozumieniu z Zamawiającym problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót,

  - wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji kontraktu, monitorowanie realizacji kontraktu, sprawdzenie obmiarów robót, nadzorowanie i odbiór robót,

  - kontrolę i aprobatę dokumentów rozliczeniowych wykonawcy, opiniowanie wydłużenia czasu trwania kontraktu oraz zwiększania ceny kontraktowej w porozumieniu z Zamawiającym,

  - pisemne informowanie Zamawiającego o wszelkich faktach mających znaczenie dla realizacji kontraktu, a zwłaszcza o wszelkich zagrożeniach terminu zakończenia robót,

  - udostępnianie Zamawiającemu, na każde żądanie, wszelkich dokumentów związanych z realizacją kontraktu,

  - sporządzenie miesięcznych sprawozdań z przebiegu realizacji inwestycji i przedstawienia ich Zamawiającemu,

  - przygotowanie dokumentów do wniosku na uzyskanie decyzji użytkowania,

  - organizowanie przekazywania placu budowy i odbioru zrealizowanego zadania,

  - prowadzenie nadzoru inwestorskiego w branżach : konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, wodno-kanalizacyjnej, elektryczno-energetycznej i hydrotechnicznej,

  - zorganizowanie biura Inżyniera Kontraktu w obrębie administracyjnym miasta Giżycka.

- Zamawiający dostarczy dokumentację techniczną (projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie).

- Planowany termin realizacji kontraktu na roboty budowlano-montażowe – 18 miesięcy.

- Uwaga : Zobowiązuje się Wykonawców do zachowania poufności materiałów otrzymanych do przetargu w stosunku do zainteresowanych przyszłym przetargiem na roboty budowlane związanych z przedmiotowym zadaniem.

- Termin wykonania zamówienia 21 miesięcy od podpisania umowy.

## TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

### Termin wykonania zamówienia 21 miesięcy od podpisania umowy.

### 4. 		OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

### WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIEREDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

  - Art. 22 ust. 1 pkt. 1

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. :

- prowadzą działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.   o swobodzie działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty :

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub  zgłoszenia do  ewidencji działalności  gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż             6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Art. 22 ust. 1 pkt. 2

Posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym             i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj. :

- zapewnią, aby czynności nadzoru objęte zamówieniem były wykonywane bezpośrednio pod nadzorem osób legitymujących się posiadaniem uprawnień budowlanych do kierowania robotami w specjalnościach : konstrukcyjno-budowlanej (min. 8 letnie doświadczenie zawodowe), drogowej (min. 5 letnie doświadczenie zawodowe), wodno-kanalizacyjnej (min. 5 letnie doświadczenie zawodowe), elektryczno-energetycznej (min. 5 letnie doświadczenie zawodowe) i hydrotechnicznej (min. 5 letnie doświadczenie zawodowe).

Wymagane dokumenty :

- wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamówienia wraz z odpisem uprawnień budowlanych w wymaganej specjalności oraz aktualne zaświadczenie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – Załącznik nr 3 do SIWZ wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej poszczególnych osób (Curriculum Vitae lub inna pisemna forma życiorysu zawodowego).

  - Art. 22 ust. 1 pkt. 3

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,           tj. :

- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 150.000,00 PLN.

Wymagane dokumenty :

- polisa, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na  kwotę min. 150.000,00 PLN.

  - Art. 22 ust. 1 pkt. 4

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (szczegółowo opisane w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Wymagane dokumenty :

- oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 i nie został wykluczony na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

  - INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW.

### Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej zbiorczo „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

### Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą telefaksu (na numer wskazany 
w punkcie 1.6 SIWZ) lub drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w punkcie 1.6 SIWZ). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

# OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Róża Cudzanowska 		-	Naczelnik Wydziału Techniczno Inwestycyjnego

odnośnie przedmiotu zamówienia 	Urzędu Miejskiego w Giżycku

tel. 087 73 24 120 lub 087 73 14 122

fax. 087 428 52 41

Mariola Tafil 			-	Inspektor Wydziału Ogólnego

odnośnie procedury  			Urzędu Miejskiego w Giżycku

tel. 087 73 24 143

fax. 087 428 52 41

7.	WADIUM

### Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 3.000,00 PLN (trzy tysiące złotych).

### Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego w punkcie 10.1 SIWZ.

### Wadium może być wnoszone w następujących formach:

###### w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 1.6  SIWZ,

###### poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

###### gwarancjach bankowych,

###### gwarancjach ubezpieczeniowych,

###### poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2,  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami).

### Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać : Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu wraz z zapewnieniem inspektorów nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa portu pasażerskiego EKO-MARINA w Giżycku”.

### Dokumenty, o których mowa w punkcie 7.3. (II  – V) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

  - Oryginał dokumentu świadczący o wniesieniu wadium w innej formie niż w pieniądzu należy zdeponować w kasie Urzędu Miejskiego (pok. 101).

  - Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego przepadku określa Ustawa.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

### Wykonawcy będą związani ofertę przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ SPOSÓB ROZLICZENIA NALEŻNEGO WYNAGRODZENIA

### Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ  
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

### Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,  niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

### Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy).

  - Zaleca się, aby Wykonawca odwiedził i zbadał tereny objęte przetargiem i pozyskał dla siebie na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca.

  - Cena ryczałtowa brutto powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, wynikające z SIWZ.

### Na ofertę składają się następujące dokumenty:

### Wypełniony Formularz oferty cenowej – Zał. nr 1.

### Projekt umowy – Zał. nr 2 – podpisany i uzupełniony o następujące warunki umowne:

- dane Wykonawcy,

- wynagrodzenie,

- numer konta bankowego

lub oświadczenie odnośnie akceptacji wzoru umowy.

    - Wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamówienia – Zał. nr 3.

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do  ewidencji działalności  gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

    - Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 i nie został wykluczony na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

    - Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na  kwotę min. 150.000,00 PLN.

    - Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

    - Oświadczenie z ilu stron składa się oferta.

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w pkt. 9.4  składają dokumenty zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 87, poz. 605) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Wymagane dokumenty winny być złożone w formie opisanej  w § 3 ww. rozporządzenia

### Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

### Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.

  - Oferty należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: „Oferta – przetarg nieograniczony – Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu wraz z zapewnieniem inspektorów nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa portu pasażerskiego EKO-MARINA w Giżycku”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartych ofert w przypadku dostarczenia ich Zamawiającemu po terminie.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

### Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się                                      odpowiednio punkt 9.9  SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

# MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

### Termin składania ofert upływa dnia 9.03.2009 r., godz. 1200. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

### Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować:

Urząd Miejski

al. 1 Maja 14

11–500 Giżycko

### Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.03.2009 r., o godz. 1210 w siedzibie Zamawiającego, pok. 106.

### Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym wykonawcom na ich wniosek.

# OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

Kryteria oceny i wyboru oferty – cena 100%.

(ryczałtowa określona w formularzu ofertowym)

Cena będzie dokonana wg następującej formuły:

cena brutto oferty najtańszej

Pc  = 	  cena brutto oferty badanej   x 100 pkt

gdzie 	Pc – punkty za oferowaną cenę brutto (max. 100 pkt.)

# WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

### Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.

### Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy (Załącznik nr 2)  na wykonanie Zamówienia (dalej „Wzór Umowy”). Wzór Umowy musi zostać uzupełniony przez Wykonawcę wyłącznie zgodnie ze wskazaniami zawartymi w SIWZ oraz we Wzorze Umowy, o dane dotyczące Wykonawcy oraz dane zawarte w ofercie (tj. wynagrodzenie, numer konta bankowego). Tak uzupełniony Wzór Umowy określany jest dalej mianem „Uzupełnionego Wzoru Umowy”.

### Do oferty, oznaczonej nazwą zakresu zgodnie z SIWZ, należy załączyć: wydruk Uzupełnionego Wzoru Umowy, parafowany na każdej stronie przez Osoby Uprawnione lub oświadczenie odnośnie akceptacji wzoru umowy.

    - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku :

- Ustawowej zmiana wysokości podatku VAT.

- Braku lub przerwanie dofinansowania realizacji inwestycji z Unii Europejskiej               w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013.

- Wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej zrealizowanie inwestycji lub powodującej konieczność przesunięcia terminu jej realizacji.

- Wystąpieniu okoliczności, powodujących konieczność zrezygnowania przez Zamawiającego z części zakresu robót realizowanych przez wykonawcę robót w ramach inwestycji, tj. z powodu błędu w dokumentacji projektowej nie zachodzi konieczność ich wykonania. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy,            o którym mowa w umowie zostanie pomniejszone przez zastosowanie procentu, o jaki zmniejszyła się wartość robót z kosztorysu ofertowego wykonawcy robót w stosunku do wartości zakresu robót wykonanych przez wykonawcę robót.

- Przedłużającej się procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych, wynikającej z przyczyn niezależnych od inżyniera kontraktu.

- Zmiany umowy z wybranym wykonawcą robót budowlanych, która pociąga za sobą konieczność zmiany z inżynierem kontraktu.

- Terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany terminu, o którym  mowa § 5 ust. 3 umowy.

- Zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w umowie, w przypadku gdy Wykonawca wykonuję umowę przy pomocy podwykonawców, w zakresie zgodnym z SIWZ.

- Zmiany osobowej osób wchodzących w skład zespołu Inżyniera kontraktu w przypadku sytuacji, których nie można było przewidzieć na dzień podpisania umowy.

- Terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku konieczności wprowadzenia zmian projektowych.

- Terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku konieczności zlecenia robót dodatkowych.

- Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

# POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ I PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

### Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku Postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

### Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Protest dotyczący treści ogłoszenia, postanowień SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenie SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.

### Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: treści ogłoszenia, postanowień SIWZ, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.

### Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty.

### Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni do dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.

### Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

### Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby i miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

### Od wyroku sądu nie przysługuje skarga kasacyjna.

### ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁENIAJĄCYH.

### ZAMAWIAJĄCY NIE ZASTRZEGA W SIWZ, ŻE CZĘŚĆ LUB CAŁOŚC ZAMÓWIENIA NIE MOŻE BYĆ POWIERZONA PODWYKONAWCOM. ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA WSKAZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ W OFERICE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE POWIERZY PODWYKONAWCOM.

# INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

# W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

# Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

# ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

- Formularz oferty cenowej – Załącznik nr 1.

- Projekt umowy – Załącznik nr 2.

- Wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamówienia – Załącznik nr 3.

SIWZ wraz z załącznikami zawiera 21 ponumerowanych stron.

## Załącznik nr 1

# Formularz Oferty Cenowej

Firma ...........................................................................................................................................

z siedzibą w ........................................................... przy ul. .......................................................

REGON ................................................................., NIP ............................................................

Oferujemy wykonanie i zakończenie oferowanych prac oraz usunięcie wszelkich wad zgodnie z warunkami umowy za ryczałtową kwotę :

- netto ........................................... PLN (słownie : ..................................................................

...............................................................................................................................................)

- VAT .......................................... PLN (słownie : ...................................................................

...............................................................................................................................................)

- brutto ........................................... PLN (słownie : .................................................................

...............................................................................................................................................)

Wyżej wymienione wynagrodzenia obejmują całość prac związanych z zamówieniem i będzie obowiązywało przez cały okres objęty umową.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy bez zastrzeżeń jej warunki i postanowienia łącznie z projektem umowy.

- Jeżeli nasza oferta zostanie przyjęta, podejmujemy się podpisać umowę w ciągu 3 dni od  daty ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu.

- Zgadzamy się przestrzegać niniejszej oferty  przez okres 30 dni od daty złożenia ofert,                             a w przypadku wygrania przetargu przez cały czas trwania umowy. Pozostanie ona dla nas wiążąca i może zostać przyjęta w dowolnym czasie przed upływem tego okresu .

- Wymagane wadium w wysokości 3.000,00 PLN zostało wniesione w formie :

.................................................................................................................................................

- Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust.1 i nie podlegamy wykluczeniu w oparciu o jakąkolwiek przesłankę wskazaną w art. 24 ust. 1  i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (t. j. Dz. U. z 2007 roku nr 223  poz. 1665 z późniejszymi zmianami).

....................................., dnia ........................ roku.																																					............................................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 2

Projekt

##### Umowa

W dniu ……………………… w Giżycku pomiędzy Gminą Miejską Giżycko, ale. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, reprezentowaną przez :

      - Zastępcę Burmistrza Miasta Giżycka – Pawła Czacharowskiego,

      - Naczelnika Wydziału Mienia – Różę Cudzanowską,

zwaną dalej w tekście Zamawiającym

a ………………………………………………………………………………………………,

reprezentowaną przez :

- ………………………………………………………………………………………,

- ………………………………………………………………………………………,

zwanym dalej Inżynierem Kontraktu nad realizacją „Budowa Portu pasażerskiego EKO-MARINA w Giżycku” współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, w wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

      - Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu Projektu, które obejmuje :

- opracowanie specyfikacji przetargowej (ogłoszenia przetargowego, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ, projektu umowy oraz innych załączników do SIWZ) mającej na celu ogłoszenie przetargu, przeprowadzenie postępowania i wybór wykonawcy robót,

- kierowanie w porozumieniu z Zamawiającym realizacją kontraktu, sporządzanie dokumentacji kontraktowej, prowadzenie rejestru robót, aprobowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji, zgodnie z procedurami i standardami Unii Europejskiej, aprobowanie płatności, aprobowanie w porozumieniu z Zamawiającym dodatkowych żądań Wykonawcy robót,

- prowadzenie nadzoru inwestorskiego w branżach : konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, wodno-kanalizacyjnej, elektryczno-energetycznej i hydrotechnicznej.

- Szczegółowy zakres obowiązków wynika z Prawa Budowlanego i § 2 umowy.

DEFINICJE

§ 2

      - Zamawiający : Gmina Miejska Giżycko.

      - Beneficjent projektu : Gmina Miejska Giżycko.

      - Inżynier Kontraktu : ................................................................................................................

nad realizacją zadnia „Budowa Portu pasażerskiego EKO-MARINA w Giżycku” współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

§ 3

      - Inżynier Kontraktu będzie wykonywał swoje obowiązki i uprawnienia stosownie do właściwych procedur obowiązujących dla inwestycji finansowanych z udziałem funduszy strukturalnych.

      - Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy w szczególności :

- sprawdzenie dokumentacji budowlanej dostarczonej przez Zamawiającego zgodnie z warunkami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami),

- kierowanie w porozumieniu z Zamawiającym realizacją kontraktu, sporządzanie dokumentacji kontraktowej, prowadzenie rejestru robót, aprobowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji, zgodnie z procedurami i standardami Unii Europejskiej, aprobowanie płatności, aprobowanie w porozumieniu z Zamawiającym dodatkowych żądań wykonawcy robót,

- sprawdzenie zgodności dokumentacji projektowej ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

- opracowanie specyfikacji przetargowej (między innymi ogłoszenia przetargowego, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ, projektu umowy i innych załączników do SIWZ) mającej na celu ogłoszenie przetargu, przeprowadzenie postępowania (między innymi przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytanie wykonawców), wybór wykonawcy robót (między innymi udział w pracach komisji przetargowej jako członek komisji lub jako inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia),

- przygotowanie dokumentacji do ewentualnego arbitrażu,

- przygotowanie ewentualnych wniosków do projektanta w celu poprawienia błędów dokumentacji projektowej,

- kierowanie i koordynacja realizacją projektu, sporządzanie i przechowywanie dokumentacji związanej z kontraktem,

- zapewnienie terminowego i prawidłowego zakończenia robót, zgodnie z harmonogramami określonymi w stosownych dokumentacjach technicznych,

- dostarczanie Wykonawcy robót budowlanych dokumentacji projektowej robót oraz ewentualnych rozwiązań dodatkowych i zamiennych zatwierdzonych przez Beneficjenta,

- akceptowanie potrzeby zlecenia uszczegółowienia dokumentacji w razie potrzeby rozwiązań dodatkowych i zamiennych powstałych w trakcie realizacji,

- rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót,

- wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji kontraktu, sprawdzanie obmiarów, nadzorowanie i odbiór robót,

- wystawianie Zamawiającemu i Beneficjentowi poleceń płatności,

- kontrola i aprobata dokumentów roszczeniowych Wykonawcy, aprobowanie wydłużenia czasu trwania kontraktu oraz zwiększenia ceny kontraktowej,

- przygotowanie dokumentacji do ewentualnego arbitrażu,

- przygotowanie dokumentów do wniosku na uzyskanie decyzji użytkowania,

- wykonywanie stosownie do przepisów prawa budowanego zadań :

- Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (art.25, 26 Prawa Budowlanego),

- Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestycyjnego (art.27 Prawa Budowlanego),

- Projektanta (art. 20, 21 Prawa Budowlanego),

- Inwestora Zastępczego (art.18 Prawa Budowlanego),

- składanie miesięcznych sprawozdań z przebiegu realizacji zadania, począwszy od kolejnego miesiąca kalendarzowego po podpisaniu umowy.

- prowadzenie procedur finansowych łącznie ze sprawozdawczością,

- wszelka dokumentacja związana z realizacją projektu będzie dostarczana Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej.

- zapewnienie codziennej dyspozycyjności nadzoru robót na placu budowy,

- rozwiązywanie w porozumieniu z Zamawiającym problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót,

- wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji kontraktu, monitorowanie realizacji kontraktu, sprawdzenie obmiarów robót, nadzorowanie i odbiór robót,

- kontrolę i aprobatę dokumentów rozliczeniowych wykonawcy, opiniowanie wydłużenia czasu trwania kontraktu oraz zwiększania ceny kontraktowej w porozumieniu z Zamawiającym,

- pisemne informowanie Zamawiającego o wszelkich faktach mających znaczenie dla realizacji kontraktu, a zwłaszcza o wszelkich zagrożeniach terminu zakończenia robót,

- udostępnianie Zamawiającemu, na każde żądanie, wszelkich dokumentów związanych z realizacją kontraktu,

- sporządzenie miesięcznych sprawozdań z przebiegu realizacji inwestycji i przedstawienia ich Zamawiającemu,

- przygotowanie dokumentów do wniosku na uzyskanie decyzji użytkowania,

- organizowanie przekazywania placu budowy i odbioru zrealizowanego zadania,

- prowadzenie nadzoru inwestorskiego w branżach : konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, wodno-kanalizacyjnej, elektryczno-energetycznej i hydrotechnicznej,

- zorganizowanie biura Inżyniera Kontraktu w obrębie administracyjnym miasta Giżycka.

      - Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia kompletu dokumentacji budowlanej  wraz z pozwoleniem na budowę.

WYNAGRODZENIE

§ 4

- Wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy określa się w wysokości ……………..… PLN (słownie : …………………………………………………………………………………).

- Na powyższe wynagrodzenie składa się :

        - Weryfikacja i kontrola dokumentacji projektowej, opracowanie specyfikacji przetargowej (ogłoszenia przetargowego, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ, projektu umowy oraz innych załączników do SIWZ) mającej na celu ogłoszenie przetargu, przeprowadzenie postępowania i wybór wykonawcy robót …….......................   PLN,

        - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i nadzoru inwestorskiego ……………….. PLN, w tym :

- inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych – …………...................... 	PLN,

- inspektor nadzoru robót drogowych – …………………………….....................	PLN,

- inspektor nadzoru robót wodno-kanalizacyjnych – ……………......................... 	PLN,

- inspektor nadzoru robót elektryczno-energetycznych – ……………...................	PLN,

- inspektor nadzoru robót hydrotechnicznych – ……………................................. 	PLN.

- W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub nieprzewidzianych wartość kontraktu na Inżyniera kontraktu nie ulegnie zmianie.

- W trakcie realizacji prac Zamawiający będzie wypłacał Inżynierowi Kontraktu wynagrodzenie proporcjonalnie do wartości zrealizowanych robót budowlano-montażowych.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

TERMINY REALIZACJI UMOWY.

§ 5

- Termin rozpoczęcia realizacji usługi, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy: dzień podpisania umowy z Inżynierem Kontraktu.

- Termin weryfikacji i kontroli dokumentacji projektowej opracowanie specyfikacji przetargowej (ogłoszenia przetargowego, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ, projektu umowy oraz innych załączników do SIWZ) mającej na celu ogłoszenie przetargu : 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

- Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu (data podpisania protokołu końcowego odbioru robót, związanych z realizacją inwestycji): 29.10.2010 roku.

- Termin finansowego zakończenia realizacji projektu (dokonanie ostatniej płatności w ramach projektu): 30.11.2010 roku.

- Termin wykonania sprawozdania końcowego zgodnie z wymogami procedury obowiązującej przy realizacji inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013 oraz końcowego rozliczenia inwestycji i przygotowanie przekazania środków trwałych: 31.12.2010 roku.

PODZIAŁ PRAC

§ 6

- Inżynier Kontraktu w osobie ..................................................., który będzie odpowiedzialny za realizację prac.

- Branżowymi inspektorami nadzoru są :

- inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych ………………................................,

- inspektor nadzoru robót drogowych ……..………………………………..…....................,

- inspektor nadzoru robót wodno-kanalizacyjnych …………………………………………,

- inspektor nadzoru robót elektryczno-energetycznych ……………………………………,

- inspektor nadzoru robót hydrotechnicznych ………………………………………………

PODWYKONAWSTWO

§ 7

      - Inżynier Kontraktu ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo na następujące elementy :

……………….………………………………………………………………………………,

(zakres podwykonawcy)

……………….………………………………………………………………………………,

(zakres podwykonawcy)

……………….………………………………………………………………………………,

(zakres podwykonawcy)

      - Umowa z podwykonawcą zostanie dostarczona Zamawiającemu w terminie 10 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

      - W terminie 14 dni od podpisania umowy z podwykonawcą Inżynier kontraktu dostarczy Zamawiającemu umowę na cesję na przekazywanie należności za prace wykonane przez podwykonawcę zatrudnionego do realizacji zamówienia bezpośrednio na jego konto, z pomięciem konta Inżyniera kontraktu, pod rygorem odstąpienia od niniejszej umowy.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

§ 8

Rozliczenia i sprawozdawczość z przebiegu prac zarówno w odniesieniu do całego projektu jak i poszczególnych zadań będą realizowane stosownie do właściwych procedur funduszy strukturalnych.

PŁATNOŚCI  I ROZLICZENIA

§ 9

- Faktury częściowe będą płatne maksymalnie do 90% wartości :

- za realizację zakresu § 4 pkt. 1 a) po podpisaniu umowy z wykonawcą robót budowlano montażowych,

- za realizację zakresu § 4 pkt. 1 b) proporcjonalnie do wartości zrealizowanych robót budowlano-montażowych,

- Pozostałe 10% po wykonaniu sprawozdania końcowego zgodnie z wymogami procedury obowiązującej przy realizacji inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013 oraz końcowego rozliczenia inwestycji i przygotowanie przekazania środków trwałych.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne na rachunek : ………………… ……………………………………………………………………………………………... w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia kary umowne.

KARY UMOWNE

§ 10

- Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowań pomiędzy stronami będą kary umowne.

- Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach.

- Zamawiający zapłaci Inżynierowi Kontraktu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia Inżyniera Projektu.

- Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wypadku :

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Inżynier Kontraktu w wysokości 10% wynagrodzenia,

- za każdy udowodniony przypadek niedochowania należytej staranności przy wykonywaniu swych obowiązków lub nieprzestrzegania wymogów przewidzianych w przepisach UE w wysokości 0,5% całkowitej kwoty wynagrodzenia,

- za każdy dzień zwłoki w Weryfikacji i kontroli dokumentacji projektowej opracowanie specyfikacji przetargowej (ogłoszenia przetargowego, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ, projektu umowy oraz innych załączników do SIWZ) mającej na celu ogłoszenie przetargu, przeprowadzenie postępowania i wybór wykonawcy robót 1% całkowitej kwoty wynagrodzenia.

- Dwukrotne udowodnienie niedochowania należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków przez Inżynier Kontraktu lub nieprzestrzegania przez niego wymogów przewidzianych w przepisach procedurami i standardami UE jest dla Zamawiającego podstawą do rozwiązania umowy.

- Podstawą do obliczania wysokości kar umownych jest wartość umowna.

ZASTRZEŻENIA

§ 11

Niezależnie od kary umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeśli wartość rzeczywiście wyrządzonej szkody jest wyższa niż kara umowna.

ZMIANA UMOWY

§ 12

- Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiana umowy jest dopuszczalna w następujących sytuacjach:

- Ustawowej zmiana wysokości podatku VAT.

- Braku lub przerwanie dofinansowania realizacji inwestycji z Unii Europejskiej               w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013.

- Wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej zrealizowanie inwestycji lub powodującej konieczność przesunięcia terminu jej realizacji.

- Wystąpieniu okoliczności, powodujących konieczność zrezygnowania przez Zamawiającego z części zakresu robót realizowanych przez wykonawcę robót w ramach inwestycji, tj. z powodu błędu w dokumentacji projektowej nie zachodzi konieczność ich wykonania. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w umowie zostanie pomniejszone przez zastosowanie procentu, o jaki zmniejszyła się wartość robót z kosztorysu ofertowego wykonawcy robót w stosunku do wartości zakresu robót wykonanych przez wykonawcę robót.

- Przedłużającej się procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych, wynikającej z przyczyn niezależnych od inżyniera kontraktu.

- Zmiany umowy z wybranym wykonawcą robót budowlanych, która pociąga za sobą konieczność zmiany z inżynierem kontraktu.

- Terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany terminu, o którym  mowa § 5 ust. 3 umowy.

- Zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w umowie, w przypadku gdy Wykonawca wykonuję umowę przy pomocy podwykonawców, w zakresie zgodnym z SIWZ.

- Zmiany osobowej osób wchodzących w skład zespołu Inżyniera kontraktu w przypadku sytuacji, których nie można było przewidzieć na dzień podpisania umowy.

- Terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku konieczności wprowadzenia zmian projektowych.

- Terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku konieczności zlecenia robót dodatkowych.

ODESŁANIE

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego, Ustawy prawo zamówień publicznych, oraz akty prawne, wytyczne dotyczące procedur UE.

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

§ 14

Ewentualne spory na tle realizacji umowy będzie rozstrzygał sąd okręgowy właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

Integralną częścią umowy są następujące załączniki :

- Wykaz przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej stanowi załącznik nr 1 do umowy.

- Złożona przez Inz Projektu oferta przetargowa.

§ 15

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY : 						INŻYNIER KONTRAKTU :

………………………………….. 				…………………………………..

Załącznik nr 3

##### Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

| L.p. | Branża | Imię i nazwisko | Wykształcenie | Nr uprawnień | Staż pracy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - |

....................................., dnia ........................ roku

...........................................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)