SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: „Budowa boiska na osiedlu Kajki ”

wspólny słownik zamówień (CPV) –

45212200-8 roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych,

45232451-8 roboty odwadniające i nawierzchniowe,

43124100-9 drenaż,

45311200-2 roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45231400-9 roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.

w postępowaniu w trybie:

przetargu nieograniczonego

Zamawiający:

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14

11 – 500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

ZAMAWIAJĄCY:

.................................................

Giżycko, 05 sierpień 2009 r.

## INFORMACJE WPROWADZAJĄCE.

### Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert

### w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

### Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz Zamawiającego robót budowlanych pn.:                                                                                                                              „Budowa   boiska na osiedlu Kajki” w Giżycku przy  ul.  Kajki  na  działce nr 1 – 107”, w zakresie szczegółowo określonym w punkcie 2 SIWZ.

### Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert.  W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację oraz zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i będzie  wiążąca.

### Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

#### „Zamawiający” –  Gmina Miejska Giżycko,

#### „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

#### „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

#### „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

#### „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot

#### został  w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ.

#### ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

#### „Roboty budowlane o podobnym charakterze do przetargowego” – prace wykonywane  podobne do zastosowanych technologii, rozwiązań konstrukcyjnych i stosowanych materiałów.

### Dane Zamawiającego:

Konto bankowe: 				          Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

Nr konta bankowego: 			            77 2030 0045 1110 0000 0170 2330

NIP:					                     845-10-02-471

KRS:

Dokładny adres do korespondencji:           		        Urząd Miejski

al. 1 Maja 14

11 – 500 Giżycko

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia:	         0 87 428 52 41

E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia:	         urzad@gizycko.pl

Znak Postępowania: 				        WT.GW. 7071-5-18/2009

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest budowa   boiska   w Giżycku przy  ul.  Kajki  na  działce nr 1 – 107.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego (12m x 22m) przeznaczonego do gry w piłkę koszykową i siatkową, wykonanie odwodnienia, chodników, ogrodzenia terenu, oświetlenia, montaż ławek, wyposażenie obiektu w sprzęt sportowy.

1. Boisko wielofunkcyjne o wym. 12m x 22m (264 m2) przeznaczone do gry w piłkę koszykową i  siatkową o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie dynamicznej i warstwach z kruszyw kamiennych.

Kolor boiska czerwony, pasy malowane farbą do poliuretanu.

2.   Chodniki i dojścia o łącznej powierzchni 86,20 m2, z  kostki betonowej typu „polbruk” grubości 6cm w kolorze szarym, na podsypce i podbudowie,  w obrzeżach betonowych.

3. Ogrodzenie.

Ogrodzenie  boiska o powierzchni  184 m2 płotem o wysokości 4,0 m na słupkach stalowych ( fi

76 mm x 3 mm). Wypełnienie z siatki stalowej  powlekanej gr. 3,5mm., oczko 60 x 60mm. Rozstaw

słupków co 2,5m. Kolor ogrodzenia  zielony.

4. Oświetlenie boisk.

Oświetlenie obiektu będzie stanowiło 8 opraw projektorowych, każda  o mocy 250 W,

zamocowanych   na 4 słupach stalowych (ocynkowanych), typu S-90 PC, wysokości 9,0 m

wraz z belka poprzeczną T/1.0 m. Słupy montowane na prefabrykowanych fundamentach

typu F 150/200.

Zasilanie ze złącza kablowego zintegrowanego z układem pomiarowym ZKL

posadowionego przy ogrodzeniu boiska z YKYżo 2x16 mm2.

5. Ławki.

Ławki prefabrykowane z betonu z siedziskiem i oparciem drewnianym (6 sztuk).

6. Wyposażenie obiektu w sprzęt sportowy.

6.1 Kosz do gry w piłkę koszykową, wykonany jako stojak stalowy ocynkowany, na

fundamencie betonowym 100x100x100 cm z betonu  B20, o wysięgu 160 cm. Tablica z

poliwęglanu 180 x 105 cm, obręcz uchylna. Ilość – 2 zestawy.

6.2 Słupki do piłki siatkowej, aluminiowe, na fundamencie betonowym 50x50x60 cm z

betonu B20, montowane w tulejach  z regulacją wysokości mocowania siatki  i

mechanizmem naciągowym. Siatka całosezonowa. Ilość – 2 zestawy.

7. Odwodnienie boisk i przyłącze kanalizacji deszczowej.

7.1 Odwodnienie powierzchniowe – system odwodnień liniowych montowany wzdłuż

dłuższych krawędzi boiska. Odwodnienia liniowe ACO GALA lub równoważne o łącznej

długości 47 mb..  Korytka systemowe z polimerobetonu  układane na podbudowie

betonowej.

Odprowadzenie wody poprzez skrzynki odpływowe G100/EK58. Przykrycie – ruszty w

poprzeczne mostki ze stali ocynkowanej z mocowaniem śrubowym, klasa obciążenia A15.

Ponadto, zaprojektowano odwodnienie płyt boisk poprzez system drenażowy – rury

drenarskie PCV-  U o średnicy dn 80 z otworami 2,5x5,0 z filtrem z włókna

syntetycznego o łącznej długości 60 mb.

7.2 Przyłącze z rur PVC  dn 200 SDR 29 klasy SN12 (6,0 mb) oraz dn 160 SDR 34 klasy SN8

(19,0 mb) - łączonych na uszczelki gumowe.

8.  Zagospodarowanie terenu.

Należy zagospodarować pozostałą część działki poza boiskami poprzez ułożenie 10cm

warstwy z   torfu i ziemi żyznej oraz zasianie trawy na łącznej powierzchni 100,0 m2.

Szczegółowy zakres robót obejmuje dołączona dokumentacja techniczna i specyfikacja szczegółowa wykonania i odbioru robót.

2.13 Zaleca się, aby Wykonawca dokonał przeglądu  placu budowy oraz jego otoczenia i pozyskał dla siebie na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie robót gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca.

2.14 Jeżeli Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie w związku z uzasadnioną specyfiką przedmiotu zamówienia to wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny’’. Jeżeli Wykonawca w ofercie zaoferuje rozwiązania równoważne do  opisywanych przez Zamawiającego, to w takim przypadku obowiązany jest jednoznacznie wykazać w odrębnym załączniku dołączonym do oferty, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego ponadto, złożyć oświadczenie o równoważności zaproponowanych rozwiązań.

2.15  Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:

- koszty organizacji placu budowy,

- koszty ubezpieczenia budowy,

- koszt zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- koszt opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ).

2.16  Pozostałe warunki zostały przedstawione w projekcie umowy.

## 3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

### Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania Zamówienia w terminie dziesięciu dni od dnia zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta na okres 50 dni  od dnia podpisania umowy.

### Kara umowna za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy wynosi 0,2 % uzgodnionego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

### Miejscem wykonania Zamówienia jest działka   o  nr ewid.  1-107  położona przy

ul. Kajki  w Giżycku.

# 4. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONANIA     OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW  ORAZ ZAŚWIADCZENIA ; OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY.

  - Art. 22 ust. 1 pkt. 1

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj:

- prowadzą działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy                                          z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

Wymagane dokumenty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub  zgłoszenia do

ewidencji działalności  gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - Art. 22 ust. 1 pkt. 2

Posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów  do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj.:

- wykonali w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia na wartość  nie mniejszą                                     niż  200 000,00 PLN w charakterze głównego wykonawcy;

- zapewnią , aby czynności objęte zamówieniem były wykonywane bezpośrednio pod nadzorem osób legitymujących się posiadaniem uprawnień budowlanych do kierowania robotami w specjalnościach: konstrukcyjno -  budowlanej , sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, elektrycznych;

Wymagane dokumenty:

-     wykaz  zrealizowanych   zadań   w   ciągu   ostatnich  5 lat  o  zakresie podobnym rodzajem robót

i wartości  min. 200 000,00 PLN do przetargowego   z określeniem ich wartości i zakresu wraz

z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie (np.  protokoły odbioru

robót, referencje itp.) – Załącznik nr 4 do SIWZ;

-    Wykaz kluczowego personelu przewidzianego do realizacji zamówienia wraz z odpisem uprawnień  budowlanych w wymaganych specjalnościach oraz aktualne zaświadczenia Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – Załącznik nr 5 do SIWZ;

  - Art. 22 ust. 1 pkt. 3

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.:

- posiadają środki finansowe na podstawowym rachunku bankowym lub zdolność kredytową

w wysokości min. 200 000,00 PLN.;

-     są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

gospodarczej na kwotę min. 100 000,00 PLN;

Wymagane dokumenty:

- informacja banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość  posiadanych środków  finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert na  kwotę min. 100 000,00 PLN;

- polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony na kwotę min. 100 000,00 PLN od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Dopuszcza się załączenie w ofercie promesy polisy lub promesy innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca zostanie  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej   w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wymagane w SIWZ kwoty,               z zastrzeżeniem, że wybrany wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy ma obowiązek przedstawienia stosownego dokumentu.

  - Art. 22 ust. 1 pkt. 4

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (szczegółowo opisany                 w art. 24 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych).

Wymagane dokumenty:

- zaświadczenia, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz  składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 i nie został wykluczony na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

4.5 Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, które należy dołączyć do oferty:

- Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej:

- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub

aprobata techniczna ITB, lub

rekomendacja techniczna ITB, lub

wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

# INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

### Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo, „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

### Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą telefaksu (na numer wskazany w punkcie 1.6 SIWZ) lub drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w punkcie 1.6 SIWZ). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

# OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

-  co do przedmiotu zamówienia:

Róża Cudzanowska                -              Naczelnik Wydziału Techniczno- Inwestycyjnego

Urzędu Miejskiego w Giżycku,

tel. 0 87 73 24 122 lub 0 87 73 24 120.

-    co do procedury:

Mariola Tafil                      -                 Inspektor Wydziału Ogólnego

Urzędu Miejskiego w Giżycku,

tel. 0 87 73 24 143.

# WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

### Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 2 000,00 PLN                   /słownie:  dwa tysiące  złotych/.

### Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

### Wadium może być wnoszone w następujących formach:

###### w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany  w punkcie 1.6

###### SIWZ,

###### poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

###### kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

###### gwarancjach bankowych,

###### gwarancjach ubezpieczeniowych,

###### poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2,  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

###### (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm).

Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu – przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – przetarg: Budowa boiska na osiedlu Kajki ”. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy zdeponować w kasie Urzędu Miejskiego,  pok. 101.

### Dokumenty, o których mowa w punkcie 7.3. (II) - (V) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

    - W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu                              	w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego 	wskazany w punkcie 1.6 SIWZ.

### Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

### Wykonawcy będą związani ofertę przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna       się  wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 10.1 SIWZ.

# 9.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ

# ORAZ SPOSÓB ROZLICZENIA NALEŻNEGO WYNAGRODZENIA

### 9.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ,         przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

### 9.2 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

### Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki  w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby   Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do  zawarcia umowy). Naruszenie któregokolwiek z powyższych wymagań skutkować będzie odrzuceniem oferty.

  - Cena ryczałtowa brutto powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót oraz koszty związane z pracami przygotowawczymi, porządkowymi, zagospodarowania placu budowy wraz z opłatami za wodę i energię elektryczną oraz ubezpieczenia i dozorowania.

### Na ofertę składają się następujące dokumenty:

#### Formularz cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym    w Załączniku nr 1 do SIWZ, z podaniem ceny ryczałtowej – powiększonej o należny podatek  VAT („Wynagrodzenie”),

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty kosztorys ofertowy sporządzony według wzoru - załącznik nr 7 do SIWZ. Kosztorys ofertowy nie jest sposobem policzenia ceny oferty. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz niniejszej SIWZ. Załączone do SIWZ przedmiary mają spełnić rolę pomocniczą dla Wykonawcy przy kalkulowaniu ceny. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy zapisami przedmiaru, a dokumentacją projektową, Wykonawca powinien kierować się dokumentacją projektową w pierwszej kolejności. Zamawiający informuje, że zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.) załączanie do dokumentacji projektowej przedmiaru nie jest obowiązkowe w przypadku przyjęcia w istotnych warunkach umowy ryczałtowej zasady wynagrodzenia. Intencją Zamawiającego jest stworzenie Wykonawcom dogodnych warunków przy sporządzaniu oferty, natomiast Zamawiający podkreśla ryczałtową zasadę wynagrodzenia umownego.

#### Zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie z punktem 4 SIWZ.

#### Oświadczenia, w których Wykonawca potwierdza, że jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

#### Podpisane przez Osoby Uprawnione oświadczenie o gotowości zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach Uzupełnionego Wzoru Umowy.

#### Załączniki w postaci dokumentów opisanych w punkcie 4  i w punkcie 16 SIWZ pkt 1-10.

    - Informacja Wykonawcy o producentach podstawowych materiałów i technologiach

proponowanych rozwiązań wraz z dokumentami potwierdzającymi iż proponowane rozwiązania

materiałowe są równoważne do rozwiązań projektowanych /karty katalogowe, certyfikaty itp./,

bądź oświadczenie Wykonawcy iż zostaną użyte materiały zgodne ze Szczegółową Specyfikacją

Wykonania i Odbioru Robót.

    - Wykaz części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (Załącznik  nr 10 do SIWZ).

    - Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w pkt. 9.4.2 składają dokumenty zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 87, poz. 605) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Wymagane dokumenty winny być złożone w formie opisanej    w § 3 ww. rozporządzenia

### Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

### Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie. Oferty należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej  kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem:

### „Oferta na: Przetarg –,,  Budowa boiska na osiedlu Kajki”:  – nie otwierać przed dniem 31

### sierpnia 2009 r., do godz. 12.10”.

### Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot

### nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

### Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem ,  że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

### Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się                         odpowiednio punkt 9.7  SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

# MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

### 10.1  Termin składania ofert upływa dnia 31 sierpnia 2009 roku o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

  - Oferty osobiście dostarczone do siedziby Zamawiającego należy złożyć  w Sekretariacie, pok. nr     104.

10.3 Oferty przesłane do siedziby Zamawiającego przesyłką pocztową czy kurierską, należy  zaadresować:

Urząd Miejski

al. 1 Maja 14

11 – 500 Giżycko

### 10.4 Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 sierpnia  2009 roku, o godz. 12.10 w siedzibie Zamawiającego, pok. 106.

### Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

# OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

- Cena /ryczałtowa cena określona w formularzu ofertowym/	-	100 %,

Cena będzie obliczana wg następującej formuły:

cena oferty najtańszej

Cena oferty			=	cena oferty badanej		x 	100 %

# WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA.

### 12.1 Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.

### Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy /Załącznik nr 2  do SIWZ/ na wykonanie Zamówienia (dalej „Wzór Umowy”). Wzór Umowy musi zostać uzupełniony przez Wykonawcę wyłącznie zgodnie ze wskazaniami zawartymi w SIWZ     oraz we Wzorze Umowy, o dane dotyczące Wykonawcy oraz dane zawarte w ofercie  (tj. wynagrodzenie, numer konta bankowego). Tak uzupełniony Wzór Umowy określany   jest dalej mianem „Uzupełnionego Wzoru Umowy”.

  - Do oferty, oznaczonej zgodnie z punktem 9.7 SIWZ, należy załączyć: wydruk Uzupełnionego

Wzoru Umowy, parafowany na każdej stronie przez Osoby Uprawnione  oraz oświadczenie o

gotowości zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach Uzupełnionego Wzoru Umowy

wraz z opracowanym załącznikiem nr 2 harmonogramem rzeczowo-finansowym i załącznikiem nr1

– Zakres zadań Wykonawcy/ załącznik nr 3 SIWZ/.

13. ZMIANY W UMOWIE

13.1	Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:

        - zmiany terminu przekazania placu budowy, o którym mowa w  § 3  ust. 1  Umowy,

        - ustawowej zmiany podatku VAT,

        - zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych

w § 4 wzoru umowy, w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy

podwykonawców, w zakresie zgodnym z SIWZ.

        - dotyczących zatrudnienia podwykonawców w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż

wykona umowę osobiście, w zakresie SIWZ,

        - wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie

Zamawiającego,

        - konieczności wprowadzenia zmian  projektowych,

        - rozszerzenia zakresu rzeczowego robót,

        - zaistnienia  okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

( anomalia pogodowe,  klęska żywiołowa).

13.2	Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej – aneksu do umowy.

# 14  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ I PRZEWIDYWANYCH        ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH.

### Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku Postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

### Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiający w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej lub w Biuletynie Zamówień Publicznych,

### Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: treści ogłoszenia, postanowień SIWZ, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.

14.4  Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: opisu sposobu oceny

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy   z  postępowania o

udzielenia zamówienia, odrzucenia oferty.

14.5   Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia

protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści               odwołania Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.

14.6   Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania

odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

14.7   Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby i miejsca zamieszkania

Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia

Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

14.8    Od wyroku sądu nie przysługuje skarga kasacyjna.

14.9    Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego

.

# 15.  INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY.

15.1    W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę

o terminie i miejscu zawarcia umowy.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

# ZAŁĄCZNIKI.

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

- Załącznik nr 1 		-	formularz cenowy oferty,

- Załącznik nr 2		-	„Wzór Umowy”,

- Załącznik nr 3 		-	zakres zadań Wykonawcy, Harmonogram rzeczowo – finansowy,

- Załącznik nr 4		-	wykaz zrealizowanych zadań w ciągu ostatnich 5 lat o podobnym charakterze 					               do przetargowego,

- Załącznik nr 5		-	wykaz kluczowego personelu przewidzianego do realizacji zamówienia.

- Załącznik nr 6 		-	wykaz sprzętu niezbędnego dla realizacji oferowanych robót,

z podaniem informacji - sprzęt własny (W) lub sprzęt wynajęty (Wyn),

- Załącznik nr 7		-	kosztorysy ofertowe,

- Załącznik nr 8 		-	wykaz materiałów z uwzględnieniem ilości i cen jednostkowych,

- Załącznik nr 9 		-	wykaz jednostek sprzętu z uwzględnieniem ilości m-g i cen jednostkowych,

- Załącznik nr 10                  	-             informacja o Podwykonawcach.

- Załącznik nr 11                         -            Przedmiary robót.

- Załącznik nr 12                          -           Dokumentacja techniczna.

- Załącznik nr 13                          -           Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,

SIWZ wraz z załącznikami

zawiera …… strony ponumerowane

Załącznik nr 1

Formularz cenowy oferty

### „ Budowa boiska na osiedlu Kajki”

FIRMA:  .................................................................................................................................................

Z SIEDZIBĄ W: ...........................................................PRZY UL.: ......................................................

O NUMERZE REGON:		................................................................

I NIP:					...............................................................

- Po zapoznaniu się z warunkami umowy, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,

a także w oparciu o pozyskane przez siebie informacje dotyczące ww. zamówienia, my niżej podpisani, niniejszym oferujemy wykonanie oferowanych prac oraz usunięcie wszelkich wad zgodnie z warunkami umowy na ryczałtową kwotę:

* netto ....................................................... PLN/ słownie:................................................................. ......................................................................... złotych/

* VAT ...................................................... PLN /słownie:.......................................................................................................................................... złotych/

* brutto......................................................PLN /słownie:.......................................................................................................................................... złotych/

- Warunki płatności: .........................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

3.1 rozpoczęcie:

a) termin przekazania placu budowy wraz z dziennikiem budowy i kompletną dokumentacją techniczną – 10 dni od daty podpisania Umowy,

b) termin rozpoczęcia robót 	 –  7	dni po przekazaniu placu budowy,

3.2 zakończenie:	 50 dni  od dnia podpisania umowy.

- Okres rękojmi: 	trzyletni.

- Wymagane wadium w wysokości 2 000,00 PLN zostało wniesione w formie: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Jeśli nasza oferta zostanie przyjęta, podejmujemy się podpisać umowę w ciągu 3 dni od daty

ostatecznego wyboru oferty.

- Zgadzamy się przestrzegać niniejszej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia ofert,

a w przypadku wygrania przetargu przez cały czas trwania umowy. Pozostanie ona dla nas

wiążąca i może zostać przyjęta w dowolnym czasie przed upływem tego okresu.

- Załączamy kosztorysy ofertowe robót.

- Wskaźniki użyte do kalkulacji wartości zamówienia:

- robocizna			r-g 	= ………………….. zł /słownie: ………………………/,

- koszty pośrednie		KP 	= ………………….. % /od R + S/,

- zysk				Z	= ………………….. % /od R + S + Kp/,

- koszty zakupu 			Kz  	= ………………….. % /od M/,

- wykaz materiałów z uwzględnieniem ilości i cen jednostkowych /Załącznik nr 8 do SIWZ/,

- wykaz jednostek sprzętu z uwzględnieniem ilości m-g i cen jednostkowych /Załącznik nr 9 do SIWZ/.

Ceny jednostkowe robót z kosztorysów ofertowych /Załączniki nr 7 do SIWZ/ oraz wskaźniki podane w pkt 9 będą stanowiły podstawę do rozliczenia robót zaniechanych, zamiennych, dodatkowych.

......................................... dnia ..............................

Podpisał ...........................................................................................................................................................

występujące w charakterze ..............................................................................................................................

w pełni upoważniony do podpisania ofert dla i w imieniu .............................................................................

..........................................................................................................................................................................

Adres: ..............................................................................................................................................................

......................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy

### Załącznik nr 2

#### „Wzór Umowy”

Umowa  na  roboty  budowlane nr ................

W dniu ....................  w Giżycku pomiędzy Gminą Miejską Giżycko, al. 1 Maja 14,                                  11 – 500 Giżycko, zwaną dalej w tekście „ Zamawiającym ”, którą reprezentują:

- Zastępca Burmistrza Miasta 				–	Paweł Czacharowski,

- Naczelnik Wydziału Techniczno Inwestycyjnego	– 	Róża Cudzanowska,

a ................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

mającym swą siedzibę w ..........................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

zarejestrowanym pod numerem KRS ………………………, zwanym dalej w tekście  „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:

1. .......................................................................................

2. .......................................................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści:

Przedmiot umowy.

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn.:

„ Budowa boiska na osiedlu Kajki.”

Zakres robót wyszczególniony został w Zakresie Zadań Wykonawcy stanowiącym

Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu Umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane, na którym zrealizowany zostanie przedmiot niniejszej umowy oraz że dokonał zgłoszenia do PINB zamiaru wykonania robót budowlanych.

- Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy, SIWZ, dokumentacja projektowa oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

## Obowiązki Stron                                                                                                                                                    § 2

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz ze zgłoszeniem do PINB  zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i dziennikiem budowy w terminie 10 dni od daty podpisania Umowy,

- zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego,

- odbiór przedmiotu niniejszej Umowy,

- terminowa zapłata wynagrodzenia.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- realizacja przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym robót, stanowiącym  Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy,

- prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi,

- zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż.;

- wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej Umowy nadający się do użytkowania określonego  przepisami Prawa Budowlanego,

- dostarczenie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy.

- usuwania na bieżąco usterek stwierdzonych w trakcie realizacji robót wpisami do dziennika budowy,

- usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorów przeprowadzanych zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej Umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych,

- przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w 3 egz.,

- zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących przedmiot niniejszej Umowy,

- zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy;

- organizacja placu budowy (zaplecze budowy, wykonanie przyłącza wodociągowego

i energetycznego),

- dbanie o porządek na placu budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

- występowanie do odpowiednich instytucji w celu zajęcia pasów drogowych,

- po zakończeniu i przekazaniu robót – uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy będącego jego własnością, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę , łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów w zieleń,

- kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego i kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze, w tym dotyczących przyłączy i instalacji podlegających przekazaniu odpowiednim służbom eksploatującym,

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia,

- udokumentowania zagospodarowania powstałych w trakcie robót odpadów komunalnych.

## Terminy realizacji przedmiotu umowy                                                                                                           § 3

- Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

- termin przekazania placu budowy wraz z dziennikiem budowy  i kompletną dokumentacją techniczną w ciągu 10 dni od daty podpisania niniejszej Umowy,

- termin rozpoczęcia robót 		– 7	dni po przekazaniu placu budowy,

- termin zakończenia robót 		– 50 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy,

- Szczegółowe terminy realizacji robót określa harmonogram rzeczowo – finansowy robót, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

- Strony zgodnie postanawiają, że zmiana  umowy jest możliwa w następujących przypadkach:

3.1 zmiany terminu przekazania placu budowy, o którym mowa w  § 3  ust. 1  Umowy,

3.2  ustawowej zmiany podatku VAT,

3.3 zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych

w § 4 wzoru umowy, w przypadku gdy Wykonawca wykonuję umowę przy pomocy

podwykonawców, w zakresie zgodnym z SIWZ.

3.4 dotyczących zatrudnienia podwykonawców w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż  wykona

umowę osobiście, w zakresie SIWZ,

3.5 wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

3.6 konieczności wprowadzenia zmian  projektowych,

3.7 konieczności zlecenia robót  dodatkowych,

3.8 rozszerzenia zakresu rzeczowego robót,

3.9 zaistnienia  okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

(anomalia pogodowe,  klęska żywiołowa).

- W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 3, strony uzgadniają nowe terminy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w formie aneksu.

## Zatrudnianie podwykonawców                                                                                                                   § 4

- Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo  jedynie z podwykonawcami

wymienionymi w złożonej ofercie przetargowej. Zapłata wynagrodzenia dla podwykonawców

nastąpi bezpośrednio na ich konto w następujący sposób:

................................................................................. - ...............................................................

/ zakres robót / 						/ wynagrodzenie brutto /

................................................................................. - ...............................................................

/ zakres robót / 						/ wynagrodzenie brutto /

................................................................................. - ...............................................................

/ zakres robót / 						/ wynagrodzenie brutto /

- Umowa z podwykonawcą  zostanie dostarczona Zamawiającemu w terminie 10 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

- Za  wyjątkiem  podwykonawców  zaproponowanych już w ofercie przetargowej, Wykonawca nie będzie zawierał  umów z podwykonawcami bez uprzedniej pisemnej zgody  Zamawiającego. Elementy Umowy , które mają być przedmiotem podwykonawstwa oraz tożsamość podwykonawcy będą przekazywane  do wiadomości Zamawiającego. Zamawiający  w ciągu  14   dni od daty otrzymania zawiadomienia, zawiadomi  Wykonawcę o swojej decyzji.

- Jeżeli Wykonawca zawarł umowę  z podwykonawcą bez upoważnienia, Zamawiający może bez przekazania  formalnego  zawiadomienia o tym, wg swojej  decyzji  zastosować  sankcje za naruszenie  umowy, tzn.  odszkodowanie  lub wypowiedzenie Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 5

- Za wykonane roboty Strony określają wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości

...................................................................................................................................... złotych

/słownie: ...................................................................................................................................

................................................................................................................................... złotych/

Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT.

- Wartość wynagrodzenia ryczałtowego obejmuje również:

- koszty organizacji placu budowy,

- koszt zasilania elektrycznego placu budowy,

- koszty zużytej energii elektrycznej i wody,

- koszty ubezpieczenia budowy,

- koszty obsługi geodezyjnej ( w tym odtworzenie graniczników) i inwentaryzacji powykonawczej w 3 egz.,

- koszty organizacji ruchu, zajęcia pasów drogowych i wbudowania urządzeń,

- koszt zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- koszt opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( BIOZ),

- koszty obsługi i odbioru robót przez powołane do tego celu instytucje np. ( PWiK Sp. z o.o., Zarząd Dróg , Rejon Energetyczny, PKP itp.),

- koszty robót odwodnieniowych.

- Rozliczenie robót zaniechanych, zamiennych lub dodatkowych wykonanych bądź zaniechanych za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, nastąpi kosztorysem zamiennym powykonawczym przy zastosowaniu następujących cen czynników produkcji oraz wskaźników do kosztorysowania :

- robocizna	       r-g  = ……….PLN / słownie:…………………………………../,

- koszty pośrednie      Kp = ………..% / od R+S/,

- zysk                          Z   = ………..% / od R+S+Kp/,

- koszty zakupu          Kz = ……….%  / od M/

- ceny materiałów, sprzętu i ceny jednostkowe  robót z kosztorysu ofertowego,

Zasady płatności wynagrodzenia

§ 6

- Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur częściowych, miesięcznych maksymalnie do 90 % wartości wyodrębnionych i wykonanych elementów robót zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Umowy - Harmonogramem rzeczowo – finansowym, na podstawie zatwierdzonego przez Strony, w terminie siedmiu dni roboczych od dnia złożenia, protokołu częściowego odbioru robót.

- Faktura końcowa zostanie wystawiona i opłacona po zakończeniu inwestycji i sporządzeniu protokołu końcowego odbioru robót.

- Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego  faktury wraz z protokołem odbioru robót.

Nr konta ...........................................................................................................................................................

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

## Odbiory robót                                                                                                                                                 § 7

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie danego rodzaju robót,

- odbiory robót zanikających,

- odbiór końcowy .

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których wyżej mowa, wpisem do Dziennika budowy.

- Odbiory, o których mowa, w ust. 2, dokonywane będą w terminie siedmiu dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia. Z czynności odbiorów sporządzane będą protokoły, które stanowić będą załączniki do faktur częściowych.

- Wykonawca będzie awizował Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego na 7 dni przed dniem  oddania Zamawiającemu przedmiotu umowy, pismem składanym bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy odbioru końcowego, w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru robót, w terminach określonych w ust. 3 i w ust. 6, Wykonawca protokolarnie ustali stan przedmiotu odbioru przez powołaną przez siebie komisję. Protokół, o którym mowa wyżej, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury i zapłaty wynagrodzenia. W takim przypadku Wykonawca nie pozostanie w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Zamawiający zwróci Wykonawcy poniesione przez niego  uzasadnione koszty związane ze zwłoką

w przeprowadzeniu czynności odbioru.

8. O dokonaniu jednostronnego odbioru, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca powiadomi na piśmie

Zamawiającego i dostarczy mu protokół, nie później jednak niż w dniu następnym po dokonaniu

odbioru.

9. Wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu

dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi dokumentami takimi jak: protokoły odbiorów,

instrukcje obsługi obiektu,  inwentaryzację geodezyjną oraz atesty i zezwolenia dotyczące urządzeń i

instalacji zamontowanych lub  wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy oraz

instrukcję użytkowania i eksploatacji zrealizowanych obiektów.

10. Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w ust. 9, wykonana będzie na jednym egzemplarzu

dokumentacji technicznej przekazanej Zamawiającemu przez Wykonawcę, poprzez naniesienie

wszystkich zmian.

11. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości

do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym

wszystkich wymaganych prób lub posiada wady uniemożliwiające użytkowanie, Zamawiający może

odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego, z podaniem

terminu na usunięcie wad lub usterek.

12. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy uznaje się

datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru.

Kary umowne

§ 8

Strony postanawiają, że w przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej Umowy  obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących przypadkach:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

- karę za zwłokę w przekazaniu placu budowy oraz dostarczeniu dokumentacji technicznej, w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. pkt. 1 niniejszej umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy – za każdy  dzień zwłoki,

- karę w wysokości 5% wynagrodzenia umownego, w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn , za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

- karę za  zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia netto przysługującego za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy – za każdy dzień zwłoki,

- karę za zwłokę w usunięciu wad lub usterek, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad – w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia netto przysługującego za wykonanie elementu, w którym stwierdzono usterki – za każdy dzień zwłoki,

- karę w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn , za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

Odstąpienie od Umowy

§ 9

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w następujących przypadkach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy:

- zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

- Wykonawca z własnej winy przerwał realizację i przerwa ta spowodowała opóźnienie realizacji robót w stosunku do przyjętego harmonogramu o dłużej niż 30 dni.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy, jeżeli:

- Zamawiający opóźnia termin przekazania placu budowy wraz z pozwoleniem na budowę, dziennikiem budowy, dokumentacją techniczną o 30 dni roboczych od daty  określonej w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy;

- Zamawiający zalega z płatnością wymagalnych należności powyżej 60 dni.

- Odstąpienie od niniejszej Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dniu od daty odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji  robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od niniejszej Umowy;

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od niniejszej Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od niniejszej Umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca odpowiada, niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

- Zamawiający, w razie odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty , które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy w ciągu 30 dni od daty podpisania przez Strony niniejszej Umowy protokołu inwentaryzacji robót w toku wg stanu    na dzień odstąpienia.

Rękojmia i zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

§ 10

1. Rękojmia na wykonane roboty przysługuje na okres trzech lat. Bieg rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru niniejszej Umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie rękojmi  - w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego.

3. W przypadku gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie nie dłuższym niż 7 dni lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie osób trzecich – bez utraty praw wynikających z rękojmi.

4. Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i potwierdzane pisemnie.

Postanowienia końcowe

§ 11

- Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy .

Zamawiający:                                                                    Wykonawca:

Załącznik nr 3

Załącznik nr 1 do umowy ......

##### Zakres Zadań Wykonawcy.

Niniejszy przetarg obejmuje następujące prace, które wykona Wykonawca w przypadku wygrania przetargu:

1. Boisko wielofunkcyjne o wym. 12m x 22m (264 m2) przeznaczone do gry w piłkę koszykową i  siatkową o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie dynamicznej i warstwach z kruszyw kamiennych.

Kolor boiska czerwony, pasy malowane farbą do poliuretanu.

2. Chodniki i dojścia o łącznej powierzchni 86,20 m2, z  kostki betonowej typu „polbruk” grubości 6cm w kolorze szarym, na podsypce i podbudowie,  w obrzeżach betonowych.

3. Ogrodzenie.

Ogrodzenie  boiska o powierzchni  184 m2 płotem o wysokości 4,0 m na słupkach stalowych ( fi

76 mm x 3 mm). Wypełnienie z siatki stalowej   powlekanej gr. 3,5mm., oczko 60 x 60mm. Rozstaw

słupków co 2,5m. Kolor ogrodzenia  zielony.

4. Oświetlenie boisk.

Oświetlenie obiektu będzie stanowiło 8 opraw projektorowych, każda  o mocy 250 W,

zamocowanych   na 4 słupach stalowych (ocynkowanych), typu S-90 PC, wysokości 9,0 m

wraz z belka poprzeczną T/1.0 m. Słupy montowane na prefabrykowanych fundamentach

typu F 150/200.

Zasilanie ze złącza kablowego zintegrowanego z układem pomiarowym ZKL

posadowionego przy ogrodzeniu boiska z YKYżo 2x16 mm2

5. Ławki.

Ławki prefabrykowane z betonu z siedziskiem i oparciem drewnianym (6 sztuk).

6. Wyposażenie obiektu w sprzęt sportowy.

6.1 Kosz do gry w piłke koszykową, wykonany jako stojak stalowy ocynkowany, na

fundamencie betonowym 100x100x100 cm z betonu  B20, o wysięgu 160 cm. Tablica z

poliwęglanu 180 x 105 cm, obręcz uchylna. Ilość – 2 zestawy.

6.2 Słupki do piłki siatkowej, aluminiowe, na fundamencie betonowym 50x50x60 cm z

betonu B20, montowane w tulejach  z regulacją wysokości mocowania siatki  i

mechanizmem naciągowym. Siatka całosezonowa. Ilość – 2 zestawy.

7. Odwodnienie boisk i przyłącze kanalizacji deszczowej.

7.1 Odwodnienie powierzchniowe – system odwodnień liniowych montowany wzdłuż

dłuższych krawędzi boiska. Odwodnienia liniowe ACO GALA lub równoważne o łącznej

długości 47 mb..  Korytka systemowe z polimerobetonu  układane na podbudowie

betonowej.

Odprowadzenie wody poprzez skrzynki odpływowe G100/EK58. Przykrycie – ruszty w

poprzeczne mostki ze stali ocynkowanej z mocowaniem śrubowym, klasa obciążenia A15.

Ponadto, zaprojektowano odwodnienie płyt boisk poprzez system drenażowy – rury

drenarskie PCV-  U o średnicy dn 80 z otworami 2,5x5,0 z filtrem z włókna

syntetycznego o łacznej długości 60 mb.

7.2 Przyłącze z rur PVC  dn 200 SDR 29 klasy SN12 (6,0 mb) oraz dn 160 SDR 34 klasy SN8

(19,0 mb) - łączonych na uszczelki gumowe.

8.  Zagospodarowanie terenu.

Należy zagospodarować pozostałą część działki poza boiskami poprzez ułożenie 10cm

warstwy z   torfu i ziemi żyznej oraz zasianie trawy na łącznej powierzchni 100,0 m2.

9. Obsługa geodezyjna – wytyczenie tras, odtworzenie graniczników, aktualizacja mapy,

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza – 3 egz.

10.  Zajęcie pasów drogowych.

11. Rozbiórka i naprawa nawierzchni dróg  i chodników na trasie robót.

12.  Zagospodarowanie placu budowy ;

-      zasilanie w energię elektryczną i wodę,

-     zaplecze budowy.

13. Ukształtowanie terenu.

14. Uporządkowanie terenu po robotach .

15. Dokonanie odbiorów technicznych, niezbędnych badań oraz pomiarów przez powołane

do tego celu instytucje.

Zamawiający: 							Wykonawca:

Załącznik nr 2 do umowy .....

Harmonogram rzeczowo – finansowy.

| ##### Lp. | ##### Wyszczególnienie /obiekty, czynności, prace/ z opisem | ##### Zakres rzeczowy |  | ##### Koszt całkowity | ##### Realizacja w miesiącach/ zakres rzeczowy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ##### Jedn. miary | ##### Ilość całkowita | ##### w zł. | ##### 1 ##### m-c | ##### 2 ##### m-c |  |  |
| ##### 1. | ##### 2. | ##### 3. | ##### 4. | ##### 5. | ##### 6. | ##### 7. |  |  |
| ##### 1. | Boisko wielofunkcyjne wraz z podbudową | ##### m2 | ##### 264 |  |  |  |  |  |
| ##### 2. | Chodniki i dojścia | ##### m2 | ##### 86,20 |  |  |  |  |  |
| ##### 3. | ##### Ogrodzenie | ##### m2 | ##### 184,0 |  |  |  |  |  |
| ##### 4. | ##### Oświetlenie | ##### kpl | ##### 1 |  |  |  |  |  |
| ##### 5. | ##### Odwodnienie boisk | ##### kpl. | ##### 1 |  |  |  |  |  |
| ##### 6. | ##### Zagospodarowanie terenu | ##### m2 | ##### 100 |  |  |  |  |  |
| ##### 7. | ##### Ławki | ##### szt. | ##### 6 |  |  |  |  |  |
| ##### 8. | ##### Przyłącze do kanalizacji deszczowej | ##### mb | ##### 25 |  |  |  |  |  |
| ##### 9. | ##### Wyposażenie w sprzęt sportowy | ##### kpl. | ##### 1 |  |  |  |  |  |
| ##### 10 | ##### Pozostałe roboty budowlane | ##### kpl. | ##### 1 |  |  |  |  |  |

##### Harmonogram należy wypełnić zgodnie z załączoną instrukcją

Zamawiający: 						Wykonawca:

Instrukcja

sporządzania harmonogramu rzeczowo – finansowego

– załącznika nr 2 do umowy

- Dokumentacja wymagana przy sporządzaniu harmonogramu rzeczowo – finansowego, stanowiącego integralną część umowy na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego.

- Harmonogram rzeczowo – finansowy robót przedsięwzięcia inwestycyjnego powinien być zgodny z dokumentacją formalno – prawną, tj.:

- zgłoszeniem do PINB zamiaru wykonania robót budowlanych.,

- pozwoleniami sektorowymi /np. wodno – prawnymi, o emisji dopuszczalnej/, pozwoleniem zintegrowanym zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r..

- innymi uzgodnieniami i opiniami odpowiednich jednostek organizacyjnych.

- Harmonogram rzeczowo – finansowy powinien być opracowany na podstawie następujących dokumentów:

- dokumentacji projektowej,

- kosztorysu ofertowego,

- „Uzupełnionego Wzoru Umowy” o wykonawstwo.

- Tok postępowania przy sporządzaniu harmonogramu rzeczowo – finansowego.

- W przypadku realizacji przedsięwzięcia, w kolumnie 2 należy podać obiekty kompletne lub elementy, które mogą podlegać odrębnemu odbiorowi /obiekty inżynierskie, sieci, dostawa urządzeń, ich montaż z podaniem ich charakterystycznych parametrów technicznych/ oraz określić ich charakter. W przypadku obiektów sieciowych /liniowych/ należy określić ich parametry techniczne i/ lub technologiczne.

- Jeżeli niektóre pozycje harmonogramu wymagają dodatkowego uszczegółowienia lub wyjaśnienia to należy je przedstawić w formie załącznika do harmonogramu /np.: wykaz urządzeń, sprzętu, podstawowego wyposażenia technologicznego obiektu itp. ze wskazaniem ich parametrów/.

- W zakresie rzeczowym /kolumna 3 i 4/ Wykonawca powinien podać podstawowe parametry charakteryzujące poszczególne elementy przedsięwzięcia /np. kubaturę, długość dla obiektów liniowych, powierzchnię – dla dróg i placów/. Ponadto powinna być podana liczba tych obiektów /np. studnie 2 szt. itp./.

- Koszty w harmonogramie należy podać wg przewidywanych cen realizacji – oferta cenowa, kosztorys ofertowy.

##### Załącznik nr 4

Wykaz zrealizowanych zadań w ciągu ostatnich 5 lat

o podobnym charakterze do przetargowego.

| Lp. | Nazwa zadania i jego zakres | Wartość zamówienia | Czas realizacji | Nazwa Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

Do niniejszego wykazu dołączyć dokumenty potwierdzające informację o zakresie robót i że roboty wykonane były               z należytą starannością /np. protokoły odbioru robót, referencje itp./,

................................

( miejsce i data)

..................................................................

( podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy)

##### Załącznik nr 5

Wykaz kluczowego personelu przewidzianego

do realizacji zamówienia.

| Lp. | Branża | Imię i Nazwisko | Wykształcenie | Nr uprawnień | Staż pracy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

Do niniejszego wykazu dołączyć:

- Odpis lub kserokopie uprawnień budowlanych o przygotowaniu zawodowym do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej; sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych; elektrycznej;

- Kserokopie aktualnego zaświadczenia o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

................................

( miejsce i data)

..................................................................

( podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy)

##### Załącznik nr 6

##### Wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji oferowanych robót,

##### z podaniem informacji – sprzęt własny (W) lub sprzęt wynajęty (Wyn).

| l.p. | Rodzaj sprzętu | Parametry | Ilość | Informacja o sprzęcie |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (W) | (Wyn) |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |

................................

( miejsce i data)

..................................................................

( podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy)

Załącznik nr 7a

Kosztorys ofertowy

Rodzaj robót:

„ Budowa boiska na osiedlu Kajki ”

Roboty budowlano-montażowe:

wspólny słownik zamówień (cpv)

45111200-0   roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

34953300-5  chodniki

45112710-5  roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45342000-6  wznoszenie ogrodzeń

45262210-6  fundamentowanie

Zamawiający:                 Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14

11 – 500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

Wykonawca:

................................

( miejsce i data)

………...................................................................

( podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Nazwa zamówienia:           „ Budowa boiska na osiedlu Kajki ”

Zamawiający:	         Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

# www.bip.gizycko.pl

##### Formularz wyceny robót – kosztorys ofertowy

wykonany na podstawie załączonego przedmiaru robót

| Nr poz. | Podstawa wyceny robót | Grupy i rodzaje robót Opis roboty podstawowej (elementu rozliczeniowego) |  | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |  | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 7b

Kosztorys ofertowy

Rodzaj robót:

„ Budowa boiska na osiedlu Kajki”

roboty sanitarne

wspólny słownik zamówień (CPV)

45232451-8 roboty odwadniające i nawierzchniowe,

45232440-8 roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków,

Zamawiający:                           Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14

11 – 500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

Wykonawca:

................................

( miejsce i data)

………...................................................................

( podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Nazwa zamówienia:            „Budowa boiska na osiedlu Kajki ”

Zamawiający:	         Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

##### Formularz wyceny robót – kosztorys ofertowy

wykonany na podstawie załączonego przedmiaru robót

| Nr poz. | Podstawa wyceny robót | Grupy i rodzaje robót Opis roboty podstawowej (elementu rozliczeniowego) |  | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |  | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 7c

Kosztorys ofertowy

Rodzaj robót:

„Budowa boiska na osiedlu Kajki ”

branża elektryczna

wspólny słownik zamówień (CPV)

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Zamawiający:                           Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14

11 – 500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

Wykonawca:

................................

( miejsce i data)

………...................................................................

( podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Nazwa zamówienia:        „Budowa boiska na osiedlu Kajki ”

Zamawiający:	         Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

##### Formularz wyceny robót – kosztorys ofertowy

wykonany na podstawie załączonego przedmiaru robót

| Nr poz. | Podstawa wyceny robót | Grupy i rodzaje robót Opis roboty podstawowej (elementu rozliczeniowego) |  | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |  | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |

##### Załącznik nr 8

##### Wykaz materiałów z uwzględnieniem ilości i cen jednostkowych.

| l.p. | Wyszczególnienie materiałów | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

................................

( miejsce i data)

..................................................................

( podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy)

##### Załącznik nr 9

##### Wykaz jednostek sprzętu z uwzględnieniem ilości m-g i cen jednostkowych.

| l.p. | Rodzaj sprzętu | Ilość m-g | Cena jednostkowa | Wartość (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

................................

( miejsce i data)

..................................................................

( podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy)

Załącznik nr 10

PODWYKONAWCY

Dotyczy: „Budowa boiska na osiedlu Kajki ”

Nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..………………………………………..………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy ………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….….

Numer tel./fax. Wykonawcy ………………………………………………………………...

| L.p. | Zakres robót Podwykonawcy |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

data: ………………………………………

…………………………………………………………………………

(Podpis: upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)