UMOWA Nr ………………………. - projekt

zawarta w dniu ……………………..r. w  Glinojecku pomiędzy:

Gminą Glinojeck reprezentowaną przez:

Waldemara Godlewskiego		       -	        Burmistrza Miasta i  Gminy Glinojeck

przy kontrasygnacie

Celiny Czerskiej                                     -            Skarbnika Miasta i Gminy Glinojeck

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zwanego dalej Wykonawcą.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.,  poz. 2164) oraz Regulaminem ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, wprowadzonym Zarządzeniem nr 53/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 
22 kwietnia 2014 r. została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę na „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z podjętą Uchwałą przez Radę Miejską w Glinojecku.

- Opracowanie projektu planu miejscowego winno nastąpić w oparciu o obowiązujące przepisy prawa tj. zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587) i ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 1232 ze zm.) oraz ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2016r., poz. 353 ze zm.) oraz inne przepisy dotyczące sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Podstawą opracowania planu jest:
Uchwała nr XVI/165/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Kondrajec Pański, gmina Glinojeck

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa się następująco:

  - wykonanie opracowania ekofizjograficznego podstawowego dla terenu objętego planem: część graficzna i tekstowa,

  - analiza wniosków, które wpłynęły po ogłoszeniu o sporządzeniu planu 
i przygotowanie propozycji ich rozpatrzenia,

  - przekazanie projektu planu do akceptacji Zamawiającego,

  - opracowanie części tekstowej planu stanowiącej treść uchwały Rady Gminy 
i załącznika graficznego – rysunku planu,

  - opracowanie prognozy oddziaływania planu na środowisko,

  - przedstawienie projektu planu do uzgodnień i opiniowania

  - wprowadzenie zmian wynikłych z procesu uzgadniania i opiniowania projektu planu,

  - przygotowanie wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze,

  - opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu,

  - przekazanie projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu,

  - rozpatrzenie uwag, które wpłynęły podczas procesu wyłożenia,

  - wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z rozpatrzenia uwag,

  - ponowienie czynności w zakresie koniecznym w wyniku uwzględnienia uwag,

  - przygotowanie i przekazanie projektu treści uchwały, rysunku planu i niezbędnych załączników do zatwierdzenia przez Radę Gminy,

  - przygotowanie projektów pism niezbędnych w procedurze sporządzania planu,

  - skompletowanie dokumentacji formalno-prawnej sporządzania planu.

- Forma opracowania tekstowego i graficznego:

1) tekst planu i rysunek planu w skali 1:1000 lub 1: 500 w technice kolorowej 
i w formacie elektronicznej stanowiące komplet opracowania – 5 szt., w tym jeden egzemplarz rysunku planu ofoliowany

2) dokumentację formalnoprawną - 2 egz. (oryginał + kopia)

3) rysunek planu w technice czarno-białej w celu opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - 2 egz.

4) opracowanie ekofizjograficzne 2 egz.

5) prognozę oddziaływania na środowisko, o której mowa w przepisach o ochronie środowiska - 3 egz.

6) prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego - 2 egz.

7) jeden załącznik graficzny foliowany.

- Wykonawca zamówienia odpowiedzialny jest za pozytywne uzgodnienie projektu planu oraz opracowań służących na potrzeby planu przez właściwe organy, w zakresie wynikającym z rzetelności realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 2

Podwykonawstwo

- Wykonawca oświadcza, że przy wykonaniu niniejszej umowy nie będzie korzystał z pomocy firm podwykonawczych i przyjmuje wszystkie zobowiązania i należności wynikłe z realizacji umowy.

§ 3

Obowiązki stron

- Obowiązki Zamawiającego:

- dostarczenie Wykonawcy niezbędnych materiałów do wykonania zadania, w tym map zasadniczych sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:1000 lub 1:500 dla terenu objętego planem,

- terminowe przekazywanie wpływających wniosków, opinii, uwag,

- obsługa administracyjna procedury sporządzania planu.

- Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymogami Zamawiającego i w myśl obowiązujących przepisów.

- Wraz z ostatnią częścią prac projektowych Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie o kompletności i wykonaniu tych prac zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami.

- Udział w posiedzeniu Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej podczas opiniowania planu.

- Udział w dyskusji publicznej podczas wykładania projektu planu do publicznego wglądu.

- Udział w sesji uchwalającej opracowywany plan.

§ 4

Termin wykonania

Strony ustalają, że zakończenie całości robót objętych niniejszą umową, tj. przekazanie Zamawiającemu projektu Uchwały Rady Gminy do uchwalenia wraz z wymaganymi załącznikami, nastąpi w terminie do dnia 15 maja 2018 roku,

§ 5

Odbiory

  - Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.

  - Strony ustalają, że przedmiotem odbioru będą ukończone wszystkie prace, powierzone do wykonania w tej umowie. W przypadku faktur częściowych, przedmiotem odbioru będą poszczególne etapy prac, o których mowa w § 6 ust. 2.

  - Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy, w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru przez Wykonawcę, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

  - W przypadku zastrzeżeń do wykonanej pracy Wykonawca zobowiązany jest do dokonania niezbędnych korekt, bądź uzupełnień, w terminie 14 dni od powzięcia takiej informacji.

  - Przekazanie każdego etapu prac zawierać winno oświadczenie Wykonawcy o zgodności jego wykonania z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz przepisami wyszczególnionymi w § 1 niniejszej umowy.

  - Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też, ewentualnie, terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§ 6

Wynagrodzenie

- Wartość całości zamówienia strony ustalają na cenę w wysokości: ………. zł netto, ……………………………… zł brutto

słownie: …………………………………

Cena określona w ust. 1 obejmuje całokształt czynności związanych z realizacją umowy i jest ryczałtowa i ostateczna.

- Zapłata za usługę nastąpi na podstawie faktur za wykonane i odebrane etapy prac:

- Po przekazaniu Zamawiającemu projektu planu wraz z opracowaniem ekofizjograficznym do akceptacji Zamawiającego – 20%,

- Po przekazaniu Zamawiającemu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych uchwalenia planu do uzgodnień i opinii oraz przekazanie projektu planu wraz z dokumentami do uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze – 30%

- Po zakończeniu procedury dotyczącej wyłożenia planu do publicznego wglądu, rozpatrzenia wniosków i uwag oraz przekazaniu Zamawiającemu poprawionego projektu planu – 20 %

- po upływie 7 dni od dnia opublikowania uchwały Rady Miejskiej w Glinojecku o uchwaleniu planu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego – 30 % .

- Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru podpisany przez obie strony.

- Faktura będzie płatna w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

- W fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokości.

- Za dzień płatności strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Fakturę należy wystawiać w następujący sposób: 
Nabywca: Gmina Glinojeck, ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck, NIP. 566-188-11-29

Odbiorca: Urząd Miasta i Gminy, ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck

§ 7

  - Wykonawca oświadcza, że przysługują mu prawa majątkowe i prawa pokrewne do przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieodpłatnie wszelkie prawa majątkowe odnośnie do wykonanego przedmiotu umowy, wynikające z ustawy	 o prawie autorskim i przepisów o wynalazczości. Przeniesienie dotyczy następujących pól eksploatacji:

- wprowadzenie do pamięci komputera,

- wprowadzenie do obrotu,

- utrwalenie i zwielokrotnienie określoną techniką

- publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w

miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

§ 8

Gwarancja i rękojmia

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy.

  - Gwarancja dotyczy zgodności procedury opracowywanego projektu planu z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

  - Termin gwarancji upływa po ostatecznym i prawomocnym zakończeniu procedury uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, będącego przedmiotem niniejszej umowy.

  - W przypadku ujawnienia się wad dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia nieodpłatnie wszystkich wad oraz usterek i doprowadzenie opracowania do stanu umożliwiającego osiągnięcie skutku, o którym mowa w ust. 3.

§ 9

Kary umowne

Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie będą kary umowne. Ustala się kary umowne w następujących przypadkach:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karą umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1, z zastrzeżeniem zapisu §11 ust. 1 niniejszej Umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 1,0% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego terminu wykonania,

- za opóźnienie w usunięciu wad – w wysokości 1,0% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od wyznaczonego terminu usunięcia wad – zapis, którego brakuje w § 8

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnego wynagrodzenia.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 10

Zmiana umowy

- Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić pisemnie, za zgodą obu stron.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1) Jeżeli na skutek zmiany przepisów prawnych, które regulują tryb i sposób opracowania miejscowego planu, będzie wymagane sporządzenie dodatkowych dokumentów (opracowań), niezbędnych do uchwalenia miejscowego planu, Wykonawca ma prawo domagać się od Zamawiającego zmiany terminu wykonania Umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

2) W przypadku zwłoki w podejmowaniu działań przez Zamawiającego lub inne uczestniczące w procedurze planu organy i nie związane z Wykonawcą podmioty, termin realizacji zamówienia może ulec zmianie.

3) W przypadku działania siły wyższej termin realizacji zamówienia może zostać wydłużony.

- Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia oraz wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

§ 11

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy w razie istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takiej sytuacji nie mają zastosowania zapisy  §9 pkt. 1 niniejszej Umowy.

- Oprócz przypadków wymienionych w ogólnie obowiązujących przepisach, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 21 dni od dowiedzenia się o przyczynie uzasadniającej odstąpienie w następujących sytuacjach:

- gdy poweźmie informację o grożącej upadłości lub rozwiązaniu firmy Wykonawcy,

- gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w terminie 21 dni od dowiedzenia się o przyczynie uzasadniającej odstąpienie, jeżeli:

  - Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2 powyżej, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zrealizowane przez niego opracowania. Oceny ilości faktycznie wykonanych opracowań dokona dwustronna komisja, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Wysokość zapłaty zostanie określona proporcjonalnie do wykonanych prac projektowych wynikających z harmonogramu stanowiącego załącznik do umowy. Podstawą do wystawienia faktury i zapłaty za wykonane już prace będzie protokół odbioru podpisany przez obie strony. Z chwilą podpisania protokołu odbioru przechodzą na Zamawiającego autorskie majątkowe prawa do wykonanego już projektu.

§ 12

Postanowienia końcowe

  - Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 13

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

Załączniki do niniejszej umowy:

# Oferta Wykonawcy.

# WYKONAWCA:                                                                ZAMAWIAJĄCY:

…………………………..	         . ……………………………