Umowa nr ……………….

zawarta w dniu ……………………..r. w  Glinojecku pomiędzy:

Gminą Glinojeck reprezentowaną przez:

Łukasza Kapczyńskiego            -	      Burmistrza Miasta i  Gminy Glinojeck

przy kontrasygnacie

Celiny Czerskiej                         -           Skarbnika Miasta i Gminy Glinojeck

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

………………………………………………………………………………………………….. Regon : …………………NIP: ………………

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) oraz Regulaminem ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, wprowadzonym Zarządzeniem nr 53/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 22 kwietnia 2014 r. została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest określenie warunków wykonania zamówienia pod nazwą „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Glinojeck –etap IX.”

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi w zakresie demontażu, odbioru i przekazania odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych zebranych z terenu Miasta i Gminy Glinojeck wraz z kosztami unieszkodliwienia.

- Szczegółowy zakres usługi został zawarty w zaproszeniu do złożenia oferty, który stanowi załącznik do niniejszej umowy.

§ 2

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- demontaż wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Glinojeck, wskazanych przez Zamawiającego.

- w przypadku odpadów zdemontowanych przez właścicieli lub użytkowników - odbiór odpadów zawierających azbest z nieruchomości wskazanych przez Zamawiającego, obejmujący: pakowanie, transport specjalistycznym sprzętem, uporządkowanie miejsc po usunięciu odpadów,

- przekazanie odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia podmiotom gospodarczym posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Z czynności demontażu i odbioru lub tylko odbioru (w przypadku płyt zdemontowanych) zostanie spisany protokół wskazujący:

a) ilość zdemontowanych i odebranych odpadów lub ilość odebranych odpadów tj.: waga w tonach,

b) fakt należytego wykonania prac. W przypadku stwierdzenia wad w 	wykonawstwie robót Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie   określonym w protokole.

Protokół, o którym mowa powyżej jest sporządzany na okoliczność odbioru częściowego jak i końcowego i wymaga podpisu upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawcy oraz właściciela (użytkownika) nieruchomości.

§ 3

- Wykonawca  przed rozpoczęciem prac demontażowych opracuje szczegółowy plan prac zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 – rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Plan ten zostanie dostarczony Zamawiającemu w terminie 3 dni od podpisania niniejszej umowy.

- Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac zgłosi zamiar przystąpienia do wykonywania prac demontażowych właściwemu organowi nadzoru budowlanego i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz w Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,

- Wykonawca po zakończeniu prac złoży właścicielowi (użytkownikowi) nieruchomości pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

§ 4

- Wykaz nieruchomości z których należy zdemontować, odebrać i zutylizować azbest lub odebrać i zutylizować (w przypadku płyt zdemontowanych) zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania innych nieruchomości w przypadku rezygnacji przez któregokolwiek z wnioskodawców lub w innych przypadkach np. mniejszej ilości odpadów odebranych niż podanych we wnioskach lub posiadania środków finansowych na dodatkowe usługi. O zmianie Wykonawca zostanie powiadomiony niezwłocznie po powzięciu wiedzy przez Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza czasowe magazynowanie przez Wykonawcę odpadów zawierających azbest uzyskanych z demontażu pokryć dachowych w czasie trwania umowy. Magazynowanie przygotowanych do transportu odpadów musi odbywać się w miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązany jest do stałego współdziałania z Zamawiającym, koordynującym całością prac objętych niniejszym zamówieniem.

§ 5

1. Strony ustalają termin wykonywania robót będących przedmiotem niniejszej umowy, a opisanych szczegółowo w § 1, na okres: od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 30.09.2019 r. lub do wyczerpania maksymalnej wartości zamówienia oszacowanej przez Zamawiającego tj. ……………….. zł brutto

2. W terminie 2 dni po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się i ustalić dogodny termin wykonania prac związanych z demontażem (odbiorem) odpadów z właścicielami (użytkownikami) nieruchomości wskazanych przez Zamawiającego. O uzgodnionych terminach Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego w formie pisemnej.

§ 6

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie ustalone na podstawie ceny jednostkowej oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych usług.

2.  Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będą:

- bezusterkowy protokół z demontażu i odbioru odpadów zawierających azbest (w przypadku wykonania demontażu przez Wykonawcę) lub z odbioru (w przypadku odpadów zawierających azbest już zdemontowanych przez właściciela/użytkownika nieruchomości)  – podpisany bez zastrzeżeń przez przedstawiciela Zamawiającego, właściciela (użytkownika) nieruchomości oraz Wykonawcę,

- karta przekazania odpadu na składowisko, wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U.2019 r., poz. 819),

- zdjęcia z poszczególnych etapów robót na płycie CD (przynajmniej po 2 z każdej nieruchomości).

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy, zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy wynagrodzenie obliczone w sposób następujący:

1) za wykonanie kompleksowej usługi tj. demontażu, pakowania, załadunku, transportu i unieszkodliwienia na przystosowanym składowisku pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych z budynków z terenu Miasta i Gminy Glinojeck zgodnie z wymogami określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty:

- netto ……………………zł/1 tonę (Mg)

(słownie: …………………………………………..)

- podatek VAT w wysokości …………%,

- brutto ………………..zł/1 tonę (Mg).

2) za odbiór odpadów zawierających azbest obejmujący: pakowanie, załadunek, transport oraz unieszkodliwienie na przystosowanym składowisku zdemontowanych i składowanych na nieruchomościach płyt azbestowo-cementowych z terenu miasta i gminy Glinojeck zgodnie z wymogami określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty:

- netto ……………………zł/1 tonę (Mg)

(słownie: …………………………………………..)

- podatek VAT w wysokości …………%

- brutto ………………. zł/1 tonę (Mg).

4. Strony zgodnie ustalają, że dla potrzeb rozliczenia:

1) jednostką dla potrzeb rozliczenia z Wykonawcą jest tona (Mg),

5. Wynagrodzenie opisane w § 6 ust. 3 jest ostateczne i w niezmienionej wysokości obowiązuje do końca trwania umowy.

6. Maksymalna wartość zamówienia nie może przekroczyć kwoty oszacowanej przez Zamawiającego tj. ………………………..zł brutto

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 3 niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie wypłacone zostanie Wykonawcy na podstawie faktury po wykonaniu całości zamówienia.

- Płatność faktury będzie dokonana przelewem przez Zamawiającego z jego konta na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 10.

- Ze względu na otrzymanie przez Zamawiającego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, strony ustalają, że wynagrodzenie o którym mowa w niniejszym paragrafie płatne będzie w terminie do 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania Projektu, pod warunkiem, że przedmiot umowy opisany w niniejszej umowie został wykonany.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie.

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.
Faktury należy wystawiać w następujący sposób: 
Nabywca: Gmina Glinojeck, ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck, NIP. 566-188-11-29

Odbiorca: Urząd Miasta i Gminy, ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck

- Zamawiający może dokonać zapłaty należności przelewem w formie metody podzielonej płatności, o której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. W przypadku realizacji płatności, o której mowa w ust. 3 Zamawiający przekaże wartość netto wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego (z uwzględnieniem ust. 11), zaś wartość podatku VAT zobowiązania wskazaną na fakturze na osobny rachunek VAT Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca do realizacji niniejszego zamówienia zatrudnia podwykonawców, Zamawiający dokona zapłaty należności Wykonawcy po pisemnym potwierdzeniu przez podwykonawców dokonania na ich rzecz płatności za wykonane prace.

- Jeżeli Wykonawca nie zatrudnia podwykonawców zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej o wykonaniu przedmiotu zamówienia siłami własnymi.

§ 7

Obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzenie robót zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

§ 8

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół odbioru robót.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

§ 9

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, bez prawa Wykonawcy do odszkodowania w następujących przypadkach :

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia za wykonany zakres,

- jeżeli został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie wykonuje robót objętych niniejszą umową w sposób prawidłowy, zgodny z postanowieniami umowy lub zaleceniami Zamawiającego,

- jeżeli Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy w terminie określonym w niniejszej umowie lub terminach uzgodnionych z właścicielami (użytkownikami) nieruchomości.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 21 dni od zaistnienia przyczyny uzasadniającej odstąpienie.

3. W wypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

- Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności obowiązany jest do dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 10

1. Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto w przypadku zaistnienia wskazanych poniżej okoliczności:

- nie rozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania niniejszej umowy w terminie określonym w niniejszej umowie, lub w terminach uzgodnionych z właścicielami (użytkownikami) nieruchomości,

- odstąpienia od wykonywania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie.

2. W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę w realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50,00zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy dzień opóźnienia.

3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z przysługującego mu uprawnienia do naliczenia kar umownych, Wykonawca będzie zobowiązany do ich uregulowania w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego potrącenia kar umownych z wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Potrącenie dokonywane będzie przez złożenie przez Zamawiającego stosownego oświadczenia Wykonawcy. Dokonanie potrącenia nie będzie wymagało złożenia żadnych dodatkowych oświadczeń, poza wskazanych w zdaniu poprzednim.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wynikła szkoda przewyższa wartość przysługującej mu kary umownej.

§ 11

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych w trakcie realizacji niniejszej umowy i zobowiązany jest do ich pokrycia w pełnej wysokości.

§ 12

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności, istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę, przy udziale podwykonawców tylko i wyłącznie po uzyskaniu przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego.

- Obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody obu stron wyrażonej na piśmie.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

§ 14

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, a dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                       WYKONAWCA