GMINA GNIEWKOWO

# Znak: 341- PN/4/10

S P E C Y F I K A C J A   I S T O T N Y C H   W A R U N K Ó W

Z A M Ó W I E N I A

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Podstawa prawna – art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

## „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szadłowice i Skalmierowice w gminie Gniewkowo”

Postępowanie opublikowano:

- Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 71550 - 2010 z dnia 15.03.2010r.

- Strona internetowa Gminy Gniewkowo www.gniewkowo.com.pl - w dniu 15.03.2010r.

- Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie  – w dniu 15.03.2010r.

Gniewkowo, dnia 15.03.2010r.

Zatwierdzam:

# Z up. Burmistrza

mgr Paweł Drzażdżewski

Zastępca Burmistrza

# I.  Informacja o Zamawiającym.

GMINA GNIEWKOWO

reprezentowana przez

p. Adama Roszak – Burmistrza Gniewkowa

siedziba – Urząd Miejski, ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo

Telefon:  52/ 354 30 08		Fax:  52/ 354 30 37

Powiat inowrocławski

Województwo kujawsko-pomorskie

NIP 556-25-63-314, Regon 092350748

Strona internetowa: www.gniewkowo.com.pl

Osobą uprawnioną do  kontaktów z Wykonawcami od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00  w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie są:

1) w sprawach zamówienia dotyczących SIWZ - p.Mirosław Chwiałkowski, tel.52/354 30 14, pokój nr 11, e-mail: chwialkowski@gniewkowo.com.pl

2) w sprawach technicznych zamówienia - p.Ilona Przybylska, tel. 52/354 30 16, pokój nr 13.

# Informacje ogólne

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz wykonawcy przekazują faxem na numer 52/354 30 37 lub e-mailem na adres: chwialkowski@gniewkowo.com.pl. Każda ze Stron może żądać potwierdzenia otrzymania faxu. Przesłanie dokumentu e-mailem bez względu na włączenie czy wyłączenie opcji potwierdzenia uznane będzie, jako dokonane tj. wysłane i otrzymane w tej samej chwili.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując swoje zapytania w formie podanej w pkt 1.

  - Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ można składać do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków, o których mowa w pkt. 2 i 3.

  - Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania wynikające z treści złożonego wniosku, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert.

  - Treść wyjaśnienia zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Gminy Gniewkowo.

  - Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na CD można odebrać u p. Mirosława Chwiałkowskiego w siedzibie Zamawiającego nieodpłatnie, pokój nr 11.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

  - W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonane zmiany Zamawiający zamieści na stronie internetowej Gminy Gniewkowo, a także przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ.

  - W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność zmian w przygotowaniu oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z użyciem aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej.

# Tryb udzielenia zamówienia

  - Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r.  Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp.” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks Cywilny.

  - Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp. dla wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

# Opis przedmiotu zamówienia

- 1. Przepisy prawne regulujące podstawę wykonywania zamówienia:

  - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 	223, poz. 1655 ze zm.);

  - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118  ze 	zm.);

  - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881);

  - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie	bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

  - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 	dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 	zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

  - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie Książki Obiektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120, poz. 1134 );

  - przepisy i wytyczne branżowe.

2.  Przedmiot zamówienia: Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45200000-9, 45300000-0

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowościach Szadłowice i Skalmierowice na terenie gminy Gniewkowo. Należy wykonać sieć kanalizacji grawitacyjnej z przyłączami oraz 4 sieciowe przepompownie ścieków wraz z rurociągami tłocznymi i przyłączami ciśnieniowymi.

3.2 Zakres wykonywanych prac obejmuje:

- sieci grawitacyjne PVC Ø200x5,9mm - 2140,5m

- przyłącza grawitacyjne PVC Ø160x4,7mm - 1096,0m

- przewody tłoczne PE Ø180x10,7mm - 2316,0m

- przewody tłoczne PE Ø110x6,6mm - 5074,0m

- przewody tłoczne PE Ø90x5,4mm - 382,0m

- przewody tłoczne PE Ø40x3,0mm - 1241,5m

- przepompownie sieciowe - 4szt.

- przyłącza wodociągowe - 19m

- przepompownie przydomowe - 38szt.

- przyłącza energetyczne - 4szt.

3.3 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Sieć - kanały grawitacyjne układać z rur PVC litych, zastosować przewody kielichowe łączone na uszczelkę gumową o ściankach grubości Ø200/5,9 mm. Na kanalizacji przewiduje się zastosowanie studzienek rewizyjnych połączeniowych typowych o średnicy 1,2m wg KB 4-4.12.1.(6). Dolną część studzienki wykonywać należy z betonu lub specjalnie przygotowanych prefabrykatów. Kręgi studzienne osadzać na uszczelkach gumowych. Przejścia rur przez ściany studzienek wykonywać wykorzystując typowe uszczelki gumowe. W niektórych miejscach projektuje się budowę prefabrykowanych studzienek inspekcyjnych PVC Ø400mm. Studzienki te należy w każdym przypadku zabezpieczać pierścieniami odciążającymi. Studnie przykrywać pokrywą żelbetową z włazem żeliwnym typu ciężkiego klasy D-400. Na kilku odcinkach w obrębie wsi Szadłowice zaprojektowano ułożenie kanalizacji grawitacyjnej metodą bezwykopową (przewiert sterowany). Na tych odcinkach należy zamiast rur PVC zastosować rury wykonane z HDPE. Wypływki powstałe podczas zgrzewania doczołowego należy z wnętrza przewodu usunąć.

Przyłącza - jeżeli zbiorniki do gromadzenia ścieków są szczelne można je zaadaptować na studzienkę rewizyjną. W przypadku gdy zbiornik stanowi wymurowana budowla często z perforowanymi ścianami zbiornik należy zasypać i wybudować nową studzienkę rewizyjną wewnątrz lub na zewnątrz zbiornika. Włączenia przyłączy do sieci przewidziano w studzienkach rewizyjnych.

3.4. Sieciowe przepompownie ścieków

W zakresie objętym inwestycją projektuje się 4 przepompownie sieciowe. Pompownie przepompują ścieki dopływające kanalizacją grawitacyjną. Zastosować dwie zatapialne pompy wirowe do ścieków. Praca pomp naprzemienna, włączanie pomp automatyczne, sterowane włącznikiem pływakowym. Jedna z pomp powinna być wyposażona w automatyczne urządzenie płuczące. Zastosować zbiorniki przepompowni z polimerobetonu. Przepompownie P1, P3 oraz P4 zlokalizowane są na wydzielonym terenie. Teren przepompowni ogrodzić za pomocą płotu z siatki stalowej rozpiętej na słupkach, wykonać bramę wjazdową. Wybudować podjazd betonowy, resztę terenu działki wysypać tłuczniem. Przewiduje się na terenie przepompowni P1, P3 oraz P4 doprowadzenie wody do studzienki pomiarowo-spustowej i do zaworu czerpalnego z złączką do węża. Przepompownia P2 zlokalizowana została w drodze. Zbiornik przepompowni wykonać w wersji przejazdowej. W pobliżu przepompowni umieścić sygnalizator świetlno - akustyczny. Włączenie sygnalizatora powinno nastąpić w przypadku włamania się do studni pompowni, lub skrzynki zasilająco - sterowniczej. Sterownik pompowni wyposażyć w modem telefonii komórkowej umożliwiający zdalny przekaz informacji o stanach awaryjnych za pomocą telefonii komórkowej GSM.

3.5 Rurociągi tłoczne

Wykonać z rur PE 100 SDR 17 PN 10. Rury łączyć metodą zgrzewania doczołowego. Zmiany kierunków przebiegu rurociągu - łuki łagodnie wyrobione przewodem. W najniższych punktach projektuje się studzienki odwadniająco - czyszczące, wyposażone w trójnik oraz zasuwę i końcówką szybkozłączną - ozn. Sw. W najwyższych punktach przewodu przed odcinkami o dużych spadkach projektuje się studzienki z automatycznymi zaworami napowietrzająco - odpowietrzającymi - ozn. Sp. Zakończenie rurociągów tłocznych w studzienkach rozprężnych, ozn. SR. Wszystkie w.w. studzienki typowe ø1000mm lub ø1200mm z kręgów żelbetowych posadowionych na podstawie betonowej. Kręgi studzienne osadzać na uszczelkach gumowych.

3.6. Pompownie przydomowe (zagrodowe)

Odpompują ścieki z pojedynczych gospodarstw do przewodów tłocznych magistralnych. Pompownie planuje się wyposażyć w przewód przyłączeniowy PE ø40 i w pojedyncze pompy wyporowe z rozdrabniaczem części stałych typu “Orka 5/4” firmy “Inwap” lub równoważne. Pompownie projektuje się jako studnie betonowe, połączenia kręgów uszczelnione uszczelką gumową. Wewnętrzna średnica kręgów 1,2m. Pompownie przykryć płytą żelbetową i na niej osadzić właz żeliwny ciężki  ø600 mm, lub poza pasami przejezdnymi, właz zamykany stalowy. Pompownie zasilane będą w energię z pobliskiego gospodarstwa i przy nim będzie panel sterowniczy.

3.7. Roboty ziemne

Na terenie pól uprawnych na szerokości projektowanego wykopu należy zebrać glebę o miąższości ok. 0,5 m na odkład bez wymieszania z gruntem płonnym. Po zakończeniu robót glebą z odkładu należy zrekultywować teren wykopów. W obrębie pasa drogowego roboty prowadzić z odkładem wierzchniej warstwy. Po zakończeniu prac ziemnych dokonać pełnej odbudowy nawierzchni z doprowadzeniem do stanu pierwotnego. Pod projektowaną kanalizację w obrębie pasa drogowego przewiduje się wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych, obudowanych.

3.8. Przekraczanie przeszkód terenowych

Przejścia pod linią kolejową - trasy projektowanych przewodów tłocznych ścieków przecinają w 2 miejscach linię kolejową Poznań Wschód - Skandawa:

- skrzyżowanie: miejscowość Wielowieś, km. 113,854, rurociąg tłoczny PE ø180mm PN 10

Projektuje się przekroczenia linii kolejowej metodą bezwykopową w rurach ochronnych, zakończone z obu stron studzienkami rewizyjnymi:

- skrzyżowanie: rura ochronna HDPE ø300 mm, długości 45.0 m

Projektowany przewód tłoczny prowadzić w rurze ochronnej na całej długości pomiędzy studzienkami. Końcówki rury ochronnej osadzić na uszczelki gumowe w otworach wykonanych w ścianach studzienek i zamknąć od wewnątrz za pomocą pianki poliuretanowej na długości 30 cm. Pod torami, nasypem i rowem przejścia wykonać należy metodą przewiertu sterowanego. Przewód PE wprowadzać do rury ochronnej z zastosowaniem prowadnic z tworzywa sztucznego w rozstawie co 1,0 m tak, aby ścianka przewodu w żadnym punkcie nie dotykała ścianki rury ochronnej. Przejście z obu stron zakończyć typowymi studzienkami rewizyjnymi ø1200 z kręgów żelbetowych. Studzienki wynieść o 0,2 m nad powierzchnię terenu, a pokrywy wyposażyć we włazy stalowe zabezpieczone za pomocą kłódki.

Przejścia pod rowami melioracyjnymi - przejścia wykonywać metodami bezwykopowymi z zastosowaniem rur ochronnych HDPE lub stalowych. Odległość ścianki rury ochronnej od dna rowu - min. 1,2 m. W przypadku konieczności wykonania studzienek kontrolnych stosować się do wymagań określonych jak dla studni odpowietrzających i odwadniających (gumowe uszczelnienia kręgów, przejścia szczelne, izolacja studni). Przewód prowadzić w sposób umożliwiający samoczynne odpowietrzanie syfonu.

Przejścia pod drogami z nawierzchnią asfaltową - przekraczać z zastosowaniem metody przewiertu poziomego, w rurach ochronnych stalowych. Wykopy montażowe lokalizować poza pasem drogowym.

3.9. Ochrona istniejącego uzbrojenia

Teren na którym wykonywana jest kanalizacja uzbrojony jest w napowietrzne linie energetyczne, napowietrzne linie telekomunikacyjne, kable energetyczne, kable telekomunikacyjne, sieć wodociągową, rurociągi melioracyjne, kanalizację sanitarną i deszczową, sieć gazową niskiego ciśnienia, rurociągi gazowe wysokiego ciśnienia. Ponadto przecinają rurociąg naftowy oraz magistralę wodociągową Toruń - Inowrocław. Na terenach pól uprawnych, przez które przebiega trasa projektowanych rurociągów zlokalizowane mogą być nie zinwentaryzowane rurociągi melioracyjne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty jest w dokumentacji projektowej.

4. Wykonanie robót budowlanych.

  - Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, przez którą w niniejszym postępowaniu należy rozumieć projekt budowlano-wykonawczy, wytycznymi określonymi w SIWZ, z wiedzą, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

  - Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do zgłoszenia o zakończeniu robót do organu nadzoru budowlanego, w tym dokumentację powykonawczą i inwentaryzację powykonawczą.

  - Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone – odbiór końcowy, jeżeli odbiór nastąpi bez usterek.

  - Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie.

  - Użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w projektach.

  - Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości).

  - Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie trwale spiętej wszelkie dokumenty za wykonany przedmiot zamówienia, a zwłaszcza:

- instrukcje (w języku polskim) użytkowania zamontowanych urządzeń,

- dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń,

- protokoły z badania materiałów i urządzeń,

- dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia,

- inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania,

- kosztorys powykonawczy

  - Wykonawca zaopatrzy obiekt w oznaczenia i instrukcje wymagane obowiązującymi przepisami (p.poż., sanitarnymi, bhp).

  - Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz o innych parametrach niż określone w projekcie.

  - Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy  materiały i urządzenia - do czasu ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez Inspektora nadzoru.

  - Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach:

      - Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) cyt.: Art. 4. Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. Art. 5. 1. Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa oraz nie odpowiada lub odpowiada częściowo specyfikacjom technicznym, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest także dopuszczalne, wyłącznie po dokonaniu stosownej oceny zgodności.

      - Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) cyt.: Art. 10. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.

  - Wykonawca może powierzyć wykonywanie robót budowlanych podwykonawcom.

  - Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia  3-letniej gwarancji jakości, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy  bez zastrzeżeń.

5. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.

1) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową obejmującą zakres rzeczowy określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacji projektowej (projekcie budowlano-wykonawczym) i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR).

- Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wystąpią roboty niezbędne do wykonania, a nie wynikające z dokumentacji projektowej, a których wykonawca nie mógł przewidzieć, będą one rozliczane na podstawie odrębnie zawartej umowy pomiędzy wykonawcą realizującym zamówienie, a Zamawiającym w trybie z wolnej ręki dla udzielania zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy P.z.p.

- Przedmiot zamówienia będzie finansowany z następujących źródeł:

        - środki własne Gminy,

        - współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - stosownie do umowy o przyznanie pomocy nr 00060-6921-UM0200077/09 z dnia 16.02.2010r.

        - współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

- Wynagrodzenie wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia wynikającego swoim zakresem z pkt 1 i jakikolwiek błąd w jej obliczeniu nie ma znaczenia na poprawność obliczenia ceny oferty.

- Postawą ustalenia wynagrodzenia (ceny brutto oferty) będzie kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną na podstawie dokumentacji projektowej,  wytycznych i zaleceń określonych w niniejszej Specyfikacji, STWiOR oraz wniosków wynikłych po dokonanej wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót budowlanych.

- Zamawiający przewiduje rozliczenia za wykonane części robót. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie harmonogram rzeczowo – finansowy sporządzony przez wykonawcę oraz protokół wykonania i odbioru częściowego robót (świadectwo przejściowe).

- Harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania robót opracowany przez wykonawcę musi być sporządzony z uwzględnieniem uwarunkowań :

- pierwsza faktura może być złożona do Zamawiającego po wykonaniu części robót, nie wcześniej niż po miesiącu realizacji budowy,

- kolejne faktury za poszczególne części zamówienia mogą być wystawiane za wykonaną część (element) możliwą do odbioru nie częściej niż jedna faktura na dwa miesiące,

- suma wartości poszczególnych części i faktur (ppkt  a-b) nie może przekroczyć  80 % całkowitej wartości oferty,

- faktury za częściowe wykonanie robót budowlanych mogą być wystawiane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym pod warunkiem, że poszczególne części wykonania zamówienia będą zakończone i będą tworzyć element możliwy do odbioru,

- ostatnia faktura związana z ostatecznym zakończeniem i odbiorem robót nie może być wystawiona na kwotę mniejszą niż 20 % całkowitej wartości oferty.

- Zamawiający uzna zamówienie za wykonane, jeżeli przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane będą odebrane bez usterek, przedmiot zamówienia będzie spełniał warunki wynikające z jego przeznaczenia.

- Zapłata za fakturę końcową może następować z wykorzystaniem terminu odroczonej  zapłaty  - do 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego faktury sprawdzonej i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru oraz protokołu odbioru częściowego lub protokołu odbioru końcowego.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

6. Dostępność dokumentacji projektowej.

- Dokumentacja projektowa dostępna jest dla zainteresowanych wykonawców za pośrednictwem poczty na płycie CD. Płyta CD ze specyfikacją SIWZ oraz dokumentacją projektową nieodpłatnie zostanie przesłana do zainteresowanego wykonawcy niezwłocznie po złożeniu wniosku faxem lub e-mailem.

- Kompletna dokumentacja projektowa w wersji tradycyjnej jest dostępna w siedzibie Zamawiającego u p. Ilony Przybylskiej w dniach roboczych w godzinach urzędowania, pokój nr 13.

# Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zadania:

- rozpoczęcie przedmiotu zamówienia – w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy;

- zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia – w terminie do dnia 30 listopada 2010r.

# Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

        - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania i w tym względzie są przedsiębiorcami w rozumieniu art. 2 i art. 4 ust. 1 i 2, prowadzącymi działalność gospodarczą zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zmianami);

        - posiadania wiedzy i doświadczenia w tym względzie:

  - wykażą i udokumentują (referencjami, opiniami lub listami polecającymi, protokołami odbioru końcowego), iż w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania (tj. w okresie 14.03.2005 – 14.03.2010), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w ciągu całego okresu prowadzenia działalności, wykonali roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, przez co należy rozumieć wykonanie min. co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej o układzie tłoczno-grawitacyjnym na kwotę co najmniej 1.500.000 zł brutto każda, oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

        - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym względzie:

        - dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: kierownika budowy z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczeń, legitymujący się nie mniejszymi niż 3 letnim stażem zawodowym na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót elektrycznych z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (przepompownie ścieków),

        - kadra kierowania budową musi posiadać stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (uprawnienia), wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego;

        - sytuacji ekonomicznej i finansowej i w tym względzie:

- dla zabezpieczenia bieżącego wykonywania robót posiadają środki własne lub dostęp do kredytu w wysokości minimum 1.700.000 zł,

- posiadają ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.500.000 zł;

        - braku podstaw do wykluczenia w rozumieniu art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.;

        - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że :

a) każdy z osobna posiada uprawnienia do prowadzenia działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz że brak jest podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.,

b) wspólnie muszą wykazać, że spełniają warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, ubezpieczenia się w zakresie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków.

- Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikają informacje potwierdzające spełnianie warunków.

- Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

- Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku, zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawi pisemne zobowiązanie i niezbędne dokumenty tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- Jeżeli z uzasadnionych przyczyn wykonawca nie będzie mógł przedstawić wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, to będzie mógł przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełniania tego warunku.

- Oświadczenia woli muszą być złożone w oryginale i podpisane przez osobę lub osoby do tego uprawnione.

- Kopie dokumentów muszą być potwierdzone - za zgodność z oryginałem - przez osobę do tego uprawnioną.

- Wykonawca, który nie potwierdzi spełnienia warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.

- Pełnomocnictwo dla osób lub podmiotów uprawnionych do reprezentacji albo do reprezentacji i zawarcia umowy musi być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez notariusza.

- Pełnomocnictwo w formie pełnomocnictwa rodzajowego powinno dotyczyć przedmiotowego postępowania i Zamawiającego.

- Z treści pełnomocnictwa powinien wynikać zakres umocowania.

3.  Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania.

1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku     z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione     w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi    w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

- nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

# Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie powinni złożyć Wykonawcy do oferty.

1. Dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, należy złożyć:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, załącznik nr 3 do siwz;

  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy to wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego), a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

  - w przypadku wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu ofert w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wcześniej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

  - W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy, zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

  - oświadczenie o spełnianiu warunków niezbędnych przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy P.z.p. (jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie takie powinno być złożone, jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika), załącznik nr 2;

  - wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (tj. co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej o układzie tłoczno-grawitacyjnym na kwotę co najmniej 1.500.000 zł brutto każda, oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, załącznik nr 4;

  - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami sanitarnymi i elektrycznymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, załącznik nr 5;

  - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, załącznik nr 6;

  - informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w wysokości min. 1.700.000 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.500.000 zł.

  - Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest do wykazania za pomocą dokumentów wymienionych w pkt. 1, że w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

  - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 1.3, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów mają być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

2. Dokumenty składające się na ofertę:

      - Wypełniony  załącznik nr 1 – formularz „OFERTA” .

      - dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 1 rozdziału VII siwz.

      - W celu stwierdzenia, czy osoba podpisująca oświadczenia woli lub udzielająca pełnomocnictwa posiada do tego uprawnienia, do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

      - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

      - Dowód wniesienia wadium.

      - Kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną wraz z zestawieniem cen jednostkowych materiałów, czynników produkcji tj. stawka rbh, kosztów pośrednich, kosztów zaopatrzenia i zysku oraz stawki jednostkowej pracy podstawowego sprzętu i urządzeń, które wykonawca będzie używał do wykonania przedmiotu zamówienia.

Uwaga:

Z uwagi na formę wynagrodzenia ryczałtowego kosztorys ofertowy nie będzie podlegać ocenie. Kosztorys ofertowy będzie niezbędny do rozliczenia się z wykonawcą w sytuacji, jeżeli powstaną okoliczności wykonania nieprzewidzianych robót zamiennych lub będzie konieczność zaniechania części robót.

      - Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji i rozliczania wykonanych robót opracowany według wytycznych określonych w rozdziale IV pkt 5 ppkt 7 siwz.

3. Forma dokumentów i oświadczeń:

- dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty muszą być w formie oryginałów lub kopii;

- dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski;

- kopie dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę lub przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo;

- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1.3 i 1.5, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

# Wymagania dotyczące wadium.

1. Ustala się wadium w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)

    - Wadium wnoszone:

  - w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie, O/Gniewkowo - 47 8185 0006 0200 0172 2000 0005 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szadłowice i Skalmierowice w gminie Gniewkowo”. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.

  - wnoszone w pozostałych formach należy załączyć w formie oryginału do oferty.

    - Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy P.z.p.

    - Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

      - nazwa i adres Zamawiającego - Gmina Gniewkowo, ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo

      - określenie przedmiotu zamówienia,

      - nazwę i adres wykonawcy,

      - termin ważności.

    - Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 02.04.2010 r. do godz. 12.00. W przypadku Wykonawców składających wspólnie ofertę, wadium może wnieść jeden z nich.

    - Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium.

    - Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

    - Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

    - Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

    - Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci wadium wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

    - Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

# Termin związania ofertą

- Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym jako termin składania ofert.

- Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

- Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą.

- Przed wyborem oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażone na piśmie i jest dopuszczalne tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Po wyborze oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą wraz z przedłużeniem ważności wadium dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

- Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu rozstrzygnięcia protestu.

# Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco :

Nazwa i adres Zamawiającego Oferta – Przetarg na: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szadłowice i Skalmierowice w gminie Gniewkowo” Nie otwierać przed 02.04.2010 r. godz. 12.30 Nazwa i adres składającego ofertę

- dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania;

- opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed bezśladowym jej otworzeniem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia;

- oferta powinna być spięta lub zszyta w sposób trwały uniemożliwiający jej zdekompletowanie.

- wszelkie poprawki powinny być parafowane przez osobę uprawnioną;

- dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną;

- oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką;

- zmiany, w złożonej już ofercie, mogą zostać dokonane przez Wykonawcę wyłącznie przed upływem terminu składania ofert;

- ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert;

- zmiana oferty lub jej wycofanie następuje na takich samych zasadach, jak jej składanie z  dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”

  - Tajemnica przedsiębiorstwa:

- jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być one oznaczone klauzulą „Nie udostępniać - tajemnica przedsiębiorstwa”. Zaleca się umieszczenie takich dokumentów na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub oddzielnie);

- zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów i oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

  - Informacje pozostałe:

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ;

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim i w formie pisemnej.

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  - Oferty należy składać do dnia 02.04.2010r. do godziny 12.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo, pokój nr 6.

W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.

  - Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 02.04.2010r. o godzinie 12.30 w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie, ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo, sala sesyjna - pokój nr 20.

  - Otwarcie ofert jest jawne i następuje w dniu składania ofert, bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące proponowanej ceny i okresu gwarancji.

  - W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający niezwłocznie prześle informację, o której mowa w ust. 4.

  - Ofertę wniesioną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

  - W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

# Opis sposobu obliczenia ceny.

            - Cenę należy podać w złotych polskich w formularzu „Oferta” (załącznik Nr 1 do SIWZ) w kwocie brutto,  z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.

            - Podstawą wyceny oferty jest dokumentacja projektowa, STWiOR. Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia dokumentem podstawowym jest projekt budowlano-wykonawczy. Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym, a nie zasadniczym dla dokonania wyceny oferty. W przypadku różnic pomiędzy tymi dokumentami dokumentem pierwszym jest projekt budowlano-wykonawczy.

            - Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem kompletnego przedmiotu zamówienia. Cena oferty wynikać będzie z opracowanego przez wykonawcę kosztorysu ofertowego metodą uproszczoną. Zamawiający nie narzuca podstaw wyceny i norm opracowania kosztorysu ofertowego.

            - Cena oferty musi obejmować koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z dokumentacji projektowej oraz inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty składowania i utylizacji materiałów pobudowlanych, koszty doprowadzenia do stanu poprzedniego terenu, likwidacji zaplecza budowy, a także koszty przeprowadzenia wszelkich pomiarów i sprawdzeń wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń, koszty wyposażenia obiektu w niezbędne instrukcje, zapewnienie dozoru terenu budowy, w tym wbudowanych urządzeń (studnie, przepompownie) do dnia odbioru końcowego, montaż tablic informacyjnych o dofinansowaniu inwestycji z PROW.

            - Cena ofertowa powinna obejmować także:

        - organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,

        - poniesienie kosztów wykonania przyłączy energii elektrycznej, wody oraz pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej, wody podczas realizacji zadania,

        - wykonanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji powykonawczej,

        - naprawienie ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

        - wykonanie dokumentacji określonej w rozdziale IV pkt. 4 ppkt. 7 SIWZ,

        - przywrócenia porządku na terenach używanych przez Wykonawcę do stanu pierwotnego, naprawy uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego,

        - wypłatę odszkodowań, opłat za wejście na grunty osób trzecich (o ile zajdzie taka potrzeba)

        - wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu, koszty zajęcia pasa drogowego,

        - przeprowadzeniem badań, prób w tym szczelności przewodów, rozruchu przepompowni ścieków i włączenia ich w system monitoringu użytkownika (Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo” w Gniewkowie) jak też opracowania dokumentacji techniczno- ruchowej wraz z instrukcjami obsługi;

        - dokonanie uzgodnień, uzyskanie wszelkich opinii, itp. niezbędnych do wykonania kompletnego dzieła i przekazania go do użytku,

            - Wskazanym jest, aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także dla uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny oferty.

            - Zamawiający uzna, że pozycje nie ujęte w kosztorysie ofertowym oraz pozycje, za które nie zostanie podana przez wykonawcę żadna cena są pokryte przez inne ceny ryczałtowe w kosztorysie ofertowym.

            - Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy :

- oczywiste omyłki pisarskie;

- oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, którymi mogą być :

  - przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,

  - jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,

  - jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe,

  - jeżeli kwota netto obliczona została poprawnie i poprawnie przyjętą stawkę podatku VAT, a błędnie obliczono cenę, Zamawiający poprawi błędnie obliczoną wartość podatku VAT i poprzez dodanie obu składników poprawi cenę.

3) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

9. Zawiadomienie o dokonanych poprawkach.

      - O dokonanych poprawkach Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

      - Dokonane poprawki omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny będą miały swoje konsekwencje w ocenie oferty.

      - Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawców akceptacji poprawionych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny oferty.

10. Rażąco niska cena:

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny;

- Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,                  w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy;

- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

# Opis kryteriów i warunków, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Ocena ofert:

Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następującego kryterium:

Cena wykonania zamówienia – 100 %

Cena wykonania zamówienia  – obejmuje cenę wykonania robót budowlanych. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru :

C = [C min / C bad] x 100

gdzie:

C	- liczba punktów za cenę ofertową

C min	- najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych

C bad	- cena oferty badanej

Opis :

Cena oferty winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku według zasady: wartości równe lub wyższe od 5 - w górę, wartości mniejsze od 5 – w dół.

2. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 92 ustawy Pzp.

- Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi o tym Wykonawców faxem lub e-mailem podając w szczególności:

  - nazwę (firmę) albo imię i nazwisko , siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

  - uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce;

  - uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce;

  - terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone:

  - w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń;

  - na stronie internetowej Zamawiającego.

# Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wykonawca do daty zawarcia umowy będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca przedstawi i załączy do umowy uwierzytelnione kopie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie osób wymienionych w wykazie odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi.

- W przypadku wyboru oferty Wykonawców działających wspólnie, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca przygotuje i dostarczy Zamawiającemu uaktualniony harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji i rozliczania wykonanych robót opracowany według wytycznych określonych w rozdziale IV pkt 5 ppkt 7 siwz. Zamawiający zgłosi uwagi lub zatwierdzi harmonogram do dnia podpisania umowy.

- Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego może następować w trakcie realizacji przedmiotu umowy po uprzedniej akceptacji Zamawiającego.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść w całości przed zawarciem umowy.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej zamówienia.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, jeżeli oferta została złożona wspólnie przez kilku wykonawców, w treści gwarancji muszą być dokonane następujące stwierdzenia:

- wykaz wszystkich wykonawców wspólnie składających ofertę;

- o tym, że gwarant zapłaci wymienioną kwotę bez względu na to, z czyjej przyczyny przedmiot zamówienia nie został wykonany należycie;

- wypłata należnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku wymienionym w ust. 2 nastąpi zawsze bez względu na winę któregokolwiek z wykonawców wspólnie wykonujących zamówienie;

- termin ważności.

- Należną kwotę zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości przed zawarciem umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie, O/Gniewkowo - 47 8185 0006 0200 0172 2000 0005 z dopiskiem „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szadłowice i Skalmierowice w gminie Gniewkowo”.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione      w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3, jednak zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości

- Zamawiający zwróci 70 % wniesionego zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego wszystkich robót za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosić będzie 30% wysokości zabezpieczenia.

- Kwota, o której mowa w ust. 11, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

# Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

## Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

## W umowie Wykonawca zobowiąże się do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty w razie nienależytego wykonania zamówienia, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

- O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie.

- Umowę zawiera wybrany Wykonawca lub osoba posiadająca jego pełnomocnictwo do wszelkich czynności związanych z zawieraniem umowy.

- Podpisanie protokołu odbioru przedmiotu zamówienia nastąpi po jego wykonaniu.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Zastrzeżenie wykonawcy

        - Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

        - W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo wykona czynności zaniechane i poinformuje o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

        - Na czynności, o których mowa w pkt. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt. 2 ppkt. 2.

2. Odwołanie

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

    - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

    - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

    - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

    - odrzucenia oferty odwołującego.

  - Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  - Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Uznaje się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w rozdziele II pkt. 1 niniejszej specyfikacji.

  - Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w rozdziale II pkt. 1 specyfikacji, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

  - Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

  - Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

  - W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

  - W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez KIO orzeczenia.

  - W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie będzie mógł zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”.

  - Po wniesieniu odwołania Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieści je również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu i jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

  - Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię należy doręczyć Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

  - Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

  - Zamawiający może wnieść do Prezesa KIO odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.

  - W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu KIO może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

  - Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego, KIO umarza postępowanie, a Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

  - Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, KIO rozpoznaje odwołanie.

  - Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.

  - Koszty postępowania odwoławczego:

  - w okolicznościach, o których mowa w pkt 16, znosi się wzajemnie;

  - w okolicznościach, o których mowa w pkt 17:

    - ponosi Zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu po otwarciu rozprawy,

    - znosi się wzajemnie, jeżeli Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy;

  - w okolicznościach, o których mowa w pkt. 18, ponosi:

- odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez KIO,

- wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez KIO.

  - Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku KIO umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.

# Załączniki do specyfikacji.

Nr 1 – formularz „OFERTA”,

Nr 2 - oświadczenie dotyczące art. 22 ust. 1 Pzp.,

Nr 3 - oświadczenie dotyczące art. 24 ust. 1 Pzp.,

Nr 4 – wykaz wykonanych robót,

Nr 5 – wykaz osób,

Nr 6 – oświadczenie dotyczące uprawnień,

Nr 7 – wzór umowy,

Nr 8 – dokumentacja projektowa (projekt budowlano-wykonawczy + STWiOR)

###### Nr 9 – przedmiary robót

pieczęć wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szadłowice i Skalmierowice w gminie Gniewkowo”

Tryb postępowania : przetarg nieograniczony

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

1. Zarejestrowana nazwa: ……………………………………………………….……………..…

……

……………………………………….……………………………………………………..…..…

2. Zarejestrowany adres: …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..…..…

3. NIP ……………………………………	4. REGON ……………………………………

5. Numer telefonu:  ……………………… 	6. Numer faxu: ……………………………….

7. Adres e-mail - ……………………………….

# 2. Dane dotyczące Zamawiającego :

GMINA GNIEWKOWO

reprezentowana przez p. Adama Roszak – Burmistrza Gniewkowa

siedziba – Urząd Miejski, ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo

3. Zobowiązania Wykonawcy:

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę ryczałtową :

Cena wykonania zamówienia brutto : …………...........…………. zł

(słownie: …………………………………………………………..............…………………)

Kwota netto - …………………………………………. zł

Wartość podatku - …………………………………….. zł

4. Oświadczenia Wykonawcy:

- zdobyliśmy potrzebne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty, oraz dokonaliśmy wizji lokalnej terenu budowy,

- zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w SIWZ i przyjmujemy je bez zastrzeżeń,

- uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego,

- akceptujemy załączony do SIWZ wzór umowy,

- akceptuję warunki rozliczenia określone w rozdziale IV pkt 5 SIWZ,

- cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,

- zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego,

- zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie od dnia 30 listopada 2010r.,

- udzielam na przedmiot zamówienia 3-letniej gwarancji jakości, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy  bez zastrzeżeń przez Zamawiającego,

- zobowiązują się w terminie do daty zawarcia umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej zamówienia w formie …………………………………………

- poświadczam wniesienie wadium w wysokości: …………………… zł                                            w formie ……………………....................……………………

- na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia i dokumenty :

| L.p. | Wyszczególnienie | Nr strony oferty |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |

5. Oferta wspólna (jeżeli występuje).

# Pełnomocnik Wykonawców wspólnie składających ofertę:

Nazwisko, imię ……………………………………………………………………………

Stanowisko ………………………………......……………………………………………

Telefon.....………………… Fax ………………………. E-mail ……………………….

Zakres umocowania :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# 6. Zastrzeżenie Wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na nasze konto:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

………………..........………………………

(imię i nazwisko, podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy)

data ..............................

……………………………..

(Pieczęć Wykonawcy)

pieczęć wykonawcy

Załącznik nr 2

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli :

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

- posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..........................., dnia ..................2010 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

Oświadczenie o spełnianiu warunków w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy P.z.p., jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie takie powinno być złożone, jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika.

pieczęć wykonawcy

Załącznik nr 3

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli :

Oświadczenie

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn przewidzianych w art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że znana mi jest treść przepisów art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy, w myśl których wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, w odniesieniu do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

oświadczając jednocześnie, że wymienione przyczyny nas nie dotyczą.

................................, dnia .......................2010 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

#### Załącznik nr 4

pieczęć wykonawcy

# DOŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

| Lp. | Nazwa zamawiającego | Rodzaj i zakres : robót budowlanych | Wartość robót budowlanych | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że zamówienia wyszczególnione w wykazie zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

..........................., dnia ..................2010 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

#### Załącznik nr 5

pieczęć wykonawcy

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

(kierownictwo budowy)

| L.p. | Imię i nazwisko | Doświadczenie zawodowe (w latach) | Kwalifikacje, wykształcenie (opis i nr uprawnień, itp.) | Zakres czynności przy realizacji zamówienia | Podstawa do dysponowania osobami (własne/udostępnione) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

..........................., dnia ..................2010 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

pieczęć wykonawcy

Załącznik nr 6

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli :

OŚWIADCZENIE

Wykonawcy o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć wykonywaniu zamówienia

Stosownie do §1 ust.1 pkt 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz.1817),

oświadczam, że

osoby wymienione w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane prawem uprawnienia w zakresie niezbędnym do sprawowania określonej funkcji.

..........................., dnia ..................2010 r.

................................................................

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

## Załącznik Nr 7

Wzór -	UMOWA Nr 342-      /2010

zawarta w dniu  ………………… w Gniewkowie pomiędzy Gminą Gniewkowo mającą siedzibę ul. 17 stycznia 11, 88-140 Gniewkowo, NIP 556-25-63-314,

reprezentowaną przez: Burmistrza Gniewkowa	- Adam Roszak

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy		- Dorota Rutkowska

zwaną dalej Zamawiającym

a

………………………………………………….……………………………………….

z siedzibą w …………………........……………………………………………………….......

NIP ………………………………………    REGON   …………………………………...….

zarejestrowaną w …………………………………………………………………………….......

reprezentowaną przez ………………………………………………………………………....

zwaną dalej Wykonawcą.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści.

§ 1

Przedmiot realizacji

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szadłowice i Skalmierowice w gminie Gniewkowo”.

- Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określony został  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ofercie Wykonawcy.

- Na przedmiot umowy składają się roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowościach Szadłowice i Skalmierowice na terenie gminy Gniewkowo. Należy wykonać sieć kanalizacji grawitacyjnej z przyłączami oraz 4 sieciowe przepompownie ścieków wraz z rurociągami tłocznymi i przyłączami ciśnieniowymi.

3.1 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Sieć - kanały grawitacyjne układać z rur PVC litych, zastosować przewody kielichowe łączone na uszczelkę gumową o ściankach grubości Ø200/5,9 mm. Na kanalizacji przewiduje się zastosowanie studzienek rewizyjnych połączeniowych typowych o średnicy 1,2m wg KB 4-4.12.1.(6). Dolną część studzienki wykonywać należy z betonu lub specjalnie przygotowanych prefabrykatów. Kręgi studzienne osadzać na uszczelkach gumowych. Przejścia rur przez ściany studzienek wykonywać wykorzystując typowe uszczelki gumowe. W niektórych miejscach projektuje się budowę prefabrykowanych studzienek inspekcyjnych PVC Ø400mm. Studzienki te należy w każdym przypadku zabezpieczać pierścieniami odciążającymi. Studnie przykrywać pokrywą żelbetową z włazem żeliwnym typu ciężkiego klasy D-400. Na kilku odcinkach w obrębie wsi Szadłowice zaprojektowano ułożenie kanalizacji grawitacyjnej metodą bezwykopową (przewiert sterowany). Na tych odcinkach należy zamiast rur PVC zastosować rury wykonane z HDPE. Wypływki powstałe podczas zgrzewania doczołowego należy z wnętrza przewodu usunąć.

Przyłącza - jeżeli zbiorniki do gromadzenia ścieków są szczelne można je zaadaptować na studzienkę rewizyjną. W przypadku gdy zbiornik stanowi wymurowana budowla często z perforowanymi ścianami zbiornik należy zasypać i wybudować nową studzienkę rewizyjną wewnątrz lub na zewnątrz zbiornika. Włączenia przyłączy do sieci przewidziano w studzienkach rewizyjnych.

3.2. Sieciowe przepompownie ścieków

W zakresie objętym inwestycją projektuje się 4 przepompownie sieciowe. Pompownie przepompują ścieki dopływające kanalizacją grawitacyjną. Zastosować dwie zatapialne pompy wirowe do ścieków. Praca pomp naprzemienna, włączanie pomp automatyczne, sterowane włącznikiem pływakowym. Jedna z pomp powinna być wyposażona w automatyczne urządzenie płuczące. Zastosować zbiorniki przepompowni z polimerobetonu. Przepompownie P1, P3 oraz P4 zlokalizowane są na wydzielonym terenie. Teren przepompowni ogrodzić za pomocą płotu z siatki stalowej rozpiętej na słupkach, wykonać bramę wjazdową. Wybudować podjazd betonowy, resztę terenu działki wysypać tłuczniem. Przewiduje się na terenie przepompowni P1, P3 oraz P4 doprowadzenie wody do studzienki pomiarowo-spustowej i do zaworu czerpalnego z złączką do węża. Przepompownia P2 zlokalizowana została w drodze. Zbiornik przepompowni wykonać w wersji przejazdowej. W pobliżu przepompowni umieścić sygnalizator świetlno - akustyczny. Włączenie sygnalizatora powinno nastąpić w przypadku włamania się do studni pompowni, lub skrzynki zasilająco - sterowniczej. Sterownik pompowni wyposażyć w modem telefonii komórkowej umożliwiający zdalny przekaz informacji o stanach awaryjnych za pomocą telefonii komórkowej GSM.

3.3 Rurociągi tłoczne

Wykonać z rur PE 100 SDR 17 PN 10. Rury łączyć metodą zgrzewania doczołowego. Zmiany kierunków przebiegu rurociągu - łuki łagodnie wyrobione przewodem. W najniższych punktach projektuje się studzienki odwadniająco - czyszczące, wyposażone w trójnik oraz zasuwę i końcówką szybkozłączną - ozn. Sw. W najwyższych punktach przewodu przed odcinkami o dużych spadkach projektuje się studzienki z automatycznymi zaworami napowietrzająco - odpowietrzającymi - ozn. Sp. Zakończenie rurociągów tłocznych w studzienkach rozprężnych, ozn. SR. Wszystkie w.w. studzienki typowe ø1000mm lub ø1200mm z kręgów żelbetowych posadowionych na podstawie betonowej. Kręgi studzienne osadzać na uszczelkach gumowych.

3.4. Pompownie przydomowe (zagrodowe)

Odpompują ścieki z pojedynczych gospodarstw do przewodów tłocznych magistralnych. Pompownie planuje się wyposażyć w przewód przyłączeniowy PE ø40 i w pojedyncze pompy wyporowe z rozdrabniaczem części stałych typu “Orka 5/4” firmy “Inwap” lub równoważne. Pompownie projektuje się jako studnie betonowe, połączenia kręgów uszczelnione uszczelką gumową. Wewnętrzna średnica kręgów 1,2m. Pompownie przykryć płytą żelbetową i na niej osadzić właz żeliwny ciężki  ø600 mm, lub poza pasami przejezdnymi, właz zamykany stalowy. Pompownie zasilane będą w energię z pobliskiego gospodarstwa i przy nim będzie panel sterowniczy.

3.5. Roboty ziemne

Na terenie pól uprawnych na szerokości projektowanego wykopu należy zebrać glebę o miąższości ok. 0,5 m na odkład bez wymieszania z gruntem płonnym. Po zakończeniu robót glebą z odkładu należy zrekultywować teren wykopów. W obrębie pasa drogowego roboty prowadzić z odkładem wierzchniej warstwy. Po zakończeniu prac ziemnych dokonać pełnej odbudowy nawierzchni z doprowadzeniem do stanu pierwotnego. Pod projektowaną kanalizację w obrębie pasa drogowego przewiduje się wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych, obudowanych.

3.6. Przekraczanie przeszkód terenowych

Przejścia pod linią kolejową - trasy projektowanych przewodów tłocznych ścieków przecinają w 2 miejscach linię kolejową Poznań Wschód - Skandawa:

- skrzyżowanie: miejscowość Wielowieś, km. 113,854, rurociąg tłoczny PE ø 180mm PN 10

Projektuje się przekroczenia linii kolejowej metodą bezwykopową w rurach ochronnych, zakończone z obu stron studzienkami rewizyjnymi:

- skrzyżowanie: rura ochronna HDPE Ø300 mm, długości 45.0 m

Projektowany przewód tłoczny prowadzić w rurze ochronnej na całej długości pomiędzy studzienkami. Końcówki rury ochronnej osadzić na uszczelki gumowe w otworach wykonanych w ścianach studzienek i zamknąć od wewnątrz za pomocą pianki poliuretanowej na długości 30 cm. Pod torami, nasypem i rowem przejścia wykonać należy metodą przewiertu sterowanego. Przewód PE wprowadzać do rury ochronnej z zastosowaniem prowadnic z tworzywa sztucznego w rozstawie co 1,0 m tak, aby ścianka przewodu w żadnym punkcie nie dotykała ścianki rury ochronnej. Przejście z obu stron zakończyć typowymi studzienkami rewizyjnymi ø1200 z kręgów żelbetowych. Studzienki wynieść o 0,2 m nad powierzchnię terenu, a pokrywy wyposażyć we włazy stalowe zabezpieczone za pomocą kłódki.

Przejścia pod rowami melioracyjnymi - przejścia wykonywać metodami bezwykopowymi z zastosowaniem rur ochronnych HDPE lub stalowych. Odległość ścianki rury ochronnej od dna rowu - min. 1,2 m. W przypadku konieczności wykonania studzienek kontrolnych stosować się do wymagań określonych jak dla studni odpowietrzających i odwadniających (gumowe uszczelnienia kręgów, przejścia szczelne, izolacja studni). Przewód prowadzić w sposób umożliwiający samoczynne odpowietrzanie syfonu.

Przejścia pod drogami z nawierzchnią asfaltową - przekraczać z zastosowaniem metody przewiertu poziomego, w rurach ochronnych stalowych. Wykopy montażowe lokalizować poza pasem drogowym.

3.7. Ochrona istniejącego uzbrojenia

Teren na którym wykonywana jest kanalizacja uzbrojony jest w napowietrzne linie energetyczne, napowietrzne linie telekomunikacyjne, kable energetyczne, kable telekomunikacyjne, sieć wodociągową, rurociągi melioracyjne, kanalizację sanitarną i deszczową, sieć gazową niskiego ciśnienia, rurociągi gazowe wysokiego ciśnienia. Ponadto przecinają rurociąg naftowy oraz magistralę wodociągową Toruń - Inowrocław. Na terenach pól uprawnych, przez które przebiega trasa projektowanych rurociągów zlokalizowane mogą być nie zinwentaryzowane rurociągi melioracyjne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty jest w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy i warunkami geologicznymi  oraz oświadcza, że dysponuje wszelką niezbędną wiedzą dotyczącą warunków wykonania i ryzyk, jakie mogą mieć wpływ na realizację robót.

§ 2

Termin realizacji

Wymagany termin realizacji zadania:

- Rozpoczęcie przedmiotu zamówienia – w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.

- Zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia – w terminie do dnia 30 listopada 2010r.

- Wykonanie przedmiotu umowy będzie się uważać za zakończone – odbiór ostateczny, jeżeli roboty zostaną odebrane bez usterek. Warunkiem dokonania odbioru przez Zamawiającego jest przedłożenie przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego i ogólnie obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności atestów, aprobat, certyfikatów „na znak bezpieczeństwa”, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, świadectw pochodzenia itd.

- Prace nieprzewidziane lub pominięte w dokumentacji projektowej, pozostające w bezpośrednim związku z wykonywanymi robotami budowlanymi i wpływające na czas wykonania zamówienia nie mają wpływu na termin wykonania zamówienia.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt do:

  - złożenia w terminie 3 dni od zawarcia umowy Zamawiającemu oświadczeń 
i dokumentów w celu zgłoszenia budowy do organu nadzoru budowlanego,

  - wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz wytycznymi określonymi w SIWZ, obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego,

  - użycia materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej,

  - wskazania na piśmie przed rozpoczęciem robót osób funkcyjnych budowy,

  - przejęcia  placu budowy,  jego  zagospodarowania  oraz  właściwego oznaczenia  i zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robót, zapewnienia należytego ładu  i porządku, a w szczególności przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy na koszt własny Wykonawcy,

  - urządzenia i oznakowania placu budowy oraz utrzymywania oznakowania w stanie należytym przez cały okres budowy,

  - zorganizowania we własnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeń p.poż. na terenie budowy oraz ponoszenia za nie pełnej odpowiedzialności materialnej,

  - zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi negatywnymi zdarzeniami 
i ponoszenia skutków finansowych z tego tytułu,

  - ponoszenia  odpowiedzialności za  szkody  powstałe  na  terenie  budowy  pozostające  w związku przyczynowym z  robotami prowadzonymi przez Wykonawcę,

  - zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu - jeśli wynika to z dokumentacji  — przed ich  zniszczeniem  lub  uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy,

  - utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów,

  - wykonania prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii,

  - bezzwłocznego powiadamiania na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych zdarzeniach  i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót,

  - odtworzenia uszkodzonych lub zniszczonych elementów wyposażenia lub części obiektów objętych robotami budowlanymi albo instalacji lub sieci infrastruktury technicznej,

  - usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski 
w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia,

  - nanoszenia na bieżąco w dokumentacji zmian wprowadzanych, 
w  uzgodnieniu  z  Zamawiającym,

  - likwidacji placu budowy i uporządkowania terenu w terminie nie późniejszym niż dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego,

  - utylizacji lub przekazania uprawnionemu podmiotowi do utylizacji odpadów powstałych podczas wykonywania robót budowlanych,

  - przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym Zamawiającemu przedmiotu umowy w dniu ostatecznego odbioru,

- Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w dokumentacji projektowej.

- Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz innym określonym w projekcie. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości) i okazać je na każde żądanie Zamawiającemu.

- Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i ryzyko składowane tymczasowo na placu budowy  materiały i urządzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz umożliwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Inspektora nadzoru.

- Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach.

- Zamiana materiałów  przewidzianych do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej umowy w stosunku do materiałów przewidzianych w  dokumentacji technicznej będzie możliwa pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody  Zamawiającego.

- Zamawiający w kwestii zamiany materiałów jest zobowiązany zająć na piśmie własne stanowisko w ciągu 4  dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego zapytania Wykonawcy.

- Wszystkie podstawowe materiały budowlane muszą posiadać aktualne certyfikaty,  świadectwa jakości, atesty itp., które należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej.

- Użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających parametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości).

- Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie trwale spiętej wszelkie dokumenty dotyczące wykonanego przedmiotu zamówienia, a zwłaszcza:

  - instrukcje ( w języku polskim) użytkowania zamontowanych urządzeń,

  - dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń,

  - protokoły z badania materiałów i urządzeń,

  - dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia,

  - inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki z naniesionymi zmianami, które zaistniały w trakcie realizacji zadania zaakceptowane przez projektanta.

  - kosztorys powykonawczy

12. Wykonawca zaopatrzy obiekt w oznaczenia i instrukcje wymagane obowiązującymi przepisami (p.poż., sanitarne, bhp).

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

  - Zamawiający zobowiązany jest do :

      - uzyskania wszelkich niezbędnych, wymaganych obowiązującymi przepisami prawa postanowień lub decyzji właściwych organów niezbędnych do realizacji  przedmiotu umowy,

      - dostarczenia Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi,

      - zgłoszenia osób pełniących obowiązki inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz rozpoczęcia budowy do właściwego organu Nadzoru Budowlanego w terminie określonym przepisami,

      - przekazania Wykonawcy terenu budowy,

      - udzielania Wykonawcy bieżących informacji dotyczących obiektu,

      - stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie tego wymagała realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy należało będzie określenie tych sfer, w których takie współdziałanie będzie konieczne,

      - zapewnienia nadzoru inwestorskiego lub autorskiego w wymiarze i zakresie zapewniającym prawidłową realizację przedmiotu umowy przez Wykonawcę,

      - odebrania wykonanych robót zrealizowanych zgodnie z umową,

      - zapłaty wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.

  - W przypadku wystąpienia przeszkód związanych z realizacją przedmiotu umowy wynikających z dokumentacji projektowej, Zamawiający  jest zobowiązany w terminie 5 dni od daty stosownego wpisu w Dokumentacji Budowy zająć pisemne stanowisko w przedmiotowej sprawie. Opóźnienie w wyjaśnieniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim może skutkować wydłużeniem końcowego terminu wykonania przedmiotu umowy o okres opóźnienia.

§ 5

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za bezusterkowy i kompletnie wykonany przedmiot zamówienia cenę zgodną z ofertą Wykonawcy wynoszącą:

netto: 	…………………….…zł (słownie: ………………………………………. złotych)

brutto (z VAT): …………………….. zł (słownie: ………………………………….. złotych)

- Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostało w formie ryczałtowej, z zastrzeżeniem postanowień określonych w  ust. 3.

- Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wystąpią roboty niezbędne do wykonania, a niewynikające z dokumentacji projektowej, których pomimo usilnych starań wykonawca nie mógł przewidzieć, będą one rozliczane na podstawie odrębnie zawartej umowy pomiędzy wykonawcą, a Zamawiającym w trybie z wolnej ręki przewidzianym dla udzielania zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie:

        - zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur oraz dowodami dokonania płatności na rzecz Podwykonawców,

        - rozliczenie rzeczowo-finansowe przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia będzie finansowany z następujących źródeł:

        - środki własne Gminy,

        - współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - stosownie do umowy o przyznanie pomocy nr 00060-6921-UM0200077/09 z dnia 16.02.2010r.

        - współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

§ 6

Warunki płatności

- Rozliczenie za wykonane roboty:

  - podstawę do rozliczenia wykonanych robót stanowić będzie harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzony przez Wykonawcę na podstawie czynników produkcji wynikających z treści złożonej oferty,

  - strony przewidują możliwość rozliczenia za częściowe wykonanie robót według protokołu częściowego odbioru robót budowlanych, potwierdzającego bezusterkowe ich wykonanie,

  - pierwsza faktura może być złożona do Zamawiającego po wykonaniu części robót, nie wcześniej niż po miesiącu realizacji budowy,

  - kolejne faktury za poszczególne części zamówienia mogą być wystawiane za wykonaną część (element) możliwą do odbioru nie częściej niż jedna faktura na dwa miesiące,

  - suma wartości poszczególnych części i faktur (ppkt c-d) nie może przekroczyć 80% całkowitej wartości oferty,

  - faktury za częściowe wykonanie robót budowlanych mogą być wystawiane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym pod warunkiem, że poszczególne części wykonania zamówienia będą zakończone i będą tworzyć element możliwy do odbioru,

  - ostatnia faktura związana z ostatecznym zakończeniem i odbiorem robót nie może być wystawiona na kwotę mniejszą niż 20% całkowitej wartości oferty,

  - w przypadku, gdy określone roboty objęte danym etapem wykonywane były przez podwykonawców, wykonawca przedstawi Zamawiającemu pisemne potwierdzenie otrzymania przez każdego z podwykonawców całego należnego mu z tytułu wykonania tych robót wynagrodzenia lub potwierdzenie dokonania przelewu pełnej kwoty wynagrodzenia należnego z tego tytułu podwykonawcy.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru częściowego będzie wykonany zakres robót. W sporządzonym na tę okoliczność protokóle odbioru częściowego określona zostanie procentowa wielkość wykonania robót, w odniesieniu do całości robót w danym elemencie zgodnie z nazewnictwem stosowanym w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Protokół będzie podstawą dla Wykonawcy do wystawienia faktury Vat.

- Zapłata za wykonane roboty będzie realizowana w zależności od postępu robót, na podstawie:

  - protokołu częściowego lub końcowego odbioru robót budowlanych,

  - harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robót.

- Zapłata za wystawioną fakturę następować będzie w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego sprawdzonej i zatwierdzonej faktury przez inspektora nadzoru.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności przysługującej z tytułu realizacji niniejszej umowy.

- Należność za wystawioną fakturę zostanie uregulowana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w oparciu o fakturę wystawioną na podstawie protokołu odbioru częściowego lub końcowego potwierdzającego bezusterkowo odebrany przedmiot umowy.

§ 7

Podwykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty siłami własnymi, poza następującymi robotami, które wykona za pomocą podwykonawcy:

- Zawarcie umowy przez Wykonawcę na wykonanie robót wymienionych w SIWZ  z podwykonawcą nastąpić może tylko i wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w art.6471 KC w trybie niżej określonym :

- zawarcie umowy pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcą wymaga formy pisemnej,

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 1 egzemplarz projektu umowy z podwykonawcą.
Projekt umowy wymaga akceptacji zamawiającego. Treść projektu umowy z podwykonawcą (co do rodzaju robót, terminów, warunków płatności i innych postanowień) powinna być zgodna z zapisami w tym względzie określonymi w umowie z zamawiającym;

- zaakceptowany przez Zamawiającego projekt umowy stanowi dla Wykonawcy podstawę jej zawarcia z podwykonawcą.

- jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia umowy lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą.

- Podwykonawca oświadczy, że roboty budowlane są wykonywane przy zastosowaniu materiałów (urządzeń itp.), do których podwykonawca posiada prawo własności, i że prawo to nie jest obciążone prawami osób trzecich, oraz że nie toczy się w związku z tym żadne postępowanie sądowe lub egzekucyjne.

- Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne czyny.

§ 8

Osoby funkcyjne budowy

- Zamawiający wskazuje następujące osoby procesu inwestycyjnego na budowie, które będą powołane pisemnie i wpisane do Dziennika Budowy:

  - inspektor nadzoru – Pan …….. posiadający uprawnienia budowlane nr …………. .

Inspektorzy nadzoru co najmniej 2 razy w tygodniu mają obowiązek wizytowania budowy.

- Przedstawicielem Wykonawcy jest:

  - kierownik budowy Pan ……….. posiadający uprawnienia budowlane nr ………… powołany pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy lub innego dokumentu budowy.

§ 9

Odbiór robót

1. Strony uzgadniają, że roboty wykonane przez wykonawcę będą przedmiotem odbiorów częściowych i odbioru końcowego.

2. Przedmiotem odbiorów są:

1) roboty budowlane składające się na poszczególne etapy budowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym - w przypadku odbiorów częściowych,

2) zakończone wszelkie roboty budowlane z wpisem dokonanym przez Kierownika budowy w Dokumentacji Budowy stwierdzającym zakończenie robót budowlanych oraz zawierającym oświadczenie, iż obiekt nadaje się do użytku - w przypadku odbioru końcowego,

3) kompletny obiekt budowlany z usuniętymi wszelkimi stwierdzonymi w ramach odbioru końcowego usterkami wraz z uzyskanym przez Wykonawcę pozwoleniem na użytkowanie - w przypadku odbioru końcowego.

- Przedstawiciel Wykonawcy na budowie będzie zgłaszał poprzez dokonanie wpisu w Dokumentacji Budowy gotowość robót do odbioru.

- W razie konieczności dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wykonaniu tych robót w celu dokonania odbioru częściowego w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich zakrycia. Wykonawca przygotuje i przedłoży Inspektorowi Nadzoru niezbędne do dokonania odbioru dokumenty przed rozpoczęciem odbioru robót. Z odbioru częściowego robót sporządza się protokół.

5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót  – w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru przez wykonawcę potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

6. Zawiadomienie wykonawcy o przystąpieniu do odbioru nastąpi na co najmniej 
4 dni robocze przed dniem odbioru.

7. Przed odbiorem końcowym, wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności zaświadczenia właściwych jednostek i organów, dokumentację powykonawczą oraz niezbędne świadectwa kontroli jakości materiałów, będących przedmiotem odbioru.

8. Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną stwierdzone wady lub usterki to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia usterek,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia , Zamawiający może zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

9. Ponadto, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu ich usunięcia,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie wymagałoby nadmiernych kosztów,  Zamawiający może  żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, jeżeli wady są nieistotne i nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio wadliwych robót.

11. Do dokonania odbioru końcowego Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego przedmiotu umowy, która sporządzi protokół odbioru końcowego zawierający ustalenia poczynione w trakcie odbioru, a w szczególności:

          - oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu,

          - datę,

          - oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą 
w tej czynności,

- wykaz dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przez Wykonawcę,

- wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót podlegających odbiorowi, 
a w szczególności zgodności ich wykonania z umową i dokumentacją projektową,

- wykaz  ujawnionych wad lub usterek,

- decyzję Zamawiającego co do terminu usunięcia ujawnionych usterek,

- oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy oraz innych osób uczestniczących 
w odbiorze,

- podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących 
w odbiorze.

§ 10

Gwarancje

- Jedynym gwarantem należytego wykonania umowy, od którego Zamawiający może dochodzić kar umownych jest Wykonawca. Działający na zlecenie Wykonawcy poddostawcy materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń i usług oraz podwykonawcy usług nie są w tym zakresie stroną dla Zamawiającego.

- Okres gwarancyjny liczony jest od daty bezusterkowego protokolarnego przyjęcia przedmiotu umowy i wynosi 3 lata.

- Do rękojmi mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w ramach gwarancji i rękojmi wszystkich wad i usterek, o których został zawiadomiony przez Zamawiającego przed upływem okresu gwarancyjnego i okresu rękojmi.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na własny koszt w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego w przedmiocie wystąpienia usterek.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w w/w terminie, od chwili upływu tego terminu Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce co do zakończenia robót i podlegał z tego tytułu karom umownym zgodnie z postanowieniami § 11. Zamawiający ma prawo również w tym przypadku bez powiadomienia Wykonawcy usunąć wady i usterki, a poniesionymi kosztami w całości obciążyć Wykonawcę potrącając należność z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 12 umowy. Gdy koszty usunięcia usterek przewyższają wartość zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający dodatkowo obciąży Wykonawcę poniesionymi kosztami, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty w terminie 7 dni od daty przekazania mu faktury.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w ramach gwarancji i rękojmi wszystkich wad i usterek, o których został zawiadomiony przez Zamawiającego przed upływem okresu gwarancyjnego i okresu rękojmi.

- W przypadku stwierdzenia, iż w trakcie realizacji prac nastąpiło z winy Wykonawcy uszkodzenie wykonanych już robót Wykonawca dokona na swój koszt naprawy lub zostanie obciążony jej kosztami.

- Wszelkie uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy na przekazanym obiekcie podlegają naprawie na jego koszt.

§ 11

Kary umowne

- Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy na warunkach w niej określonych.

- Zamawiający wypłaci Wykonawcy następujące kary umowne:

  - w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego – 3% wartości umowy brutto, z wyjątkiem okoliczności przewidzianych w art. 145 ustawy PZP.

  - za nieterminowe płacenie faktur w wysokości odsetek ustawowych za zwłokę w płatności.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

    - w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – 10% wartości umowy brutto,

    - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia zakończenia robót będących przedmiotem niniejszej umowy - 0,5% wartości umowy brutto,

    - za nieterminowe usunięcie wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji – 0,5 % wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia po upływie dnia, w którym miało nastąpić usunięcie wady i usterki.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego kary umowne do wysokości uzasadnionych rzeczywiście poniesionych strat.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 12

Postanowienia dodatkowe

- Wykonawca zobowiązuje się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia w wysokości stanowiącej 5% ceny umownej brutto określonej w § 5 ust. 1, tj. w wysokości …….. zł w formie ……………….

- Zamawiający wyraża zgodę na zmianę formy zabezpieczenia w trakcie jego utrzymywania. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Strony postanawiają, że Zamawiający zwolni Wykonawcy 70% zabezpieczenia, tj. kwotę ……… w terminie 30 dni od daty bezusterkowego protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy, natomiast 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. kwota ………. pozostanie w dyspozycji Zamawiającego jako zabezpieczenie rękojmi za wady wykonanych robót budowlanych i zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji.

§ 13

Zmiana umowy

    - Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

    - Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.

    - Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu na następujących warunkach:

- Wykonawca może dokonywać zmiany kluczowych specjalistów, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kluczowego specjalistę.

- Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kluczowych specjalistów w następujących przypadkach:

  - śmierci, choroby lub zdarzeń losowych kluczowego specjalisty,

  - nie wywiązywania się kluczowego specjalisty z obowiązków wynikających z umowy.

- Jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji itp.),

- Zamawiający może zażądać od wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty, jeżeli uzna, że kluczowy  specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić kluczowego specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. W przypadku zmiany kluczowego specjalisty  nowy kluczowy specjalista musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty.

- Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia  Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu następujących zobowiązań:

  - przekazania terenu budowy,

  - przekazania dokumentacji budowy (pozwolenia na budowę, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,  innych wymaganych przepisami, do których zamawiający był zobowiązany),

  - przekazania dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad w dostarczanej dokumentacji projektowej,

  - zmiany terminu dokonania prób końcowych i wniosków o dokonanie prób dodatkowych nieobjętych umową,

  - zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w umowie.

- Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

  - zawieszenia robót przez Zamawiającego,

  - wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót,

  - szczególnie niesprzyjających warunków  atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych,  przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,

  - siły wyższej, klęski żywiołowej,

  - jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód  spowodowanych przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy,

  - niewypałów i niewybuchów,

  - wykopalisk archeologicznych nieprzewidywanych w siwz,

  - odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków  geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka  itp.),

  - odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie  podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów  infrastrukturalnych.

- Jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego , w szczególności:

  - wstrzymanie robót przez  Zamawiającego,

  - konieczności  usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji  projektowej.

- Jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania  organów administracji, w szczególności:

  - przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji,  zezwoleń  itp.,

  - odmowa wydania przez organy administracji wymaganych  decyzji, zezwoleń,  uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej.

- Jeżeli powstały konieczne zmiany  technologiczne, w szczególności :

  - konieczności zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu innych  rozwiązań  technicznych/technologicznych  niż wskazane w dokumentacji  projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych  rozwiązań  groziłoby niewykonaniem  lub wadliwym  wykonaniem  projektu,

  - odmienne od przyjętych w dokumentacji  projektowej  warunki  geologiczne   (kategorie gruntu, kurzawa itp.) skutkujące  niemożliwością  zrealizowania przedmiotu umowy  przy dotychczasowych założeniach  technologicznych,

  - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych  urządzeń instalacji  lub  obiektów infrastrukturalnych,

  - konieczności zrealizowania projektu przy  zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego  prawa.

Zmiany wskazywane w lit d będą wprowadzone wyłącznie w zakresie  umożliwiającym  oddanie przedmiotu  umowy do użytkowania, a  Zamawiający  może ponieść ryzyko zwiększanym z tego powodu  kosztom. Każde ze wskazanych  w lit. a –d  zmian  może  być powiązane ze zmianą  wynagrodzenia na zasadach określonych  przez strony.

- Pozostałe zmiany:

- jeśli zmiana stawki podatku VAT będzie  powodować  zwiększenie  kosztów  wykonania  po stronie  wykonawcy, Zamawiający  dopuszcza  możliwość zwiększenia  wynagrodzenia  o kwotę równą różnicy  w kwocie  podatku  VAT  zapłaconego  przez  wykonawcę,

- jeśli  zmiana  stawki VAT  będzie powodować zmniejszenie  kosztów wykonania  umowy  po  stronie wykonawcy, Zamawiający  przewiduje  możliwość  zmniejszenia  wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę  kwoty podatku  VAT  do zapłacenia  przez  wykonawcę ,

- rezygnacja  przez  zamawiającego z realizacji części   przedmiotu  umowy – w takim przypadku  wynagrodzenie  przysługuje  wykonawcy  zostanie  pomniejszone, przy  czym  Zamawiający  zapłaci za  wszystkie  spełnione  świadczenia  oraz udokumentowane  koszty,  które  wykonawca  poniósł w związku z wynikającymi z umowy  planowaniami  świadczeniami,

- kolizja z planowanymi  lub równolegle prowadzonymi przez inne  podmioty inwestycjami – w takim  przypadku  zmiany  w umowie  zostaną ograniczone  do zmian  koniecznych powodujących  uniknięcie  kolizji, a  wynagrodzenie  zostanie  ustalone z zachowaniem  zasady opisanej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie wykonawcy,

- zmiany  uzasadnione  okolicznościami, o których  mowa w art. 357 Kc z uwzględnieniem  faktu, że  za rażącą  zostanie uznana strata w wysokości, o  której mowa w art. 397 Ksh.

4. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:

  - opis zmiany,

  - uzasadnienie zmiany,

  - koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,

  - czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

5. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy.

§ 14

Odstąpienie od umowy

            - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- gdy Wykonawca nie rozpoczął realizację robót w terminie określonym w § 2 bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 1 miesiąc,

- gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazów inspektora nadzoru,

- Wykonawca wykonuje roboty w sposób niezgodny z umową i pomimo wezwania nie nastąpiła poprawa ich wykonania.

W przypadku określonym w pkt 1 ppkt 2-5, odstąpienie nastąpi z winy leżącej po stronie Wykonawcy. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1 nie powoduje obowiązku zapłaty kar umownych przez zamawiającego określonych w § 11 ust. 2 pkt a.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

    - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od umowy,

    - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy,

    - Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

    - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada,

    - Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

- Wykonawcy przysługuje prawo żądania wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia sporządzenia protokołu inwentaryzacji.

§ 15

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany niniejsze umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, zwłaszcza dotyczące umowy o roboty budowlane oraz umowy o dzieło, i przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Strony poddają spory wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 3 dla Zamawiającego.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

Załącznik Nr 1 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Załącznik Nr 2 - Oferta Wykonawcy

Załącznik Nr 3 - Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót sporządzony przez Wykonawcę

Załącznik Nr 4 - Plan bioz opracowany na potrzeby wykonania robót budowlanych

WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY