Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej Gniewkowo

nr VII/50/2011

z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Lokalny Program Rewitalizacji

Gniewkowa

na lata 2007-2015

AKTUALIZACJA

Gniewkowo, kwiecień 2011 r.

SPIS TREŚCI

1.	ZAGADNIENIA OGÓLNE	3

1.2 	MOTYWACJA DO PRZYGOTOWANIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI	4

2. 	ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI	6

2.1 	WNIOSKI Z DIAGNOZY ODNOSZĄCE SIĘ DO PROBLEMÓW REWITALIZACJI	6

2.2	ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE	7

3. 	OBSZAR OBJĘTY PROGRAMEM REWITALIZACJI.	10

4. 	OKREŚLENIE (DELIMITACJA) OBSZARU WSPARCIA.	13

5. PLANOWANE DZIAŁANIA NA OBSZARZE WSPARCIA.	22

5.1. 	KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW.	22

5.2. 	HARMONOGRAM REALIZACJI.	25

6.	 CELE REWITALIZACJI W GNIEWKOWIE.	26

7.	 PLAN FINANSOWY – ŹRÓDŁA FINANSOWANIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI.	37

8. 	ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ Lokalnego PROGRAMU REWITALIZACJI.	39

9.	SYSTEM MONITOROWANIA I OCENY REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ.	39

ZAŁĄCZNIK NR 1 DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO	42

ZAŁĄCZNIK NR 2 RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH.	92

ZAŁĄCZNIK NR 3 WYKAZ PROJEKTÓW	96

ZAŁĄCZNIK NR 4 OPIS PROJEKTÓW	102

OPIS PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH „MIĘKKICH”	129

ZAŁĄCZNIK NR 5 KARTY ANKIETOWE	147

151

SPIS TABEL	153

SPIS WYKRESÓW	154

SPIS MAP	155

SPIS RYCIN	155

SPIS FOTOGRAFII	155

# 1.	ZAGADNIENIA OGÓLNE

###### 1.1 	ZAKRES POJĘCIOWY „REWITALIZACJI” I „LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI” ORAZ OKREŚLENIE HORYZONTU CZASOWEGO 
OBOWIĄZYWANIA LPR

Rewitalizacja (łac. re+vita – dosłownie: przywrócenie do życia, ożywienie) – działanie skupione na ożywieniu zdegradowanych obszarów miast, np. poprzemysłowych, którego celem jest znalezienie dla nich nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obszary zmieniają swoją funkcję.

Termin „rewitalizacja” zagościł na stałe w słowniku architektów i urbanistów mniej więcej w połowie lat 90 XX w. W Europie Zachodniej (Niemcy, Francja, Anglia) nastąpiło to dużo wcześniej, na przestrzeni lat 60/70 XX wieku. Wiedza o procesie rewitalizacji należy do grona nauk interdyscyplinarnych. Koordynowanie programów rewitalizacji wymaga zatem szerokiej wiedzy w zakresie architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego, zarządzania i marketingu, jak i ekonomii, socjologii miast, a nawet psychologii społecznej. Przedmiotem rewitalizacji jest przestrzeń, rozumiana w sensie materialnym - jako obszar „wypełniony” obiektami o określonej strukturze i funkcjonalnych powiązaniach, a także w wymiarze społeczno-gospodarczym - jako zbiór zamieszkujących tę przestrzeń ludzi i prowadzonych przez nich w tej przestrzeni działalności. Obecna przestrzeń miast polskich jest nieatrakcyjna, nieestetyczna, zdegradowana i wysoce deficytowa, zarówno w sensie materialnym jak i społeczno-gospodarczym. Wszelkie zmiany dokonywane na obszarach rewitalizacji muszą być bezwzględnie konsultowane ze społecznością lokalną. Niezmiernie ważna w tej kwestii jest umiejętność prowadzenia konstruktywnych negocjacji z mieszkańcami obszaru objętego rewitalizacją. Społeczny wymiar rewitalizacji, będący gwarantem jej sukcesu, nazywamy partycypacją społeczną.

Podstawą dla rozpoczęcia procesu rewitalizacji jest wyodrębnienie obszaru, który powinien zostać objęty programem rewitalizacji. Warto podkreślić, że wybór taki nie powinien być uznaniowy, a oparty o przeprowadzone badania, analizy tzw. wskaźników kryzysowych. Badania wskaźników kryzysowych uwzględniać powinny zarówno degradację przestrzeni materialnej, jak i problemy natury społeczno-gospodarczej (tj. bezrobocie, przestępczość, patologie, ubóstwo). Ostatecznie dla wyodrębnionego obszaru kryzysowego sporządza się program rewitalizacji z podziałem na konkretne projekty: infrastrukturalne, społeczne i gospodarcze. Projekty te są cząstkowymi elementami programu rewitalizacji i planowane są w perspektywie wieloletniej. Program rewitalizacji powinien być elastyczny, dostosowywany do zmieniających się warunków ekonomicznych i społecznych obszaru rewitalizacji jak i całego miasta.

Przez lata rozwój Gniewkowa w bardzo dużym stopniu uzależniony był od zlokalizowanych na terenie gminy zakładów produkcyjnych, które były głównym pracodawcą i impulsem rozkwitu miasta. Przemiany ekonomiczne początku lat 90-tych doprowadziły do ich prywatyzacji bądź upadłości. Wiąże się to z negatywnymi skutkami dla lokalnego rynku pracy, tj. wysokim bezrobociem. W skali gminy oscyluje ono w okolicach 19%. Problem ten niesie za sobą trudności społeczne: znaczne osłabienie więzi społecznych, niski stopień aktywności mieszkańców i ich identyfikowania się z miastem, a także - naturalny w pewnym stopniu, odpływ najbardziej mobilnych i wykształconych mieszkańców do większych miast i za granicę. Skala problemu - techniczna, finansowa i społeczna jest na tyle duża, że konieczne jest opracowanie i wdrożenie zintegrowanego, społeczno – gospodarczo – przestrzennego programu rewitalizacji miasta.

Lokalny Program Rewitalizacji to opracowany, przyjęty i koordynowany przez samorząd lokalny wieloletni program działań w sferze przestrzennej (środowiska przyrodniczego, architektury i urbanistyki), urządzeń technicznych, społeczeństwa i gospodarki zmierzający do wyprowadzenia obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenie warunków do jego dalszego rozwoju. Projektowane działania rewitalizacyjne są i będą realizowane w latach 2007-2015.

W niniejszym dokumencie Lokalny Program Rewitalizacji miasta Gniewkowa na lata 2007-2015 określany jest zamiennie Lokalny Program Rewitalizacji, Program Rewitalizacji lub LPR.

## 1.2 	MOTYWACJA DO PRZYGOTOWANIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

Aby zapobiec degradacji społeczno-gospodarczej miasta Gniewkowa podejmowane są działania pobudzające rozwój nowych funkcji obszarów problemowych oraz przywracające terenom zdegradowanym utracone funkcje społeczne i ekonomiczne. Lokalny Program Rewitalizacji ma służyć całościowemu podejściu do problematycznych zagadnień, określając konkretne projekty oraz wskazując działania, koncentrujące się na wskazanych w programie obszarach.

Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gniewkowa na lata 2007-2015 ma umożliwić tworzenie warunków lokalowych, infrastrukturalnych do rozwoju mikro i małej przedsiębiorczości, działalności kulturalnej i edukacyjnej, w tym mających za zadanie podniesienie kwalifikacji mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym.

LPR jest dokumentem na podstawie którego, można ubiegać się o dofinansowanie projektów w zakresie rewitalizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 7 Osi priorytetowej „Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Niniejszy dokument przedstawia projekty, które w perspektywie zaplanowanego okresu programowania Gmina Gniewkowo wraz z partnerami lokalnymi zamierza realizować na swoim terenie przy wsparciu finansowym funduszy europejskich. LPR opisuje działania wspierające rozwój gospodarczy oraz pomagających rozwiązywać problemy społeczne w mieście. LPR odzwierciedla potrzeby mieszkańców jak również instytucji.

Przeprowadzona w marcu 2011 r. aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Gniewkowo na lata 2010-2015 dotyczy zwiększenia obszaru wsparcia, co wiąże się z dopisaniem jednego projektu do listy zadań rewitalizacyjnych – „Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich – II etap”.

Przyczyną podjęcia prac rewitalizacyjnych, na wskazanym obszarze Gniewkowa jest wykorzystanie szansy, jaką niewątpliwie jest dofinansowanie ze środków unijnych w celu przywrócenia wartości użytkowych i wprowadzenia nowych funkcji społeczno-gospodarczych przy pomocy projektów obejmujących zarówno techniczne działania, jak również te ze sfery społecznej. Realizacja planowanych zamierzeń na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji spowoduje z pewnością wzmocnienie potencjału rozwojowego Gniewkowa.

# 2. 	ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI

## 2.1 	WNIOSKI Z DIAGNOZY ODNOSZĄCE SIĘ DO PROBLEMÓW REWITALIZACJI

Celem opracowania i wdrożenia programu rewitalizacji jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i ożywianie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego w zagrożonych patologiami obszarach miasta. Misją programu rewitalizacji Gniewkowa jest kompleksowa odnowa przestrzenna, gospodarcza i społeczna wyznaczonego do rewitalizacji obszaru miasta. Przeprowadzona analiza sytuacji społeczno-gospodarczej w Gniewkowie pomogła wyodrębnić informacje dotyczące zarówno silnych stron miasta jak i obszaru rewitalizowanego oraz sytuacji problemowych.

W związku z powyższym przeprowadzono diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej i na jej podstawie wyznaczono obszar przeznaczony do rewitalizacji. Załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu przedstawia charakterystykę społeczno-gospodarczą Gniewkowa na tle innych jednostek powiatu inowrocławskiego porównywalnych ze względu na liczbę mieszkańców
tj. Janikowo, Kruszwica, Pakość.

Gniewkowo to gmina o dużym potencjale rozwojowym o wyjątkowo dogodnej komunikacji, pięknie położona w spokojnej okolicy wśród lasów i urodzajnych, kujawskich ziem. Te niewątpliwe atuty miasta i gminy w połączeniu z potencjałem tkwiącym w tutejszych mieszkańcach sprawiają, że Gniewkowo to miejsce, gdzie warto przyjechać, zamieszkać, inwestować. Dlatego też po wnikliwej analizie i pod kątem przyszłych kierunków rozwoju zidentyfikowaliśmy potrzebę działań na obszar najbardziej odbiegający od normy i potrzebujących pomocy. W Gniewkowie wyznaczono jeden obszar objęty pracami rewitalizacyjnymi. Obszar ten obejmuje swym zasięgiem teren starówki oraz tereny znajdujące się przy ulicach: Jana III Sobieskiego, Kościelnej, Zamkowej, Rynek, Dworcowej, Podgórnej, Wałowej i części ul. 17 Stycznia. Teren starówki został wyznaczony z uwagi na problemy dotyczące sfery społecznej jak i potrzebę uporządkowania zdegradowanych przestrzeni. W granicach rewitalizowanego obszaru przeprowadza się działania infrastrukturalne, modernizację rynku i ulic prowadzących do centrum miasta. Na wskazanym obszarze zniszczone są ciągi komunikacyjne, co utrudnia poruszanie się mieszkańcom, w tym niepełnosprawnym, samochodom oraz środkom komunikacji publicznej. Zły stan techniczny dróg oraz brak miejsc parkingowych w oczywisty sposób jest uciążliwy dla użytkowników i tym samym obniża jakość życia mieszkańców oraz powoduje spadek atrakcyjności miasta. Poza tym w obszarze występuje wysoki poziom ubóstwa mieszkańców. Średnia liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej jest wyższa niż w całym mieście. Na terenie tym odnotowuje się również wysoki poziom długotrwałego bezrobocia i większą niż średnia dla miasta ilość przestępstw i wykroczeń. Obszar ten wymaga dużego wsparcia, ponieważ ma bardzo istotne znaczenie dla całego miasta. Jest wizytówką miasta ze względu na swoją długą i ciekawą historię. Tutaj sięgają rodzinne korzenie św. Królowej Jadwigi, która była gniewkowianką po kądzieli. Stąd pochodził i tutaj władał pretendent do korony Polskiej, ostatni z Piastów  Kujawskich - Książę Władysław Biały. W gniewkowskich lasach znajdują się obelisk oraz groby kilku tysięcy zabitych przez zbrodniarzy hitlerowskich w czasie II wojny światowej. W ramach rewitalizacji, oprócz przebudowy dróg, planuje się adaptację budynku bożnicy na muzeum wraz z zagospodarowaniem parkingu, modernizację budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, modernizacji zabytkowego budynku ratusza jak również modernizację zdewastowanych komunalnych budynków mieszkalnych.

Działania, które zamierza się wdrożyć mają na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, umożliwienie tworzenia warunków lokalowych, infrastrukturalnych dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, działalności kulturalnej i edukacyjnej, w tym mających za zadanie podniesienie kwalifikacji mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprawę funkcjonalności struktury ruchu kołowego i pieszego jak również porządkowanie „starej tkanki” urbanistycznej poprzez odpowiednie zagospodarowanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem oraz rozwoju funkcji turystycznych, rekreacyjnych i sportowych. Powyższe zidentyfikowane problemy pozwoliły na wyodrębnienie poszczególnych działań i projektów mających na celu poprawę sytuacji na rewitalizowanym obszarze.

## 2.2	ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE

Lokalny Program Rewitalizacji Gniewkowa na lata 2007-2015 powstawał na przestrzeni blisko roku. Jego opracowanie zostało poprzedzone licznymi działaniami o charakterze przygotowawczym. W procesie tworzenia niniejszego dokumentu zorganizowane zostały także konsultacje społeczne oraz spotkania informacyjne, dlatego sądzić można, iż wybrane rozwiązania są zaplanowane w sposób optymalny i przysłużą się do szybszego rozwoju miasta, a także do poprawy życia mieszkańców w zdegradowanej przestrzeni miejskiej.

Poniższy dokument został opracowany zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji jako podstawy udzielenia wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zakres działań w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji nawiązuje do strategicznych dokumentów regulujących politykę rozwoju miasta, gminy, powiatu i województwa. Dokument ten zawiera analizę sytuacji społeczno-gospodarczej w mieście jak i na obszarze, gdzie zostały zaplanowane konkretne działania w ramach projektów, które pozwolą na ich rozwiązanie. Niniejszy dokument zawiera plan finansowy zaplanowanych prac i określa czas ich wykonania. Podstawą do opracowania były dane Głównego Urzędu Statystycznego, Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu, Komisariatu Policji w Gniewkowie, jak również danych Urzędu Miejskiego w Gniewkowie i jednostek mu podległych tj. Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji oraz dokumentów strategicznych miasta tj. Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Gniewkowo na lata 2007 – 2013; Strategii Rozwoju Gminy Gniewkowo  na lata 2007 – 2013; Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007 – 2013 oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniewkowo.

Opracowując niniejszy dokument kierowano się następującymi zasadami:

1. Interdyscyplinarność opracowania.

Zgodnie z definicją samej rewitalizacji, która zakłada działania w aspekcie infrastrukturalnym, społecznym i gospodarczym, w trakcie opracowywania niniejszego dokumentu wzięto pod uwagę te działania, które poprzez swoje oddziaływanie wpływać będą na te sfery życia społecznego. Zaplanowane działania dotyczą zarówno infrastruktury komunalnej, jak i działań o charakterze kulturalnym, społecznym, z zakresu wspierania przedsiębiorczości.

Zasadą interdyscyplinarności kierowano się także w procesie planowania źródeł finansowania zamierzonych działań. Nie ograniczono się w tym miejscu jedynie do możliwego wsparcia wspólnotowego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków własnych pochodzących z budżetu Gminy. W ramach procesów rewitalizacyjnych zaplanowano także współfinansowanie działań ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, czy środki samorządów poszczególnych szczebli. W realizację projektów w obszarze rewitalizacyjnym zaangażowano na etapie powstawania Lokalnego Programu Rewitalizacji, zarówno lokalne organizacje społeczne, jak i wspólnoty mieszkaniowe, aby zwiększyć czytelność podejmowanych działań.

2. Konsultacje społeczne – partnerstwo.

Czytelność działań i ich jawność wymaga zaangażowania społeczeństwa na etapie planowania dokumentu strategicznego, jakim jest Lokalny Program Rewitalizacji. Wpłynęło to nie tylko na wzrost świadomości na temat działań podejmowanych przez Gminę, ale także winno przyczynić się do wzrostu zaangażowania społeczeństwa, organizacji pozarządowych w realizację planowanych przedsięwzięć.

Dzięki szerokim, jak na lokalne możliwości dotychczasowe doświadczenia w tym względzie, konsultacje społeczne, Lokalny Program Rewitalizacji przyczyniać ma się także do promowania przedsięwzięć o charakterze partnerskim. Samorząd gminny z uwagą obserwować będzie planowane działania przyczyniające się do realizacji celów tutejszej rewitalizacji i w miarę możliwości włączać się będzie w ich realizację.

3. Efekt społeczno-gospodarczy.

Planowane działania, które mają być współfinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oceniano pod względem planowanych rezultatów a sferze społeczno-ekonomicznej. Innymi słowy, do realizacji zostały wyłonione te propozycje, które w największym stopniu winny zapobiegać niekorzystnym trendom społecznym i ekonomicznym takim jak: bezrobocie, starzenie się społeczeństwa, niski stopień zaangażowania w życie publiczne, niski stopień prowadzonej działalności gospodarczej. Dzięki takiemu podejściu zwiększa się bezpośredni efekt zrealizowanych projektów, co przyczynia się do odnowy społecznej  w obszarze rewitalizowanym i podniesienia jakości życia.mieszkańców.

4. Nadrzędność działań nieinfrastrukturalnych

Opracowując niniejszy dokument kierowano się zasadą, zgodnie z którą, cele rewitalizacji powinny być usytuowane w sferze społeczno-gospodarczej i ekologiczno-przestrzennej, natomiast działania infrastrukturalne i architektoniczno-urbanistyczne powinny być tym celom podporządkowane. Przy wyborze działań inwestycyjnych w pierwszej kolejności oceniane były skutki ich podjęcia dla obszaru rewitalizacji. Prace nad dokumentem rozpoczęły się od zdiagnozowania sytuacji społeczno-gospodarczej w mieście na podstawie zgromadzonych danych i dokumentów. Pozwoliło to na wskazanie problemów zarówno w mieście jak i na obszarze wstępnie wytypowanym do przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych. Ostateczny obszar został wyznaczony wg analizy wskaźnikowej, zgodnie z art. 47 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r.

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji został poddany konsultacjom społecznym poprzez wyłożenie do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej. Wraz z dokumentem udostępniona została ankieta konsultacyjna. Konsultacje pozwoliły mieszkańcom na zapoznanie się z niniejszym opracowaniem oraz wniesienie ewentualnych uwag i zgłoszenie propozycji zadań inwestycyjnych. Ostatnim etapem prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji było zatwierdzenie dokumentu uchwałą Rady Miejskiej w Gniewkowie.

W marcu 2011 roku dokonano aktualizacji LPR miasta Gniewkowo, jednocześnie powiększając w nim obszar objęty programem rewitalizacji i dopisując jeden projekt. W związku z tym projekt zaktualizowanego Programu został ponownie poddany konsultacjom społecznym poprzez wyłożenie do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji. Wraz z dokumentem udostępniona została ankieta konsultacyjna. Zaktualizowany LPR zatwierdzono uchwałą Rady Miejskiej w Gniewkowie.

# 3. 	OBSZAR OBJĘTY PROGRAMEM REWITALIZACJI.

Podczas przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji obowiązkowe jest wyznaczenie granic rewitalizowanego obszaru wraz z uzasadnieniem jego wyboru. Obszar przeznaczony do rewitalizacji powinien tworzyć koherentną terytorialnie i funkcjonalnie, spójną z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub uwarunkowaniami i kierunkami zawartymi w studium zagospodarowania przestrzennego gminy Gniewkowo strefę.

Jednym z pierwszych etapów prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji było wyznaczenie na terenie Gniewkowa obszaru, który będzie mógł uzyskać wsparcie z budżetu działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Działania te podążały od dużego stopnia ogólności, aż do szczegółowego wyznaczenia obszaru za pomocą mierzalnych wskaźników i danych o charakterze społecznym. Dzięki temu możliwe stało się określenie obszaru przeznaczonego do rewitalizacji poprzez wyznaczenie zamkniętej strefy wyznaczonej poniższymi ulicami.

Zgodnie z art. 57 pkt 2 i art. 58 pkt 2, w związku z art.48 ust. 1 i 2 ww. ustawy w dniu 09.10.2009r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w  Bydgoszczy oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w  Bydgoszczy z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gniewkowa  na  lata 2007-2015.

Postanowieniem znak: N.NZ-400-In-10/686-25448/09  z dnia 27.11.2009r.  (data  wpływu 03.12.2009r.) Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w  Bydgoszczy stwierdził, że dla ww. programu jest  możliwe odstąpienie  od  przeprowadzania  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gniewkowa  na  lata 2007-2015.

Postanowieniem znak: RDOŚ-04.OO.6613-970/09JD  z dnia 15.10.2009r. (data wpływu 19.10.2009r.)  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w  Bydgoszczy  postanowił  uzgodnić odstąpienie  od  przeprowadzania  postępowania  w sprawie  strategicznej  oceny  oddziaływania  na  środowisko  dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gniewkowa  na  lata 2007-2015.

W związku z przeprowadzoną w marcu 2011 r. aktualizacją LPR, ponownie wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w  Bydgoszczy oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w  Bydgoszczy z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gniewkowa  na  lata 2007-2015.

Postanowieniem znak: N.NZ-400-8-1-9574/11  z dnia 21.03.2011r., Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w  Bydgoszczy stwierdził, że dla ww. programu przeprowadzenie  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gniewkowa  na  lata 2007-2015 nie jest konieczne.

Postanowieniem znak: WOO.410.78.2011.KB  z dnia 21.03.2011r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w  Bydgoszczy  postanowił  uzgodnić odstąpienie  od  przeprowadzania  postępowania  w sprawie  strategicznej  oceny  oddziaływania  na  środowisko  dla Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gniewkowa  na  lata 2007-2015.

Biorąc pod uwagę ww. opinie oraz uwarunkowania określone w art. 49 ww. ustawy, a w szczególności charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko oraz cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, Burmistrz  Gniewkowa  odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji   Gniewkowa  na  lata  2007-2015.

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gniewkowa  na  lata 2007-2015 umieszczono na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  Miejskiego  w Gniewkowie  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gniewkowie ul. 17 Stycznia  11.

Swoim zasięgiem obszar rewitalizacji obejmuje strefę w granicach ulic:

- Dworcowa,

- Jana III Sobieskiego,

- Podgórna,

- Rynek,

- Kościelna,

- Zamkowa,

- Wałowa

- część ul. 17 Stycznia

Obszar ten obejmuje ścisłe Śródmieście gdzie mieszka 1126 osób i w tej części miasta odbywają się wszystkie ważniejsze wydarzenia dla społeczności lokalnej np. Dni Gniewkowa, Jarmark Gniewkowski, przywitanie nowego roku, uroczystości kościelne np. święto Bożego Ciała. W 2010 r. po raz pierwszy w zrewitalizowanym obszarze odbyło się uroczyste otwarcie szopki Bożonarodzeniowej  oraz koncert choinkowy, które to zapoczątkowały obchody Świąt Bożego Narodzenia i będą powtarzane corocznie. Zabudowa mieszkaniowo-handlowa to budynki w większości sprzed 1918r., które ulegają stałemu pogorszeniu. Podobnie jak w innych miastach, zachodzą tutaj procesy charakterystyczne dla powiększających się miast, powodujące społeczne ubożenie centrum przy jednoczesnym zachowaniu jego funkcji handlowych. Najważniejszym elementem Śródmieścia jest rynek wraz z ulicą Jana III Sobieskiego, przy których znajdują się najlepsze punkty handlowe, gastronomiczne oraz miejsca rozrywki. Na skrzyżowaniu ulic Dworcowej, Podgórnej i Wałowej znajduje się zabytkowy ratusz, kolejno przy ul. Dworcowej znajdują się punkty handlowe, bank, poczta, ośrodek kultury sportu i rekreacji, biblioteka publiczna, gimnazjum, ośrodek zdrowia, komisariat policji oraz zabudowa mieszkaniowa. Przy ul. Kościelnej znajduje się zabytkowy kościół gotycki z XIV wieku. Natomiast przy ul. Podgórnej jest zlokalizowany budynek dawnej bożnicy, którą zaplanowano przekształcić w muzeum, a przy ul. Zamkowej usytuowane są budynki mieszkaniowe. Przy ul. Wałowej planuje się budowę toalety ogólnodostępnej, a przy ul. 17 Stycznia znajduje się gimnazjum, przedsiębiorstwo komunalne i nowowybudowana Astro-Baza. Dodatkowo przy wyznaczonym odcinku znajduje się wjazd na parking przy Gimnazjum Nr 1 im. Ziemi Kujawskiej w  Gniewkowie oraz  droga przeciwpożarowa i wjazd do jednej z największych gniewkowskich firm – K.C.B. Interlight Sp. z o.o. Przy skrzyżowaniu ul. Dworcowej i wyznaczonego odcinka ul. 17 Stycznia znajduje się duży plac, wykorzystywany obecnie jako parking dla autobusów szkolnych. Przy placu znajduje się nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na cele handlowo-usługowe. Poza tym przy obydwóch ulicach znajduje się zabudowa mieszkaniowa domków jednorodzinnych.

Obszar wyznaczony do rewitalizacji zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniewkowo znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej typu „A” i „B” tzn. jest to strefa pełnej ochrony konserwatorskiej, obejmującej obszar szczególnie wartościowy do bezwzględnego zachowania.

Obszar rewitalizacji musi zostać wyznaczony w oparciu o minimum 3 kryteria określone w art. 47 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006.

Obszar wyznaczony do rewitalizacji w Gniewkowie został wskazany w oparciu o analizę wskaźnikową. Kolejnym etapem wyznaczania obszaru, który objęty miał być wsparciem w ramach programu rewitalizacji było porównanie trendów gospodarczych, społecznych i demograficznych dla miasta wobec trendów dla wyznaczonego obszaru. W wyniku przeprowadzonej analizy, na podstawie 3 wskaźników zaliczanych zarówno do sfery społeczno-gospodarczej, jak i sfery infrastrukturalnej wytyczono obszar wsparcia. W jego obrębie występują niekorzystne odchylenia w analizowanym zakresie wobec średnich wskaźników miejskich.

# 4. 	OKREŚLENIE (DELIMITACJA) OBSZARU WSPARCIA.

Podczas przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji obowiązkowe jest wyznaczenie granic rewitalizowanych obszarów wraz z uzasadnieniem ich wyboru. Obszary rewitalizowane, obejmujące część lub całość obszaru zdegradowanego, powinny tworzyć spójne geograficznie i funkcjonalnie strefy, zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Należy, o ile to możliwe, starać się wyodrębnić w ramach LPR te obszary, które wymagają rewitalizacji w pierwszej kolejności tak, aby wsparcie finansowe udzielone było obszarom wymagającym natychmiastowej interwencji.

Granice obszaru rewitalizowanego przebiegają w następujący sposób:

- BOŻNICA

- M-GOKSIR

- RATUSZ

- BUDYNEK – RYNEK 8

- BUDYNEK – SOBIESKIEGO 11

- BUDYNEK – DWORCOWA 1

ORAZ ULICE: DWORCOWA, PODGÓRNA, ZAMKOWA, WAŁOWA, SOBIESKIEGO, KOŚCIELNA, RYNEK I CZĘŚĆ UL. 17 STYCZNIA

Wiele czynników wpłynęło na takie określenie granic obszaru rewitalizowanego. Przede wszystkim jest to obszar spójny przestrzennie, znajdujący się w centrum miasta, którego stan znacznie różni się od pozostałej części Gniewkowa. Na podstawie określonych wskaźników potwierdzono konieczność rewitalizacji właśnie tej części miasta, gdyż wiele z nich wykazuje wartości mniej korzystne niż dla pozostałych części Gniewkowa. Ponadto wybór obszaru do rewitalizacji ma poparcie społeczne, co pokazują wnioski z przeprowadzonych ankiet.

Obszar rewitalizacji musi zostać wyznaczony w oparciu o minimum 3 kryteria określone w art. 47 ust.1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006.

KRYTERIA OBEJMUJĄ:

A. 	wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia;

B.	 wysoki poziom długotrwałego bezrobocia;

C.	 niestabilne (niekorzystne) trendy demograficzne;

D.	niski poziom edukacji, znaczące braki w umiejętnościach i wysoki odsetek osób porzucających szkołę;

E. 	wysoki poziom przestępczości i naruszeń prawa;

F.	 niski poziom aktywności gospodarczej;

G. 	wysoki udział imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych oraz uchodźców;

H.	 szczególnie zniszczone otoczenie;

I.	 porównywalnie niższy poziom wartości zasobu mieszkaniowego;

J. 	niski poziom wydajności energetycznej budynków.

Podczas wyznaczania obszarów wsparcia w mieście Gniewkowo wzięto pod uwagę 4 z powyższych kryteriów:

Kryterium A – wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia;

1. Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej;

2. Liczba postępowań eksmisyjnych i eksmisja z lokali mieszkalnych.

Kryterium B – wysoka stopa długotrwałego bezrobocia;

1. Poziom bezrobocia długotrwałego.

Kryterium E – wysoki poziom przestępczości i naruszeń prawa;

1. Liczba przestępstw i wykroczeń stwierdzonych (poza zdarzeniami drogowymi i przestępstwami gospodarczymi) w tym czyny karalne nieletnich.

Kryterium F – niski poziom aktywności gospodarczej;

1. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych.

Szczegółowe wskaźniki do kryteriów wyznaczania obszarów rewitalizacji w Gniewkowie

Kryterium A – wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia.

1. Ilość osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej.

|  | Liczba ludności | Ilość osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej. | Ilość osób korzystających z pomocy społecznej na 1000 mieszkańców obszaru | Kryterium spełnione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gniewkowo | 7248 | 317 | 43,7 |  |
| Obszar objęty rewitalizacją | 1126 | 99 | 87,9 |  |

Tabela 1. Dane ZA ROK 2006, ŹRÓDŁO: GUS-BRD.

WYKRES 1. ILOŚĆ OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z ZASIŁKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ.

2. Liczba postępowań eksmisyjnych i eksmisja z lokali mieszkalnych.

|  | Liczba ludności | Liczba postępowań eksmisyjnych i eksmisja z lokali mieszkalnych. | Liczba postępowań eksmisyjnych i eksmisja z lokali mieszkalnych 0/00 | Kryterium spełnione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gniewkowo | 7248 | 3 | 0,44 |  |
| Obszar objęty rewitalizacją | 1126 | 1 | 0,88 |  |

Tabela 2. DANE ZA ROK 2006, ŹRÓDŁO: URZĄD MIEJSKI W GNIEWKOWIE.

WYKRES 2. liczba postępowań eksmisyjnych i eksmisja z lokali mieszkalnych.

Kryterium B – wysoka stopa długotrwałego bezrobocia.

| 1. Poziom bezrobocia długotrwałego. | Liczba ludności | Liczba osób bezrobotnych poszukujących pracy 13 miesięcy i dłużej | Udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym 0/00 | Kryterium spełnione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gniewkowo | 7248 | 417 | 57,53 |  |
| Obszar objęty rewitalizacją | 1126 | 79 | 70,15 |  |

Tabela 3. DANE ZA ROK 2006, ŹRÓDŁO: POWIATOWY URZĄD PRACY W INOWROCŁAWIU.

WYKRES 3. POZIOM BEZROBOCIA DŁUGOTRWAŁEGO.

Kryterium E – wysoki poziom przestępczości i naruszeń prawa.

- Przestępstwa i wykroczenia stwierdzone, poza zdarzeniami drogowymi i przestępstwami gospodarczymi, w tym czyny karalne nieletnich

|  | Liczba ludności | Przestępstwa i wykroczenia stwierdzone, poza zdarzeniami drogowymi i przestępstwami gospodarczymi, w tym czyny karalne nieletnich. | Poziom przestępczości i naruszeń prawa 0/00 | Kryterium spełnione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gniewkowo | 7248 | 106 | 14,60 |  |
| Obszar objęty rewitalizacją | 1126 | 47 | 41,74 |  |

Tabela 4. DANE ZA ROK 2006, ŹRÓDŁO: KOMISARIAT POLICJI W GNIEWKOWIE.

WYKRES 4. PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA STWIERDZONE, POZA ZDARZENIAMI DROGOWYMI I PRZESTĘPSTWAMI GOSPODARCZYMI, W TYM CZYNY KARALNE NIELETNICH.

Kryterium F – niski poziom aktywności gospodarczej.

2. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych.

|  | Liczba ludności | Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych | Ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców | Kryterium spełnione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gniewkowo | 7248 | 44 | 5,98 |  |
| Obszar objęty rewitalizacją | 1126 | 5 | 4,44 |  |

Tabela 5. DANE ZA ROK 2006, ŹRÓDŁO: URZĄD MIEJSKI W GNIEWKOWIE.

WYKRES 5. LICZBA ZAREJESTROWANYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH.

| KRYTERIA | WSKAŹNIKI | OBSZAR REWITALIZOWANY |
| --- | --- | --- |
| A – Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia | Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej |  |
|  | Liczba postępowań eksmisyjnych i eksmisja z lokali mieszkalnych |  |
| B – Wysoki poziom długotrwałego bezrobocia | Liczba osób bezrobotnych poszukujących pracy 13 miesięcy i dłużej |  |
| E – Wysoki poziom przestępczości i naruszeń prawa | Liczba przestępstw i wykroczeń stwierdzonych poza zdarzeniami drogowymi i przestępstwami gospodarczymi w tym czyny karalne nieletnich |  |
| F – Niski poziom aktywności gospodarczej | Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych |  |
|  |  | Spełniono wszystkie przyjęte kryteria Obszar się kwalifikuje |

Tabela 6. KRYTERIA I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE OBSZARU REWITALIZOWANEGO.

# 5. PLANOWANE DZIAŁANIA NA OBSZARZE WSPARCIA.

## 5.1. 	KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW.

Wyboru zadań, które miałyby być realizowane w granicach obszaru objętego programem rewitalizacji dokonano w dwóch etapach. Pierwszym z nich była ocena poszczególnych propozycji w oparciu o analizę SWOT dla danego kryterium. Oceny dokonał zespół opracowujący Lokalny Program Rewitalizacji. Do dalszej oceny dopuszczono wyłącznie projekty posiadające co najmniej neutralny wynik analizy SWOT Drugim etapem była o cena punktowa, co umożliwiło hierarchizację zadań i potrzeb w zakresie inwestycji gminnych.

Etap I – w oparciu o analizę SWOT

Mocne strony

1.	Sfinansowanie przedsięwzięcia jest realne

2.	Przedsięwzięcie ma szansę wsparcia z funduszy UE

3.	Przedsięwzięcie generuje nowe miejsca pracy

4.	Przedsięwzięcie posiada znaczącą akceptację społeczną

5.	Przedsięwzięcie dodatnio wpływa na ochronę środowiska

6.	Przedsięwzięcie podnosi walory regionu

7.	Przedsięwzięcie rozwiązuje istotne problemy społeczne

Słabe strony

1.	Brak realnego projektu finansowego

2.	Słabe dopasowanie do priorytetów funduszy strukturalnych

3.	Mały wpływ na likwidację bezrobocia

4.	Słaby wynik analizy finansowej przedsięwzięcia

5.	Mały wpływ na rozwiązywanie problemów społecznych

6.	Negatywne oddziaływanie na środowisko

7.	Negatywna ocena społeczna przedsięwzięcia

Etap II – ocena punktowa

1.	Wpływ na rozwój gospodarczy i nowe miejsca pracy

a.	nie wpływa = 0

b.	tworzy więcej niż 5 miejsc pracy lub warunki dla późniejszych inwestycji = 5

c.	generuje 10 nowych miejsc pracy lub podnosi atrakcyjność inwestycyjną gminy = 12

2.	Wpływ na rozwój edukacyjny, poziom zdrowia i sportu

a.	nie wpływa = 0

b.	wpływa na poprawę istniejącej sytuacji = 3

c.	wprowadza nowe możliwości i nową jakość = 6

3.	Wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców

a.	brak wpływu = 0

b.	poprawia bezpieczeństwo = 3

c.	wprowadza nową jakość w poziom bezpieczeństwa = 6

4.	Zgodność ze strategią gminy/powiatu oraz priorytetami RPO i PO KL

a.	niezgodne = 0

b.	zgodne ze strategią albo priorytetem UE = 3

c.	zgodne ze strategią i priorytetami UE = 6

5.	Wpływ na środowisko naturalne

a.	ujemny = -3

b.	neutralny = 0

c.	dodatni = 3

6.	Wpływa na poprawę wizerunku gminy

a.	nie wpływa = 0

b.	ma słaby wpływ = 1

c.	wpływa w sposób istotny = 3

7.	Wpływa na budżet gminy

a.	negatywnie, istnieje konieczność finansowania po zakończeniu inwestycji = -3

b.	neutralnie = 0

c.	dodatnio (podnosi dochody budżetu) = 3

8.	Możliwość finansowania budżetem

a.	kredyt niskooprocentowany (dofinansowanie zwrotne) = 1

b.	dotacja z funduszy < 50% = 3

c.	dotacja 50-75% = 6

9.	Stopień zaawansowania inwestycji

a.	nowa w fazie koncepcji lub planu wstępnego = 0

b.	udokumentowana w części (studium wykonalności, projekt) = 1

c.	zaawansowana (kolejny etap) = 3

Dokonawszy oceny pierwotnie zgłoszonych projektów według powyższych kryteriów stworzono listę rankingową planowanych zadań. Do realizacji w ramach działania 7.1. RPO WK-P zaplanowano osiem projektów, które uzyskały najwyższą liczbę punktów. Pozostałe projekty inwestycyjne będą realizowane w ramach innych środków niż te dostępne w ramach działania 7.1. RPO WK-P, w tym ze środków własnych Gminy Gniewkowo.

Zadania rewitalizacyjne planowane w ramach PO KL wskazano na podstawie wniosków wyciągniętych z diagnozy obszaru wsparcia. Tworząc programy o charakterze nieinwestycyjnym wzięto pod uwagę ich społeczne oddziaływanie oraz łagodzenie lokalnych zdefiniowanych problemów. W szczególności pod uwagę wzięto oddziaływanie tych projektów na takie parametry jak:

- poziom bezrobocia,

- poziom ubóstwa,

- poziom wykształcenia mieszkańców,

- poziom przestępstw i wykroczeń,

- skuteczność zdawalności egzaminów końcowych w szkołach gimnazjalnych i średnich,

- umiejętności i kwalifikacje pracowników przedsiębiorstw,

- umiejętności adaptacyjne pracowników.

Każdorazowo przed przystąpieniem do sporządzenia wstępnych założeń projektu Urząd Miejski w Gniewkowie w porozumieniu z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gniewkowie przeprowadzać będzie analizę potrzeb wśród potencjalnych beneficjentów ostatecznych projektów nieinfrastrukturalnych. Działania te w pierwszej kolejności winny obejmować grupy, których dotyczą problemy społeczne.

Za najefektywniejszą metodę wdrażania zasady empowerment uznaje się badania ankietowe, wywiady kwestionariuszowe oraz debaty społeczne w grupach mających być objęte wsparciem. Takie elementy pozwalają na szeroki udział ww. grup w działaniach i decyzjach podejmowanych w ramach realizowanych na ich rzecz projektów.

## 5.2. 	HARMONOGRAM REALIZACJI.

| Lp. | Nazwa projektu | Okres realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1 | Adaptacja budynku bożnicy w Gniewkowie na muzeum wraz z zagospodarowaniem parkingu | 2010 – 2011 |
| 2 | Modernizacja budynku MGOKSiR w Gniewkowie | 2010 – 2011 |
| 3 | Modernizacja zabytkowego budynku ratusza na cele Urzędu Miejskiego w Gniewkowie | 2010 – 2011 |
| 4 | Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich | 2007-2010 |
| 5 | Modernizacja budynku komunalnego na ul. Rynek 8 w Gniewkowie | 2011 |
| 6 | Modernizacja budynku komunalnego na ul. Sobieskiego 11 w Gniewkowie | 2012 |
| 7 | Modernizacja budynku mieszkalnego na ul. Dworcowej 1 w Gniewkowie | 2010 – 2012 |
| 8 | Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich – II etap | 2009-2010 |

Tabela 7. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

# 6.	 CELE REWITALIZACJI W GNIEWKOWIE.

Rewitalizacja definiowana jest jako kompleksowy program remontów, modernizacji i zabudowy przestrzeni publicznych oraz rewaloryzacji zabytków na wybranym obszarze, najczęściej dawnej dzielnicy miasta w powiązaniu z rozwojem gospodarczym i społecznym. To powiązanie działań technicznych z programami ożywienia gospodarczego i działaniem na rzecz rozwiązania problemów społecznych tak, by podnieść jakość życia mieszkańców danego obszaru.

Celem Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Gniewkowa jest wskazanie problemów i możliwości ich rozwiązania w taki sposób, by pobudzić aktywność środowisk lokalnych i stymulować współpracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałać zjawiskom wykluczenia społecznego w zagrożonych patologiami obszarach Gniewkowa.

Przeprowadzona analiza miasta Gniewkowa pozwoliła na określenie problemów, zwalniających proces rozwoju oraz negatywnie wpływających na jakość życia jego mieszkańców. Strategicznym celem programu rewitalizacji Gniewkowa jest kompleksowa odnowa przestrzenna, gospodarcza i społeczna wyznaczonego do rewitalizacji obszaru miasta w granicach starówki.

Zauważalne jest rozbicie układu przestrzennego Gniewkowa na dwie jednostki – część starą i nową. Konieczność rewitalizacji przestrzennej obszaru Starówki wynika z faktu, iż ta część Gniewkowa, ukształtowana w procesie historycznym i posiadająca wielowiekowe tradycje, posiada predyspozycje do bycia atrakcją turystyczną. Dzięki umiejscowieniu miasta w pobliżu takich miast jak: Inowrocław, gdzie wiele osób przyjeżdża z całej Polski by poznać walory uzdrowiska, czy Toruń, który jest znany w Polsce jako Gród Kopernika – wielu podróżujących zechce poznać też uroki Gniewkowa. Bogata historia związana z Księstwem Gniewkowskim i Księciem Władysławem Białym zaciekawi turystów, a zrewitalizowane tereny będą dodatkowym atutem. Obecny stan niektórych obiektów Starówki nie zachęca bowiem potencjalnych turystów do zwiedzania i podziwiania Gniewkowa. Należy jednak pamiętać, by podejmując działania rewitalizacyjne nie naruszyć ich charakteru zabytkowego.

Z punktu widzenia władz lokalnych, można wskazać kilka grup ogólnych celów rewitalizacji. Wyróżnia się cele przestrzenne, które niosą ze sobą okazję do kształtowania nowego ładu przestrzennego miasta, działania modernizacyjne i rewaloryzacyjne zespołów architektonicznych z równoczesnym kształtowaniem krajobrazu kulturowego. Rewitalizacja to również poprawa technicznych struktur miejskich, w tym infrastruktury technicznej i drogowej. Poprzez osiągnięcie celów przestrzennych władze miasta mają zamiar wypromować Gniewkowo jako miasto atrakcyjne turystycznie. Dzięki bogatej historii, która będzie ukazana w planowanym muzeum, wielu turystów pozna walory zabytkowe i historyczne Gniewkowa. Niewątpliwie takie krzewienie tradycji wpłynie pozytywnie na rozwój edukacyjno-kulturalny samych mieszkańców Gniewkowa. Wiadomo, że turyści chętniej zwiedzają miasta o estetycznym wyglądzie i bogatej historii, dlatego adaptacja bożnicy na muzeum, modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, modernizacja zabytkowego budynku ratusza i trzech zabytkowych budynków, zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich – etap I i II – wpłyną zdecydowanie na wzrost atrakcyjności Gniewkowa. W samym centrum, zmieniono oświetlenie na stylowe, wykonano deptak przez odcinek ul. Sobieskiego, umieszczono skwery z zielenią, ustawiono ławeczki, a w planach jest jeszcze umieszczenie dodatkowych elementów małej architektury. Zamierza się również umiejscowić fontannę i pomnik Księcia Władysława Białego, który jest kluczowym symbolem Księstwa Gniewkowskiego.

Remont trzech budynków w ścisłym centrum miasta wpłynie nie tylko na estetykę miasta, ale również zrównoważy istniejące różnice w mieszkalnictwie i zmniejszy liczbę budynków komunalnych przeznaczonych do generalnego remontu. Wpłynie to również na zmniejszenie się emisji pyłowej na skutek zmniejszenia strat ciepła.

W związku z tym, założono następujące cele w sferze przestrzennej:

•	Poprawa atrakcyjności turystycznej staromiejskiego centrum Gniewkowa poprzez zwiększenie estetyki przestrzeni miejskich (adaptację budynku bożnicy na muzeum wraz z zagospodarowaniem parkingu, modernizację budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, modernizację zabytkowego budynku ratusza na cele Urzędu Miejskiego, renowację ulic: Jana III Sobieskiego, Kościelnej, Zamkowej, Podgórnej, Dworcowej oraz Wałowej i odcinka ul. 17 Stycznia, a także modernizację trzech zabytkowych budynków zlokalizowanych w ścisłym centrum miasta),

•	Poprawa wizerunku miasta i zachowanie dziedzictwa kulturowego, a także dbanie o rozwój turystyki w Gniewkowie poprzez adaptację budynku bożnicy w Gniewkowie na muzeum wraz z zagospodarowaniem parkingu oraz zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich,

•	Zachowanie dziedzictwa historycznego i zabytkowego gminy Gniewkowo i promocja jego walorów poprzez adaptację budynku bożnicy w Gniewkowie na muzeum, modernizację zabytkowego budynku ratusza na cele Urzędu Miejskiego oraz modernizację trzech zabytkowych budynków w ścisłym centrum miasta.

Osiągając powyższe cele, miasto ma zamiar wpłynąć na rozwiązanie wskazanych problemów:

- wymagające renowacji zaniedbane obiekty architektury w najstarszej części Gniewkowa, hamujące rozwój turystyki w mieście, szczególnie zaniedbane i zdegradowane ulice, brak estetycznego wizerunku miasta;

- różnice w warunkach mieszkaniowych pomiędzy nową a starą – zabytkową częścią Gniewkowa;

oraz poprawić wszystkie przyjęte wskaźniki określone jako:

- wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia,

- wysoki poziom długotrwałego bezrobocia,

- wysoki poziom przestępczości i naruszeń prawa,

- niski poziom aktywności gospodarczej.

Skutkiem działań rewitalizacyjnych jest również ożywienie gospodarcze – osiągnięcie celów ekonomicznych, w tym rozwój przedsiębiorczości, turystyki czy tworzenie nowych miejsc pracy. Konieczność rewitalizacji Starówki w sferze gospodarczej wynika z faktu, iż zauważalny jest na tym obszarze zastój aktywności gospodarczej jego mieszkańców. Należy zatem skupić się na wspieraniu konkurencyjności i rozwoju istniejących podmiotów, aby mogli i chcieli rozszerzać zatrudnienie.

Dzięki zagospodarowaniu wyremontowanego ratusza na cele Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, możliwe będzie sprawne stymulowanie przedsiębiorczości w mieście, a w zrewitalizowanych zabytkowych budynkach w ścisłym centrum miasta, będą mogły powstać nowe punkty sprzedażowo-usługowe, co przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy, a dzięki wyremontowanym ulicom łatwiej będzie się do nich dostać. Powstanie w Gniewkowie muzeum w miejscu dawnej bożnicy co dodatnio wpłynie na atrakcyjność turystyczną miasta, jak również przyciągnie za sobą wielu turystów. Przypuszczalnie znaczna część z nich zechce nie tylko odwiedzić powstałe muzeum, ale także przespacerować się po zrewitalizowanej części miasta i skorzystać z punków sprzedażowo-usługowych, co wpłynie na wzrost gospodarczy. W planach na najbliższą przyszłość jest powstanie na gniewkowskim Rynku, który jest przedłużeniem ul. Sobieskiego, dwóch obiektów mieszkaniowo-handlowo-usługowych, co niewątpliwie przełoży się na realizację celów ekonomicznych.

Cele rewitalizacji gospodarczej:

- Wzrost liczby nowych i zwiększenie konkurencyjności obecnie działających podmiotów gospodarczych,

- Stworzenie nowych miejsc pracy,

- Stworzenie możliwości do przekwalifikowania się i podniesienia umiejętności zawodowych.

Realizacja powyżej wskazanych celów wpłynie na zniwelowanie takich problemów jak:

- brak sprawnego systemu stymulowania rozwoju przedsiębiorczości,

- duży odsetek bezrobotnych,

- niska konkurencyjność istniejących przedsiębiorstw,

oraz na obniżenie następujących wskaźników:

- wysoki poziom przestępczości i naruszeń prawa

wskaźnik: liczba przestępstw i wykroczeń stwierdzonych, poza zdarzeniami drogowymi i przestępstwami gospodarczymi, w tym czyny karalne nieletnich

wartość bazowa: 47 (stan na dzień 31.12.2006)

wartość docelowa: 45

- niski poziom aktywności gospodarczej

wskaźnik: liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych

wartość bazowa: 70 (stan na dzień 31.12.2009)

wartość docelowa: 80

Najważniejszą, a zarazem najtrudniejszą do rewitalizacji sferą jest sfera społeczna. Tutaj cele przejawiają się w działaniach związanych z zatrzymaniem negatywnych tendencji społecznych, takich jak patologie, wykluczenie społeczne czy też poprawa stanu bezpieczeństwa. Są to problemy, których nie rozwiąże się z dnia na dzień, potrzeba długotrwałych przedsięwzięć, które zmienią pesymistyczne nastawienie mieszkańców, zaangażują ich w dążenie do zmian na lepsze. W Gniewkowie zauważono, że na obszarze Starówki problemy społeczne są szczególnie nasilone. Wysokie bezrobocie wśród mieszkańców, będące wynikiem zaniedbań w wykształceniu, pociąga za sobą problem ubóstwa i przestępczości. Niski standard życiowy wpływa niekorzystnie na proces integracji między mieszkańcami z nowej części miasta, w której poziom mieszkaniowo-usługowy jest wyższy niż na obszarze Starówki.

Należy więc podjąć kroki zwiększające szanse rozwoju i aktywizacji zawodowej mieszkańców jak również przedsięwziąć działania mające na celu zwiększenie integracji wśród mieszkańców starej i nowej części Gniewkowa. Planuje się działania zwiększające poczucie jedności wśród mieszkańców.

Ważnym przedmiotem rewitalizacji społecznej jest pogłębienie integracji mieszkańców miasta. Władze podjęły szereg działań mających na celu stworzenie okazji do wspólnego aktywnego wypoczynku poprzez organizowanie imprez plenerowych oraz rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej dla mieszkańców, co pozytywnie wpłynie także na atrakcyjność turystyczną Gniewkowa.

Zachęcenie ludności do aktywnego spędzania wolnego czasu zamierza się osiągnąć poprzez adaptację budynku bożnicy na muzeum. Dzięki temu możliwe jest krzewienie wśród młodszej i starszej części populacji wartości kulturalnych, poczucia przynależności do miasta, jego historii i tradycji. Zmodernizowany budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji byłby idealnym miejscem na organizowanie zajęć edukacyjnych dla gniewkowskiej młodzieży, wspieranie czytelnictwa i rozwoju osobistego poprzez rozszerzenie oferty kulturalnej i edukacyjnej dla mieszkańców Gniewkowa. Modernizacja zabytkowego ratusza i przeznaczenie jego pomieszczeń na cele Urzędu Miejskiego w Gniewkowie pozytywnie wpłynęłaby na sposób świadczenia usług w zakresie administracji publicznej na rzecz społeczeństwa lokalnego, a także umożliwiłaby dostęp do urzędu osobom niepełnosprawnym oraz projekt niewątpliwie wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców Gniewkowa oraz na spadek poziomu przestępczości i naruszeń prawa poprzez powołanie straży miejskiej. Ponadto zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich (skupienie się głównie na remoncie ulic gniewkowskiej Starówki) pozytywnie wpływa na świadomość i myślenie ludności o swoim mieście. Końcowy odcinek ul. Sobieskiego i jej przedłużenie - Rynek - stał się idealnym miejscem na organizowanie cyklicznych imprez kulturalnych, które Gniewkowo ma w swoim kalendarzu, m.in. przywitanie Nowego Roku, Jarmark Gniewkowski, Dni Księstwa Gniewkowskiego, Dożynki Gminne, koncerty Bożonarodzeniowe, a zrewitalizowane ulice służą jako miejsce spacerów. Dzięki umiejscowieniu przy ulicach ławeczek, zmianę oświetlenia na stylowe, umieszczenie elementów małej architektury, a przede wszystkim planowane postawienie pomnika Księcia Władysława Białego i fontanny, władze pozytywnie wpływają na świadomość gniewkowskich mieszkańców. Deptak z ławeczkami przechodzący przez część ul. Sobieskiego jest idealnym miejscem na spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu. W ubiegłym roku nastąpiło uroczyste otwarcie obiektu handlowo-usługowego – t. j. Galerii Gniewkowo, która nie tylko zmienia wizerunek gniewkowskiego centrum na bardziej estetyczny, ale także przyciąga mieszkańców z nowszej części miasta oraz wielu turystów chcących poznać uroki i walory stolicy Księstwa Gniewkowskiego. Planowane modernizacje trzech budynków komunalnych pozytywnie wpłyną na podniesienie standardu życiowego ludności gniewkowskiej starówki. Dzięki lepszym warunkom bytowym nie będą oni odpychani przez środowiska z nowszej części miasta, zostanie osiągnięty cel zwiększenia integracji mieszkańców.

Cele rewitalizacji społecznej:

- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z obszaru Starówki i nowszej części miasta oraz unowocześnienie i rozszerzenie oferty edukacyjnej

- zwalczanie patologii społecznych i przeciwdziałanie ubóstwu poprzez podniesienie aktywności zawodowej na rewitalizowanym obszarze (cel ściśle związany ze sferą gospodarczą – stworzenie nowych miejsc pracy),

- wykreowanie wśród ludności miejskiej pozytywnego myślenia i nastawienia na „lepsze jutro” poprzez polepszenie warunków życiowych i zawodowych.

Realizując założone cele miastu uda się wpłynąć na zmniejszenie skali problemów:

- niski poziom warunków bytowych i zawodowych społeczności Gniewkowa,

- wysoka przestępczość,

- niska samoocena społeczności i niezadowolenie ze stanu obecnego,

- brak integracji wśród mieszkańców

oraz zniwelowanie następujących wskaźników:

- wysoki poziom długotrwałego bezrobocia

wskaźnik: liczba osób bezrobotnych

wartość bazowa: 705 osób (stan na dzień 30.06.2007)

wartość docelowa: 670 osób

- niski poziom aktywności gospodarczej

wskaźnik: liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych

wartość bazowa: 70 (stan na dzień 31.12.2009)

wartość docelowa: 80

- wysoki poziom przestępczości i naruszeń prawa

wskaźnik: liczba przestępstw i wykroczeń stwierdzonych, poza zdarzeniami drogowymi i przestępstwami gospodarczymi, w tym czyny karalne nieletnich

wartość bazowa: 47 (stan na dzień 31.12.2006)

wartość docelowa: 45

-    wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia

wskaźnik: liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej

wartość bazowa: 1093 (stan na dzień 31.12.2006)

wartość docelowa: 1040 osób

Powiązanie problemów, celów i projektów LPR.

| L.p. | Cele i projekty rewitalizacji sfery przestrzennej |
| --- | --- |
|  | Problem | Cele LPR | Projekty realizujące cele |
| 1. | -problem: wymagające renowacji zaniedbane obiekty architektury w najstarszej części Gniewkowa, hamujące rozwój turystyki w mieście, szczególnie zaniedbane i zdegradowane ulice, brak estetycznego wizerunku miasta; | -cel: poprawa atrakcyjności turystycznej staromiejskiego centrum Gniewkowa -cel: zwiększenie estetyki przestrzeni miejskich -cel: poprawa wizerunku miasta i zachowanie dziedzictwa kulturowego -cel: dbanie o rozwój turystyki w Gniewkowie -cel: zachowanie dziedzictwa historycznego i zabytkowego Gminy Gniewkowo | -projekt: adaptacja budynku bożnicy w Gniewkowie na muzeum wraz z zagospodarowaniem parkingu -projekt: modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie -projekt: modernizacja zabytkowego budynku ratusza na cele Urzędu Miejskiego w Gniewkowie -projekt: zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich – etap I i II -projekt: modernizacja budynku komunalnego na ul. Rynek 8 w Gniewkowie -projekt: modernizacja budynku komunalnego na ul. Sobieskiego 11 w Gniewkowie -projekt: modernizacja budynku przy ul. Dworcowej 1 w Gniewkowie |
| 2. | -problem: różnice w warunkach mieszkaniowych pomiędzy nową a starą – zabytkową częścią Gniewkowa; | -cel: poprawa warunków bytowych -cel: podniesienie standardu życia i pracy mieszkańców | -projekt: modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie -projekt: modernizacja zabytkowego budynku ratusza na cele Urzędu Miejskiego w Gniewkowie -projekt: modernizacja budynku komunalnego na ul. Rynek 8 w Gniewkowie -projekt: modernizacja budynku komunalnego na ul. Sobieskiego 11 w Gniewkowie -projekt: modernizacja budynku przy ul. Dworcowej 1 w Gniewkowie |
|  | Cele i projekty rewitalizacji sfery gospodarczej |
|  | Problem | Cele LPR | Projekty realizujące cele |
| 3. | -problem: brak sprawnego systemu stymulowania rozwoju przedsiębiorczości; | -cel: stymulowanie przedsiębiorczości | -projekt: modernizacja zabytkowego budynku ratusza na cele Urzędu Miejskiego w Gniewkowie -projekt: zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich – etap I i II |
| 4. | -problem: duży odsetek bezrobotnych; | -cel: stworzenie nowych miejsc pracy -cel: stworzenie możliwości do przekwalifikowania się i podniesienia umiejętności zawodowych | -projekt: adaptacja budynku bożnicy w Gniewkowie na muzeum wraz z zagospodarowaniem parkingu -projekt: modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie -projekt: zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich – etap I i II |
| 5. | -problem: niska konkurencyjność istniejących przedsiębiorstw; | -cel: zwiększenie konkurencyjności obecnie działających podmiotów gospodarczych | -projekt: modernizacja zabytkowego budynku ratusza na cele Urzędu Miejskiego w Gniewkowie -projekt: zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich – etap I i II -projekt: modernizacja budynku komunalnego na ul. Rynek 8 w Gniewkowie -projekt: modernizacja budynku komunalnego na ul. Sobieskiego 11 w Gniewkowie -projekt: modernizacja budynku przy ul. Dworcowej 1 w Gniewkowie |
|  | Cele i projekty rewitalizacji sfery społecznej |
|  | Problem | Cele LPR | Projekty realizujące cele |
| 6. | -problem: niski poziom warunków bytowych i zawodowych społeczności Gniewkowa; | -cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z obszaru Starówki i nowszej części miasta -cel: unowocześnienie i rozszerzenie oferty edukacyjnej -cel: poprawa warunków życiowych i zawodowych gniewkowskich mieszkańców | -projekt: adaptacja budynku bożnicy w Gniewkowie na muzeum wraz z zagospodarowaniem parkingu -projekt: modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie -projekt: modernizacja budynku komunalnego na ul. Rynek 8 w Gniewkowie -projekt: modernizacja budynku komunalnego na ul. Sobieskiego 11 w Gniewkowie -projekt: modernizacja budynku przy ul. Dworcowej 1 w Gniewkowie -projekt “miękki”: program aktywizacji społecznej dla Gminy Gniewkowo -projekt “miękki”: jak założyć własną firmę - szkolenie i warsztaty praktyczne dla osób bezrobotnych |
| 7. | -problem: wysoka przestępczość; | -cel: zwalczanie patologii społecznych -cel: przeciwdziałanie ubóstwu wpływającemu na wzrost agresji i nietolerancji -cel: podniesienie aktywności zawodowej | -projekt: zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich – etap I i II -projekt: modernizacja budynku komunalnego na ul. Rynek 8 w Gniewkowie -projekt: modernizacja budynku komunalnego na ul. Sobieskiego 11 w Gniewkowie -projekt: modernizacja budynku przy ul. Dworcowej 1 w Gniewkowie -projekt “miękki”: program aktywizacji społecznej dla Gminy Gniewkowo -projekt “miękki”: wycieczki plenerowe wspierające aktywną integrację dla ludności zagrożonej wykluczeniem społecznym -projekt “miękki”: jak założyć własną firmę - szkolenie i warsztaty praktyczne dla osób bezrobotnych |
| 8. | -problem: niska samoocena społeczności i niezadowolenie ze stanu obecnego; | -cel: wykreowanie wśród ludności miejskiej pozytywnego myślenia i nastawienia na „lepsze jutro” | -projekt: modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie -projekt: zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich – etap I i II -projekt: modernizacja budynku komunalnego na ul. Rynek 8 w Gniewkowie -projekt: modernizacja budynku komunalnego na ul. Sobieskiego 11 w Gniewkowie -projekt: modernizacja budynku przy ul. Dworcowej 1 w Gniewkowie -projekt “miękki”: program aktywizacji społecznej dla Gminy Gniewkowo -projekt “miękki”: wycieczki plenerowe wspierające aktywną integrację dla ludności zagrożonej wykluczeniem społecznym -projekt “miękki”: jak założyć własną firmę - szkolenie i warsztaty praktyczne dla osób bezrobotnych |
| 9. | -problem: brak integracji wśród mieszkańców. | -cel: wzrost integracji i zżycia się ze sobą mieszkańców Gniewkowa | -projekt: adaptacja budynku bożnicy w Gniewkowie na muzeum wraz z zagospodarowaniem parkingu -projekt: modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie -projekt: modernizacja zabytkowego budynku ratusza na cele Urzędu Miejskiego w Gniewkowie -projekt: zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich – etap I i II -projekt: modernizacja budynku komunalnego na ul. Rynek 8 w Gniewkowie -projekt: modernizacja budynku komunalnego na ul. Sobieskiego 11 w Gniewkowie -projekt: modernizacja budynku przy ul. Dworcowej 1 w Gniewkowie -projekt “miękki”: program aktywizacji społecznej dla Gminy Gniewkowo -projekt “miękki”: wycieczki plenerowe wspierające aktywną integrację dla ludności zagrożonej wykluczeniem społecznym -projekt “miękki”: jak założyć własną firmę - szkolenie i warsztaty praktyczne dla osób bezrobotnych |

Tabela 8. powiązanie problemów, celów i projektów lpr.

# 7.	 PLAN FINANSOWY – ŹRÓDŁA FINANSOWANIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI.

Działania współfinansowane z działania 7.1. RPO WK-P 2007-2013.

| Nazwa projektu | Wartość całkowita projektu | Źródła finansowania | Nakłady w poszczególnych latach |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | RAZEM | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Adaptacja budynku bożnicy w Gniewkowie na muzeum wraz z zagospodarowaniem parkingu | 350 000,00 | Budżet JST | 350 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Budżet UE | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Inne źródła | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modernizacja budynku MGOKSiR w Gniewkowie | 300 000,00 | Budżet JST | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Budżet UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Inne źródła | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modernizacja zabytkowego budynku ratusza na cele Urzędu Miejskiego w Gniewkowie | 350 000,00 | Budżet JST | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Budżet UE | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Inne źródła | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich | 8 216 152,56 | Budżet JST | 8 216 152,56 | 0,00 | 576 147,35 | 7 614 385,21 | 25 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Budżet UE | 1 694 170,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 694 170,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Inne źródła | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modernizacja budynku komunalnego na ul. Rynek 8 w Gniewkowie | 250 000,00 | Budżet JST | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Budżet UE | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Inne źródła | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modernizacja budynku komunalnego na ul. Sobieskiego 11 w Gniewkowie | 250 000,00 | Budżet JST | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Budżet UE | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Inne źródła | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modernizacja budynku mieszkalnego na ul. Dworcowej 1 w Gniewkowie | 200 000,00 | Budżet JST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Budżet UE | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Inne źródła | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich – II etap | 538.788,91 | Budżet JST | 538 788,91 | 0,00 | 0,00 | 25 863,39 | 501 775,52 | 11 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Budżet UE | 334 965,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 965,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Inne źródła | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela 9. działania współfinansowane z działania 7.1. rpo wk-p 2007-2013.

(Wszystkie powyższe dane finansowe przedstawiono na podstawie wstępnych szacunków, kwoty podano w zŁ)

# 8. 	ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ Lokalnego PROGRAMU REWITALIZACJI.

Lokalny Program Rewitalizacji Gniewkowa został opracowany przez powołany do tego celu zespół zadaniowy, na czele którego stoi pełnomocnik ds. rewitalizacji w osobie zastępcy burmistrza.

Proces wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji jest procesem wieloetapowym. Wdrażanie rozpocznie się od przygotowania kompletnego wniosku, który będzie złożony do odpowiedzialnej instytucji w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

Do zadań pełnomocnika ds. rewitalizacji należy:

- koordynacja realizacji programu,

- inicjowanie działań zmierzających do realizacji zadań umieszczonych w LPR,

- przygotowanie i złożenie wniosków aplikacyjnych,

- kontrola formalna wniosków,

- monitorowanie realizacji zadań,

- nadzór na przebiegiem prac inwestycyjnych.

# 9.	SYSTEM MONITOROWANIA I OCENY REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ.

Monitorowaniem programu oraz jego oceną zajmować się będą właściwe komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Gniewkowie. W celu zapewnienia sprawnych działań niezwłocznie po przyjęciu LPR powołany zostanie Pełnomocnik Burmistrza Gniewkowa ds. rewitalizacji. Do jego zadań należeć będzie m.in. sprawowanie nadzoru oraz zapewnienie właściwej realizacji i monitorowania działań objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji. Monitoring prowadzony będzie w oparciu o wskaźniki finansowe i ilościowe. Wskaźniki osiągnięć monitorowane będą na podstawie informacji od osób nadzorujących poszczególne projekty.

Jednocześnie monitorowane będą zmiany w uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych opisane w diagnozie stanu obecnego i charakterystyce obszarów rewitalizowanych. Bazą informacji statystycznej będą źródła statystyki państwowej (GUS). Poza tym źródło informacji o wskaźnikach będą stanowiły informacje i dane otrzymane od:

• 	wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego w Gniewkowie,

• 	Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu,

• 	Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie,

• 	Komisariatu Policji w Gniewkowie,

•	wspólnot mieszkaniowych,

• 	właścicieli nieruchomości,

• 	podmiotów działających na obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji.

Monitorowanie na etapie robót budowlano – remontowych realizowane będzie przez inspektorów nadzoru odpowiednich branż, zatrudnionych przez wnioskodawców poszczególnych projektów.

Raz do roku sporządzane będzie sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji, zawierające następujące informacje:

•	 Stopień zrealizowania zaplanowanych na dany rok działań

• 	Zestawienie poniesionych wydatków

• 	Stopień osiągnięcia na dany rok wskaźników produktu i rezultatu.

Sprawozdanie to przedkładane będzie przez Burmistrza Gniewkowa do wiadomości Rady Miejskiej w Gniewkowie.

Co najmniej raz na trzy lata dokonywana będzie ocena Lokalnego Programu Rewitalizacji w formie uchwały przyjętej przez Radę Miejską w Gniewkowie.

Ważnym elementem procesu rewitalizacji jest komunikacja społeczna, której  celem jest aktywizacja społeczności lokalnej, włączenie jej w procesy rewitalizacji, a także upowszechnianie informacji na temat możliwości związanych z dostępnym finansowaniem zewnętrznym. Rozwiązania zaproponowane w niniejszym opracowaniu spełnią swoją funkcję tylko wówczas, gdy zostaną właściwie wykorzystane, zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni. Najważniejszym narzędziem komunikacji ze społecznością lokalną w dobie rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego, obok bezpośrednich kontaktów z zainteresowanymi, są portale internetowe. Miasto Gniewkowo posiada własny, bardzo dobrze funkcjonujący, na bieżąco aktualizowany serwis internetowy, który stwarza szerokie możliwości w zakresie m.in. promocji podejmowanych działań rewitalizacyjnych oraz bieżącego informowania społeczeństwa o postępie prac.

Ponadto do komunikacji społecznej wykorzystane będą inne media, w tym lokalna prasa, a także wydawane okolicznościowo przez gminę plakaty czy informatory. Władze gminy organizować będą również wspólne spotkania, szkolenia i wymianę doświadczeń ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami.

Co najmniej raz do roku, w okresie obowiązywania Lokalnego Programu Rewitalizacji, w związku z podsumowywaniem działań rewitalizacyjnych, organizowane będzie otwarte spotkanie informacyjne dla mieszkańców miasta oraz innych zainteresowanych podmiotów.

Bardzo ważne jest wykorzystanie potencjału gospodarczego i pozytywnych zmian społecznych, jakie będą efektem rewitalizacji. Znaczącym elementem będzie również umieszczenie systemu odnośników do strony internetowej miasta na innych, często odwiedzanych portalach internetowych, co w znacznym stopniu pozwoli na niskonakładową promocję.miasta,.jego.osiągnięć,.historii.i.dziedzictwa.

Załącznik nr 1

do Lokalnego Programu Rewitalizacji

Gniewkowa na lata 2007-2015

DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO

### ZAŁĄCZNIK NR 1 DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO

1. Wstępne informacje o gminie.

1.1	Symbole Gniewkowa.

Herb Gniewkowa - w polu czerwonym widnieją srebrne mury obronne z dwiema basztami fortecznymi, każda posiada okno i trzy spiczasto zakończone dachy. Środkowe dachy są wielkie, a dwa boczne małe; pomiędzy basztami umieszczone są głowy złotego lwa i srebrnego orła pod złotą koroną. Herb ten nawiązuje do herbu księstwa kujawskiego. Herb został zatwierdzony w Statucie Gminy Gniewkowo z dnia 12 czerwca 2003r.

Logo Gniewkowa zostało wybrane w konkursie ogłoszonym przez Urząd Miejski w trakcie obchodów 740 urodzin Miasta. Autorami zwycięskiej pracy została Drużyna harcerska im. Władysława Białego z Gniewkowa.

Logo Księstwa Gniewkowskiego przedstawiające pędzącego konno rycerza stworzyła pani Joanna Iwańska – laureatka konkursu, który ogłoszony był z okazji obchodów 740-lecia Gniewkowa.

Hejnał Gniewkowa, którego autorem jest gniewkowianin p. Krzysztof Wroniszewski, będący oboistą, wykładowcą uczelni muzycznej i muzykiem orkiestry symfonicznej. Utwór został wybrany spośród przeszło 120 prac, które zostały nadesłane przez 53 autorów z terenu całego kraju w odpowiedzi na otwarty konkurs, ogłoszony przez Burmistrza Gniewkowa.  Hejnał gminy Gniewkowo ma 2 wersje: na 1 trąbkę oraz na 3 trąbki.

           1.2.Położenie.Gminy.

Gmina Gniewkowo jest jedną ze 144 gmin województwa kujawsko-pomorskiego, zlokalizowaną w jego południowej części, na wschodnich obrzeżach powiatu inowrocławskiego, leżącą na granicy historycznych Kujaw i Wielkopolski. Gmina zlokalizowana jest przy trasach komunikacyjnych Dąbrowa Biskupia – Złotniki Kujawskie oraz Inowrocław - Żnin (nr 251) i usytuowana jest centralnie względem dużych ośrodków województwa. Od Torunia dzielą ją 22 km, od Bydgoszczy 47 km, a od Inowrocławia 15 km. Patrząc w szerszej perspektywie, położona jest 128 km od Poznania, 195 km od Gdańska i 215 km od Warszawy. Doskonałe połączenia drogowe z miastami regionu gwarantuje pięć firm przewozowych. Najbliższym cywilnym lotniskiem pasażerskim jest Port Lotniczy w Bydgoszczy.

|  | Odległość dzieląca miasto |
| --- | --- |
| Poznań | 128 km |
| Bydgoszcz | 47 km |
| Gniezno | 80 km |
| Włocławek | 60 km |
| Toruń | 22 km |
| Inowrocław | 15 km |

Tabela 10. ODLEGŁOŚĆ GNIEWKOWA OD OŚRODKÓW MIEJSKICH.

Gniewkowo, stanowiące siedzibę władz samorządowych jest wielofunkcyjnym ośrodkiem administracyjno-usługowym i mieszkaniowym. Położone jest niemal centralnie w stosunku do obszaru gminy. Umożliwia to łatwość komunikowania się ze wszystkimi sołectwami.

1.3.Historia.

               Istnienie osady na terenie dzisiejszego miasta Gniewkowo dokumentują znaleziska archeologiczne. Pierwsze wzmianki o Gniewkowie pochodzą z 1185 r. Przedlokacyjne Gniewkowo leżało najprawdopodobniej na szlaku bursztynowym i pełniło rolę gościńca. Prawa miejskie (lokacja na prawie magdeburskim) otrzymało Gniewkowo w 1286r. z nadania księcia kujawskiego Ziemomysła. Od 1330 r. Gniewkowo stanowiło siedzibę samodzielnego księstwa, na którego czele stał książę Władysław Biały.

Księstwo Gniewkowskie było księstwem o niewielkim w stosunku do pozostałych  zasięgu terytorialnym, ale pomimo tego jego mieszkańcy na trwałe odcisnęli swój ślad na kartach historii Polski. Analizując ówczesne źródła historyczne należy przede wszystkim wspomnieć o księciu gniewkowskim Kazimierzu. Kazimierz należał do sojuszników Władysława Łokietka, a następnie Kazimierza Wielkiego, z którymi był blisko spokrewniony. W latach 1306-1308 z ramienia W. Łokietka zarządzał dzielnicą tczewską na Pomorzu Gdańskim.  Jako jego sojusznik jest wymieniany na akcie przymierza z Danią w 1315r. W roku 1316 z bratem Przemysławem był namiestnikiem w Wielkopolsce. Brał udział w wiecach chęcimskim (1316) i sulejowskim (1318).  W 1325r. był świadkiem przymierza W. Łokietka z książętami Pomorza Zachodniego. Rok później brał udział w pertraktacjach z Zakonem Krzyżackim. Uczestniczył w walkach z Krzyżakami, jakie toczył Łokietek w końcowych latach swojego panowania. W 1343r. Kazimierz gniewkowski był jednym z gwarantów Kazimierza III Wielkiego przy zawarciu polsko-krzyżackiego pokoju kaliskiego, dzięki któremu król
w zamian za uznanie praw zakonu krzyżackiego do ziemi chełmińskiej, michałowskiej
i Pomorza Gdańskiego odzyskał Kujawy i Ziemię Dobrzyńską. O ścisłym związku księcia gniewkowskiego z  Kazimierzem  Wielkim świadczy fakt, iż małżeństwo córki Kazimierza gniewkowskiego Elżbiety ze Stefanem  II Kotromanićem było zawarte za zgodą króla. Z tego związku zrodziła się również Elżbieta, która została żoną króla węgierskiego Ludwika Andegaweńskiego i matką królowej Jadwigi. Prawnuczka Kazimierza gniewkowskiego – Jadwiga objęła tron polski w roku 1384. Przez parę lat samodzielnie sprawowała władzę monarszą a po ślubie z Władysławem Jagiełłą nadal wywierała wpływ na rządy. Król Kazimierz był także  inicjatorem małżeństwa syna Kazimierza Gniewkowskiego, Władysława Białego z Elżbietą, córką księcia Alberta Strzeleckiego. To właśnie Władysław Biały ze względu na swoje przyrodzone prawa do tronu oraz sytuację, która wykształciła się po śmierci Kazimierza Wielkiego mógł zrobić największą karierę. Niestety, nie udało mu się zdobyć wystarczającego poparcia. Być może przeszkodził mu w tym awanturniczy charakter, który nie predysponował Władysława do objęcia tronu. On sam stał się zresztą marionetką
w rękach możnowładców wielkopolskich, którym być może wcale nie chodziło o obsadzenie go na tronie Polski, a tylko o chwilowe zamieszanie i stworzenie opozycji wobec Ludwika Węgierskiego.

Nowy impuls w rozwoju miasta stanowiły nowe przywileje nadane przez króla Kazimierza Jagiellończyka w roku 1450. Zahamowanie rozwoju nastąpiło w okresie wojen szwedzkich w XVII w.
W okresie przedrozbiorowym miasto było siedzibą starostwa niegrodowego. W 1772r. w wyniku rozbioru miasto dostało się pod panowanie pruskie.
Na ten okres przypada rozwój przemysłu i budowy połączeń drogowych z Inowrocławiem i Toruniem.

Zaborca uruchamia przemysł, równocześnie jednak dyskryminuje Polaków. W 1843 roku powstaje połączenie drogowe z Inowrocławiem i Toruniem, rusza cegielnia w Michałowie i cukrownia w Wierzchosławicach. Zabór powoduje przyrost ludności niemieckiej i żydowskiej. W Polsce w tym okresie głośne były strajki dzieci w szkołach, podobnie było w Gniewkowie. Strajk wybuchł w momencie wprowadzenia języka niemieckiego do nauczania religii. Rodziny strajkujących były w tym czasie szykanowane, a same dzieci często bito. W okresie tym powstają również pierwsze towarzystwa skupiające Polaków, pierwszym było założone w 1865 roku Towarzystwo Piusa.

Początki XX wieku to dalszy rozwój miasta, wybudowano wodociągi, skanalizowano, a także zelektryfikowano, dzięki elektrowni, którą oddano do użytku w 1908 roku. W tym okresie działały na tym terenie 134 różnego rodzaju zakłady. I wojna światowa przyniosła duże zmiany na politycznej mapie Europy, dla Polski zarysowała się szansa na niepodległość.

Gniewkowo długo czekało na wyzwolenie bowiem stacjonował tu bowiem silny oddział Grenschutzu. Walki głównie w formie potyczek trwały ponad rok. W końcu 17 stycznia 1920 roku oddział ułanów szarżą zdobył miasto, zginął wtedy plutonowy Gerhard Pająkowski, którego pomnik ozdabiał gniewkowski rynek do czasów okupacji hitlerowskiej.

W okresie dwudziestolecia międzywojennego zaczęły działać stowarzyszenia i organizacje społeczne, budowano również nowoczesną oświatę. Po zakończeniu II wojny światowej nastąpiły daleko idące zmiany wiążące się z budową licznych obiektów przemysłowych.

W roku 1958 rozpoczęto budowę osiedla mieszkaniowego, spowodowało to duży napływ ludności. W 1964 oddano do użytku nową szkołę nr 2, której siedziba mieściła się w szkole zawodowej. We wrześniu 1968r. obchodzono rocznicę 700-lecia założenia miasta (nadania.praw.miejskich).

2. Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej miasta na tle innych jednostek w regionie
    i kraju.

2.1	Sfera społeczna.
2.1.1	Demografia.

Struktura demograficzna ludności i jej analiza stanowi podstawę budowy prognozy potrzeb społecznych. Procesy demograficzne decydują o skali rozwoju miasta, jego dynamice oraz o skali potrzeb społeczeństwa wyrażanych wobec lokalnych władz. Takie parametry jak: wykształcenie mieszkańców, gęstość zaludnienia, dodatni poziom przyrostu naturalnego, dodatnie saldo migracji, zachowanie równowagi pomiędzy płciami, właściwe proporcje pomiędzy grupami ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym decydują o przyszłości gminy.

Miasto Gniewkowo według danych na dzień 31.12.2007 roku zamieszkiwało (wg zameldowania stałego) łącznie 7 187 osób, a strukturę ludności przedstawia poniższy wykres.

Wykres 6. STRUKTURA MIESZKAŃCÓW GNIEWKOWA WG GRUP WIEKOWYCH, ŹRÓDŁO: BANK DANYCH REGIONALNYCH GUS (BDR), STAN NA 31.12.2007R.

W odniesieniu do województwa kujawsko-pomorskiego (obszary miejsce) dane te są zbliżone.

Wykres 7. STRUKTURA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO WG GRUP WIEKOWYCH, ŹRÓDŁO: BANK DANYCH REGIONALNYCH GUS (BDR), STAN NA 31.12.2007R.

Analizując liczbę ludności miasta Gniewkowo na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć postępujący spadek liczby mieszkańców. Jest to, jak wynika z poniższego wykresu tendencja stała i znacząca. Sytuacja taka utrzymuje się także w innych gminach z terenu powiatu inowrocławskiego, przy czym najbardziej dostrzegalna jest na terenie miasta Kruszwica.

Wykres 8. ZMIANY LICZBY MIESZKAŃCÓW GNIEWKOWA W LATACH 2002-2007WYCH, ŹRÓDŁO: BANK DANYCH REGIONALNYCH GUS (BDR), STAN NA 31.12.

Na spadek liczby ludności, obok znacznej migracji, wpływ ma także niewielki przyrost naturalny, który w roku 2004 osiągnął wartość ujemną. Na taką sytuację decydujący wpływ miała znaczna liczba zgonów przy niestabilnej na przestrzeni ostatnich lat liczbie żywych urodzeń. Porównując sytuację w zakresie ruchów naturalnych w gminach powiatu inowrocławskiego stwierdzić można, że sytuacja miasta Gniewkowa jest w sensie demograficznym stosunkowo najlepsza.

Wykres 9. RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W MIEŚCIE GNIEWKOWO W LATACH 2002-2006, ŹRÓDŁO: BANK DANYCH REGIONALNYCH GUS (BDR), STAN NA 31.12 DANEGO ROKU.

Wykres 10. RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W MIEŚCIE KRUSZWICA W LATACH 2002-2006, ŹRÓDŁO: BANK DANYCH REGIONALNYCH GUS (BDR), STAN NA 31.12 DANEGO ROKU.

Wykres 11. RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W MIEŚCIE JANIKOWO W LATACH 2002-2006, ŹRÓDŁO: BANK DANYCH REGIONALNYCH GUS (BDR), STAN NA 31.12 DANEGO ROKU.

Wykres 12. RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W MIEŚCIE PAKOŚĆ W LATACH 2002-2006, ŹRÓDŁO: BANK DANYCH REGIONALNYCH GUS (BDR), STAN NA 31.12 DANEGO ROKU.

Przeprowadzając analizę sfery społecznej badaniu poddano także wielkość migracji na terenie miasta Gniewkowo w odniesieniu do wybranych gmin powiatu inowrocławskiego. W oparciu o zebrane dane należy stwierdzić, że migracje na terenie miasta Gniewkowo mają charakter zmian niestabilnych, aczkolwiek średnioroczne saldo migracji dla miasta Gniewkowo ma wartość średnią w porównaniu do tych samych danych dla miast takich jak Kruszwica, Janikowo czy Pakość. Saldo migracji dla województwa kujawsko-pomorskiego również ma charakter niestabilny i w wartościach bezwzględnych zbliżone jest do salda migracji w mieście Gniewkowo.

Wykres 13. MIGRACJE NA POBYT STAŁY WG KIERUNKU W RUCHU WEWNĘTRZNYM W MIEŚCIE GNIEWKOWO W LATACH 2002-2006, ŹRÓDŁO: BANK DANYCH REGIONALNYCH GUS (BDR), STAN NA 31.12 DANEGO ROKU.

Wykres 14. MIGRACJE NA POBYT STAŁY WG KIERUNKU W RUCHU WEWNĘTRZNYM W MIEŚCIE KRUSZWICA W LATACH 2002-2006, ŹRÓDŁO: BANK DANYCH REGIONALNYCH GUS (BDR), STAN NA 31.12 DANEGO ROKU.

Wykres 15. MIGRACJE NA POBYT STAŁY WG KIERUNKU W RUCHU WEWNĘTRZNYM W MIEŚCIE JANIKOWO W LATACH 2002-2006, ŹRÓDŁO: BANK DANYCH REGIONALNYCH GUS (BDR), STAN NA 31.12 DANEGO ROKU.

Wykres 16. MIGRACJE NA POBYT STAŁY WG KIERUNKU W RUCHU WEWNĘTRZNYM W MIEŚCIE PAKOŚĆ W LATACH 2002-2006, ŹRÓDŁO: BANK DANYCH REGIONALNYCH GUS (BDR), STAN NA 31.12 DANEGO ROKU.

Ogółem na terenie miasta Gniewkowo mieszka więcej kobiet niż mężczyzn. Jest to stan nierównowagi demograficznej, którą obrazuje tzw. wskaźnik feminizacji obszaru. Dla Gniewkowa wynosi on 108,3%, co jest wartością zbliżoną do wskaźnika feminizacji dla obszaru gmin miejskich województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie wynosi on 112,9%.

W ostatnich latach nastąpiły także zmiany w strukturze wieku osób zamieszkujących miasto Gniewkowo, co przedstawia poniższy wykres. Są to jednak zmiany niewielkie, aczkolwiek zauważalna jest tendencja starzenia się społeczeństwa. Z każdym rokiem w sposób stały przybywa osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku do bezwzględnej liczby mieszkańców miasta Gniewkowo w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym.

Wykres 19. ZMIANY LICZBY LUDNOŚCI MIASTA GNIEWKOWA W LATACH 2002-2007 WG GRUP WIEKOWYCH, ŹRÓDŁO: BANK DANYCH REGIONALNYCH GUS (BDR), STAN NA 31.12 DANEGO ROKU.

Starzejące się społeczeństwo jest tendencją dotycząca nie tylko miasta Gniewkowo i nie jest to tendencja ograniczona wyłącznie do województwa kujawsko-pomorskiego. Ujemny przyrost naturalny, wysoki odsetek mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w odniesieniu do reszty populacji to cechy charakterystyczne dla całego obszaru Polski. Zjawisko to przedstawiono powyżej na wykresach 4, 5, 6, 7  i 14.

Poniżej przedstawiono procentowy udział poszczególnych grup wiekowych wśród mieszkańców miast powiatu inowrocławskiego w gminach miejsko-wiejskich. Jak widać dane te są do siebie bardzo zbliżone.

| Obszar | Wiek przedprodukcyjny | Wiek produkcyjny | Wiek poprodukcyjny |
| --- | --- | --- | --- |
| Miasto Gniewkowo | 20% | 66% | 14% |
| Miasto Kruszwica | 20% | 66% | 14% |
| Miasto Janikowo | 21% | 63% | 16% |
| Miasto Pakość | 21% | 64% | 15% |
| Województwo kujawsko-pomorskie | 20% | 66% | 14% |

Tabela 11. PROCENTOWY PODZIAŁ LUDNOŚCI WG GRUP WIEKOWYCH, OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE: BANK DANYCH REGIONALNYCH GUS (BDR), STAN NA 31.12.2007R.

Struktura wykształcenia mieszkańców miasta Gniewkowo kształtuje się w sposób zbliżony do tendencji wojewódzkich i krajowych, co obrazują poniższe dane.

| Obszar | Podstawowe i zawodowe | średnie | Policealne i wyższe |
| --- | --- | --- | --- |
| Miasto Gniewkowo | 65% | 25% | 10% |
| Województwo kujawsko-pomorskie | 64% | 27% | 11% |
| Polska | 64% | 29% | 13% |

Tabela 12. PROCENTOWY PODZIAŁ LUDNOŚCI WG POSIADANEGO WYKSZTAŁCENIA, OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE: BANK DANYCH REGIONALNYCH GUS (BDR) ORAZ NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2002, STAN NA 31.12.2007R.

2.1.2	Bezrobocie.

Na terenie miasta występuje stosunkowo duże bezrobocie strukturalne. Spowodowane jest ono dużą nierównowagą pomiędzy podażą pracy i popytem na nią w okresie transformacji po roku 1989. Jest to skutek procesów restrukturyzacyjnych w przemyśle. Obserwowany wzrost gospodarczy w niewielkim stopniu przekłada się na powstawanie nowych miejsc pracy.

| Data | Liczba bezrobotnych | Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku |
| --- | --- | --- |
|  | ogółem | kobiet | ogółem | w tym kobiety |
| 31.12.2000 r. | 750 | 423 | 207 | 117 |
| 31.12.2001 r. | 841 | 417 | 272 | 111 |
| 31.12.2002 r. | 867 | 484 | 266 | 142 |
| 31.12.2003 r. | 892 | 440 | 222 | 104 |
| 31.12.2004 r. | 818 | 369 | 187 | 79 |
| 31.12.2005 r. | 806 | 434 | 213 | 124 |
| 31.12.2006.r. | 763 | 408 | 164 | 97 |
| 30.06.2007 r. | 705 | 379 | 128 | 76 |

Tabela 13. DYNAMIKA BEZROBOCIA W MIEŚCIE GNIEWKOWO, PODSTAWA: DANE PUP W INOWROCŁAWIU.

Na uwagę zasługuje lekka tendencja malejąca rysująca się od 2003 r. Stopa bezrobocia w powiecie inowrocławskim pozostaje wciąż wysoka i wynosiła we wrześniu 2007 r. 23,1%. Dla porównania należy dodać, że w tym samym okresie wskaźnik ten dla Polski wynosił 11,6%, zaś dla województwa kujawsko – pomorskiego 15,2%. Podobnie jak w skali całego kraju najwięcej jest osób długotrwale bezrobotnych. Niekorzystnym jest również to, że ponad 80% bezrobotnych nie jest już uprawnionych do otrzymywania zasiłków.

| Okres pozostawania bez pracy | Liczba bezrobotnych | W tym kobiet |
| --- | --- | --- |
| Do 1 miesiąca | 45 | 24 |
| 1 – 3 miesięcy | 55 | 27 |
| 3 – 6 miesięcy | 71 | 31 |
| 6 – 12 miesięcy | 117 | 72 |
| 12 – 24 miesięcy | 127 | 66 |
| Powyżej 24 miesięcy | 290 | 159 |

Tabela 14. OKRES POZOSTAWANIA BEZ PRACY BEZROBOTNYCH Z TERENU MIASTA GNIEWKOWO, PODSTAWA: DANE PUP W INOWROCŁAWIU – STAN NA 30.06.2007R.

Bezrobocie dotyka wszystkie grupy społeczne, jednak najwięcej osób bezrobotnych jest w przedziale wiekowym 25 - 34 lata.

| Wiek bezrobotnych | Liczba bezrobotnych | W tym kobiet |
| --- | --- | --- |
| 18 – 24 | 144 | 82 |
| 25 – 34 | 228 | 116 |
| 35 – 44 | 120 | 71 |
| 45 – 54 | 164 | 95 |
| 55 - 59 | 42 | 15 |
| 60 - 64 | 7 | Nie dotyczy |

Tabela 15. BEZROBOTNI W MIEŚCIE GNIEWKOWO WG GRUP WIEKOWYCH, PODSTAWA: DANE PUP W INOWROCŁAWIU – STAN NA 31.06.2007R.

Niekorzystnie również przedstawiają się dane dotyczące wykształcenia bezrobotnych. Największą grupę stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym.

| Rodzaj wykształcenia | Liczba bezrobotnych | W tym kobiet |
| --- | --- | --- |
| Wyższe | 15 | 9 |
| Policealne i średnie zawodowe | 110 | 70 |
| Średnie ogólnokształcące | 49 | 31 |
| Zasadnicze zawodowe | 281 | 140 |
| Gimnazjalne i poniżej | 250 | 129 |

Tabela 16. BEZROBOTNI W MIEŚCIE GNIEWKOWO WG WYKSZTAŁCENIA, PODSTAWA: DANE PUP W INOWROCŁAWIU – STAN NA 30.06.2007R.

Porównanie bezrobocia w mieście Gniewkowo z innymi miastami powiatu inowrocławskiego przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Ludność | Liczba bezrobotnych | w tym kobiety | bezrobotnych na 1000 mieszkańców |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inowrocław | 76955 | 6695 | 4.023 | 86,99 |
| Gniewkowo | 7240 | 635 | 336 | 87,71 |
| Janikowo | 9181 | 691 | 513 | 75,27 |
| Kruszwica | 9328 | 825 | 571 | 88,42 |
| Pakość | 5840 | 558 | 369 | 95,55 |

Tabela 17. LICZBA BEZROBOTNYCH W MIASTACH POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO, PODSTAWA: DANE PUP W INOWROCŁAWIU – STAN NA 30.06.2007R.

Jak widać liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców lokuje miasto Gniewkowo nieco powyżej średniej, która wynosi 86,78 bezrobotnych /1000 mieszkańców.

Dość podobnie przedstawiają się dane za miesiąc kwiecień 2008 r., na podstawie których obszar miejski Gniewkowa plasuje się na drugiej pozycji pod względem odsetka mieszkańców miast powiatu inowrocławskiego.

Wykres 20. BEZROBOCIE W MIASTACH POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO, ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DANYCH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W INOWROCŁAWIU ORAZ BANKU DANYCH REGIONALNYCH GUS. DANE W PROCENTACH., STAN: KWIECIEŃ 2008R.

W trakcie prowadzonej analizy w oparciu o dane ewidencji ludności Urzędu Miejskiego w Gniewkowie stwierdzono, że na terenie całego miasta zamieszkują 4 osoby narodowości niepolskiej, zaś na terenie wyznaczonym do wsparcia w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji takie osoby w ogóle nie zamieszkują. W związku z tym w dalszej części diagnostycznej LPR nie odnoszono się do potrzeb imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych oraz uchodźców. Należy jednak mieć na uwadze, że w przypadku pojawienia się na terenie objętym wsparciem przedstawicieli tych grup należy im zapewnić dostęp do możliwości podejmowania działań rewitalizacyjnych, uczestniczenia w jej efektach i korzystania z efektów tych działań w sposób identyczny jak w odniesieniu do osób narodowości.polskiej.

2.1.3	Oświata.

W Gminie Gniewkowo funkcjonuje :

- 5 publicznych  szkół podstawowych

- 1 niepubliczna szkoła podstawowa  - od 01.09.2005r.

- 1 publiczne gimnazjum

- 1 niepubliczne gimnazjum od 01.09.2005r.

- Szkoła Zawodowa – od 01.01.2004r.

- Poza obowiązkowymi zajęciami w szkołach prowadzone są dodatkowe zajęcia   przedmiotowe, artystyczne, zajęcia z logopedii, gimnastyki korekcyjnej.

- W Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie od roku szkolnego 2008/2009 funkcjonują klasy sportowe.

- W Szkole Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie oraz S.P. Wierzchosławice  działa Związek Harcerstwa Polskiego.

- Przy  S.P. Nr 1 w Gniewkowie działa kółko Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, organizowane są corocznie turnieje BRD.  Przy szkole funkcjonuje tor przeszkód i mini miasteczko rowerowe.

- W Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie działa Gminny Klub Promocji Zdolnych, Klub Młodego Woluntariusza, Klub Europejski.

- Szkoły Gminy Gniewkowo biorą aktywny udział w programach kierowanych do dzieci szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej. W roku szkolnym 2007/2008 w szkołach odbywały się dodatkowe zajęcia  dotyczące wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (środki pochodziły z  dotacji).

- W roku szkolnym 2008/2009   22 osoby – 19 nauczycieli i 3 pracowników administracji podwyższyło swoje kwalifikacje zawodowe ze środków unijnych w ramach projektu „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje”.

- W obecnym roku  szkolnym ze środków unijnych prowadzonych jest  w szkołach podstawowych oraz gimnazjum  łącznie 34 różnego rodzaju   zajęć dodatkowych zarówno dydaktyczno-wyrównawczych jak i pozalekcyjnych.

2.1.4 Turystyka.

Walory rekreacyjne

Gmina Gniewkowo posiada wspaniałe walory rekreacyjne i krajobrazowe, głównie w zakresie wypoczynku sobotnio-niedzielnego.

W pobliżu Gniewkowa rozciągają się duże obszary leśne zaliczane do Puszczy Bydgoskiej. To ulubione przez mieszkańców gminy i turystów tereny rekreacyjne, które pozwalają wypocząć na łonie natury. Gniewkowskie lasy obfitują w jagody i jeżyny, jak również w grzyby: podgrzybki, borowiki, koźlaki. Czasami wprawne oko potrafi dostrzec jelenia, dzika, kunę.

Drzewa w gniewkowskich lasach pamiętają również smutne losy  zamordowanych przez hitlerowców 4 tys. Polaków i Żydów w latach 1939-1943, o czym przypomina obelisk oraz 8 mogił zbiorowych. Tej chwili refleksji nie można ominąć goszcząc w naszych lasach.

Nieopodal Gniewkowa znajdują się jeziora: w Michałowie oraz w Suchatówce, będące rajem dla wędkarzy. Najwięcej łowi się tutaj karasia, karpia, lina, trafiają się również szczupaki.

W Suchatówce w pobliżu jeziora znajduje się wydzielone miejsce, w którym można spędzać czas na grillowaniu.

Turyści mają do dyspozycji kilka szlaków turystycznych:

•	 Szlak im. Gen. Władysława Sikorskiego - początek obok dworca PKS w Inowrocławiu, dalej do Balczewa, Parchania, skąd wychodzi na drogę Szadłowice – Gąski i przez Ostrowskie Błota prowadzi do Wierzbiczan /zespół pałacowo-parkowy  z XIXw/. Następnie drogą polną /kapliczka przydrożna/ wychodzącą przy Zakładach „Cerama” w Gniewkowie, wzdłuż betonowego ogrodzenia wychodzi na  ul. Kolejową, przecina tory kolejowe.

•	 Szlak Żółty ma początek przy dworcu PKP Gniewkowo, który wraz ze szlakiem czerwonym wiedzie ul. Dworcową do Ratusza, gdzie umieszczona jest tablica 700-lecia nadania praw miejskich.

•	 Szlak Czerwony wiedzie przez Gniewkowo - ulicami: Rynek, Sobieskiego, Kościelną, Cmentarną /cmentarz – groby żołnierzy/. Dalej prowadzi ul. Cmentarną, duktami leśnymi prowadzącymi do obeliska z 1965 r. i 8 zbiorowych krzyżuje się ponownie ze szlakiem żółtym. Od pomnika szlak biegnie w stronę Leśniczówki Suchy Las, skrajem lasu, powyżej lustra jezior: Starego i Nowego, aż do parkingu leśnego i wychodzi w Suchatówce na drogę Toruń-Gniewkowo. Z szosy osiąga przystanek kolejowy Suchatówka,  gdzie następuje jego koniec.

•	 Szlak rowerowy /zielony/ z Torunia przez Cierpice do Gniewkowa, Lipia, Lipionki, Gąsek, Parchania. Szlak otwarty w 2006 roku.

Ulubionym miejscem spacerów mieszkańców Gniewkowa są tereny ulic – Cmentarnej, Zajeziernej, Parkowej, Działkowców i Powstańców Wielkopolskich. Na terenie miasta nie brakuje terenów zielonych, które zachęcają do odpoczynku oraz zadbanych ogródków działkowych.

Ważnym miejscem dla gniewkowian jest symboliczna Ławeczka Zgody znajdująca się na Rynku. Jest ona miejscem, gdzie wbrew nazwie miasta – najłatwiej się wybacza.

Agroturystyka

Gospodarstwo agroturystyczne DZIEWANNA w Zajezierzu to oferta dla lubiących spokój, ciszę, z dala od zgiełku i ruchu. Gospodarstwo oferuje jazdę konną, przejażdżki bryczką, naukę jazdy konnej oraz kuligi w okresie zimowym. Na terenie gospodarstwa istnieje możliwość łowienia ryb w stawie, grillowania, biesiadowania przy ognisku, a w sezonie - grzybobrania.

Baza noclegowa i gastronomiczna

Baza noclegowa w gminie Gniewkowo to: zajazd HARASÓWKA w Gniewkowie dysponujący 21 pokojami, Restauracja Eden, Nadleśnictwo Gniewkowo i  pokoje w Zasadniczej Szkole Zawodowej.

Wspaniałą kuchnię myśliwską, jak również tradycyjną oraz dania z grilla zapewnia Zajazd Harasówka w Gniewkowie. Smakowite dania serwują również restauracje:  EDEN oraz Alicja. Równie miło można spędzić czas w dwóch gniewkowskich pizzeriach MEXICANA
i ORIENT EXPRESS.

Zabytki

Na terenie miasta i gminy Gniewkowo znajduje się wiele zabytkowych obiektów, głównie mieszkalnych, zespołów parkowo-pałacowych, obiektów sakralnych
i użyteczności publicznej.

Do najcenniejszych zalicza się gotycki kościół z XIVw. p.w. św. Mikołaja
i św. Konstancji w Gniewkowie, którego elewacja została odrestaurowana w 2008 roku. Na terenie miasta  znajduje się również dawny kościół ewangelicko-augsburski oraz bożnica żydowska, która wkrótce zostanie zaadaptowana na Muzeum Regionalne w Gniewkowie. Na gniewkowskim Rynku znajduje się najstarszy budynek mieszkalny w mieście, pochodzący z końca XVIII wieku, który wciąż jest zamieszkany!

Układ urbanistyczny centrum tego ponad 740-letniego miasta jest zabytkowy. Prowadzono tu wykopaliska archeologiczne.

Wykopaliska i badania archeologiczne prowadzone są również w miejscowości Gąski. Potwierdzają one, że przez teren Gminy Gniewkowo przechodził starożytny Szlak Bursztynowy, o którym świadczą pozostałości w formie kurhanów, złote monety
z wizerunkiem cesarzy rzymskich oraz inne, ciekawe eksponaty, które docelowo trafią do zbiorów Muzeum Regionalnego.

Na terenie gminy również znajdują się ciekawe miejsca, które niewątpliwie warto zobaczyć: pałac w Kawęczynie (obecnie Dom Pomocy Społecznej), odnowiony pałac w Wierzbiczanach, który wkrótce zostanie odrestaurowany na centrum konferencyjno-rekreacyjne i spa, kościół w Murzynnie czy sanktuarium w Ostrowie oraz urokliwy park otoczony 3 stawami  w Warzynie.

Główne atrakcje turystyczne miasta i gminy Gniewkowo

-	 bogactwo terenów leśnych  Puszczy Bydgoskiej z unikatowymi wydmami Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej,

- 	idealne tereny pod wędkowanie (jeziora w Michałowie i Suchatówce),

- 	dobre warunki do turystyki pieszej i rowerowej (nowe oznakowania tras turystycznych, ścieżki rowerowe, międzyregionalna trasa rowerowa),

- 	neogotycki kościół z XIV w. pw. św. Mikołaja i św. Konstancji w Gniewkowie, ciekawe budynki zabytkowe na terenie miasta i gminy,

- 	kultywowanie folkloru kujawskiego (Zespół Ludowy Gniewkowianie) oraz dziedzictwa historycznego przez promowanie idei Księstwa Gniewkowskiego i Szlaku Bursztynowego,

-	 Ławeczka Zgody na Rynku w Gniewkowie,
-	 ciekawe wydarzenia muzyczne i kulturalne,

-	 w najbliższym czasie powstaną w Gniewkowie miejsca, które pobudzą ruch turystyczny: Muzeum Regionalne, Wiatrak, fontanna, instalacja świetlna  nawiązująca do czasów Księstwa Gniewkowskiego, pomnik księcia Władysława Białego, Punkt Informacji Turystycznej  oraz kompleks rekreacyjno-wodny ze stali nierdzewnej w Parku Wolności w Gniewkowie.

2.1.5	Kultura.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury na podstawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury nadanego uchwałą Rady Miejskiej w Gniewkowie.

Jest to instytucja kultury, w której prowadzona jest wielokierunkowa działalność w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, jak również rozpowszechniania sportowego stylu życia. Umożliwia różnym grupom społecznym i wiekowym aktywne uczestnictwo w kulturze, a tym samym rozwój zainteresowań i zdolności artystycznych.

Do podstawowych zadań ośrodka należy w szczególności:

- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,

- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką,

- tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

- rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych, rekreacyjno – sportowych społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Baza lokalowa i sieć placówek kultury.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji prowadzi działalność w budynkach przy ul. Dworcowej 17 i ul. Dworcowej 5, Sali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Toruńskiej; na Stadionie Miejskim im. M. Teppera i terenie basenu kąpielowego przy ul. Parkowej.

W ramach działalności M-GOKSiR prowadzona jest edukacja kulturalna dzieci i młodzieży z terenu całej gminy na zasadzie uczestnictwa w sekcjach zainteresowań oraz imprezach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez M-GOKSiR cyklicznie bądź też okolicznościowo. Do nich należą: konkursy plastyczne, recytatorskie, literackie, wokalne, muzyczne, turnieje sportowe, plenery malarsko-rzeźbiarskie, wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do kina, teatru, operetki, wystawy, imprezy plenerowe, itp. Działalność M-GOKSiR ma na celu kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży, przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, sportowym i społecznym oraz ujawnianie i rozwijanie uzdolnień w amatorskim ruchu artystycznym, budzenie zainteresowań kulturotwórczych, wdrażanie do kulturalnego spędzania czasu wolnego oraz kultywowania tradycji. Stałą troską jest bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie naszych obiektów.

Działalność M-GOKSIR.

Działalność ośrodka można podzielić na kilka podstawowych kierunków:

- edukacyjno – wychowawczy - uczestnictwo dzieci i młodzieży w stałych formach pracy M-GOKSiR,

- prezentacyjna – wyszukiwanie talentów poprzez organizację konkursów, turniejów, przeglądów, wystaw na różnych szczeblach i prezentowanie dorobku artystycznego na zewnątrz,

- artystyczna - proponowanie sposobów spędzania czasu wolnego mieszkańcom gminy poprzez organizację ciekawych sposobów, występów artystycznych i towarzyskich,

- organizacyjno – administracyjna – przygotowywanie lub wynajmowanie sali na różnego rodzaju występy gościnne z innych placówek, zebrania, itp.

Stałe formy pracy kulturalno – wychowawczej:

- zespół ludowy Gniewkowianie,

- zajęcia nauki tańca nowoczesnego,

- zajęcia wokalno – instrumentalne: Menace, Black Butterfly, Freak Out, In Vitro,

- sekcja rocka progresywnego,

- sekcja plastyczna,

- sekcja rzeźbiarska,

- sekcja karate,

- sekcja aerobiku,

- sekcja haftu,

- kawiarenka internetowa.

2.1.6	Infrastruktura sportowa.

1. Boisko przy ul. Piasta w Gniewkowie.

Boisko piłkarskie  o wymiarach 30m x 50m, otoczone po obwodzie ogrodzeniem   z siatki stalowej wyposażone w piłkochwyty montowane  w sposób trwały Nawierzchnia boiska wykonana na podbudowie dynamicznej poliuretanowej.

Jest przystosowane do gry w siatkówkę, piłkę ręczną, tenisa ziemnego oraz koszykówkę.

2. Boisko  przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie „Orlik”, ul. Toruńska.
a) dwa boiska sportowe:

•	boisko piłkarskie  o wymiarach 30m x 62m (pole gry 26m x 56m), ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem siatki stalowej oraz wyposażone w piłkochwyty, wykonane z siatki i montowane  w sposób trwały z podłożem. Nawierzchnia boiska wykonana na podbudowie dynamicznej. Trawa syntetyczna. Wyposażenie sportowe trwale montowane do podłoża (dwie bramki do gry w piłkę nożną).

• boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19,1m x 32,1m, ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem, z siatki stalowej. Nawierzchnia boiska – poliuretanowa, przeznaczona do boisk wielofunkcyjnych, wykonana na podbudowie dynamicznej. Wyposażenie sportowe montowane w sposób trwały z podłożem (kosze do koszykówki i komplet wyposażenia do gry w piłkę siatkową).

b) budynek  sanitarno-szatniowy, zaprojektowany jako budynek systemowo-modułowy. Pełni on funkcje:

•	magazynu sprzętu gospodarczo-sportowego,

•	szatnie oddzielnie dla każdej płci lub drużyny,

•	pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego.

c) miasteczko rowerowe.

3. Boisko  przy Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie.

Boisko piłkarskie  o wymiarach 55m x 30m, ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem z siatki stalowej wyposażone w piłkochwyty, wykonane z siatki i montowane  w sposób trwały. Nawierzchnia boiska pokryta jest sztuczną.trawą.

4. Stadion Miejski w Gniewkowie.

Znajduje się przy ul Parkowej w Gniewkowie. Posiada pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej z 250 miejscami siedzącymi dla widowni. Boisko jest ogrodzone, pokryte prawdziwą trawą. Na obiekcie znajduje się  pomieszczenie gospodarcze z dwiema  szatniami dla zawodników oraz jedną dla trenera.

5. Hala widowiskowo-sportowa przy SP nr 1 w Gniewkowie.

Sala o  wymiarach boiska 42 x 21,5. Służy do organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Gniewkowie. Jest przystosowane do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną.Wyposażona w 2 bramki, 8 koszy oraz trybuny dla widowni.

Fot. 10. hala WIDOWISKOWO-sportowa przy SP 1

6. Sala gimnastyczna przy Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie.

Sala przeznaczona jest do organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie.. Przystosowane jest do ćwiczeń gimnastycznych oraz gier zespołowych. Wymiary Sali: 36 x 24.

2.1.7	Organizacje pozarządowe.

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Gniewkowo

1. Towarzystwo Miłośników Gniewkowa i Ziemi Gniewkowskiej

2. Towarzystwo Przemysłowe

3. Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne „Cordis”

4. Stowarzyszenie Rozwoju Wierzchosławic

5. Stowarzyszenie Rozwoju Wierzbiczan

6. Towarzystwo Miłośników Szadłowic

7. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Suchatówka „Równe Szanse”

8. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Warzynek”

9. Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Mała Ojczyzna”

10. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zajezierza

11. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Murzynko

12. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich i Seniorów „Odnowa”

13. Koło Polskiego Związku Wędkarskiego

14. Koło Honorowych Dawców Krwi

15. Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

16. Koło Polskiego Związku Emerytów i Rencistów

17. Koło Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

18. Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Gniewko”

19. Ludowy Zespół Sportowy „CZARNI”

20. Klub Sportowy „Harmatan”

21. Miejski Ludowy Klub Sportowy „UNIA”

22. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”

23. Ludowy Zespół Sportowy „Kometa”

24. Ludowy Zespół Sportowy „Omega”

25. Fundacja Świętego Mikołaja

26. Koło Łowieckie Nr 51 BAŻANT w Gniewkowie (zrzeszenie)

27. Koło Łowieckie Nr 151 LIS w Gniewkowie (zrzeszenie)

Celem Stowarzyszeń jest tworzenie warunków organizacyjnych i ekonomicznych służących aktywizacji gospodarczej, rozwoju i promocji społecznej, kulturalnej i sportowej oraz integracji lokalnej społeczności poprzez popularyzację wiedzy o mieście, jego historii i zabytkach.

2.1.8	Służba zdrowia.

Wykaz  zakładów  opieki  zdrowotnej działających na terenie miasta i gminy Gniewkowo:

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ESCULAP” S.C. ul. Dworcowa 8c 88-140 Gniewkowo.

- NZOZ PROFILAKTYKA; Murzynno 52 –siedziba główna, 88-140 Gniewkowo, ul. Dworcowa 8C 88-140 Gniewkowo-filia.

- Niepubliczny Zakład Rehabilitacji Leczniczej „REHMAK”; ul. Dworcowa 8C 88-140 Gniewkowo.

- Gabinet stomatologiczny; ul. Dworcowa 8C 88-140 Gniewkowo.

- Gabinet stomatologiczny: ul. 700-lecia.

- Praktyka Lekarza Rodzinnego; Szadłowice 17a  88-140 Gniewkowo

Świadczenia zdrowotne udzielane przez zakłady realizowane są w zakresie:

- promowania  zdrowia,

- profilaktyki,

- opieki na kobietą ciężarną, jej porodem, połogiem oraz nad noworodkiem,

- szczepień ochronnych i innych działań zapobiegawczych,

- opieki nad dziećmi i młodzieżą szkolną,

- badań i porad lekarskich,

- orzekania o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy,

- opieki i rehabilitacji nad niepełnosprawnymi,

- działań  diagnostycznych i profilaktycznych

 Świadczenia ambulatoryjne bez skierowania udzielane są przez:

- ginekologa i położnika,

- stomatologa.

Zakłady obejmują swoimi świadczeniami zdrowotnymi mieszkańców Gminy Gniewkowo, w tym również dzieci przebywające w Domu Dziecka, jak i podopiecznych Domów Pomocy Społecznej, a także młodzież szkolną we wszystkich gminnych szkołach.

2.2.	Sfera gospodarcza.

2.2.1	Charakterystyka podmiotów gospodarczych.

Na przestrzeni lat 2002-2007 dynamika przyrostu liczby podmiotów gospodarczych w mieście Gniewkowie uległa jedynie minimalnym zmianom. W porównaniu z innymi miastami w obrębię gmin wiejsko-miejskich z powiatu inowrocławskiego Gniewkowo posiada najmniejszą liczbę podmiotów gospodarczych, zaś sama tendencja wzrostowa jest tu najsłabiej wyrażona.

Przeważającym typem podmiotów gospodarczych są podmioty sektora prywatnego (89%). Podmioty sektora publicznego stanowią jedynie 11% ogółu podmiotów na terenie miasta zaewidencjowanych w rejestrze REGON.

Przeważającym typem pod względem formy prawnej są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (81%), natomiast spółki prawa handlowego (osobowe i kapitałowe łącznie) w sektorze prywatnym stanowią 5% ogółu.

Charakterystyczne dla Gniewkowa jest zlokalizowanie w obrębie miasta dużych zakładów produkcyjnych, w tym spółek z kapitałem zagranicznym. Do największych należy tu zaliczyć firmę K.C.B. Interlight sp. z o.o. zajmującą się produkcją świec. Istotne znaczenie ma także fakt, że ponad 90% wytwarzanych przez tę spółkę produktów przeznaczona jest na eksport. Zatrudnienie średnioroczne w spółce w roku 2008 wynosiło 544 etaty.

Wykres 21. LICZBA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ZAREJESTROWANA W REJESTRZE REGON W LATACH 2002-2007, ŹRÓDŁO: BANK DANYCH REGIONALNYCH GUS (BDR), STAN NA 31.12 DANEGO ROKU.

2.2.2	Ilość podmiotów gospodarczych.

Zarejestrowane podmioty gospodarcze w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie w latach 2005-2007.

| Ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych roku 2005 na terenie miasta | 59 |
| --- | --- |
| z tego: |  |
| ul. Dworcowa | 1 |
| ul. Sobieskiego | 7 |
| ul. Rynek | 1 |
| ul. Kościelna | 0 |
| ul. Zamkowa | 1 |
| ul. Podgórna | 0 |
| ul. Wałowa | 1 |
| odcinek ul. 17 Stycznia | 2 |
| Obszar objęty rewitalizacją łącznie | 13 |

Tabela 18. ILOŚĆ ZAREJESTROWANYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ROKU 2005.

| Ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych roku 2006 na terenie miasta | 44 |
| --- | --- |
| z tego: |  |
| ul. Dworcowa | 2 |
| ul. Sobieskiego | 2 |
| ul. Rynek | 1 |
| ul. Kościelna | 0 |
| ul. Zamkowa | 0 |
| ul. Podgórna | 0 |
| ul. Wałowa | 1 |
| odcinek ul. 17 Stycznia | 2 |
| Obszar objęty rewitalizacją łącznie | 8 |

Tabela 19. ILOŚĆ ZAREJESTROWANYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ROKU 2006.

| lość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych roku 2007 na terenie miasta | 44 |
| --- | --- |
| z tego: |  |
| ul. Dworcowa | 1 |
| ul. Sobieskiego | 3 |
| ul. Rynek | 1 |
| ul. Kościelna | 0 |
| ul. Zamkowa | 0 |
| ul. Podgórna | 1 |
| ul. Wałowa | 1 |
| odcinek ul. 17 Stycznia | 2 |
| Obszar objęty rewitalizacją łącznie | 9 |

Tabela 20. ILOŚĆ ZAREJESTROWANYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ROKU 2007.

Wśród zarejestrowanych podmiotów gospodarczych  w  latach 2005-2007  w przedmiocie działalności dominuje handel oraz usługi w budownictwie, a także transport drogowy towarów.

Osoby rejestrujące działalność nie poprzestają na jednym kierunku jej   funkcjonowania. W 90% przypadkach oprócz wykonywanej głównej działalności  prowadzą kilka innych, zupełnie odmiennych  jej rodzajów i  tak np. w ewidencji  zarejestrowane są osoby prowadzące gabinet kosmetyczny oraz usługi geodezyjne.

W roku 2006  i 2007 dominowały działalności o przedmiocie: badania i analizy techniczne, usługi budowlane  oraz transport.

2.2.3	Największe podmioty gospodarcze

Do innych zdecydowanie największych podmiotów gospodarczych zarówno pod względem kapitału, obrotów, jak i liczby zatrudnionych należą:

- „Bonduelle Polska”,

- Cykoria S.A. Wierzchosławice,

- KCB „Interlight”,

- Zakłady Mechaniczne Przemysłu Ceramiki Budowlanej „Cerama” Sp. z o.o. w Gniewkowie - producent maszyn i urządzeń dla przemysłu budowlanego,

- KDM Automatyka,

- Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie oddział w Gniewkowie,

- Przedsiębiorstwo Handlowo – Techniczne CERHAT Sp. z o.o.,

- P.P.U.H.  EURO – GRANIT, Gniewkowo,

- INTERFLANSCH Sp. z o.o. Gniewkowo.

2.3.	Sfera środowiska i zagospodarowania przestrzennego.

2.3.1	Uwarunkowania środowiskowe.

Gmina Gniewkowo znajduje się w środkowej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie inowrocławskim. Ogólna powierzchnia obszaru gminy wynosi 17944 ha, w tym obszar miasta w granicach administracyjnych obejmuje 913 ha, a obszar wiejski gminy 17031 ha. Powierzchnia gminy lokuje ją na 23 pozycji wśród 144 gmin województwa kujawsko-pomorskiego oraz na 2 pozycji wśród gmin powiatu inowrocławskiego - po gminie Kruszwica.

W strukturze użytkowania gruntów przeważają użytki rolne, które łącznie zajmują 11248 ha (62,7% powierzchni gminy). Wśród użytków rolnych przeważają grunty orne, które zajmują powierzchnię 10182 ha, sady zajmują 66 ha, łąki 687 ha, a pastwiska trwałe 313 ha. Lasy i grunty leśne zajmują powierzchnię 4558 ha, co stanowi 25,4%.

2.3.2	Zagospodarowanie przestrzenne miasta.

Strefy polityki przestrzennej.

Dla realizacji założonych celów rozwoju gminy, biorąc pod uwagę istniejące uwarunkowania przyrodnicze, społeczne i gospodarcze - obszar gminy Gniewkowo w jej granicach  administracyjnych podzielono na trzy strefy:

- strefę I - leśną,

- strefę II - miejską,

- strefę III - wiejską.

Dla każdej ze stref założono zróżnicowaną politykę przestrzenną i kierunki rozwoju.

Wykres 22. PODZIAŁ GMINY GNIEWKOWO NA STREFY.

I - STREFA LEŚNA - obejmująca ok. 4 400 ha tj. ok. 25 % powierzchni gminy, rozciągająca się od wschodnich od zachodnich granic gminy w jej północnej części.

Dominująca funkcja strefy - gospodarka leśna - związana ściśle  z dotychczasowym gospodarczym i ochronnym wykorzystaniem całego kompleksu. Dla określenia kierunków polityki przestrzennej strefy podzielono ją na obszary:

1. leśny  L,

2. leśno - osadniczy  L-O,

leśno - inwestycyjny   L-U.

II - STREFA MIEJSKA - obejmująca w przeważającej części miasto w jego granicach administracyjnych. Strefa miejska zajmuje ok. 930 ha z powierzchni ogólnej gminy, co stanowi ok. 5 % powierzchni całkowitej gminy. Zamieszkiwana jest przez ok. 49 % ogółu mieszkańców gminy. Strefa ta stanowi miejsce koncentracji funkcji z zakresu:

- mieszkalnictwa,

- usług publicznych lokalnych,

- małych, średnich i niekiedy dużych przedsiębiorstw produkcyjnych,

- usług komercyjnych,

- wypoczynku i rekreacji służących zaspokojeniu potrzeb ogółu mieszkańców gminy.

Strefę miejską podzielono na dziewięć obszarów funkcjonalnych zgodnie z załącznikiem graficznym, oznaczono kolejno literami A, B, C, D, E, F, G, H, I, i nazwano:

A. śródmiejski;

B. mieszkalnictwa i działalności usługowej - południowo-zachodni;

C. mieszkalnictwa i działalności usługowej - centralny;

D. mieszkalnictwa, usług i rolnictwa - północno-zachodni;

E. mieszkalnictwa, usług i rolnictwa;

F. rolnictwa i działalności usługowej;

G. rolnictwa, wypoczynku i rekreacji;

H. rolnictwa;

I. działalności gospodarczej i rolnictwa.

Mapa 5. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gniewkowa.


Funkcje wydzielonych obszarów funkcjonalnych oraz docelowe kierunki przekształceń zostały zapisane w dalszej części niniejszego załącznika do uchwały.

III  –  STREFA WIEJSKA - obejmująca ok.70 % powierzchni gminy o dominującej funkcji rolniczej.
W granicach strefy wydzielono obszary:

1. rolniczo-leśny  R-L

2. rolniczo-mieszkaniowy  R-M

3. rolniczo-osadniczy  R-O

4. rolniczo-ekologiczny  R-E

Szczegółowe ustalenia dla wydzielonych obszarów funkcjonalnych.

Obszar A - śródmiejski - przewidywany do przekształceń mających na celu odnowę urbanistycznego układu miejskiego oraz koncentrację usług centrotwórczych  z wyłączeniem usług uciążliwych dla mieszkalnictwa.

Wymagane na tym terenie działania ograniczające zagrożenia dla środowiska przyrodniczego jak również docelowe przekształcenie na cele zabudowy terenów położonych wewnątrz istniejącej zabudowy przylegającej do ulic. Na terenach objętych strefami „A” i „B” ochrony konserwatorskiej wymagane uzgadnianie wszystkich zamierzeń z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Zakłada się dla tego obszaru następujące zamierzenia inwestycyjne:

- koncentrację miejsko-gminnych usług publicznych (administracja, oświata, kultura);

- porządkowanie istniejącej zabudowy, mające za zadanie poprawę architektury budynków z zachowaniem ich walorów historycznych i architektonicznych;

- likwidację funkcji sprzecznych z przeznaczeniem obszaru;

- stopniową likwidację uciążliwych usług na rzecz usług centrotwórczych (szczególnie teren po dawnej Ceramie przy ul. Piasta)

Jednostka A-1 - „stare miasto” - zabudowy mieszkaniowo-usługowej, dla której zakłada się:

- na terenach istniejącego zainwestowania adaptację i modernizację zabudowy
z zachowaniem dotychczasowej skali i wysokości obiektów oraz z uwzględnieniem  wymogów ochrony konserwatorskiej;

- na terenach możliwych do zainwestowania, a stanowiących luki i wolne przestrzenie - 	zakaz wprowadzania innej funkcji niż mieszkaniowa z dopuszczeniem lokalizowania nieuciążliwych usług w parterach budynków,

- w obrębie jednostki znajdują się tereny działalności gospodarczej, dopuszcza się adaptację, modernizację i rozbudowę istniejących obiektów i realizację nowej zabudowy z zachowaniem dotychczasowej funkcji i parametrów kubaturowych  istniejącej zabudowy.

2.3.3	Granice stref ochrony konserwatorskiej.

Ośrodkiem miasta jest czworoboczny rynek. W obrębie miasta wyznaczono kilka form ochrony dóbr kultury, co podkreśla wysoką rangę tutejszej architektury oraz urbanistycznego układu przestrzennego. Formą ochrony dóbr kultury jest m.in. wyznaczenie na terenie miasta stref ochrony konserwatorskiej. Są to strefy wyznaczone w zależności od stopnia zachowania istniejącej historycznej kompozycji urbanistycznej i substancji zabytkowej miasta. W strefie obowiązuje szereg rygorów i obostrzeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to w szczególności prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych, zmian przeznaczenia budynków, umieszczania na budynkach urządzeń technicznych, tablic i reklam.

Strefa „A” - Strefa pełnej ochrony konserwatorskiej, obejmująca obszary szczególnie wartościowe, do bezwzględnego zachowania. Wszystkie prace powinny być uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wszystkie prace ziemne wymagają zapewnienia stałego nadzoru archeologicznego.

W strefie „A” znajdują się tereny przy następujących ulicach:

• 	Kościelna;

• 	Mikołaja;

• 	Podgórna;

•	Polna;

• 	Rynek;

•	 Sobieskiego;

• 	Wałowa;

• 	Zamkowa

oraz część terenów przy ulicach:

•	Dworcowa;

•	Inowrocławska;

•	Kątna;

• 	Kilińskiego;

• 	Paderewskiego;

• 	Toruńska.

Strefa „B” - Strefa ochrony konserwatorskiej obejmująca obszar podlegający rygorom w zakresie utrzymania zasadniczych elementów istniejącej substancji o wartościach kulturowych oraz charakteru w skali nowej zabudowy. Uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków powinny być przebudowy obiektów zabytkowych, lokalizacje nowych obiektów, korekty układu przestrzennego.

W strefie „B” znajdują się tereny przy następujących ulicach:

• 	17 Stycznia;

• 	700-lecia;

• 	Chopina;

•	Krótka;

• 	Moniuszki;

• 	Obwodnica;

•	Pająkowskiego;

•	Zielona

oraz część terenów przy ulicach:

• 	Cmentarna;

• 	Dworcowa;

• 	Inowrocławska;

• 	Kątna;

• 	Kilińskiego;

• 	Ogrodowa;

•	Paderewskiego;

•	Piasta;

•	Powstańców Wielkopolskich;

• 	Sikorskiego;

•	Toruńska;

• 	Zajezierna.

2.4.	Sfera  infrastrukturalna.

2.4.1	Stan infrastruktury mieszkaniowej.

Wg danych z Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. w mieście Gniewkowo istniało 2270 mieszkań o łącznej powierzchni 129 795 m2, z czego 2246 (o powierzchni 128 719 m2) było stale zamieszkałych.

| Okres budowy | Liczba mieszkań | Powierzchnia użytkowa (m2) |
| --- | --- | --- |
| przed 1918 | 441 | 21043 |
| 1918 - 1944 | 243 | 12494 |
| 1945 - 1970 | 507 | 28361 |
| 1971 – 1978 | 420 | 20904 |
| 1979 - 1988 | 459 | 31934 |
| 1989 - 2002 | 170 | 13546 |

Tabela 21. MIESZKANIA W MIEŚCIE GNIEWKOWO WG OKRESÓW BUDOWY, OPRACOWANIE WŁASNE, PODSTAWA: NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2002R.

Jak widać z przedstawionego niżej wykresu udział substancji mieszkaniowej powstałej w poszczególnych okresach jest zróżnicowany. Największy metraż mieszkań to mieszkania z lat 1979 – 1988, następnie z lat 1945 – 1970 (22%). Udział mieszkań powstałych przed 1918r. i 1971 – 1978 jest taki sam i wynosi 16%.

Wykres 23. MIESZKANIA W MIEŚCIE GNIEWKOWO WG OKRESU ICH POWSTANIA, OPRACOWANIE WŁASNE, PODSTAWA: NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2002R.

Sytuacja mieszkaniowa ludności jest zadowalająca, zarówno jeśli chodzi o liczbę izb
w przeliczeniu na 1 mieszkańca, jak i przypadającą na osobę powierzchnię użytkową.

| Liczba izb w mieszkaniu | Liczba mieszkań |
| --- | --- |
| 1 izba | 128 |
| 2 izby | 447 |
| 3 izby | 756 |
| 4 izby | 610 |
| 5 i więcej izb | 300 |

Tabela 22. MIESZKANIA W MIEŚCIE GNIEWKOWO WG ILOŚCI IZB I POWIERZCHNI OGÓŁEM, OPRACOWANIE WŁASNE, PODSTAWA: NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2002R.

| Powierzchnia mieszkania [m2] | Liczba mieszkań |
| --- | --- |
| do 30 | 193 |
| 30 – 39 | 468 |
| 40 – 49 | 635 |
| 50 – 59 | 200 |
| 60 – 79 | 375 |
| 80 – 99 | 134 |
| 100 – 119 | 120 |
| 120 i więcej | 116 |

Tabela 23. MIESZKANIA W MIEŚCIE GNIEWKOWO WG POWIERZCHNI, OPRACOWANIE WŁASNE, PODSTAWA: NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2002R.

| Mieszkania wg powierzchni przypadającej na 1 osobę | Liczba mieszkań |
| --- | --- |
| Do 7 m2 | 78 |
| 7 – 9,9 m2 | 281 |
| 10 – 14,9 m2 | 532 |
| 15 – 19,9 m2 | 411 |
| 20 – 29,9 m2 | 466 |
| Pow. 30 m2 | 473 |

Tabela 24. MIESZKANIA W MIEŚCIE GNIEWKOWO WG POWIERZCHNI PRZYPADAJĄCEJ NA 1 OSOBĘ, OPRACOWANIE WŁASNE, PODSTAWA: NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2002R.

W porównaniu z innymi miastami w powiecie inowrocławskim przeciętna powierzchnia lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na 1 osobę klasyfikuje miasto Gniewkowo na mocnej, drugiej pozycji po Pakości. Jednak w zestawieniu z danymi dla województwa kujawsko-pomorskiego widać, że jest to wielkość mniejsza od średniej wojewódzkiej.

| Obszar | Powierzchnia użytkowania mieszkania w m2 na 1 osobę |
| --- | --- |
| Miasto Gniewkowo | 19,1 |
| Miasto Janikowo | 18,7 |
| Miasto Kruszwica | 18,6 |
| Miasto Pakość | 19,5 |
| województwo kujawsko-pomorskie | 21,7 |

Tabela 25. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKANIA NA 1 OSOBĘ W MIEŚCIE GNIEWKOWO OPRACOWANIE WŁASNE, ŹRÓDŁO: BANK DANYCH REGIONALNYCH GUS (BDR), STAN NA 31.12.2007R.

Systematycznej poprawie z roku na rok ulega stan wyposażenia mieszkań w podstawową infrastrukturę techniczną. Dotyczy to zarówno starań władz gminnych (budowa wodociągów    i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej), jak i dążenia właścicieli mieszkań do podnoszenia ich standardu.

| Wyposażenie mieszkania | Liczba mieszkań |
| --- | --- |
| mieszkania ogółem | 2246 |
| wodociąg z sieci | 2138 |
| wodociąg lokalny | 71 |
| wodociąg razem | 2209 |
| bez wodociągu | 37 |
| ustęp spłukiwany | 1865 |
| łazienka | 1836 |
| ciepła woda | 1458 |
| CO zbiorowe | 1023 |
| CO indywidualne | 637 |
| piece | 546 |
| gaz z sieci | 1338 |
| gaz z butli | 599 |

Tabela 26. MIESZKANIA W MIEŚCIE GNIEWKOWO WG WYPOSAŻENIA W INFRASTRUKTURĘ, PODSTAWA: NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2002R.

2.4.2	Infrastruktura techniczna.

Miejska infrastruktura techniczna jest dobrze rozwinięta. W ostatnich latach podjęto szereg działań dotyczących zarówno jej rozbudowy, jak i remontów oraz konserwacji. Budynki i tereny inwestycyjne uzbrojone są w podstawowe media.

Sieci wodociągowe

Łączna długość sieci wodociągowej na terenie miasta wynosiła w 2005r. 30,4 km. Sieć obsługiwała 866 przyłączy i korzystało z niej 7195 mieszkańców. Rocznie wodociągi komunalne dostarczały mieszkańcom 327 dam3 wody.

Kanalizacja i oczyszczania ścieków

Na terenie miasta działa oczyszczalnia ścieków komunalnych. Jest to oczyszczalnia mechaniczno - biologiczno – chemiczna, a jej przepustowość wynosi 3900 m3 na dobę.  Prowadzi do niej ok. 16 km sieci kanalizacji sanitarnej obsługującej 640 przyłączy. Z kanalizacji sanitarnej korzystało w 2005 r. 6030 mieszkańców i odprowadzała ona rocznie 496,3 dam2 ścieków komunalnych. Dalsza postępująca kanalizacja miasta i gminy, m.in. dzięki pozyskanym funduszom unijnym w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz potrzeba działań remontowych na istniejącej oczyszczalni spowodowały, iż w roku 2010 zamierzamy przystąpić do jej rozbudowy.

Ponieważ wyposażenie odbiorców indywidualnych w możliwość odprowadzania ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej jest jednym z podstawowych kryteriów oceny stopnia wyposażenia miasta i gminy w infrastrukturę komunalną, dokonano w tym zakresie analizy porównawczej. Pod uwagę wzięto odsetek mieszkańców poszczególnych miast korzystających z sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej lub sanitarnej. Z porównania wynika, że na tle pobliskich miast z terenu powiatu inowrocławskiego miasto Gniewkowo jest dość dobrze wyposażone w system kanalizacji sanitarnej, a na tle danych wojewódzkich sytuacja ta wygląda jeszcze lepiej.

Wykres 24. PROCENTOWY UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW MIAST KORZYSTAJĄCYCH Z KANALIZACJI SANITARNEJ NA TLE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO, OPRACOWANIE WŁASNE, ŹRÓDŁO: BANK DANYCH REGIONALNYCH GUS (BDR), STAN NA 31.12.2007R.

Gospodarka odpadami

Odpady stałe wywożone są z terenu miasta przez wyspecjalizowane podmioty, z którymi mieszkańcy i zarządcy posesji zawarli stosowne umowy. Prowadzona jest również selektywna zbiórka odpadów. Śmieci wywożone są na składowisko zlokalizowane w pobliskim.Kaczkowie.

Gazownictwo

Prawie na obszarze całego miasta dostępny jest gaz przewodowy. Długość sieci gazowej w 2005r. wynosiła 12 km i obsługiwała ona 358 połączeń. Ogółem z gazu przewodowego korzystało 1425 gospodarstw domowych, w których żyło 4226 mieszkańców.

Ciepłownictwo

Na terenie miasta Gniewkowa funkcjonują trzy osiedlowe kotłownie dostarczające energię cieplną i ciepłą wodę mieszkańcom miasta. Są to:

- kotłownia „700-lecia” o mocy Q = 2,064 MW, dobudowana do budynku mieszkalnego. Paliwem dla kotłowni jest węgiel gruby. Zaopatruje ona w ciepło budynki mieszkalne wielorodzinne i budynek usługowy,

- kotłownia „Dreckiego” o mocy 3,18 MW. Jest również kotłownią dobudowaną do budynku mieszkalnego. Jest źródłem ciepła dla budynków wielorodzinnych, budynku mieszkalno - hotelowego, rzemieślniczego i usługowego. Paliwem dla kotłowni jest miał węglowy,

- kotłownia „Pająkowskiego” o mocy 1,285 MW. Paliwem dla kotłowni jest węgiel kamienny gruby. Jest kotłownią dobudowaną do budynku mieszkalnego i zaopatruje ona w ciepło budynki mieszkalne wielorodzinne.

Funkcjonują również mniejsze lokalne kotłownie przy zakładach pracy i budynkach użyteczności publicznej, z których część zmodernizowano poprzez zastosowanie technologii pozwalających na spalanie paliw ekologicznych.

Energetyka

Sieć energetyczna na terenie miasta jest dobrze rozwinięta i stanowi jednolity system krajowy. Istniejąca sieć posiada rezerwy mocy i możliwości rozbudowy, co stwarza dogodne warunki, zarówno dla rozwoju przedsiębiorczości, jak i budownictwa mieszkaniowego.

Telekomunikacja

Na terenie całego miasta dostępna jest telefonia przewodowa i potrzeby mieszkańców w tym zakresie mogą być zrealizowane. Jedynym kryterium jest bariera kosztowa (bądź brak ekonomicznej opłacalności) po stronie indywidualnych odbiorców. Ponadto teren miasta pozostaje w całości w zasięgu operujących na polskim rynku operatorów telefonii komórkowej.

2.4.3	System komunikacji.

Gniewkowo posiada korzystne położenie komunikacyjne przy drodze krajowej nr 15 relacji Toruń – Inowrocław. Również sieć dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych zapewnia miastu dogodne połączenia z miejscowościami gminy. Drogami gminnymi są również ulice w mieście Gniewkowo przedstawione w poniższej tabeli.

| Lp. | Nr drogi | Nazwa ulicy |
| --- | --- | --- |
| 1 | 151101C | 17 Stycznia |
| 2 | Bez numeru | 21 Stycznia |
| 3 | 151102C | 700 lecia |
| 4 | Bez numeru | Agnieszki Osieckiej |
| 5 | Bez numeru | Cegielna |
| 6 | Bez numeru | Cmentarna |
| 7 | Bez numeru | Cicha |
| 8 | Bez numeru | Dr. Jana Dreckiego |
| 9 | 151103C | Dworcowa |
| 10 | Bez numeru | Działkowców |
| 11 | 151104C | Fryderyka Chopina |
| 12 | Bez numeru | Gen. Władysława Sikorskiego |
| 13 | 151105C | Gerharda Pająkowskiego |
| 14 | 151106C | Ignacego Jana Paderewskiego |
| 15 | Bez numeru | Inowrocławska |
| 16 | 151107C | Jana Kasprowicza |
| 17 | Bez numeru | Jana Kilińskiego |
| 18 | 151108C | Jęczmienna |
| 19 | 151109C | Kątna |
| 20 | Bez numeru | Kolejowa |
| 21 | 151110C | Kościelna |
| 22 | 151111C | Króla Jana III Sobieskiego |
| 23 | Bez numeru | Krótka |
| 24 | Bez numeru | Kwiatowa |
| 25 | Bez numeru | Michałowo |
| 26 | Bez numeru | Nowa |
| 27 | 151112C | Ogrodowa |
| 28 | 151113C | Parkowa |
| 29 | 151114C | Piasta |
| 30 | 151115C | Podgórna |
| 31 | Bez numeru | Księstwa Gniewkowskiego |
| 32 | Bez numeru | Powstańców Wielkopolskich |
| 33 | 151116C | Przemysłowa |
| 34 | 151117C | Rynek |
| 35 | Bez numeru | Rzemieślnicza |
| 36 | Bez numeru | Słoneczna |
| 37 | Bez numeru | Spokojna |
| 38 | 151118C | Spółdzielcza |
| 39 | 151119C | Stanisława Moniuszki |
| 40 | 151120C | Średnia |
| 41 | 151121C | Św. Mikołaja |
| 42 | Bez numeru | Toruńska |
| 43 | Bez numeru | Usługowa |
| 44 | 151122C | Walcerzewice |
| 45 | 151123C | Wałowa |
| 46 | Bez numeru | Wojska Polskiego |
| 47 | 151124C | Zajezierna |
| 48 | 151125C | Zamkowa |
| 49 | Bez numeru | Zielona |
| 50 | Bez numeru | Żytnia |

Tabela 27. DROGI GMINNE NA TERENIE MIASTA GNIEWKOWO, OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DANYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W GNIEWKOWIE

2.5.	Identyfikacja problemów – podsumowanie.

Na podstawie powyższej analizy oraz dokonanych porównań w odniesieniu do najbliższego regionu oraz danych wojewódzkich i ogólnopolskich zdefiniowano główne problemy w sferze społecznej i gospodarczej, które zostały poddane analizie.

SFERA SPOŁECZNA

wysokie i długotrwałe bezrobocie (głównie w grupach szczególnie narażonych), ubóstwo poprzez wzrost liczby osób korzystających z pomocy MGOPS wysoki poziom przestępczości stwierdzony liczbą wykroczeń na podstawie danych statystycznych oraz: niewystarczająca infrastruktura usług turystycznych, kulturalno-edukacyjnych i rekreacyjnych, poziom wykształcenia mieszkańców – brak asymilacji z potrzebami dzisiejszej gospodarki co bezpośrednio ma wpływ na brak zatrudnienia (wysoki odsetek bezrobotnych o niskim poziomie wykształcenia), zmniejszanie się liczby mieszkańców miasta, starzenie się społeczeństwa.

SFERA GOSPODARCZA

niska dynamika wzrostu liczby podmiotów gospodarczych niezadowalający dostęp do informacji potencjalnych przedsiębiorców oraz: mała ilość inwestorów zagranicznych niskie kwalifikacje zawodowe pracowników.

Tabela 28. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW WG ANALIZOWANYCH SFER (1).

Na podstawie przeprowadzonej analizy określono również dodatkowe problemy wynikające ze sfery środowiskowej oraz sfery infrastrukturalnej.

SFERA ŚRODOWISKA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

niski potencjał turystyczny, niewykorzystywanie potencjału przyrodniczego i kulturowego, zdegradowana tkanka urbanistyczna.

SFERA INFRASTRUKTURALNA

zły stan techniczny budynków mający bezpośredni wpływ na estetykę obiektów, oraz centrum miasta, a także obniżenie jakości życia mieszkańców, długi okres użytkowania infrastruktury publicznej (konieczność modernizacji), niewystarczająca liczba mieszkań komunalnych, potrzeba dalszej gazyfikacji miasta.

Tabela 29. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW WG ANALIZOWANYCH SFER (2)

2.6	Analiza strategiczna.

Celem analizy strategicznej jest rozważenie mocnych i słabych stron oraz wstępna analiza szans i zagrożeń związanych z podjęciem działań rewitalizacyjnych.

Ze skrzyżowania tych dwóch podziałów powstają cztery kategorie czynników:

- wewnętrzne pozytywne – mocne strony – walory, które w pozytywny sposób wyróżniają z otoczenia,

- wewnętrzne negatywne – słabe strony – konsekwencje ograniczeń zasobów,

- zewnętrzne pozytywne – szanse – zjawiska i tendencje w otoczeniu, które odpowiednio wykorzystane staną się impulsem rozwoju oraz osłabią zagrożenia,

- zewnętrzne negatywne – zagrożenia – wszystkie czynniki zewnętrzne, które są postrzegane jako bariery dla rozwoju.

| MOCNE STRONY | SŁABE STRONY |
| --- | --- |
| Dobra lokalizacja miasta na tle województwa. Wysoka aktywność organizacji pozarządowych. Bogata historia miasta. Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna. Dobre połączenia drogowe z innymi ośrodkami miejskimi w województwie. Siedziba władz gminnych. Centralne położenie miasta w gminie. Wysoki odsetek osób młodych. Obecność na terenie miasta dużych zakładów dających miejsca pracy. | Malejąca liczba ludności. Zły stan dróg. Niska wartość zasobów mieszkaniowych. Niewykorzystane walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze. Niski potencjał turystyczny. Niska estetyka miasta. Przestarzała infrastruktura techniczna. Starzejące się społeczeństwo. Niski wskaźnik aktywności gospodarczej. Brak muzeum – instytucji kultury dbającej o promocje miasta i zachowanie tradycji. |
| SZANSE | ZAGROŻENIA |
| Rozwój lokalnych dużych przedsiębiorstw. Niski wskaźnik inflacji. Możliwość powstania muzeum. Wykorzystanie na cele publiczne budynków komunalnych. Zatrzymanie młodzieży w mieście. Przyciągnięcie większej liczby turystów. | Stała emigracja ludzi młodych. Konkurencja innych miast, głównie Torunia i Inowrocławia. Nasilający się ruch kołowy przecinający miasto. Rosnący stopień zanieczyszczenia środowiska. Brak współpracy długofalowej między sektorem publicznym i prywatnym. Niewystarczająca pula środków publicznych na zaspokojenie potrzeb mieszkańców. |

Tabela 30. ANALIZA SWOT.

Załącznik nr 2

do Lokalnego Programu Rewitalizacji

Gniewkowa na lata 2007-2015

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

### ZAŁĄCZNIK NR 2 RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH.

Opis procesu konsultacji społecznych.

Jednym z założeń dotyczących procesu przygotowywania lokalnego programu rewitalizacji jest możliwie szerokie przeprowadzenie konsultacji społecznych niniejszego dokumentu. Zarówno wśród przedstawicieli środowisk społecznych, jak i gospodarczych, szczególnie z obszaru objętego wsparciem.

W trakcie tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gniewkowa na lata 2007 – 2015  konsultacjom poddano: założenia do LPR, indykatywny wykaz projektów do wsparcie w ramach wyznaczonego obszaru rewitalizowanego.

Konsultacje społeczne składały się z następujących elementów:

- Spotkanie konsultacyjne NR 1

W dniu 18.12.2008r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie odbyło się spotkanie konsultacyjne, w którym wzięło udział 11 osób. Byli to przedstawiciele sektora pozarządowego, wspólnot mieszkaniowych, instytucji publicznych (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, Nadleśnictwo Gniewkowo, pracownicy Urzędu Miejskiego w Gniewkowie). Informacja o spotkaniu dostępna była w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu oraz w lokalnym wydaniu Expressu Bydgoskiego (wydanie z dnia 15.12.2008r.)

W trakcie spotkania zaprezentowano planowany do objęcia wsparciem obszar Gniewkowa, a także zaprezentowano planowane do wsparcia projekty, w tym ich zakres rzeczowy, harmonogram realizacji oraz koszty i poziom dofinansowania ze środków RPO.

W trakcie spotkania złożono 1 uwagę do planowanych działań ujętych w LPR polegającą na dopisaniu do indykatywnego wykazu projektów zadania polegające go na modernizacji budynku mieszkalnego na ul. Dworcowej 1 w Gniewkowie, zadanie to realizowane ma być przez Wspólnotę Mieszkaniowa, zaś jego koszt całkowity oszacowano na kwotę 200 000 zł.

- Spotkanie konsultacyjne NR 2

Spotkanie odbyło się w dniu 18.08.2009r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie. Wzięło w nim udział 18 osób: radni Rady Miejskiej w Gniewkowie, przedstawiciele sektora pozarządowego, instytucji publicznych (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, szkoły publiczne, pracownicy Urzędu Miejskiego w Gniewkowie), a także mieszkańcy Gniewkowa.

Podczas spotkania zaprezentowano planowane inwestycje w ramach działań rewitalizacyjnych, przedstawiono metodę, przy pomocy, której przeprowadzono delimitację obszaru wsparcia. Pytania oraz sugestie uczestników spotkania dotyczyły przede wszystkim możliwości rozszerzenia obszaru wsparcia, co okazało się niemożliwe wskutek korzystnych wskaźników określających obszar wsparcia.

- Badanie ankietowe

Kolejnym elementem konsultacji społecznych było przeprowadzenie badania ankietowego dotyczącego zarówno obszaru wsparcia, jak i planowanych działań, na karcie, której wzór stanowi załącznik do niniejszego Raportu.

Informacja o wyłożeniu ankiet i możliwości zgłoszenia za ich pośrednictwem uwag dostępna była na tablicach informacyjnych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie oraz na jego stronie internetowej.

W wyniku przeprowadzonego badania do Urzędu Miejskiego w Gniewkowie wpłynęło 36 ankiet. Wypełnione były przez:

- osoby prywatne – mieszkańców Gniewkowa (10 ankiet);

- przedstawicieli, pracowników instytucji publicznych (16 ankiet);

- lokalnych przedsiębiorców (5 ankiet);

- organizacje pozarządowe (4 ankiety);

- wspólnotę mieszkaniową (1 ankieta)

Do najczęściej zgłaszanych uwag należało:

- objęcie obszarem wsparcia większej części miasta (co jest niemożliwe ze względów obiektywnych – delimitacja za pomocą obiektywnych wskaźników);

- zwiększenie nakładów na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną (dodatkowe zadania obecnie są już realizowana na terenie miasta ze środków budżetowych Gminy Gniewkowo);

- doprecyzowanie zakresu działań (w ankietach wskazano jakie działania powinny być włączone w ramach projektu dotyczącego powstania Muzeum w Gniewkowie oraz projektu dotyczącego modernizacji budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie.

Wskazano także dodatkowe zadanie w ramach wyznaczonego obszaru wsparcia. Zostało ono zgłoszone przez wspólnotę mieszkaniową i dopisane na listę proponowanych zadań. W trakcie kolejnego badania ankietowego zadanie to również zostało poddane konsultacjom.społecznym.

W związku z aktualizacją LPR w marcu 2011 r., ponownie wyłożono karty ankietowe uwzględniające zaktualizowaną listę projektów. Informacja o wyłożeniu ankiet i możliwości zgłoszenia za ich pośrednictwem uwag dostępna była na tablicach informacyjnych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, na jego stronie internetowej oraz w lokalnej prasie – dodatku „Gniewkowo” do Expressu Inowrocławskiego.

W wyniku przeprowadzonego badania do Urzędu Miejskiego w Gniewkowie wpłynęło 9 ankiet. Wypełnione były przez osoby prywatne, które nie zgłosiły żadnych uwag co do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gniewkowa na lata 2007-2015.

- Wyłożenie LPR

W dniach 1-18.08.2009 r. projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gniewkowa na lata 2007 – 2015 został wyłożony do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej. Wraz z LPR udostępniona została ankieta konsultacyjna (załącznik). W trakcie tego etapu tworzenia LPR złożono 14 uwag, które dotyczyły:

- poszerzenia obszaru wsparcia;

- zmiany harmonogramu realizacji projektów;

- kosztów zaplanowanych w projekcie LPR inwestycji.

W dniach 04-14.03.2011 r. projekt zaktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Gniewkowa na lata 2007 – 2015 został wyłożony do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Wraz z LPR udostępniona została ankieta konsultacyjna (załącznik). Na tym etapie konsultacji społecznych nie zgłoszono żadnych uwag.

- Karty projektów

W trakcie konsultacji społecznych mieszkańcom prezentowane były karty projektów dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gniewkowie. Wraz z kartami projektów dostępny był wykaz ulic planowanych do ujęcia w obszarze wsparcia. Były to ulice, które ostatecznie zostały objęte wsparciem.

- Wzory kart konsultacji społecznych

Wykorzystano 3 wersje kart konsultacji społecznych. Pierwsza wersja dotyczy okresu do dnia 18.12.2008r., kiedy to zgłoszono kolejne zadanie w ramach wyznaczonego obszaru wsparcia. Od tego dnia udostępnione zostały ankiety w wersji zawierającej tę poprawkę.

W marcu 2011 r. zostały wyłożone karty uwzględniające aktualizację LPR – zwiększenie obszaru objętego rewitalizacją i wpisanie kolejnego projektu – „Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich – II etap”.

Wzory  ankiet przedstawione są w załączniku nr 5 do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gniewkowa na lata 2007 – 2015.

Załącznik nr 3

do Lokalnego Programu Rewitalizacji

Gniewkowa na lata 2007-2015

WYKAZ PROJEKTÓW

### ZAŁĄCZNIK NR 3 WYKAZ PROJEKTÓW

Gniewkowo – stare miasto

Działania rewitalizacyjne i restrukturyzacyjne

| Obszar wsparcia | Nazwa projektu | Beneficjent | Wartość całkowita projektu | Źródła finansowania | Okres realizacji projektu | Wskaźniki na jakie projekt oddziaływuje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | własne | EFRR | inne |  |  |
| Gniewkowo – stare miasto | Adaptacja budynku bożnicy w Gniewkowie na muzeum wraz z zagospodarowaniem parkingu | Gmina Gniewkowo | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2010 – 2011 | - Liczba osób bezrobotnych, - Liczba przestępstw I wykroczeń w tym czyny karalne nieletnich |
| Gniewkowo – stare miasto | Modernizacja budynku MGOKSiR w Gniewkowie | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2010 | - Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, - Liczba przestępstw i wykroczeń w tym czyny karalne nieletnich, - Liczba osób bezrobotnych |
| Gniewkowo – stare miasto | Modernizacja zabytkowego budynku ratusza na cele Urzędu Miejskiego w Gniewkowie | Gmina Gniewkowo | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2010 – 2011 | - Liczba przestępstw i wykroczeń w tym czyny karalne nieletnich, - Liczba osób bezrobotnych |
| Gniewkowo – stare miasto | Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich | Gmina Gniewkowo | 8 216 152,56 | 6 521 981,91 | 1 694 170,65 | 0,00 | 2007-2010 | - Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, - Liczba osób bezrobotnych, - Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej, - Liczba przestępstw i wykroczeń w tym czyny karalne nieletnich |
| Gniewkowo – stare miasto | Modernizacja budynku komunalnego na ul. Rynek 8 w Gniewkowie | Gmina Gniewkowo | 250 000,00 | 250 000,00 | 00,00 | 0,00 | 2011 | - Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej |
| Gniewkowo – stare miasto | Modernizacja budynku komunalnego na ul. Sobieskiego 11 w Gniewkowie | Gmina Gniewkowo | 250 000,00 | 250 000,00 | 00,00 | 0,00 | 2012 | - Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, - Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej |
| Gniewkowo – stare miasto | Modernizacja budynku mieszkalnego na ul. Dworcowej 1 w Gniewkowie | Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ulicy Dworcowej 1 | 200 000,00 | 00,00 | 0,00 | 200 000,00 | 2010 | - Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej |
| Gniewkowo – stare miasto | Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich – II etap | Gmina Gniewkowo | 538 788,91 | 203 823,28 | 334 965,63 | 0,00 | 2009-2010 | - Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, - Liczba osób bezrobotnych, - Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej, - Liczba przestępstw i wykroczeń w tym czyny karalne nieletnich |
|  |  | SUMA | 10 454 941,47 | 8 225 805,19 | 2 029 136,28 | 200 000,00 |  |  |

Tabela 31. DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE I RESTRUKTURYZACYJNE.

Działania rewitalizacyjne społeczne

| Obszar wsparcia | Nazwa projektu | Beneficjent | Wartość całkowita projektu | Źródła finansowania | Okres realizacji projektu | Wskaźniki na jakie projekt oddziaływuje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | własne | EFS | inne |  |  |
| Gniewkowo – stare miasto | Program aktywizacji społecznej dla M-GOPS Gminy Gniewkowo - aktywna integracja - upowszechnianie integracji i pracy socjalnej - zasiłki i pomoc w naturze | M-GOPS | 121 038,80 154 463,00 165 990,93 175 000,00 185 000,00 195 000,00 | 12 709,20 16 218,62 17 429,05 18 375,00 19 425,00 20 475,00 | 102 882,88 131 293,55 141 092,34 148 750,05 157 250,05 165 750,06 | 5 446,72 6 950,83 7 469,54 7 874,95 8 324,95 8 774,94 | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | - Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej, - Liczba postępowań eksmisyjnych, - Liczba przestępstw i wykroczeń w tym czyny karalne nieletnich |
| Gniewkowo – stare miasto | Wycieczki plenerowe wspierające aktywną integrację dla ludności zagrożonej wykluczeniem społecznym - sekcja fotograficzna - szkółka malarska - zawody sportowe | M-GOKSiR | 200 000,00 | 40 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 2010-2013 | Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia; Wysoki poziom przestępczości i naruszeń prawa |
| Gniewkowo – stare miasto | Jak założyć własną firmę - szkolenie i warsztaty praktyczne dla osób bezrobotnych | Gmina Gniewkowo | 100 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 2011-2013 | - Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, - Liczba osób bezrobotnych |
|  |  | SUMA B | 1 296 492,73 | 164 631,87 | 1 087 018,93 | 44 841,93 |  |  |
|  |  | SUMA A+B | 11 751 434,20 | 8 390 437,06 | 3 116 155,21 | 244 841,93 |  |  |

Tabela 32. DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE – SPOŁECZNE.

Załącznik nr 4

do Lokalnego Programu Rewitalizacji

Gniewkowa na lata 2007-2015

OPIS PROJEKTÓW

### ZAŁĄCZNIK NR 4 OPIS PROJEKTÓW

OPIS PROJEKTU

| Nazwa projektu: | ADAPTACJA BUDYNKU BOŻNICY W GNIEWKOWIE NA MUZEUM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PARKINGU |
| --- | --- |
| Data sporządzenia opisu projektu: | 1.12.2008 | Podmiot zgłaszający projekt: | Urząd Miejski w Gniewkowie |
| Koszt całkowity: | 350 000,00 zł | Oszacowany na podstawie: | Wstępnego kosztorysu szacunkowego |
| Źródła finansowania projektu: | Środki RPO (EFRR) | 00,00 zł |
|  | Inne (budżet Gminy Gniewkowo) | 350 000,00 zł |
| ZWIĘZŁY OPIS PROJEKTU |
| CEL: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, co wpłynie na poziom bezpieczeństwa i zabezpieczenia zbiorów muzealnych oraz na obniżenie kosztów utrzymania obiektu poprzez oszczędność ciepła, modernizacja wnętrza budynku wraz z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wymiana podłogi, modernizacja zaplecza sanitarnego, wymiana instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania wraz z remontem przyległej kotłowni, co wpłynie na oszczędność energii, mniejsze koszty utrzymania obiektu, przekształcenie placu przylegającego do budynku na plac z 8 miejscami parkingowymi, co usprawni dostępność do obiektu i okolicznych punktów handlowo-usługowych. PRODUKT: Powstanie Muzeum Regionalnego w Gniewkowie na podstawie Uchwały Nr XL/327/2009 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 24 czerwca 2009 r. w zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Podgórnej 2 w Gniewkowie – KW 51418, będącej we władaniu Gminy Gniewkowo. Ogólny nadzór nad Muzeum będzie sprawował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a nadzór bezpośredni – Burmistrz Gniewkowa. W skład struktury organizacyjnej Muzeum wejdą następujące działy: Dział Etnografii, Dział Historyczny. Oprócz wymienionych działów, w Muzeum planuje się wydzielenie miejsca na prowadzenie dodatkowej działalności gospodarczej o powierzchni 10 m2, z której uzyskane środki będą wykorzystywane wyłącznie na finansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum. Odwiedzający będą mogli nabyć tam przedmioty promujące miasto Gniewkowo oznaczone przyjętymi symbolami – herbem, logiem i hasłem reklamowym miasta oraz logiem Księstwa Gniewkowskiego. Powstałe Muzeum będzie atrakcją dla turystów, a także miejscem na organizowanie plenerowych lekcji historii dla uczniów okolicznych szkół oraz warsztatów praktycznych dla młodzieży z obszaru objętego rewitalizacją. REZULTAT: stworzenie nowych miejsc pracy - w ramach projektu planowane jest zatrudnienie 2 osób. Będą to osoby bezpośrednio odpowiedzialne za funkcjonowanie Muzeum, spadek liczby przestępstw i wykroczeń stwierdzonych poza zdarzeniami drogowymi i przestępstwami gospodarczymi w tym czyny karalne nieletnich - szacuje się, że poziom przestępczości spadnie o 5%. Przewiduje się, że zajęcia z wykwalifikowanymi historykami i archeologami oraz krzewienie lokalnej historii w przyszłości wpłynie na świadomość młodocianych. Zaszczepione w nich dziedzictwo kulturowe sprawi, że obniży się poziom agresji wśród młodzieży i wyrosną oni na porządnych obywateli Gniewkowa. Dodatkowo wykonanie przedmiotowego projektu wpłynie na: poprawę atrakcyjności turystycznej Gniewkowa, zachowanie dziedzictwa historycznego Gminy Gniewkowo, promocję walorów historycznych Gniewkowa, dawnej stolicy Księstwa Gniewkowskiego, wykorzystanie zdegradowanego obszaru dla nowych funkcji kulturalno-edukacyjnych. Stworzenie muzeum w Gniewkowie przyczyni się do ożywienia społeczno-kulturalnego miasta i poprawi atrakcyjność turystyczną Gniewkowa. W dużej mierze przyczyni się do zainteresowania lokalną historią oraz promowania dziedzictwa historycznego ziem Księstwa Gniewkowskiego. Nadanie nowej funkcji edukacyjno-kulturalnej budynkowi podniesie wartość substancji miejskiej i przywróci ład przestrzenny w centrum miasta. POWIĄZANIE Z INNYMI PROJEKTAMI: Projekt związany jest funkcjonalnie z trzema innymi projektami zaplanowanymi do realizacji w ramach działań rewitalizacyjnych: Modernizacja budynku MGOKSiR w Gniewkowie – obydwa obiekty komplementarnie będą współpracowały z miejskimi szkołami organizując wspólnie zajęcia dla młodzieży z obszaru objętego rewitalizacją. Zajęcia krzewiące w młodocianych, że są oni częścią dziedzictwa historycznego Gniewkowa, zajęcia kulturalne i edukacyjne będą się nawzajem przeplatały wpajając młodzieży prawidłowe wartości. oraz z projektami: Modernizacja zabytkowego budynku ratusza na cele Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich – obydwa te projekty będą realizowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynku gniewkowskiej bożnicy przyczyniając się do ogólnej poprawy wartości zdegradowanej tkanki urbanistycznej w obszarze rewitalizowanym. |
| Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu | Urząd Miejski w Gniewkowie Projekt zostanie wdrożony przez jednostkę organizacyjną urzędu właściwą ds. realizacji inwestycji. Wykonawca inwestycji zostanie wybrany zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych. |
| HARMONOGRAM REALIZACJI |
| Przewidywany termin Rozpoczęcia realizacji projektu | III kwartał 2010 | Przewidywany termin Zakończenia realizacji projektu | IV kwartał 2011 |
| Podmiot zarządzający projektem po jego zrealizowaniu | Muzeum w Gniewkowie |
| OSOBA MOGĄCA UDZIELIĆ INFORMACJI NA TEMAT PROJEKTU |
| Imię i nazwisko | Paweł Drzażdżewski |
| Stanowisko służbowe | Z-ca Burmistrza Gniewkowa |
| Telefon | 0 52 354 30 10 |
| Fax | 0 52 354 30 37 |
| e-mail | wiceburmistrz@gniewkowo.com.pl |

ZDJĘCIE OBIEKTU

Fot. 8. BUDYNEK BOŻNICY

OPIS PROJEKTU

| Nazwa projektu: | MODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU i REKREACJI W GNIEWKOWIE |
| --- | --- |
| Data sporządzenia opisu projektu: | 1.12.2008 | Podmiot zgłaszający projekt: | Urząd Miejski w Gniewkowie |
| Koszt całkowity: | 300 000,00 zł | Oszacowany na podstawie: | Wstępnego kosztorysu szacunkowego |
| Źródła finansowania projektu: | Środki RPO (EFRR) | 00,00 zł |
|  | Inne (budżet Gminy Gniewkowo) | 300 000,00 zł |
| ZWIĘZŁY OPIS PROJEKTU |
| CEL: modernizacja elewacji budynku poprzez ocieplenie styropianem, otynkowanie i malowanie oraz demontaż eternitu i montaż blachodachówki; konserwacja dachu budynku, poprzez montaż papy termozgrzewalnej; zagospodarowanie piwnic, poprzez wyrównanie posadzki i montaż terakoty jak również wyrównanie i malowanie ścian i sufitów modernizacja ciągów komunikacyjnych, montaż dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego - metalowych schodów; zagospodarowanie zielenią terenu otaczającego budynek. PRODUKTY: przygotowanie pomieszczenia do celów handlowo-usługowych i kulturalnych (1 podmiot gospodarczy); przygotowanie pomieszczenia na studio nagrań muzycznych; adaptacja 2 lokali na pokoje muzyczne. W obecnej chwili MGOKSiR wykorzystuje I oraz II piętro budynku, natomiast Biblioteka Publiczna mieści się wyłącznie na I piętrze budynku i zajmuje jego część. W pozostałych pomieszczeniach I piętra MGOKSiR znajdują się biura, zaplecze socjalne i pomieszczenie gospodarcze, natomiast na II piętrze budynku znajdują się sala konferencyjno-koncertowa, pracownia plastyczna, biuro sportu, studio artystyczne i zaplecze socjalne. Budynek przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych tj. podjazd i winda wewnątrz budynku. Do zagospodarowania pozostają jeszcze pomieszczenia piwniczne. Planuje się adaptację 4 lokali na cele handlowo-usługowe „kawiarenka” – przeznaczona do prowadzenia przez podmiot gospodarczy zewnętrzny (dzierżawa), w której mają odbywać się również występy zespołów muzycznych działających przy MGOKSiR, adaptację 2 lokali na cele ”studia nagrań” zespołów muzycznych działających przy MGOKSiR oraz innych, adaptację 2 lokali na „pokoje muzyczne”, w których odbywać się będą próby zespołów muzycznych oraz nauka gry na gitarze, adaptacja 2 lokali na cele archiwum Biblioteki Publicznej i MGOKSiR. Obecnie w ciągu roku MGOKSiR organizuje 10 sekcji edukacyjno-kulturalnych, w których łącznie bierze udział 97 uczestników. Zdegradowana zewnętrzna elewacja, dach oraz piwnice wymagają remontu, co poprawi funkcjonalność, stan techniczny obiektu oraz estetykę obiektu będącego siedzibą instytucji kultury, jak również będzie pozytywnym impulsem do poprawy jakości przestrzeni miejskiej w centrum Gniewkowa. REZULTAT: Projekt przyczyni się do aktywizacji i integracji społeczności lokalnej oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez udział w sekcjach edukacyjno-kulturalnych organizowanych przez MGOKSiR dla dzieci i dorosłych. Planuje się, iż nastąpi wzrost udziału uczestników wszystkich sekcji prowadzonych aktualnie przez ośrodek kultury o 20 %; Zwiększy się liczba podmiotów gospodarczych na terenie miasta Gniewkowa, w związku z przeznaczeniem pomieszczeń na cele handlowo-usługowe - swoją działalność otworzy 1 podmiot i tym samym powstanie minimum 1 nowe miejsce pracy, jak również zostanie nawiązana współpraca poprzez umożliwienie prezentacji talentów rozwijających się w MGOKSiR; Dzięki realizacji projektu mieszkańcy Gniewkowa będą mieli dostęp do szerszej oferty edukacyjno-kulturalnej w lepszych warunkach lokalowych, tj. MGOKSiR dodatkowo planuje organizację sekcji fotograficznej (grupa 10 osobowa) i sekcji nauki rysunku (grupa 10 osobowa), jak również wycieczek rowerowych po najciekawszych zakątkach miasta i gminy Gniewkowo (20 osobowa grupa) oraz organizację zawodów sportowych pn. „Sport dla wszystkich”, przy współpracy z dwiema parafiami kościelnymi oraz stowarzyszeniem Cordis, skierowanych do wszystkich dzieci i młodzieży miasta Gniewkowa. Szacuje się, iż w zawodach sportowych udział swój zgłosi około 50 uczestników zarówno z obszaru wsparcia jak również spoza jego obrębu. Poprzez poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu o warsztaty nauki rysunku, fotografii, wycieczek oraz zajęć sportowych wzmocnione zostaną działania w zakresie profilaktyki negatywnych zjawisk społecznych. Niewątpliwie projekt przyczyni się do zmniejszenia liczby aktów agresji i wandalizmu w odrestaurowywanym obszarze i tym samym poprawi poziom bezpieczeństwa życia mieszkańców i przyczyni się do ich rozwoju i integracji, co oczywiście nie nastąpi natychmiast ponieważ jest to proces długofalowy. Szacuje się, że w wyniku podjętych działań wskaźnik poziomu przestępczości i naruszeń prawa spadnie o 5%; Poprzez działania organizowane przez MGOKSiR projekt ma na celu zatarcie różnic i większą integrację między mieszkańcami obszaru wsparcia, a mieszkańcami z pozostałej części miasta; Dzięki projektowi nastąpi niewątpliwie poprawa atrakcyjności przestrzeni staromiejskiej Gniewkowa, jak również ożywienie zdegradowanej przestrzeni i uświadomienie mieszkańcom wartości architektonicznej i plastycznej otoczenia; Będzie również impulsem dla właścicieli nieruchomości sąsiednich do dalszej poprawy jakości przestrzeni miejskiej. POWIĄZANIE Z INNYMI PROJEKTAMI: Projekt związany jest funkcjonalnie z trzema innymi projektami zaplanowanymi do realizacji w ramach działań rewitalizacyjnych: Adaptacja budynku bożnicy w Gniewkowie na muzeum wraz z zagospodarowaniem parkingu, Modernizacja zabytkowego budynku ratusza na cele Urzędu Miejskiego w Gniewkowie |
| Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu | Urząd Miejski w Gniewkowie Projekt zostanie wdrożony przez jednostkę organizacyjną urzędu właściwą ds. realizacji inwestycji. Przy realizacji projektu Urząd Miejski współpracować będzie także z MGOKSiR. Wykonawca inwestycji zostanie wybrany zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych. |
| HARMONOGRAM REALIZACJI |
| Przewidywany termin Rozpoczęcia realizacji projektu | II kwartał 2010 | Przewidywany termin Zakończenia realizacji projektu | IV kwartał 2011 |
| Podmiot zarządzający projektem po jego zrealizowaniu | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie |
| OSOBA MOGĄCA UDZIELIĆ INFORMACJI NA TEMAT PROJEKTU |
| Imię i nazwisko | Joanna Kowalska |
| Stanowisko służbowe | Dyrektor MGOKSiR |
| Telefon | 52 3558 800 |
| Fax | 52 3558 800 |
| e-mail | mgoksir@mgoksirgniewkowo.pl |

ZDJĘCIE OBIEKTU

Fot. 9. BUDYNEK MGOKSIR.

OPIS PROJEKTU

| Nazwa projektu: | MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU RATUSZA NA CELE URZĘDU MIEJSKIEGO W GNIEWKOWIE |
| --- | --- |
| Data sporządzenia opisu projektu: | 12.12.2008 | Podmiot zgłaszający projekt: | Urząd Miejski w Gniewkowie |
| Koszt całkowity: | 350 000,00 zł | Oszacowany na podstawie: | Wstępnego kosztorysu szacunkowego |
| Źródła finansowania projektu: | Środki RPO (EFRR) | 00,00 zł |
|  | Inne (budżet Gminy Gniewkowo) | 350 000,00 zł |
| ZWIĘZŁY OPIS PROJEKTU |
| CEL: wymiana stolarki okiennej, modernizacja pomieszczeń i ich układu funkcjonalnego poprzez wyrównanie i malowanie ścian i sufitów jak również remont podłóg, wymiana instalacji elektrycznej wewnątrz budynku, modernizacja zaplecza socjalnego dla pracowników (kuchenka, toaleta), wymiana schodów, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych; zagospodarowanie zielenią terenu otaczającego budynek. Budynek zabytkowego ratusza został zbudowany w 1905 r. jako ratusz miejski. Jest obiektem zabytkowym, ciekawym architektonicznie, dogodnie położonym w centrum miasta. Od lat 70 XX w. do roku 2008 budynek na ul. Dworcowej 17 służył jako siedziba gniewkowskiego ośrodka kultury (I piętro), natomiast w pomieszczeniach parteru mieściła się Biblioteka Publiczna. W sierpniu 2008r. z uwagi na niefunkcjonalność pomieszczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji i Biblioteka Publiczna zostały przeniesione do wyremontowanego budynku przy ul. Dworcowej 5. Obecnie budynek jest niezagospodarowany, jedynie na I piętrze mieści się harcówka oraz pomieszczenia biurowe MGOKSiR. Obiekt ma charakter reprezentacyjny z dobrze zachowaną elewację, wymaga jednak przebudowy wnętrza i dostosowania go do obowiązujących obecnie standardów budynków użyteczności publicznej. Na parterze budynku ratusza swoją siedzibę będzie miała powołana uchwałą nr XLIII/357/2009 z dnia 28 października 2009 r. Straż Miejska. Do głównych zadań straży miejskiej będzie należało: ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych oraz kontrola wywiązywania się z obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości w zakresie utrzymywania należytego stanu sanitarno-porządkowego, ujawnianie wykroczeń i ściganie ich sprawców, zabezpieczanie miejsca przestępstw, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia, konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych itp. Poprzez uchwalenie ww. uchwały powstaną 3 miejsca pracy. Modernizacja budynku na ul. Dworcowej 17 jest podyktowana potrzebą wyodrębnienia i przeniesienia części magistratu do centrum miasta (Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności). Powrót do pierwotnego przeznaczenia budynku ma swoje uzasadnienie w poprawie dostępności mieszkańców do urzędu, informacji, szybkości załatwiania spraw. Należy wspomnieć, że obecnie interesanci najbardziej popularne sprawy (dowody osobiste, ewidencja ludności, USC) załatwiają na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego, co stanowi swoistą barierę architektoniczną i jest utrudnieniem, w szczególności dla osób starszych, niepełnosprawnych. W wyniku realizacji projektu poprawią się także warunki lokalowe obsługi przedsiębiorców, inwestorów i osób chcących założyć działalność gospodarczą, co będzie pośrednio jednym z czynników przyczyniających się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Obsługa przedsiębiorców będzie lepiej zorganizowana, przebiegać będzie sprawniej i efektywniej w lepszych warunkach lokalowych. REZULTATY: Projekt niewątpliwie wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców Gniewkowa oraz na spadek poziomu przestępczości i naruszeń prawa poprzez powołanie Straży Miejskiej. Szacuje się, że poziom wskaźnika przestępczości i naruszeń prawa spadnie o 5%; Przewiduje się, że dzięki poprawie świadczonych usług przez administrację publiczną i zwiększenie dostępności do informacji na temat warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miasta Gniewkowa oraz ułatwienie przedsiębiorcom i potencjalnym inwestorom dostępu do informacji na temat możliwych źródeł dofinansowania ze środków UE, nastąpi wzrost liczby podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta i gminy Gniewkowo. Planuje się iż wskaźnik określający liczbę podmiotów gospodarczych wzrośnie o 10%; Budynek zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych; Remont budynku poprawi także estetykę miejsca i będzie pozytywnym impulsem do poprawy jakości przestrzeni miejskiej w centrum Gniewkowa. Zasadnicze elementy składowe projektu to: Projekt niniejszy jest powiązany z nieformalnym projektem Urzędu Miejskiego w Gniewkowie pn. „Przyjazny urząd” mającym na celu poprawę jakości obsługi interesantów, a także sprawniejszą obsługę przedsiębiorców. |
| Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu | Urząd Miejski w Gniewkowie Projekt zostanie wdrożony przez jednostkę organizacyjną urzędu właściwą ds. realizacji inwestycji. Wykonawca inwestycji zostanie wybrany zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych. |
| HARMONOGRAM REALIZACJI |
| Przewidywany termin Rozpoczęcia realizacji projektu | II kwartał 2010 | Przewidywany termin Zakończenia realizacji projektu | IV kwartał 2011 |
| Podmiot zarządzający projektem po jego zrealizowaniu | Urząd Miejski w Gniewkowie |
| OSOBA MOGĄCA UDZIELIĆ INFORMACJI NA TEMAT PROJEKTU |
| Imię i nazwisko | Paweł Drzażdżewski |
| Stanowisko służbowe | Z-ca Burmistrza Gniewkowa |
| Telefon | 0 52 354 30 10 |
| Fax | 0 52 354 30 37 |
| e-mail | wiceburmistrz@gniewkowo.com.pl |

ZDJĘCIE OBIEKTU

Fot. 10. BUDYNEK RATUSZA.

OPIS PROJEKTU

| Nazwa projektu: | ZAGOSPODAROWANIE ZDEGRADOWANYCH PRZESTRZENI MIEJSKICH |
| --- | --- |
| Data sporządzenia opisu projektu: | 16.12.2008 | Podmiot zgłaszający projekt: | Urząd Miejski w Gniewkowie |
| Koszt całkowity: | 8 216 152,56 | Oszacowany na podstawie: | Kosztorysu inwestorskiego |
| Źródła finansowania projektu: | Środki RPO (EFRR) | 1 694 170,65 zł |
|  | Inne (budżet Gminy Gniewkowo) | 6 521 981,91 zł |
| ZWIĘZŁY OPIS PROJEKTU |
| CELE: przebudowa ulic poprzez wykonanie powierzchni z kostki granitowej I betonowej oraz nawierzchni bitumicznej (łącznie zostało wykonanych 13.205,7 m2 powierzchni jezdni wykonanie opasek z kostki granitowej i betonowej o powierzchni 560,56 m2 wykonanie powierzchni chodników z kostki betonowej I granitowej o pierzchni 5.094,65 m2 wykonanie zjazdów z kostki granitowej I betonowej o powierzchni 595,44 m2 wykonanie czterech zatok postojowych o powierzchni 803,7 m2 wykonanie powierzchni do humusowania z obsianiem trawą 2.333,5 m2 rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej poprzez budowę kanalizacji deszczowej o długości 1.100 m2 Projekt dotyczy ulic: Sobieskiego, Dworcowej, Zamkowej, Podgórnej i Kościelnej w Gniewkowie. Centrum Gniewkowa stanowi zabytkowy układ urbanistyczny, który charakteryzuje się jednak przestarzałą funkcjonalnością. Archaiczna zabudowa przestrzeni publicznej sprawia, że jest wiele terenów niedostępnych komunikacyjnie dla pieszych, jak również istnieją tereny niezagospodarowane mające duży potencjał dla rewitalizacji miasta. W ramach przeprowadzonej przebudowy nastąpiła poprawa dostępności i funkcjonalności układu komunikacyjnego miasta oraz jego estetyki. Wpłynęło to również na ożywienie gospodarcze, handlowe, społeczne i kulturalno - rozrywkowe centrum miasta, które stopniowo staje się jego wizytówką. Mają na to wpływ nowo zagospodarowane i przebudowane ulice i miejsca publiczne. Dotyczy to przede wszystkim ulic: Sobieskiego, Podgórnej, Zamkowej, Dworcowej, Kościelnej. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez budowę małej architektury, wymiany oświetlenia ulicznego na oświetlenie stylizowane, nowe instalacje, ławki, słupki, ograniczniki, pojemniki, podświetlany zdrój uliczny, stylizowane tablice ogłoszeniowe, pomnik księcia Władysława Białego, „ławeczka zgody” jako element małej architektury, który od niedawna wpisał się w nową tradycję Gniewkowa. Mamy też szereg innych pomysłów na realizacje małej architektury nawiązującej do tradycji historycznych Księstwa Gniewkowskiego. Konny pomnik księcia Władysława Białego, który stanie w centrum Gniewkowa latem 2011 roku ma dodać kolorytu i podkreślić znaczenie historii związanej z Księstwem Gniewkowskim, które istniało przez niemal cały XIV wiek. Monument będzie miał wysokość ok. 4,5 m, będzie podświetlony, wykonany zostanie z brązu lub tańszego stopu metali, a finansowany w całości ze środków pozabudżetowych. Pomnik został zaakceptowany przez Konserwatora zabytków i jego realizację prowadzi pracowania pod kierownictwem dr Guczalskiego z Bydgoszczy. Całość inwestycji obejmuje wykonanie nowej kanalizacji deszczowej - w konsekwencji pozwoli to na rozdział kanalizacji na deszczową i sanitarną w mieście. Przebudowa starej części miasta czyli w/w ulic oparta będzie na zastosowaniu materiałów granitowych, kamienia rzędowego, kostki starobrukowej i w niewielkim procencie materiałów z mieszanek asfaltowych. Tego rodzaju rozwiązania pozwolą na nadanie odpowiedniego poziomu jakościowego i walorów estetycznych. Należy podkreślić, iż projekt przebudowy miasta został uzgodniony z Konserwatorem Zabytków i jest wspierany przez tą instytucję dlatego, że nawiązuje do historii i przywraca znaczenie Gniewkowa. Dla samorządu jest zaś ogromna szansą na rozwój i tak naprawdę ogromny skok cywilizacyjny ponieważ spowoduje napływ inwestorów. Projekt dotyczy ulic: Sobieskiego, Dworcowej, Zamkowej, Podgórnej i Kościelnej w Gniewkowie. REZULTATY: Dzięki projektowi szacuje się rozwój gospodarczy miasta poprzez budowę i utworzenie nowych punktów handlowo-usługowych co w konsekwencji doprowadzi do powstania nowych miejsc pracy. W samym centrum Gniewkowa rozpoczynają się potężne inwestycje podmiotów prywatnych m.in. budowana jest „Galeria Gniewkowo” której front, jednocześnie stanowić będzie uzupełnienie pierzei Rynku – będącego przedłużeniem ul. Sobieskiego. Siedzibę swoją tu znajdzie instytucja finansowa (bank), notariusz, apteka i szereg innych punktów handlowo-usługowych. Zakończenie inwestycji zostało zaplanowane na sierpień 2010 r. Szacuje się, że łącznie rozpocznie swoją działalność gospodarczą 9 podmiotów i powstanie około 20 miejsc pracy. Kolejną inwestycją jest budowa hotelu wraz z restauracją (1 podmiot gospodarczy). Rozpoczęcie inwestycji inwestor planuje na jesień 2010 r., a jej zakończenie na jesień 2011 r. Szacuje się, iż powstaną minimum 4 miejsca pracy. Na jesień 2010 roku zakończy się trzecia inwestycja o charakterze mieszkalno-handlowo-usługowym. W związku z tą inwestycją szacuje się powstanie 10 podmiotów gospodarczych i powstanie minimum 10 miejsc pracy. Ponadto właściciel nieruchomości w centrum w marcu 2011 r. planuje rozbiórkę istniejącego budynku i budowę w tym samym miejscu budynku mieszkalno-handlowo-usługowego. Właściciel planuje budowę trzech lokali mieszkalnych (na I piętrze) i 3 lokali handlowo-usługowych (na parterze). Zakończenie inwestycji planuje się na marzec 2013 r. W związku z planowanym przedsięwzięciem szacuje się powstanie 3 podmiotów gospodarczych i minimum 3 miejsc pracy. Kolejno właściciel nieruchomości przy ul. Dworcowej uzyskał decyzję o warunkach zabudowy i planuje budowę budynku handlowo-usługowego z częścią mieszkalną. Rozpoczęcie inwestycji ma nastąpić w 2011 r. a jej koniec wskazuje się na 2013 r. W związku z planowaną inwestycją powstaną 3 podmioty gospodarcze i minimum 3 miejsca pracy. Właściciel nieruchomości przy ul. Sobieskiego rozpocznie rozbudowę istniejącego budynku restauracji w kwietniu 2010 r. i zakończenie szacuje na marzec 2011 r. dzięki tej inwestycji właściciel planuje zwiększenie zatrudnienie o 4 etaty. Również planowanych jest szereg inwestycji komercyjnych przy ul. Jana III Sobieskiego i Dworcowej, np. powstanie pawilonu handlowego, zakładu fryzjerskiego, kwiaciarni, itp. Te działania zapoczątkują większy rozwój Gniewkowa i zmianę pozycji na poziomie naszego regionu. W te działania wpisuje się również zmiana nazwy ulicy Polnej, która dobiega do centrum - na ulicę Księstwa Gniewkowskiego. Przy tej ulicy znajduje się tzw. „Góra Nitkowa” która jest ściśle związana z historią tego miasta. Wzniesienie to (ok. 8-9 m wysokości) zostanie wykorzystane do celów promocyjnych. Na „Górze Nitkowej” do połowy roku 2010 zostanie wykonana instalacja imitująca młyn – wiatrak, którego wysokość to ok. 9 m. Ta instalacja zostanie podświetlona i będzie widoczna z obwodnicy Gniewkowa. Dotychczas teren ten kojarzył się z miejscem spotkań osób ze środowiska patologicznego i szerzyły się tam przestępczość, agresji, akty wandalizmu i alkoholizm. Zagospodarowanie tej przestrzeni ma na celu eliminację w/w negatywnych zachowań. Na Rynku od 2009 roku odbywają się cyklicznie jarmarki, planujemy szereg innych imprez oficjalnych i rozrywkowych. Rynek musi tętnić życiem i być wizytówką miasta i regionu. W ramach tego projektu została przebudowana sieć wodno-kanalizacyjna o długości 1.100 m2. Dzięki przebudowie kolejnej części układu komunikacyjnego w centrum Gniewkowa, budowie czterech zatoczek postojowych zostanie nadana spójność przestrzeni miejskiej oraz bez wątpienia nastąpi poprawa estetyki i wzrost bezpieczeństwa, co będzie miało swoje przełożenie w statystykach. Należy tu w tym miejscu podkreślić nasze zabiegi i wspólne działania z Marszałkiem Województwa i Zarządem Dróg Wojewódzkich, który przeznaczył odpowiednie środki finansowe i skorelował swoje działania z działaniami samorządu. Dzięki temu mianowicie przebudowane zostały bardzo ważne odcinki drogowe - łączące się z ulicami miasta, trakty stanowiące ciąg drogi wojewódzkiej 246 – chodzi o całkowitą i kompleksowa przebudowę ulicy Powstańców Wielkopolskich, Kilińskiego i Toruńskiej. Te wszystkie działania spowodują, że Gniewkowo będzie zupełnie innym miastem z ogromnym potencjałem i impetem rozwojowym. Dzieje się tak dlatego że sięgamy do historii po to by inwestować w przyszłość i rozwój miasta, a w konsekwencji znaczącą zmianę jakości życia mieszkańców Gminy. POWIĄZANIE Z INNYMI PROJEKTAMI: Projekt jest funkcjonalnie powiązany ze wszystkimi pozostałymi projektami realizowanymi w ramach programu rewitalizacji: - Adaptacja budynku bożnicy w Gniewkowie na muzeum wraz z zagospodarowaniem parkingu, - Modernizacja budynku MGOKSiR w Gniewkowie, - Modernizacja zabytkowego budynku ratusza na cele Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, - Modernizacja budynku komunalnego na ul. Rynek 8 w Gniewkowie, - Modernizacja budynku komunalnego na ul. Sobieskiego 11 w Gniewkowie, - Modernizacja budynku mieszkalnego na ul. Dworcowej 1 w Gniewkowie - Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich – II etap. |
| Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu | Urząd Miejski w Gniewkowie Projekt zostanie wdrożony przez jednostkę organizacyjną urzędu właściwą ds. realizacji inwestycji. Wykonawca inwestycji zostanie wybrany zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych. |
| HARMONOGRAM REALIZACJI |
| Przewidywany termin Rozpoczęcia realizacji projektu | IV kwartał 2007 | Przewidywany termin Zakończenia realizacji projektu | IV kwartał 2010 |
| Podmiot zarządzający projektem po jego zrealizowaniu | Urząd Miejski w Gniewkowie |
| OSOBA MOGĄCA UDZIELIĆ INFORMACJI NA TEMAT PROJEKTU |
| Imię i nazwisko | Paweł Drzażdżewski |
| Stanowisko służbowe | Z-ca Burmistrza Gniewkowa |
| Telefon | 0 52 354 30 10 |
| Fax | 0 52 354 30 37 |
| e-mail | wiceburmistrz@gniewkowo.com.pl |

OPIS PROJEKTU

| Nazwa projektu: | MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO NA UL. RYNEK 8 W GNIEWKOWIE |
| --- | --- |
| Data sporządzenia opisu projektu: | 16.12.2008 | Podmiot zgłaszający projekt: | Urząd Miejski w Gniewkowie |
| Koszt całkowity: | 250 000,00 zł | Oszacowany na podstawie: | Wstępnego kosztorysu szacunkowego |
| Źródła finansowania projektu: | Środki RPO (EFRR) | 00,00 zł |
|  | Inne (budżet Gminy Gniewkowo) | 250 000,00 zł |
| ZWIĘZŁY OPIS PROJEKTU |
| CEL: wymiana dachu, wymiana starej i wykonanie stylowej elewacji budynku, wymiana okien i bramy z drzwiami wejściowymi, wymiana instalacji w budynku Budynek przy ul. Rynek 8 jest obiektem zabytkowym, został zbudowany ok. 1910r. Budynek ten zamieszkuje 18 rodzin: 16 zajmowanych lokali stanowią mieszkania komunalne, 2 mieszkania mają status lokali własnościowych. W budynku znajduje się również 1 lokal usługowo-handlowy (komunalny). W dużej mierze mieszkańcy budynku to ludzie bezrobotni, wykluczeni społecznie, korzystający z pomocy społecznej i życiowo niezaradni. Do chwili obecnej budynek nie przechodził renowacji, w związku z czym wymaga pilnego remontu, zarówno w częściach wspólnych wewnątrz budynku, jak również na zewnątrz. Popękana, zdewastowana elewacja, nieszczelny dach i zaniedbana stolarka okienna szpecą gniewkowski Rynek, stanowią również bolączkę mieszkańców budynku i generują wysokie koszty jego utrzymania. Budynek posiada bogate walory architektoniczne, zaś jego lokalizacja w centralnym punkcie miasta podnosi jego wartość rynkową. Oba te czynniki wpływają na duży potencjał rozwojowy nieruchomości. Kamienica ta jest obiektem zabytkowym, a zarazem charakterystycznym w całej zabudowie gniewkowskiego Rynku. Odnowienie elewacji i dachu budynku wpłynie zdecydowanie na poprawę estetyki i wizerunku Rynku w Gniewkowie. Poprawie ulegną także warunki lokalowe 18 rodzin oraz warunki prowadzenia działalności gospodarczej dla 1 przedsiębiorcy. REZULTATY: zmniejszenie się emisji pyłowej na skutek zmniejszenia strat ciepła, zmniejszenie się liczby budynków przeznaczonych do generalnego remontu (w chwili obecnej w Gniewkowie jest 36 budynków komunalnych przeznaczonych do generalnego remontu, po przeprowadzeniu inwestycji będzie ich 35) poprawa estetyki ścisłego centrum miasta, poprawa atrakcyjności turystycznej Gniewkowa, poprawa jakości życia mieszkańców należących do niezamożnej części populacji Gniewkowa, ochrona zabytków, aktywna współpraca i wkład własny prywatnych właścicieli lokali mieszkalnych w zakresie remontu budynku Projekt jest także powiązany z działaniami zaplanowanymi w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dotyczącymi: modernizacji budynku komunalnego na ul. Jana III Sobieskiego 11 w Gniewkowie, modernizacji budynku mieszkalnego na ul. Dworcowej 1 w Gniewkowie. |

ZDJĘCIE OBIEKTU

OPIS PROJEKTU

| Nazwa projektu: | MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO NA UL. SOBIESKIEGO 11 W GNIEWKOWIE |
| --- | --- |
| Data sporządzenia opisu projektu: | 16.12.2008 | Podmiot zgłaszający projekt: | Urząd Miejski w Gniewkowie |
| Koszt całkowity: | 250 000,00 zł | Oszacowany na podstawie: | Wstępnego kosztorysu szacunkowego |
| Źródła finansowania projektu: | Środki RPO (EFRR) | 00,00 zł |
|  | Inne (budżet Gminy Gniewkowo) | 250 000,00 zł |
| ZWIĘZŁY OPIS PROJEKTU |
| CEL: wymiana dachu, wymiana starej i wykonanie stylowej elewacji budynku, wymiana okien i bramy z drzwiami wejściowymi, wymiana instalacji w budynku, modernizacja pomieszczeń użytkowych (usługowych), zagospodarowanie części podwórza na kolejny lokal użytkowy. PRODUKT: jeden lokal handlowo-usługowy Budynek na ul. Sobieskiego 11 jest obiektem zabytkowym, został zbudowany pod koniec XIX w. Budynek posiada bogate walory architektoniczne, zaś jego lokalizacja w centralnym punkcie miasta podnosi jego wartość rynkową. Oba te czynniki wpływają na duży potencjał rozwojowy nieruchomości. Budynek zamieszkuje 8 rodzin, wszystkie mieszkania są komunalne. Znajdują się w nim również 4 lokale użytkowe, w tym 3 lokale usługowo-handlowe. Budynek ze względu na dogodną lokalizację w centrum miasta jest wykorzystywany do prowadzenia działalności handlowo-usługowej przez lokalnych przedsiębiorców. Wymaga jednak przeprowadzenia remontu zwłaszcza fasady budynku, co poprawi estetykę ul. Sobieskiego oraz poprawi jakość przestrzeni miejskiej w Gniewkowie. Modernizacji wymaga również część budynku od strony podwórza, co umożliwi zagospodarowanie kolejnego pomieszczenia na cele handlowo-usługowe. REZULTAT: wzrost liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych – planuje się powstanie jednego nowego podmiotu gospodarczego w obszarze rewitalizowanym, zmniejszenie bezrobocia, planuje się powstanie jednego etatu, zmniejszenie się liczby budynków przeznaczonych do generalnego remontu (w chwili obecnej w Gniewkowie jest 36 budynków komunalnych przeznaczonych do generalnego remontu, po przeprowadzeniu inwestycji będzie ich 35), zmniejszenie emisji pyłowych wskutek zmniejszenia strat ciepła , poprawa estetyki ścisłego centrum miasta, poprawa atrakcyjności turystycznej Gniewkowa, poprawa jakości życia mieszkańców należących do niezamożnej części populacji Gniewkowa, rozwój przedsiębiorczości, ochrona zabytków. Projekt jest powiązany z działaniami zaplanowanymi w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dotyczącymi: modernizacji budynku komunalnego na ul. Jana III Sobieskiego 11 w Gniewkowie, modernizacji budynku mieszkalnego na ul. Dworcowej 1 w Gniewkowie modernizacji budynku komunalnego na ul. Rynek 8 w Gniewkowie. |

| Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu | Urząd Miejski w Gniewkowie Projekt zostanie wdrożony przez jednostkę organizacyjną urzędu właściwą ds. realizacji inwestycji. Wykonawca inwestycji zostanie wybrany zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych. |
| --- | --- |
| HARMONOGRAM REALIZACJI |
| Przewidywany termin Rozpoczęcia realizacji projektu | I kwartał 2012 | Przewidywany termin Zakończenia realizacji projektu | IV kwartał 2012 |
| Podmiot zarządzający projektem po jego zrealizowaniu | Urząd Miejski w Gniewkowie |
| OSOBA MOGĄCA UDZIELIĆ INFORMACJI NA TEMAT PROJEKTU |
| Imię i nazwisko | Paweł Drzażdżewski |
| Stanowisko służbowe | Z-ca Burmistrza Gniewkowa |
| Telefon | 0 52 354 30 10 |
| Fax | 0 52 354 30 37 |
| e-mail | wiceburmistrz@gniewkowo.com.pl |

ZDJĘCIE OBIEKTU

OPISPROJEKTU

| Nazwa projektu: | MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY ULICY DWORCOWEJ 1 W GNIEWKOWIE |
| --- | --- |
| Data sporządzenia opisu projektu: | 27.06.2008 | Podmiot zgłaszający projekt: | Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ulicy Dworcowej 1 |
| Koszt całkowity: | 200 000,00 zł | Oszacowany na podstawie: | Wstępnego kosztorysu szacunkowego |
| Źródła finansowania projektu: | Środki RPO (EFRR) | 00,00 zł |
|  | Inne – środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej | 200 000,00 zł |
| ZWIĘZŁY OPIS PROJEKTU |
| CEL: modernizacja elewacji, modernizacja i częściowa wymiana dachu, odgrzybienie i odwilgocenie ścian budynku głównego, założenie instalacji odwadniającej w piwnicach. Budynek główny kamienicy wraz z mieszkalną oficyną wybudowany został w początkach XX wieku. Całość wzniesiona jest na planie litery T w stylu eklektycznym. Kamienica usytuowana jest kalenicowo, posiada 2 kondygnacje, zaś 2 skrajne osie budynku po 3 kondygnacje. Podział horyzontalny elewacji podkreślony jest gzymsem i cokołem. Na narożnikach występuje boniowanie. Otwory okienne budynku zamykane są prosto i odcinkowo. Klatki schodowe drewniane, stosownie do całości wykonane są w stylu eklektycznym. Budynek powstał w okresie silnego rozwoju przestrzennego na terenie Gniewkowa, co przypadło na okres wojny francusko-pruskiej. Jest on przykładem architektury przełomu XIX i XX wieku. W skali całej zabudowy staromiejskiej w Gniewkowie budynek ten posiada wyjątkowe walory architektoniczne oraz historyczne. Budynek jest w niezadowalającym stanie technicznym, co sprawia, że jego walory estetyczne nie są w pełni wykorzystane. Elewacja budynku głównego jest zagrzybiona na wysokości parteru, zaś w piwnicy gromadzi się woda, czynniki te przyczyniają się do postępującego pękania murów. Poza tym naprawy wymaga nieszczelny dach oraz kominy, na których również występują spękania. REZULTAT: zmniejszenie emisji pyłowych na skutek zmniejszenia strat ciepła, poprawa estetyki ścisłego centrum miasta, poprawa atrakcyjności turystycznej Gniewkowa, ZDJĘCIE OBIEKTU Fot. 15. BUDYNEK WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ – UL. DWORCOWA 1 |
| Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu | - poprawa jakości życia mieszkańców należących do niezamożnej części populacji Gniewkowa, ochrona zabytków Projekt jest także powiązany z działaniami zaplanowanymi w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dotyczącymi: modernizacji budynku komunalnego na ul. Jana III Sobieskiego 11 w Gniewkowie, modernizacji budynku komunalnego na ul. Rynek 8 w Gniewkowie. Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ulicy Dworcowej 1 Projekt zostanie wdrożony przez Wspólnotę Mieszkaniową budynku przy ulicy Dworcowej 1 przy ścisłej współpracy z jednostką organizacyjną Urzędu Miejskiego w Gniewkowie właściwą ds. realizacji inwestycji. Uzasadnione jest to niewielkim doświadczeniem Wspólnoty Mieszkaniowej w tym zakresie. Wykonawca inwestycji zostanie wybrany zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych. |
| HARMONOGRAM REALIZACJI |
| Przewidywany termin Rozpoczęcia realizacji projektu | IV kwartał 2010 | Przewidywany termin Zakończenia realizacji projektu | IV kwartał 2012 |
| Podmiot zarządzający projektem po jego zrealizowaniu | Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ulicy Dworcowej 1 |
| OSOBA MOGĄCA UDZIELIĆ INFORMACJI NA TEMAT PROJEKTU |
| Imię i nazwisko | Wiesław Makowiecki |
| Stanowisko służbowe | Przedstawiciel Wspólnoty Mieszkaniowej |
| Telefon | 609-778-974 |
| Fax | 0 52 354 30 37 |
| e-mail | brak |

OPIS PROJEKTU

| Nazwa projektu: | ZAGOSPODAROWANIE ZDEGRADOWANYCH PRZESTRZENI MIEJSKICH – II ETAP |
| --- | --- |
| Data sporządzenia opisu projektu: | 01.03.2011 | Podmiot zgłaszający projekt: | Urząd Miejski w Gniewkowie |
| Koszt całkowity: | 538.788,91 zł | Oszacowany na podstawie: | Kosztorysu inwestorskiego |
| Źródła finansowania projektu: | Środki RPO (EFRR) | 334.965,63 zł |
|  | Inne (budżet Gminy Gniewkowo) | 203.823,28 zł |
| ZWIĘZŁY OPIS PROJEKTU |
| CELE: przebudowa ulic poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni (łącznie zostało wykonanych 2.044 m2 powierzchni jezdni) wykonanie powierzchni chodników z kostki betonowej o powierzchni 708 m2 wykonanie zjazdów z kostki betonowej o powierzchni 326 m2 wykonanie zatoki postojowej o powierzchni 60 m2 wykonanie powierzchni do humusowania z obsianiem trawą 870 m2 rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej poprzez budowę kanalizacji deszczowej o długości 193 mb. Projekt dotyczy ulic: Wałowej i odcinka ul. 17 Stycznia w Gniewkowie. Genezy projektu należy upatrywać w złym stanie zabudowy przestrzeni publicznej gniewkowskiej starówki, która dodatkowo charakteryzuje się przestarzałą funkcjonalnością. Nie jest właściwie wykorzystywany potencjał urbanistyczny, co sprawia że wiele terenów o dużym potencjalne dla miasta, jest niedostępnych komunikacyjnie dla pieszych i zmotoryzowanych. Na ulicach w części staromiejskiej Gniewkowa istnieją zdegradowane place, a ciągi komunikacyjne wymagają pilnego remontu i zagospodarowania, które przyczyniłoby się do zwiększenia dostępności i funkcjonalności układu komunikacyjnego miasta oraz jego estetyki. Nawierzchnie bitumiczne ulic mają zdeformowany spadek podłużny i poprzeczny oraz bardzo dużą siatkę spękań, złuszczeń i wżerów. Chodniki są zdeformowane z licznymi ubytkami w nawierzchni. Jezdnie nie posiadają prawidłowego odwodnienia, istniejąca kanalizacja ogólnospławna nie jest w stanie odebrać wód opadowych w razie obfitych opadów. Z uwagi na bezpieczeństwo ruchu zachodziła konieczność przebudowy ulic, poprawy stanu technicznego i parametrów nawierzchni oraz poprawy odwodnienia pasa drogowego. Przebudowa obejmuje wzmocnienie istniejących jezdni poprzez profilowanie betonem asfaltowym grubości min. 3 cm oraz ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm na jezdni ul. 17 stycznia i ul. Wałowej, budowę chodników z kostki betonowej (starobruk), regulację urządzeń, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, w tym przejść dla pieszych, wykonanie zatoki postojowej na ul. Wałowej, budowę kanalizacji deszczowej na ul. Wałowej oraz przebudowę kanalizacji ogólnospławnej na ul. 17 stycznia. Istotnym jest fakt, iż modernizowane ulice, mają strategiczne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego miasta. Realizacja projektu stanowi kontynuację i uzupełnienie podejmowanych przez miasto inwestycji. Jako kolejne zamierzenie inwestycyjne planuje się budowę przy ul. Wałowej ogólnodostępnej toalety miejskiej, której powstanie jest niezbędne w celu zapewnienia porządku publicznego. Ponadto, przy modernizowanych drogach zlokalizowane są ważne dla rozwoju miasta zakłady gospodarcze i handlowo-usługowe. Na maj 2011 roku zaplanowano uroczyste otwarcie obiektu astronomicznego – Astro-Bazy, które odbędzie się w obecności najważniejszych władz państwowych. Będzie to wydarzenie nie tylko na skalę regionalną, ale też krajową. Tym wydarzeniem rozpoczną się obchody Dni Województwa Kujawsko-Pomorskiego, gdzie zaplanowano jeszcze szereg dodatkowych atrakcji. Do obiektu mini planetarium. Celem głównym projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej i przestrzennej staromiejskiego centrum Gniewkowa poprzez zwiększenie estetyki przestrzeni miejskiej. Projekt przyczyni się do realizacji celów osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wpływając na ożywienie gospodarcze oraz nadanie nowych funkcji zdegradowanej infrastrukturze miejskiej. Tym samym przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji celu Programu, jakim jest: tworzenie warunków dla poprawy konkurencyjności województwa oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej jego obszaru. W obecnej chwili na ulicach w części staromiejskiej Gniewkowa istnieją zdegradowane place, ciągi komunikacyjne wymagające całkowitej przebudowy i zagospodarowania. Centrum Gniewkowa stanowi zabytkowy układ urbanistyczny, który charakteryzuje się jednak przestarzałą funkcjonalnością. Archaiczna zabudowa przestrzeni publicznej sprawia, że jest wiele terenów niedostępnych komunikacyjnie dla pieszych, jak również istnieją tereny niezagospodarowane mające duży potencjał dla rewitalizacji miasta. Planowana i prowadzona przebudowa poprawi w znakomity sposób dostępność i funkcjonalność układu komunikacyjnego miasta oraz jego estetykę. Dzięki przebudowie układu komunikacyjnego w centrum Gniewkowa, zostanie nadana spójność przestrzeni miejskiej oraz wzrost bezpieczeństwa i estetyki ulic miasta. Dodatkowo dzięki realizacji projektu lokalizacje miejsc usługowych zostaną udostępnione dla większej liczby osób oraz turystów, co przyczyni się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz zmniejszenia bezrobocia. Teren ten stanie się bardziej atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów dzięki zwiększeniu dostępności odbiorców dóbr i usług. Niniejsze przedsięwzięcie stanowi kontynuację i uzupełnienie realizowanego projektu pn. „Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich”, który finansowany był ze środków własnych Beneficjenta oraz środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego celem było zwiększenie atrakcyjności przestrzennej, turystycznej i inwestycyjnej Gniewkowa. Dzięki kompleksowej przebudowie wymienionych części miasta, zostanie nadana spójność przestrzeni miejskiej oraz wzrost bezpieczeństwa i estetyki gniewkowskich ulic. Te wszystkie działania spowodują, że Gniewkowo będzie zupełnie innym miastem z dużym potencjałem rozwojowym, które zgodnie z hasłem reklamowym musimy odkryć na nowo i promować jego rozwój. Projekt dotyczy ulic: Wałowej i odcinka ul. 17 Stycznia w Gniewkowie. REZULTATY: Dzięki projektowi szacuje się rozwój gospodarczy miasta poprzez budowę i utworzenie nowych punktów handlowo-usługowych co w konsekwencji doprowadzi do powstania nowych miejsc pracy. Szacuje się, że łącznie rozpocznie swoją działalność gospodarczą 4 podmioty i powstanie około 4 miejsc pracy. W ramach tego projektu została przebudowana sieć wodno-kanalizacyjna o długości 193 mb. Dzięki przebudowie kolejnej części układu komunikacyjnego w centrum Gniewkowa, budowie jednej zatoki postojowej, zostanie nadana spójność przestrzeni miejskiej oraz bez wątpienia nastąpi poprawa estetyki i wzrost bezpieczeństwa, co będzie miało swoje przełożenie w statystykach. Należy w tym miejscu podkreślić nasze zabiegi i wspólne działania z Marszałkiem Województwa i Zarządem Dróg Wojewódzkich, który przeznaczył odpowiednie środki finansowe i skorelował swoje działania z działaniami samorządu. Dzięki temu mianowicie przebudowane zostały bardzo ważne odcinki drogowe - łączące się z ulicami miasta, trakty stanowiące ciąg drogi wojewódzkiej 246 – chodzi o całkowitą i kompleksową przebudowę ulicy Powstańców Wielkopolskich, Kilińskiego i Toruńskiej. Te wszystkie działania spowodują, że Gniewkowo będzie zupełnie innym miastem z ogromnym potencjałem i impetem rozwojowym. Dzieje się tak dlatego że sięgamy do historii po to by inwestować w przyszłość i rozwój miasta, a w konsekwencji znaczącą zmianę jakości życia mieszkańców Gminy. POWIĄZANIE Z INNYMI PROJEKTAMI: Projekt jest funkcjonalnie powiązany ze wszystkimi pozostałymi projektami realizowanymi w ramach programu rewitalizacji: - Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich (I etap) - Adaptacja budynku bożnicy w Gniewkowie na muzeum wraz z zagospodarowaniem parkingu, - Modernizacja budynku MGOKSiR w Gniewkowie, - Modernizacja zabytkowego budynku ratusza na cele Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, - Modernizacja budynku komunalnego na ul. Rynek 8 w Gniewkowie, - Modernizacja budynku komunalnego na ul. Sobieskiego 11 w Gniewkowie, - Modernizacja budynku mieszkalnego na ul. Dworcowej 1 w Gniewkowie. |
| Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu | Urząd Miejski w Gniewkowie Projekt zostanie wdrożony przez jednostkę organizacyjną urzędu właściwą ds. realizacji inwestycji. Wykonawca inwestycji zostanie wybrany zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych. |
| HARMONOGRAM REALIZACJI |
| Przewidywany termin Rozpoczęcia realizacji projektu | III kwartał 2009 | Przewidywany termin Zakończenia realizacji projektu | IV kwartał 2011 |
| Podmiot zarządzający projektem po jego zrealizowaniu | Urząd Miejski w Gniewkowie |
| OSOBA MOGĄCA UDZIELIĆ INFORMACJI NA TEMAT PROJEKTU |
| Imię i nazwisko | Paweł Drzażdżewski |
| Stanowisko służbowe | Z-ca Burmistrza Gniewkowa |
| Telefon | 0 52 354 30 10 |
| Fax | 0 52 354 30 37 |
| e-mail | wiceburmistrz@gniewkowo.com.pl |

### OPIS PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH „MIĘKKICH”

OPIS PROJEKTU

| Nazwa projektu: | WYCIECZKI PLENEROWE WSPIERAJĄCE AKTYWNĄ INTEGRACJĘ DLA LUDNOŚCI ZAGROŻONEJ WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM. |
| --- | --- |
| Data sporządzenia opisu projektu: | 1.12.2008 | Podmiot zgłaszający projekt: | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie |
| Koszt całkowity: | 200 000,00 zł | Oszacowany na podstawie: | Wstępnego kosztorysu szacunkowego |
| Źródła finansowania projektu: | Środki EFS | 160 000,00 zł |
|  | Inne (budżet Gminy Gniewkowo) | 40 000,00 zł |
| ZWIĘZŁY OPIS PROJEKTU |
| CEL: zmniejszenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego, zmniejszenie poziomu przestępczości i naruszeń prawa, rozwiązywanie problemów dzieci, młodzieży i osób dorosłych - integracja międzypokoleniowa, tworzenie równych szans dla dyskryminowanych oraz najsłabszych grup społecznych, rozwijanie różnych form integracji i aktywizacji społecznej rozwijanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, wzrost aktywności społecznej i obywatelskiej, realizacja wybranych celów głównych edukacji Obywatelskiej tj. kształtowanie umiejętności i postaw obywatelskich; promowanie takich wartości demokratycznych, jak pluralizm, tolerancja, aktywność obywatelska; budowanie zaangażowania i wiary we własne siły. PRODUKT: Przemiany społeczno-ekonomiczne w kraju w latach 90-tych powodujące głębokie zmiany w funkcjonowaniu gospodarki, wolnorynkowa rywalizacja podmiotów oparta na ekonomi, spowodowały, że dominującą rolę zaczął odgrywać kapitał. Upadające przedsiębiorstwa, państwowe gospodarstwa rolne, wysokie bezrobocie wywołujące zmiany w zachowaniach ludzkich spowodowały zepchnięcie na margines grup najmniej przygotowanych do zmian. Do nich należą mieszkańcy terenów wiejskich, zwłaszcza zdegradowanych dzielnic małych miast i osiedli popegeerowskich, wśród których upatrujemy potencjalnych beneficjentów projektu. Człowiek wart jest pomocy, dla niego samego, dla tej wartości, która niezaprzeczalnie tkwi w godności. Zamierzamy wykorzystać powyższą szansę wskazując, że pomoc dla mieszkańców terenów wiejskich, zwłaszcza zdegradowanych dzielnic małych miast i osiedli popegeerowskich nie ma być tylko teoretycznym, ale praktycznym udziałem społeczeństwa w zaspokajaniu ludzkich potrzeb, co zaowocuje tworzeniem warunków umożliwiających rozwój człowieka prowadzący do jego samowystarczalności. Projekt potwierdzi, że: warto zachować wiarę w wartości człowieka, w jego kompetencje do poprawy i odmiany swojego losu, nawet, gdy jego przeszłość i teraźniejszość tego nie potwierdzają, jeśli zagubi się myśl niesienia pomocy ludziom jej potrzebującym, mieszkańcom terenów wiejskich, zwłaszcza zdegradowanych osiedli małych miast i osiedli popegeerowskich, niejednokrotnie przez społeczeństwo traktowanych jako margines społeczny - to myśl o przerwaniu w przyszłości "zaklętego kręgu" biedy, ubóstwa i przestępczości, warunkującego niejednokrotnie ich dotychczasowe postępowanie, należeć będzie tylko do pustych sloganów, mimo przeciwności można z powodzeniem odmienić swój los. Bo potrzeba zmiany tkwi w człowieku, tylko trzeba pomóc ją uwolnić. Do udziału w projekcie zamierzamy włączyć mieszkańców wykorzystując odczuwaną przez nich sympatię dla dobrowolnego charakteru zajęć rekreacyjno - sportowych, które muszą mieć atrakcyjny charakter, nastawiony na czynne uczestnictwo. Projekt obejmie zasięgiem swoich działań wszystkich mieszkańców gminy Gniewkowo, a zwłaszcza rewitalizowanej dzielnicy naszego miasta, dając możliwość uczestnictwa w trzech zadaniach tematycznych, rekreacyjno – sportowych, wymagających aktywnego uczestnictwa, umożliwiających zdobywanie praktycznych obywatelskich doświadczeń, promujących wzorce obywatelskiego działania, uwrażliwiających na potrzeby innych i zachęcające do działania na rzecz dobra wspólnego, zachęcających do udziału w życiu społeczności lokalnej, które będą realizowane od 01.01.2011. do 31.12.2013 roku. Zadanie 1. Sekcja fotograficzna: „GNIEWKOWO -WCZORAJ - DZIŚ – JUTRO ZAPISANE NA FOTOGRAFI” Realizacja zadania oparta jest na wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi ICT (komputer, Internet, aparat cyfrowy, skaner, e-lealiming) jako codziennych narzędzi edukacyjnych. Zadanie2. Szkółka malarska: „W KRAINIE TĘCZY - PLENERY MALARSKIE” Zadanie będzie realizowane na terenie Gniewkowa. Zadanie3. Zawody rekreacyjno - sportowe: „ TURNIEJE DZIKICH DRUŻYN”. W ramach zadania będą organizowane turnieje rekreacyjne w różnych dyscyplinach sportowych. Zadania będą realizowane z wykorzystaniem istniejącej i przyszłej bazy kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej, ze szczególnym wykorzystaniem rewitalizowanej części miasta. REZULTAT: poznanie własnego dziedzictwa kulturowego ma być najważniejszym rezultatem zadania „ZAPISANE NA FOTOGRAFII” Zdobyta wiedza uświadomi uczestnikom projektu autentyczne wartości ich „Małej Ojczyzny”. Są to wartości zarówno materialne, jak i duchowe, intelektualne i moralne. Poczucie własnej tożsamości jest fundamentem tworzenia postaw otwartych i tolerancyjnych, co skutkować będzie minimalizacją oddziaływania patologii społecznych, uczestnicy zadania „W KRAINIE TĘCZY – PLENERY MALARSKIE” uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie rozwijania zdolności i wrażliwości plastycznych, swobodnego działania, kreowania otoczenia według własnych potrzeb uwzględniając kreatywność, indywidualizm i swobodę twórczą wypowiedzi, oraz bogactwo rozwiązań plastycznych, odkryją satysfakcję z robienia czegoś dla innych, zapoznają się z zasadami pracy w zespole, nabędą umiejętności pracy w zespole, nauczą się planować i realizować zadania indywidualnie i grupowo. Przyczyni się to zwiększenia zaufania we własne możliwości. Nawiążą nowe relacje społeczne ze środowiskiem, co skutkować będzie otwarciem na drugiego człowieka, rezultatem organizacji imprez systemem cyklicznym będzie nabycie nawyku i przyzwyczajenia do budowania na kanwie kultury fizycznej i sportu aktywnych form organizacji czasu wolnego przez naszych mieszkańców, co wymusi odpowiednie działania społeczne dające możliwość zdobywania kolejnych praktycznych obywatelskich doświadczeń, co bezpośrednio przełoży się na aktywność i świadomość obywatelską naszych mieszkańców. rezultatem edukacyjnej strony projektu będzie nabycie poprzez uczestnictwo umiejętności i skutecznego działania na rzecz dobra wspólnego, pracy w zespole, solidarności i odpowiedzialności za siebie i innych, poznanie zasad współpracy, co pozwoli uwierzyć we własne możliwości, Przewiduje się, że realizacja projektu w skali mikro - poprzez możliwość rozwijania wielostronnych zainteresowań i udział w działaniach kulturalnych, artystycznych i rekreacyjno - sportowych jako podstawy organizowania czasu wolnego warunkuje w skali makro - stanie się skutecznym instrumentem minimalizującym wykluczenie społeczne, co obniży poziom agresji i zmniejszy obszar patologii społecznych wśród mieszkańców Gniewkowa. Dodatkowo wykonanie przedmiotowego projektu wpłynie na: zachowanie dziedzictwa historycznego Gminy Gniewkowo, promocję walorów historycznych Gniewkowa, dawnej stolicy Księstwa Gniewkowskiego, wykorzystanie zdegradowanego obszaru dla nowych funkcji kulturalno-edukacyjnych. POWIĄZANIE Z INNYMI PROJEKTAMI: Projekt związany jest funkcjonalnie z trzema innymi projektami zaplanowanymi do realizacji w ramach działań rewitalizacyjnych: modernizacja budynku MGOKSiR w Gniewkowie – obydwa obiekty komplementarnie będą współpracowały z miejskimi szkołami organizując wspólnie zajęcia dla młodzieży z obszaru objętego rewitalizacją. Zajęcia krzewiące w młodocianych, że są oni częścią dziedzictwa historycznego Gniewkowa, zajęcia kulturalne i edukacyjne będą się nawzajem przeplatały wpajając młodzieży prawidłowe wartości. adaptacja budynku bożnicy w Gniewkowie na muzeum wraz z zagospodarowaniem parkingu zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich oraz z projektem: - program aktywizacji społecznej dla Gminy Gniewkowo |
| Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie |
| HARMONOGRAM REALIZACJI |
| Przewidywany termin Rozpoczęcia realizacji projektu | IV kwartał 2010 | Przewidywany termin Zakończenia realizacji projektu | II kwartał 2013 |
| Podmiot zarządzający projektem po jego zrealizowaniu | MGOKSiR w Gniewkowie |
| OSOBA MOGĄCA UDZIELIĆ INFORMACJI NA TEMAT PROJEKTU |
| Imię i nazwisko | Joanna Kowalska |
| Stanowisko służbowe | Dyrektor MGOKSiR |
| Telefon | 0 52 355 88 00 |
| Fax | 0 52 355 88 00 |
| e-mail | mgoksir@mgoksirgniewkowo.pl |

OPIS PROJEKTU

| Nazwa projektu: | Program aktywizacji społecznej dla Gminy Gniewkowo |
| --- | --- |
| Data sporządzenia opisu projektu: | 01.04.2008 r. | Podmiot zgłaszający projekt: | Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie |
| Koszt całkowity: | 996.492,73 | Oszacowany na podstawie: | Wniosku o dofinansowanie projektu “ Program Operacyjny Kapitał Ludzki “ |
| Źródła finansowania projektu: | Środki | 891.860,86 |
|  | Inne ( budżet Gminy Gniewkowo) | 104.631,87 |
| ZWIĘZŁY OPIS PROJEKTU |
| CEL: Gmina Gniewkowo jest gminą miejsko-wiejską położoną w województwie kujawsko-pomorskim w powiecie inowrocławskim. Gmina zajmuje powierzchnię 179,49 km 2 i składa się z 1 miasta i 29 miejscowości wiejskich. W roku 2009 gminę zamieszkiwało14793 mieszkańców z czego 7211 w mieście i 7582 na obszarach wiejskich (na podstawie statystyki Urzędu Miejskiego w Gniewkowie na dzień 31.12.2009 r). Stopa bezrobocia w 2009 roku wyniosła 21%.Liczba bezrobotnych w gminie Gniewkowo na rok 2009 wyniosła 1357 osób w tym kobiet 704.Liczba bezrobotnych według przedziałów wiekowych:18-24 lat-440,25-34lat-664,35-44 lat-363, 45-54 lat-398, 55-59 lat-118,60-64 lat-27(na podstawie informacji z PUP w Inowrocławiu).Gmina posiada Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Na Terenie Miasta i Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013.Ogółem ze świadczeń pomocy społecznej w roku 2009 korzystało 593 rodziny. Najczęstszym powodem korzystania z pomocy społecznej to: ubóstwo-101 rodzin,bezdomność-9 rodzin,bezrobocie-400,niepełnosprawność-162,długotrwała choroba-123,bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego-40 rodzin(źródło: Sprawozdanie MGOPS w G-wie za 2009 rok).Dominującymi powodami przyznawania pomocy społecznej są bezrobocie i niepełnosprawność. Najczęściej przyznawanymi formami pomocy dla tej grupy jest pomoc finansowa i rzeczowa. W gminie Gniewkowo na pogłębienie się zjawiska wykluczenia społecznego wśród objętych pomocą społeczną wpływ mają głównie: ubóstwo ,bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba. Osoby nieaktywne zawodowo zostały wytypowane na podstawie dokumentacji M-GOPS w Gniewkowie, są to niepełnoletnie dzieci osób korzystających z pomocy społecznej. Na terenie gminy liczba osób w wieku 15-18 lat wynosi 779 osób(informacja z ewidencji ludności Urzędu Miejskiego w Gniewkowie).Liczba dzieci w poszczególnych miejscowościach:Branno-3 osoby,Kawęczyn-19 osób,Lipie-20 osób,Markowo-14 osób,Kijewo-11 osób,Wierzchosławice-54 osoby,Wierzbiczany-24 osoby,Szadłowice-33 osoby. Osoby nieaktywne zawodowo zakwalifikowane do udziału w Programie Aktywności Lokalnej to 13 dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną ,są to rodziny zagrożone wykluczeniem społecznych, nie umiejące odnaleźć się w nowej sytuacji. Chcemy podjąć starania dotarcia do młodzieży i pomóc jej w poprawie indywidualnej samooceny, zwiększenia motywacji do nauki. Działaniami środowiskowymi zostaną objęte wszystkie osoby zdiagnozowane na podstawie dokumentacji MGOPS-56 osób z czego do projektu wytypowano 13 osób. Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji członków rodzin dysfunkcyjnych poprzez realizację działań umożliwiających osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych w połączeniu z działaniami integracji społecznej, zawodowej i zdrowotnej. Projekt obejmuje 36 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Działaniami projektu ogółem objętych zostanie 23 osób, które wezmą udział w aktywizacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej oraz 13 osób, które wezmą udział w programie aktywności lokalnej. Celem szczegółowym Nr 1 projektu jest rozwijanie aktywnych form pomocy skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy ich sytuacji zawodowej. Zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły a także zwiększenie zdolności komunikacyjnych 23osób. Celem szczegółowym Nr 2 jest zwiększenie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych mających trudności w znalezieniu pracy 23osób. Celem szczegółowym Nr 3 jest integracja społeczna osób zamieszkujących tereny popegeerowskie i tereny wiejskie, mające na celu podwyższenie wartości i samooceny osób w wieku od 15-18lat-13osób,zmiana sposobu dotychczas spędzania wolnego czasu, zaszczepienie w młodzieży idei wolontariatu ,wsparcie emocjonalne ,odkrywanie i zrozumienie własnej osoby, indywidualna rozmowa z doradcą zawodowym. Do projektu wytypowano miejscowości: Wierzbiczany,Wierzchosławice,Markowo,Lipie,Branno,Kawęczyn,Kijewo,Szadłowice. Powyższe miejscowości znajdują się w skupisku i w związku z tym ograniczone zostaną koszty dowozu. Gmina posiada świetlice w której zostaną przeprowadzone szkolenia. Działania w ramach projektu są zgodne z zapisami Priorytetu VII POKL, które mówią o eliminowaniu różnego rodzaju barier organizacyjnych na jakie napotykają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Jednocześnie zgodnie z kolejnym zapisem Priorytetu VII POKL zaplanowane w projekcie działania aktywnej integracji społecznej, zawodowej i zdrowotnej. Projekt wpisuje się w cele operacyjne Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie miasta i gminy Gniewkowo w latach 2007-2013,w której wskazuje na konieczność podniesienia aktywności społeczno-zawodowej m.in. osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, świadczeniobiorców pomocy społecznej o niskich kwalifikacjach zawodowych bądź nie posiadających jakichkolwiek kwalifikacji. Przy opracowywaniu projektu, działając zgodnie z zasadą równości szans dla wszystkich oparliśmy się na danych z Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Miejskiego(ewidencja ludności)jak również Powiatowego Urzędu Pracy. Ustalono ,że na terenie Gminy Gniewkowo stosunek bezrobotnych kobiet do bezrobotnych mężczyzn kształtuje się w granicach 70% bezrobotne K i 30 % bezrobotni M. Na terenach wiejskich zamieszkuje większa liczba kobiet bezrobotnych w stosunku do ilości bezrobotnych mężczyzn .Fakt ten spowodowany jest brakiem wykształcenia, długoletnim sprawowaniem opieki nad dziećmi oraz zamieszkiwaniem w miejscowościach popegeerowskich, gdzie brak jest propozycji stałej pracy. Osoby te ewentualnie podejmują prace sezonowe w okresie letnim. Bezrobotni mężczyźni ułatwiony mają dostęp do pracy z uwagi na charakter oferowanej w tych miejscowościach pracy(ciężka praca fizyczna).Ostatecznymi beneficjentami projektu są osoby korzystające z pomocy społecznej w większości kobiety. Są to zarówno osoby z obszarów wiejskich i miejskich. Do projektu w większości wytypowane zostały kobiety, które dotychczas zajmowały się domem i dziećmi, nie posiadające wykształcenia. Dzięki udziałowi w projekcie będą miały one szanse powrotu na rynek pracy .Kluczową barierą utrudniającą dotychczas podejmowanie zatrudnienia przez te kobiety jest właśnie brak wykształcenia oraz długotrwałe przebywanie w domu z dziećmi. W związku z powyższym projektem objętych zostanie 36 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Działania w ramach projektu są zgodne z zapisami Priorytetu VII POKL oraz Strategii Lokalnej. Projekt jest zgodny z polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju oraz z Planem Działania na rok 2010 r a także zgodny jest ze strategią rozwoju województwa oraz wojewódzką strategią w zakresie polityki społecznej. Projekt jest zgodny ze strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 2007-2020 oraz programu strategicznego dla pomocy społecznej "Stymulowanie rozwoju pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim- perspektywa środowiskowa i instytucjonalna". PRODUKT: -uzyskanie przez 23 osoby certyfikatów -uzyskanie zaświadczeń przez 36 osób - 472 godzin szkoleń -spotkania o charakterze środowiskowym 12 godz. -70 godzin warsztatów -45 godzin treningu kompetencyjnego Produkty będą mierzone listami obecności REZULTAT: Rezultaty "Twarde" - zawarcie 23 kontraktów socjalnych-16 K i 7 M(weryfikacja: dokumenty z podpisania kontraktu) - badanie medycyny pracy dla 23 osób-16 K i7 M weryfikacja: zaświadczenie lekarskie) -podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 23osoby-16 K i 7 M(weryfikacja: certyfikaty) -ukończenie udziału w projektach aktywnej integracji przez 36 osób – weryfikacja :ankieta ewaluacyjna)) -ukończenie udziału w projekcie aktywności lokalnej przez 13 osób( weryfikacja: zaświadczenia) Rezultaty "MIĘKKIE " -podniesienie aktywności zawodowej 75% -wzrost motywacji i aspiracji w skutek zwiększenia wiary we własne siły i umiejętności 70 % -większa skuteczność w poszukiwaniu pracy 80 % -zwiększenie aktywności na rynku pracy 80 % -wzrost poziomu świadomości 90 % -podniesienie własnej wartości 80 % -zadowolenie z udziału w projekcie 85% POWIĄZANIE Z INNYMI PROJEKTAMI: Projekt powiązany jest z innymi projektami: - wycieczki plenerowe wspierające aktywną integrację dla ludności zagrożonej wykluczeniem społecznym - jak założyć własną firmę – szkolenie i warsztaty praktyczne dla osób bezrobotnych |

Szkolenie na maszynach naziemnych – zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych

Szkolenie –„Wizaż i stylizacja paznokci „

Program Aktywności Lokalnej – młodzież w wieku 15-18 lat

| Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu | Projekt realizowany jest przy współudziale Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu |
| --- | --- |
| HARMONOGRAM REALIZACJI |
| Przewidywany termin Rozpoczęcia realizacji projektu | 01.04.2008 rok | Przewidywany termin Zakończenia realizacji projektu | 31.12.2013 rok |
| Podmiot zarządzający projektem po jego zrealizowaniu | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie |
| OSOBA MOGĄCA UDZIELIĆ INFORMACJI NA TEMAT PROJEKTU |
| Imię i nazwisko | Danuta Zaworska |
| Stanowisko służbowe | Kierownik M-GOPS |
| Telefon | 523558360 |
| Fax | 523510210 |
| e-mail | gniewkowoeuro@op.pl |

OPIS PROJEKTU

| Nazwa projektu: | Jak założyć własną firmę – szkolenie i warsztaty praktyczne dla osób bezrobotnych |
| --- | --- |
| Data sporządzenia opisu projektu: | 01.12.2008 | Podmiot zgłaszający projekt: | Urząd Miejski w Gniewkowie |
| Koszt całkowity: | 100.000,00 | Oszacowany na podstawie: | Wstępnego kosztorysu szacunkowego |
| Źródła finansowania projektu: | Środki EFS | 80.000,00 |
|  | Inne (budżet Gminy Gniewkowo) | 20.000,00 |
| ZWIĘZŁY OPIS PROJEKTU |
| CEL: - poznanie prawno-organizacyjnych aspektów prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej oraz przedsiębiorczość i sposoby rozwoju na obszarze gminy, m.in.: * jakie są wady i zalety poszczególnych form działalności gospodarczej, * co to jest kwadrant przepływu pieniądza i jakie on ma znaczenie dla kondycji finansowej, * jaka jest różnica pomiędzy pracownikiem, a właścicielem biznesu, * co należy załatwić w urzędzie miasta/gminy, co w sądzie, co w Urzędzie Statystycznym, co w banku, a co w ZUS i innych urzędach, * poznanie tajników optymalizacji podatkowej m.in. formy podatków, księgowania kosztów * jak korzystać z pomocy biura rachunkowego i jakimi kryteriami go wybierać * jak zatrudnić pracownika i jakie umowy z nim podpisać PRODUKT: Przeprowadzenie szkolenia wraz z warsztatami będzie adresowane do osób, które są w trakcie zakładania własnego biznesu lub zamierzają otworzyć własną działalność. Uczestnicy szkolenia poznają najważniejsze zagadnienia związane z rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. Nie będą to tylko informacje o formalnościach urzędowych, kosztach i ulgach związanych z uruchomieniem firmy, kwestiach doboru formy prawnej - czyli sprawach istotnych w momencie zakładania firmy. Wiele miejsca poświęci się finansom, podatkom, a także zagadnieniom dotyczącym rekrutacji pracowników i form prawnych zatrudnienia. Szkolenie to pomoże rozwiązać dylematy, pojawiające się na początku i w trakcie prowadzenia.działalności. Planowany program szkolenia: Wstęp Absolutne podstawy pomysł na własną firmę korzyści z prowadzenia firmy rys historyczny „kiedyś a teraz” – zmiany perspektywy a zagrożenia prowadzenia działalności gospodarczej formy prowadzonej działalności jednoosobowa działalność gospodarcza spółka cywilna spółka akcyjna spółka jawna spółka komandytowa spółka partnerska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością koncesje i zezwolenia Urząd miasta/gminy Sąd Urząd statystyczny Bank Urząd skarbowy podatki podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych zryczałtowany podatek dochodowy podatek liniowy formy księgowości karta podatkowa PKPiR pełna księgowość zestawienie formularzy podatkowych faktury wskaźniki i stawki Zakład Ubezpieczeń Społecznych rodzaje składek wysokość składek podstawa wymiaru składek terminy Biuro rachunkowe Pracownicy zatrudnienie pracownika rodzaje umów o pracę umowa o dzieło umowa zlecenie umowa na okres próbny umowa na czas określony umowa na czas nieokreślony dokumentacja pracownicza W szkoleniach i warsztatach weźmie udział 30 osób z terenu miasta i gminy Gniewkowo (w tym osoby z obszaru rewitalizacji). REZULTAT: - W chwili obecnej na obszarze objętym rewitalizacją działa 70 podmiotów gospodarczych. Przewiduje się, że w wyniku odbytego szkolenia i uczestnictwa w warsztatach powstaną 3 nowe firmy. - Zdobycie szerokiej wiedzy na temat sposobów założenia własnej działalności gospodarczej i jej zarządzania, dowiedzenia się, dlaczego warto to zrobić i jakie są wymierne ogromne korzyści finansowe takiego działania (optymalizacja podatkowa i wiele innych) oraz przede wszystkim, dlaczego jest to gwarantem większego bezpieczeństwa niż etat. - Po tym szkoleniu każda osoba, która miała wątpliwości, co do tej formy aktywności zawodowej oraz wcześniej musiałaby być wręcz zmuszana do zmiany swojego światopoglądu na tą sprawę i na nic innego nie zmieniłaby pracy etatowej, sama świadomie podejmuje decyzje o zmianie i założeniu własnej działalności gospodarczej. - Założenie własnej działalności gospodarczej ma wiele zalet, jak choćby fakt, iż człowiek sam jest swoim szefem, może realizować własne pomysły, dochody w dużej mierze zależą od jego zaangażowania. Największą korzyścią dla osób, które po odbytym szkoleniu zdecydują się na założenie własnej działalności, jest możliwość rozwinięcia skrzydeł swojej niezależności i wydostanie się z „wyścigu szczurów” – czyli pracy na etacie, w której bogaci się innych zamiast siebie. POWIĄZANIE Z INNYMI PROJEKTAMI: Projekt bezpośrednio jest związany z „Programem aktywizacji społecznej dla Gminy Gniewkowo” realizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie. Obydwa projekty mają na celu aktywną integrację mieszkańców gminy, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących teren objęty działaniami rewitalizacyjnymi. Mają one zachęcić ludność do otwarcia na nowe wyzwania oraz mają wpłynąć na jej aktywność zawodową. |

| Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu | Urząd Miejski w Gniewkowie |
| --- | --- |
| HARMONOGRAM REALIZACJI |
| Przewidywany termin Rozpoczęcia realizacji projektu | II kwartał 2011 | Przewidywany termin Zakończenia realizacji projektu | III kwartał 2013 |
| Podmiot zarządzający projektem po jego zrealizowaniu | Urząd Miejski w Gniewkowie |
| OSOBA MOGĄCA UDZIELIĆ INFORMACJI NA TEMAT PROJEKTU |
| Imię i nazwisko | Paweł Drzażdżewski |
| Stanowisko służbowe | Z-ca Burmistrza Gniewkowa |
| Telefon | 0 52 354 30 10 |
| Fax | 0 52 354 30 37 |
| e-mail | wiceburmistrz@gniewkowo.com.pl |

Załącznik nr 5

do Lokalnego Programu Rewitalizacji

Gniewkowa na lata 2007-2015

KARTY ANKIETOWE

### ZAŁĄCZNIK NR 5 KARTY ANKIETOWE

# SPIS TABEL

Tabela 1. Dane ZA ROK 2006, ŹRÓDŁO: GUS-BRD.	16

Tabela 2. DANE ZA ROK 2006, ŹRÓDŁO: URZĄD MIEJSKI W GNIEWKOWIE.	17

Tabela 3. DANE ZA ROK 2006, ŹRÓDŁO: POWIATOWY URZĄD PRACY W INOWROCŁAWIU.	17

Tabela 4. DANE ZA ROK 2006, ŹRÓDŁO: KOMISARIAT POLICJI W GNIEWKOWIE.	18

Tabela 5. DANE ZA ROK 2006, ŹRÓDŁO: URZĄD MIEJSKI W GNIEWKOWIE.	19

Tabela 6. KRYTERIA I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE OBSZARU REWITALIZOWANEGO.	21

Tabela 7. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI	25

Tabela 8. powiązanie problemów, celów i projektów lpr.	36

Tabela 9. działania współfinansowane z działania 7.1. rpo wk-p 2007-2013.	38

Tabela 10. ODLEGŁOŚĆ GNIEWKOWA OD OŚRODKÓW MIEJSKICH.	43

Tabela 11. PROCENTOWY PODZIAŁ LUDNOŚCI WG GRUP WIEKOWYCH, OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE: BANK DANYCH REGIONALNYCH GUS (BDR), STAN NA 31.12.2007R.	56

Tabela 12. PROCENTOWY PODZIAŁ LUDNOŚCI WG POSIADANEGO WYKSZTAŁCENIA, OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE: BANK DANYCH REGIONALNYCH GUS (BDR) ORAZ NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2002, STAN NA 31.12.2007R.	56

Tabela 13. DYNAMIKA BEZROBOCIA W MIEŚCIE GNIEWKOWO, PODSTAWA: DANE PUP W INOWROCŁAWIU.	57

Tabela 14. OKRES POZOSTAWANIA BEZ PRACY BEZROBOTNYCH Z TERENU MIASTA GNIEWKOWO, PODSTAWA: DANE PUP W INOWROCŁAWIU – STAN NA 30.06.2007R.	58

Tabela 15. BEZROBOTNI W MIEŚCIE GNIEWKOWO WG GRUP WIEKOWYCH, PODSTAWA: DANE PUP W INOWROCŁAWIU – STAN NA 31.06.2007R.	58

Tabela 16. BEZROBOTNI W MIEŚCIE GNIEWKOWO WG WYKSZTAŁCENIA, PODSTAWA: DANE PUP W INOWROCŁAWIU – STAN NA 30.06.2007R.	59

Tabela 17. LICZBA BEZROBOTNYCH W MIASTACH POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO, PODSTAWA: DANE PUP W INOWROCŁAWIU – STAN NA 30.06.2007R.	59

Tabela 18. ILOŚĆ ZAREJESTROWANYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ROKU 2005.	72

Tabela 19. ILOŚĆ ZAREJESTROWANYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ROKU 2006.	73

Tabela 20. ILOŚĆ ZAREJESTROWANYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ROKU 2007.	73

Tabela 21. MIESZKANIA W MIEŚCIE GNIEWKOWO WG OKRESÓW BUDOWY, OPRACOWANIE WŁASNE, PODSTAWA: NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2002R.	81

Tabela 22. MIESZKANIA W MIEŚCIE GNIEWKOWO WG ILOŚCI IZB I POWIERZCHNI OGÓŁEM, OPRACOWANIE WŁASNE, PODSTAWA: NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2002R.	82

Tabela 23. MIESZKANIA W MIEŚCIE GNIEWKOWO WG POWIERZCHNI, OPRACOWANIE WŁASNE, PODSTAWA: NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2002R.	82

Tabela 24. MIESZKANIA W MIEŚCIE GNIEWKOWO WG POWIERZCHNI PRZYPADAJĄCEJ NA 1 OSOBĘ, OPRACOWANIE WŁASNE, PODSTAWA: NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2002R.	82

Tabela 25. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKANIA NA 1 OSOBĘ W MIEŚCIE GNIEWKOWO OPRACOWANIE WŁASNE, ŹRÓDŁO: BANK DANYCH REGIONALNYCH GUS (BDR), STAN NA 31.12.2007R.	83

Tabela 26. MIESZKANIA W MIEŚCIE GNIEWKOWO WG WYPOSAŻENIA W INFRASTRUKTURĘ, PODSTAWA: NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2002R.	84

Tabela 27. DROGI GMINNE NA TERENIE MIASTA GNIEWKOWO, OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DANYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W GNIEWKOWIE	88

Tabela 28. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW WG ANALIZOWANYCH SFER (1).	89

Tabela 29. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW WG ANALIZOWANYCH SFER (2)	90

Tabela 30. ANALIZA SWOT.	91

Tabela 31. DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE I RESTRUKTURYZACYJNE.	99

Tabela 32. DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE – SPOŁECZNE.	101

# SPIS WYKRESÓW

WYKRES 1. ILOŚĆ OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z ZASIŁKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ.	16

WYKRES 2. liczba postępowań eksmisyjnych i eksmisja z lokali mieszkalnych.	17

WYKRES 3. POZIOM BEZROBOCIA DŁUGOTRWAŁEGO.	18

WYKRES 4. PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA STWIERDZONE, POZA ZDARZENIAMI DROGOWYMI I PRZESTĘPSTWAMI GOSPODARCZYMI, W TYM CZYNY KARALNE NIELETNICH.	19

WYKRES 5. LICZBA ZAREJESTROWANYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH.	20

Wykres 6. STRUKTURA MIESZKAŃCÓW GNIEWKOWA WG GRUP WIEKOWYCH, ŹRÓDŁO: BANK DANYCH REGIONALNYCH GUS (BDR), STAN NA 31.12.2007R.	50

Wykres 7. STRUKTURA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO WG GRUP WIEKOWYCH, ŹRÓDŁO: BANK DANYCH REGIONALNYCH GUS (BDR), STAN NA 31.12.2007R.	50

Wykres 8. ZMIANY LICZBY MIESZKAŃCÓW GNIEWKOWA W LATACH 2002-2007WYCH, ŹRÓDŁO: BANK DANYCH REGIONALNYCH GUS (BDR), STAN NA 31.12.	51

Wykres 9. RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W MIEŚCIE GNIEWKOWO W LATACH 2002-2006, ŹRÓDŁO: BANK DANYCH REGIONALNYCH GUS (BDR), STAN NA 31.12 DANEGO ROKU.	51

Wykres 10. RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W MIEŚCIE KRUSZWICA W LATACH 2002-2006, ŹRÓDŁO: BANK DANYCH REGIONALNYCH GUS (BDR), STAN NA 31.12 DANEGO ROKU.	52

Wykres 11. RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W MIEŚCIE JANIKOWO W LATACH 2002-2006, ŹRÓDŁO: BANK DANYCH REGIONALNYCH GUS (BDR), STAN NA 31.12 DANEGO ROKU.	52

Wykres 12. RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W MIEŚCIE PAKOŚĆ W LATACH 2002-2006, ŹRÓDŁO: BANK DANYCH REGIONALNYCH GUS (BDR), STAN NA 31.12 DANEGO ROKU.	52

Wykres 13. MIGRACJE NA POBYT STAŁY WG KIERUNKU W RUCHU WEWNĘTRZNYM W MIEŚCIE GNIEWKOWO W LATACH 2002-2006, ŹRÓDŁO: BANK DANYCH REGIONALNYCH GUS (BDR), STAN NA 31.12 DANEGO ROKU.	53

Wykres 14. MIGRACJE NA POBYT STAŁY WG KIERUNKU W RUCHU WEWNĘTRZNYM W MIEŚCIE KRUSZWICA W LATACH 2002-2006, ŹRÓDŁO: BANK DANYCH REGIONALNYCH GUS (BDR), STAN NA 31.12 DANEGO ROKU.	53

Wykres 15. MIGRACJE NA POBYT STAŁY WG KIERUNKU W RUCHU WEWNĘTRZNYM W MIEŚCIE JANIKOWO W LATACH 2002-2006, ŹRÓDŁO: BANK DANYCH REGIONALNYCH GUS (BDR), STAN NA 31.12 DANEGO ROKU.	54

Wykres 16. MIGRACJE NA POBYT STAŁY WG KIERUNKU W RUCHU WEWNĘTRZNYM W MIEŚCIE PAKOŚĆ W LATACH 2002-2006, ŹRÓDŁO: BANK DANYCH REGIONALNYCH GUS (BDR), STAN NA 31.12 DANEGO ROKU.	54

Wykres 19. ZMIANY LICZBY LUDNOŚCI MIASTA GNIEWKOWA W LATACH 2002-2007 WG GRUP WIEKOWYCH, ŹRÓDŁO: BANK DANYCH REGIONALNYCH GUS (BDR), STAN NA 31.12 DANEGO ROKU.	55

Wykres 17. Liczba ludności wg płci w mieście gniewkwo, źródło: Bank Danych Regionalnych GUS (BDR), stan na 31.12.2007r.	55

Wykres 18. Liczba ludności wg płci w województwie kujawsko-pomorskim (obszary miejskie), źródło: Bank Danych Regionalnych GUS (BDR), stan na 31.12.2007r	55

Wykres 20. BEZROBOCIE W MIASTACH POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO, ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DANYCH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W INOWROCŁAWIU ORAZ BANKU DANYCH REGIONALNYCH GUS. DANE W PROCENTACH., STAN: KWIECIEŃ 2008R.	60

Wykres 21. LICZBA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ZAREJESTROWANA W REJESTRZE REGON W LATACH 2002-2007, ŹRÓDŁO: BANK DANYCH REGIONALNYCH GUS (BDR), STAN NA 31.12 DANEGO ROKU.	72

Wykres 22. PODZIAŁ GMINY GNIEWKOWO NA STREFY.	75

Wykres 23. MIESZKANIA W MIEŚCIE GNIEWKOWO WG OKRESU ICH POWSTANIA, OPRACOWANIE WŁASNE, PODSTAWA: NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2002R.	81

Wykres 24. PROCENTOWY UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW MIAST KORZYSTAJĄCYCH Z KANALIZACJI SANITARNEJ NA TLE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO, OPRACOWANIE WŁASNE, ŹRÓDŁO: BANK DANYCH REGIONALNYCH GUS (BDR), STAN NA 31.12.2007R.	85

# SPIS MAP

MAPA 1. MAPA CENTRUM GNIEWKOWA Z ZAZNACZONYM OBSZAREM WSPARCIA.	14

Mapa 2. położenie gniewkowa na tle kraju, źródło: www.inowroclaw.powiat.pl	44

Mapa 3. położenie gniewkowa na tle powiatu inowrocławskiego,	45

Mapa 4. gmina gniewkowo wraz z granicami miasta.	46

Mapa 5. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gniewkowa.   Funkcje wydzielonych obszarów funkcjonalnych oraz docelowe kierunki przekształceń zostały zapisane w dalszej części niniejszego załącznika do uchwały.	77

# SPIS RYCIN

Rycina 1. herb gniewkowa	42

Rycina 2. logo gniewkowa	42

Rycina 3. logo księstwa gniewkowskiego	42

Rycina 4 ZAPIS NUTOWY HEJNAŁU GNIEWKOWA	43

Rycina 5. księstwo gniewkowskie, źródło: ksiestwogniewkowskie.pl	47

Rycina 6. królowa jadwiga	48

Rycina 7. władysław biały	48

# SPIS FOTOGRAFII

Fot. 1. jezioro w suchatówce	61

Fot. 2. gospodarstwo agroturystyczne	63

Fot. 3. Kościół p.w. św. Mikołaja i św. Konstancji	63

Fot. 4. Pałac w Kawęczynie (obecnie siedziba DPS)	64

Fot. 5. Ławeczka Zgody na gniewkowskim Rynku	65

Fot. 6. Boisko wielofunkcyjne	67

Fot. 10. hala widowiskowo-sportowa w gniewkowie	69

Fot. 11. BUDYNEK BOŻNICY	105

Fot. 12. BUDYNEK MGOKSIR.	108

Fot. 13. BUDYNEK RATUSZA.	111

Fot. 14, 15. Centrum gniewkowa.	116

Fot. 16. WIDOK CZĘŚCIOWO ZREWITALIZOWANEGO RYNKU W GNIEWKOWIE	116

Fot. 17. WIDOK NA BUDYNEK KOMUNALNY – RYNEK 8	119

Fot. 18. BUDYNEK KOMUNALNY – UL. SOBIESKIEGO 11	121

Fot. 19. BUDYNEK WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ – UL. DWORCOWA 1	123

# Text boxes

MAPA 1. MAPA CENTRUM GNIEWKOWA Z ZAZNACZONYM OBSZAREM WSPARCIA.

Rycina 1. herb gniewkowa

Rycina 2. logo gniewkowa

Rycina 3. logo księstwa gniewkowskiego

Rycina 4 ZAPIS NUTOWY HEJNAŁU GNIEWKOWA

Mapa 2. położenie gniewkowa na tle kraju, źródło: www.inowroclaw.powiat.pl

Gniewkowo

Mapa 3. położenie gniewkowa na tle powiatu inowrocławskiego,

źródło: www.inowroclaw.pl

Mapa 4. gmina gniewkowo wraz z granicami miasta.

Rycina 5. księstwo gniewkowskie, źródło: ksiestwogniewkowskie.pl

Rycina 6. królowa jadwiga

Rycina 7. władysław biały

Gniewkowo

Kruszwica

Janikowo

Pakość

Gniewkowo

Kruszwica

Janikowo

Pakość

Wykres 17. Liczba ludności wg płci w mieście gniewkwo, źródło: Bank Danych Regionalnych GUS (BDR), stan na 31.12.2007r.

Wykres 18. Liczba ludności wg płci w województwie kujawsko-pomorskim (obszary miejskie), źródło: Bank Danych Regionalnych GUS (BDR), stan na 31.12.2007r

Fot. 1. jezioro w suchatówce

Fot. 2. gospodarstwo agroturystyczne

Fot. 3. Kościół p.w. św. Mikołaja i św. Konstancji

Fot. 4. Pałac w Kawęczynie (obecnie siedziba DPS)

Fot. 5. Ławeczka Zgody na gniewkowskim Rynku

Fot. 6. Boisko wielofunkcyjne

Fot.7. Orlik – budynek sanitarno-szatniowy

Fot. 8. miasteczko ruchu drogowego

1

Fot. 7. hala widowiskowo-sportowa w gniewkowie

Fot. 11. Hala sportowa przy Gimnazjum nr 1

Fot. 11. Centrum gniewkowa.

Fot. 12. WIDOK CZĘŚCIOWO ZREWITALIZOWANEGO RYNKU W GNIEWKOWIE

Fot. 13. WIDOK NA BUDYNEK KOMUNALNY – RYNEK 8

Fot. 14. BUDYNEK KOMUNALNY – UL. SOBIESKIEGO 11

2

4

3

5

6