GMINA GNIEWKOWO

# Znak: RZp.271.1.2.2014

S P E C Y F I K A C J A   I S T O T N Y C H   W A R U N K Ó W

Z A M Ó W I E N I A

Tryb postępowania - przetarg nieograniczony

Podstawa prawna - art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienie dotyczy - usługi

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gniewkowie”

Zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gniewkowie” jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, umowa Nr WPW.I.3043-2-70-688/2010 na projekt „Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody w Gniewkowie”

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 57669 - 2014 z dnia 18.03.2014 r.

- strona internetowa Gminy Gniewkowo www.gniewkowo.bipgmina.pl - w dniu 18.03.2014 r.

- tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie  – w dniu 18.03.2014 r.

Gniewkowo, dnia 18.03.2014 r.

Zatwierdzam:

# Z up. Burmistrza

mgr Paweł Drzażdżewski

Zastępca Burmistrza

# I.  Informacja o Zamawiającym.

GMINA GNIEWKOWO

reprezentowana przez

p. Adama Roszak – Burmistrza Gniewkowa

siedziba – Urząd Miejski, ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo

Telefon:  52/ 354 30 08		Fax:  52/ 354 30 37

Powiat inowrocławski

Województwo kujawsko-pomorskie

NIP 556-25-63-314, Regon 092350748

Strona internetowa: www.gniewkowo.com.pl

Strona internetowa, na której dostępna jest siwz: www.gniewkowo.bipgmina.pl

Dni i godziny pracy Urzędu Miejskiego w Gniewkowie:

- poniedziałek, środa, czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00

- wtorek - od godz. 8:00 do godz. 17:00

- piątek - od godz. 7:00 do godz. 14:00

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

- w sprawach zamówienia dotyczących SIWZ - p.Mirosław Chwiałkowski, e-mail: zamowienia@gniewkowo.com.pl

- w sprawach technicznych zamówienia – p.Alicja Jańczak, podinspektor ds. Projektów inwestycyjnych.

# II. Informacje ogólne

- Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp., prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują drogą pisemną, faxem na numer 52/354 30 37 lub e-mailem na adres: zamowienia@gniewkowo.com.pl – z zastrzeżeniem pkt 20. Każda ze Stron może żądać potwierdzenia otrzymania faxu. Przesłanie dokumentu e-mailem bez względu na włączenie czy wyłączenie opcji potwierdzenia uznane będzie jako dokonane tj. wysłane  i otrzymane w tej samej chwili.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując swoje zapytania w formie podanej w pkt 3.

- Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 5.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz  zamieszcza na stronie internetowej pod adresem www.gniewkowo.bipgmina.pl.

- W przypadku rozbieżności w treści poszczególnych rozdziałów stanowiących niniejszą SIWZ, należy przyjąć, jako obowiązującą treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonane zmiany Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod adresem www.gniewkowo.bipgmina.pl, a także przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ.

- W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność zmian w przygotowaniu oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z użyciem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Zamawiający informuje, że wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich.

- Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub pełnomocnictw – również złożonych w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., jak również dla oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego.

# III. Tryb udzielenia zamówienia

- Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp.”, aktów wykonawczych do ustawy Pzp. oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą Pzp. przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

- Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługi na podstawie art. 39-44 ustawy Pzp. dla wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

# IV. Opis przedmiotu zamówienia

1.  Przedmiot zamówienia: Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji robót budowlanych na inwestycji „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gniewkowie”.

- Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmuje budowę obiektów oczyszczalni ścieków w zakresie procesu oczyszczania biologicznego wraz z wyposażeniem oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z dokumentacją projektową dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gniewkowie” znak RZp.271.1.1.2014, znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego:  http://gniewkowo.bipgmina.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/221857/przetarg_nieograniczony_rozbudowa_oczyszczalni_sciekow_w_gniewko

- Inspektor nadzoru inwestorskiego jest odpowiedzialny za realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z art. 25 - 27 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia inspektor nadzoru zobowiązany będzie w szczególności do:

    - pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich niezbędnych branżach, nad wykonaniem robót budowlanych w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;

    - rozliczenia finansowego i rzeczowego realizowanego zadania inwestycyjnego;

    - współdziałania z Wykonawcą dokumentacji projektowej oraz z Wykonawcą robót budowlanych w celu realizacji zamierzenia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków w Gniewkowie.

    - współpraca z Zamawiającym poprzez bieżące informowanie go o zaawansowaniu robót, ze szczególnym uwzględnieniem terminu i jakości wykonywanych prac.

- Miejsce wykonania zamówienia - Gniewkowo, ul. Zajezierna, 88-140 Gniewkowo, działki oznaczone numerem ewidencyjnym 192/2, 193/2 i 116/2 obręb Gniewkowo.

- Szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru określony jest we wzorze umowy, załącznik nr 7.

3. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.

- Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową obejmującą zakres rzeczowy określony w wytycznych i zaleceniach określonych w niniejszej SIWZ oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

- Przedmiot zamówienia jest finansowany z następujących źródeł:

  - ze środków własnych Gminy Gniewkowo,

  - współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, umowa Nr WPW.I.3043-2-70-688/2010.

Płatnikiem realizacji zamówienia jest Gmina Gniewkowo.

- Wynagrodzenie Wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia wynikającego swoim zakresem rzeczowym z pkt 1 i jakikolwiek błąd w jej obliczeniu nie ma znaczenia na poprawność obliczenia ceny oferty.

- Zapłata za fakturę może następować z wykorzystaniem terminu odroczonej  zapłaty  - do 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego faktury sprawdzonej i zatwierdzonej przez pracownika Zamawiającego oraz protokołu odbioru częściowego prac lub protokołu odbioru końcowego prac potwierdzającego ich wykonanie bez uwag ze strony Zamawiajacego.

- Podwykonawstwo

    - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

    - Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. W tym celu należy wypełnić zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik nr 8 do siwz.

    - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Warunek należy spełnić odpowiednio na dzień składania ofert w postępowaniu lub na dzień złożenia propozycji dokonania takiej zmiany. Sposób dokumentowania wymagań pozwalających wykazać ich spełnienie musi być zgodny z wymaganiami treści siwz obowiązującej w niniejszym postępowaniu.

5. Dostępność dokumentacji przetargowej.

Dokumentacja przetargowa została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.gniewkowo.bipgmina.pl. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże w terminie 5 dni specyfikację istotnych warunków zamówienia w wersji papierowej. Koszty  druku oraz przekazania pokrywa Wykonawca.

# V. Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga świadczenia usługi w okresie od dnia podpisania umowy przez cały okres realizacji inwestycji do dnia zakończenia i odbioru robót. Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych - połowa kwietnia 2014 r. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych - 14 listopada 2014 r.

# VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

        - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania .

Nie określa się minimalnych standardów. Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

        - posiadania wiedzy i doświadczenia:

  - przedstawią wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami są:

a) poświadczenie,

b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a).

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługa wskazana w wykazie, o którym mowa, została wcześniej wykonana, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa w zdaniu wcześniejszym.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi i udokumentuje co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub pełnieniu nadzoru inwestorskiego na budowie, przebudowie lub rozbudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości średniej dobowej min. 2500 m3/dobę wraz z rozruchem technologicznym, oraz załączy dowody potwierdzające, czy zostały wykonane należycie. Zakres budowy, przebudowy lub rozbudowy powinien obejmować co najmniej budowę ciągu biologicznego oczyszczania ścieków oraz wykonanie zbiornika żelbetowego cieczy o pojemności minimum 2.000 m3. Usługa polegająca na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub pełnieniu nadzoru inwestorskiego winna obejmować pełnienie wielobranżowej funkcji kierownika budowy lub pełnieniu wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w minimum 3 branżach jednocześnie: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Spełnienie warunku zostanie ocenione na zasadzie spełnia/nie spełnia.

        - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:

Nie określa się minimalnych standardów. Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

        - dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) przedstawią wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiadających za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami:

- inspektor nadzoru legitymujący się uprawnieniami budowlanymi do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń*. Wymieniona osoba winna posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi w ramach wskazanych powyżej uprawnień oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy na co najmniej jednej inwestycji, której przedmiotem była robota polegająca na budowie, przebudowie lub rozbudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości średniej dobowej min. 2500 m3/dobę.

- inspektor nadzoru robót elektrycznych legitymujący się uprawnieniami budowlanymi do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń*. Wymieniona osoba winna posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami elektrycznymi.

- inspektor nadzoru robót sanitarnych legitymujący się uprawnieniami budowlanymi do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń*. Wymieniona osoba winna posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami sanitarnymi.

*Uprawnienia budowlane wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r., Nr 63, poz. 394).

Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego wykazu osób,  które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na zasadzie spełnia/nie spełnia;

b) złożenia oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

        - sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Nie określa się minimalnych standardów. Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

        - wykażą brak podstaw do wykluczenia w rozumieniu art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

        - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że :

a) każdy z osobna posiada uprawnienia do prowadzenia działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz, że brak jest podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.,

b) wspólnie muszą wykazać, że spełniają warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków.

- Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikają informacje potwierdzające spełnianie warunków.

- Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

- Zgodnie z art. 26 ust. 2bustawy Pzp., Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunku. W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

- Oświadczenia woli muszą być złożone w oryginale i podpisane przez osobę lub osoby do tego uprawnione.

- Kopie dokumentów muszą być potwierdzone - za zgodność z oryginałem - przez osobę do tego uprawnioną.

- Wykonawca, który nie potwierdzi spełnienia warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.

- Pełnomocnictwo dla osób lub podmiotów uprawnionych do reprezentacji albo do reprezentacji i zawarcia umowy musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej w oparciu o obowiązujące przepisy, przykładowo przez notariusza.

- Pełnomocnictwo w formie pełnomocnictwa rodzajowego powinno dotyczyć przedmiotowego postępowania i Zamawiającego.

- Z treści pełnomocnictwa powinien wynikać zakres umocowania.

- W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziały w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznym. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm

Zamawiający będzie korzystał z „Archiwum kursów średnich - tabela A” http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

# VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie powinni złożyć Wykonawcy do oferty.

1. Dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, należy złożyć:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, załącznik nr 3 do siwz, (dokument ten muszą złożyć wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia),

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (dokument ten muszą złożyć wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia),

  - Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1.1 ppkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1.1 ppkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnionego reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w pkt. 1.1 ppkt 3 przed upływem terminu składania ofert.

  - W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy, zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

  - oświadczenie o spełnianiu warunków niezbędnych przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy Pzp., załącznik nr 2 do siwz, (jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie takie powinno być złożone, jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika);

  - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz, (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek może być spełniony łącznie);

  - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiadających za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, załącznik nr 5 do siwz; (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek może być spełniony łącznie).

  - oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, załącznik nr 5 do siwz,

  - Przynależność do grupy kapitałowej - Wykonawca złoży wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp., albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, załącznik nr 6 do siwz (dokument ten muszą złożyć wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia).

  - Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.1.1 ppkt 1-3.

  - Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności:

    - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

    - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

    - charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

    - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

2. Inne dokumenty składające się na ofertę:

      - wypełniony załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

      - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Forma dokumentów i oświadczeń:

- dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty muszą być w formie oryginałów lub kopii;

- dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski;

- kopie dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę lub przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo;

- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

# VIII. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium.

# IX. Termin związania ofertą

- Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym jako termin składania ofert.

- Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

- Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą.

- Przed wyborem oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Po wyborze oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą wraz z przedłużeniem ważności wadium dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez KIO orzeczenia.

# X. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco :

Nazwa i adres Zamawiającego Oferta – Przetarg na: ## „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gniewkowie” Nie otwierać przed 26.03.2014 r. godz. 10.15 Nazwa i adres składającego ofertę

- dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania;

- opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed bezśladowym jej otworzeniem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia;

- oferta powinna być spięta lub zszyta w sposób trwały uniemożliwiający jej zdekompletowanie.

- wszelkie poprawki powinny być parafowane przez osobę uprawnioną;

- dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną;

- oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką;

- zmiany, w złożonej już ofercie, mogą zostać dokonane przez Wykonawcę wyłącznie przed upływem terminu składania ofert;

- ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert;

- zmiana oferty lub jej wycofanie następuje na takich samych zasadach, jak jej składanie z  dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”

  - Tajemnica przedsiębiorstwa:

- jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być one oznaczone klauzulą „Nie udostępniać - tajemnica przedsiębiorstwa”. Zaleca się umieszczenie takich dokumentów na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub oddzielnie);

- zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów i oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

  - Informacje pozostałe:

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ;

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim i w formie pisemnej.

# XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  - Oferty należy składać do dnia 26.03.2014r. do godziny 10.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo, pokój nr 6.

W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.

  - Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 26.03.2014r. o godzinie 10.15 w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie, ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo, sala sesyjna - pokój nr 20.

  - Otwarcie ofert jest jawne i następuje w dniu składania ofert, bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

  - W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający niezwłocznie prześle informację, o której mowa w ust. 4.

  - Ofertę wniesioną po terminie Zamawiający zwraca bez otwierania bezzwłocznie.

  - W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

# XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

            - Wykonawca określi cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez wypełnienie formularza ofertowego - załącznik nr 1 do SIWZ.

            - Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia przez cały okres trwania zamówienia, także w przypadku wydłużenia się okresu realizacji zamówienia, w szczególności z uwagi na zmiany terminów zakończenia robót budowlanych. W kosztach oferty należy uwzględnić inne koszty wynikające z niniejszej SIWZ.

            - Cena winna być wyrażona w złotych polskich.

            - Wszystkie wartości określone oraz ostateczna cena winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku.

            - Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

            - Zawiadomienie o dokonanych poprawkach.

      - O dokonanych poprawkach Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

      - Dokonane poprawki oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny będą miały swoje konsekwencje w ocenie oferty.

      - Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawców akceptacji poprawionych oczywistych omyłek, które wskazano w pkt 6 ppkt 1 i 2 .

            - Rażąco niska cena:

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny;

- Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,                  w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy;

- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

# XIII. Opis kryteriów i warunków, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Ocena ofert:

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

      - zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,

      - nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następującego kryterium:

Cena wykonania zamówienia – 100 %

Cena wykonania zamówienia  – obejmuje cenę wykonania przedmiotu zamówienia. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru :

C = [C min / C bad] x 100

gdzie:

C	- liczba punktów za cenę ofertową

C min	- najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych

C bad	- cena oferty badanej

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

3. Cenę oferty należy podać w złotych polskich.

4. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 92 ustawy Pzp.:

- Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi o tym Wykonawców faxem lub e-mailem podając w szczególności:

  - nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

  - uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce;

  - uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce;

  - terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp., po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona:

  - w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń;

  - na stronie internetowej pod adresem www.gniewkowo.bipgmina.pl.

# XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    - Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem pkt 2,  a przed podpisaniem umowy, przedłożyć Zamawiającemu:

  - uwierzytelnione kopie uprawnień osób wymienionych w wykazie, zgodnie z rozdziałem VII pkt 1.2 ppkt 3 siwz (uprawnienia oraz zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów budownictwa);

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. Proponuje się (w celu ułatwienia przygotowania takiej umowy), aby w umowie zawrzeć  między innymi następujące postanowienia:

  - wyszczególnienie uczestników konsorcjum,

  - zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

  - określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

  - czas trwania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz okres gwarancji i rękojmi,

  - wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia, odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - wyznaczenie pełnomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę oraz do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących umowę,

  - zapisy dotyczące ponoszenia solidarnej odpowiedzialności za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - adres do korespondencji.

    - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli:

        - złożono tylko jedną ofertę,

        - nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

    - W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów, o których mowa w pkt. 1, umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy, a ponadto Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za szkodę spowodowaną uchyleniem się od zawarcia umowy. Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp, będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownego badania i oceny ofert, chyba że zajdą przesłanki skutkujące unieważnieniem postępowania.

    - O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę  pisemnie, faksem lub e-mailem.

    - Umowę zawiera wybrany Wykonawca lub osoba posiadająca jego pełnomocnictwo do wszelkich czynności związanych z zawieraniem umowy.

# XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

## Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

## Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

# XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

            - Informacje ogólne:

  - środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.,

  - środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.,

  - środkami ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu są:

- przekazanie informacji o nieprawidłowościach Zamawiającemu w oparciu o art. 181 ustawy Pzp.,

- wniesienie odwołania na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.,

- skarga do sądu.

2. Szczegółowo kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 179-198 ustawy Pzp.

# XVIII. Załączniki do specyfikacji.

Nr 1 - Formularz ofertowy,

Nr 2 - Oświadczenie dotyczące art. 22 ust. 1 Pzp.,

Nr 3 - Oświadczenie dotyczące art. 24 ust. 1 Pzp.,

Nr 4 - Wykaz wykonanych usług,

Nr 5 - Wykaz osób,

Nr 6 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,

Nr 7 - Wzór umowy,

Nr 8 - Podwykonawcy

pieczęć wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

## „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gniewkowie”

Tryb postępowania : przetarg nieograniczony

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

1. Zarejestrowana nazwa i adres: …………………………………………………….……………..…

……………………………………….…………………………………………………………..…..…

……………………………………….…………………………………………………………..…..…

2. NIP        ……………………………………	3. Numer telefonu:  ………….…………………

4. Numer faxu: ……………………………….  5. Adres e-mail - ……………………………….

# 2. Dane dotyczące Zamawiającego :

GMINA GNIEWKOWO

reprezentowana przez p. Adama Roszak – Burmistrza Gniewkowa

siedziba – Urząd Miejski, ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo

3. Zobowiązania Wykonawcy:

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę ryczałtową:

Cena wykonania zamówienia brutto : …………...........…………. zł

(słownie: …………………………………………………………..............…………………)

Kwota netto - …………………………………………. zł

Wartość podatku - …………………………………….. zł

zgodnie z warunkami specyfikacji przetargowej.

4. Oświadczenia Wykonawcy:

- zdobyliśmy potrzebne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty,

- zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w SIWZ i przyjmujemy je bez zastrzeżeń,

- uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego,

- akceptujemy załączony do SIWZ wzór umowy,

- akceptuję warunki rozliczenia określone w rozdziale IV pkt 3 SIWZ,

- cena ryczałtowa podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,

- zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

- zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie do dnia 14 listopada 2014r.,

- na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia i dokumenty :

| L.p. | Wyszczególnienie | Nr strony oferty |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
| 11. |  |  |
| 12. |  |  |

5. Oferta wspólna (jeżeli występuje).

# Pełnomocnik Wykonawców wspólnie składających ofertę:

Nazwisko, imię ……………………………………………………………………………

Stanowisko ………………………………......……………………………………………

Telefon.....………………… Fax ………………………. E-mail ……………………….

Zakres umocowania :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# 6. Zastrzeżenie Wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

data .............................. 			………………..........………………………

(imię i nazwisko, podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy)

……………………………..

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 2

pieczęć wykonawcy

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli :

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..........................., dnia ..................2014 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

Oświadczenie o spełnianiu warunków w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy Pzp., jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie takie powinno być złożone, jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika.

pieczęć wykonawcy

Załącznik nr 3

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli :

Oświadczenie

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn przewidzianych w art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gniewkowie” oświadczam/y, że:

brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

................................, dnia .......................2014 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn przewidzianych w art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy Wykonawcy w imieniu swojej firmy.

pieczęć wykonawcy

Załącznik nr 4

Wykaz głównych usług potwierdzający spełnienie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia

| Lp. | Rodzaj i zakres usługi | Termin wykonania zamówienia | Nazwa Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |

Do powyższego wykazu dołączamy dowody, że wymienione w wykazie usługi zostały wykonane należycie.

................................, dnia .......................2014 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

#### Załącznik nr 5

pieczęć wykonawcy

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

(zespól inspektorów nadzoru wszystkich branż)

| L.p. | Imię i nazwisko | Doświadczenie zawodowe | Kwalifikacje, wykształcenie (opis i nr uprawnień, itp.) | Zakres czynności przy realizacji zamówienia | Podstawa do dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczam jednocześnie, że: osoby wymienione w w/w wykazie osób posiadają wymagane prawem uprawnienia budowlane w zakresie niezbędnym do sprawowania określonej funkcji.

..........................., dnia ..................2014 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej

#### Załącznik nr 6

pieczęć wykonawcy

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/

informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej *

## Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gniewkowie”

      - składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.),

1) 	………………………………………………….……..

(nazwa i adres podmiotu)

2) 	………………………………………………….……..

(nazwa i adres podmiotu)

….	…………………………………………………….…..

(nazwa i adres podmiotu)

..........................., dnia ..................2014 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

..........................., dnia ..................2014 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej

* - należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2

Załącznik nr 7

Wzór 		UMOWA Nr RZp.272……..2014

zawarta w dniu ……..2014r. w Gniewkowie pomiędzy Gminą Gniewkowo mającą siedzibę przy ul. 17 stycznia 11, 88-140 Gniewkowo, NIP 556-25-63-314

reprezentowaną przez Burmistrza Gniewkowa	- Adama Roszak

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy		- Doroty Rutkowskiej

zwaną dalej Zamawiającym

a

………………………………………………….……………………………………….

z siedzibą w …………………........……………………………………………………….......

NIP ………………………………………

reprezentowaną przez ………………………………………………………………………....

zwaną dalej Wykonawcą.

Zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gniewkowie” jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, umowa Nr WPW.I.3043-2-70-688/2010 na projekt „Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody w Gniewkowie”

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gniewkowie” w rozumieniu przepisów art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści.

§ 1

Przedmiot realizacji

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać obowiązki pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi inwestycji pn: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gniewkowie” znak RZp.271.1.1.2014. Nadzór obejmuje roboty związane z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gniewkowie  w zakresie określonym w dokumentacji projektowej, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, siwz oraz kosztorysie ofertowym Wykonawcy robót budowlanych .

- Roboty budowlane realizowane będą na podstawie dokumentacji projektowej, którą w wersji elektronicznej udostępnia Zamawiający. Wykonawcą robót budowlanych jest ………………………………………..

- W szczegółowy zakres usług, o których mowa w ust. 1 wchodzą w szczególności:

    - pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich niezbędnych branżach, nad wykonaniem robót budowlanych w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;

    - rozliczenie finansowe i rzeczowe realizowanego zadania inwestycyjnego;

    - współdziałanie z Wykonawcą dokumentacji projektowej oraz z Wykonawcą robót budowlanych w celu realizacji zamierzenia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków w Gniewkowie;

    - współpraca z Zamawiającym poprzez bieżące informowanie go o zaawansowaniu robót, ze szczególnym uwzględnieniem terminu i jakości wykonywanych prac.

- Miejsce wykonania zamówienia - Gniewkowo, ul. Zajezierna, 88-140 Gniewkowo, działki oznaczone numerem ewidencyjnym 192/2, 193/2 i 116/2 obręb Gniewkowo.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania godzin pracy do Wykonawcy robót budowlanych, przy czym Zamawiający wymaga pełnej dyspozycyjności i inspekcji na terenie prowadzenia robót budowlanych – minimum 3 razy w tygodniu oraz zależnie od potrzeb wykonawcy robót budowlanych lub Zamawiającego.

§ 2

Termin realizacji

Zamawiający wymaga świadczenia usługi w okresie od dnia podpisania umowy przez cały okres realizacji inwestycji do dnia zakończenia i odbioru robót. Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych - połowa kwietnia 2014 r. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych - 14 listopada 2014r.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

      - Obowiązki i uprawnienia inspektora nadzoru zostały określone w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy.

      - Niezależnie od obowiązków i uprawnień określonych w § 2 ust. 3 umowy, Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do :

        - osobistego pobytu na terenie realizowanej inwestycji oraz bieżącego reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizowanych inwestycji budowlanych z umową o wykonawstwo robót budowlanych, dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi, normami, prawem budowlanym, przepisami BHP i innymi obowiązującymi przepisami prawnymi;

        - należytego zapoznania się z wszelkimi dokumentacjami związanymi z realizacją niniejszej umowy, w szczególności z: umowami, wytycznymi, opracowaniami, decyzjami administracyjnymi, normami oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa;

        - sprawdzania jakości, zatwierdzania wykonywania robót, wbudowanych materiałów budowlanych i urządzeń, a szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie czy zamiennych nieobjętych dokumentami Zamawiającego;

        - kontrolowania zgodności wykonania robót z projektem oraz umową wykonawczą, kontrola prawidłowości dokonywanych przez Wykonawcę wpisów do dziennika budowy, a także dokonywania wpisów do dziennika budowy w ramach powierzonych obowiązków nadzoru;

        - wstrzymania prac i zawiadamiania o tym niezwłocznie Zamawiającego, jeżeli roboty budowlane są prowadzone w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych;

        - ścisłej współpracy z Zamawiającym i podmiotami prowadzącymi nadzór autorski realizowanych prac;

        - uczestnictwa w sprawdzeniu i odbiorze robót budowlanych polegających na zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowania i udziału w czynnościach odbioru gotowego obiektu budowlanego i przekazaniu go do użytkowania;

        - kontroli i nadzoru spraw BHP i ochrony środowiska;

        - kontroli, monitoringu i nadzoru nad rozruchem technicznym oczyszczalni ścieków;

        - bezzwłocznego stawienia się na placu budowy w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej;

        - bieżącego kontrolowania Wykonawcy robót budowlanych przestrzegania harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania, zgłaszania do niego uwag oraz propozycji poprawek, jeżeli zachodzić będzie taka potrzeba;

        - opiniowania i egzekwowania dotrzymania terminów realizacji robót zgodnie ze założonym harmonogramem rzeczowo-finansowym;

        - informowania z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach, w tym również o zagrożeniach terminów, o nieprawidłowościach i wadach występujących podczas realizacji robót budowlanych oraz o podejmowanych działaniach zapobiegawczych oraz naprawczych, a także do proponowania sposobu ich usunięcia;

        - potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz bieżącego kontrolowania budowy;

        - przedstawiania pisemnych sprawozdań miesięcznych Zamawiającemu w zakresie zaawansowania rzeczowego prac, a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby do niezwłocznego informowania o kwestiach mających istotne znaczenie dla prawidłowej realizacji zadania;

        - wykonywania na bieżąco dokumentacji fotograficznej w formie cyfrowej oraz przekazywania jej jako załącznika do miesięcznych sprawozdań;

        - wskazywania ewentualnych braków, usterek i wad, ustalania terminów ich usunięcia oraz nadzoru i potwierdzania ich usunięcia;

        - weryfikowania i oceny kosztorysów wykonawczych i zamiennych;

        - weryfikacji, analizy i zatwierdzania do zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę robót budowlanych w związku z realizacją zadania;

        - opiniowania składanych przez Wykonawcę robót budowlanych propozycji wykonania robót uzupełniających, zamiennych i zamówień dodatkowych, wszelkich zmian w stosunku do realizowanego projektu;

        - informowania o wszelkich nieprawidłowościach lub zaniedbaniach w wykonywaniu obowiązków Wykonawcy robót budowlanych;

        - informowania, weryfikacji i doradzania w przypadku zaistnienia sporów lub roszczeń Wykonawcy robót budowlanych, wykonawcy projektu lub osób trzecich;

        - sporządzania protokołów konieczności w celu akceptacji przez Zamawiającego;

        - wydawania kierownikowi budowy (uzgodnionych z Zamawiającym) poleceń określonych przepisami prawa budowlanego;

        - obecności na terenie inwestycji zgodnie z przepisami wynikającymi z harmonogramu budowy w stopniu zapewniającym skuteczność czynności nadzoru inwestorskiego, uczestniczenia w naradach koordynacyjnych oraz pracach komisji powoływanych przez Zamawiającego;

        - współuczestniczenia z Wykonawcą robót budowanych w kompletowaniu dokumentacji powykonawczej, łącznie z inwentaryzacją geodezyjną, sprawdzenie jej i zatwierdzenie; weryfikacja i zatwierdzanie instrukcji użytkowania oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego z planem ewakuacji;

        - zorganizowania i udziału w odbiorach częściowych i końcowym, zawiadomienie wszystkich uczestników, ustalenie ewentualnych wad, sposobu i terminu ich usunięcia;

        - współdziałania z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie;

        - wykonywania innych czynności wynikających z nadzoru inwestorskiego (uzgodnionych z Zamawiającym);

        - współdziałania z Zamawiającym w przypadku kontroli przebiegu realizacji zadania w celu dostarczenia kontrolującemu wszelkich niezbędnych dokumentów dotyczących tego zadania, w tym również po jego zakończeniu;

        - współdziałania przy organizowaniu czynności wprowadzenia prób, badań, atestacji, odbiorów itp.;

        - przedstawiania Zamawiającemu informacji o wszelkich problemach i zagrożeniach, które kierując się posiadaną wiedzą techniczną i doświadczeniem zawodowym, należy przewidzieć;

        - sprawdzania czy wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę posiadają kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych;

        - uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych obiektu w okresie gwarancji Wykonawcy robót budowlanych;

        - nadzorowanie prac związanych z usunięciem ewentualnych usterek;

        - zapewnienie konsultacji i fachowego doradztwa na rzecz Zamawiającego;

        - organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań zwoływanych przez Zamawiającego na wniosek inspektora nadzoru lub Wykonawcy i ich protokołowanie.

- Obowiązki i uprawnienia Wykonawcy określone w ust. 1 i 2 odnoszą się również do ewentualnych robót dodatkowych związanych z realizacją zadania określonego w § 1 ust. 1.

- Wymienione w ust. 1, 2, 3 obowiązki i uprawnienia mają charakter przykładowy, nie wyczerpują całego zakresu zobowiązania Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykonać jakiekolwiek czynności niewymienione wprost w umowie, a niezbędne do osiągnięcia celu oznaczonego w umowie.

- Wykonawca ma prawo:

  - wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

  - żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych 
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

  - Zamawiający zobowiązany jest do :

    - przekazania Wykonawcy w formie elektronicznej posiadanej dokumentacji związanej z realizacją niniejszej umowy;

    - opiniowania i zatwierdzania bez zbędnej zwłoki dokumentów związanych z realizacją umowy;

    - powiadamianiu Wykonawcy o powołaniu kierownika budowy, kierowników robót oraz ich ewentualnej zmianie;

    - informowania o podpisaniu umów dotyczących realizacji niniejszej umowy, w tym w szczególności umowy na roboty budowlane z generalnym Wykonawcą oraz podwykonawcami, a także ich ewentualnych zmian i uzupełnień.

  - Zamawiający nie upoważnia Wykonawcy do udzielania w imieniu Zamawiającego zamówień lub dokonywania jakichkolwiek zmian w umowie na roboty budowlane

§ 5

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za bezusterkowy i kompletnie wykonany przedmiot zamówienia cenę zgodną z ofertą Wykonawcy wynoszącą:

netto: 	…….. zł (słownie: ……….)

brutto (z VAT): …….. zł (słownie: ……….)

- Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostało w formie ryczałtowej.

- Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem kompletnego przedmiotu zamówienia, zgodnie z § 1 ust. 1 umowy i innymi kosztami wynikającymi z SIWZ.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 3, obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z jego realizacją, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.

- Wynagrodzenie nie ulegnie zmianie w przypadku wydłużenia się okresu realizacji umowy o roboty budowlane, względem terminów orientacyjnych wskazanych w §2 niniejszej umowy, a także w razie zmiany zakresu nadzorowanych robót.

- Przedmiot zamówienia będzie finansowany z następujących źródeł:

        - środki własne Gminy,

        - współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, umowa Nr WPW.I.3043-2-70-688/2010.

§ 6

Warunki płatności

- Rozliczenie za wykonane prace nastąpi w oparciu o sporządzone protokoły odbioru częściowego lub odbioru końcowego, stwierdzających bezusterkowe wykonanie prac, wykonawcy robót budowlanych inwestycji „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gniewkowie” znak RZp.271.1.1.2014:

  - ilość płatności dla inspektora nadzoru za wykonane prace będzie zgodna z łączną ilością sporządzonych protokołów odbioru częściowego i odbioru końcowego wykonawcy robót budowlanych inwestycji „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gniewkowie” znak RZp.271.1.1.2014,

  - kwota płatności zostanie wyliczona w następujący sposób:

    - wartość umowy brutto wykonawcy robót budowlanych inwestycji „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gniewkowie” znak RZp.271.1.1.2014 zostanie podzielona przez wartość faktury brutto wystawionej przez wykonawcę robót budowlanych na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru częściowego lub odbioru końcowego, a następnie zostanie pomnożona przez 100%. W ten sposób uzyskany procent zostanie pomnożony przez cenę brutto z § 5 ust. 1 niniejszej umowy, co będzie stanowiło kwotę faktury płatnej inspektorowi nadzoru,

    - suma wszystkich uzyskanych w ppkt a płatności dla wykonawcy niniejszej umowy nie może przekroczyć wartości kwoty brutto z § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zapłata za wystawioną fakturę następować będzie w terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego sprawdzonej i zatwierdzonej faktury przez pracownika Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności przysługującej z tytułu realizacji niniejszej umowy.

- Należność za wystawioną fakturę zostanie uregulowana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w oparciu o fakturę wystawioną na podstawie protokołu odbioru częściowego prac lub protokołu odbioru końcowego prac potwierdzającego ich wykonanie bez uwag ze strony Zamawiającego.

§ 7

Umowy o podwykonawstwo

      - Wykonawca może powierzyć, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, wykonanie części usług podwykonawcom.

- Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o Podwykonawstwo w celu jej akceptacji.

- Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę lub sprzeciw na zawarcie tejże umowy w formie pisemnej. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia jemu umowy z Podwykonawcą wymienionych w ust. 2 dokumentów nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o dokonanych zmianach w umowach z Podwykonawcą, przedstawiając stosowne dokumenty w ciągu 5 dni od ich podpisania.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych usług, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

- Zamawiający dokona potrącenia kwoty o której mowa w ust. 6 z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dowodów zapłaty za usługi wykonane przez Podwykonawcę, przed końcowym rozliczeniem z Zamawiającym.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy.

§ 8

Inspektorzy nadzoru

- Zamawiający oświadcza, iż nadzór inwestorski będą pełnić następujący inspektorzy nadzoru,

- w branży konstrukcyjno-budowlanej p. ……. posiadający uprawnienia budowlane nr …...

- w branży sanitarnej p. ……. posiadający uprawnienia budowlane nr …...

- w branży elektrycznej p……. posiadający uprawnienia budowlane nr …...

§ 9

Odpowiedzialność i kary umowne

- Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy na warunkach w niej określonych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność zawodową inspektora nadzoru zgodnie z Prawem budowlanym i Kodeksem cywilnym w zakresie powierzonych czynności objętych przedmiotem zamówienia.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – 20% wartości umowy brutto.

- Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania jakiegokolwiek obowiązku określonego w § 1 ust. 3 i § 3 ust. 2-4 umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - 20% wartości umowy brutto.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego kary umowne do wysokości uzasadnionych rzeczywiście poniesionych strat.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. Potrącenia mogą być dokonywane po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy z faktur częściowych, faktury końcowej lub zabezpieczenia należytego wykonani umowy.

- W przypadku braku możliwości dokonania potracenia w sposób, o którym mowa w ust. 6, kary umowne i inne należności wynikające z umowy będą zapłacone w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

§ 10

Zmiana umowy

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu na następujących warunkach:

- Wykonawca może dokonywać zmiany osób pełniących funkcje inspektorów nadzoru poszczególnych branż przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego inspektora nadzoru.

- Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę inspektora nadzoru w następujących przypadkach:

  - śmierci, choroby lub zdarzeń losowych inspektora nadzoru,

  - nie wywiązywania się inspektora nadzoru z obowiązków wynikających z umowy.

- Jeżeli zmiana inspektora nadzoru stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji itp.),

- Zamawiający może zażądać od wykonawcy zmiany inspektora nadzoru, jeżeli uzna, że inspektor nadzoru nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić inspektora nadzoru zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. W przypadku zmiany inspektora nadzoru (dotyczy pkt od 1 do 4) nowy inspektor nadzoru musi spełniać wymagania określone dla inspektora nadzoru z danej branży w treści siwz prowadzonego postępowania. Obowiązkiem Wykonawcy jest udokumentować wg zasad wskazanych w treści wcześniej prowadzonego postępowania na termin dokonywanej zmiany lub termin składania ofert w tym postępowaniu wszystkich wymagań i warunków.

- Termin wykonania zamówienia może ulec zmianie w zależności od terminu zakończenia inwestycji przez Wykonawcę robót budowlanych inwestycji „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gniewkowie” znak RZp.271.1.1.2014,

- Jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

  - zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,

  - inną okolicznością prawną, ekonomiczną lub techniczną skutkującą niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z siwz,

- Podwykonawstwo:

  - zmiana zakresu robót powierzonych umową o podwykonawstwo,

  - zmiana stron lub strony umowy o podwykonawstwo pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego,

  - zlecenie części robót umową o podwykonawstwo pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego,

  - rezygnacja z podwykonawcy,

  - jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

4. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:

  - opis zmiany,

  - uzasadnienie zmiany,

  - koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,

  - czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

5. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy.

§ 11

Odstąpienie od umowy

            - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- Wykonawca nie kontynuuje przerwanych prac pomimo wezwania dostarczonego przez Zamawiającego do ich kontynuacji złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację prac bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 7 dni,

- Wykonawca wykonuje prace w sposób niezgodny z umową, nienależyty i pomimo wezwania nie nastąpiła poprawa ich wykonania,

- w przypadku dopuszczenia przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu niniejszej umowy przez osoby nieposiadające wymaganych uprawnień;

W przypadku określonym w ust. 1 ppkt 2-5, odstąpienie nastąpi z winy leżącej po stronie Wykonawcy. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1 nie powoduje obowiązku zapłaty kar umownych przez Zamawiającego określonych w § 9 ust. 3.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

§ 12

Szkody

Strony postanawiają, że za szkody wynikłe z nienależytego sprawowania nadzoru Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.

§ 13

Postanowienia końcowe

- Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

- Upoważnionym przedstawicielem ze strony Wykonawcy na placu budowy jest ...............................................................

- Upoważnionym przedstawicielem ze strony Zamawiającego na placu budowy jest ................................................................

- Wszelkie zmiany niniejsze umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, zwłaszcza dotyczące umowy o roboty budowlane oraz umowy o dzieło, i przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Strony poddają spory wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

Załącznik Nr 1 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Załącznik Nr 2 - Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY 						WYKONAWCA