KOSZTORYS  OFERTOWY

na przebudowę nawierzchni ulicy Kasprowicza w Gniewkowie długości 609,93 m

ZAMAWIAJĄCY: Urząd Gminy w Gniewkowie;

88-140 Gniewkowo;  ul. 17 Stycznia 11

WYKONAWCA: ......................................................................

Wartość ogólna kosztorysu:            .......................  zł.

Podatek VAT   - 22 % :                   .......................  zł.

.

Wartość kosztorysu z podatkiem VAT: ................... zł.

Opracował:                                  Wykonawca:                                                Inwestor:

.....................                              .......................                                       ............................

data: ................................

Kosztorys ofertowy

Przebudowa nawierzchni ulicy Kasprowicza w Gniewkowie

o dł. 609,93 m -  dla jezdni szerokości 4,0 m

| Lp | Symbol klasyfik. | Opis robót | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena w zł | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # I. Roboty przygotowawcze - kod PCV 45100000-8 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | D-01.01.01- 011 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy dróg w terenie równinnym | km | 0,609 |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |
| # II. Podbudowa i nawierzchnia jezdni - kod PCV 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | D-04.02.01 -011 | Wykonanie doziarnienia całej szerokości istn. nawierzchni żużlowej piaskiem – grubości średnio 8 cm – analogia 610,0 x 4,20 = 5,38 : 5 x 4 = | m2 | 2.562,0 |  |  |
| 3. | D-04.01.01 - 041 | Profilowanie i zagęszczenie istn. naw. z żużla pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie | m2 | 2.562,0 |  |  |
| 4. | D-04.05.01 -011 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 20 cm z dodatkiem jonowymiennym w ilości 1,35 kg/1 m3 stabilizowanego podłoża | m2 | 2.562,0 |  |  |
| 5. | D-04.03.01 -031 | Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2 | m2 | 2.562,0 |  |  |
| 6. | D-05.03.05 -122 | Warstwa ścieralna z masy asfaltobetonowej grubości 4 cm po zagęszczeniu z dowozem z odl. 15 km 610,0 x 4,0 = | m2 | 2.440,0 |  |  |
| 7. | D-04.01.01 - 13 | Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni głębokości 30 cm – na skrzyżowaniu w km 0+426,46 oraz na końcu trasy w km 0+604,93 | m2 | 103,22 |  |  |
| 8. | D-04.04.02 -024 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm | m2 | 103,22 |  |  |
| 9. | D-04.03.01 -031 | Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2 | m2 | 103,22 |  |  |
| 10. | D-05.03.05 -122 | Warstwa ścieralna z masy asfaltobetonowej grubości 4 cm po zagęszczeniu z dowozem z odl. 15 km | m2 | 99,82 |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |
| III. Zjazdy - kod CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | D-04.01.01 - 12 | Wykonanie koryta na zjazdach głębokości 20 cm przy użyciu sprzętu, w gruncie kat. II-IV 353,50 + 313,0 = | m2 | 666,50 |  |  |
| 12. | D-04.01.01 -041 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów | m2 | 666,50 |  |  |
| 13. | D-08.01.01 -082 | Ustawienie oporników betonowych wtopionych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 128,0 + 147,0 = | m | 275,0 |  |  |
| 14. | D-04.04.02 - 011 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości po zagęszczeniu 15 cm wg zestawienia | m2 | 666,5 |  |  |
| 15. | D-04.03.01 -031 | Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2 | m2 | 666,5 |  |  |
| 16. | D-05.03.05 -122 | Warstwa ścieralna z masy asfaltobetonowej grubości 4 cm po zagęszczeniu z dowozem z odl. 15 km | m2 | 666,5 |  |  |
| # Razem: |  |  |  |  |  |  |
| # IV. Roboty wykończeniowe – kod PCV 45230000-8 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | D-03.02.01 -121 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych | szt. | 7 |  |  |
| 18. | D-03.02.01 -131 | j.w. studni telefonicznych | szt. | 3 |  |  |
| # Razem: |  |  |  |  |  |  |
| # V. Zieleń - kod PCV 45100000-8 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | D-06.01.01 -012 | Humusowanie z obsianiem trawą przy grubości warstwy ziemi urodzajnej 5 cm z dowozem z odl. 5 km 610,0 x 10,0 – (2440,0 + 666,5) = | m2 | 3.503,5 |  |  |
| # Razem: |  |  |  |  |  |  |
| # VI. Oznakowanie pionowe i elementy bezpieczeństwa - kod PCV 45233280-5 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | kalk. indyw. | Próg spowalniający liniowy wykonany z kostki betonowej | szt. | 1 |  |  |
| 21. | D-07.02.01 -011 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt. | 5 |  |  |
| 22. | D-07.02.01 -071 | Znaki drogowe prostokątne D | szt. | 2 |  |  |
| 23. | D-07.02.01 -051 | Znaki drogowe A i B (małe) | szt. | 7 |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |

Powierzchnia skrzyżowań w km 0+426,46 i 0+604,93

Koryto:

5,0 x 4,20 + (10,0x10,0 – 3,14x5,02) : 2 +  12,0 x 4,20 + (14,0x14,0 – 3,14x7,02) : 2 = 103,22 m2

Nawierzchnia:

5,0 x 4,0 + (10,0x10,0 – 3,14x5,02) : 2 +  12,0 x 4,0 + (14,0x14,0 – 3,14x7,02) : 2 = 90,6 m2

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

do kosztorysu na przebudowę nawierzchni ulicy Kasprowicza w Gniewkowie

o dł. 609,93 m,  dla jezdni szerokości 4,0 m

| L.p. | Opis pozycji | Wartość |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Roboty przygotowawcze - kod PCV 45100000-8 |  |  |
| 2. | Podbudowa i nawierzchnia jezdni - kod PCV 45233000-9 |  |  |
| 3. | Zjazdy - kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 4. | Roboty wykończeniowe – kod PCV 45230000-8 |  |  |
| 5. | Zieleń - kod PCV 45100000-8 |  |  |
| 6. | Oznakowanie pionowe - kod PCV 45233280-5 |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Słownie zł: ......................................................................................... ..../100

SPORZĄDZIŁ:

............................ 2006 r.