OPIS TECHNICZNY

DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO DLA PROJEKTU:

# „Przebudowa nawierzchni ulicy  Kasprowicza w Gniewkowie długości 609,93 m”

- Podstawa opracowania

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego ... (Dz.U. Nr 130 poz. 1389)

Kosztorys opracowano w na podstawie jednostkowych cen robót drogowych zawartych w „Biuletynie cen robót drogowych” wydanym przez SEKOCENBUD dla II półrocza 2005 r.

- Zakres opracowania

Sporządzony szacunek kosztów dotyczy robót związanych z przebudową ulicy Kasprowicza polegającej na wykonaniu utwardzonej jezdni szerokości 4,0 m, zjazdów do posesji i na przyległe działki i wykonanie progu zwalniającego.

Ponadto zakres robót przewiduje uporządkowanie (rozplantowanie)  ręczne gruntu pomiędzy  linią ogrodzeń i obrzeżem zjazdów.

Roboty będą prowadzone na działkach będących własnością gminy, co w terenie przedstawia linia ogrodzeń.

- Zakres prac

wykonanie koryta pod nawierzchnię zjazdów i na drogi boczne sprzętem mechanicznym, załadowaniem gruntu z hałd na wywrotki i wywiezieniem na miejsce wskazane przez Inwestora

ustawienie oporników betonowych na ławie betonowej

ułożenie warstw konstrukcyjnych jezdni i zjazdów

uporządkowanie terenów zieleni, ręczne plantowanie do rzędnych obrzeży chodnika, zjazdów i parkanów

wykonanie oznakowania pionowego

wyregulowanie istniejących zaworów, zasuw i studni kanalizacji telekomunikacyjnej

Zestawienie ilości podstawowych robót:

- powierzchnia koryta pod jezdnię, chodniki i zjazdy – 769,72 m2

- długość oporników betonowych – 275,0 mb

- powierzchnia podbudowy jezdni z żużla paleniskowego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym z dodatkami – 2.562,00 m2

- powierzchnia jezdni o nawierzchni asfaltobetonowej na podbudowie tłuczniowej i  na stabilizacji – 3.206,32 m2

- powierzchnia zjazdów o nawierzchni z masy asfaltobetonowej – 666,50 m2

- powierzchnia terenu przeznaczonego pod zieleńce – 3503,50 m2

SPORZĄDZIŁ: