SPIS TREŚCI

I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO	3

II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA MIASTA I GMINY	3

1. Położenie, powierzchnia, ludność	3

2. Środowisko przyrodnicze	5

3. Turystyka	10

4. Infrastruktura techniczna i zagospodarowanie przestrzenne	12

4.1. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków	12

4.2. Gospodarka odpadami	12

4.3. Zaopatrzenie i pobór wody	12

4.4. Gospodarka energetyczna	13

4.5. System komunikacji	14

4.6. Infrastruktura komunikacji elektronicznej	17

4.7. Stan obiektów dziedzictwa kulturowego	17

5. Gospodarka	19

6. Sfera społeczna	22

6.1. Sytuacja demograficzna	22

6.2. Poziom wykształcenia ludności	24

6.3. Poziom bezrobocia	25

6.4. Ochrona zdrowia	27

6.5. Edukacja, kultura i sport	28

6.6. Określenie grup społecznych wymagających wsparcia; pomoc społeczna	30

7. Identyfikacja problemów	33

III. ZADANIA SŁUŻĄCE POPRAWIE WARUNKÓW ZAMIESZKANIA W GMINIE NA LATA 2007 - 2013	44

IV. REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW	53

V. PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE W OKRESIE 2007 - 2013 W KOLEJNOŚCI REALIZACJI	54

VII. PLAN FINANSOWY NA LATA 2007- 2013	104

VIII. SYSTEM WDRAŻANIA	109

IX. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ	110

# I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Plan Rozwoju Lokalnego będzie realizowany na obszarze miejsko – wiejskim na terenie gminy Gniewkowo w powiecie inowrocławskim w województwie kujawsko - pomorskim.

Zadania określone w planie obejmują okres realizacji od 2007 roku do 2013 roku.

- II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA GMINY

- 1. Położenie, powierzchnia, ludność

Gmina miejsko – wiejska Gniewkowo położona jest w centralnej części województwa kujawsko – pomorskiego w powiecie inowrocławskim. Gmina sąsiaduje:

- od wschodu z gminą Aleksandrów Kujawski (powiat aleksandrowski);

- od południa z gminą Dąbrowa Biskupia;

- od południowego zachodu z gminą Inowrocław;

- od północy z gminą Wielka Nieszawka (powiat toruński);

- od zachodu z gminą Rojewo.

Gmina zajmuje powierzchnię 179,49 km2.

| Wyszczególnienie | Ha | % |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia geodezyjna | 17944 | 100 |
| Użytki rolne | 11248 | 63 |
| Lasy i grunty leśne | 4558 | 25 |
| Pozostałe | 2138 | 12 |

* Podstawa: Dane Urzędu Miejskiego w Gniewkowie

W skład gminy wchodzi jedno miasto i 29 miejscowości wiejskich.

Poniżej przedstawiono wykaz miejscowości z terenu gminy Gniewkowo wraz z liczbą ludności w każdej  z nich.

| Lp. | Nazwa miejscowości | Liczba mieszkańców |
| --- | --- | --- |
| 1. | miasto Gniewkowo | 7272 |
| 2. | Bąbolin | 91 |
| 3. | Branno | 42 |
| 4. | Buczkowo | 44 |
| 5. | Chrząstowo | 218 |
| 6. | Dąblin | 105 |
| 7. | Gąski | 416 |
| 8. | Godzięba | 109 |
| 9. | Kaczkowo | 113 |
| 10. | Kawęczyn | 333 |
| 11. | Kępa Kujawska | 54 |
| 12. | Kijewo | 238 |
| 13. | Klepary | 123 |
| 14. | Lipie | 412 |
| 15. | Markowo | 273 |
| 16. | Murzynko | 254 |
| 17. | Murzynno | 221 |
| 18. | Ostrowo | 233 |
| 19. | Perkowo | 67 |
| 20. | Skalmierowice | 219 |
| 21. | Suchatówka | 481 |
| 22. | Szadłowice | 384 |
| 23. | Szpital | 159 |
| 24. | Warzyn | 164 |
| 25. | Wielowieś | 506 |
| 26. | Wierzbiczany | 347 |
| 27. | Wierzchosławice | 1309 |
| 28. | Więcławice | 304 |
| 29. | Zajezierze | 254 |
| 30. | Żyrosławice | 87 |

* Podstawa: Dane Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, stan na dzień 26.11.2007 r.

Na dzień 26.11.2007 r. gminę zamieszkiwało 14 832 osób.

Wskaźnik zaludnienia dla całej gminy wynosił 82,85 os. /km2.

Miasto Gniewkowo leży w odległości 56 km od Bydgoszczy i 23 km od Torunia. Do ośrodka powiatowego w Inowrocławiu jest 15 km.

- 2. Środowisko przyrodnicze

Krajobraz i powierzchnia ziemi

Obszar gminy Gniewkowo pod względem fizyczno – geograficznym przynależy, według podziału J. Kondrackiego, do dwóch makroregionów - Pojezierza Wielkopolskiego (mezoregion Równina Inowrocławska) i Pradoliny Toruńsko – Eberswaldzkiej (mezoregion Kotlina Toruńska).

Rzeźba powierzchni gminy kształtowała się w czasie ostatniego zlodowacenia pod wpływem działalności erozyjnej i akumulacyjnej lodowca i wód fluwioglacjalnych, a w holocenie                         w wyniku akumulacji rzecznej i eolicznej. Ukształtowanie powierzchni ziemi wykazuje wyraźną dwudzielność: północna część związana z krajobrazem terasowo – dolinno – wydmowym Kotliny Toruńskiej i południowa o cechach charakterystycznych dla wysoczyzny morenowej. Wysoczyzna morenowa zbudowana jest z glin zwartych piaszczystych. W części wschodniej występują płaskie formy akumulacji lodowcowej utworzone z piasków średnio-                i różnoziarnistych. Urozmaiceniem monotonnej powierzchni wysoczyzny są dwa obszary wytopiskowo – jeziorne w rejonach Odbudowanie – Buczkowo (środkowa część gminy)                        i Ostrowo – Stare Parcele – Błota Gąskie w części południowej gminy.

Północną część gminy zajmuje zwarty obszar piasków wodnolodowcowych wykształconych w postaci piasków drobnoziarnistych nadbudowany dużymi powierzchniami akumulacji eolicznej wykształconej w postaci zespołu wydm parabolicznych podłużnych i poprzecznych.

Gleby

Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach zakwalifikował obszar gminy Gniewkowo do dwóch regionów glebowo – rolniczych: Pradolinowego obejmującego północne rejony gminy oraz Kujawskiego w południowej części gminy, gdzie dominują urodzajne czarne ziemie kujawskie. Wysoka jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej powoduje, że zwłaszcza na terenie regionu kujawskiego ograniczone są możliwości rozwoju osadnictwa. Wynika to z wysokiej jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej                                       i wysokotowarowego rolnictwa. W strukturze użytków rolnych dominują grunty orne tworzące kompleksy gleb o bardzo wysokiej bonitacji. Użytki zielone dość licznie występują w części pradolinowej, tworząc łąki i pastwiska średniej i niskiej wartości rolniczej, wytworzone na glebach organogenicznych, na siedliskach bagiennych, pobagiennych i łęgowych.

Największa koncentracja gleb o bardzo wysokiej bonitacji występuje w miejscowościach: Więcławice, Skalmierowice, Lipie, Wierzbiczany, a także w rejonach Kijewa, Kawęczyna          i Żyrosławic.

Kopaliny

Występujące na obszarze gminy kopaliny to głównie surowce ilaste i okruchowe. Jedynym udokumentowanym i eksploatowanym złożem surowców mineralnych są złoża piasków wydmowych „Kępa Kujawska II”. Istniejąca do niedawna cegielnia w Chrząstowie bazująca na złożu surowców ilastych ceramiki budowlanej poddawana jest obecnie rekultywacji.

Pozostałe kopaliny to liczne złoża piasków, żwirów i pospółki. Zasoby eksploatowane są na lokalne potrzeby okolicznej ludności w związku z pracami budowlanymi i remontowymi.

Wody powierzchniowe

Pod względem hydrograficznym obszar gminy przynależy do zlewni rzeki Wisły, jedynie najdalej położone południowo – zachodnie tereny gminy należą do rzeki Odry. Tereny gminy odwadniane są przez system rowów i cieków wodnych. Obszar źródliskowy (alimentacyjny) systemu wód powierzchniowych zlokalizowany jest w południowej części gminy, gdzie swój początek bierze m.in. Kanał Parchański.

Z większych zbiorników wody stojącej na terenie gminy należy wymienić znajdujące się                    w północnej części gminy jeziora Nowe i Stare.

Główne zanieczyszczenia to spływy obszarowe z terenów rolniczych będące skutkiem stosowania nawozów sztucznych i środków ochrony roślin. Ponadto źródłem zanieczyszczeń jest nieuporządkowana gospodarka ściekowa oraz odpady pochodzenia rolniczego. Największym zagrożeniem są wprowadzane do środowiska ścieki socjalno – bytowe. Dynamicznemu rozwojowi sieci wodociągowej nie towarzyszy przyrost skanalizowania wsi, przez co część nieoczyszczonych ścieków przedostaje się bezpośrednio do środowiska poprzez nieszczelne zbiorniki, wylewanie na pola, czy też bezpośrednie punktowe ich wprowadzenie do cieków wodnych i rowów melioracyjnych.

Wody podziemne

Zachodnią część gminy zajmują 2 zasobne Główne Zbiorniki Wód Podziemnych i Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 138 Pradolina – Toruń – Eberswalde (Noteć) objętego najwyższym reżimem ochronnym oraz podlegającego wysokiej ochronie morenowego GZPW nr 148 Inowrocław – Dąbrowa o średniej głębokości ujęcia 30 m i szacunkowych zasobach dyspozycyjnych wynoszących 400 tys. m3/dobę i zbiornik nr 143 o nazwie „Subzbiornik Inowrocław – Gniezno” w utworach trzeciorzędowych, gdzie średnia głębokość ujęcia wynosi 120 m, a szacunkowe zasoby dyspozycyjne 96 tys. m3/dobę.

W kilku miejscach na terenie gminy stwierdzono występowanie wód mineralnych (m.in.                       w okolicach Szadłowic i pomiędzy Gąskami oraz Murzynnem). Wynika to ze struktury antyklinalnej Wału Kujawsko – Pomorskiego z uwagi na liczne występowanie wysadów solnych na zasobie czwarto- i trzeciorzędowego piętra wodonośnego.

Największym zagrożeniem dla jakości wód podziemnych są czynniki pochodzenia antropogenicznego. Najbardziej realne to:

- ścieki surowe lub niedostatecznie oczyszczone wprowadzane do gleby i wody,

- „dzikie wysypiska”,

- przecieki z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych - „szamb” oraz ich niezgodne               z prawem opróżnianie,

- cmentarze oraz grzebowiska zwłok zwierzęcych,

- intensywne nawożenie i stosowanie środków ochrony roślin, rolnicze wykorzystywanie ścieków.

Klimat

Według podziału na strefy rolniczo – klimatyczne według R. Gumińskiego rejon gminy Gniewkowo przynależy do dzielnicy środkowej. Charakteryzuje się ona najniższymi w Polsce opadami atmosferycznymi (poniżej 500 mm rocznie). Inne dane charakterystyczne klimatu przedstawiają się następująco:

- liczba dni mroźnych – 30 – 50;

- liczba dni z przymrozkami – 100 –110;

- czas trwania pokrywy śnieżnej 30 –60 dni;

- okres wegetacyjny roślin – 210 – 220 dni;

- średnia roczna temperatura – 7,50 C (max średnia temp. lipca 17,50 C, min. średnia temp. lutego –3,10 C);

- najniższe średnie wilgotności (maj) – 50 – 70%, najwyższe wilgotności (grudzień – listopad) - 85 – 90%;

- ilość dni pochmurnych – 140, średnie roczne zachmurzenie wynosi 6,0 – 6,6 stopnia pokrycia nieba;

- dominujące kierunki wiatrów – zachodnie i południowo – zachodnie.

Szata roślinna

Środowisko przyrodnicze terenu gminy Gniewkowo charakteryzuje się dużą bioróżnorodnością, co uwidacznia się m.in. obecnością wielu roślin rzadkich i chronionych. Świat roślin i zwierząt jest uwarunkowany różnymi typami środowisk. Jest typowy zarówno dla obszarów wysoczyzny morenowej użytkowanej rolniczo, jak i dla obszarów zalesionych               i nieużytków. Największa różnorodność flory i fauny występuje w lasach i na terenach podmokłych. Stosunkowo licznie reprezentowane są we florze gatunki roślin rosnących                        w borach, na łąkach, na torfowiskach. Do torfowiskowych gatunków reliktowych występujących na terenie gminy zaliczana jest m.in. gwiazdnica grubolistna, turzyca strunowa, wierzba borówkolistna, wierzba śniada, fiołek torfowy, brzoza niska. Najcenniejsze przyrodniczo obszary zostały objęte ochroną jako obszary chronionego krajobrazu.

Duże znaczenie przyrodnicze i krajobrazowe posiadają zadrzewienia śródpolne i przydrożne. Są miejscem bytowania wielu gatunków zwierząt. Na wysoczyźnie oprócz drobnych ssaków licznie reprezentowana jest ornitofauna. Częstym ptakiem na terenach gminy jest bocian biały. Na polach uprawnych pospolicie występują: jaskółka, przepiórka, bażant, kuropatwa                i inne. Tereny leśne i obrzeża lasów to miejsca bytowania, żerowania i rozrodu ptaków drapieżnych.

Szatę roślinną uzupełniają tereny pełniące funkcję użytków ekologicznych (torfowiska, bagna, nieużytkowane łąki, trzcinowiska) oraz drzewa przydrożne, śródpolne, przydomowe, cmentarne i parków wiejskich. Na szczególną uwagę zasługuje obszar tzw. „Błota Ostrowskiego” zwanego „Błotem Gąskim”. Jest to teren o zdecydowanie największej bioróżnorodności na terenie gminy Gniewkowo. Z tego względu w celu zachowania całego ekosystemu torfowiska i przyległych terenów leśnych wskazane byłoby podniesienie rangi ochrony tego obszaru.

Lasy na terenie gminy zajmują powierzchnię 4515 ha, w tym 13 ha na terenie miasta, co stanowi 25,2% ogólnej powierzchni gminy. Lasy w przeważającej części są publiczne                        i znajdują się w zarządzie Lasów Państwowych we władaniu Nadleśnictwa Gniewkowo. Największe kompleksy leśne położone są w północnej części gminy w sołectwie Suchatówka, na południu sołectwa Ostrowo i częściowo w Kijewie. Z poszczególnych gatunków drzew najwięcej powierzchni zajmują sosna i modrzew (około 90%), dąb, jesion,                  a w dalszej kolejności brzoza, akacja, olcha, świerk, buk, topola, grab i lipa. Dominują siedliska borowe, wśród których najważniejszy jest bór świeży. Przeciętna zasobność na                    1 ha powierzchni zalesionej wynosi ok. 170 m3. Lasy Nadleśnictwa Gniewkowo wchodzą                  w skład kompleksu leśnego Puszczy Bydgoskiej, ciągnącego się od Torunia do Nakła stanowiącego własność państwową jako tzw. dawne bory królewskie. Ze względu na położenie pomiędzy dużymi ośrodkami miejskimi i specyficzne ukształtowanie terenu - wielkie kompleksy wydm śródlądowych, prawie całość lasów nadleśnictwa to lasy ochronne. Z podobnych względów większość lasów uznano za obszar chronionego krajobrazu.

Największe kompleksy gruntów predysponowanych do zalesienia znajdują się we wsiach: Godzięba, Kępa Kujawska i Kijewo (w kierunku Suchatówki). Zalesienie terenów włączonych do kompleksów leśnych może zwiększyć lesistość gminy nawet o 4-5%. Ponadto gmina objęta jest wojewódzkim programem zwiększenia lesistości, w ramach którego przewiduje się zalesić łącznie 238 ha, w tym do roku 2010 - 135 ha i do 2020 - 103 ha. Potrzeba zalesień wynika ze specyfikacji terenów gminy zagrożonych deficytem wody i objętych procesem stepowienia gleb.

Oprócz zasobów leśnych na uwagę zasługują także parki podworskie. Oprócz znaczenia historycznego parki te pełnią ważną funkcję ekologiczną wzbogacając i urozmaicając środowisko przyrodnicze krajobrazu rolniczego na obszarach wiejskich. Niestety część parków jest zaniedbana, drzewostan jest degradowany, a układ przestrzenny rzadko czytelny.

Na terenie gminy parki znajdują się w miejscowościach: Gniewkowo, Branno, Bąbolin, Kaczkowo, Kawęczyn, Lipie, Markowo, Murzynno, Gniewkowo-Michałowo, Skalmierowice, Szadłowice, Warzyn, Wielowieś, Wierzbiczany, Wierzchosławice i Więcławice.

Na szczególną uwagę zasługuje drzewostan parków w Kawęczynie, Szadłowicach, Markowie, Brannie i Kaczkowie. Parki we wsiach: Kaczkowo, Kawęczyn, Lipie, Markowo, Wierzbiczany, Wierzchosławice i Więcławice są wpisane do rejestru zabytków. Parki te podlegają ochronie na mocy przepisów ustawy o zabytkach i opiece nad nimi. Wymagają rewaloryzacji zarówno drzewostanu, jak i układu przestrzennego. Samorząd gminny jest właścicielem parków w Gniewkowie (miejski) i we wsi Murzynno.

Uwarunkowania ochrony środowiska

Na obszarze gminy Gniewkowo znajdują się zarówno wielkoprzestrzenne formy ochrony krajobrazu, jak i formy indywidualnej ochrony przyrody.

Północna część gminy Gniewkowo znajduje się w obrębie międzynarodowego korytarza ekologicznego doliny Wisły (wg projektu ECONET), odgrywającego niezwykle ważną rolę                 w systemie ochrony przyrody. Obejmuje on obszar Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, która stanowi łącznik pomiędzy obszarami węzłowymi w środkowej i zachodniej części Polski. Jednocześnie korytarz ten stanowi najważniejszy łącznik ekologiczny pomiędzy Europą Wschodnią i Zachodnią. W waloryzacji korytarzy ekologicznych Polski pradolina i dolina Wisły uzyskała rangę najwyższą, a w jej obrębie - odcinek związany z Kotliną Toruńską – zaliczony został do terenów o wysokiej II kategorii (duża wartość przyrodnicza i dobre warunki do pełnienia funkcji korytarza).

Na terenie gminy Gniewkowo nie znajdują się żadne uznane rezerwaty przyrody ani parki krajobrazowe.

Część obszaru gminy znajduje się w granicach obszarów chronionego krajobrazu. Są to wyróżniające się przyrodniczo i krajobrazowo tereny o zróżnicowanych typach ekosystemów, chronione ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z masową turystyką                  i wypoczynkiem lub ze względu na istniejące bądź odtwarzane korytarze ekologiczne. Na terenie gminy Gniewkowo znajdują się fragmenty dwóch obszarów chronionego krajobrazu. Te dwa obszary zostały wyznaczone Rozporządzeniem Nr 9/91 Wojewody Bydgoskiego                   z dnia 14 czerwca 1991 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Bydgoskiego nr 17, poz. 127 ze zmianą Nr 10 z 1994 r., poz. 102). Północna część gminy znajduje się w obszarze „Obszaru Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia”. Obejmuje on                              w większości najwyższą terasę Pradoliny Wisły z jednym z największych w Polsce pól wydmowych porośniętych zwartym kompleksem borów na siedlisku boru świeżego. Wydmy te porastają zwarte kompleksy leśne zdominowane przez monokultury sosnowe ze słabym podszytem jałowca, jarzębiny, borówki brusznicy i wrzosu, które dodatkowo pełnią funkcję lasów glebochronnych. W południowej części gminy znajduje się część „Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Balczewskich”. Obejmuje on system rozległych mokradeł                  i bagien tzw. „Gąskich” i „Ostrowskich” spełniających ważną rolę w retencji wodnej Kujaw. Pokryte są one siedliskami wilgotnymi i bagiennymi, a wśród drzewostanu dominują olchy, topole, sosny, świerki i wierzby. Ten zwarty kompleks leśny pełni z kolei funkcję wodochronną.

Łączna powierzchnia obu obszarów chronionego krajobrazu na terenie gminy Gniewkowo wynosi 4150 ha, co stanowi 24,4% ogólnej powierzchni gminy.

Poza tym w skład systemu przyrodniczego gminy wchodzą objęte również ochroną prawną użytki ekologiczne, pomniki przyrody i parki - miejski oraz podworskie.

Dotychczas na terenie gminy Gniewkowo uznano formalnie dwa użytki ekologiczne, chroniące „pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk, jak: naturalne zbiorniki wodne, śródleśne i śródpolne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, płaty nieużytkowanej roślinności”. Są to obszary bagien położone na gruntach Nadleśnictwa Gniewkowo.

Pomniki przyrody

Celem ochrony pomników przyrody, zarówno ożywionej, jak i nieożywionej jest zachowanie, ze względów naukowych i dydaktycznych, tworów przyrody odznaczających się indywidualnymi i niepowtarzalnymi cechami. Na terenie gminy Gniewkowo następujące twory przyrody poddano ochronie jako pomniki przyrody:

- lipa drobnolistna o obwodzie 300 cm, platan klonolistny o obwodzie 280 cm, jesion wyniosły o obwodzie 300 cm i wiąz szypułkowy o obwodzie 350 m rosnące w parku podworskim we wsi Branno,

- trzy wierzby białe o obwodach 450, 380 i 370 cm rosnące na działce nr 460/8                          w Gniewkowie przy ul. Spółdzielczej,

- lipa drobnolistna dwuwierzchołkowa o obwodach 425 i 315 cm oraz klon jawor                      o obwodzie 280 cm rosnące w parku przy Zespole Szkół Zawodowych                                w Gniewkowie,

- dąb szypułkowy o obwodzie 415 cm oraz platan klonolistny o obwodzie 350 cm rosnące w parku podworskim we wsi Kaczkowo,

- robinia grochodrzew odmiany kulistej o obwodzie 210 cm rosnąca w parku na działce ewidencyjnej nr 19/1 w Gniewkowie przy ul. Parkowej,

- dwie lipy drobnolistne o obwodach 420 i 290 cm, dąb szypułkowy o obwodzie                    450 cm, kasztanowiec zwyczajny o obwodzie 360 cm, dwa jesiony wyniosłe                          o obwodach 310 i 285 cm, dwa wiązy szypułkowe o obwodach 320 i 285 cm, platan klonolistny o obwodzie 320 cm, dąb burgundzki o obwodzie 290 cm, kłęk kanadyjski o obwodzie 190 cm oraz iglicznia trójcierniowa o obwodzie 215 cm rosnące w parku we wsi Kawęczyn,

- lipa drobnolistna o obwodzie 335 cm oraz topola biała o obwodzie 375 cm rosnące               w parku podworskim we wsi Markowo,

- jesion wyniosły o obwodzie 480 cm oraz dwa wiązy szypułkowe o obwodach 340                  i 320 cm rosnące w parku podworskim we wsi Murzynno,

- dąb szypułkowy odmiany piramidalnej o obwodzie 320 cm, platan klonolistny                        o obwodzie 270 cm oraz cis w formie krzewiastej rosnące w parku podworskim we wsi Szadłowice.

W stosunku do ww. drzew wprowadzono ochronę polegającą na stosowaniu zakazów                        ich wycinania, niszczenia lub uszkadzania, zrywania pączków, kwiatów, owoców i liści, zanieczyszczania terenu w pobliżu drzew, umieszczania tablic, napisów i innych znaków oraz wznoszenia budowli w ich pobliżu.

- 3. Turystyka

Gmina Gniewkowo posiada duże możliwości rozwoju turystyki. Dotyczy to zarówno turystyki pobytowej, kwalifikowanej, jak i wypoczynku sobotnio – niedzielnego. O dużym potencjale              w tej dziedzinie przesądzają: dogodne położenie komunikacyjne, bliskość Torunia                             i Inowrocławia, występowanie dużych kompleksów leśnych i obszarów chronionych, niewielki stopień degradacji środowiska naturalnego, zbiorniki wody stojącej i ciekawe obiekty kultury materialnej.

Potencjalni turyści mają do dyspozycji kilka szlaków turystycznych.

Przez teren Gminy Gniewkowo przebiegają niżej wymienione szlaki turystyczne:

- Szlak im. Gen. Władysława Sikorskiego - początek obok dworca PKS                                    w Inowrocławiu, dalej do Balczewa, Parchania, skąd wychodzi na drogę Szadłowice – Gąski i przez Ostrowskie Błota prowadzi do Wierzbiczan /zespół pałacowo-parkowy      z XIX w./. Następnie drogą polną /kapliczka przydrożna/ wychodzącą przy Zakładach „Cerama” w Gniewkowie, wzdłuż betonowego ogrodzenia wychodzi na  ul. Kolejową, przecina tory kolejowe.

- Szlak żółty ma początek przy dworcu PKP Gniewkowo, który wraz ze szlakiem czerwonym wiedzie ul. Dworcową do Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu                 i Rekreacji, gdzie umieszczona jest tablica 700-lecia nadania praw miejskich.

- Szlak Czerwony wiedzie przez Gniewkowo - ulicami: Rynek, Sobieskiego, Kościelną, Cmentarną /cmentarz – groby żołnierzy/. Dalej prowadzi ul. Cmentarną, duktami leśnymi prowadzącymi do monumentalnego pomnika z 1965 r. i 8 zbiorowych mogił zamordowanych przez hitlerowców 4 tys. Polaków i Żydów w latach 1939-1943. Krzyżuje się ponownie ze szlakiem żółtym. Od pomnika szlak biegnie w stronę Leśniczówki Suchy Las, skrajem lasu, powyżej lustra jezior: Starego i Nowego, aż do parkingu leśnego i wychodzi w Suchatówce na drogę Toruń-Gniewkowo. Z szosy osiąga przystanek kolejowy Suchatówka, gdzie następuje jego koniec.

- Szlak rowerowy /zielony/ z Torunia przez Cierpice do Gniewkowa, Lipie, Lipionka, Gąski, Parchanie. Szlak otwarty w 2006 roku.

Budownictwo letniskowe

Na terenie gminy budownictwo letniskowe to przede wszystkim domki działkowców zrzeszonych w ramach Pracowniczych Ogródków Działkowych POD SIŁA i POD GNIEWKO.

Baza noclegowa

Baza noclegowa w gminie Gniewkowo to: zajazd HARASÓWKA w Gniewkowie dysponujący 21 pokojami, Restauracja Eden z 7 łóżkami hotelowymi, Nadleśnictwo Gniewkowo oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Pola biwakowe

Nie występują.

Gospodarstwa agroturystyczne

Gospodarstwo agroturystyczne w Zajezierzu to oferta dla lubiących spokój, ciszę, z dala od zgiełku i ruchu. W pobliżu znajduje się las i jeziora. Gospodarstwo oferuje jazdę konną, przejażdżki bryczką i kuligi oraz naukę jazdy konnej. Na terenie gospodarstwa istnieje możliwość łowienia ryb w stawie, grillowania, biesiadowania przy ognisku, a w sezonie - grzybobrania. Do dyspozycji gości pozostają rowery i bilard.

Trasy spacerowe

Ulubionym miejscem spacerów mieszkańców Gniewkowa są tereny podmiejskich ulic – Cmentarnej, Zajeziernej, Parkowej, Działkowców i Powstańców Wielkopolskich.

Jazda konna

Możliwości uprawiania jazdy konnej występują w gospodarstwie agroturystycznym                          w Zajezierzu.

Wędkarstwo

Miłośnicy tego sportu mogą wędkować na jeziorze Suchatówka i wodach Michałowa. Mogą także się zrzeszać w ramach Koła Wędkarskiego PZW w Gniewkowie.

Łowiectwo i myślistwo

Na terenie gminy działa 6 Kół Łowieckich.

Grzybiarstwo

Zbieranie grzybów odbywa się w lasach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Gniewkowa.

Gastronomia

Na terenie gminy funkcjonują niżej wymienione placówki gastronomiczne:

- Restauracja w Zajeździe Harasówka w Gniewkowie;

- Restauracja EDEN w Gniewkowie;

- Restauracja ALICJA w Gniewkowie;

- PUB KONGO w Gniewkowie;

- Pizzeria Orient Express w Gniewkowie.

Parkingi dla turystów

Przy jeziorze Suchatówka funkcjonuje parking leśny.

Animacja turystyki

W gminie funkcjonuje Gminne Centrum Informacji, zadania w tej dziedzinie realizuje również po części M-GOKSiR w Gniewkowie. Gmina była inicjatorem wydawanych folderów, mapek  i informatora zawierającego podstawowe dane dotyczące gminy, krótki opis historyczny miasta oraz działające na jej terenie instytucje i przedsiębiorstwa.

- 4. Infrastruktura techniczna i zagospodarowanie przestrzenne

- 4.1. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Powstające na terenie gminy ścieki to ścieki socjalno-bytowe wynikające z zamieszkania ludzi oraz ścieki wynikające z prowadzonej działalności rolniczej. Problemem gminy pozostaje dysproporcja pomiędzy rozwojem sieci wodociągowej i brakiem wystarczająco rozbudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Jednakże gmina sukcesywnie poszerza obszary, na których dostępna jest sieć kanalizacyjna. Zrealizowano m.in. nową inwestycję                            w miejscowościach: Kaczkowo, Wielowieś i Gniewkowo. Ścieki komunalne przesyłane są do komunalnej oczyszczalni ścieków w Gniewkowie. Jest to oczyszczalnia mechaniczno – biologiczno – chemiczna o przepustowości ok. 3900 m3 na dobę. Drugą z oczyszczalni komunalnych jest oczyszczalnia w Więcławicach o przepustowości 70 m3 na dobę. Funkcjonują również lokalne oczyszczalnie przy obiektach Domów Pomocy Społecznej w Warzynie i w Kawęczynie. Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy wynosi 31,6 km. Na obszarach, gdzie sieć kanalizacji  sanitarnej nie jest dostępna nieczystości płynne gromadzone są w zamkniętych zbiornikach bezodpływowych (szambach) i powinny być wywożone do punktów zlewnych oczyszczalni. Przyzakładowa oczyszczalnia ścieków działa przy Zakładzie Przetwórstwa Cykorii CYKORIA S.A. w Wierzchosławicach.

- 4.2. Gospodarka odpadami

Usuwanie odpadów stałych z terenu gminy odbywa się w sposób zorganizowany. Mieszkańcy (lub wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie) podpisali umowy                                  z wyspecjalizowanymi podmiotami świadczącymi usługi w tym zakresie i posiadającymi stosowne zezwolenia urzędu miejskiego. Są to:

- Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKONT Radosław Kostuch, ul. Narutowicza 76/57, Inowrocław,

- Alba Ekoserwis, ul. Sikorskiego 5, 41-922 Radzionków – filia w Toruniu,

- PHU SANITRANS Ryszard Wolski, ul. Barycka 50, 86-005 Białe Błota,

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zajmuje się wywozem piasku, liści i gruzu z terenu miasta i gminy w ramach prac porządkowych.

Gmina posiada własne składowisko odpadów stałych zlokalizowane w miejscowości Kaczkowo. Rocznie deponowanych jest tam 5058 Mg odpadów, a stopień jego wykorzystania wynosi ok. 75% (całkowita pojemność to ok. 16560MG). Wysypisko                     w Kaczkowie spełnia wymogi stawiane tego typu obiektom.

- 4.3. Zaopatrzenie i pobór wody

Sieć wodociągowa jest dostępna praktycznie na całym obszarze gminy. Gminny wodociąg zasilany jest z ujęć w Gniewkowie i Murzynnie. Ponadto woda czerpana jest z magistrali Toruń – Inowrocław. Miejscowości: Gąski, Szpital i Przysiółek Lipionka zaopatrywane są z ujęcia w sąsiedniej gminie Dąbrowa Biskupia.

Jakość pozyskiwanej wody jest średnia i wymaga budowy nowej stacji uzdatniania wody. Wymiany wymaga część odcinków sieci wodociągowych, do budowy których użyto rur azbestowo – cementowych.

Na terenie gminy funkcjonuje również ujęcie zakładowe w „Bonduelle” - ujęcie zakładu przetwórstwa warzyw.

Całkowita długość sieci wodociągowej wynosi 150,5 km i obsługuje ona 1894 przyłącza.

- 4.4. Gospodarka energetyczna

Elektroenergetyka

Sieć energetyczna jest dobrze rozwinięta i stanowi jednolity system krajowy. Energia dostarczana jest za pomocą sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia poprzez linie napowietrzne.

Obecny system zaopatrywania mieszkańców w energię elektryczną w pełni pokrywa istniejące zapotrzebowanie, jednakże wymaga on stopniowej modernizacji polegającej chociażby na zastępowaniu linii napowietrznych bardziej nowoczesnymi kablami podziemnymi. Ponadto należy zauważyć, że przebieg linii wysokiego napięcia skutkuje koniecznością stosowania daleko idących ograniczeń w planowaniu przestrzennym z uwagi na towarzyszące przebiegowi linii strefy ochronne.

Gazownictwo

Sieć gazowa na terenie gminy ma długość ok. 50 km. Na terenach, gdzie gaz przewodowy nie jest dostępny, mieszkańcy gminy korzystają z gazu gromadzonego w butlach i zbiornikach przydomowych.

Pożądanym działaniem jest dalsze rozprowadzenie sieci gazu przewodowego na terenie gminy. Działanie to leży w gestii przedsiębiorstwa Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, które rozbudowę sieci gazowej na terenie gminy uzależnia od wzrostu popytu na paliwo gazowe. Przede wszystkim pożądana jest rozbudowa sieci gazowej na terenie miasta w celu zapewnienia wszystkim mieszkańcom i zakładom możliwości korzystania z tego paliwa. Gazyfikacja na terenie wiejskim gminy Gniewkowo powinna objąć docelowo wszystkie obszary najsilniej zurbanizowane, w tym przylegające bezpośrednio do granic miasta oraz miejscowości o największej liczbie mieszkańców: Wielowieś, Chrząstowo, Lipie, Wierzbiczany, Kawęczyn, Suchatówka oraz Więcławice i Szadłowice, a w dużo dalszej perspektywie także inne miejscowości na terenie gminy.

Ciepłownictwo

Na terenie miasta Gniewkowa funkcjonują trzy osiedlowe kotłownie dostarczające energię cieplną i ciepłą wodę mieszkańcom miasta. Są to:

- kotłownia „700-lecia” o mocy Q = 2,064 MW, dobudowana do budynku mieszkalnego. Paliwem dla kotłowni jest węgiel gruby. Zaopatruje ona w ciepło budynki mieszkalne wielorodzinne i budynek usługowy,

- kotłownia „Dreckiego” o mocy 3,18 MW. Jest również kotłownią dobudowaną do budynku mieszkalnego. Jest źródłem ciepła dla budynków wielorodzinnych, budynku mieszkalno - hotelowego, rzemieślniczego i usługowego. Paliwem dla kotłowni jest miał węglowy,

- kotłownia „Pająkowskiego” o mocy 1,285 MW. Paliwem dla kotłowni jest węgiel kamienny gruby. Jest kotłownią dobudowaną do budynku mieszkalnego i zaopatruje ona w ciepło budynki mieszkalne wielorodzinne.

Funkcjonują również mniejsze lokalne kotłownie przy zakładach pracy i budynkach użyteczności publicznej.

Na obszarze wiejskim podstawowa sieć wsi to typowa zabudowa wiejska z przewagą domów jednorodzinnych wolnostojących, gdzie źródła ciepła mają charakter dowolny. Stosowane są rozwiązania indywidualne, jednak z przewagą wykorzystania węgla.

Poprawa jakości powietrza

Powietrze atmosferyczne, oprócz wód powierzchniowych, jest najbardziej wrażliwym na zanieczyszczenia komponentem środowiska, a jednocześnie bezpośrednio decydującym                  o warunkach życia człowieka, zwierząt i roślin.

Gmina Gniewkowo jest gminą z dominującą funkcją rolniczą. Poza niewielkimi oddziaływaniami zanieczyszczeń przenoszonych spoza jej terenu wpływ na jakość powietrza mają lokalne źródła emisji zanieczyszczeń.

Są to przede wszystkim:

- niskie emitory z kotłowni gospodarstw domowych opalanych przede wszystkim węglem;

- emitory z zakładów przetwórczych i usługowych;

- źródła mobilne (pojazdy samochodowe).

Stan higieny atmosfery na terenie gminy jest dość dobry. Utrzymanie właściwych warunków czystości atmosfery przy wzroście zagrożeń ze strony dużych źródeł zanieczyszczeń                            o oddziaływaniu regionalnym i przy warunkach naturalnych sprzyjających koncentracji zanieczyszczeń wymaga szeregu działań dotyczących utrzymania istniejących warunków powietrza, ograniczenia negatywnego oddziaływania obiektów uciążliwych. Na stan jakości powietrza korzystny wpływ ma stosunkowo wysoka lesistość, zarówno gminy, jak i powiatu. Obszar gminy należy do klasy wynikowej A dla wszystkich zanieczyszczeń (SO2, No2, Pb, C6H6, CO, O3). Oznacza to, że zanieczyszczenia nie przekraczają dopuszczalnych poziomów nawet bez stosowania marginesów tolerancji.

- 4.5. System komunikacji

Sieć drogowa

Sieć drogowa na terenie gminy jest dobrze rozwinięta. Na jej obszarze występują wszystkie kategorie dróg, poza autostradami. Są to:

- droga krajowa nr 15 relacji Inowrocław – Toruń (na terenie gminy odcinek długości 16,3 km od ul. Inowrocławskiej, poprzez ul. Nową, ul. Toruńską do Michałowa);

- drogi wojewódzkie o łącznej długości 16,2 km. Są to następujące odcinki dróg:

- Złotniki Kujawskie - Dąbrowa Biskupia nr 246 o długości 14,7 km;

- Latkowo – Więcławice nr 400 o długości 1 km;

- Odcinek ul. Piasta w Gniewkowie;

- ul. Powstańców Wielkopolskich;

- Odcinek ul.Kilińskiego do ul. Toruńskiej.

- drogi powiatowe o łącznej długości 39,8 km

  - Lipie – Kijewo – Murzynno nr 2525C - 11 km;

  - Kijewo – Kawęczyn nr 2526C - 2,6 km;

  - Gęzewo – Kawęczyn nr 2527C– 1,2 km;

  - Murzynno – Żyrosławice nr 2528C – 3,2 km;

  - Murzynno – Klepary nr 2529C - 1,8 km;

  - Lipie – Modliborzyce nr 2533C - 8,8 km;

  - Ostrowo – Gąski nr 2534C - 6,3 km;

  - Dąbie - Chrząstowo nr 2519C - 2,6 km;

  - Chrząstowo – Wielowieś nr 2520C - 2,3 km.

Uzupełnieniem wyżej wymienionych kategorii dróg są drogi gminne, na które składają się również ulice w mieście Gniewkowo. Poniżej przedstawiono wykaz dróg gminnych oraz spis ulic w mieście Gniewkowo zakwalifikowanych do kategorii dróg gminnych.

Drogi gminne

| Lp. | Nazwa drogi | Nr drogi | Kategoria |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dobiesławice - Skalmierowice | 150301C | gminna |
| 2. | Wierzchosławice - Wielowieś | 150302C | gminna |
| 3. | Kaczkowo - Dąbie | 150303C | gminna |
| 4. | Godzięba - Dąblin | 150304C | gminna |
| 5. | Szpital - Zagajewice | 150305C | gminna |
| 6. | Szpital - Parchanie | 150306C | gminna |
| 7. | Murzynko - Gąski | 150307C | gminna |
| 8. | Murzynko – Klepary - Gąski | 150308C | gminna |
| 9. | Klepary wieś | 150309C | gminna |
| 10. | Kawęczyn - Żyrosławice | 150310C | gminna |
| 11. | Żyrosławice - Ośniszczewo | 150311C | gminna |
| 12. | Kawęczyn - Grabie | 150312C | gminna |
| 13. | Kawęczyn-Stare Grabie | 150313C | gminna |
| 14. | Kijewo - Warzyn | 150314C | gminna |
| 15. | Perkowo - Lipie | 150315C | gminna |
| 16. | Buczkowo - Lipie | 150316C | gminna |
| 17. | Zajezierze - Suchatówka | 150317C | gminna |
| 18. | Skalmierowice-Mierogoniewice | 150318C | gminna |
| 19. | Murzynko - Murzynno | 150319C | gminna |
| 20. | Wielowieś - Ostrowo | 150320C | gminna |
| 21. | Wielowieś - Bąbolin | 150321C | gminna |
| 22. | Gniewkowo - Wierzbiczany | 150322C | gminna |
| 23. | Murzynno - Markowo | 150323C | gminna |
| 24. | Szadłowice - Więcławice | 150324C | gminna |
| 25. | Murzynno – Branno - Kijewo | 150325C | gminna |
| 26. | Gniewkowo - Dąblin | 150326C | gminna |

* Podstawa: Dane Urzędu Miejskiego w Gniewkowie

Wykaz ulic

| Lp. | Nr drogi | Nazwa ulicy |
| --- | --- | --- |
| 1 | 151101C | 17 Stycznia |
| 2 | Bez numeru | 21 Stycznia |
| 3 | 151102C | 700 lecia |
| 4 | Bez numeru | Cegielna |
| 5 | Bez numeru | Cmentarna |
| 6 | Bez numeru | Cicha |
| 7 | Bez numeru | Dr. Jana Dreckiego |
| 8 | 151103C | Dworcowa |
| 9 | Bez numeru | Działkowców |
| 10 | 151104C | Fryderyka Chopina |
| 11 | Bez numeru | Gen. Władysława Sikorskiego |
| 12 | 151105C | Gerharda Pająkowskiego |
| 13 | 151106C | Ignacego Jana Paderewskiego |
| 14 | 151107C | Jana Kasprowicza |
| 15 | 151108C | Jęczmienna |
| 16 | 151109C | Kątna |
| 17 | Bez numeru | Kolejowa |
| 18 | 151110C | Kościelna |
| 19 | 151111C | Króla Jana III Sobieskiego |
| 20 | Bez numeru | Krótka |
| 21 | Bez numeru | Kwiatowa |
| 22 | Bez numeru | Nowa |
| 23 | 151112C | Ogrodowa |
| 24 | 151113C | Parkowa |
| 25 | 151114C | Piasta |
| 26 | 151115C | Podgórna |
| 27 | Bez numeru | Polna |
| 28 | 151116C | Przemysłowa |
| 29 | 151117C | Rynek |
| 30 | Bez numeru | Rzemieślnicza |
| 31 | Bez numeru | Spokojna |
| 32 | 151118C | Spółdzielcza |
| 33 | 151119C | Stanisława Moniuszki |
| 34 | 151120C | Średnia |
| 35 | 151121C | Św. Mikołaja |
| 36 | Bez numeru | Usługowa |
| 37 | 151122C | Walcerzewice |
| 38 | 151123C | Wałowa |
| 39 | Bez numeru | Wojska Polskiego |
| 40 | 151124C | Zajezierna |
| 41 | 151125C | Zamkowa |
| 42 | Bez numeru | Zielona |
| 43 | Bez numeru | Żytnia |

* Podstawa: Dane Urzędu Miejskiego w Gniewkowie

Przewozy pasażerów

Usługi w zakresie przewozu pasażerów na terenie gminy wykonywane są przez oddziały przedsiębiorstwa PKS w Inowrocławiu i PKS Connex w Toruniu, przez prywatne firmy busowe i autobusowe: Matbud, NKA Kruszwica, BUS Niespodziński, E. Bielecka oraz przez PKP Przewozy Regionalne. Z uwagi na położenie Gniewkowa na trasie łączącej te dwa miasta występuje wiele dogodnych połączeń.

Gorsze połączenia komunikacyjne mają mieszkańcy okolicznych wsi. Są miejscowości w gminie pozbawione bezpośredniego połączenia z Gniewkowem (np.Gąski), na pozostałych trasach przewoźnik PKS wykonuje zaledwie 2-5 połączeń dziennie.

- 4.6. Infrastruktura komunikacji elektronicznej

Na całym obszarze gminy dostępna jest telefonia przewodowa i potrzeby mieszkańców są raczej zaspokojone. Ponadto gmina pozostaje w całości w zasięgu następujących stacji bazowych telefonii komórkowej: Orange, ERA GSM, PLUS GSM, PLAY.

Możliwość korzystania z przewodowego podłączenia do Internetu zapewnia Telekomunikacja Polska, Netia, a na terenie części miasta Gniewkowa lokalna sieć radiowa. Istnieje możliwość korzystania z bezprzewodowego internetu, dostarczanego przez dostawców telefonii komórkowej.

- 4.7. Stan obiektów dziedzictwa kulturowego

Na obszarze gminy Gniewkowo w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znajdują się łącznie 93 obiekty. Najwięcej jest domów mieszkalnych - 55 (w tym w m. Gniewkowo 53), zespołów pałacowych i dworskich - 13, kościołów - 5 (+ 1 bożnica), obiektów użyteczności publicznej - 5 i szkół - 5.

Na terenie miasta Gniewkowo znajduje się murowany gotycki kościół parafialny p.w. św. Mikołaja i św. Konstancji. Parafia wzmiankowana w 1303 r. Obecny kościół parafialny pochodzi z XIV w. W XVIII w. miała miejsce przebudowa wnętrza oraz budowa wieży                           i wieżyczki na sygnaturkę. Restaurowany był w latach 1871, 1912-13 oraz w 1969 r. Jest to kościół jednonawowy, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Od zachodu znajduje się drewniana kwadratowa wieża, zwieńczona barokowym hełmem. Wnętrze świątyni kryte jest pozornym sklepieniem kolebkowym, wystrój - barokowy i rokokowy z XVIII w. W sąsiedztwie kościoła znajduje się murowana kapliczka w kształcie słupa wzniesiona około poł. XIX w.               z rzeźbą ludową Matki Boskiej Skępskiej. Przy ul. Podgórnej nr 2 usytuowana jest dawna synagoga żydowska zbudowana z cegły w 3 ćw. XIX w. Na ul. Sobieskiego znajduje się dawny kościół ewangelicko-augsburski zbudowany w 1900 r. w stylu neogotyckim.

We wsi Kaczkowo znajduje się park z końca XIX w. o powierzchni 4,0 ha, ze stawem                      i wysepką pośrodku, wpisany do rejestru zabytków, stoi w nim murowany pałac                              o reminiscencjach klasycystycznych, wzniesiony na początku XIX w. i przebudowany pod jego koniec. Jest to obiekt piętrowy, z gankiem od frontu, wspartym na kolumnach, zamknięty tarasem. Na podjeździe przed gankiem stoją kamienne rzeźby dwóch sfinksów. Pałac jest w gestii Gospodarstwa Rolnego. Park znajduje się w rejestrze zabytków (181/A).

We wsi Kawęczyn znajduje się piętrowy pałac, z ośmioboczną pięciokondygnacyjną wieżą z krenelarzem w pn.-wsch. narożu. W przyziemiu znajduje się taras, w części zamknięty arkadowym gankiem z balkonem. Obecnie w pałacu mieści się Państwowy Dom Specjalny (Dom Pomocy Społecznej) dla Dorosłych. Pałac otoczony jest parkiem o pow. 3,5 ha z XIX w. umieszczonym w rejestrze zabytków (A/293 /1-4).

We wsi Lipie znajduje się dworski park o powierzchni 3,2 ha z 2 poł. XIX w., wpisany do rejestru zabytków (109/A/84), znajdujący się w gestii Gospodarstwa Rolnego „Gikrol”.

We wsi Markowo wznosi się murowany parterowy dwór, zbudowany ok. 1880 r. na rzucie wydłużonego prostokąta, kryty dachem dwuspadowym. Wokół dworu roztacza się rozległy park krajobrazowy o pow. 8,8 ha z poł. XIX w., z kanałem i stawem. W jego północnej części znajduje się cmentarz rodzinny właścicieli majątku, z prowadzącą do niego aleją lipową. Park wpisany jest do rejestru zabytków (179/A/88).

We wsi Murzynno znajduje się murowany kościół parafialny p.w. św. Mateusza zbudowany   w 1934 r. wg proj. arch. Lucjana Michałowskiego z Poznania. W wyposażeniu znajduje się kamienna kropielnica, prawdopodobnie średniowieczna. Mieści się tu również park dworski, będący w gestii Urzędu Miejskiego, o powierzchni 1,89 ha, założony w XIX w.

We wsi Ostrowo znajduje się murowany kościół p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej o cechach neogotyckich, zbudowany w miejsce poprzedniego drewnianego, prawdopodobnie w 1 poł. XIX w. i przebudowany w 1892 r., z zachowaniem pierwotnych słupów dzielących wnętrze na trzy nawy. Wyposażenie barokowe i rokokowe z XVII w. Drewniana dzwonnica z 1892 r.

We wsi Skalmierowice zachował się murowany parterowy dwór, zbudowany ok. 1870 r.                    i rozbudowany w XIX w. o piętrową bryłę, przylegającą do elewacji południowej. Starsza prostokątna bryła nakryta została dachem dwuspadowym z naczółkiem i facjatami. Nowsza piętrowa bryła nakryta jest dachem czterospadowym. Na południe od dworu położony jest niewielki park o powierzchni 0,65 ha z XIX w. (w gestii Urzędu Miejskiego).

We wsi Szadłowice znajduje się neogotycki kościół parafialny p.w. św. Bartłomieja zbudowany w latach 1890-91 z barokowym obrazem NP Marii Niepokalanie Poczętej z XVII - XVIII w. w ołtarzu głównym oraz parterowy murowany dwór zbudowany około 1880 r.,                   z mieszkalnym poddaszem.

We wsi Warzyn znajduje się park z 2 poł. XIX w. o pow. 6,7 ha, o znacznych walorach,                   z ciekawym układem wodnym (3 stawy połączone rowami). Wpisany do rejestru zabytków (A-205/1-2). Znajduje się w gestii Domu Pomocy Społecznej.

We wsi Wierzbiczany wzmiankowanej w 1343 r., położony jest murowany, piętrowy pałac zbudowany w 1845 r. i przebudowany w 2 poł. XIX w. Wzniesiony został na planie wydłużonego prostokąta, z kwadratową wieżą w elewacji. W otoczeniu pałacu znajduje się rozległy (10,24 ha) park krajobrazowy z poł. XIX w. o bogatym gatunkowo drzewostanie oraz staw (przy północno-zachodniej granicy założenia) z półwyspem. Park wpisany jest do rejestru zabytków (178/A).

We wsi Wierzchosławice, wymienionej w 2 poł. XVI w. jako własność szlachecka, znajduje się murowany, piętrowy (z mieszkalnym poddaszem) pałac wzniesiony w latach 1920-25. Prostokątny z okrągłą wieżą w północno-zachodnim narożniku, a od frontu w części środkowej z murowaną werandą zamkniętą balkonem. W elewacji ogrodowej znajduje się prostokątna przybudówka zakończona tarasem. Dach czterospadowy z powiekami. Na północny wschód od pałacu znajdują się pozostałości parku (0,84 ha) z pocz. XX w., wpisane do rejestru zabytków (176/A).

We wsi Więcławice wzmiankowanej w 2 poł. XVI w. znajduje się dwór zbudowany w 1926 r. Założony na planie prostokąta, o dachu czterospadowym, posiada środkową część elewacji zryzalitowaną i poprzedzoną portykiem zwieńczonym tympanonem. Murowany budynek laboratorium buraka cukrowego zbudowano w 1929 r. W otoczeniu dworu znajduje się niewielki park (1,6 ha) z ok. 1920 r., na planie prostokąta z obszernym podjazdem i gazonem okolonym żywopłotem. Park wpisany jest do rejestru zabytków (110/A/ 84).

Na obszarze gminy Gniewkowo znajduje się 18 cmentarzy (zewidencjonowanych) w tym 9 rzymsko-katolickich (w Gniewkowie - 1), 8 ewangelickich i 1 poepidemiczny.

- 5. Gospodarka

Gmina Gniewkowo przynależy do regionu o podstawowej funkcji rolniczej i dlatego też dominuje gospodarka rolna. Sprzyjają temu średniej jakości gleby, w miarę korzystne warunki klimatyczne (dobre nasłonecznienie, łagodny klimat) oraz ukształtowanie powierzchni (łagodna rzeźba terenu). Niekorzystny wpływ na rozwój rolnictwa wywiera niski wskaźnik opadów atmosferycznych.

Znaczącym działem gospodarki jest również leśnictwo.

Rolnictwo

Na obszarze gminy dominującą formą jest rolnictwo indywidualne. Struktura agrarna gminy nie jest korzystna. Najwięcej w gminie jest gospodarstw do 1 ha.

| Grupy obszarowe użytków rolnych | Liczba gospodarstw |
| --- | --- |
| Ogółem | 963 |
| do 1 ha | 390 |
| od 1 do 2 ha | 103 |
| od 2 do 5 ha | 106 |
| od 5 do 7 ha | 52 |
| od 7 do 10 ha | 58 |
| od 10 do 15 ha | 72 |
| od 15 do 20 ha | 59 |
| od 20 do 50 ha | 94 |
| od 50 do 100 ha | 19 |
| pow. 100 ha | 10 |

* Podstawa: Dane GUS – Powszechny Spis Rolny 2002 r.

Poniżej przedstawiono wykres graficzny dotyczący struktury agrarnej w gminie.

Produkcja roślinna i zwierzęca

W strukturze zasiewów dominują zboża. Na dalszych miejscach lokują się rośliny okopowe                i warzywa. Wynika to z przydatności gleb, warunków klimatycznych (niski wskaźnik opadów atmosferycznych) oraz opłacalności produkcji.

Powierzchnia zasiewów

| Wyszczególnienie | Ogółem |  |
| --- | --- | --- |
|  | W ha | Ilość gospodarstw |
| pszenica - jara - ozima | 252,29 3167,11 | 54 448 |
| żyto |  | 252 |
| jęczmień - jary - ozimy | 1398,46 143,13 | 449 61 |
| owies | 60,16 | 29 |
| pszenżyto - jare - ozime | 17,99 533,75 | 11 220 |
| mieszanki zbóż - jare - ozime | 250,40 49,52 | 173 9 |
| ziemniaki | 306,28 | 454 |
| buraki cukrowe | 759,15 | 157 |
| kukurydza na ziarno | 339,65 | 18 |
| kukurydza na zielonkę | 108,78 | 16 |
| rzepak ozimy | 264,46 | 24 |

* Podstawa: Dane GUS Powszechny Spis Rolny 2002 r.

Hodowla obejmuje głównie trzodę chlewną i bydło. Jest to konsekwencja struktury zasiewów (zboża) oraz udziału użytków zielonych w ogólnej ilości użytków rolnych. Wysoki odsetek gospodarstw utrzymujących oba typy produkcji wskazuje na brak specjalizacji w hodowli.

| Zwierzęta hodowlane | Ilość sztuk | Ilość gospodarstw |
| --- | --- | --- |
| Bydło - w tym krowy | 2631 1008 | 193 155 |
| Trzoda chlewna - w tym lochy | 15800 1593 | 314 |
| Konie | 48 | 21 |
| Kozy | 25 | bd. |
| Kury | 155713 | bd. |

* Podstawa: Dane GUS Powszechny Spis Rolny 2002 r.

Bez zwierząt gospodarskich funkcjonowało 408 gospodarstw.

Rolnicy gospodarujący w gminie Gniewkowo dysponują 762 ciągnikami rolniczymi,                                67 samochodami ciężarowymi, 85 kombajnami zbożowymi, 36 kombajnami ziemniaczanymi   i 85 kombajnami buraczanymi (Dane: GUS, Powszechny Spis Rolny 2002 r.)

Pozarolnicza działalność gospodarcza

Choć w gminie dominuje rolnictwo i gospodarka leśna nie brak jest również podmiotów prowadzących działalność w sektorze usług, produkcji czy przetwórstwa rolno -spożywczego. Najbardziej znane z nich to:

- Fabryka „Bonduelle Polska" (przetwórstwo owocowo-warzywne),

- „Cykoria" S.A. w Wierzchosławicach (koncentraty spożywcze, przyprawy, susze),

- KCB Interlight sp. z o.o. (produkcja świec),

- TG-Tapicernia Gniewkowo sp. z o.o. (produkcja mebli tapicerowanych),

- Zakłady Mechaniczne Przemysłu Ceramiki Budowlanej „Cerama" Sp. z o.o.                         (produkcja maszyn i urządzeń dla przemysłu budowlanego),

- Bank Zachodni WBK S.A.

- Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie oddział w Gniewkowie,

- Przedsiębiorstwo Handlowo – Techniczne CERHAT Sp. z o.o.,

- P.P.U-H   EURO – GRANIT ,

- INTERFLANSCH Sp. z o.o. ,

- W.P.P-H PAMA ,

- Stelaże Tapicerskie-Maciejczyk s.j.

Gmina Gniewkowo jest gminą typowo rolniczą. Porównując dane dotyczące liczby podmiotów gospodarczych w innych gminach powiatu inowrocławskiego należy zauważyć, że wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy                   w odniesieniu do 1000 mieszkańców jest jednym z najniższych. Niższy występuje jedynie                        w gminie Rojewo. Szczegółowe dane ujęto w poniższej tabeli.

| Wyszczególnienie | Liczba ludności | Podmioty gospodarcze | Liczba podmiotów na 1000 mieszkańców |
| --- | --- | --- | --- |
| Miasto Inowrocław | 76955 | 6793 | 88,3 |
| Janikowo | 13718 | 1142 | 83,2 |
| Pakość | 9997 | 788 | 78,8 |
| Gmina Inowrocław | 11198 | 831 | 74,2 |
| Złotniki Kujawskie | 9017 | 626 | 69,4 |
| Kruszwica | 20133 | 1393 | 69,2 |
| Dąbrowa Biskupia | 5286 | 321 | 60,7 |
| Gniewkowo | 14811 | 821 | 55,4 |
| Rojewo | 4709 | 241 | 51,2 |

- 6. Sfera społeczna

- 6.1. Sytuacja demograficzna

- Wielkość populacji

Demografia jest ważnym czynnikiem wpływającym na tempo rozwoju społeczno – gospodarczego. Najważniejsze cechy demograficzne, które mają wpływ na możliwości rozwojowe gminy to:

- utrzymanie się średniego wskaźnika gęstości zaludnienia;

- dynamiczna struktura wieku ekonomicznego ludności z zaznaczającym się spadkiem udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym, spadającym procentowym udziałem ludności w wieku produkcyjnym i występowaniem wzrostowego trendu procentowego udziału ludności w wieku poprodukcyjnym;

- zachowanie równowagi pomiędzy płciami;

- dodatni poziom przyrostu naturalnego.

Liczba ludności w gminie jest względnie stała.

Poniżej przedstawiono dane dotyczące populacji gminy na przestrzeni 12 ostatnich lat.

Wielkość populacji i zmiany w czasie

| Rok | Liczba ludności | Urodzenia | Zgony | Przyrost naturalny | Saldo migracji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 | 15312 | 191 | 151 | 40 | -31 |
| 1996 | 15292 | 175 | 149 | 26 | -46 |
| 1997 | 15320 | 182 | 144 | 38 | -10 |
| 1998 | 15343 | 186 | 139 | 47 | -24 |
| 1999 | 15333 | 173 | 144 | 29 | -39 |
| 2000 | 14897 | 166 | 125 | 41 | -40 |
| 2001 | 14892 | 151 | 148 | 3 | -8 |
| 2002 | 14892 | 168 | 151 | 17 | -17 |
| 2003 | 14890 | 155 | 132 | 23 | -25 |
| 2004 | 14859 | 142 | 155 | -13 | -18 |
| 2005 | 14871 | 160 | 142 | 18 | -6 |
| 2006 | 14811 | 151 | 157 | -6 | -54 |

* Podstawa: Dane GUS

Jak widać z powyższego wykresu w ostatnich latach liczba ludności utrzymuje się na względnie stałym poziomie. Przyrost naturalny jest dodatni, jednak ciągle utrzymuje się ujemne saldo migracji.

Struktura wiekowa

Poniższa tabela przedstawia populację gminy w rozbiciu na grupy wiekowe uwzględniając płeć miasto i gmina ogółem.

| Grupa wiekowa | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-4 lata | 730 | 367 | 363 |
| 5-9 lat | 794 | 407 | 387 |
| 10-14 lat | 935 | 494 | 441 |
| 15-19 lat | 1091 | 565 | 526 |
| 20-24 lata | 1291 | 648 | 643 |
| 25-29 lat | 1267 | 675 | 592 |
| 30-34 lata | 1108 | 596 | 512 |
| 35-39 lat | 976 | 499 | 477 |
| 40-44 lata | 928 | 441 | 487 |
| 45-49 lat | 1086 | 580 | 506 |
| 50-54 lata | 1113 | 571 | 542 |
| 55-59 lat | 1058 | 509 | 549 |
| 60-64 lata | 699 | 332 | 367 |
| 65-69 lat | 541 | 234 | 307 |
| 70-74 lata | 471 | 181 | 290 |
| 75-79 lat | 386 | 143 | 243 |
| 80-84 lata | 230 | 65 | 165 |
| Powyżej 85 | 128 | 36 | 92 |
| Razem | 14832 | 7343 | 7489 |

*Podstawa: Dane Urząd Miejski w Gniewkowie na dzień 26.11.2007 r.

Najliczniejszą grupą w gminie są osoby pomiędzy 20 i 24 rokiem życia.

Struktura ludności według wieku, mająca wpływ na kształtowanie się struktur społeczno – ekonomicznych, przedstawia się następująco:

| Grupa wiekowa | Osoby | % ogółu |
| --- | --- | --- |
| Wiek przedprodukcyjny: - kobiety - mężczyźni | 3688 1781 1907 | 24,80 11,98 12,82 |
| Wiek produkcyjny: - kobiety - mężczyźni | 9219 4375 4844 | 61,99 20,42 32,57 |
| Wiek produkcyjny mobilny - kobiety - mężczyźni | 6012 2904 3108 | 40,43 19,53 20,90 |
| Wiek produkcyjny niemobilny: - kobiety - mężczyźni | 3207 1471 1736 | 21,57 9,89 11,67 |
| Wiek poprodukcyjny: - kobiety - mężczyźni | 1964 1338 626 | 13,21 9.00 4,21 |
| Ogółem | 14871 | 100 |

*Podstawa: Dane GUS Narodowy Spis Powszechny 2002 r.

Obecnie największą grupę stanowią osoby w wieku produkcyjnym. Jednakże w przyszłości zwiększać się będzie procentowy udział osób w wieku poprodukcyjnym.

- 6.2. Poziom wykształcenia ludności

W gminie dominują osoby z wykształceniem podstawowym. Jednakże prezentowane dane pochodzące z Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. są zdezaktualizowane, choćby z uwagi na ogólnokrajowe tendencje do podnoszenia poziomu wykształcenia. Dotyczy to głównie osób z wykształceniem średnim, które podnoszą swój poziom wykształcenia na wyższe. Należy sądzić, że w perspektywie najbliższych lat podnoszenie swoich kwalifikacji i wzrost poziomu wykształcenia będzie dotyczyć coraz większej liczby mieszkańców gminy Gniewkowo.

| Rodzaj wykształcenia | Liczba osób | Mężczyźni | Kobiety |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyższe | 480 | 210 | 270 |
| Policealne | 221 | 61 | 160 |
| Średnie | 2628 | 1116 | 1512 |
| Zasadnicze zawodowe | 4055 | 2609 | 1446 |
| Podstawowe ukończone | 4353 | 1823 | 2530 |
| Podstawowe nieukończone i bez wykształcenia | 601 | 232 | 369 |

*Podstawa: dane GUS, NSP 2002

- 6.3. Poziom bezrobocia

Większość mieszkańców gminy zatrudnionych jest w rolnictwie. Ten dział gospodarki generuje niewielką ilość miejsc pracy i charakteryzuje się występowaniem ukrytego bezrobocia. Poprawa sytuacji na rynku pracy byłaby możliwa w wypadku realizacji nowych inwestycji na terenie gminy (turystyka, agroturystyka, przetwórstwo płodów rolnych), bądź na terenie pobliskiego Inowrocławia czy Torunia.

Dynamika bezrobocia w gminie Gniewkowo

| ###### Data | Liczba bezrobotnych |  | Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ogółem | kobiet | ogółem | w tym kobiety |
| 31.12.2000 r. | 1513 | 837 | 389 | 1180 |
| 31.12.2001 r. | 1718 | 841 | 488 | 174 |
| 31.12.2002 r. | 1859 | 953 | 483 | 229 |
| 31.12.2003 r. | 1792 | 912 | 413 | 184 |
| 31.12.2004 r. | 1723 | 831 | 388 | 148 |
| 31.12.2005 r. | 1722 | 928 | 398 | 220 |
| 31.12.2006 r. | 1569 | 837 | 310 | 163 |
| 30.06.2007 r. | 1490 | 806 | 270 | 135 |

*Podstawa: dane PUP w Inowrocławiu

Podobnie jak na obszarze całego kraju, wysoki wśród bezrobotnych jest udział osób młodych oraz długotrwale bezrobotnych. Ponadto bardzo niekorzystnym zjawiskiem jest to, że niemal 85% bezrobotnych nie jest już uprawnionych do otrzymywania zasiłków.

| Okres pozostawania bez pracy | Liczba bezrobotnych | W tym kobiet |
| --- | --- | --- |
| Do 1 miesiąca | 100 | 55 |
| 1 – 3 miesięcy | 118 | 56 |
| 3 – 6 miesięcy | 137 | 59 |
| 6 – 12 miesięcy | 216 | 118 |
| 12 – 24 miesięcy | 289 | 152 |
| Powyżej 24 miesięcy | 630 | 366 |

*Podstawa: dane PUP w Inowrocławiu (30.06.2007 r.)

Problemem jest również niski poziom wykształcenia znacznej części bezrobotnych.

| Rodzaj wykształcenia | Liczba bezrobotnych | W tym kobiet |
| --- | --- | --- |
| Wyższe | 26 | 14 |
| Policealne i średnie zawodowe | 228 | 154 |
| Średnie ogólnokształcące | 92 | 64 |
| Zasadnicze zawodowe | 536 | 268 |
| Gimnazjalne i poniżej | 608 | 306 |

*Podstawa: dane PUP w Inowrocławiu (30.06.2007 r.)

| Wiek bezrobotnych | Liczba bezrobotnych | W tym kobiet |
| --- | --- | --- |
| 18 – 24 | 355 | 199 |
| 25 – 34 | 453 | 247 |
| 35 – 44 | 245 | 142 |
| 45 – 54 | 343 | 188 |
| 55 - 59 | 82 | 30 |
| 60 - 64 | 12 | Nie dotyczy |

*Podstawa: dane PUP w Inowrocławiu (30.06.2007 r.)

Pośrednictwem pracy zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu.

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu nie publikuje danych dotyczących stopy bezrobocia na terenie gminy. Stopa bezrobocia na terenie powiatu inowrocławskiego we wrześniu                  2007 r. wyniosła 23,1%. Był to jeden z najwyższych wskaźników w województwie (wyższy odnotowano jedynie w powiecie lipnowskim – 23,4%). Dla porównania należy dodać, że                 w tym samym okresie wskaźnik ten wynosił dla województwa kujawsko – pomorskiego 15,2%, zaś w skali kraju 11,6%. W poniższej tabeli zaprezentowano dane dotyczące bezrobocia we wszystkich gminach powiatu inowrocławskiego.

| Wyszczególnienie | Liczba mieszkańców | Liczba bezrobotnych | w tym kobiety | Bezrobotni na 1000 mieszkańców |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M. Inowrocław | 76955 | 6695 | 4023 | 87 |
| Gniewkowo | 14811 | 1325 | 713 | 89,5 |
| Janikowo | 13718 | 1058 | 764 | 77,1 |
| Kruszwica | 20133 | 1940 | 1278 | 96,4 |
| Pakość | 9997 | 895 | 591 | 89,5 |
| Dąbrowa Biskupia | 5286 | 485 | 277 | 91,7 |
| Inowrocław | 11198 | 1023 | 621 | 91,3 |
| Rojewo | 4709 | 407 | 247 | 86,4 |
| Złotniki Kujawskie | 9017 | 913 | 505 | 101,2 |

*Podstawa: Dane PUP w Inowrocławiu – październik 2007 r.

- 6.4. Ochrona zdrowia

Na terenie gminy funkcjonują niżej wymienione placówki ochrony zdrowia:

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ESCULAP” s.c.

ul. Dworcowa 8c, 88-140 Gniewkowo

Placówka zatrudnia 9 lekarzy, w tym: 2-ch stomatologów, 1-go ginekologa, 6-ciu lekarzy

podstawowej opieki zdrowotnej.

Oferuje usługi:

- podstawowej opieki zdrowotnej,

- stomatologii,

- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – ginekologia,

- medycyny pracy,

- neurologii,

- okulistyki,

- laryngologii,

- chirurgii,

- diagnostyki laboratoryjnej.

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PROFILAKTYKA ANNA SZADKOWSKA”

ul. Dworcowa 8c, 88-140 Gniewkowo

Placówka zatrudnia 3 lekarzy z zakresu: medycyny ogólnej i pediatrii oraz lekarza urologa na etacie lekarza ogólnego. Ponadto 3 lekarzy jest zatrudnionych doraźnie                    w ramach medycyny pracy tj. okulista, neurolog, laryngolog.

Wykonywane usługi:

- badania laboratoryjne,

- badania ekg,

- spirometria,

- porady z zakresu medycyny ogólnej,

- porady z zakresu pediatrii,

- porady z zakresu urologii,

- porady z zakresu medycyny pracy.

- Praktyka Lekarza Rodzinnego Bożena Pałubicka

Szadłowice 17a, 88-140 Gniewkowo

Placówka zatrudnia jednego lekarza.

Oferuje usługi:

- profilaktyki w zakresie chorób układu krążenia,

- podstawowej opieki zdrowotnej.

Na terenie gminy funkcjonują 3 apteki (w Gniewkowie) i 2 punkty apteczne (w Szadłowicach     i Murzynnie).

Usługi lecznictwa zamkniętego i porady specjalistów dostępne są w pobliskim Inowrocławiu                   i Toruniu.

- 6.5. Edukacja , kultura i sport

Szkolnictwo

Na terenie gminy funkcjonują niżej wymienione placówki oświatowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie;

- Szkoła Podstawowa w Wierzchosławicach;

- Szkoła Podstawowa w Szadłowicach;

- Szkoła Podstawowa w Kijewie;

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gąskach;

- Szkoła Podstawowa w Murzynnie;

- Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie;

- Niepubliczne Gimnazjum w Gąskach;

- Szkoła Zawodowa w Gniewkowie;

- Samorządowe Przedszkole w Gniewkowie;

- Niepubliczne Przedszkole w Gąskach;

- Niepubliczne Przedszkole w Suchatówce.

Zbiorcze dane dotyczące gminnej oświaty ujęto w poniższej tabeli:

| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba uczniów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Liczba szkół podstawowych | 6 |
| 2 | Liczba oddziałów szkół podstawowych | 66 |
| 3 | Liczba uczniów w szkołach podstawowych | 1167 |
| 4 | Liczba gimnazjów | 2 |
| 5 | Liczba uczniów gimnazjum | 624 |
| 6 | Liczba oddziałów gimnazjum | 29 |
| 7 | Razem uczniów | 1791 |
| 8 | Przedszkola | 3 |
| 9 | Liczba wychowanków w przedszkolach | 221 |
| 10 | Liczba oddziałów „0” | 6 |
| 11 | Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych „0” | 100 |
| 12 | Liczba szkół ponadgimnazjalnych | 1 |
| 13 | Liczba uczniów w tych szkołach | 126 |
| 14 | Liczba oddziałów w tych szkołach | 5 |

*Podstawa: Dane SZEAS  w Gniewkowie na listopad 2007 r.

Kultura i sport

Działalność z zakresu upowszechniania kultury i sportu na terenie gminy prowadzi Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie. W skład Ośrodka wchodzą: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie, filia biblioteczna MGBP w Wierzchosławicach, Park Wolności, sala widowiskowo - sportowa przy ul. Toruńskiej i sala sportowa przy ul. Podgórnej w Gniewkowie. Poza tym Gniewkowo posiada nowoczesną halę sportową przy Gimnazjum nr 1 oraz boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, wybudowane w ramach programu „Blisko-Boisko”.

W Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji prowadzone są koła i sekcje zainteresowań m.in.: zespół ludowy LIPIANKI,  nauka tańca towarzyskiego, zajęcia karate, sekcja wokalna, nauka gry na instrumentach: pianino, keybord, gitara, zespoły wokalno-instrumentalne, sekcja teatralna, sekcja Przyjaciół Biblioteki, sekcja internetowa, sekcja plastyczna, sekcja haftu.

M-GOKSiR organizuje, zgodnie z zatwierdzonym planem, imprezy: kulturalne, sportowe                    i rekreacyjne. Jego działalność jest skierowana do wszystkich mieszkańców gminy. Do największych uroczystości zaliczyć należy: Obchody Dni Gniewkowa, Noc św. Jana, Gminne Święto Plonów, Powitanie Nowego Roku. Organizowane są również rocznice i uroczystości państwowe, takie jak: Rocznica Uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja, wybuchu II wojny światowej, Narodowe Święto Niepodległości itp. Pielęgnowane są również tradycje i obrzędy świąt: Wielkanocnych, Bożego Narodzenia. Z tej okazji organizowane są również liczne konkursy tematyczne i spotkania.

W ciągu roku kalendarzowego M-GOKSiR organizuje spotkania i konkursy literackie, przeglądy piosenek, zespołów ludowych, zespołów wokalno - instrumentalnych. Dla najmłodszych zapraszane są teatrzyki z programami dla dzieci. Ośrodek jest również organizatorem wyjazdów do kina, opery, teatru. M-GOKSiR współpracuje z sołectwami organizując na wsiach pikniki, spotkania okolicznościowe, zawody sportowo-rekreacyjne. Instytucja kultury prowadzi liczne rozgrywki ligowe dla amatorów oraz wiele turniejów sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Działalność kulturalną prowadzą również stowarzyszenia, harcerstwo, parafie oraz szkoły z terenu gminy, które przeprowadzają wiele ciekawych przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych. W Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie działa chór „Allegretto” oraz zespół Cheerleaders.

Mieszkańcy gminy mają możliwość uprawiania sportu w ramach niżej wymienionych klubów  i stowarzyszeń:

- Stowarzyszenie LZS Gniewko – piłka siatkowa;

- MLKS UNIA Gniewkowo – piłka nożna, szachy;

- TG SOKÓŁ – tenis stołowy, biegi uliczne i na orientację;

- LZS KOMETA Więcławice – piłka nożna;

- LZS CZARNI Wierzchosławice – piłka nożna;

- Stowarzyszenie Piłkarskie OMEGA LZS Markowo – piłka nożna;

- KS HARMATTAN Gniewkowo – piłka koszykowa.

Wszystkie kluby prowadzą rozgrywki w ramach swoich lig, współpracują też z M-GOKSIR przy organizacji niektórych turniejów dla amatorów.

- 6.6. Określenie grup społecznych wymagających wsparcia; pomoc społeczna

Pomoc społeczna w gminie wykonywana jest poprzez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który jest jednostką organizacyjną gminy powołaną do realizacji zadań zleconych i własnych gminy z zakresu pomocy społecznej. Bezpośrednie wsparcie socjalne udzielane jest najczęściej rodzinom wielodzietnym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, dotkniętym bezrobociem oraz właścicielom gospodarstw rolnych o małej powierzchni i słabej klasie użytkowanych gruntów. Pomoc kierowana jest również do rodzin patologicznych, osób nieporadnych życiowo, ludzi starych czy przewlekle chorych. Pomoc społeczna angażuje znaczne środki pochodzące z gminnego budżetu, które w innej sytuacji można by przeznaczyć na inwestycje prorozwojowe. Uzupełnieniem działań gminy jest praca Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej.

Poniżej przedstawiono tabelaryczne dane dotyczące udzielonego wsparcia socjalnego                  w gminie Gniewkowo w zależności od powodów trudnej sytuacji życiowej.

| Powód trudnej sytuacji życiowej | Liczba rodzin |  |  |  | Liczba osób w tych rodzinach |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Ubóstwo | 3 | 4 | 481 | 451 | 3 | 5 | 1609 | 1492 |
| Sieroctwo | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Bezdomność | 4 | 13 | 11 | 13 | 4 | 17 | 13 | 27 |
| Potrzeba ochrony macierzyństwa | 129 | 87 | 33 | 31 | 574 | 385 | 160 | 144 |
| Bezrobocie | 476 | 517 | 525 | 555 | 1760 | 1850 | 1847 | 1959 |
| Niepełnosprawność | 230 | 127 | 153 | 160 | 527 | 353 | 406 | 416 |
| Długotrwała choroba | 172 | 157 | 109 | 118 | 620 | 531 | 308 | 294 |
| Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego | 59 | 66 | 48 | 46 | 286 | 318 | 213 | 183 |
| w tym: - rodziny niepełne | 36 | 42 | 35 | 35 | 133 | 149 | 126 | 119 |
| - rodziny wielodzietne | 20 | 26 | 14 | 12 | 143 | 181 | 94 | 70 |
| Alkoholizm | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 10 | 5 |
| Narkomania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego | 14 | 12 | 6 | 6 | 38 | 30 | 10 | 8 |
| Przemoc w rodzinie | - | 6 | 0 | 0 | - | 22 | 0 | 0 |
| Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze | - | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 |
| Zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa | - | 6 | 5 | 2 | - | 25 | 10 | 5 |
| Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Klęska żywiołowa lub ekologiczna | 36 | 36 | 0 | 0 | 125 | 132 | 0 | 0 |

*Podstawa: dane Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie

Wykorzystanie środków finansowych ogółem (za 2006 r.)

| Zadania | Plan | Wykonanie | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadania zlecone gminie | 4530394 | 4523837 | 99,85 |
| Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne | 3999490 | 3996662 | 99,93 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 34000 | 30946 | 91,10 |
| Zadania własne gminy: w tym - zasiłki celowe i w naturze - dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkole | 1832290 248081 123426 | 1825750 248081 123426 | 96,64 100 100 |

*Podstawa: dane Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie

Wykorzystanie środków finansowych ogółem (za 2006 r.)

| Rodzaj pomocy | Nakłady | Ilość świadczeń [2006 r.] |
| --- | --- | --- |
| Zasiłki stałe | 329.725 | 1068 |
| Zasiłki rodzinne | 2.762.820 | 38820 |
| Zasiłki pielęgnacyjne | 767.772 | 4422 |
| Zasiłki okresowe | 339.120 | 2033 |
| Składki na ubezp. emerytalne i rentowe | 44.340 | 330 |
| Ogółem | 4.243.777 | 4673 |

*Podstawa: dane Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie

Wsparcie o charakterze strukturalnym (gospodarczym)

Wsparcia finansowego o charakterze strukturalnym (gospodarczym) wymagają następujące grupy społeczne:

- osoby bezrobotne wyrażające chęć podjęcia działalności gospodarczej;

- podmioty gospodarcze prowadzące działalność produkcyjną i usługową wymagające dokapitalizowania majątku rzeczowego i wniesienia nowego know – how celem poprawy konkurencyjności;

- osoby prowadzące dotychczas produkcję rolniczą zmieniające profil na rzecz nowych, związanych z rolnictwem, choć nierolniczych typów produkcji i usług (agroturystyka, produkcja biomasy, itp.).

Grupy te wymagają szczególnej uwagi i zapewnienia im dostępu do informacji i szkoleń                    w zakresie prawa i zagadnień ekonomicznych pozwalających skorzystać im ze środków strukturalnych Unii Europejskiej.

- 7. Identyfikacja problemów

Bariery rozwojowe gminy Gniewkowo są typowe dla mało zurbanizowanych terenów rolniczych. Nagromadzone przez lata zaniedbania i opóźnienia powodują cały splot wielu niekorzystnych zjawisk dotyczących wszystkich obszarów dziedzin funkcjonowania gminy. Dziedziny te przenikają się nawzajem nasilając negatywne oddziaływania, których skutkiem jest brak możliwości szybkiego wzrostu poziomu życia mieszkańców. Najważniejsze problemy występują w sferze infrastruktury technicznej, sferze gospodarczej, społecznej                  i turystyce.

1. Infrastruktura techniczna

- Niewystarczająco rozbudowana sieć komunikacyjna na terenach wiejskich,

- Brak rozdzielenia kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową,

- Niedostatecznie rozwinięty system kanalizacji sanitarnej i recyklingu odpadów,

- Słabo rozwinięty system segregacji odpadów,

- Zły stan dróg gminnych, ulic miejskich i chodników,

- Konieczność modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków,

- Niewystarczająco rozbudowana sieć gazociągowa.

2. Sfera gospodarcza

- Niewystarczająca ilość indywidualnych podmiotów gospodarczych poza rolnictwem,

- Nadmiar siły roboczej pozostającej bez pracy,

- Niskie dochody ludności skutkujące ograniczeniem lokalnego popytu,

- Niewielkie możliwości dywersyfikacji źródeł zarobkowania na terenie gminy.

3. Sfera społeczna

- Słaby poziom wykształcenia mieszkańców,

- Duży wskaźnik bezrobocia na terenie gminy,

- Niewystarczająca ilość miejsc pracy,

- Brak infrastruktury oraz innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych,

- Duża grupa osób objętych wykluczeniem społecznym i wymagająca wsparcia,

- Mała aktywność mieszkańców w organizacjach społecznych,

- Niezaspokojenie potrzeb w zakresie edukacji przedszkolnej,

- Brak żłobka,

- Niewystarczający dostęp ludności, zwłaszcza wiejskiej, do infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (boiska, place zabaw, świetlice),

- Słaby poziom informatyzacji Gminy,

- Niezaspokojone w znacznym stopniu potrzeby mieszkaniowe.

4. Sfera turystyki

- Brak atrakcyjnej infrastruktury turystycznej;

- Słaba informacja turystyczna;

- Brak „tradycji” turystycznej na wsi;

- Niewystarczające wykorzystanie znajdujących się na terenie gminy dóbr dziedzictwa kulturowego i walorów krajobrazowych;

- Niewystarczający poziom świadomości ekologicznej mieszkańców gminy.

Dokonana Analiza SWOT i identyfikacja problemów były jednymi ze źródeł określenia przyjętych zadań. Koncentrują się one w tych sferach, gdzie braki są najbardziej odczuwalne. Wybór zadań poprzedzony został również szeroko zakrojonymi konsultacjami społecznymi, w wyniku których analizowano postulaty ludności zgłaszane na zebraniach sołeckich, petycjach do władz gminy, problemach zgłaszanych w lokalnej prasie. Jednakże najbardziej pomocną w wyborze, zarówno priorytetów, jak i konkretnych zadań do realizacji była przeprowadzona wśród mieszkańców anonimowa ankieta. Dokument ten, prezentowany poniżej, był również wykorzystany w określeniu wizerunku gminy w oczach jej mieszkańców (Analiza SWOT).

ANONIMOWA ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY GNIEWKOWO (2007 rok)

DANE OGÓLNE

PŁEĆ (zakreślić krzyżykiem właściwe)

| K | M |
| --- | --- |

WIEK (zakreślić krzyżykiem właściwe)

| do 18 lat |  |
| --- | --- |
| od 18 do 60 lat |  |
| powyżej 60 lat |  |

WYKSZTAŁCENIE (zakreślić krzyżykiem właściwe)

| podstawowe |  |
| --- | --- |
| średnie |  |
| policealne |  |
| zasadnicze zawodowe |  |
| wyższe |  |

STATUS ZAWODOWY (zakreślić krzyżykiem właściwe)

| pracownik |  |
| --- | --- |
| rolnik |  |
| przedsiębiorca |  |
| uczeń / student |  |
| niepracujący |  |

MIEJSCOWOŚĆ / SOŁECTWO

……………………………………………………………………………………………………………………….

PYTANIA

1. CZY UWAŻA PAN / PANI, ŻE DZIAŁANIA INWESTYCYJNE GMINY POWINNY BYĆ ODWAŻNE I DYNAMICZNE ?

| TAK | NIE |  |
| --- | --- | --- |
| 2. PROSIMY O OCENĘ WARUNKÓW ŻYCIA W GMINIE GNIEWKOWO (prosimy o zakreślenie właściwej odpowiedzi, według skali: 5-bardzo dobra, 4-dobra, 3-dostateczna, 2-zła, 1-bardzo zła ) |  |  |

| PYTANIE / OCENA | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bezpieczeństwo na terenie gminy |  |  |  |  |  |
| kontakty z Urzędem Gminy |  |  |  |  |  |
| lokalny rynek pracy |  |  |  |  |  |
| szkoły podstawowe |  |  |  |  |  |
| gimnazja |  |  |  |  |  |
| opieka społeczna |  |  |  |  |  |
| opieka zdrowotna |  |  |  |  |  |
| warunki mieszkaniowe |  |  |  |  |  |
| dostępność do kultury i rozrywki |  |  |  |  |  |
| dostępność do sportu i rekreacji |  |  |  |  |  |
| wodociągi i jakość wody |  |  |  |  |  |
| kanalizacja |  |  |  |  |  |
| stan dróg i komunikacji lokalnej |  |  |  |  |  |
| stan środowiska naturalnego |  |  |  |  |  |
| gastronomia |  |  |  |  |  |
| placówki handlowe |  |  |  |  |  |
| placówki usługowe |  |  |  |  |  |
| UWAGI |  |  |  |  |  |

3. PROSZĘ WPISAĆ TRZY CZYNNIKI, ZASOBY, UWARUNKOWANIA, KTÓRE WEDŁUG PANA / PANI OPINI STANOWIĄ MOCNĄ STRONĘ GMINY GNIEWKOWO ?

- ……………………………………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………………………………………..

4. PROSZĘ WPISAĆ TRZY CZYNNIKI, BARIERY, KTÓRE WEDŁUG PANA / PANI OPINI SĄ SŁABĄ STRONĄ GMINY GNIEWKOWO ?

- ……………………………………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………………………………………..

5. JAKIE ZJAWISKA SPOŁECZNE, GOSPODARCZE MOGĄ STANOWIĆ SZCZEGÓLNĄ SZANSĘ DLA ROZWOJU GMINY ?

- ……………………………………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………………………………………..

6. JAKIE ZJAWISKA SPOŁECZNE / GOSPODARCZE MOGĄ STANOWIĆ ZAGROŻENIE DLA ROZWOJU GMINY?

- ……………………………………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………………………………………..

7. MAJĄC OGRANICZONE ŚRODKI W BUDŻECIE GMINY NA REALIZACJĘ STRATEGICZNYCH DZIAŁAŃ PROSIMY O WSKAZANIE 5 NAJISTOTNIEJSZYCH ZADAŃ, NA KTÓRE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI POWINNY BYĆ WYDAWANE PIENIĄDZE.

| DZIAŁANIE | WAŻNE | ZBĘDNE |
| --- | --- | --- |
| remonty i budowa dróg |  |  |
| budowa infrastruktury przy drogach (parkingi, oświetlenie, zatoki, wiaty przystankowe) |  |  |
| budowa ścieżek rowerowych |  |  |
| rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej |  |  |
| rozbudowa sieci kanalizacyjnej |  |  |
| aktywne wspieranie lokalnych przedsiębiorców i poszukiwanie inwestorów zewnętrznych |  |  |
| rewitalizacja zabytkowej części miasta |  |  |
| budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej |  |  |
| budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej |  |  |
| promocja i wsparcie korzystania z odnawialnych źródeł energii |  |  |
| rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów |  |  |
| stworzenie systemu segregacji odpadów |  |  |
| rozbudowa usług gastronomiczno - hotelarskich |  |  |
| zwiększanie estetyki miasta i gminy |  |  |
| wspieranie działań kulturalnych, artystycznych i promocji miasta |  |  |
| zwiększenie pomocy socjalnej dla najuboższych |  |  |
| informatyzacja gminy i Urzędu Miejskiego |  |  |
| podjęcie działań dla pozyskania funduszy Unii Europejskiej |  |  |
| inne działania ważne dla rozwoju gminy: |  |  |

Szczegółowe dane dotyczące udzielanych odpowiedzi prezentowane są  poniżej.

Uczestnicy ankiety.

Wg wieku:

77% w wieku 18-60 lat

15% powyżej 60 lat

8% w wieku do 18 lat

Wg płci:

62% kobiety

38% mężczyźni

Wg poziomu wykształcenia:

38% średnie

31% wyższe

15% zasadnicze zawodowe

8% policealne

8% podstawowe

Wg zawodów:

38% pracownik

31 % rolnik

31% uczeń/student

Wg miejsca zamieszkania:

77% Gniewkowo

15% Wierzbiczany

8% Szadłowice

Większość uczestników badania ankietowego stanowiły kobiety, w wieku od 18 – 60 lat,             z wykształceniem średnim, i wyższym, zamieszkałe w Gniewkowie.

Opinie ankietowanych

Opinie ankietowanych ujęto w formie wykresów.

Na Pytanie nr 1 w brzmieniu „CZY UWAŻA PAN / PANI, ŻE DZIAŁANIA INWESTYCYJNE GMINY POWINNY BYĆ ODWAŻNE I DYNAMICZNE” wszyscy ankietowani odpowiedzieli twierdząco.

Na pytanie nr 2 dotyczące oceny warunków życia w gminie Gniewkowo ankietowani udzielili następujących odpowiedzi:

Choć oceny są zróżnicowane, ankietowani stosunkowo dobrze postrzegają stan bezpieczeństwa na terenie gminy – najwięcej jest ocen dobrych – 38%.

Jak widać z wykresu jakość pracy Urzędu Miejskiego jest bardzo dobrze oceniana – oceny bardzo dobre i dobre stanowią 77% wskazań.

Ankietowani negatywnie oceniają lokalny rynek pracy – najgorsze z ocen stanową łącznie ponad 50% wskazań.

Tradycyjnie dobrze postrzegana jest gminna oświata. Oceny bardzo dobre i dobre sięgają 55% ogółu wskazań.

Jakość pracy instytucji pomocy społecznej w jednoznaczny sposób została oceniona przez ankietowanych jako dostateczna (77% wskazań).

Ocena jakości pracy gminnych placówek medycznych wskazuje, że ankietowani nie są        w pełni zadowoleni ze stanu obecnego. Oceny dostateczna i niższe stanowią niemal 70% ogółu.

Warunki mieszkaniowe w gminie oceniane są jako niezbyt korzystne. Oceny dostateczne                i niższe to ponad 80% ogółu wskazań.

Ankietowani negatywnie oceniają możliwości dostępu do kultury, sportu i rekreacji.                W przypadku kultury oceny dostateczne i niższe to ponad 90% ogółu wskazań, zaś               w przypadku dostępu do sportu i rekreacji wskaźnik ten wynosi 77%.

Ankietowani nie oceniają dobrze gminnej infrastruktury wodno – ściekowej. Zarówno               w przypadku sieci wodociągowej, jak i sieci kanalizacji sanitarnej, suma ocen dosiecznych            i niższych jest taka sama i wynosi 85%. Paradoksalnie lepiej oceniana jest kanalizacja sanitarna, choć jej dostępność na terenie gminy jest znacząco mniejsza niż sieci wodociągowej. Może to wskazywać na niską świadomość ekologiczną ankietowanych.

Bardzo nisko ankietowani oceniają stan dróg na terenie gminy. Brak wskazań ocen choćby dobrych. Oceny złe i bardzo złe to 53% wskazań, oceny dostateczne – 47%.

Ocena stanu środowiska naturalnego przez ankietowanych nie wypada korzystnie. Oceny dostateczna i niżej stanowią niemal 70% ogółu wskazań, 31% ankietowanych uważa stan środowiska za dobry.

Lokalna gastronomia została oceniona przez ankietowanych przeciętnie. 31% odpowiedzi to oceny dobre, 69% dostateczne.

Zdecydowanie negatywnie ankietowani ocenili działające w gminie placówki usługowe. Jedynie 15% ankietowanych oceniło rynek usług dobrze, pozostałe odpowiedzi to odpowiedzi 3 i 2 w pięciopunktowej skali.

Pytania nr 3 – 5 były pytaniami otwartymi, gdzie ankietowani sami wskazywali odpowiedzi.

Pytanie 3 dotyczyło mocnych stron gminy Gniewkowo. Najczęściej udzielane odpowiedzi to: rolnictwo, położenie, bogata historia. Na uwagę zasługują udzielone kilkukrotnie odpowiedzi „brak mocnych stron”, co może świadczyć o pesymizmie ankietowanych.

Pytanie 4 dotyczyło słabych stron gminy Gniewkowo. Najczęściej udzielanymi odpowiedziami były: brak miejsc pracy, emigracja ludzi młodych, zły stan dróg, estetyka miasta, ubóstwo mieszkańców i brak infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Na uwagę zasługuje fakt, że ankietowani wskazywali o wiele więcej stron słabych niż silnych.

W pytaniu nr 5 ankietowani odpowiadali, jakie widzą szanse dla gminy. Najczęściej udzielane odpowiedzi to: możliwość wykorzystania funduszy unijnych, lokalizowanie nowych przedsiębiorstw na terenie gminy, wykorzystanie nowych technologii.

Pytanie nr 6 dotyczyło zagrożeń w sferze społeczno – gospodarczej. Ankietowani najczęściej wskazywali na: rosnącą przestępczość, brak wystarczającej liczby przedsiębiorstw, niewłaściwą politykę władz, brak szkół średnich na terenie gminy.

W pytaniu nr 7 poproszono ankietowanych o wskazanie najistotniejszych zadań, które ich zdaniem powinny być realizowane. Ankietowani mieli jednocześnie możliwości wskazywania tych dziedzin, w których inwestycje uważali za zbędne. Analiza odpowiedzi wskazuje na docenianie przez ankietowanych wagi wykorzystania szans związanych z uczestnictwem Polski we Wspólnocie Europejskiej i korzystania z dostępnych funduszy. Ponadto za najważniejsze uznano sfery dotyczące szeroko rozumianej infrastruktury technicznej – wodociągów, kanalizacji i infrastruktury drogowej. Wiele również wskazań dotyczyło konieczności podniesienia estetyki miasta. Obraz graficzny tych odpowiedzi zaprezentowano na wykresie słupkowym.

- III. ZADANIA SŁUŻĄCE POPRAWIE WARUNKÓW ZAMIESZKANIA W GMINIE NA LATA 2007 – 2013

1. BUDOWA I MODERNIZACJA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ

| Lp. | Działanie | Termin realizacji | Oczekiwane rezultaty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Gniewkowie i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej | 2008-2010 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy, w skład czego wchodzi: przebudowa oczyszczalni ścieków, rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej i budowa kanalizacji sanitarnej. Projekt spowoduje zwiększenie mocy przerobowych i jakości oczyszczanych ścieków, redukcję niekorzystnego wpływu na środowisko przyrodnicze, w szczególności wody powierzchniowe i gruntowe, poprawę jakości życia mieszkańców oraz konkurencyjności gospodarczej regionu. |
| 2 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 2008-2013 | Zwiększenie udziału budynków podłączonych do kanalizacji. Wzrost ilości oczyszczonych ścieków. Wzrost ilości osób korzystających z kanalizacji. Poprawa jakości środowiska przyrodniczego. Obniżenie kosztów gospodarstw domowych poprzez wyeliminowanie wywozu nieczystości płynnych. |
| 3 | Budowa stacji uzdatniania wody w Gniewkowie | 2009-2010 | Poprawa jakości wody pitnej dla 15 tys. mieszkańców gminy. |
| 4 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Suchatówka – Gniewkowo | 2009-2010 | Wyeliminowanie ryzyka wprowadzania do środowiska ścieków nieoczyszczonych, zarówno ze względu na nieszczelność zbiorników, jak i świadome działania użytkowników szamb. Wzrost liczby osób korzystających z kanalizacji. Poprawa jakości środowiska przyrodniczego. Zwiększenie atrakcyjności gruntów na terenie objętym inwestycją. |
| 5 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rojewo-Kaczkowo- Gniewkowo | 2009-2010 | Wzrost udziału gospodarstw domowych podłączonych do kanalizacji. Wyeliminowanie ryzyka wprowadzania do środowiska ścieków nieoczyszczonych, zarówno ze względu na nieszczelność zbiorników, jak i świadome działania użytkowników szamb. Wzrost liczby osób korzystających z kanalizacji. Zwiększenie atrakcyjności terenów. |

2. BUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

| Lp. | Działanie | Termin realizacji | Oczekiwane rezultaty |
| --- | --- | --- | --- |
| REWITALIZACJA |  |  |  |
| 1 | Modernizacja ulicy Dworcowej w Gniewkowie z rozdzieleniem kanalizacji ogólnospławnej. | 2008 | Modernizacja ulicy z rozdzieleniem kanalizacji ogólnospławnej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów. |
| 2 | Modernizacja ulicy Sobieskiego w Gniewkowie z rozdzieleniem kanalizacji ogólnospławnej. | 2008 | Modernizacja ulicy z rozdzieleniem kanalizacji ogólnospławnej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów. |
| 3 | Modernizacja nawierzchni Rynku w Gniewkowie. | 2008 | Modernizacja nawierzchni drogi. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów. |
| 4 | Modernizacja nawierzchni ul. Kościelnej w Gniewkowie. | 2009 | Modernizacja nawierzchni drogi. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów. |
| 5 | Modernizacja nawierzchni ul. Zamkowej w Gniewkowie. | 2009 | Modernizacja nawierzchni drogi. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów. |
| 6 | Modernizacja nawierzchni ul. Podgórnej w Gniewkowie. | 2009 | Modernizacja nawierzchni drogi. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów. |
| POZOSTAŁE MODERNIZACJE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ |  |  |  |
| 7 | Modernizacja drogi gminnej Suchatówka – Kijewo – Warzyn. | 2008 | Modernizacja nawierzchni drogi. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów. |
| 8 | Modernizacja drogi gminnej Gniewkowo – Zajezierze – Suchatówka. | 2008 | Modernizacja nawierzchni drogi. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów. |
| 9 | Budowa z kostki nawierzchni ul. Działkowców w Gniewkowie. | 2008 | Modernizacja nawierzchni drogi. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów. |
| 10 | Budowa ścieżki rowerowej Wierzchosławice – Gniewkowo. | 2008 | Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy. Promocja zdrowego trybu życia. |
| 11 | Budowa ścieżki rowerowej Suchatówka – Gniewkowo. | 2008 | Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy. Promocja zdrowego trybu życia. |
| 12 | Modernizacja nawierzchni ul. Parkowej w Gniewkowie. | 2009 | Modernizacja nawierzchni drogi. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów. |
| 13 | Budowa z kostki nawierzchni ul. Kwiatowej w Gniewkowie. | 2009 | Modernizacja nawierzchni drogi. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów. |
| 14 | Modernizacja drogi gminnej Zajezierze – Perkowo. | 2010 | Modernizacja nawierzchni drogi. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów. |
| 15 | Modernizacja drogi gminnej Gniewkowo – Wielowieś – Wierzchosławice . | 2010 | Modernizacja nawierzchni drogi. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów. |
| 16 | Modernizacja nawierzchni ul. 17 Stycznia w Gniewkowie. | 2010 | Modernizacja nawierzchni drogi. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów. |
| 17 | Modernizacja nawierzchni ul. Moniuszki w Gniewkowie. | 2010 | Modernizacja nawierzchni drogi. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów. |
| 18 | Modernizacja nawierzchni ul. Chopina w Gniewkowie. | 2010 | Modernizacja nawierzchni drogi. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów. |
| 19 | Modernizacja nawierzchni ul. 700-lecia w Gniewkowie. | 2010 | Modernizacja nawierzchni drogi. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów. |
| 20 | Modernizacja nawierzchni ul. Sikorskiego w Gniewkowie. | 2010 | Modernizacja nawierzchni drogi. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów. |
| 21 | Modernizacja nawierzchni ul. Cmentarnej w Gniewkowie. | 2010 | Modernizacja nawierzchni drogi. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów. |
| 22 | Modernizacja nawierzchni ul. Polnej w Gniewkowie. | 2011 | Modernizacja nawierzchni drogi. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów. |
| 23 | Modernizacja nawierzchni ul. Kolejowej w Gniewkowie. | 2011 | Modernizacja nawierzchni drogi. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów. |
| 24 | Modernizacja nawierzchni Osiedle Toruńskie w Gniewkowie. | 2011-2012 | Modernizacja nawierzchni drogi. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów. |
| 25 | Modernizacja nawierzchni ul. Kątnej w Gniewkowie. | 2012 | Modernizacja nawierzchni drogi. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów. |
| 26 | Modernizacja nawierzchni ul. Wałowej w Gniewkowie. | 2012 | Modernizacja nawierzchni drogi. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów. |

3. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I UZBROJENIE TERENU

| Lp. | Działanie | Termin realizacji | Oczekiwane rezultaty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania terenów w rejonie ulic: Zajezierna, Inowrocławska, Ogrodowa, Kątna, Przemysłowa, Parkowa, Cmentarna, Powstańców Wielkopolskich, Cegielna, Toruńska, Michałowo, Kasprowicza, Kolejowa, Cegielna, Żytnia, Kaczkowo, Wierzchosławice, Wielowieś, Suchatówka, Zajezierze, Chrząstowo, Szadłowice, Dąblin, Gąski, Murzynno. | 2008-2013 | Uporządkowanie pod względem przestrzennym i funkcjonalnym ważnych terenów w mieście i gminie Gniewkowo. Opracowanie planów umożliwi planowy rozwój zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, rozwój terenów usług sportu, rekreacji indywidualnej i zbiorowej, terenów zabudowy usługowej, terenów aktywności gospodarczej oraz obszarów pod zainwestowanie, a w perspektywie wzrost zatrudnienia i przychodów podatkowych gminy. |

4.BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ, KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ

| Lp. | Działanie | Termin realizacji | Oczekiwane rezultaty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa boiska przy Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie w ramach programu „Blisko Boisko”. | 2007 | Zwiększenie atrakcyjności sportowej i turystycznej gminy. Promocja zdrowego trybu życia. Zapewnienie aktywnego wypoczynku mieszkańcom gminy oraz rozwoju lokalnych zespołów sportowych. |
| 2 | Budowa świetlicy w Zajezierzu. | 2008 | Wzrost tożsamości lokalnej mieszkańców. Możliwość organizowania czasu wolnego i imprez kulturalno-sportowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych. |
| 3 | Budowa boiska w Wierzbiczanach. | 2008 | Zwiększenie atrakcyjności sportowej gminy. Promocja zdrowego trybu życia. Zapewnienie aktywnego wypoczynku mieszkańcom gminy oraz rozwoju lokalnych zespołów sportowych. |
| 4 | Euroboisko – modernizacja stadionu Unii Gniewkowo. | 2008-2009 | Zwiększenie atrakcyjności sportowej i turystycznej gminy. Promocja zdrowego trybu życia. Zapewnienie aktywnego wypoczynku mieszkańcom gminy oraz rozwoju lokalnych zespołów sportowych. |
| 5 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP nr 1 w Gniewkowie lub przy Zasadniczej Szkole Zawodowej w Gniewkowie. | 2008-2009 | Wyrównywanie szans edukacyjnych pomiędzy uczniami dużych miast a małych miasteczek poprzez budowę przyszkolnej, nowoczesnej infrastruktury sportowej w Gniewkowie. Zwiększenie dostępności do bazy sportowej dla uczniów, poprawa ich kondycji fizycznej i sprawności oraz oferty sportowej szkoły. |
| 6 | Turystyka historyczna – Księstwo Gniewkowskie. | 2008- 2010 | Pobudzenie lokalnej turystyki poprzez prezentacje walorów historycznych i kulturowych ziemi gniewkowskiej. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej. Przyrost miejsc pracy. Wzrost poziomu integracji lokalnej społeczności i poczucia wspólnoty. |
| 7 | Budowa pływalni w Gniewkowie. | 2008-2010 | Poprawa dostępności mieszkańców do bazy sportowej. Poprawa stanu wydolności i sprawności fizycznej mieszkańców. Promocja zdrowego trybu życia. |
| 8 | Budowa świetlicy w Kawęczynie. | 2009 | Wzrost tożsamości lokalnej mieszkańców. Możliwość organizowania czasu wolnego i imprez kulturalno-sportowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych. |
| 9 | Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie. | 2009 | Poprawa warunków nauki dzieci oraz poprawa bezpieczeństwa prowadzenia zajęć. Osiąganie lepszych efektów dydaktycznych. |

5.MODERNIZACJA I REMONTY INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I MIESZKANIOWEJ

| Lp. | Działanie | Termin realizacji | Oczekiwane rezultaty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szadłowicach. | 2008 | Ograniczenie kosztów eksploatacji budynku, poprawa estetyki szkoły i wzrost komfortu uczniów i nauczycieli. |
| 2 | Adaptacja i przebudowa budynku mieszkalnego w Lipiu. | 2008 | Celem zadania jest powiększenie komunalnej bazy mieszkaniowej dla potrzeb mieszkańców gminy. Przebudowa budynku poprawi sytuację mieszkaniową kilkunastu rodzin, a w konsekwencji jakość ich życia. |
| 3 | Informatyzacja Gminy i Urzędu Miejskiego. | 2008-2009 | Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów i załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim, co przyczyni się do budowy społeczeństwa informacyjnego oraz spowoduje szybsze i wygodniejsze załatwianie spraw urzędowych. Obniżenie kosztów funkcjonowania administracji. |
| 4 | Remont budynku Pałacu w Markowie. | 2008-2009 | Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców zabytkowego budynku, zwiększenie energooszczędności i zmniejszenie kosztów bieżącego utrzymania budynku. Poprawa estetyki wsi, a w konsekwencji zwiększenie jej potencjału agroturystycznego. |
| 5 | Odnowienie elewacji budynków w ramach rewitalizacji Rynku wraz z przyległymi ulicami. | 2008-2010 | Przywrócenie Rynkowi właściwej funkcji przestrzeni publicznej poprzez modernizację elewacji budynków komunalnych znajdujących się na Rynku i ul. Sobieskiego w Gniewkowie. Dzięki realizacji zadania nastąpi zdecydowana poprawa estetyki Rynku oraz standardu i komfortu osób zamieszkujących budynki. Inwestorzy otrzymają możliwość otwierania biur, firm, przedstawicielstw w centralnej i najbardziej reprezentatywnej części miasta. Nastąpi wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości. |
| 6 | Budowa budynku mieszkalnego w Lipiu. | 2008-2010 | Powiększenie komunalnej bazy mieszkaniowej dla potrzeb mieszkańców gminy. |
| 7 | Adaptacja pomieszczeń na ul. Kilińskiego (dawny młyn) na mieszkania. | 2008-2010 | Powiększenie komunalnej bazy mieszkaniowej dla potrzeb mieszkańców gminy. Poprawa warunków życia mieszkańców oraz wpływ na estetykę ulicy. |

- IV. REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW

Rozwój gospodarczy jest najlepszym sposobem eliminacji większości problemów społecznych (takich jak bezrobocie, ubóstwo, przestępczość itp.), przed jakimi staje władza lokalna. Rozwój gospodarczy na szczeblu lokalnym oznacza przyrost możliwości, które pozwalają lokalnej władzy i mieszkańcom lepiej zaspokajać większą liczbę potrzeb na wyższym poziomie. Podkreślenia przy tym wymaga fakt, że jedynie w warunkach rozwoju gospodarczego udaje się osiągnąć tak pożądane zjawisko jak uczestnictwo prywatnego kapitału w przedsięwzięciach istotnych dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

Opis zadań w planie rozwoju lokalnego przedstawiono w planowanej kolejności realizacji. Zadania dotyczą zagospodarowania w infrastrukturę techniczną obszaru gminy oraz zagospodarowania w infrastrukturę społeczną. Przyjęte priorytety są zgodne z dokumentami strategicznymi Powiatu Inowrocławskiego oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także z działaniami zawartymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 i pokrywają się z przyjętymi w Unii Europejskiej okresami budżetowania.

- V. PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

- W OKRESIE 2007 – 2013

- W KOLEJNOŚCI REALIZACJI

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| Modernizacja ulicy Dworcowej w Gniewkowie z rozdzieleniem kanalizacji ogólnospławnej (w ramach rewitalizacji). |  |
| Cele zadania |  |
| Celem działania jest modernizacja głównej drogi w mieście, która poprawi dostępność komunikacyjną gminy, umożliwi szybsze i bezpieczniejsze powiązanie pomiędzy punktami zlokalizowanymi na terenie miasta, poprawi bezpieczeństwo ruchu kołowego na drodze oraz zmniejszy obciążenia środowiskowe na skutek rozdzielenia kanalizacji ogólnospławnej. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Infrastruktura transportowa to element niezwykle ważny i istotny dla wszystkich samorządów lokalnych, a także swoisty priorytet dla rozwoju kraju. Modernizowana droga stanowi wizytówkę miasta, jest centrum handlu, usług i miejscem siedziby wielu ważnych instytucji: Komisariatu Policji, M-GOKSiR-u, Biblioteki, Gimnazjum, Ośrodka Zdrowia, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Nadleśnictwa i Poczty. Przebudowa ulicy przyczyni się nie tylko do poprawy jakości życia mieszkańców miasta, ale także do poprawy estetyki miejscowości. Spowoduje wzrost przedsiębiorczości zainteresowanej prowadzeniem działalności w reprezentacyjnej części miasta oraz wzrost wartości nieruchomości położonych w bezpośredniej strefie oddziaływania inwestycji. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Długość odcinka i powierzchnia zmodernizowanej nawierzchni ulicy Dworcowej, długość sieci kanalizacyjnej i liczba przyłączy Wskaźnik rezultatu: Wzrost estetyki ulicy; wzrost liczby punktów handlowych i przedsiębiorstw na terenie inwestycji; mniejsza liczba wypadków komunikacyjnych; wzrost cen nieruchomości położonych przy ulicy; wzrost turystyki. |  |
| Kolejność realizacji | 1 |
| Harmonogram | 2008 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 1 650 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Wykup wierzytelności przez Bank Gospodarstwa Krajowego |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Lokalnym Programem Rewitalizacji Gniewkowa na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| Modernizacja ulicy Sobieskiego w Gniewkowie z rozdzieleniem kanalizacji ogólnospławnej (w ramach rewitalizacji). |  |
| Cele zadania |  |
| Celem działania jest modernizacja głównej drogi w mieście, która poprawi dostępność komunikacyjną gminy, umożliwi szybsze i bezpieczniejsze powiązanie pomiędzy punktami zlokalizowanymi na terenie miasta, poprawi bezpieczeństwo ruchu kołowego na drodze oraz zmniejszy obciążenia środowiskowe na skutek rozdzielenia kanalizacji ogólnospławnej. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Infrastruktura transportowa to element niezwykle ważny i istotny dla wszystkich samorządów lokalnych, a także swoisty priorytet dla rozwoju kraju. Modernizowana droga stanowi wizytówkę miasta, jest centrum handlu i usług w mieście. Przebudowa ulicy przyczyni się nie tylko do poprawy jakości życia mieszkańców miasta, ale także do poprawy estetyki miejscowości. Spowoduje wzrost przedsiębiorczości zainteresowanej prowadzeniem działalności w reprezentacyjnej części miasta. Nastąpi również wzrost wartości nieruchomości położonych w bezpośredniej strefie oddziaływania inwestycji i wzrost atrakcyjności turystycznej miasta. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Długość odcinka i powierzchnia zmodernizowanej nawierzchni ulicy Sobieskiego, długość sieci kanalizacyjnej i liczba przyłączy Wskaźnik rezultatu: Wzrost estetyki ulicy; wzrost liczby punktów handlowych i przedsiębiorstw na terenie inwestycji; mniejsza liczba wypadków komunikacyjnych; wzrost cen nieruchomości położonych przy ulicy; wzrost turystyki |  |
| Kolejność realizacji | 2 |
| Harmonogram | 2008 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 1 650 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Wykup wierzytelności przez Bank Gospodarstwa Krajowego |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i komunikacyjnej . Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Lokalnym Programem Rewitalizacji Gniewkowa na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| Modernizacja nawierzchni Rynku w Gniewkowie (w ramach rewitalizacji). |  |
| Cele zadania |  |
| Celem działania jest przywrócenie Rynkowi właściwej funkcji przestrzeni publicznej poprzez modernizację nawierzchni, która umożliwi szybsze i bezpieczniejsze powiązanie pomiędzy punktami zlokalizowanymi na terenie miasta, poprawi bezpieczeństwo ruchu kołowego na drodze, zmniejszy obciążenia środowiskowe. Dzięki jego realizacji nastąpi zdecydowana poprawa estetyki i dostępności komunikacyjnej tej części miasta. Inwestorzy otrzymają możliwość otwierania biur, firm, przedstawicielstw w centralnej i najbardziej reprezentatywnej części miasta. Nastąpi wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Działania związane z odbudową zdegradowanej części miasta mają na celu ożywienie Rynku, który utracił swoją rolę jako centrum handlowe oraz nakierowane są na poprawę jakości życia i odtworzenie więzi społecznych wśród mieszkańców centrum Gniewkowa. Przywrócenie funkcjonalności centralnej części miasta charakteryzuje się elementem rozwojowym – poprawa estetyki tych miejsc, która łączy się nierozerwalnie z możliwością powstawania i lepszego funkcjonowania małej i średniej przedsiębiorczości, kreowania nowych miejsc pracy. Wpisuje się również w inne działania władz samorządowych, które są bardzo zainteresowane przyciągnięciem nowych inwestycji na swój teren . |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Długość odcinka i powierzchnia zmodernizowanej nawierzchni Rynku, długość sieci kanalizacyjnej i liczba przyłączy. Wskaźnik rezultatu: Wzrost estetyki Rynku; wzrost liczby punktów handlowych i przedsiębiorstw na terenie inwestycji; mniejsza liczba wypadków komunikacyjnych; wzrost cen nieruchomości położonych przy Rynku; wzrost atrakcyjności turystycznej miasta. |  |
| Kolejność realizacji | 3 |
| Harmonogram | 2008 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 400 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Wykup wierzytelności przez Bank Gospodarstwa Krajowego |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i komunikacyjnej . Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Lokalnym Programem Rewitalizacji Gniewkowa na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| Odnowienie elewacji budynków komunalnych w ramach rewitalizacji Rynku z przyległymi ulicami. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem działania jest przywrócenie Rynkowi właściwej funkcji przestrzeni publicznej poprzez modernizację elewacji budynków komunalnych znajdujących się na Rynku i ul. Sobieskiego w Gniewkowie. Dzięki realizacji zadania nastąpi zdecydowana poprawa estetyki Rynku oraz standardu i komfortu osób zamieszkujących budynki. Inwestorzy otrzymają możliwość otwierania biur, firm, przedstawicielstw w centralnej i najbardziej reprezentatywnej części miasta. Nastąpi wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Działania związane z odbudową zdegradowanej części miasta mają na celu ożywienie Rynku, który utracił swoją rolę jako centrum handlowe oraz nakierowane są na poprawę jakości życia i odtworzenie więzi społecznych wśród mieszkańców centrum Gniewkowa. Przywrócenie funkcjonalności centralnej części miasta charakteryzuje się elementem rozwojowym – poprawa estetyki tych miejsc, która łączy się nierozerwalnie z możliwością powstawania i lepszego funkcjonowania małej i średniej przedsiębiorczości, kreowania nowych miejsc pracy. Wpisuje się również w inne działania władz samorządowych, które są bardzo zainteresowane przyciągnięciem nowych inwestycji na swój teren . |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Powierzchnia odnowionych elewacji; liczba budynków podlegających rewitalizacji Wskaźnik rezultatu: Wzrost liczby punktów handlowo-usługowych i przedsiębiorstw na terenie inwestycji; wzrost cen odnawianych nieruchomości położonych przy Rynku; wzrost turystyki; wzrost liczby miejsc pracy na Rynku |  |
| Kolejność realizacji | 4 |
| Harmonogram | 2008-2010 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 1000 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 200 000 zł Środki unijne: 800 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Lokalnym Programem Rewitalizacji Gniewkowa na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Gniewkowie i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. |  |
| Cele zadania |  |
| Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy. Poprawa konkurencyjności gospodarczej regionu. Poprawa jakości życia mieszkańców. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy, w skład czego wchodzi: przebudowa oczyszczalni ścieków, rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej i budowa kanalizacji sanitarnej jest warunkiem rozwoju przedsiębiorczości, poprawy jakości życia mieszkańców oraz warunków ochrony środowiska w regionie. Projekt spowoduje zwiększenie mocy przerobowych i jakości oczyszczanych ścieków, wpłynie również na inwestycje w regionie, tj. rozbudowa fabryki Bonduelle Gniewkowo. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków, długość sieci kanalizacji deszczowej, długość sieci kanalizacji sanitarnej, liczba przyłączy Wskaźnik rezultatu: Wzrost wydajności oczyszczalni, wzrost liczby osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej |  |
| Kolejność realizacji | 5 |
| Harmonogram | 2008-2010 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 16 400 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 8 400 000 zł Środki unijne: 8 000 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel zadania: rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Lokalnym Programem Rewitalizacji Gniewkowa na lata 2007-2013. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| Turystyka Historyczna - Księstwo Gniewkowskie. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem zadania jest pobudzenie lokalnej turystyki poprzez prezentację i promocję walorów historycznych i kulturowych ziemi gniewkowskiej. Dzięki realizacji zadania zwiększy się atrakcyjność gminy, co może wpłynąć na przyrost miejsc pracy, a w konsekwencji poprawę jakości życia mieszkańców. Szkoły będą mogły realizować programy edukacyjne, co przyczyni się do wzrostu integracji lokalnej społeczności i poczucia wspólnoty. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Gmina Gniewkowo posiada ograniczone zasoby, geograficzne i zabytkowe, atrakcyjne turystycznie. W celu pobudzenia zainteresowania Gniewkowem w regionie zostanie ożywiona idea Księstwa Gniewkowskiego jako okresu największego rozwoju i znaczenia miejscowości w historii. Odwołując się do więzi łączących człowieka z bogatą historią i najbliższą okolicą (małą ojczyzną) możliwe jest włączenie lokalnej społeczności (ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli, dzieci i rodziców) do edukacji historycznej i edukacji regionalnej (poszanowanie własnego dziedzictwa). Bogata historia ziemi gniewkowskiej pozwala na realizację wielu programów mających na celu przybliżenie jej dziejów i prezentację jej dorobku. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania (organizowanie uroczystości, renowacja zabytków i eksponatów, stworzenie izby muzealnej, wydawanie publikacji i materiałów promocyjnych) pozwolą na zainteresowanie jej dziejami szerokiej rzeszy potencjalnych turystów odwiedzających gminę. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Liczba zabytków poddanych renowacji; liczba wydanych publikacji i materiałów promocyjnych; liczba programów edukacyjnych; liczba uroczystości, konkursów i imprez związanych z Księstwem Gniewkowskim. Wskaźnik rezultatu: Wzrost turystyki i agroturystyki. |  |
| Kolejność realizacji | 6 |
| Harmonogram | 2008-2010 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 800 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 500 000 zł Środki unijne: 300 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie, Towarzystwo Przyjaciół Gniewkowa i Ziemi Gniewkowskiej. |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel zadania: wzrost potencjału turystycznego gminy Gniewkowo. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Lokalnym Programem Rewitalizacji Gniewkowa na lata 2007-2013. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szadłowicach. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem zadania jest ograniczenie strat energii i poprawa estetyki szkoły poprzez wykonanie ocieplenia budynku z wymianą stolarki okiennej. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Budynek szkoły nie posiada ocieplonych ścian, co powoduje duże koszty eksploatacyjne w okresie jesienno-zimowym. Termomodernizacja umożliwi ograniczenie strat ciepła w budynku i zdecydowanie polepszy komfort uczniów, nauczycieli i osób w nim zamieszkujących. Możliwe będzie organizowanie dodatkowych zajęć dla dzieci. Rezultatem będzie również poprawa estetyki budynku, usytuowanego w centralnym punkcie wsi. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Powierzchnia ocieplonych ścian; liczba wymienionych okien i drzwi. Wskaźnik rezultatu: Zmniejszone koszty eksploatacyjne budynku. |  |
| Kolejność realizacji | 7 |
| Harmonogram | 2008 r. |
| Planowane nakłady (ogółem) | 520 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 78 000 zł Środki unijne; WFOŚIGP: 442 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo, WFOŚIGW |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| Modernizacja drogi gminnej Suchatówka – Kijewo – Warzyn. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem działania jest kompleksowa modernizacja drogi, która poprawi dostępność komunikacyjną gminy, umożliwi szybsze i bezpieczniejsze powiązania wsi z miastem Gniewkowo oraz umożliwi dostęp do sieci dróg krajowych. Modernizowana droga jest w złym stanie i stanowi niebezpieczeństwo dla jej użytkowników, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa na drodze oraz poprawa atrakcyjności agroturystycznej i inwestycyjnej wsi pięknie położonych na trasie modernizowanej drogi. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Infrastruktura transportowa to element niezwykle ważny i istotny dla wszystkich samorządów lokalnych, a także swoisty priorytet dla rozwoju kraju. Jakość dróg gminnych warunkuje możliwości komunikacji mieszkańców gminy z miastem, a także pozwala na lepszą, sprawniejszą i bezpieczniejszą łączność z innymi bardziej odległymi miejscami, które są ważne i istotne z punktu widzenia społecznego, ekonomicznego i kulturowego. Łączność z ośrodkami miejskimi zapewnia rozwój i sprawia, że tereny poprzez bezpośrednie oddziaływanie inwestycji stają się atrakcyjnymi ze względów gospodarczych i turystycznych. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Długość i powierzchnia zmodernizowanej nawierzchni drogi Wskaźnik rezultatu: Wzrost budownictwa jednorodzinnego i liczby przedsiębiorstw na trasie modernizowanej drogi; mniejsza liczba wypadków komunikacyjnych; wzrost cen nieruchomości położonych przy ulicy; wzrost agroturystyki. |  |
| Kolejność realizacji | 8 |
| Harmonogram | 2008 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 2 810 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 562 000 zł Środki unijne: 2 248 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i komunikacyjnej . Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| Modernizacja drogi gminnej Gniewkowo-Zajezierze-Suchatówka. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem działania jest kompleksowa modernizacja drogi, która poprawi dostępność komunikacyjną gminy, umożliwi szybsze i bezpieczniejsze powiązania wsi z miastem Gniewkowo oraz umożliwi dostęp do sieci dróg krajowych. Modernizowana droga jest w złym stanie i stanowi niebezpieczeństwo dla jej użytkowników, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa na drodze oraz poprawa atrakcyjności agroturystycznej i inwestycyjnej wsi pięknie położonych na trasie modernizowanej drogi. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Infrastruktura transportowa to element niezwykle ważny i istotny dla wszystkich samorządów lokalnych, a także swoisty priorytet dla rozwoju kraju. Jakość dróg gminnych warunkuje możliwości komunikacji mieszkańców gminy z miastem, a także pozwala na lepszą, sprawniejszą i bezpieczniejszą łączność z innymi bardziej odległymi miejscami, które są ważne i istotne z punktu widzenia społecznego, ekonomicznego i kulturowego. Łączność z ośrodkami miejskimi zapewnia rozwój i sprawia, że tereny poprzez bezpośrednie oddziaływanie inwestycji stają się atrakcyjnymi ze względów gospodarczych i turystycznych. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Długość i powierzchnia zmodernizowanej nawierzchni drogi Wskaźnik rezultatu: Wzrost budownictwa jednorodzinnego i liczby przedsiębiorstw na trasie modernizowanej drogi; mniejsza liczba wypadków komunikacyjnych; wzrost cen nieruchomości położonych przy ulicy; wzrost agroturystyki. |  |
| Kolejność realizacji | 9 |
| Harmonogram | 2008 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 3 010 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 602 000 zł Środki unijne: 2 408 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i komunikacyjnej . Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Wierzchosławice-Gniewkowo. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych, ponieważ obecnie ruch rowerowy na trasie Wierzchosławice-Gniewkowo odbywa się na poboczu niebezpiecznego odcinka drogi krajowej relacji Inowrocław-Toruń, na którym bardzo często dochodzi do wypadków komunikacyjnych, również z udziałem rowerzystów i pieszych. Mieszkańcy dojeżdżają rowerami do szkoły i do pracy, z uwagi na stosunkowo krótką odległość oraz znaczne koszty dojazdu komunikacją publiczną. Ścieżka rowerowa poprawi atrakcyjność turystyczną gminy oraz dostępność komunikacyjną Gniewkowa dla mieszkańców okolicznych wsi. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| W celu rozwiązania problemu niebezpieczeństwa ruchu rowerowego i pieszego planowana jest budowa ścieżki rowerowej o długości ok.3,6 km od Gniewkowa do Wierzchosławic. Dzięki niej mieszkańcy Wierzchosławic i okolic bezpieczniej dotrą do pracy, szkoły, urzędów i instytucji . Rozwinie się turystyka rowerowa i zwiększy atrakcyjność agroturystyczna naszego regionu. Mieszkańcy gminy będą mieli większą możliwość oraz dogodne warunki do odkrywania walorów gminy. Poprzez uprawianie i promocję turystyki rowerowej jako sportu pro-ekologicznego zmniejszy się ruch samochodowy na odcinku drogi, natomiast zwiększy się sprawność fizyczna mieszkańców, a w efekcie poprawi jakość ich życia. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Długość odcinka i powierzchnia ścieżki rowerowej Wskaźnik rezultatu: Liczba osób korzystających ze ścieżki; mniejsza liczba wypadków komunikacyjnych z udziałem rowerzystów i pieszych |  |
| Kolejność realizacji | 10 |
| Harmonogram | 2008 r. |
| Planowane nakłady (ogółem) | 1 200 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 360 000 zł Środki unijne: 840 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i komunikacyjnej . Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Suchatówka-Gniewkowo. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych, ponieważ obecnie ruch rowerowy na trasie Suchatówka-Gniewkowo odbywa się na poboczu niebezpiecznego odcinka drogi krajowej relacji Inowrocław-Toruń, na którym bardzo często dochodzi do wypadków komunikacyjnych, również z udziałem rowerzystów i pieszych. Mieszkańcy dojeżdżają rowerami do szkoły i do pracy, z uwagi na stosunkowo krótką odległość oraz znaczne koszty dojazdu komunikacją publiczną. Ścieżka rowerowa poprawi atrakcyjność turystyczną gminy oraz dostępność komunikacyjną Gniewkowa dla mieszkańców okolicznych wsi. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| W celu rozwiązania problemu niebezpieczeństwa ruchu rowerowego i pieszego planowana jest budowa ścieżki rowerowej o długości ok. 1,3 km od miejscowości Buczkowo do Suchatówki. Dzięki niej mieszkańcy Suchatówki i okolic bezpieczniej dotrą do pracy, szkoły, urzędów i instytucji. Rozwinie się turystyka rowerowa i zwiększy atrakcyjność agroturystyczna naszego regionu. Mieszkańcy gminy będą mieli większą możliwość oraz dogodne warunki do odkrywania walorów gminy. Poprzez uprawianie i promocję turystyki rowerowej jako sportu pro-ekologicznego zmniejszy się ruch samochodowy na odcinku drogi, natomiast zwiększy się sprawność fizyczna mieszkańców, a w efekcie poprawi jakość ich życia. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Długość odcinka i powierzchnia ścieżki rowerowej Wskaźnik rezultatu: Liczba osób korzystających ze ścieżki; mniejsza liczba wypadków komunikacyjnych z udziałem rowerzystów i pieszych |  |
| Kolejność realizacji | 11 |
| Harmonogram | 2008 r. |
| Planowane nakłady (ogółem) | 700 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 140 000 zł Środki unijne: 560 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i komunikacyjnej . Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| Budowa nawierzchni z kostki ul. Działkowców w Gniewkowie. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem działania jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz dostępności komunikacyjnej nowego osiedla domków jednorodzinnych z resztą miasta poprzez budowę nawierzchni ulicy z kostki betonowej. Z drogi skorzystają również spacerowicze oraz działkowicze z położonych w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodów działkowych. Inwestycja podniesie zatem również walory rekreacyjne miasta oraz będzie zachęcać do spacerów i wycieczek rowerowych, promując zdrowy, aktywny styl życia. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Planowana inwestycja jest niezbędna mieszkańcom nowego, ciągle rozbudowującego się osiedla nie tylko z uwagi na niski komfort zamieszkania i uciążliwości związane z brakiem utwardzonej drogi, ale przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Wykonanie zadania zwiększy estetykę miasta oraz atrakcyjność inwestycyjną, turystyczną i rekreacyjną terenów. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Długość i powierzchnia wybudowanej nawierzchni ulicy Wskaźnik rezultatu: Wzrost budownictwa jednorodzinnego i liczby przedsiębiorstw; wzrost cen nieruchomości położonych przy ulicy; wzrost atrakcyjności turystycznej; |  |
| Kolejność realizacji | 12 |
| Harmonogram | 2008 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 550 000zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 110 000 zł Środki unijne: 440 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i komunikacyjnej . Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| Adaptacja i przebudowa budynku mieszkalnego w Lipiu. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem zadania jest powiększenie komunalnej bazy mieszkaniowej dla potrzeb mieszkańców gminy. Gmina posiada mieszkania komunalne, ale nie może zaspokoić wszystkich potrzeb mieszkaniowych. Stan techniczny w/w mieszkań również nie jest zadowalający. Z uwagi na brak mieszkań do wynajęcia w Gniewkowie oraz wzrost rynkowych cen wynajmu lokali sytuację mieszkaniową wielu rodzin w gminie można określić jako trudną. Przebudowa budynku w Lipiu poprawi sytuację mieszkaniową kilkunastu rodzin, a w konsekwencji jakość ich życia. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Podstawowym zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, ponadto Gmina jest zobligowana do dbania o własne mienie, w tym o nieruchomości. Budynek w Lipiu wymaga przeprowadzenia przebudowy i niezbędnych remontów, aby jego stan nie uległ dalszemu pogorszeniu, a kilkanaście rodzin poprawiło swoją sytuację mieszkaniową. Projektowane są kompleksowe prace budowlane na zewnątrz i wewnątrz budynku z wymianą instalacji, dachu i stolarki budowlanej. Ich przeprowadzenie zdecydowanie poprawi warunki życia mieszkańców, ich bezpieczeństwo, a także zwiększy energooszczędność i zmniejszy koszty bieżącego utrzymania budynku Wpłynie również na poprawę estetyki. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: powierzchnia wyremontowanego budynku, powierzchnia wymienionego dachu, liczba zamontowanej stolarki budowlanej, długość położonej instalacji Wskaźnik rezultatu: Liczba rodzin zamieszkujących budynek; mniejsze koszty eksploatacyjne budynku; wzrost standardu mieszkań; wzrost wartości rynkowej nieruchomości. |  |
| Kolejność realizacji | 13 |
| Harmonogram | 2008 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 3 025 000 |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 907 500 zł Środki unijne: 2 117 500 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej i mieszkaniowej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| Budowa świetlicy w Zajezierzu. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem działania jest budowa świetlicy wiejskiej, która pobudzi życie kulturalno-społeczne na wsi, będzie lokalnym centrum rozrywki i spędzania wolnego czasu, a w konsekwencji zniweluje różnice społeczne między mieszkańcami obszarów wiejskich i miejskich. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Mieszańcy wsi z uwagi na oddalenie od centrum mają ograniczone możliwości integracji, rekreacji i rozwoju zainteresowań w formie zorganizowanych kółek i sekcji oraz udziału w organizowanych w mieście uroczystościach czy imprezach. Posiadanie świetlicy wyzwala w mieszkańcach pokłady inwencji i integruje, daje możliwości rozwoju zainteresowań oraz sportu, zabawy i rozrywki, wspiera oddolne inicjatywy i pobudza ducha społeczeństwa obywatelskiego. Z reguły jest również jedynym miejscem publicznego dostępu do Internetu na wsi oraz siedzibą organizacji społecznych powstających na jej terenie. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Powierzchnia i kubatura budynku świetlicy Wskaźnik rezultatu: Liczba osób korzystających ze świetlicy; liczba organizowanych sekcji, imprez i uroczystości; liczba powstałych przy świetlicy zorganizowanych grup mieszkańców ( np. Koło Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenie rozwoju wsi). |  |
| Kolejność realizacji | 14 |
| Harmonogram | 2008-2009 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 460 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 138 000 zł Środki unijne: 322 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| Budowa boiska w Wierzbiczanach. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem działania jest wyrównywanie szans pomiędzy mieszkańcami dużych miast a małych miasteczek i wsi poprzez budowę infrastruktury sportowej. W konsekwencji realizacji projektu nastąpi zwiększenie dostępności do bazy sportowej dla mieszkańców, poprawa ich kondycji fizycznej i sprawności oraz atrakcyjności rekreacyjnej miescowości. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Planowana jest budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego według przygotowanego projektu, które stanowić będzie bazę do rozgrywek piłkarskich, organizowanych imprez sołeckich oraz rekreacji. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Powierzchnia zbudowanego boiska, liczba zamontowanych urządzeń sportowych Wskaźnik rezultatu: Liczba osób korzystających z boiska; liczba zajęć organizowanych na boisku. |  |
| Kolejność realizacji | 15 |
| Harmonogram | 2008 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 150 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 50 000 zł PROW, Ministerstwo Sportu i Turystyki: 100 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP nr 1 lub ZSZ w Gniewkowie . |  |
| Cele zadania |  |
| Celem działania jest wyrównywanie szans edukacyjnych pomiędzy uczniami dużych miast a małych miasteczek poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury sportowej przy SP nr 1 w Gniewkowie. W konsekwencji nastąpi zwiększenie dostępności do bazy sportowej dla kilkuset uczniów, poprawa ich kondycji fizycznej i sprawności oraz oferty sportowej szkoły. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Planowana jest modernizacja placu przed szkołą i wykonanie wielofunkcyjnego boiska, umożliwiającego uprawianie różnych dziedzin sportu przez dzieci na świeżym powietrzu oraz rozwijanie sportowych zainteresowań. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Powierzchnia zbudowanego boiska, liczba zamontowanych urządzeń sportowych Wskaźnik rezultatu: Liczba osób korzystających z boiska; liczba zajęć organizowanych na boisku. |  |
| Kolejność realizacji | 16 |
| Harmonogram | 2008 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 200 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 100 000 zł Środki unijne, Ministerstwo Sportu i Turystyki: 100 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo, Ministerstwo Sportu i Turystyki |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| Informatyzacja Gminy i Urzędu Miejskiego. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem zadania jest wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów i załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie, co przyczyni się do budowy społeczeństwa informacyjnego oraz spowoduje szybsze i wygodniejsze załatwianie spraw urzędowych. Informatyzacja ułatwi kontakt mieszkańców z Urzędem, Radnymi, Sołtysami i spowoduje wzrost zainteresowania sprawami gminy. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Multimedia otwierają nowe możliwości w obsłudze interesantów. Dzięki internetowi petent osiągnie całodobowy dostęp do ważnych informacji, będzie mógł przesłać pismo, uzyskać odpowiedź, sprawdzić na jakim etapie załatwienia znajduje się jego sprawa. Działania takie odciążają personel gminy, powodują skrócenie kolejek, są wygodne dla mieszkańców i obniżają koszty funkcjonowania całego sytemu. Ponadto należy zauważyć, że w chwili realizacji zadania usługi takie będą najprawdopodobniej powszechnie obowiązującym standardem. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Liczba zakupionego sprzętu komputerowego i oprogramowania Wskaźnik rezultatu: Liczba osób korzystających z e-urzędu przy załatwianiu spraw; Liczba spraw załatwianych elektronicznym obiegiem dokumentów. |  |
| Kolejność realizacji | 17 |
| Harmonogram | 2008-2009 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 1 000 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 300 000 zł Środki unijne: 700 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych świadczonych przez gminę. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| Remont budynku Pałacu w Markowie. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem zadania jest modernizacja zabytkowego, komunalnego budynku mieszkalnego, którego stan eksploatacyjny niesie potencjalne zagrożenie dla mieszkańców (np. przestarzałe instalacje, nieszczelny dach). Budynek Pałacowy jest dla mieszkańców Markowa dziedzictwem kulturowym i wizytówką wsi. Przeprowadzenie niezbędnych remontów umożliwi dalsze, bezpieczne korzystanie z niego, zdecydowanie poprawi standard mieszkań i jakość życia osób zamieszkujących oraz poprawi estetykę wsi i jej wizerunek. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Gmina jest zobligowana do dbania o własne mienie, w tym o nieruchomości. Zabytkowy Pałac w Markowie wymaga przeprowadzenia niezbędnych remontów, aby jego stan nie uległ znacznemu pogorszeniu. Projektowane są prace na zewnątrz i wewnątrz budynku z wymianą instalacji, dachu i stolarki budowlanej. Ich przeprowadzenie zdecydowanie poprawi warunki życia mieszkańców pałacu, ich bezpieczeństwo, a także zwiększy energooszczędność i zmniejszy koszty bieżącego utrzymania budynku Wpłynie również na poprawę estetyki wsi, a w konsekwencji może zwiększyć jej potencjał agroturystyczny. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: powierzchnia wyremontowanego budynku, powierzchnia wymienionego dachu, liczba zamontowanej stolarki budowlanej, długość położonej instalacji Wskaźnik rezultatu: Mniejsze koszty eksploatacyjne budynku; wzrost standardu mieszkań; wzrost wartości rynkowej nieruchomości, wzrost estetyki wsi |  |
| Kolejność realizacji | 18 |
| Harmonogram | 2008-2009 r. |
| Planowane nakłady (ogółem) | 2 736 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 820 800 zł Środki unijne, Agencja Nieruchomości Rolnych: 1 915 200 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo Agencja Nieruchomości Rolnych |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej i mieszkaniowej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem zadania jest ochrona środowiska oraz wód powierzchniowych i podziemnych poprzez wzrost liczby gospodarstw domowych oczyszczających ścieki za pomocą przydomowych zbiorników. Nastąpi wyeliminowanie ryzyka wprowadzania do środowiska ścieków nieoczyszczonych, zarówno ze względu na nieszczelność szamb, jak i świadome działania użytkowników tych zbiorników. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej jest jednym z najważniejszych zadań gminy. Bez prawidłowego oczyszczania ścieki posiadają negatywny potencjał oddziaływania na systemy wodne, przez co w poważny sposób mogą naruszyć jakość zasobów wodnych, bezpieczeństwo ludzi i spowodować znaczne straty ekonomiczne. Przydomowe oczyszczalnie ścieków sprawdzają się w przypadku dużego rozproszenia gospodarstw, które ma miejsce na terenie naszej gminy. Z uwagi na aspekt ekonomiczny budowy sieci kanalizacyjnej w takim terenie przydomowe oczyszczalnie pozostają jedyną, proekologiczną alternatywą. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: liczba wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków; wydajność przydomowych oczyszczalni Wskaźnik rezultatu: Wzrost liczby gospodarstw oczyszczających ścieki na terenie gminy |  |
| Kolejność realizacji | 19 |
| Harmonogram | 2008-2010 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 600 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 180 000 zł Środki unijne: 420 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo, mieszkańcy gminy |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| Euroboisko-modernizacja stadionu MLKS UNIA w Gniewkowie. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem zadania jest poprawa dostępności mieszkańców do nowoczesnej bazy sportowej oraz wzrost zainteresowania sportem, jako sposobem wartościowego spędzania wolnego czasu, integracji międzypokoleniowej oraz narzędziem wychowania dzieci i młodzieży. Liczne kluby piłkarskie z terenu gminy nie posiadają możliwości odbywania treningów i prowadzenia rozgrywek na pełnowymiarowym boisku o standardzie, umożliwiającym prowadzenie zajęć po zmroku (brak oświetlenia boiska) i w sezonie jesienno-zimowym (zalanie i zaśnieżenie boiska). Budynek socjalny jest zniszczony i kwalifikuje się do szybkiego remontu. Sezonowość odbywanych rozgrywek i treningów odbija się na formie sportowców i przyczynia się do tego, że kluby sportowe nie odnoszą sukcesów sportowych większej rangi, a wśród mieszkańców jest mała liczba kibiców dopingujących zespołom. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Rozwiązaniem problemu braku infrastruktury sportowej dla piłki nożnej jest modernizacja stadionu sportowego przy Parku Wolności w Gniewkowie, dostosowująca boisko do obowiązujących standardów. Planowane jest ułożenie sztucznej nawierzchni, oświetlenie boiska umożliwiające prowadzenie zajęć popołudniami w sezonie jesienno-zimowym oraz ogrodzenie boiska i wyremontowanie budynku socjalnego. Są to działania niezbędne do stworzenia bazy sportowej, mającej na celu rozwój zawodowej piłki nożnej w naszym regionie. Zmodernizowane boisko z pewnością przyczyni się do odbywania większej liczby treningów przez kluby sportowe, poprawi ich osiągnięcia oraz spowoduje wzrost zainteresowania tą piękną dyscypliną wśród dzieci i młodzieży. Wypromowanie piłki nożnej jako specjalności sportowej gminy Gniewkowo spowoduje wzrost liczby kibiców klubów sportowych oraz zachęci turystów do przyjazdu na organizowane mecze. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Powierzchnia zmodernizowanego boiska, budynku socjalnego, ogrodzenia i liczba zamontowanego oświetlenia. Wskaźnik rezultatu: Wzrost liczby klubów piłkarskich; Wzrost liczby organizowanych meczów, turniejów i treningów klubów sportowych; Wzrost liczby dzieci i młodzieży uczestniczących w programach szkoleniowych. |  |
| Kolejność realizacji | 20 |
| Harmonogram | 2008 r.-2009 r. |
| Planowane nakłady (ogółem) | 3 000 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 680 000 zł Budżet województwa i budżet państwa: 2 320 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej. |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| Modernizacja nawierzchni ul. Kościelnej w Gniewkowie (w ramach rewitalizacji). |  |
| Cele zadania |  |
| Celem działania jest modernizacja zabytkowej drogi w mieście, która poprawi dostępność komunikacyjną miasta, wyeksponuje zabytek klasy zerowej- Kościół p.w. św. Mikołaja i św. Konstancji, umożliwi szybsze i bezpieczniejsze powiązanie pomiędzy punktami zlokalizowanymi na terenie miasta, poprawi bezpieczeństwo ruchu kołowego |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Infrastruktura transportowa to element niezwykle ważny i istotny dla wszystkich samorządów lokalnych, a także swoisty priorytet dla rozwoju kraju. Modernizowana droga stanowi turystyczną wizytówkę miasta, gdyż znajduje się przy niej zabytkowy kościół z XIV w. Modernizacja ulicy przyczyni się nie tylko do poprawy jakości życia mieszkańców miasta, ale także do poprawy estetyki miejscowości. Zwiększy również atrakcyjność turystyczną miasta i podniesie wartość nieruchomości położonych w bezpośredniej strefie oddziaływania inwestycji. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Długość i powierzchnia zmodernizowanej nawierzchni drogi Wskaźnik rezultatu: Wzrost estetyki miasta; wzrost turystyki; wzrost cen nieruchomości położonych przy ulicy. |  |
| Kolejność realizacji | 21 |
| Harmonogram | 2009 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 1 200 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Wykup wierzytelności przez Bank Gospodarstwa Krajowego |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Lokalnym Programem Rewitalizacji Gniewkowa na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| Modernizacja nawierzchni ul. Zamkowej w Gniewkowie (w ramach rewitalizacji). |  |
| Cele zadania |  |
| Celem działania jest modernizacja zabytkowej drogi w mieście, która poprawi dostępność komunikacyjną miasta, umożliwi szybsze i bezpieczniejsze powiązanie pomiędzy punktami zlokalizowanymi na terenie Gniewkowa, poprawi bezpieczeństwo ruchu kołowego oraz estetykę centrum miasta. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Infrastruktura transportowa to element niezwykle ważny i istotny dla wszystkich samorządów lokalnych, a także swoisty priorytet dla rozwoju kraju. Modernizowana droga znajduje się w zabytkowej części miasta i jest częścią średniowiecznego układu urbanistycznego miasta. Wymaga odrestaurowania, aby podkreślić jej walor historyczny. Modernizacja ulicy przyczyni się nie tylko do poprawy jakości życia mieszkańców miasta, ale także do poprawy estetyki miejscowości. Zwiększy również atrakcyjność turystyczną miasta i podniesie wartość nieruchomości położonych w bezpośredniej strefie oddziaływania inwestycji. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Długość i powierzchnia zmodernizowanej nawierzchni drogi Wskaźnik rezultatu: Wzrost estetyki miasta; wzrost turystyki; wzrost cen nieruchomości położonych przy ulicy. |  |
| Kolejność realizacji | 22 |
| Harmonogram | 2009 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 675 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Wykup wierzytelności przez Bank Gospodarstwa Krajowego |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Lokalnym Programem Rewitalizacji Gniewkowa na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| Modernizacja nawierzchni ul. Podgórnej w Gniewkowie (w ramach rewitalizacji). |  |
| Cele zadania |  |
| Celem działania jest modernizacja zabytkowej drogi w mieście, która poprawi dostępność komunikacyjną miasta, umożliwi szybsze i bezpieczniejsze powiązanie pomiędzy punktami zlokalizowanymi na terenie Gniewkowa, poprawi bezpieczeństwo ruchu kołowego oraz estetykę centrum miasta. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Infrastruktura transportowa to element niezwykle ważny i istotny dla wszystkich samorządów lokalnych, a także swoisty priorytet dla rozwoju kraju. Modernizowana droga znajduje się w zabytkowej części miasta i jest częścią średniowiecznego układu urbanistycznego miasta. Wymaga odrestaurowania, aby podkreślić jej walor historyczny. Znajduje się przy niej zabytkowy budynek d. bożnicy żydowskiej. Modernizacja ulicy przyczyni się nie tylko do poprawy jakości życia mieszkańców miasta, ale także do poprawy estetyki miejscowości. Zwiększy również atrakcyjność turystyczną miasta i podniesie wartość nieruchomości położonych w bezpośredniej strefie oddziaływania inwestycji. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Długość i powierzchnia zmodernizowanej nawierzchni drogi Wskaźnik rezultatu: Wzrost estetyki miasta; wzrost turystyki; wzrost cen nieruchomości położonych przy ulicy. |  |
| Kolejność realizacji | 23 |
| Harmonogram | 2009 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 300 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Wykup wierzytelności przez Bank Gospodarstwa Krajowego |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Lokalnym Programem Rewitalizacji Gniewkowa na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| Budowa stacji uzdatniania wody w Gniewkowie. |  |
| Cele zadania |  |
| Poprawa jakości wody pitnej dla mieszkańców gminy. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| W Gniewkowie jakość wody pitnej nie jest dobra, występują w niej dopuszczalne, ale w górnych granicach stężenia kilku substancji, które powinny zostać obniżone. W związku z dalszym rozwojem budownictwa jednorodzinnego na terenie gminy oraz perspektywą rozwoju inwestycji w regionie poprawa jakości wody pitnej ma podstawowe znaczenie dla władz gminnych. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: ilość wybudowanych budynków, długość sieci wodnej, ilość zainstalowanych urządzeń i elementów. Wskaźnik rezultatu: parametry chemiczne uzdatnionej wody |  |
| Kolejność realizacji | 24 |
| Harmonogram | 2009-2010 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 2 500 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 1 000 000 zł Środki unijne: 1 500 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej i mieszkaniowej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| Budowa budynku mieszkalnego w Lipiu. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem zadania jest powiększenie komunalnej bazy mieszkaniowej dla potrzeb mieszkańców gminy. Gmina posiada mieszkania komunalne, ale nie może zaspokoić wszystkich potrzeb mieszkaniowych z uwagi na zły stan budynków uniemożliwiający ich zasiedlenie. Z uwagi na brak mieszkań do wynajęcia w Gniewkowie oraz wzrost rynkowych cen wynajmu lokali sytuację mieszkaniową wielu rodzin w gminie można określić jako trudną. Zbudowanie budynku wielorodzinnego poprawi sytuację mieszkaniową kilkunastu rodzin, a w konsekwencji jakość ich życia. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Gmina jest zobligowana do podejmowania wysiłków w celu udostępniania jak największej liczby mieszkań komunalnych. Projektowany jest budynek wielorodzinny z mieszkaniami w podstawowym standardzie, który zaspokoi potrzeby mieszkaniowe kilkunastu rodzin. Będzie on usytuowany obok zaadaptowanego wcześniej budynku w Lipiu. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: powierzchnia wyremontowanego budynku, powierzchnia wymienionego dachu, liczba zamontowanej stolarki budowlanej, długość położonej instalacji Wskaźnik rezultatu: Liczba rodzin zamieszkujących budynek; mniejsze koszty eksploatacyjne budynku; wzrost standardu mieszkań; wzrost wartości rynkowej nieruchomości. |  |
| Kolejność realizacji | 25 |
| Harmonogram | 2008-2010 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 3 050 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 915 000 zł Środki unijne: 2 135 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej i mieszkaniowej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Suchatówka-Gniewkowo. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem zadania jest ochrona środowiska, w szczególności wód powierzchniowych i podziemnych, poprzez wybudowanie kanalizacji sanitarnej i osiągnięcie bezpośredniego efektu ekologicznego polegającego na oczyszczaniu powstających ścieków bytowych. Nastąpi wyeliminowanie ryzyka wprowadzania do środowiska ścieków nieoczyszczonych, zarówno ze względu na nieszczelność zbiorników, jak i świadome działania użytkowników szamb. Osiągnie się wzrost liczby osób korzystających z kanalizacji oraz poprawi się atrakcyjność terenu pod kątem mieszkaniowym i inwestycyjnym. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Bez prawidłowego oczyszczania ścieki posiadają negatywny potencjał oddziaływania na systemy wodne, przez co w poważny sposób mogą naruszyć jakość zasobów wodnych. Ścieki mogą doprowadzić do zniszczenia ekosystemów, co z kolei może doprowadzić do strat ekonomicznych m.in. zwiększenie kosztów uzdatniania wody pitnej czy zaopatrzenia w wodę. Systematyczny przyrost długości sieci wodociągowej i co za tym idzie wzrost ilości zużywanej wody nie idzie w parze z rozwojem infrastruktury służącej do przesyłania i oczyszczania ścieków. Dlatego też uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej jest jednym z ważniejszych zadań gminy. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: długość sieci kanalizacyjnej, liczba przyłączy, liczba zamontowanych urządzeń i elementów Wskaźnik rezultatu: Wzrost liczby gospodarstw podłączonych do sieci kanalizacyjnej; zwiększenie ilości oczyszczanych ścieków; poprawa atrakcyjności inwestycyjnej terenu. |  |
| Kolejność realizacji | 26 |
| Harmonogram | 2009-2010 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 4 000 000 |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 1 200 000 zł Środki unijne, WFOŚIGW, Agencja Nieruchomości Rolnych: 2 800 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo WFOŚIGW, Agencja Nieruchomości Rolnych |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rojewo-Kaczkowo-Gniewkowo. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem zadania jest ochrona środowiska, w szczególności wód powierzchniowych i podziemnych, poprzez wybudowanie kanalizacji sanitarnej i osiągnięcie bezpośredniego efektu ekologicznego polegającego na oczyszczaniu powstających ścieków bytowych. Nastąpi wyeliminowanie ryzyka wprowadzania do środowiska ścieków nieoczyszczonych, zarówno ze względu na nieszczelność zbiorników, jak i świadome działania użytkowników szamb. Osiągnie się wzrost liczby osób korzystających z kanalizacji oraz poprawi się atrakcyjność terenu pod kątem mieszkaniowym i inwestycyjnym. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Bez prawidłowego oczyszczania ścieki posiadają negatywny potencjał oddziaływania na systemy wodne, przez co w poważny sposób mogą naruszyć jakość zasobów wodnych. Ścieki mogą doprowadzić do zniszczenia ekosystemów, co z kolei może doprowadzić do strat ekonomicznych, m.in. zwiększenie kosztów uzdatniania wody pitnej czy zaopatrzenia w wodę. Systematyczny przyrost długości sieci wodociągowej i co za tym idzie wzrost ilości zużywanej wody nie idzie w parze z rozwojem infrastruktury służącej do przesyłania i oczyszczania ścieków. Dlatego też uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej jest jednym z najważniejszych zadań gminy. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: długość sieci kanalizacyjnej, liczba przyłączy, liczba zamontowanych urządzeń i elementów Wskaźnik rezultatu: Wzrost liczby gospodarstw podłączonych do sieci kanalizacyjnej; zwiększenie ilości oczyszczanych ścieków; poprawa atrakcyjności inwestycyjnej terenu. |  |
| Kolejność realizacji | 27 |
| Harmonogram | 2009-2010 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 2 800 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 840 000 zł Środki unijne, WFOŚIGW, Agencja Nieruchomości Rolnych: 1 960 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo WFOŚIGW, Agencja Nieruchomości Rolnych |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowa na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| Adaptacja pomieszczeń na cele mieszkaniowe na ul. KIlińskiego w Gniewkowie (dawny młyn). |  |
| Cele zadania |  |
| Celem zadania jest powiększenie komunalnej bazy mieszkaniowej dla potrzeb mieszkańców gminy. Gmina posiada mieszkania socjalne, ale nie może zaspokoić wszystkich potrzeb mieszkaniowych z uwagi na zły stan budynków uniemożliwiający ich zasiedlenie. Z uwagi na brak mieszkań do wynajęcia w Gniewkowie oraz wzrost rynkowych cen wynajmu lokali sytuację mieszkaniową wielu rodzin w gminie można określić jako trudną. Przebudowa budynku dawnego młynu poprawi sytuację mieszkaniową kilkunastu rodzin, a w konsekwencji jakość ich życia. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Gmina jest zobligowana do dbania o własne mienie, w tym o nieruchomości. Budynek w Walcerzewicach wymaga przeprowadzenia przebudowy i niezbędnych remontów, aby jego stan nie uległ znacznemu pogorszeniu, a kilkanaście rodzin poprawiło swoją sytuacje mieszkaniową. Projektowane są kompleksowe prace budowlane na zewnątrz i wewnątrz budynku z wymianą instalacji, dachu i stolarki budowlanej. Ich przeprowadzenie zdecydowanie poprawi warunki życia mieszkańców, ich bezpieczeństwo, a także zwiększy energooszczędność i zmniejszy koszty bieżącego utrzymania budynku Wpłynie również na poprawę estetyki ulicy. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: powierzchnia wyremontowanego budynku, powierzchnia wymienionego dachu, liczba zamontowanej stolarki budowlanej, długość położonej instalacji Wskaźnik rezultatu: Liczba rodzin zamieszkujących budynek; mniejsze koszty eksploatacyjne budynku; wzrost standardu mieszkań; wzrost wartości rynkowej nieruchomości. |  |
| Kolejność realizacji | 28 |
| Harmonogram | 2008-2010 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 2 050 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 615 000 zł Środki unijne: 1 435 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej i mieszkaniowej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| Budowa pływalni w Gniewkowie. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem zadania jest wybudowanie basenu, dzięki któremu nastąpi znaczna poprawa oferty rekreacyjnej i edukacyjnej szkoły skierowanej do mieszkańców oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z okolicznych wsi i małych miasteczek oraz poprawa stanu wydolności i sprawności fizycznej, zarówno uczniów, jak i dorosłych. W okresie letnim z pewnością korzystać z niego będą również turyści wypoczywający na terenie gminy. Nastąpi poprawa stanu zdrowia i jakości życia lokalnej społeczności. Basen służyć też będzie promocji zdrowego i aktywnego trybu życia. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Gniewkowo oferuje ograniczone możliwości aktywnego wypoczynku i dyscyplin sportowych, które można uprawiać na terenie gminy. Z uwagi na fakt zamknięcia w 2007 r. basenu odkrytego w Parku Wolności oraz brak naturalnego kąpieliska mieszkańcy są zmuszeni jeździć na basen do Inowrocławia, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Mieszkańcy w przeprowadzonej ankiecie entuzjastycznie ustosunkowali się do planu budowy basenu krytego, który zapewni całoroczną możliwość nauki i doskonalenia pływania. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: powierzchnia wybudowanej pływalni, kubatura budynku, liczba zamontowanych urządzeń, liczba miejsc parkingowych przed budynkiem. Wskaźnik rezultatu: Liczba osób korzystających z basenu; Liczba godzin zajęć szkolnych; liczba uczestników pływackich klubów sportowych; liczba organizowanych zawodów pływackich i innych imprez. |  |
| Kolejność realizacji | 29 |
| Harmonogram | 2008-2010 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 10 100 000 |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 3 030 000 zł Środki unijne: 7 070 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo Ministerstwo Sportu i Turystyki |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| Kanalizacja deszczowa w Gniewkowie. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem zadania jest ochrona środowiska naturalnego poprzez kompleksowe rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej jest warunkiem efektywnej gospodarki ściekowej. Ma również ogromne znaczenie dla funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków w Gniewkowie. Deszczówka spływająca ze ściekami do oczyszczalni wymywa florę bakteryjną oczyszczalni, a przez to uniemożliwia pełne oczyszczanie ścieków, co niesie potencjalne niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz straty ekonomiczne. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźniki produktu: liczba zamontowanych urządzeń i elementów odwadniających, liczba przyłączy i studzienek; długość sieci kanalizacji deszczowej. Wskaźnik rezultatu: Wzrost wydajności Oczyszczalni Ścieków w Gniewkowie; lepsza jakość oczyszczonych ścieków. |  |
| Kolejność realizacji | 30 |
| Harmonogram | 2009-2012 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 1 850 000 |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 555 000 zł Środki unijne, WFOŚIGW: 1 295 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo WFOŚIGW |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| Modernizacja nawierzchni ul. Parkowej w Gniewkowie. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem działania jest modernizacja drogi miejskiej, która poprawi dostępność komunikacyjną gminy, umożliwi szybsze i bezpieczniejsze powiązania pomiędzy punktami zlokalizowanymi na terenie miasta, poprawią bezpieczeństwo ruchu kołowego na drodze oraz zmniejszy obciążenia środowiskowe. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Infrastruktura transportowa to element niezwykle ważny i istotny dla wszystkich samorządów lokalnych, a także swoisty priorytet dla rozwoju kraju. Modernizowana droga to odcinek ulicy znajdujący się w granicach administracyjnych miasta. Jej przebudowa przyczyni się nie tylko do poprawy jakości życia mieszkańców, ich bezpieczeństwa, ale także do poprawy estetyki miejscowości, gdyż wyeksponuje położony przy niej Park Wolności oraz wybudowane Euroboisko. Nastąpi również wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz wartości nieruchomości położonych w bezpośredniej strefie oddziaływania inwestycji. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Długość i powierzchnia zmodernizowanej nawierzchni drogi Wskaźnik rezultatu: Wzrost budownictwa jednorodzinnego i liczby przedsiębiorstw na trasie modernizowanej drogi; mniejsza liczba wypadków komunikacyjnych; wzrost cen nieruchomości położonych przy ulicy. |  |
| Kolejność realizacji | 31 |
| Harmonogram | 2009 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 1 665 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 499 500 zł Środki unijne: 1 165 500 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| Budowa nawierzchni z kostki ul. Kwiatowej w Gniewkowie. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem działania jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz dostępności komunikacyjnej nowego osiedla domków jednorodzinnych z resztą miasta poprzez budowę nawierzchni ulicy z kostki betonowej. Z drogi skorzystają również spacerowicze oraz działkowicze z położonych w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodów działkowych. Inwestycja podniesie zatem również walory rekreacyjne miasta oraz będzie zachęcać do spacerów i wycieczek rowerowych, promując zdrowy, aktywny styl życia. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Planowana inwestycja jest niezbędna mieszkańcom nowego, ciągle rozbudowującego się osiedla nie tylko z uwagi na niski komfort zamieszkania i uciążliwości związane z brakiem utwardzonej drogi, ale przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Wykonanie zadania zwiększy estetykę miasta oraz atrakcyjność inwestycyjną, turystyczną i rekreacyjną terenów . |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Długość i powierzchnia zmodernizowanej nawierzchni drogi Wskaźnik rezultatu: Wzrost budownictwa jednorodzinnego i liczby przedsiębiorstw na trasie modernizowanej drogi; mniejsza liczba wypadków komunikacyjnych; wzrost cen nieruchomości położonych przy ulicy. |  |
| Kolejność realizacji | 32 |
| Harmonogram | 2009 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 700 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 210 000 zł Środki unijne: 490 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| Modernizacja drogi gminnej Zajezierze-Perkowo. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem działania jest kompleksowa modernizacja drogi, która poprawi dostępność komunikacyjną gminy, umożliwi szybsze i bezpieczniejsze powiązania wsi z miastem Gniewkowo oraz umożliwi dostęp do sieci dróg krajowych. Modernizowana droga jest w złym stanie i stanowi niebezpieczeństwo dla jej użytkowników, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa na drodze oraz poprawa atrakcyjności agroturystycznej i inwestycyjnej wsi pięknie położonych na trasie modernizowanej drogi . |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Infrastruktura transportowa to element niezwykle ważny i istotny dla wszystkich samorządów lokalnych, a także swoisty priorytet dla rozwoju kraju. Jakość dróg gminnych warunkuje możliwości komunikacji mieszkańców gminy z miastem, a także pozwala na lepszą, sprawniejszą i bezpieczniejszą łączność z innymi bardziej odległymi miejscami, które są ważne i istotne z punktu widzenia społecznego, ekonomicznego i kulturowego. Łączność z ośrodkami miejskimi zapewnia rozwój i sprawia, że teren w bezpośrednim oddziaływaniu inwestycji staje się atrakcyjnym ze względów gospodarczych i turystycznych. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Długość i powierzchnia zmodernizowanej nawierzchni drogi Wskaźnik rezultatu: Wzrost budownictwa jednorodzinnego i liczby przedsiębiorstw na trasie modernizowanej drogi; mniejsza liczba wypadków komunikacyjnych; wzrost cen nieruchomości położonych przy ulicy; wzrost agroturystyki. |  |
| Kolejność realizacji | 33 |
| Harmonogram | 2010 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 1 500 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 450 000 zł Środki unijne: 1 050 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| Modernizacja drogi gminnej Gniewkowo-Wielowieś-Wierzchosławice. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem działania jest kompleksowa modernizacja drogi, która poprawi dostępność komunikacyjną gminy, umożliwi szybsze i bezpieczniejsze powiązania wsi z miastem Gniewkowo oraz umożliwi dostęp do sieci dróg krajowych. Modernizowana droga jest w złym stanie i stanowi niebezpieczeństwo dla jej użytkowników, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa na drodze oraz poprawa atrakcyjności agroturystycznej i inwestycyjnej wsi pięknie położonych na trasie modernizowanej drogi . |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Infrastruktura transportowa to element niezwykle ważny i istotny dla wszystkich samorządów lokalnych, a także swoisty priorytet dla rozwoju kraju. Jakość dróg gminnych warunkuje możliwości komunikacji mieszkańców gminy z miastem, a także pozwala na lepszą, sprawniejszą i bezpieczniejszą łączność z innymi bardziej odległymi miejscami, które są ważne i istotne z punktu widzenia społecznego, ekonomicznego i kulturowego. Łączność z ośrodkami miejskimi zapewnia rozwój i sprawia, że teren w bezpośrednim oddziaływaniu inwestycji staje się atrakcyjnym ze względów gospodarczych i turystycznych. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Długość i powierzchnia zmodernizowanej nawierzchni drogi Wskaźnik rezultatu: Wzrost budownictwa jednorodzinnego i liczby przedsiębiorstw na trasie modernizowanej drogi; mniejsza liczba wypadków komunikacyjnych; wzrost cen nieruchomości położonych przy ulicy; wzrost agroturystyki. |  |
| Kolejność realizacji | 34 |
| Harmonogram | 2010 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 3 000 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 900 000 zł Środki unijne: 2 10 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| Budowa świetlicy w Kawęczynie. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem działania jest budowa świetlicy wiejskiej, która pobudzi życie kulturalno-społeczne na wsi, będzie lokalnym centrum rozrywki i spędzania wolnego czasu, a w konsekwencji zniweluje różnice społeczne między mieszkańcami obszarów wiejskich i miejskich. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Mieszańcy wsi z uwagi na oddalenie od centrum mają ograniczone możliwości integracji, rekreacji i rozwoju zainteresowań w formie zorganizowanych kółek i sekcji oraz udziału w organizowanych w mieście uroczystościach czy imprezach. Posiadanie świetlicy wyzwala w mieszkańcach pokłady inwencji i integruje, daje możliwości rozwoju zainteresowań oraz sportu, zabawy i rozrywki, wspiera oddolne inicjatywy i pobudza ducha społeczeństwa obywatelskiego. Z reguły jest również jedynym publicznym miejscem dostępu do Internetu oraz siedzibą społecznych organizacji mieszkańców. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Powierzchnia i kubatura budynku świetlicy Wskaźnik rezultatu: Liczba osób korzystających ze świetlicy; liczba organizowanych sekcji, imprez i uroczystości; liczba powstałych przy świetlicy zorganizowanych grup mieszkańców ( np. Koło Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenie rozwoju wsi) |  |
| Kolejność realizacji | 35 |
| Harmonogram | 2009 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 560 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 168 000 zł Środki unijne: 392 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gniewkowie. |  |
| Cele zadania |  |
| Głównym celem zadania jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenu małego miasteczka w dostępie do nowoczesnej bazy sportowej. Poza tym celem jest również dostosowanie sali gimnastycznej do zmieniających się potrzeb społeczeństwa w zakresie aktywności sportowej i popularyzacji nowych, atrakcyjnych dziedzin kultury fizycznej, a w konsekwencji promocja zdrowego, aktywnego trybu życia i zwiększenie sprawności fizycznej uczniów i korzystających ze sali mieszkańców, co spowoduje poprawę jakości ich zdrowia, samopoczucia i życia. Zmodernizowana sala umożliwi organizowanie nowych imprez, które integrować będą społeczność szkolną oraz aktywizować lokalne środowisko. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Z uwagi na powyższe istnieje konieczność przeprowadzenia niezbędnych remontów, konserwacji oraz zakupu nowego wyposażenia sportowego do sali. Nowoczesna, atrakcyjna baza sportowa szkoły w połączeniu ze specjalnymi programami edukacyjno-sportowymi i stypendialnymi umożliwi rozwój dziecięcych zainteresowań, sprawdzanie swoich umiejętności w wielu dziedzinach, wyszukiwanie talentów sportowych, a w szerszym kontekście wyrównywanie szans edukacyjnych. Sport jest ważnym elementem wychowania młodego pokolenia i przeciwdziałania patologiom: chuligaństwu, narkomanii, alkoholizmowi. Proponowanie mieszkańcom udziału w różnych zajęciach sportowych wymaga posiadania odpowiedniego zaplecza. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Liczba zakupionego sprzętu sportowego; powierzchni wyremontowanych pomieszczeń. Wskaźnik rezultatu: Wzrost liczby osób korzystających z sali; wzrost liczby organizowanych zajęć sportowych pozalekcyjnych ; bogatsza oferta sportowa dla mieszkańców miasta i gminy. |  |
| Kolejność realizacji | 36 |
| Harmonogram | 2009 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 500 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 150 000 zł Środki unijne: 350 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| Modernizacja nawierzchni ul. 17 Stycznia w Gniewkowie. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem działania jest modernizacja drogi miejskiej, która poprawi dostępność komunikacyjną gminy, umożliwi szybsze i bezpieczniejsze powiązania pomiędzy punktami zlokalizowanymi na terenie miasta, poprawią bezpieczeństwo ruchu kołowego na drodze oraz zmniejszy obciążenia środowiskowe. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Infrastruktura transportowa to element niezwykle ważny i istotny dla wszystkich samorządów lokalnych, a także swoisty priorytet dla rozwoju kraju. Modernizowana droga to odcinek ulicy znajdujący się w granicach administracyjnych miasta. Jej przebudowa przyczyni się nie tylko do poprawy jakości życia mieszkańców, ich bezpieczeństwa, ale także do poprawy estetyki miejscowości. Nastąpi również wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz wartości nieruchomości położonych w bezpośredniej strefie oddziaływania inwestycji. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Długość i powierzchnia zmodernizowanej nawierzchni drogi Wskaźnik rezultatu: Wzrost budownictwa jednorodzinnego i liczby przedsiębiorstw na trasie modernizowanej drogi; mniejsza liczba wypadków komunikacyjnych; wzrost cen nieruchomości położonych przy ulicy. |  |
| Kolejność realizacji | 37 |
| Harmonogram | 2010 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 1 260 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 378 000 zł Środki unijne: 882 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| Modernizacja nawierzchni ul. Moniuszki w Gniewkowie. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem działania jest modernizacja drogi miejskiej, która poprawi dostępność komunikacyjną gminy, umożliwi szybsze i bezpieczniejsze powiązania pomiędzy punktami zlokalizowanymi na terenie miasta, poprawią bezpieczeństwo ruchu kołowego na drodze oraz zmniejszy obciążenia środowiskowe. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Infrastruktura transportowa to element niezwykle ważny i istotny dla wszystkich samorządów lokalnych, a także swoisty priorytet dla rozwoju kraju. Modernizowana droga to odcinek ulicy znajdujący się w granicach administracyjnych miasta. Jej przebudowa przyczyni się nie tylko do poprawy jakości życia mieszkańców, ich bezpieczeństwa, ale także do poprawy estetyki miejscowości. Nastąpi również wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz wartości nieruchomości położonych w bezpośredniej strefie oddziaływania inwestycji. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Długość i powierzchnia zmodernizowanej nawierzchni drogi Wskaźnik rezultatu: Wzrost budownictwa jednorodzinnego i liczby przedsiębiorstw na trasie modernizowanej drogi; mniejsza liczba wypadków komunikacyjnych; wzrost cen nieruchomości położonych przy ulicy. |  |
| Kolejność realizacji | 38 |
| Harmonogram | 2010 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 450 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 135 000 zł Środki unijne: 315 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| Modernizacja nawierzchni ul. Chopina w Gniewkowie. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem działania jest modernizacja drogi miejskiej, która poprawi dostępność komunikacyjną gminy, umożliwi szybsze i bezpieczniejsze powiązania pomiędzy punktami zlokalizowanymi na terenie miasta, poprawią bezpieczeństwo ruchu kołowego na drodze oraz zmniejszy obciążenia środowiskowe. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Infrastruktura transportowa to element niezwykle ważny i istotny dla wszystkich samorządów lokalnych, a także swoisty priorytet dla rozwoju kraju. Modernizowana droga to odcinek ulicy znajdujący się w granicach administracyjnych miasta. Jej przebudowa przyczyni się nie tylko do poprawy jakości życia mieszkańców, ich bezpieczeństwa, ale także do poprawy estetyki miejscowości. Nastąpi również wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz wartości nieruchomości położonych w bezpośredniej strefie oddziaływania inwestycji. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Długość i powierzchnia zmodernizowanej nawierzchni drogi Wskaźnik rezultatu: Wzrost budownictwa jednorodzinnego i liczby przedsiębiorstw na trasie modernizowanej drogi; mniejsza liczba wypadków komunikacyjnych; wzrost cen nieruchomości położonych przy ulicy. |  |
| Kolejność realizacji | 39 |
| Harmonogram | 2010 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 450 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 135 000 zł Środki unijne: 315 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i komunikacyjnej . Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| Modernizacja nawierzchni ul. 700-lecia w Gniewkowie. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem działania jest modernizacja drogi miejskiej, która poprawi dostępność komunikacyjną gminy, umożliwi szybsze i bezpieczniejsze powiązania pomiędzy punktami zlokalizowanymi na terenie miasta, poprawią bezpieczeństwo ruchu kołowego na drodze oraz zmniejszy obciążenia środowiskowe. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Infrastruktura transportowa to element niezwykle ważny i istotny dla wszystkich samorządów lokalnych, a także swoisty priorytet dla rozwoju kraju. Modernizowana droga to odcinek ulicy znajdujący się w granicach administracyjnych miasta. Jej przebudowa przyczyni się nie tylko do poprawy jakości życia mieszkańców, ich bezpieczeństwa, ale także do poprawy estetyki miejscowości. Nastąpi również wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz wartości nieruchomości położonych w bezpośredniej strefie oddziaływania inwestycji. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Długość i powierzchnia zmodernizowanej nawierzchni drogi Wskaźnik rezultatu: Wzrost budownictwa jednorodzinnego i liczby przedsiębiorstw na trasie modernizowanej drogi; mniejsza liczba wypadków komunikacyjnych; wzrost cen nieruchomości położonych przy ulicy. |  |
| Kolejność realizacji | 40 |
| Harmonogram | 2010 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 900 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 270 000 zł Środki unijne: 630 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i komunikacyjnej . Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| Modernizacja nawierzchni ul. Sikorskiego w Gniewkowie. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem działania jest modernizacja drogi miejskiej, która poprawi dostępność komunikacyjną gminy, umożliwi szybsze i bezpieczniejsze powiązania pomiędzy punktami zlokalizowanymi na terenie miasta, poprawią bezpieczeństwo ruchu kołowego na drodze oraz zmniejszy obciążenia środowiskowe. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Infrastruktura transportowa to element niezwykle ważny i istotny dla wszystkich samorządów lokalnych, a także swoisty priorytet dla rozwoju kraju. Modernizowana droga to odcinek ulicy znajdujący się w granicach administracyjnych miasta. Jej przebudowa przyczyni się nie tylko do poprawy jakości życia mieszkańców, ich bezpieczeństwa, ale także do poprawy estetyki miejscowości. Nastąpi również wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz wartości nieruchomości położonych w bezpośredniej strefie oddziaływania inwestycji. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Długość i powierzchnia zmodernizowanej nawierzchni drogi Wskaźnik rezultatu: Wzrost budownictwa jednorodzinnego i liczby przedsiębiorstw na trasie modernizowanej drogi; mniejsza liczba wypadków komunikacyjnych; wzrost cen nieruchomości położonych przy ulicy. |  |
| Kolejność realizacji | 41 |
| Harmonogram | 2010 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 1 200 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 360 000 zł Środki unijne: 840 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| Modernizacja nawierzchni ul. Cmentarnej w Gniewkowie. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem działania jest modernizacja drogi miejskiej, która poprawi dostępność komunikacyjną gminy, umożliwi szybsze i bezpieczniejsze powiązania pomiędzy punktami zlokalizowanymi na terenie miasta, poprawią bezpieczeństwo ruchu kołowego na drodze oraz zmniejszy obciążenia środowiskowe. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Infrastruktura transportowa to element niezwykle ważny i istotny dla wszystkich samorządów lokalnych, a także swoisty priorytet dla rozwoju kraju. Modernizowana droga to odcinek ulicy znajdujący się w granicach administracyjnych miasta, jest przy niej usytuowany cmentarz, co powoduje wzmożony ruch samochodowy i szybszą eksploatację nawierzchni. Jej przebudowa przyczyni się nie tylko do poprawy jakości życia mieszkańców, ich bezpieczeństwa, ale także do poprawy estetyki ulicy i całego miasta. Nastąpi również wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej oraz wartości nieruchomości położonych w bezpośredniej strefie oddziaływania inwestycji, |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Długość i powierzchnia zmodernizowanej nawierzchni drogi Wskaźnik rezultatu: Wzrost budownictwa jednorodzinnego i liczby przedsiębiorstw na trasie modernizowanej drogi; mniejsza liczba wypadków komunikacyjnych; wzrost cen nieruchomości położonych przy ulicy. |  |
| Kolejność realizacji | 42 |
| Harmonogram | 2010 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 1 500 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 450 000 zł Środki unijne: 1 050 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| Modernizacja nawierzchni ul. Polnej w Gniewkowie. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem działania jest modernizacja drogi miejskiej, która poprawi dostępność komunikacyjną gminy, umożliwi szybsze i bezpieczniejsze powiązania pomiędzy punktami zlokalizowanymi na terenie miasta, poprawią bezpieczeństwo ruchu kołowego na drodze oraz zmniejszy obciążenia środowiskowe. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Infrastruktura transportowa to element niezwykle ważny i istotny dla wszystkich samorządów lokalnych, a także swoisty priorytet dla rozwoju kraju. Modernizowana droga to odcinek ulicy znajdujący się w granicach administracyjnych miasta. Jej przebudowa przyczyni się nie tylko do poprawy jakości życia mieszkańców, ich bezpieczeństwa, ale także do poprawy estetyki miejscowości. Nastąpi również wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz wartości nieruchomości położonych w bezpośredniej strefie oddziaływania inwestycji. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Długość i powierzchnia zmodernizowanej nawierzchni drogi Wskaźnik rezultatu: Wzrost budownictwa jednorodzinnego i liczby przedsiębiorstw na trasie modernizowanej drogi; mniejsza liczba wypadków komunikacyjnych; wzrost cen nieruchomości położonych przy ulicy. |  |
| Kolejność realizacji | 43 |
| Harmonogram | 2011 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 787 500 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 236 250 zł Środki unijne: 551 250 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| Modernizacja nawierzchni ul. Kolejowej w Gniewkowie. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem działania jest modernizacja drogi miejskiej, która poprawi dostępność komunikacyjną gminy, umożliwi szybsze i bezpieczniejsze powiązania pomiędzy punktami zlokalizowanymi na terenie miasta, poprawią bezpieczeństwo ruchu kołowego na drodze oraz zmniejszy obciążenia środowiskowe. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Infrastruktura transportowa to element niezwykle ważny i istotny dla wszystkich samorządów lokalnych, a także swoisty priorytet dla rozwoju kraju. Modernizowana droga to odcinek ulicy znajdujący się w granicach administracyjnych miasta. Jej przebudowa przyczyni się nie tylko do poprawy jakości życia mieszkańców, ich bezpieczeństwa, ale także do poprawy estetyki miejscowości. Nastąpi również wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz wartości nieruchomości położonych w bezpośredniej strefie oddziaływania inwestycji. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Długość i powierzchnia zmodernizowanej nawierzchni drogi Wskaźnik rezultatu: Wzrost budownictwa jednorodzinnego i liczby przedsiębiorstw na trasie modernizowanej drogi; mniejsza liczba wypadków komunikacyjnych; wzrost cen nieruchomości położonych przy ulicy. |  |
| Kolejność realizacji | 44 |
| Harmonogram | 2011 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 1 000 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 300 000 zł Środki unijne: 700 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| Modernizacja nawierzchni Osiedla Toruńskiego w Gniewkowie. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem działania jest modernizacja dróg miejskich, która poprawi dostępność komunikacyjną gminy, umożliwi szybsze i bezpieczniejsze powiązania pomiędzy punktami zlokalizowanymi na terenie miasta, poprawi bezpieczeństwo ruchu kołowego na drodze oraz zmniejszy obciążenia środowiskowe. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Infrastruktura transportowa to element niezwykle ważny i istotny dla wszystkich samorządów lokalnych, a także swoisty priorytet dla rozwoju kraju. Modernizowana droga to odcinki ulic znajdujące się w granicach administracyjnych miasta. Jej przebudowa przyczyni się nie tylko do poprawy jakości życia mieszkańców, ich bezpieczeństwa, ale także do poprawy estetyki miejscowości. Nastąpi również wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz wartości nieruchomości położonych w bezpośredniej strefie oddziaływania inwestycji. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Długość i powierzchnia zmodernizowanej nawierzchni drogi Wskaźnik rezultatu: Wzrost budownictwa jednorodzinnego i liczby przedsiębiorstw na trasie modernizowanej drogi; mniejsza liczba wypadków komunikacyjnych; wzrost cen nieruchomości położonych przy ulicy. |  |
| Kolejność realizacji | 45 |
| Harmonogram | 2011-2012 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 2 160 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 648 000 zł Środki unijne: 1 512 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| Modernizacja nawierzchni ul. Kątnej w Gniewkowie. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem działania jest modernizacja drogi miejskiej, która poprawi dostępność komunikacyjną gminy, umożliwi szybsze i bezpieczniejsze powiązania pomiędzy punktami zlokalizowanymi na terenie miasta, poprawią bezpieczeństwo ruchu kołowego na drodze oraz zmniejszy obciążenia środowiskowe. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Infrastruktura transportowa to element niezwykle ważny i istotny dla wszystkich samorządów lokalnych, a także swoisty priorytet dla rozwoju kraju. Modernizowana droga to odcinek ulicy znajdujący się w granicach administracyjnych miasta. Jej przebudowa przyczyni się nie tylko do poprawy jakości życia mieszkańców, ich bezpieczeństwa, ale także do poprawy estetyki miejscowości. Nastąpi również wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz wartości nieruchomości położonych w bezpośredniej strefie oddziaływania inwestycji. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Długość i powierzchnia zmodernizowanej nawierzchni drogi Wskaźnik rezultatu: Wzrost budownictwa jednorodzinnego i liczby przedsiębiorstw na trasie modernizowanej drogi; mniejsza liczba wypadków komunikacyjnych; wzrost cen nieruchomości położonych przy ulicy. |  |
| Kolejność realizacji | 46 |
| Harmonogram | 2012 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 1 000 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 300 000 zł Środki unijne: 700 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| Modernizacja nawierzchni ul. Wałowej w Gniewkowie. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem działania jest modernizacja drogi miejskiej, która poprawi dostępność komunikacyjną gminy, umożliwi szybsze i bezpieczniejsze powiązania pomiędzy punktami zlokalizowanymi na terenie miasta, poprawią bezpieczeństwo ruchu kołowego na drodze oraz zmniejszy obciążenia środowiskowe. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Infrastruktura transportowa to element niezwykle ważny i istotny dla wszystkich samorządów lokalnych, a także swoisty priorytet dla rozwoju kraju. Modernizowana droga to odcinek ulicy znajdujący się w granicach administracyjnych miasta. Jej przebudowa przyczyni się nie tylko do poprawy jakości życia mieszkańców, ich bezpieczeństwa, ale także do poprawy estetyki miejscowości. Nastąpi również wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz wartości nieruchomości położonych w bezpośredniej strefie oddziaływania inwestycji. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Długość i powierzchnia zmodernizowanej nawierzchni drogi Wskaźnik rezultatu: Wzrost budownictwa jednorodzinnego i liczby przedsiębiorstw na trasie modernizowanej drogi; mniejsza liczba wypadków komunikacyjnych; wzrost cen nieruchomości położonych przy ulicy. |  |
| Kolejność realizacji | 47 |
| Harmonogram | 2012 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 500 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 150 000 zł Środki unijne: 350 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

PLAN FINANSOWY

NA LATA 2007- 2013

| - VII. PLAN FINANSOWY NA LATA 2007- 2013 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Lp. | - Nazwa zadania | - Nakłady do poniesienia (w zł.) |  |  | - Żródło finansowania |
|  |  | - Ogółem | - Gmina | - Środki zewnętrzne |  |
| - INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA |  |  |  |  |  |
| 1 | Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Gniewkowie i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej | 16 400 000 | 8 400 000 | 8 000 000 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne |
| 2 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 600 000 | 180 000 | 420 000 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne |
| 3 | Budowa stacji uzdatniania wody w Gniewkowie | 2 500 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | - Gmina Gniewkowo - Fundusze Unijne |
| 4 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Suchatówka - Gniewkowo | 4 000 000 | 1 200 000 | 2 800 000 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne Agencja Nieruchomości Rolnych WFOŚIGW |
| 5 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rojewo - Kaczkowo – Gniewkowo | 2 800 000 | 840 000 | 1 960 000 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne Agencja Nieruchomości Rolnych WFOŚIGW |
| - INFRASTRUKTURA DROGOWA |  |  |  |  |  |
| 6 | Modernizacja ulicy Dworcowej w Gniewkowie z rozdzieleniem kanalizacji ogólnospławnej (rewitalizacja) | 1 650 000 | 0 | 1 650 000 | Bank Gospodarstwa Krajowego |
| 7 | Modernizacja ulicy Sobieskiego w Gniewkowie z rozdzieleniem kanalizacji ogólnospławnej (rewitalizacja) | 1 650 000 | 0 | 1 650 000 | Bank Gospodarstwa Krajowego |
| 8 | Modernizacja nawierzchni Rynku w Gniewkowie (rewitalizacja) | 400 000 | 0 | 400 000 | Bank Gospodarstwa Krajowego |
| 9 | Modernizacja nawierzchni ul. Kościelnej w Gniewkowie (rewitalizacja) | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | Bank Gospodarstwa Krajowego |
| 10 | Modernizacja nawierzchni ul. Zamkowej w Gniewkowie (rewitalizacja) | 675 000 | 0 | 675 000 | Bank Gospodarstwa Krajowego |
| 11 | Modernizacja nawierzchni ul. Podgórnej w Gniewkowie (rewitalizacja) | 300 000 | 0 | 300 000 | Bank Gospodarstwa Krajowego |
| 12 | Modernizacja drogi gminnej Suchatówka-Kijewo-Warzyn | 2 810 000 | 562 000 | 2 248 000 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne |
| 13 | Modernizacja drogi gminnej Gniewkowo – Zajezierze - Suchatówka | 3 010 000 | 602 000 | 2 408 000 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne |
| 14 | Budowa z kostki nawierzchni ul. Działkowców w Gniewkowie | 550 000 | 110 000 | 440 000 | - Gmina Gniewkowo - Fundusze Unijne |
| 15 | Budowa ścieżki rowerowej Wierzchosławice - Gniewkowo | 1 200 000 | 360 000 | 840 000 | Urząd Miejski w Gniewkowie Fundusze Unijne |
| 16 | Budowa ścieżki rowerowej Suchatówka-Gniewkowo | 700 000 | 140 000 | 560 000 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne |
| 17 | Modernizacja nawierzchni ul. Parkowej w Gniewkowie | 1 665 000 | 499 500 | 1 165 500 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne |
| 18 | Modernizacja nawierzchni ul. Kwiatowej w Gniewkowie | 700 000 | 210 000 | 490 000 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne |
| 19 | Modernizacja drogi gminnej Zajezierze - Perkowo | 1 500 000 | 450 000 | 1 050 000 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne |
| 20 | Modernizacja drogi gminnej Gniewkowo – Wielowieś – Wierzchosławice | 3 000 000 | 900 000 | 2 100 000 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne |
| 21 | Modernizacja nawierzchni ul. 17 Stycznia w Gniewkowie | 1 260 000 | 378 000 | 882 000 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne |
| 22 | Modernizacja nawierzchni ul. Moniuszki w Gniewkowie | 450 000 | 135 000 | 315 000 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne |
| 23 | Modernizacja nawierzchni ul. Chopina w Gniewkowie | 450 000 | 135 000 | 315 000 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne |
| 24 | Modernizacja nawierzchni ul. 700 - lecia w Gniewkowie | 900 000 | 270 000 | 630 000 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne |
| 25 | Modernizacja nawierzchni ul. Sikorskiego w Gniewkowie | 1 200 000 | 360 000 | 840 000 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne |
| 26 | Modernizacja nawierzchni ul. Cmentarnej w Gniewkowie | 1 500 000 | 450 000 | 1 050 000 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne |
| 27 | Modernizacja nawierzchni ul. Polnej w Gniewkowie | 787 500 | 236 250 | 551 250 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne |
| 28 | Modernizacja nawierzchni ul. Kolejowej w Gniewkowie | 1 000 000 | 300 000 | 700 000 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne |
| 29 | Modernizacja nawierzchni Osiedle Toruńskie w Gniewkowie | 2 160 000 | 648 000 | 1 512 000 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne |
| 30 | Modernizacja nawierzchni ul. Kątnej w Gniewkowie | 1 000 000 | 300 000 | 700 000 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne |
| 31 | Modernizacja nawierzchni ul. Wałowej w Gniewkowie | 500 000 | 150 000 | 350 000 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne |
| - INFRASTRUKTURA SPORTOWA, KULTURALNA I TURYSTYCZNA |  |  |  |  |  |
| 32 | Budowa świetlicy w Zajezierzu | 460 000 | 138 000 | 322 000 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne |
| 33 | Budowa boiska w Wierzbiczanach | 150 000 | 50 000 | 100 000 | - Gmina Gniewkowo PROW, Ministerstwo Sportu i Turystyki |
| 34 | Euroboisko – modernizacja stadionu Unii Gniewkowo | 3 000 000 | 680 000 | 2 320 000 | Gmina Gniewkowo Budżet województwa kuj-pom 70% Budżet państwa 10 % |
| 35 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP nr 1 lub ZSZ w Gniewkowie | 200 000 | 100 000 | 100 000 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne, Ministerstwo Sportu i Turystyki |
| 36 | Turystyka historyczna-Księstwo Gniewkowskie | 800 000 | 800 000 | 0 | Gmina Gniewkowo |
| 37 | Budowa pływalni w Gniewkowie | 10 100 000 | 3 030 000 | 7 070 000 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne |
| 38 | Budowa świetlicy w Kawęczynie | 560 000 | 168 000 | 392 000 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne |
| 39 | Modernizacja sali gimnastycznej przy SP Nr 1 w Gniewkowie. | 500 000 | 150 000 | 350 000 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne |
| INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I MIESZKANIOWA |  |  |  |  |  |
| 40 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szadłowicach | 520 000 | 78 000 | 442 000 | Gmina Gniewkowo Pożyczka z WFOŚIGW |
| 41 | Adaptacja i przebudowa budynku mieszkalnego w Lipiu | 3 025 000 | 907 500 | 2 117 500 | Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne, dotacja BGK |
| 42 | Informatyzacja Gminy i Urzędu Miejskiego w Gniewkowie | 1 000 000 | 300 000 | 700 000 | Gmina Gniewkowo Fundusze unijne |
| 43 | Remont budynku Pałacu w Markowie | 2 736 000 | 820 800 | 1 915 200 | Gmina Gniewkowo Fundusze unijne, Agencja Nieruchomości Rolnych |
| 44 | Odnowienie elewacji budynków w ramach rewitalizacji Rynku wraz z przyległymi ulicami | 1 000 000 | 200 000 | 800 000 | - Gmina Gniewkowo Fundusze unijne |
| 45 | Budowa budynku mieszkalnego w Lipiu | 3 050 000 | 915 000 | 2 135 000 | Gmina Gniewkowo Fundusze unijne |
| 46 | Adaptacja pomieszczeń na cele mieszkaniowe na ul. Kilińskiego w Gniewkowie (dawny młyn) | 2 050 000 | 615 000 | 1 435 000 | Gmina Gniewkowo Fundusze unijne |

- VIII. SYSTEM WDRAŻANIA

W celu opiniowania a następnie wprowadzenia w życie i monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo Burmistrz Gniewkowa powołał Zespół Zadaniowy Rozwoju Lokalnego.

Do zadań zespołu należeć będzie:

- Przygotowanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo.

- Zapewnienie jednolitości i zgodności pomiędzy Planu Rozwoju Lokalnego                              a polityką przestrzenną (Plan Zagospodarowania Przestrzennego) i polityką finansową (budżet gminy).

- Koordynacja działań zmierzających do realizacji planu rozwoju.

- Kontrola na koniec każdego kwartału terminów i stanu realizacji planu rozwoju.

- Nadzór nad wyznaczonymi dla konkretnych projektów osobami.

- Weryfikowanie i modyfikacja działań zmierzających do realizacji celów strategicznych.

Ponadto w celu realizacji planu rozwoju, wszyscy pracownicy urzędu miejskiego i osoby współpracujące zostali zobowiązani do:

- Zapoznania się z Planu Rozwoju Lokalnego.

- Wykonywania zadań wynikających z planu rozwoju.

- Zaangażowania niezbędnych sił i środków w ramach posiadanych kompetencji.

- Przestrzegania terminów określonych w planie rozwoju.

- Współpracy z zespołem ds. realizacji planu rozwoju.

Jednocześnie dla każdego realizowanego projektu (zadania) zostanie wyznaczona osoba pełniąca rolę Lidera Projektu, której zadaniem będzie:

- Koordynacja działań w ramach projektu.

- Bieżąca kontrola postępu prac.

- Kontrola wykorzystania zasobów.

- Eliminowanie skutków zakłóceń wywołujących odchylenia pomiędzy zaplanowanym a rzeczywistym przebiegiem projektu.

- Przygotowanie kwartalnych sprawozdań i raportów z przebiegu realizacji projektu.

- Przygotowanie raportu końcowego.

Liderzy Projektów współpracują bezpośrednio z Przewodniczącym Zespołu Zadaniowego ds. Rozwoju Lokalnego.

- IX. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego

Wdrażanie każdego Planu Rozwoju wymaga prowadzenia ciągłego monitoringu osiągnięcia postawionych celów. Zaniechanie kontroli realizacji planu może skutkować spadkiem skuteczności i efektywności procesu wdrażania.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo będzie monitorowany przez powołany do tego celu przez Burmistrza Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju Lokalnego.

Sposoby oceny planu rozwoju lokalnego

Ocena Planu będzie odbywać się systematycznie na posiedzeniach zespołu ds. Rozwoju Lokalnego, który będzie przedstawiać informacje Radzie Miejskiej.

Podstawą oceny będą terminy i mierniki zawarte przy każdym z zadań. Zestaw mierników pozwala na zweryfikowanie czy dane zadanie zostało wykonane w założonym terminie. Osiągnięcie w założonym terminie przyjętych mierników oznaczać będzie osiągnięcie wyznaczonych zadań, a te z kolei oznaczać będą osiągnięcie przyjętych działań i celów.

Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym                          i organizacjami pozarządowymi

Warunkami, jakie musi spełnić Plan Rozwoju Lokalnego, aby mógł sprawnie funkcjonować, jest stworzenie możliwości udziału wszystkich partnerów społecznych w jego realizacji. Wiążę się to ściśle z: wykorzystaniem potencjału organizacji i społeczności lokalnej poprzez skoordynowanie działań w ramach jednego, spójnego projektu akceptowanego                                 i wspieranego przez wszystkich uczestników; optymalne wykorzystanie kompetencji                      i zasobów będących w dyspozycji gminy, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw; innowacyjność proponowanych rozwiązań, wyrażającą się zastosowaniem nowych podejść do problemów związanych z rozwojem lokalnym; istnienie grupy lokalnych liderów.

Punktem wyjścia opracowania systemu włączenia partnerów społecznych na rzecz realizacji Planu Rozwoju Lokalnego było powołanie grupy roboczej (Komitet Techniczny), która miała za zadanie opracowanie dokumentu końcowego. Grupa ta powołana została przez Burmistrza. Do zadań Komitetu Technicznego należy czuwanie nad przestrzeganiem spójności każdego projektu w odniesieniu do kierunków strategicznych i przyjętego planu działań; śledzenie realizacji i ocenianie każdego etapu wdrażania przyjętego planu działań; proponowanie rocznych programów działań; wnioskowanie o zmiany w bieżącym funkcjonowaniu Planu; udzielanie aprobaty dla nowych działań podejmowanych w ramach rozwoju lokalnego, przedstawianie Radzie Miejskiej zmian w działaniach podejmowanych                        w ramach Planu oraz przedkładanie planów nowych działań.

Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego

Plan Rozwoju Miasta i Gminy Gniewkowo posiada duże znaczenie dla mieszkańców i władz gminy. Dlatego też proces wdrażania powinien być procesem publicznym. Szeroka akcja informacyjna władz gminy jest jednym z podstawowych gwarantów jego skutecznego wdrażania.

Public Relations (PR) określa się jako planowane i ciągłe wysiłki mające na celu stanowienie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia między daną organizacją a społeczeństwem. Działania gminy w zakresie PR są prezentowaniem całej działalności gminy związanej                       z wdrażaniem Planu Rozwoju Lokalnego i wszystkich jego funkcji w procesie zaspokajania potrzeb społecznych. Jest to koncepcja zmniejszania dystansu w stosunkach między gminą a mieszkańcami.

Zadania PR dla Planu Rozwoju Lokalnego są różne w zależności od grup, do których są skierowane. Polegają one na:

- w stosunku do pracowników Urzędu Miejskiego: kreowaniu postaw zadowolenia z pracy, gminy i realizowanych zadań;

- w stosunku do mieszkańców: upowszechnianiu informacji o perspektywach działania gminy, zmianach w zarządzaniu, koniecznych nakładach finansowych; informowaniu                 o celach i perspektywach gminy, o jej akcjach na rzecz najbliższego otoczenia.

J. Kondracki Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa 1980 r.