- III. ZADANIA SŁUŻĄCE POPRAWIE WARUNKÓW ZAMIESZKANIA W GMINIE NA LATA 2007 – 2013

1. BUDOWA I MODERNIZACJA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ, GOSPODARKA ODPADAMI

| Lp. | Działanie | Termin realizacji | Oczekiwane rezultaty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Gniewkowie, budowa stacji uzdatniania wody i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej | 2008-2012 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy, w skład czego wchodzi: przebudowa oczyszczalni ścieków, rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej i budowa kanalizacji sanitarnej oraz poprawa jakości wody pitnej dla 15 tys. mieszkańców gminy. Projekt spowoduje zwiększenie mocy przerobowych i jakości oczyszczanych ścieków, redukcję niekorzystnego wpływu na środowisko przyrodnicze, w szczególności wody powierzchniowe i gruntowe, poprawę jakości życia mieszkańców oraz konkurencyjności gospodarczej regionu. |
| 2 | Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej na ul. Toruńskiej i Kilińskiego w Gniewkowie | 2008 | Projekt spowoduje zwiększenie mocy przerobowych oczyszczalni ścieków i jakości oczyszczanych ścieków, w konsekwencji redukcję niekorzystnego wpływu na środowisko przyrodnicze, w szczególności wody powierzchniowe i gruntowe. |
| 3 | Budowa sieci wodociągowej w Wielowsi | 2008 | Poprawa jakości życia mieszkańców. Wzrost liczby osób korzystających z sieci wodociągowej. |
| 4 | Budowa sieci wodociągowej w Kawęczynie | 2008 | Poprawa jakości życia mieszkańców. Wzrost liczby osób korzystających z sieci wodociągowej. |
| 5 | Budowa sieci wodociągowej Wierzchosławice-Kolonia | 2008 | Poprawa jakości życia mieszkańców. Wzrost liczby osób korzystających z sieci wodociągowej. |
| 6 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Szadłowice-Skalmierowice- Wielowieś | 2008-2010 | Wyeliminowanie ryzyka wprowadzania do środowiska ścieków nieoczyszczonych, zarówno ze względu na nieszczelność zbiorników, jak i świadome działania użytkowników szamb. Wzrost liczby osób korzystających z kanalizacji. Poprawa jakości środowiska przyrodniczego. Poprawa jakości życia mieszkańców. Wzrost liczby osób korzystających z sieci wodociągowej. |
| 7 | Przebudowa wysypiska odpadów komunalnych w Kaczkowie | 2008-2009 | Zwiększenie powierzchni i wydajności wysypiska odpadów. |
| 8 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 2009-2013 | Zwiększenie udziału budynków podłączonych do kanalizacji. Wzrost ilości oczyszczonych ścieków. Wzrost ilości osób korzystających z kanalizacji. Poprawa jakości środowiska przyrodniczego. Obniżenie kosztów gospodarstw domowych poprzez wyeliminowanie wywozu nieczystości płynnych. |
| 9 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Suchatówka – Gniewkowo | 2009-2010 | Wyeliminowanie ryzyka wprowadzania do środowiska ścieków nieoczyszczonych, zarówno ze względu na nieszczelność zbiorników, jak i świadome działania użytkowników szamb. Wzrost liczby osób korzystających z kanalizacji. Poprawa jakości środowiska przyrodniczego. Zwiększenie atrakcyjności gruntów na terenie objętym inwestycją. |
| 10 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rojewo-Kaczkowo- Gniewkowo | 2009-2010 | Wzrost udziału gospodarstw domowych podłączonych do kanalizacji. Wyeliminowanie ryzyka wprowadzania do środowiska ścieków nieoczyszczonych, zarówno ze względu na nieszczelność zbiorników, jak i świadome działania użytkowników szamb. Wzrost liczby osób korzystających z kanalizacji. Zwiększenie atrakcyjności terenów. |

2. BUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

| Lp. | Działanie | Termin realizacji | Oczekiwane rezultaty |
| --- | --- | --- | --- |
| REWITALIZACJA CENTRUM MIASTA |  |  |  |
| 1 | Modernizacja ulic: Dworcowej, Sobieskiego, Kościelnej, Zamkowej, Podgórnej oraz Rynku w Gniewkowie. | 2008-2009 | Modernizacja ulicy z rozdzieleniem kanalizacji ogólnospławnej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów. |
| POZOSTAŁE MODERNIZACJE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ |  |  |  |
| 2 | Dofinansowanie budowy chodnika w Wierzchosławicach. | 2008 | Budowa chodnika w dużej wsi. liczącej 1,5 tys. mieszkańców. Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia. Poprawa estetyki miejscowości. |
| 3 | Przebudowa drogi gminnej Suchatówka-Warzyn-Kijewo. | 2008-2010 | Modernizacja nawierzchni drogi. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów. |
| 4 | Modernizacja drogi gminnej Gniewkowo–Zajezierze – Suchatówka. | 2008-2010 | Modernizacja nawierzchni drogi. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów. |
| 5 | Budowa z kostki nawierzchni ul. Działkowców w Gniewkowie. | 2008 | Modernizacja nawierzchni drogi. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów. |
| 6 | Budowa ścieżki rowerowej Wierzchosławice – Gniewkowo. | 2008-209 | Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy. Promocja zdrowego trybu życia. |
| 7 | Budowa ścieżki rowerowej Suchatówka – Gniewkowo. | 2008-2010 | Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy. Promocja zdrowego trybu życia. |
| 8 | Modernizacja nawierzchni ul. Parkowej w Gniewkowie. | 2009 | Modernizacja nawierzchni drogi. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów. |
| 9 | Budowa z kostki nawierzchni ul. Kwiatowej w Gniewkowie. | 2009 | Modernizacja nawierzchni drogi. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów. |
| 10 | Budowa ścieżki rowerowej Wierzchosławice-Więcławice | 2009-2010 | Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy. Promocja zdrowego trybu życia. |
| 11 | Modernizacja drogi gminnej Zajezierze – Perkowo. | 2010 | Modernizacja nawierzchni drogi. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów. |
| 12 | Modernizacja drogi gminnej Gniewkowo – Wielowieś – Wierzchosławice . | 2010 | Modernizacja nawierzchni drogi. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów. |
| 13 | Modernizacja nawierzchni ul. 17 Stycznia w Gniewkowie. | 2010 | Modernizacja nawierzchni drogi. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów. |
| 14 | Modernizacja nawierzchni ul. Moniuszki w Gniewkowie. | 2010 | Modernizacja nawierzchni drogi. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów. |
| 15 | Modernizacja nawierzchni ul. Chopina w Gniewkowie. | 2010 | Modernizacja nawierzchni drogi. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów. |
| 16 | Modernizacja nawierzchni ul. 700-lecia w Gniewkowie. | 2010 | Modernizacja nawierzchni drogi. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów. |
| 17 | Modernizacja nawierzchni ul. Sikorskiego w Gniewkowie. | 2010 | Modernizacja nawierzchni drogi. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów. |
| 18 | Modernizacja nawierzchni ul. Cmentarnej w Gniewkowie. | 2010 | Modernizacja nawierzchni drogi. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów. |
| 19 | Modernizacja nawierzchni ul. Polnej w Gniewkowie. | 2011 | Modernizacja nawierzchni drogi. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów. |
| 20 | Modernizacja nawierzchni ul. Kolejowej w Gniewkowie. | 2011 | Modernizacja nawierzchni drogi. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów. |
| 21 | Modernizacja nawierzchni Osiedle Toruńskie w Gniewkowie. | 2011-2012 | Modernizacja nawierzchni drogi. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów. |
| 22 | Modernizacja nawierzchni ul. Kątnej w Gniewkowie. | 2012 | Modernizacja nawierzchni drogi. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów. |
| 23 | Modernizacja nawierzchni ul. Wałowej w Gniewkowie. | 2012 | Modernizacja nawierzchni drogi. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów. |

3. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I UZBROJENIE TERENU

| Lp. | Działanie | Termin realizacji | Oczekiwane rezultaty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania terenów w rejonie ulic: Zajezierna, Inowrocławska, Ogrodowa, Kątna, Przemysłowa, Parkowa, Cmentarna, Powstańców Wielkopolskich, Cegielna, Toruńska, Michałowo, Kasprowicza, Kolejowa, Cegielna, Żytnia, Kaczkowo, Wierzchosławice, Wielowieś, Suchatówka, Zajezierze, Chrząstowo, Szadłowice, Dąblin, Gąski, Murzynno. | 2007-2013 | Uporządkowanie pod względem przestrzennym i funkcjonalnym ważnych terenów w mieście i gminie Gniewkowo. Opracowanie planów umożliwi planowy rozwój zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, rozwój terenów usług sportu, rekreacji indywidualnej i zbiorowej, terenów zabudowy usługowej, terenów aktywności gospodarczej oraz obszarów pod zainwestowanie, a w perspektywie wzrost zatrudnienia i przychodów podatkowych gminy. |
| 2 | Wykupy gruntów | 2007-2013 | Zakup terenów pod inwestycje gminne. |

4.BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ, KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ

| Lp. | Działanie | Termin realizacji | Oczekiwane rezultaty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa boiska przy Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie w ramach programu „Blisko Boisko” | 2007 | Zwiększenie atrakcyjności sportowej i turystycznej gminy. Promocja zdrowego trybu życia. Zapewnienie aktywnego wypoczynku mieszkańcom gminy oraz rozwoju lokalnych zespołów sportowych. |
| 2 | Modernizacja budynku Łącznicy TP na cele M-GOKSiR | 2008-2010 | Poprawa standardu infrastruktury kulturalnej i turystycznej w Gniewkowie. Rozszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców. |
| 3 | Budowa kompleksu sportowego przy SP nr 1 w Gniewkowie (ORLIK-2012) | 2008 | Wyrównywanie szans edukacyjnych pomiędzy uczniami dużych miast a małych miasteczek poprzez budowę przyszkolnej, nowoczesnej infrastruktury sportowej w Gniewkowie. Zwiększenie dostępności do bazy sportowej dla uczniów, poprawa ich kondycji fizycznej i sprawności oraz oferty sportowej szkoły. |
| 4 | Budowa placu zabaw w Gniewkowie | 2008 | Powstanie atrakcyjnego i bezpiecznego miejsca zabawy, edukacji oraz wypoczynku dla dzieci i opiekunów. |
| 5 | Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie | 2008 | Stworzenie infrastruktury do edukacji w zakresie bezpieczeństwa drogowego i zdobywania oraz doskonalenia uprawnień rowerowych przez dzieci. Propagowanie idei bezpieczeństwa na drodze. |
| 6 | Budowa placu zabaw w Wierzchosławicach | 2008 | Powstanie atrakcyjnego i bezpiecznego miejsca zabawy, edukacji oraz wypoczynku dla dzieci i opiekunów. |
| 7 | Budowa 17 placów zabaw na terenach wiejskich | 2008-2009 | Powstanie atrakcyjnych i bezpiecznych miejsc zabawy, edukacji oraz wypoczynku dla dzieci i opiekunów. |
| 8 | Adaptacja świetlicy w Więcławicach | 2009 | Wzrost tożsamości lokalnej mieszkańców. Możliwość organizowania czasu wolnego i imprez kulturalno-sportowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych. Promocja wartościowego spędzania wolnego czasu przez społeczność wsi. |
| 9 | Budowa boisk sportowych na terenach wiejskich | 2009-2010 | Polepszenie bazy sportowej na terenach wiejskich gminy. Wyrównanie dostępu do infrastruktury sportowej społeczności wsi z mieszkańcami miasta. Poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców. Promocja zdrowego stylu życia. |
| 10 | Budowa świetlicy w Zajezierzu. | 2008-2010 | Wzrost tożsamości lokalnej mieszkańców. Możliwość organizowania czasu wolnego i imprez kulturalno-sportowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych. |
| 11 | Budowa świetlicy w Kawęczynie. | 2008-2010 | Wzrost tożsamości lokalnej mieszkańców. Możliwość organizowania czasu wolnego i imprez kulturalno-sportowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych. |
| 12 | Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego z basenem w Parku Wolności w Gniewkowie. | 2008-2011 | Zwiększenie atrakcyjności sportowej i turystycznej gminy. Promocja zdrowego trybu życia. Poprawa dostępności mieszkańców do bazy sportowej, w konsekwencji polepszenie stanu wydolności i sprawności fizycznej mieszkańców. |
| 13 | Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie. | 2009 | Poprawa warunków nauki dzieci oraz poprawa bezpieczeństwa prowadzenia zajęć. Osiąganie lepszych efektów dydaktycznych. |

5.MODERNIZACJA I REMONTY INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I MIESZKANIOWEJ

| Lp. | Działanie | Termin realizacji | Oczekiwane rezultaty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szadłowicach. | 2008-2009 | Ograniczenie kosztów eksploatacji budynku, poprawa estetyki szkoły i wzrost komfortu uczniów i nauczycieli. |
| 2 | Adaptacja i przebudowa budynku mieszkalnego w Lipiu. | 2008 | Celem zadania jest powiększenie komunalnej bazy mieszkaniowej dla potrzeb mieszkańców gminy. Przebudowa budynku poprawi sytuację mieszkaniową kilkunastu rodzin, a w konsekwencji jakość ich życia. |
| 3 | Informatyzacja Gminy i Urzędu Miejskiego. | 2008-2010 | Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów i załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim, co przyczyni się do budowy społeczeństwa informacyjnego oraz spowoduje szybsze i wygodniejsze załatwianie spraw urzędowych. Obniżenie kosztów funkcjonowania administracji. |
| 4 | Ocieplenie dachu w Przedszkolu w Gniewkowie | 2008 | Energooszczędność budynku i przeciwdziałanie okresowym przeciekom powodującym niszczenie pomieszczeń. |
| 5 | Modernizacja kuchni i zakup wyposażenia do Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie | 2008 | Energooszczędne i bezpieczne przygotowywanie posiłków dla podopiecznych przedszkola. Poprawa warunków pracy obsługi kuchni. |
| 6 | Naprawa dachu na Szkole Podstawowej nr 1 w Gniewkowie | 2008 | Energooszczędność budynku i przeciwdziałanie okresowym przeciekom powodującym niszczenie pomieszczeń strychu. |
| 7 | Odwodnienie terenu Szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach | 2008 | Poprawa stanu technicznego fundamentów budynku i przeciwdziałanie zalewaniu pomieszczeń piwnicznych. |
| 8 | Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Murzynnie | 2008 | Poprawa wydajności cieplnej budynku i komfortu uczniów oraz pracowników szkoły. |
| 9 | Modernizacja Urzędu Miejskiego w Gniewkowie | 2008 | Poprawa wizerunku Urzędu. |
| 10 | Budowa garażu przy OSP w Gniewkowie | 2008 | Budowa niezależnego pomieszczenia dla karetki ratunkowej stacjonującej w Gniewkowie. |
| 11 | Remont budynku Pałacu w Markowie. | 2008-2010 | Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców zabytkowego budynku, zwiększenie energooszczędności i zmniejszenie kosztów bieżącego utrzymania budynku. Poprawa estetyki wsi, a w konsekwencji zwiększenie jej potencjału agroturystycznego. |
| 12 | Przebudowa wejścia głównego z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum w Gniewkowie | 2009 | Poprawa dostępności budynku, likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych oraz poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku. |
| 13 | Odnowienie elewacji budynków w ramach rewitalizacji Rynku wraz z przyległymi ulicami. | 2009-2013 | Przywrócenie Rynkowi właściwej funkcji przestrzeni publicznej poprzez modernizację elewacji budynków komunalnych znajdujących się na Rynku i ul. Sobieskiego w Gniewkowie. Dzięki realizacji zadania nastąpi zdecydowana poprawa estetyki Rynku oraz standardu i komfortu osób zamieszkujących budynki. Inwestorzy otrzymają możliwość otwierania biur, firm, przedstawicielstw w centralnej i najbardziej reprezentatywnej części miasta. Nastąpi wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości. |
| 14 | Budowa budynku mieszkalnego w Lipiu. | 2009-2010 | Powiększenie komunalnej bazy mieszkaniowej dla potrzeb mieszkańców gminy. |
| 15 | Adaptacja pomieszczeń na ul. Kilińskiego (dawny młyn) na mieszkania. | 2009-2011 | Powiększenie komunalnej bazy mieszkaniowej dla potrzeb mieszkańców gminy. Poprawa warunków życia mieszkańców oraz wpływ na estetykę ulicy. |

- IV. REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW

Rozwój gospodarczy jest najlepszym sposobem eliminacji większości problemów społecznych (takich jak bezrobocie, ubóstwo, przestępczość itp.), przed jakimi staje władza lokalna. Rozwój gospodarczy na szczeblu lokalnym oznacza przyrost możliwości, które pozwalają lokalnej władzy i mieszkańcom lepiej zaspokajać większą liczbę potrzeb na wyższym poziomie. Podkreślenia przy tym wymaga fakt, że jedynie w warunkach rozwoju gospodarczego udaje się osiągnąć tak pożądane zjawisko jak uczestnictwo prywatnego kapitału w przedsięwzięciach istotnych dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

Opis zadań w planie rozwoju lokalnego przedstawiono w planowanej kolejności realizacji. Zadania dotyczą zagospodarowania w infrastrukturę techniczną obszaru gminy oraz zagospodarowania w infrastrukturę społeczną. Przyjęte priorytety są zgodne z dokumentami strategicznymi Powiatu Inowrocławskiego oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także z działaniami zawartymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 i pokrywają się z przyjętymi w Unii Europejskiej okresami budżetowania.

- V. PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

- W OKRESIE 2007 – 2013

- W KOLEJNOŚCI REALIZACJI

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| 1. Rewitalizacja centrum miasta-modernizacja ulic: Dworcowej, Sobieskiego, Kościelnej, Zamkowej, Podgórnej oraz Rynku w Gniewkowie wraz z rozdzieleniem kanalizacji ogólnospławnej. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem działania jest modernizacja nawierzchni ulic w centrum miasta Gniewkowo, która poprawi estetykę centrum miasta i wizerunek Gniewkowa. Przyczyni się do rewitalizacji śródmieścia, zwiększając atrakcyjność turystyczną miasta, a w szczególności poprzez zachęcenie potencjalnych przedsiębiorców do lokowania inwestycji i prowadzenia działalności gospodarczej w reprezentacyjnej, atrakcyjnej części miasta. Inwestycja poprawi również bezpieczeństwo ruchu kołowego na drodze, zmniejszy obciążenia środowiskowe na skutek rozdzielenia kanalizacji ogólnospławnej. Poprawi również jakość życia mieszkańców miasta oraz gminy. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Przeprowadzone inwestycje obejmować będą modernizację nawierzchni ulic, chodników wraz z małą architekturą oraz rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej na ulicy Dworcowej i Sobieskiego. Modernizowane ulice stanowią wizytówkę miasta, centrum handlu i usług. Wokół nich usytuowane są również siedziby wielu ważnych instytucji: Komisariatu Policji, M-GOKSiR-u, Biblioteki, Gimnazjum, Ośrodka Zdrowia, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Nadleśnictwa i Poczty. Przebudowa ulicy przyczyni się nie tylko do poprawy jakości życia mieszkańców miasta, ale także do poprawy estetyki miejscowości. Spowoduje wzrost przedsiębiorczości zainteresowanej prowadzeniem działalności w reprezentacyjnej części miasta oraz wzrost wartości nieruchomości położonych w bezpośredniej strefie oddziaływania inwestycji. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Ilość zmodernizowanych dróg, Długość odcinków i powierzchnia zmodernizowanych nawierzchni ulic, długość położonej sieci kanalizacyjnej i liczba przyłączy Wskaźnik rezultatu: wzrost liczby punktów handlowych i przedsiębiorstw na terenie inwestycji; mniejsza liczba wypadków komunikacyjnych; wzrost cen nieruchomości położonych przy ulicy; wzrost turystyki. |  |
| Kolejność realizacji | 1 |
| Harmonogram | 2008-2009 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 8 026 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Wykup wierzytelności przez Bank Gospodarstwa Krajowego |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. Cel 2: Rewitalizacja centrum miasta. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Lokalnym Programem Rewitalizacji Gniewkowa na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |
| Nazwa zadania |  |
| 2. Budowa kompleksu sportowego przy SP nr 1 w Gniewkowie (ORLIK-2012) |  |
| Cele zadania |  |
| Celem działania jest propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez budowę kompleksu sportowego umożliwiającego uprawianie kilku dyscyplin sportowych. W efekcie realizacji zadania nastąpi wzrost liczby osób uprawiających sport w Gniewkowie, poprawa ich jakości życia oraz dostępności do nowoczesnej bazy sportowej. Poprawi to również estetykę miasta i wzmocni jego korzystny wizerunek. W rezultacie sprzyjać będzie wychowywaniu dzieci i młodzieży poprzez sport będący alternatywą wobec patologicznych zachowań, pozwoli w wartościowy sposób spędzać wolny czas oraz doskonalić umiejętności sportowe i podnosić poziom sportu w gminie. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Projekt kompleksu sportowego w ramach programu ORLIK-2012 jest opracowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W skali całego kraju ma zostać zbudowanych kilkaset łatwo rozpoznawalnych obiektów wchodzących w skład projektu ORLIK. Kompleks będzie obiektem wyposażonym w instruktora-opiekuna obiektu, będzie otwarty dla mieszkańców gminy, a nie tylko przeznaczonym na potrzeby SP 1. Składać się będzie z boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą, boiska wielofunkcyjnego z pianki oraz z budynku socjalnego (m.in. szatnie). |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Liczba boisk, powierzchnia zbudowanych boisk, liczba zamontowanych urządzeń sportowych, kubatura budynku socjalnego Wskaźnik rezultatu: Liczba osób korzystających z boiska; liczba zajęć organizowanych na boisku. |  |
| Kolejność realizacji | 2 |
| Harmonogram | 2008 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 1 299 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 633 000 zł Środki unijne, Ministerstwo Sportu i Turystyki: 666 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Woj. Kuj.-Pom. |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| 3. Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Gniewkowie, budowa stacji uzdatniania wody i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. |  |
| Cele zadania |  |
| Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy. Poprawa konkurencyjności gospodarczej regionu. Poprawa jakości życia mieszkańców. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy, w skład czego wchodzi: przebudowa oczyszczalni ścieków, budowa stacji uzdatniania wody, rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej i budowa kanalizacji sanitarnej jest warunkiem rozwoju przedsiębiorczości, poprawy jakości życia mieszkańców oraz warunków ochrony środowiska w regionie. Projekt spowoduje zwiększenie mocy przerobowych i jakości oczyszczanych ścieków, wpłynie również na inwestycje w regionie, tj. rozbudowa fabryki Bonduelle Gniewkowo. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków, liczba wybudowanych stacji uzdatniania wody, długość sieci kanalizacji deszczowej, długość sieci kanalizacji sanitarnej, liczba przyłączy Wskaźnik rezultatu: Wzrost wydajności oczyszczalni, wzrost liczby osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej, poprawa parametrów chemicznych wody |  |
| Kolejność realizacji | 3 |
| Harmonogram | 2008-2012 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 16 500 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 8 500 000 zł Środki unijne: 8 000 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel zadania: rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Lokalnym Programem Rewitalizacji Gniewkowa na lata 2007-2013. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| 4.Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szadłowicach. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem zadania jest ograniczenie strat energii i poprawa estetyki szkoły poprzez wykonanie ocieplenia budynku z wymianą stolarki okiennej. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Budynek szkoły nie posiada ocieplonych ścian, co powoduje duże koszty eksploatacyjne w okresie jesienno-zimowym. Termomodernizacja umożliwi ograniczenie strat ciepła w budynku i zdecydowanie polepszy komfort uczniów, nauczycieli i osób w nim zamieszkujących. Możliwe będzie organizowanie dodatkowych zajęć dla dzieci. Rezultatem będzie również poprawa estetyki budynku, usytuowanego w centralnym punkcie wsi. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Powierzchnia ocieplonych ścian; liczba wymienionych okien i drzwi. Wskaźnik rezultatu: Zmniejszone koszty eksploatacyjne budynku. |  |
| Kolejność realizacji | 4 |
| Harmonogram | 2008-2009 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 649 011 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 373 011 zł Środki unijne; WFOŚIGP: 276 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo, WFOŚIGW |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| 5. Przebudowa wysypiska odpadów komunalnych w Kaczkowie. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem jest przedłużenie żywotności komunalnego wysypiska w Kaczkowie, w konsekwencji utrzymanie poziomu kosztów za magazynowanie odpadów w skali całej gminy. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Inwestycja polegać będzie na powiększeniu powierzchni wysypiska i jego przebudowie. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: powierzchnia przebudowanego wysypiska Wskaźnik rezultatu: zwiększenie wydajności wysypiska, przedłużenie okresu żywotności wysypiska |  |
| Kolejność realizacji | 5 |
| Harmonogram | 2008-2009 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 400 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 280 000 zł Środki unijne: 120 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| 6. Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej na ul. Toruńskiej i Kilińskiego w Gniewkowie. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem rozdzielenia kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i ściekową jest ochrona środowiska lokalnego, w szczególności ochrona wód. Rozdzielenie umożliwi również bardziej wydajną pracę oczyszczalni ścieków i lepsze oczyszczanie ścieków. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| W związku z planowaną modernizacją nawierzchni ulic Toruńskiej i Kilińskiego celowym jest wcześniejsze rozdzielenie kanalizacji na deszczową i ściekową. Uporządkowanie systemu kanalizacyjnego przy modernizacjach dróg jest obecnie postępowaniem standardowym. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: długość zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej, liczba przyłączy i urządzeń Wskaźnik rezultatu: zwiększenie wydajności oczyszczalni ścieków, poprawa jakości ścieków, poprawa jakości wód gruntowych i podziemnych |  |
| Kolejność realizacji | 6 |
| Harmonogram | 2008 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 500 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 100 000 zł Środki unijne: 400 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| 7. Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem inwestycji jest budowa infrastruktury służącej propagowaniu wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Inwestycja polegać będzie na stworzeniu miasteczka drogowego wyposażonego w znaki pionowe, poziome, wymalowania i sygnalizatory symulujące ruch drogowy. Umożliwi to uczniom SP 1 zdobywanie praktycznej wiedzy z tego zakresu, ćwiczenie umiejętności oraz przeprowadzanie egzaminów na kartę rowerową. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: powierzchnia wybudowanego miasteczka, liczba zamontowanych urządzeń, Wskaźnik rezultatu: zwiększenie liczby egzaminów na kartę rowerową, poprawa wiedzy o Brd, zwiększenie liczby organizowanych turniejów i zawodów Brd. |  |
| Kolejność realizacji | 7 |
| Harmonogram | 2008 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 50 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne:0 Środki Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego: 50 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| WORD |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| 8. Przebudowa drogi gminnej Suchatówka - Warzyn - Kijewo |  |
| Cele zadania |  |
| Celem działania jest kompleksowa modernizacja drogi, która poprawi dostępność komunikacyjną gminy, umożliwi szybsze i bezpieczniejsze powiązania wsi z miastem Gniewkowo oraz umożliwi dostęp do sieci dróg krajowych. Modernizowana droga jest w złym stanie i stanowi niebezpieczeństwo dla jej użytkowników, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa na drodze oraz poprawa atrakcyjności agroturystycznej i inwestycyjnej wsi pięknie położonych na trasie modernizowanej drogi. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Infrastruktura transportowa to element niezwykle ważny i istotny dla wszystkich samorządów lokalnych, a także swoisty priorytet dla rozwoju kraju. Jakość dróg gminnych warunkuje możliwości komunikacji mieszkańców gminy z miastem, a także pozwala na lepszą, sprawniejszą i bezpieczniejszą łączność z innymi bardziej odległymi miejscami, które są ważne i istotne z punktu widzenia społecznego, ekonomicznego i kulturowego. Łączność z ośrodkami miejskimi zapewnia rozwój i sprawia, że tereny poprzez bezpośrednie oddziaływanie inwestycji stają się atrakcyjnymi ze względów gospodarczych i turystycznych. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Długość i powierzchnia zmodernizowanej nawierzchni drogi Wskaźnik rezultatu: Wzrost budownictwa jednorodzinnego i liczby przedsiębiorstw na trasie modernizowanej drogi; mniejsza liczba wypadków komunikacyjnych; wzrost cen nieruchomości położonych przy ulicy; wzrost agroturystyki. |  |
| Kolejność realizacji | 8 |
| Harmonogram | 2008-2010 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 2 200 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 1 700 000 zł Środki unijne: 500 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i komunikacyjnej . Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| 9. Budowa 17 placów zabaw na terenach wiejskich |  |
| Cele zadania |  |
| Celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez budowę bezpiecznych, estetycznych placów zabaw, będących miejscami aktywnego wypoczynku dzieci i ich rodzin. Zadanie przyczyni się do odnowy wsi, poprawi ich wizerunek. Umożliwi wyrównanie szans rozwojowych dzieci z terenów wiejskich z ich rówieśnikami z miast. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Planowana jest budowa placów zabaw, które mają zastąpić stare, zniszczone i niebezpieczne urządzenia zabawowe. Place zabaw wyposażone zostaną w nowoczesne, atestowane, kolorowe sprzęty umożliwiające aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu, a także ławki, kosze na śmieci, ogrodzenie terenu. Planuje się w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw teren do rodzinnego grillowania, wyposażony w dodatkowe siedziska, co pozwoli na stworzenie we wsi mini-centrum rekreacji: dla dzieci oraz dorosłych mieszkańców wsi. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: liczba placów zabaw, liczba zamontowanych urządzeń, powierzchnia placów zabaw. Wskaźnik rezultatu: Wzrost zadowolenia mieszkańców, poprawa estetyki wsi, liczba osób korzystających dziennie z placów zabaw |  |
| Kolejność realizacji | 9 |
| Harmonogram | 2008-2009 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 533 333 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 133 333 zł PROW: 400 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| 10. Adaptacja i przebudowa budynku mieszkalnego w Lipiu. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem zadania jest powiększenie komunalnej bazy mieszkaniowej dla potrzeb mieszkańców gminy. Gmina posiada mieszkania komunalne, ale nie może zaspokoić wszystkich potrzeb mieszkaniowych. Stan techniczny w/w mieszkań również nie jest zadowalający. Z uwagi na brak mieszkań do wynajęcia w Gniewkowie oraz wzrost rynkowych cen wynajmu lokali sytuację mieszkaniową wielu rodzin w gminie można określić jako trudną. Przebudowa budynku w Lipiu poprawi sytuację mieszkaniową kilkunastu rodzin, a w konsekwencji jakość ich życia. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Podstawowym zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, ponadto Gmina jest zobligowana do dbania o własne mienie, w tym o nieruchomości. Budynek w Lipiu wymaga przeprowadzenia przebudowy i niezbędnych remontów, aby jego stan nie uległ dalszemu pogorszeniu, a kilkanaście rodzin poprawiło swoją sytuację mieszkaniową. Projektowane są kompleksowe prace budowlane na zewnątrz i wewnątrz budynku z wymianą instalacji, dachu i stolarki budowlanej. Ich przeprowadzenie zdecydowanie poprawi warunki życia mieszkańców, ich bezpieczeństwo, a także zwiększy energooszczędność i zmniejszy koszty bieżącego utrzymania budynku Wpłynie również na poprawę estetyki. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: powierzchnia wyremontowanego budynku, powierzchnia wymienionego dachu, liczba zamontowanej stolarki budowlanej, długość położonej instalacji Wskaźnik rezultatu: Liczba rodzin zamieszkujących budynek; mniejsze koszty eksploatacyjne budynku; wzrost standardu mieszkań; wzrost wartości rynkowej nieruchomości. |  |
| Kolejność realizacji | 10 |
| Harmonogram | 2008 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 1 139 260 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 825 000 zł Środki zewnętrzne (Fundusz Mieszkaniowy): 314 260 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej i mieszkaniowej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| 11. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Wierzchosławice-Gniewkowo. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych, ponieważ obecnie ruch rowerowy na trasie Wierzchosławice-Gniewkowo odbywa się na poboczu niebezpiecznego odcinka drogi krajowej relacji Inowrocław-Toruń, na którym bardzo często dochodzi do wypadków komunikacyjnych, również z udziałem rowerzystów i pieszych. Mieszkańcy dojeżdżają rowerami do szkoły i do pracy, z uwagi na stosunkowo krótką odległość oraz znaczne koszty dojazdu komunikacją publiczną. Ścieżka rowerowa poprawi atrakcyjność turystyczną gminy oraz dostępność komunikacyjną Gniewkowa dla mieszkańców okolicznych wsi. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| W celu rozwiązania problemu niebezpieczeństwa ruchu rowerowego i pieszego planowana jest budowa ścieżki rowerowej o długości ok.3,6 km od Gniewkowa do Wierzchosławic. Dzięki niej mieszkańcy Wierzchosławic i okolic bezpieczniej dotrą do pracy, szkoły, urzędów i instytucji . Rozwinie się turystyka rowerowa i zwiększy atrakcyjność agroturystyczna naszego regionu. Mieszkańcy gminy będą mieli większą możliwość oraz dogodne warunki do odkrywania walorów gminy. Poprzez uprawianie i promocję turystyki rowerowej jako sportu pro-ekologicznego zmniejszy się ruch samochodowy na odcinku drogi, natomiast zwiększy się sprawność fizyczna mieszkańców, a w efekcie poprawi jakość ich życia. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Długość odcinka i powierzchnia ścieżki rowerowej Wskaźnik rezultatu: Liczba osób korzystających ze ścieżki; mniejsza liczba wypadków komunikacyjnych z udziałem rowerzystów i pieszych |  |
| Kolejność realizacji | 11 |
| Harmonogram | 2008 -2009 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 1 800 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 450 000 zł Środki unijne: 1 350 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i komunikacyjnej . Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| 12. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Suchatówka-Gniewkowo. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych, ponieważ obecnie ruch rowerowy na trasie Suchatówka-Gniewkowo odbywa się na poboczu niebezpiecznego odcinka drogi krajowej relacji Inowrocław-Toruń, na którym bardzo często dochodzi do wypadków komunikacyjnych, również z udziałem rowerzystów i pieszych. Mieszkańcy dojeżdżają rowerami do szkoły i do pracy, z uwagi na stosunkowo krótką odległość oraz znaczne koszty dojazdu komunikacją publiczną. Ścieżka rowerowa poprawi atrakcyjność turystyczną gminy oraz dostępność komunikacyjną Gniewkowa dla mieszkańców okolicznych wsi. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| W celu rozwiązania problemu niebezpieczeństwa ruchu rowerowego i pieszego planowana jest budowa ścieżki rowerowej o długości ok. 1,3 km od miejscowości Buczkowo do Suchatówki. Dzięki niej mieszkańcy Suchatówki i okolic bezpieczniej dotrą do pracy, szkoły, urzędów i instytucji. Rozwinie się turystyka rowerowa i zwiększy atrakcyjność agroturystyczna naszego regionu. Mieszkańcy gminy będą mieli większą możliwość oraz dogodne warunki do odkrywania walorów gminy. Poprzez uprawianie i promocję turystyki rowerowej jako sportu pro-ekologicznego zmniejszy się ruch samochodowy na odcinku drogi, natomiast zwiększy się sprawność fizyczna mieszkańców, a w efekcie poprawi jakość ich życia. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Długość odcinka i powierzchnia ścieżki rowerowej Wskaźnik rezultatu: Liczba osób korzystających ze ścieżki; mniejsza liczba wypadków komunikacyjnych z udziałem rowerzystów i pieszych |  |
| Kolejność realizacji | 12 |
| Harmonogram | 2008 -2010 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 1 500 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 412 500 zł Środki unijne: 1 087 500 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i komunikacyjnej . Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| 13. Budowa boisk sportowych na terenach wiejskich. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem zadania jest poprawa dostępności mieszkańców terenów wiejskich do infrastruktury sportowej. W konsekwencji nastąpi poprawa ich jakości życia, możliwość aktywnego wypoczynku oraz integracji społecznej poprzez organizację imprez sportowych, festynów, rozgrywek ligowych czy międzysołeckich. Budowa boisk spowoduje z pewnością wzrost zainteresowania sportem jako wartościową alternatywą spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży wobec ograniczonych na terenach wiejskich możliwości. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Planowana jest budowa kilku boisk sportowych, m.in. W Wierzchosławicach planowane boisko będzie częścią kompleksu sportowego. Wierzchosławice to duża wieś popegeerowska, licząca przeszło 1400 mieszkańców. Brakuje w niej zaplecza sportowego dla osób chcących uprawiać sport amatorsko lub profesjonalnie, za wyjątkiem zagospodarowanego terenu przy Szkole Podstawowej. We wsi działa aktywnie Klub Sportowy CZARNI. Projekt zagospodarowania terenu w Wierzbiczanach na zaplecze sportowe obejmuje budowę kilku boisk, uwzględniających potrzeby społeczności wsi. W Suchatówce, wsi liczącej przeszło 400 mieszkańców, budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego umożliwi reaktywację sekcji piłkarskiej Klubu Sportowego OMEGA Suchatówka i powrót do tradycji piłki nożnej w tej wsi. Budowa boiska w Bąbolinie-aktywnym, choć najmłodszym sołectwie gminy Gniewkowo-umożliwi jego mieszkańcom dostęp do własnej infrastruktury sportowej, integrację społeczeństwa wokół sportu oraz podniesie jakość ich życia. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: liczba zbudowanych boisk, powierzchnia zbudowanych boisk, liczba zamontowanych urządzeń (bramki, kosze, trybuny). Wskażnik rezultatu: liczba osób korzystających z boiska, liczba imprez sportowych organizowanych na boisku |  |
| Kolejność realizacji | 13 |
| Harmonogram | 2009-2010 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 500 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 125 000 Środki unijne: 375 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |
| Nazwa zadania |  |
| 14. Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego z basenem w Parku Wolności w Gniewkowie. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem zadania jest poprawa atrakcyjności turystycznej Gniewkowa, jak również dostępności mieszkańców do nowoczesnej bazy sportowej oraz wzrost zainteresowania sportem, jako sposobem wartościowego spędzania wolnego czasu, integracji międzypokoleniowej oraz narzędziem wychowania dzieci i młodzieży. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Planowana jest budowa basenu odkrytego ze stali nierdzewnej unikalna w skali naszego województwa. Towarzyszącą infrastrukturę stanowić będzie: boisko, korty tenisowe, plac zabaw. W ramach tego zadania przewiduje się również modernizację stadionu miejskiego im.Teppera (trybuny, oświetlenie). Zadanie pozwoli wykorzystać naturalny potencjał Parku Wolności w Gniewkowie. Dogodna lokalizacja umożliwi wygodne korzystanie z kompleksu zarówno mieszkańcom, jak i turystom. W rezultacie powstanie kompleks sportowo-rekreacyjny umożliwiający osobom w różnym wieku wartościowe i zróżnicowane możliwości wypoczynku. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Powierzchnia wybudowanego basenu, powierzchnia zmodernizowanego boiska, liczba zamontowanych urządzeń. Wskaźnik rezultatu: Wzrost liczby organizowanych imprez sportowych, wzrost zainteresowania turystycznego miastem, poprawa walorów rekreacyjnych w skali gminy. |  |
| Kolejność realizacji | 14 |
| Harmonogram | 2008-2011 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 10 000 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 5 000 000 zł Budżet województwa, budżet państwa, środki unijne: 5 000 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| 15. Budowa świetlicy w Zajezierzu. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem działania jest budowa świetlicy wiejskiej, która pobudzi życie kulturalno-społeczne na wsi, będzie lokalnym centrum rozrywki i spędzania wolnego czasu, a w konsekwencji zniweluje różnice społeczne między mieszkańcami obszarów wiejskich i miejskich. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Mieszańcy wsi z uwagi na oddalenie od centrum mają ograniczone możliwości integracji, rekreacji i rozwoju zainteresowań w formie zorganizowanych kółek i sekcji oraz udziału w organizowanych w mieście uroczystościach czy imprezach. Posiadanie świetlicy wyzwala w mieszkańcach pokłady inwencji i integruje, daje możliwości rozwoju zainteresowań oraz sportu, zabawy i rozrywki, wspiera oddolne inicjatywy i pobudza ducha społeczeństwa obywatelskiego. Z reguły jest również jedynym miejscem publicznego dostępu do Internetu na wsi oraz siedzibą organizacji społecznych powstających na jej terenie. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Powierzchnia i kubatura budynku świetlicy Wskaźnik rezultatu: Liczba osób korzystających ze świetlicy; liczba organizowanych sekcji, imprez i uroczystości; liczba powstałych przy świetlicy zorganizowanych grup mieszkańców ( np. Koło Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenie rozwoju wsi). |  |
| Kolejność realizacji | 15 |
| Harmonogram | 2008-2010 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 465 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 120 000 zł Środki unijne: 345 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| 16. Budowa świetlicy w Kawęczynie. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem działania jest budowa świetlicy wiejskiej, która pobudzi życie kulturalno-społeczne na wsi, będzie lokalnym centrum rozrywki i spędzania wolnego czasu, a w konsekwencji zniweluje różnice społeczne między mieszkańcami obszarów wiejskich i miejskich. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Mieszańcy wsi z uwagi na oddalenie od centrum mają ograniczone możliwości integracji, rekreacji i rozwoju zainteresowań w formie zorganizowanych kółek i sekcji oraz udziału w organizowanych w mieście uroczystościach czy imprezach. Posiadanie świetlicy wyzwala w mieszkańcach pokłady inwencji i integruje, daje możliwości rozwoju zainteresowań oraz sportu, zabawy i rozrywki, wspiera oddolne inicjatywy i pobudza ducha społeczeństwa obywatelskiego. Z reguły jest również jedynym publicznym miejscem dostępu do Internetu oraz siedzibą społecznych organizacji mieszkańców. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Powierzchnia i kubatura budynku świetlicy Wskaźnik rezultatu: Liczba osób korzystających ze świetlicy; liczba organizowanych sekcji, imprez i uroczystości; liczba powstałych przy świetlicy zorganizowanych grup mieszkańców ( np. Koło Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenie rozwoju wsi) |  |
| Kolejność realizacji | 16 |
| Harmonogram | 2008-2010 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 566 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 366 000 zł Środki unijne: 200 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| 17. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rojewo-Kaczkowo-Gniewkowo. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem zadania jest ochrona środowiska, w szczególności wód powierzchniowych i podziemnych, poprzez wybudowanie kanalizacji sanitarnej i osiągnięcie bezpośredniego efektu ekologicznego polegającego na oczyszczaniu powstających ścieków bytowych. Nastąpi wyeliminowanie ryzyka wprowadzania do środowiska ścieków nieoczyszczonych, zarówno ze względu na nieszczelność zbiorników, jak i świadome działania użytkowników szamb. Osiągnie się wzrost liczby osób korzystających z kanalizacji oraz poprawi się atrakcyjność terenu pod kątem mieszkaniowym i inwestycyjnym. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Bez prawidłowego oczyszczania ścieki posiadają negatywny potencjał oddziaływania na systemy wodne, przez co w poważny sposób mogą naruszyć jakość zasobów wodnych. Ścieki mogą doprowadzić do zniszczenia ekosystemów, co z kolei może doprowadzić do strat ekonomicznych, m.in. zwiększenie kosztów uzdatniania wody pitnej czy zaopatrzenia w wodę. Systematyczny przyrost długości sieci wodociągowej i co za tym idzie wzrost ilości zużywanej wody nie idzie w parze z rozwojem infrastruktury służącej do przesyłania i oczyszczania ścieków. Dlatego też uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej jest jednym z najważniejszych zadań gminy. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: długość sieci kanalizacyjnej, liczba przyłączy, liczba zamontowanych urządzeń i elementów Wskaźnik rezultatu: Wzrost liczby gospodarstw podłączonych do sieci kanalizacyjnej; zwiększenie ilości oczyszczanych ścieków; poprawa atrakcyjności inwestycyjnej terenu. |  |
| Kolejność realizacji | 17 |
| Harmonogram | 2009-2010 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 2 800 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 840 000 zł Środki unijne, PROW, WFOŚIGW, Agencja Nieruchomości Rolnych: 1 960 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo WFOŚIGW, Agencja Nieruchomości Rolnych |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowa na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| 18. Modernizacja drogi gminnej Gniewkowo-Zajezierze-Suchatówka. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem działania jest kompleksowa modernizacja drogi, która poprawi dostępność komunikacyjną gminy, umożliwi szybsze i bezpieczniejsze powiązania wsi z miastem Gniewkowo oraz umożliwi dostęp do sieci dróg krajowych. Modernizowana droga jest w złym stanie i stanowi niebezpieczeństwo dla jej użytkowników, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa na drodze oraz poprawa atrakcyjności agroturystycznej i inwestycyjnej wsi pięknie położonych na trasie modernizowanej drogi. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Infrastruktura transportowa to element niezwykle ważny i istotny dla wszystkich samorządów lokalnych, a także swoisty priorytet dla rozwoju kraju. Jakość dróg gminnych warunkuje możliwości komunikacji mieszkańców gminy z miastem, a także pozwala na lepszą, sprawniejszą i bezpieczniejszą łączność z innymi bardziej odległymi miejscami, które są ważne i istotne z punktu widzenia społecznego, ekonomicznego i kulturowego. Łączność z ośrodkami miejskimi zapewnia rozwój i sprawia, że tereny poprzez bezpośrednie oddziaływanie inwestycji stają się atrakcyjnymi ze względów gospodarczych i turystycznych. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Długość i powierzchnia zmodernizowanej nawierzchni drogi Wskaźnik rezultatu: Wzrost budownictwa jednorodzinnego i liczby przedsiębiorstw na trasie modernizowanej drogi; mniejsza liczba wypadków komunikacyjnych; wzrost cen nieruchomości położonych przy ulicy; wzrost agroturystyki. |  |
| Kolejność realizacji | 18 |
| Harmonogram | 2008-2010 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 3 010 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 1 510 000 zł Środki unijne: 1 500 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i komunikacyjnej . Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| 19. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Szadłowice-Skalmierowice-Wielowieś |  |
| Cele zadania |  |
| Celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez dołączenie do sieci wodociągowej oraz ochrona środowiska, w szczególności wód powierzchniowych i podziemnych, poprzez wybudowanie kanalizacji sanitarnej i osiągnięcie bezpośredniego efektu ekologicznego polegającego na oczyszczaniu powstających ścieków bytowych. Nastąpi wyeliminowanie ryzyka wprowadzania do środowiska ścieków nieoczyszczonych, zarówno ze względu na nieszczelność zbiorników, jak i świadome działania użytkowników szamb. Osiągnie się wzrost liczby osób korzystających z kanalizacji oraz poprawi się atrakcyjność terenu pod kątem mieszkaniowym i inwestycyjnym. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Planowana jest budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej o długości ok. 6 km obejmującej miejscowości Szadłowice, Skalmierowice do Wielowsi. Bez prawidłowego oczyszczania ścieki posiadają negatywny potencjał oddziaływania na systemy wodne, przez co w poważny sposób mogą naruszyć jakość zasobów wodnych. Ścieki mogą doprowadzić do zniszczenia ekosystemów, co z kolei może doprowadzić do strat ekonomicznych, m.in. zwiększenie kosztów uzdatniania wody pitnej czy zaopatrzenia w wodę. Systematyczny przyrost długości sieci wodociągowej i co za tym idzie wzrost ilości zużywanej wody nie idzie w parze z rozwojem infrastruktury służącej do przesyłania i oczyszczania ścieków. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: długość sieci kanalizacyjnej, liczba przyłączy, liczba zamontowanych urządzeń i elementów Wskaźnik rezultatu: Wzrost liczby gospodarstw podłączonych do sieci kanalizacyjnej; zwiększenie ilości oczyszczanych ścieków; poprawa atrakcyjności inwestycyjnej terenu. |  |
| Kolejność realizacji | 19 |
| Harmonogram | 2008-2010 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 4 080 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 1 080 000 Środki unijne, PROW: 3 000 000 |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowa na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| 20. Remont budynku Pałacu w Markowie. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem zadania jest modernizacja zabytkowego, komunalnego budynku mieszkalnego, którego stan eksploatacyjny niesie potencjalne zagrożenie dla mieszkańców (np. przestarzałe instalacje, nieszczelny dach). Budynek Pałacowy jest dla mieszkańców Markowa dziedzictwem kulturowym i wizytówką wsi. Przeprowadzenie niezbędnych remontów umożliwi dalsze, bezpieczne korzystanie z niego, zdecydowanie poprawi standard mieszkań i jakość życia osób zamieszkujących oraz poprawi estetykę wsi i jej wizerunek. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Gmina jest zobligowana do dbania o własne mienie, w tym o nieruchomości. Zabytkowy Pałac w Markowie wymaga przeprowadzenia niezbędnych remontów, aby jego stan nie uległ znacznemu pogorszeniu. Projektowane są prace na zewnątrz i wewnątrz budynku z wymianą instalacji, dachu i stolarki budowlanej. Ich przeprowadzenie zdecydowanie poprawi warunki życia mieszkańców pałacu, ich bezpieczeństwo, a także zwiększy energooszczędność i zmniejszy koszty bieżącego utrzymania budynku Wpłynie również na poprawę estetyki wsi, a w konsekwencji może zwiększyć jej potencjał agroturystyczny. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: powierzchnia wyremontowanego budynku, powierzchnia wymienionego dachu, liczba zamontowanej stolarki budowlanej, długość położonej instalacji Wskaźnik rezultatu: Mniejsze koszty eksploatacyjne budynku; wzrost standardu mieszkań; wzrost wartości rynkowej nieruchomości, wzrost estetyki wsi |  |
| Kolejność realizacji | 20 |
| Harmonogram | 2008-2010 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 2 000 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 507 500 zł Środki unijne, Agencja Nieruchomości Rolnych: 1 492 500zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo Agencja Nieruchomości Rolnych |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej i mieszkaniowej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| 21. Informatyzacja Gminy i Urzędu Miejskiego. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem zadania jest wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów i załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie, co przyczyni się do budowy społeczeństwa informacyjnego oraz spowoduje szybsze i wygodniejsze załatwianie spraw urzędowych. Informatyzacja ułatwi kontakt mieszkańców z Urzędem, Radnymi, Sołtysami i spowoduje wzrost zainteresowania sprawami gminy. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Multimedia otwierają nowe możliwości w obsłudze interesantów. Dzięki internetowi petent osiągnie całodobowy dostęp do ważnych informacji, będzie mógł przesłać pismo, uzyskać odpowiedź, sprawdzić na jakim etapie załatwienia znajduje się jego sprawa. Działania takie odciążają personel gminy, powodują skrócenie kolejek, są wygodne dla mieszkańców i obniżają koszty funkcjonowania całego sytemu. Ponadto należy zauważyć, że w chwili realizacji zadania usługi takie będą najprawdopodobniej powszechnie obowiązującym standardem. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Liczba zakupionego sprzętu komputerowego i oprogramowania Wskaźnik rezultatu: Liczba osób korzystających z e-urzędu przy załatwianiu spraw; Liczba spraw załatwianych elektronicznym obiegiem dokumentów. |  |
| Kolejność realizacji | 21 |
| Harmonogram | 2008-2010 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 1 035 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 335 000 zł Środki unijne: 700 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych świadczonych przez gminę. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| 22. Budowa ścieżki rowerowej Wierzchosławice-Więcławice |  |
| Cele zadania |  |
| Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych. Ścieżka rowerowa poprawi atrakcyjność turystyczną gminy oraz dostępność komunikacyjną Wierzchosławic dla niezmotoryzowanych mieszkańców okolicznych wsi. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| W celu rozwiązania problemu niebezpieczeństwa ruchu rowerowego i pieszego planowana jest budowa ścieżki rowerowej z Wierzchosławic do Więcławic. Dzięki niej mieszkańcy Więcławic i okolic bezpieczniej dotrą do pracy, szkoły. Rozwinie się turystyka rowerowa i zwiększy atrakcyjność agroturystyczna naszego regionu. Mieszkańcy gminy będą mieli większą możliwość oraz dogodne warunki do odkrywania walorów gminy. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Długość odcinka i powierzchnia ścieżki rowerowej Wskaźnik rezultatu: Liczba osób korzystających ze ścieżki; mniejsza liczba wypadków komunikacyjnych z udziałem rowerzystów i pieszych |  |
| Kolejność realizacji | 22 |
| Harmonogram | 2009-2010 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 1 500 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 375 000 zł Środki unijne, PROW: 1 125 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i komunikacyjnej . Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| 23. Odnowienie elewacji budynków komunalnych w ramach rewitalizacji Rynku z przyległymi ulicami. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem działania jest przywrócenie Rynkowi właściwej funkcji przestrzeni publicznej poprzez modernizację elewacji budynków komunalnych znajdujących się na Rynku i ul. Sobieskiego w Gniewkowie. Dzięki realizacji zadania nastąpi zdecydowana poprawa estetyki Rynku oraz standardu i komfortu osób zamieszkujących budynki. Inwestorzy otrzymają możliwość otwierania biur, firm, przedstawicielstw w centralnej i najbardziej reprezentatywnej części miasta. Nastąpi wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Działania związane z odbudową zdegradowanej części miasta mają na celu ożywienie Rynku, który utracił swoją rolę jako centrum handlowe oraz nakierowane są na poprawę jakości życia i odtworzenie więzi społecznych wśród mieszkańców centrum Gniewkowa. Przywrócenie funkcjonalności centralnej części miasta charakteryzuje się elementem rozwojowym – poprawa estetyki tych miejsc, która łączy się nierozerwalnie z możliwością powstawania i lepszego funkcjonowania małej i średniej przedsiębiorczości, kreowania nowych miejsc pracy. Wpisuje się również w inne działania władz samorządowych, które są bardzo zainteresowane przyciągnięciem nowych inwestycji na swój teren . |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Powierzchnia odnowionych elewacji; liczba budynków podlegających rewitalizacji Wskaźnik rezultatu: Wzrost liczby punktów handlowo-usługowych i przedsiębiorstw na terenie inwestycji; wzrost cen odnawianych nieruchomości położonych przy Rynku; wzrost turystyki; wzrost liczby miejsc pracy na Rynku |  |
| Kolejność realizacji | 23 |
| Harmonogram | 2009-2013 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 1 000 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 200 000 zł Środki unijne: 800 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Lokalnym Programem Rewitalizacji Gniewkowa na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| 24. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem zadania jest ochrona środowiska oraz wód powierzchniowych i podziemnych poprzez wzrost liczby gospodarstw domowych oczyszczających ścieki za pomocą przydomowych zbiorników. Nastąpi wyeliminowanie ryzyka wprowadzania do środowiska ścieków nieoczyszczonych, zarówno ze względu na nieszczelność szamb, jak i świadome działania użytkowników tych zbiorników. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej jest jednym z najważniejszych zadań gminy. Bez prawidłowego oczyszczania ścieki posiadają negatywny potencjał oddziaływania na systemy wodne, przez co w poważny sposób mogą naruszyć jakość zasobów wodnych, bezpieczeństwo ludzi i spowodować znaczne straty ekonomiczne. Przydomowe oczyszczalnie ścieków sprawdzają się w przypadku dużego rozproszenia gospodarstw, które ma miejsce na terenie naszej gminy. Z uwagi na aspekt ekonomiczny budowy sieci kanalizacyjnej w takim terenie przydomowe oczyszczalnie pozostają jedyną, proekologiczną alternatywą. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: liczba wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków; wydajność przydomowych oczyszczalni Wskaźnik rezultatu: Wzrost liczby gospodarstw oczyszczających ścieki na terenie gminy |  |
| Kolejność realizacji | 24 |
| Harmonogram | 2009-2013 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 600 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 180 000 zł Środki unijne: 420 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo, mieszkańcy gminy |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| 25. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Suchatówka-Gniewkowo. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem zadania jest ochrona środowiska, w szczególności wód powierzchniowych i podziemnych, poprzez wybudowanie kanalizacji sanitarnej i osiągnięcie bezpośredniego efektu ekologicznego polegającego na oczyszczaniu powstających ścieków bytowych. Nastąpi wyeliminowanie ryzyka wprowadzania do środowiska ścieków nieoczyszczonych, zarówno ze względu na nieszczelność zbiorników, jak i świadome działania użytkowników szamb. Osiągnie się wzrost liczby osób korzystających z kanalizacji oraz poprawi się atrakcyjność terenu pod kątem mieszkaniowym i inwestycyjnym. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Bez prawidłowego oczyszczania ścieki posiadają negatywny potencjał oddziaływania na systemy wodne, przez co w poważny sposób mogą naruszyć jakość zasobów wodnych. Ścieki mogą doprowadzić do zniszczenia ekosystemów, co z kolei może doprowadzić do strat ekonomicznych m.in. zwiększenie kosztów uzdatniania wody pitnej czy zaopatrzenia w wodę. Systematyczny przyrost długości sieci wodociągowej i co za tym idzie wzrost ilości zużywanej wody nie idzie w parze z rozwojem infrastruktury służącej do przesyłania i oczyszczania ścieków. Dlatego też uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej jest jednym z ważniejszych zadań gminy. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: długość sieci kanalizacyjnej, liczba przyłączy, liczba zamontowanych urządzeń i elementów Wskaźnik rezultatu: Wzrost liczby gospodarstw podłączonych do sieci kanalizacyjnej; zwiększenie ilości oczyszczanych ścieków; poprawa atrakcyjności inwestycyjnej terenu. |  |
| Kolejność realizacji | 25 |
| Harmonogram | 2009-2010 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 4 000 000 |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 1 200 000 zł Środki unijne, WFOŚIGW, Agencja Nieruchomości Rolnych: 2 800 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo WFOŚIGW, Agencja Nieruchomości Rolnych |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| 26. Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gniewkowie. |  |
| Cele zadania |  |
| Głównym celem zadania jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenu małego miasteczka w dostępie do nowoczesnej bazy sportowej. Poza tym celem jest również dostosowanie sali gimnastycznej do zmieniających się potrzeb społeczeństwa w zakresie aktywności sportowej i popularyzacji nowych, atrakcyjnych dziedzin kultury fizycznej, a w konsekwencji promocja zdrowego, aktywnego trybu życia i zwiększenie sprawności fizycznej uczniów i korzystających ze sali mieszkańców, co spowoduje poprawę jakości ich zdrowia, samopoczucia i życia. Zmodernizowana sala umożliwi organizowanie nowych imprez, które integrować będą społeczność szkolną oraz aktywizować lokalne środowisko. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Z uwagi na powyższe istnieje konieczność przeprowadzenia niezbędnych remontów, konserwacji oraz zakupu nowego wyposażenia sportowego do sali. Nowoczesna, atrakcyjna baza sportowa szkoły w połączeniu ze specjalnymi programami edukacyjno-sportowymi i stypendialnymi umożliwi rozwój dziecięcych zainteresowań, sprawdzanie swoich umiejętności w wielu dziedzinach, wyszukiwanie talentów sportowych, a w szerszym kontekście wyrównywanie szans edukacyjnych. Sport jest ważnym elementem wychowania młodego pokolenia i przeciwdziałania patologiom: chuligaństwu, narkomanii, alkoholizmowi. Proponowanie mieszkańcom udziału w różnych zajęciach sportowych wymaga posiadania odpowiedniego zaplecza. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Liczba zakupionego sprzętu sportowego; powierzchni wyremontowanych pomieszczeń. Wskaźnik rezultatu: Wzrost liczby osób korzystających z sali; wzrost liczby organizowanych zajęć sportowych pozalekcyjnych ; bogatsza oferta sportowa dla mieszkańców miasta i gminy. |  |
| Kolejność realizacji | 26 |
| Harmonogram | 2009 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 500 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 150 000 zł Środki unijne: 350 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| 27. Budowa budynku mieszkalnego w Lipiu. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem zadania jest powiększenie komunalnej bazy mieszkaniowej dla potrzeb mieszkańców gminy. Gmina posiada mieszkania komunalne, ale nie może zaspokoić wszystkich potrzeb mieszkaniowych z uwagi na zły stan budynków uniemożliwiający ich zasiedlenie. Z uwagi na brak mieszkań do wynajęcia w Gniewkowie oraz wzrost rynkowych cen wynajmu lokali sytuację mieszkaniową wielu rodzin w gminie można określić jako trudną. Zbudowanie budynku wielorodzinnego poprawi sytuację mieszkaniową kilkunastu rodzin, a w konsekwencji jakość ich życia. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Gmina jest zobligowana do podejmowania wysiłków w celu udostępniania jak największej liczby mieszkań komunalnych. Projektowany jest budynek wielorodzinny z mieszkaniami w podstawowym standardzie, który zaspokoi potrzeby mieszkaniowe kilkunastu rodzin. Będzie on usytuowany obok zaadaptowanego wcześniej budynku w Lipiu. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: powierzchnia wyremontowanego budynku, powierzchnia wymienionego dachu, liczba zamontowanej stolarki budowlanej, długość położonej instalacji Wskaźnik rezultatu: Liczba rodzin zamieszkujących budynek; mniejsze koszty eksploatacyjne budynku; wzrost standardu mieszkań; wzrost wartości rynkowej nieruchomości. |  |
| Kolejność realizacji | 27 |
| Harmonogram | 2009-2010 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 1 500 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 500 000 zł Środki unijne: 1 000 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej i mieszkaniowej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| 28. Adaptacja pomieszczeń na cele mieszkaniowe na ul. Kilińskiego w Gniewkowie (dawny młyn). |  |
| Cele zadania |  |
| Celem zadania jest powiększenie komunalnej bazy mieszkaniowej dla potrzeb mieszkańców gminy. Gmina posiada mieszkania socjalne, ale nie może zaspokoić wszystkich potrzeb mieszkaniowych z uwagi na zły stan budynków uniemożliwiający ich zasiedlenie. Z uwagi na brak mieszkań do wynajęcia w Gniewkowie oraz wzrost rynkowych cen wynajmu lokali sytuację mieszkaniową wielu rodzin w gminie można określić jako trudną. Przebudowa budynku dawnego młynu poprawi sytuację mieszkaniową kilkunastu rodzin, a w konsekwencji jakość ich życia. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Gmina jest zobligowana do dbania o własne mienie, w tym o nieruchomości. Budynek w Walcerzewicach wymaga przeprowadzenia przebudowy i niezbędnych remontów, aby jego stan nie uległ znacznemu pogorszeniu, a kilkanaście rodzin poprawiło swoją sytuacje mieszkaniową. Projektowane są kompleksowe prace budowlane na zewnątrz i wewnątrz budynku z wymianą instalacji, dachu i stolarki budowlanej. Ich przeprowadzenie zdecydowanie poprawi warunki życia mieszkańców, ich bezpieczeństwo, a także zwiększy energooszczędność i zmniejszy koszty bieżącego utrzymania budynku Wpłynie również na poprawę estetyki ulicy. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: powierzchnia wyremontowanego budynku, powierzchnia wymienionego dachu, liczba zamontowanej stolarki budowlanej, długość położonej instalacji Wskaźnik rezultatu: Liczba rodzin zamieszkujących budynek; mniejsze koszty eksploatacyjne budynku; wzrost standardu mieszkań; wzrost wartości rynkowej nieruchomości. |  |
| Kolejność realizacji | 28 |
| Harmonogram | 2009-2011 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 800 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 240 000 zł Środki unijne: 560 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej i mieszkaniowej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| 29. Modernizacja nawierzchni ul. Parkowej w Gniewkowie. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem działania jest modernizacja drogi miejskiej, która poprawi dostępność komunikacyjną gminy, umożliwi szybsze i bezpieczniejsze powiązania pomiędzy punktami zlokalizowanymi na terenie miasta, poprawią bezpieczeństwo ruchu kołowego na drodze oraz zmniejszy obciążenia środowiskowe. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Infrastruktura transportowa to element niezwykle ważny i istotny dla wszystkich samorządów lokalnych, a także swoisty priorytet dla rozwoju kraju. Modernizowana droga to odcinek ulicy znajdujący się w granicach administracyjnych miasta. Jej przebudowa przyczyni się nie tylko do poprawy jakości życia mieszkańców, ich bezpieczeństwa, ale także do poprawy estetyki miejscowości, gdyż wyeksponuje położony przy niej Park Wolności oraz wybudowane Euroboisko. Nastąpi również wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz wartości nieruchomości położonych w bezpośredniej strefie oddziaływania inwestycji. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Długość i powierzchnia zmodernizowanej nawierzchni drogi Wskaźnik rezultatu: Wzrost budownictwa jednorodzinnego i liczby przedsiębiorstw na trasie modernizowanej drogi; mniejsza liczba wypadków komunikacyjnych; wzrost cen nieruchomości położonych przy ulicy. |  |
| Kolejność realizacji | 29 |
| Harmonogram | 2009 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 1 665 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 499 500 zł Środki unijne: 1 165 500 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| 30. Modernizacja drogi gminnej Zajezierze-Perkowo. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem działania jest kompleksowa modernizacja drogi, która poprawi dostępność komunikacyjną gminy, umożliwi szybsze i bezpieczniejsze powiązania wsi z miastem Gniewkowo oraz umożliwi dostęp do sieci dróg krajowych. Modernizowana droga jest w złym stanie i stanowi niebezpieczeństwo dla jej użytkowników, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa na drodze oraz poprawa atrakcyjności agroturystycznej i inwestycyjnej wsi pięknie położonych na trasie modernizowanej drogi . |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Infrastruktura transportowa to element niezwykle ważny i istotny dla wszystkich samorządów lokalnych, a także swoisty priorytet dla rozwoju kraju. Jakość dróg gminnych warunkuje możliwości komunikacji mieszkańców gminy z miastem, a także pozwala na lepszą, sprawniejszą i bezpieczniejszą łączność z innymi bardziej odległymi miejscami, które są ważne i istotne z punktu widzenia społecznego, ekonomicznego i kulturowego. Łączność z ośrodkami miejskimi zapewnia rozwój i sprawia, że teren w bezpośrednim oddziaływaniu inwestycji staje się atrakcyjnym ze względów gospodarczych i turystycznych. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Długość i powierzchnia zmodernizowanej nawierzchni drogi Wskaźnik rezultatu: Wzrost budownictwa jednorodzinnego i liczby przedsiębiorstw na trasie modernizowanej drogi; mniejsza liczba wypadków komunikacyjnych; wzrost cen nieruchomości położonych przy ulicy; wzrost agroturystyki. |  |
| Kolejność realizacji | 30 |
| Harmonogram | 2010 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 1 500 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 450 000 zł Środki unijne: 1 050 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| 31. Modernizacja drogi gminnej Gniewkowo-Wielowieś-Wierzchosławice. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem działania jest kompleksowa modernizacja drogi, która poprawi dostępność komunikacyjną gminy, umożliwi szybsze i bezpieczniejsze powiązania wsi z miastem Gniewkowo oraz umożliwi dostęp do sieci dróg krajowych. Modernizowana droga jest w złym stanie i stanowi niebezpieczeństwo dla jej użytkowników, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa na drodze oraz poprawa atrakcyjności agroturystycznej i inwestycyjnej wsi pięknie położonych na trasie modernizowanej drogi . |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Infrastruktura transportowa to element niezwykle ważny i istotny dla wszystkich samorządów lokalnych, a także swoisty priorytet dla rozwoju kraju. Jakość dróg gminnych warunkuje możliwości komunikacji mieszkańców gminy z miastem, a także pozwala na lepszą, sprawniejszą i bezpieczniejszą łączność z innymi bardziej odległymi miejscami, które są ważne i istotne z punktu widzenia społecznego, ekonomicznego i kulturowego. Łączność z ośrodkami miejskimi zapewnia rozwój i sprawia, że teren w bezpośrednim oddziaływaniu inwestycji staje się atrakcyjnym ze względów gospodarczych i turystycznych. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Długość i powierzchnia zmodernizowanej nawierzchni drogi Wskaźnik rezultatu: Wzrost budownictwa jednorodzinnego i liczby przedsiębiorstw na trasie modernizowanej drogi; mniejsza liczba wypadków komunikacyjnych; wzrost cen nieruchomości położonych przy ulicy; wzrost agroturystyki. |  |
| Kolejność realizacji | 31 |
| Harmonogram | 2010 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 3 000 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 900 000 zł Środki unijne: 2 10 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| 32. Modernizacja nawierzchni ul. 17 Stycznia w Gniewkowie. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem działania jest modernizacja drogi miejskiej, która poprawi dostępność komunikacyjną gminy, umożliwi szybsze i bezpieczniejsze powiązania pomiędzy punktami zlokalizowanymi na terenie miasta, poprawią bezpieczeństwo ruchu kołowego na drodze oraz zmniejszy obciążenia środowiskowe. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Infrastruktura transportowa to element niezwykle ważny i istotny dla wszystkich samorządów lokalnych, a także swoisty priorytet dla rozwoju kraju. Modernizowana droga to odcinek ulicy znajdujący się w granicach administracyjnych miasta. Jej przebudowa przyczyni się nie tylko do poprawy jakości życia mieszkańców, ich bezpieczeństwa, ale także do poprawy estetyki miejscowości. Nastąpi również wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz wartości nieruchomości położonych w bezpośredniej strefie oddziaływania inwestycji. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Długość i powierzchnia zmodernizowanej nawierzchni drogi Wskaźnik rezultatu: Wzrost budownictwa jednorodzinnego i liczby przedsiębiorstw na trasie modernizowanej drogi; mniejsza liczba wypadków komunikacyjnych; wzrost cen nieruchomości położonych przy ulicy. |  |
| Kolejność realizacji | 32 |
| Harmonogram | 2010 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 1 260 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 378 000 zł Środki unijne: 882 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| 33. Modernizacja nawierzchni ul. Moniuszki w Gniewkowie. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem działania jest modernizacja drogi miejskiej, która poprawi dostępność komunikacyjną gminy, umożliwi szybsze i bezpieczniejsze powiązania pomiędzy punktami zlokalizowanymi na terenie miasta, poprawią bezpieczeństwo ruchu kołowego na drodze oraz zmniejszy obciążenia środowiskowe. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Infrastruktura transportowa to element niezwykle ważny i istotny dla wszystkich samorządów lokalnych, a także swoisty priorytet dla rozwoju kraju. Modernizowana droga to odcinek ulicy znajdujący się w granicach administracyjnych miasta. Jej przebudowa przyczyni się nie tylko do poprawy jakości życia mieszkańców, ich bezpieczeństwa, ale także do poprawy estetyki miejscowości. Nastąpi również wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz wartości nieruchomości położonych w bezpośredniej strefie oddziaływania inwestycji. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Długość i powierzchnia zmodernizowanej nawierzchni drogi Wskaźnik rezultatu: Wzrost budownictwa jednorodzinnego i liczby przedsiębiorstw na trasie modernizowanej drogi; mniejsza liczba wypadków komunikacyjnych; wzrost cen nieruchomości położonych przy ulicy. |  |
| Kolejność realizacji | 33 |
| Harmonogram | 2010 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 450 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 135 000 zł Środki unijne: 315 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| 34. Modernizacja nawierzchni ul. Chopina w Gniewkowie. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem działania jest modernizacja drogi miejskiej, która poprawi dostępność komunikacyjną gminy, umożliwi szybsze i bezpieczniejsze powiązania pomiędzy punktami zlokalizowanymi na terenie miasta, poprawią bezpieczeństwo ruchu kołowego na drodze oraz zmniejszy obciążenia środowiskowe. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Infrastruktura transportowa to element niezwykle ważny i istotny dla wszystkich samorządów lokalnych, a także swoisty priorytet dla rozwoju kraju. Modernizowana droga to odcinek ulicy znajdujący się w granicach administracyjnych miasta. Jej przebudowa przyczyni się nie tylko do poprawy jakości życia mieszkańców, ich bezpieczeństwa, ale także do poprawy estetyki miejscowości. Nastąpi również wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz wartości nieruchomości położonych w bezpośredniej strefie oddziaływania inwestycji. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Długość i powierzchnia zmodernizowanej nawierzchni drogi Wskaźnik rezultatu: Wzrost budownictwa jednorodzinnego i liczby przedsiębiorstw na trasie modernizowanej drogi; mniejsza liczba wypadków komunikacyjnych; wzrost cen nieruchomości położonych przy ulicy. |  |
| Kolejność realizacji | 34 |
| Harmonogram | 2010 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 450 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 135 000 zł Środki unijne: 315 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i komunikacyjnej . Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| 35. Modernizacja nawierzchni ul. 700-lecia w Gniewkowie. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem działania jest modernizacja drogi miejskiej, która poprawi dostępność komunikacyjną gminy, umożliwi szybsze i bezpieczniejsze powiązania pomiędzy punktami zlokalizowanymi na terenie miasta, poprawią bezpieczeństwo ruchu kołowego na drodze oraz zmniejszy obciążenia środowiskowe. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Infrastruktura transportowa to element niezwykle ważny i istotny dla wszystkich samorządów lokalnych, a także swoisty priorytet dla rozwoju kraju. Modernizowana droga to odcinek ulicy znajdujący się w granicach administracyjnych miasta. Jej przebudowa przyczyni się nie tylko do poprawy jakości życia mieszkańców, ich bezpieczeństwa, ale także do poprawy estetyki miejscowości. Nastąpi również wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz wartości nieruchomości położonych w bezpośredniej strefie oddziaływania inwestycji. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Długość i powierzchnia zmodernizowanej nawierzchni drogi Wskaźnik rezultatu: Wzrost budownictwa jednorodzinnego i liczby przedsiębiorstw na trasie modernizowanej drogi; mniejsza liczba wypadków komunikacyjnych; wzrost cen nieruchomości położonych przy ulicy. |  |
| Kolejność realizacji | 35 |
| Harmonogram | 2010 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 900 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 270 000 zł Środki unijne: 630 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i komunikacyjnej . Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| 36. Modernizacja nawierzchni ul. Sikorskiego w Gniewkowie. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem działania jest modernizacja drogi miejskiej, która poprawi dostępność komunikacyjną gminy, umożliwi szybsze i bezpieczniejsze powiązania pomiędzy punktami zlokalizowanymi na terenie miasta, poprawią bezpieczeństwo ruchu kołowego na drodze oraz zmniejszy obciążenia środowiskowe. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Infrastruktura transportowa to element niezwykle ważny i istotny dla wszystkich samorządów lokalnych, a także swoisty priorytet dla rozwoju kraju. Modernizowana droga to odcinek ulicy znajdujący się w granicach administracyjnych miasta. Jej przebudowa przyczyni się nie tylko do poprawy jakości życia mieszkańców, ich bezpieczeństwa, ale także do poprawy estetyki miejscowości. Nastąpi również wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz wartości nieruchomości położonych w bezpośredniej strefie oddziaływania inwestycji. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Długość i powierzchnia zmodernizowanej nawierzchni drogi Wskaźnik rezultatu: Wzrost budownictwa jednorodzinnego i liczby przedsiębiorstw na trasie modernizowanej drogi; mniejsza liczba wypadków komunikacyjnych; wzrost cen nieruchomości położonych przy ulicy. |  |
| Kolejność realizacji | 36 |
| Harmonogram | 2010 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 1 200 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 360 000 zł Środki unijne: 840 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| 37. Modernizacja nawierzchni ul. Cmentarnej w Gniewkowie. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem działania jest modernizacja drogi miejskiej, która poprawi dostępność komunikacyjną gminy, umożliwi szybsze i bezpieczniejsze powiązania pomiędzy punktami zlokalizowanymi na terenie miasta, poprawią bezpieczeństwo ruchu kołowego na drodze oraz zmniejszy obciążenia środowiskowe. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Infrastruktura transportowa to element niezwykle ważny i istotny dla wszystkich samorządów lokalnych, a także swoisty priorytet dla rozwoju kraju. Modernizowana droga to odcinek ulicy znajdujący się w granicach administracyjnych miasta, jest przy niej usytuowany cmentarz, co powoduje wzmożony ruch samochodowy i szybszą eksploatację nawierzchni. Jej przebudowa przyczyni się nie tylko do poprawy jakości życia mieszkańców, ich bezpieczeństwa, ale także do poprawy estetyki ulicy i całego miasta. Nastąpi również wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej oraz wartości nieruchomości położonych w bezpośredniej strefie oddziaływania inwestycji, |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Długość i powierzchnia zmodernizowanej nawierzchni drogi Wskaźnik rezultatu: Wzrost budownictwa jednorodzinnego i liczby przedsiębiorstw na trasie modernizowanej drogi; mniejsza liczba wypadków komunikacyjnych; wzrost cen nieruchomości położonych przy ulicy. |  |
| Kolejność realizacji | 37 |
| Harmonogram | 2010 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 1 500 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 450 000 zł Środki unijne: 1 050 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| 38. Modernizacja nawierzchni ul. Polnej w Gniewkowie. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem działania jest modernizacja drogi miejskiej, która poprawi dostępność komunikacyjną gminy, umożliwi szybsze i bezpieczniejsze powiązania pomiędzy punktami zlokalizowanymi na terenie miasta, poprawią bezpieczeństwo ruchu kołowego na drodze oraz zmniejszy obciążenia środowiskowe. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Infrastruktura transportowa to element niezwykle ważny i istotny dla wszystkich samorządów lokalnych, a także swoisty priorytet dla rozwoju kraju. Modernizowana droga to odcinek ulicy znajdujący się w granicach administracyjnych miasta. Jej przebudowa przyczyni się nie tylko do poprawy jakości życia mieszkańców, ich bezpieczeństwa, ale także do poprawy estetyki miejscowości. Nastąpi również wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz wartości nieruchomości położonych w bezpośredniej strefie oddziaływania inwestycji. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Długość i powierzchnia zmodernizowanej nawierzchni drogi Wskaźnik rezultatu: Wzrost budownictwa jednorodzinnego i liczby przedsiębiorstw na trasie modernizowanej drogi; mniejsza liczba wypadków komunikacyjnych; wzrost cen nieruchomości położonych przy ulicy. |  |
| Kolejność realizacji | 38 |
| Harmonogram | 2011 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 787 500 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 236 250 zł Środki unijne: 551 250 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| 39. Modernizacja nawierzchni ul. Kolejowej w Gniewkowie. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem działania jest modernizacja drogi miejskiej, która poprawi dostępność komunikacyjną gminy, umożliwi szybsze i bezpieczniejsze powiązania pomiędzy punktami zlokalizowanymi na terenie miasta, poprawią bezpieczeństwo ruchu kołowego na drodze oraz zmniejszy obciążenia środowiskowe. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Infrastruktura transportowa to element niezwykle ważny i istotny dla wszystkich samorządów lokalnych, a także swoisty priorytet dla rozwoju kraju. Modernizowana droga to odcinek ulicy znajdujący się w granicach administracyjnych miasta. Jej przebudowa przyczyni się nie tylko do poprawy jakości życia mieszkańców, ich bezpieczeństwa, ale także do poprawy estetyki miejscowości. Nastąpi również wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz wartości nieruchomości położonych w bezpośredniej strefie oddziaływania inwestycji. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Długość i powierzchnia zmodernizowanej nawierzchni drogi Wskaźnik rezultatu: Wzrost budownictwa jednorodzinnego i liczby przedsiębiorstw na trasie modernizowanej drogi; mniejsza liczba wypadków komunikacyjnych; wzrost cen nieruchomości położonych przy ulicy. |  |
| Kolejność realizacji | 39 |
| Harmonogram | 2011 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 1 000 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 300 000 zł Środki unijne: 700 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| 40. Modernizacja nawierzchni Osiedla Toruńskiego w Gniewkowie. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem działania jest modernizacja dróg miejskich, która poprawi dostępność komunikacyjną gminy, umożliwi szybsze i bezpieczniejsze powiązania pomiędzy punktami zlokalizowanymi na terenie miasta, poprawi bezpieczeństwo ruchu kołowego na drodze oraz zmniejszy obciążenia środowiskowe. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Infrastruktura transportowa to element niezwykle ważny i istotny dla wszystkich samorządów lokalnych, a także swoisty priorytet dla rozwoju kraju. Modernizowana droga to odcinki ulic znajdujące się w granicach administracyjnych miasta. Jej przebudowa przyczyni się nie tylko do poprawy jakości życia mieszkańców, ich bezpieczeństwa, ale także do poprawy estetyki miejscowości. Nastąpi również wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz wartości nieruchomości położonych w bezpośredniej strefie oddziaływania inwestycji. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Długość i powierzchnia zmodernizowanej nawierzchni drogi Wskaźnik rezultatu: Wzrost budownictwa jednorodzinnego i liczby przedsiębiorstw na trasie modernizowanej drogi; mniejsza liczba wypadków komunikacyjnych; wzrost cen nieruchomości położonych przy ulicy. |  |
| Kolejność realizacji | 40 |
| Harmonogram | 2011-2012 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 2 160 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 648 000 zł Środki unijne: 1 512 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| 41. Modernizacja nawierzchni ul. Kątnej w Gniewkowie. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem działania jest modernizacja drogi miejskiej, która poprawi dostępność komunikacyjną gminy, umożliwi szybsze i bezpieczniejsze powiązania pomiędzy punktami zlokalizowanymi na terenie miasta, poprawią bezpieczeństwo ruchu kołowego na drodze oraz zmniejszy obciążenia środowiskowe. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Infrastruktura transportowa to element niezwykle ważny i istotny dla wszystkich samorządów lokalnych, a także swoisty priorytet dla rozwoju kraju. Modernizowana droga to odcinek ulicy znajdujący się w granicach administracyjnych miasta. Jej przebudowa przyczyni się nie tylko do poprawy jakości życia mieszkańców, ich bezpieczeństwa, ale także do poprawy estetyki miejscowości. Nastąpi również wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz wartości nieruchomości położonych w bezpośredniej strefie oddziaływania inwestycji. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Długość i powierzchnia zmodernizowanej nawierzchni drogi Wskaźnik rezultatu: Wzrost budownictwa jednorodzinnego i liczby przedsiębiorstw na trasie modernizowanej drogi; mniejsza liczba wypadków komunikacyjnych; wzrost cen nieruchomości położonych przy ulicy. |  |
| Kolejność realizacji | 41 |
| Harmonogram | 2012 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 1 000 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 300 000 zł Środki unijne: 700 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

| Nazwa zadania |  |
| --- | --- |
| 42. Modernizacja nawierzchni ul. Wałowej w Gniewkowie. |  |
| Cele zadania |  |
| Celem działania jest modernizacja drogi miejskiej, która poprawi dostępność komunikacyjną gminy, umożliwi szybsze i bezpieczniejsze powiązania pomiędzy punktami zlokalizowanymi na terenie miasta, poprawią bezpieczeństwo ruchu kołowego na drodze oraz zmniejszy obciążenia środowiskowe. |  |
| Opis wraz z uzasadnieniem |  |
| Infrastruktura transportowa to element niezwykle ważny i istotny dla wszystkich samorządów lokalnych, a także swoisty priorytet dla rozwoju kraju. Modernizowana droga to odcinek ulicy znajdujący się w granicach administracyjnych miasta. Jej przebudowa przyczyni się nie tylko do poprawy jakości życia mieszkańców, ich bezpieczeństwa, ale także do poprawy estetyki miejscowości. Nastąpi również wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz wartości nieruchomości położonych w bezpośredniej strefie oddziaływania inwestycji. |  |
| Wskaźniki realizacji zadania |  |
| Wskaźnik produktu: Długość i powierzchnia zmodernizowanej nawierzchni drogi Wskaźnik rezultatu: Wzrost budownictwa jednorodzinnego i liczby przedsiębiorstw na trasie modernizowanej drogi; mniejsza liczba wypadków komunikacyjnych; wzrost cen nieruchomości położonych przy ulicy. |  |
| Kolejność realizacji | 42 |
| Harmonogram | 2012 |
| Planowane nakłady (ogółem) | 500 000 zł |
| Źródła finansowania |  |
| Środki własne: 150 000 zł Środki unijne: 350 000 zł |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| Gmina Gniewkowo |  |
| Zgodność z dokumentami planistycznymi szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, wspólnotowego z uwzględnieniem Strategii Lizbońskiej |  |
| Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. |  |

PLAN FINANSOWY

NA LATA 2007- 2013

| - VII. PLAN FINANSOWY NA LATA 2007- 2013 DLA INWESTYCJI DOFINANSOWANYCH ZE ŚR.ZEWN. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Lp. | - Nazwa zadania | - Nakłady do poniesienia (w zł.) |  |  | - Źródło finansowania |
|  |  | - Ogółem | - Gmina | - Środki zewnętrzne |  |
| - INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA, GOSPODARKA ODPADAMI |  |  |  |  |  |
| 1 | Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Gniewkowie, budowa stacji uzdatniania wody i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej | 16 500 000 | 8 500 000 | 8 000 000 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne |
| 2 | Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej na ul.Toruńskiej i Kilińskiego w Gniewkowie | 500 000 | 100 000 | 400 000 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne |
| 3 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 600 000 | 180 000 | 420 000 | - Gmina Gniewkowo - Fundusze Unijne |
| 4 | Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Szadłowice-Skalmierowice-Wielowieś | 4 080 000 | 1 080 000 | 3 000 000 | - Gmina Gniewkowo - Fundusze Unijne |
| 5 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Suchatówka – Gniewkowo | 4 000 000 | 1 200 000 | 2 800 000 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne Agencja Nieruchomości Rolnych WFOŚIGW |
| 6 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rojewo-Kaczkowo- Gniewkowo | 2 800 000 | 840 000 | 1 960 000 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne Agencja Nieruchomości Rolnych WFOŚIGW, PROW |
| 7 | Przebudowa wysypiska odpadów komunalnych w Kaczkowie | 400 000 | 280 000 | 120 000 | - Gmina Gniewkowo - Fundusze Unijne - WFOŚIGW |
| - INFRASTRUKTURA DROGOWA |  |  |  |  |  |
| 8 | Rewitalizacja centrum miasta-modernizacja ulic:Dworcowej, Sobieskiego,Kościelnej, Zamkowej, Podgórnej oraz Rynku w Gniewkowie | 8 026 000 | 8 026 000 | 0 | Bank Gospodarstwa Krajowego |
| 9 | Modernizacja drogi gminnej Suchatówka-Kijewo-Warzyn | 2 200 000 | 1 700 000 | 500 000 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne |
| 10 | Modernizacja drogi gminnej Gniewkowo – Zajezierze - Suchatówka | 3 010 000 | 1 505 000 | 1 505 000 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne |
| 11 | Budowa ścieżki rowerowej Wierzchosławice - Gniewkowo | 1 800 000 | 450 000 | 1 350 000 | Urząd Miejski w Gniewkowie Fundusze Unijne,PROW |
| 12 | Budowa ścieżki rowerowej Suchatówka-Gniewkowo | 1 500 000 | 412 500 | 1 087 500 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne, PROW |
| 13 | Modernizacja nawierzchni ul. Parkowej w Gniewkowie | 1 665 000 | 499 500 | 1 165 500 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne |
| 14 | Modernizacja drogi gminnej Zajezierze - Perkowo | 1 500 000 | 450 000 | 1 050 000 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne |
| 15 | Modernizacja drogi gminnej Gniewkowo – Wielowieś – Wierzchosławice | 3 000 000 | 900 000 | 2 100 000 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne |
| 16 | Budowa ścieżki rowerowej Wierzchosławice - Więcławice | 1 500 000 | 375 000 | 1 125 000 | - Gmina Gniewkowo - Fundusze Unijne |
| 17 | Modernizacja nawierzchni ul. 17 Stycznia w Gniewkowie | 1 260 000 | 378 000 | 882 000 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne |
| 18 | Modernizacja nawierzchni ul. Moniuszki w Gniewkowie | 450 000 | 135 000 | 315 000 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne |
| 19 | Modernizacja nawierzchni ul. Chopina w Gniewkowie | 450 000 | 135 000 | 315 000 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne |
| 20 | Modernizacja nawierzchni ul. 700 - lecia w Gniewkowie | 900 000 | 270 000 | 630 000 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne |
| 21 | Modernizacja nawierzchni ul. Sikorskiego w Gniewkowie | 1 200 000 | 360 000 | 840 000 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne |
| 22 | Modernizacja nawierzchni ul. Cmentarnej w Gniewkowie | 1 500 000 | 450 000 | 1 050 000 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne |
| 23 | Modernizacja nawierzchni ul. Polnej w Gniewkowie | 787 500 | 236 250 | 551 250 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne |
| 24 | Modernizacja nawierzchni ul. Kolejowej w Gniewkowie | 1 000 000 | 300 000 | 700 000 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne |
| 25 | Modernizacja nawierzchni Osiedle Toruńskie w Gniewkowie | 2 160 000 | 648 000 | 1 512 000 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne |
| 26 | Modernizacja nawierzchni ul. Kątnej w Gniewkowie | 1 000 000 | 300 000 | 700 000 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne |
| 27 | Modernizacja nawierzchni ul. Wałowej w Gniewkowie | 500 000 | 150 000 | 350 000 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne |
| - INFRASTRUKTURA SPORTOWA, KULTURALNA I TURYSTYCZNA |  |  |  |  |  |
| 28 | Budowa boiska przy Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie w ramach programu „Blisko Boisko”. | 507 000 | 207 000 | 300 000 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne |
| 29 | Budowa kompleksu sportowego przy SP nr 1 w Gniewkowie (ORLIK-2012) | 1 299 000 | 633 000 | 666 000 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne Ministerstwo Sportu i Turystyki |
| 30 | Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie | 50 000 | 0 | 50 000 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego |
| 31 | Budowa placu zabaw w Wierzchosławicach | 14 700 | 0 | 14 700 | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego |
| 32 | Budowa boisk sportowych na terenach wiejskich | 500 000` | 125 000 | 375 000 | Gmina Gniewkowo Środki unijne,PROW |
| 33 | Budowa 17 placów zabaw na terenach wiejskich | 533 333 | 133 333 | 400 000 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne, PROW |
| 34 | Budowa świetlicy w Zajezierzu. | 465 000 | 120 000 | 345 000 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne, PROW |
| 35 | Budowa świetlicy w Kawęczynie. | 566 000 | 366 000 | 200 000 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne, PROW |
| 36 | Kompleks sportowo-rekreacyjny z basenem w Parku Wolności w Gniewkowie | 10 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne, kredyt |
| 37 | Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie. | 500 000 | 150 000 | 350 000 | - Gmina Gniewkowo Fundusze Unijne |
| INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I MIESZKANIOWA |  |  |  |  |  |
| 38 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szadłowicach | 649 011 | 373 011 | 276 000 | Gmina Gniewkowo Pożyczka z WFOŚIGW |
| 39 | Adaptacja i przebudowa budynku mieszkalnego w Lipiu | 1 139 260 | 825 000 | 314 260 | Gmina Gniewkowo Fundusz Mieszkaniowy |
| 40 | Informatyzacja Gminy i Urzędu Miejskiego w Gniewkowie | 1 035 000 | 335 000 | 700 000 | Gmina Gniewkowo Fundusze unijne |
| 41 | Remont budynku Pałacu w Markowie | 2 000 000 | 507 500 | 1 492 500 | Gmina Gniewkowo Fundusze unijne, Agencja Nieruchomości Rolnych |
| 42 | Odnowienie elewacji budynków w ramach rewitalizacji Rynku wraz z przyległymi ulicami | 1 000 000 | 200 000 | 800 000 | - Gmina Gniewkowo Fundusze unijne |
| 43 | Budowa budynku mieszkalnego w Lipiu | 1 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | Gmina Gniewkowo Fundusze unijne |
| 44 | Adaptacja pomieszczeń na cele mieszkaniowe na ul. Kilińskiego w Gniewkowie (dawny młyn) | 800 000 | 240 000 | 560 000 | Gmina Gniewkowo Fundusze unijne |

- VIII. SYSTEM WDRAŻANIA

W celu opiniowania a następnie wprowadzenia w życie i monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo Burmistrz Gniewkowa powołał Zespół Zadaniowy Rozwoju Lokalnego.

Do zadań zespołu należeć będzie:

- Przygotowanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo.

- Zapewnienie jednolitości i zgodności pomiędzy Planu Rozwoju Lokalnego                              a polityką przestrzenną (Plan Zagospodarowania Przestrzennego) i polityką finansową (budżet gminy).

- Koordynacja działań zmierzających do realizacji planu rozwoju.

- Kontrola na koniec każdego kwartału terminów i stanu realizacji planu rozwoju.

- Nadzór nad wyznaczonymi dla konkretnych projektów osobami.

- Weryfikowanie i modyfikacja działań zmierzających do realizacji celów strategicznych.

Ponadto w celu realizacji planu rozwoju, wszyscy pracownicy urzędu miejskiego i osoby współpracujące zostali zobowiązani do:

- Zapoznania się z Planem Rozwoju Lokalnego.

- Wykonywania zadań wynikających z planu rozwoju.

- Zaangażowania niezbędnych sił i środków w ramach posiadanych kompetencji.

- Przestrzegania terminów określonych w planie rozwoju.

- Współpracy z zespołem ds. realizacji planu rozwoju.

Jednocześnie dla każdego realizowanego projektu (zadania) zostanie wyznaczona osoba pełniąca rolę Lidera Projektu, której zadaniem będzie:

- Koordynacja działań w ramach projektu.

- Bieżąca kontrola postępu prac.

- Kontrola wykorzystania zasobów.

- Eliminowanie skutków zakłóceń wywołujących odchylenia pomiędzy zaplanowanym a rzeczywistym przebiegiem projektu.

- Przygotowanie kwartalnych sprawozdań i raportów z przebiegu realizacji projektu.

- Przygotowanie raportu końcowego.

Liderzy Projektów współpracują bezpośrednio z Przewodniczącym Zespołu Zadaniowego ds. Rozwoju Lokalnego.

- IX. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego

Wdrażanie każdego Planu Rozwoju wymaga prowadzenia ciągłego monitoringu osiągnięcia postawionych celów. Zaniechanie kontroli realizacji planu może skutkować spadkiem skuteczności i efektywności procesu wdrażania.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo będzie monitorowany przez powołany do tego celu przez Burmistrza Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju Lokalnego.

Sposoby oceny planu rozwoju lokalnego

Ocena Planu będzie odbywać się systematycznie na posiedzeniach zespołu ds. Rozwoju Lokalnego, który będzie przedstawiać informacje Radzie Miejskiej.

Podstawą oceny będą terminy i mierniki zawarte przy każdym z zadań. Zestaw mierników pozwala na zweryfikowanie czy dane zadanie zostało wykonane w założonym terminie. Osiągnięcie w założonym terminie przyjętych mierników oznaczać będzie osiągnięcie wyznaczonych zadań, a te z kolei oznaczać będą osiągnięcie przyjętych działań i celów.

Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym                          i organizacjami pozarządowymi

Warunkami, jakie musi spełnić Plan Rozwoju Lokalnego, aby mógł sprawnie funkcjonować, jest stworzenie możliwości udziału wszystkich partnerów społecznych w jego realizacji. Wiążę się to ściśle z: wykorzystaniem potencjału organizacji i społeczności lokalnej poprzez skoordynowanie działań w ramach jednego, spójnego projektu akceptowanego                                 i wspieranego przez wszystkich uczestników; optymalne wykorzystanie kompetencji                      i zasobów będących w dyspozycji gminy, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw; innowacyjność proponowanych rozwiązań, wyrażającą się zastosowaniem nowych podejść do problemów związanych z rozwojem lokalnym; istnienie grupy lokalnych liderów.

Punktem wyjścia opracowania systemu włączenia partnerów społecznych na rzecz realizacji Planu Rozwoju Lokalnego było powołanie grupy roboczej (Komitet Techniczny), która miała za zadanie opracowanie dokumentu końcowego. Grupa ta powołana została przez Burmistrza. Do zadań Komitetu Technicznego należy czuwanie nad przestrzeganiem spójności każdego projektu w odniesieniu do kierunków strategicznych i przyjętego planu działań; śledzenie realizacji i ocenianie każdego etapu wdrażania przyjętego planu działań; proponowanie rocznych programów działań; wnioskowanie o zmiany w bieżącym funkcjonowaniu Planu; udzielanie aprobaty dla nowych działań podejmowanych w ramach rozwoju lokalnego, przedstawianie Radzie Miejskiej zmian w działaniach podejmowanych                        w ramach Planu oraz przedkładanie planów nowych działań.

Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego

Plan Rozwoju Miasta i Gminy Gniewkowo posiada duże znaczenie dla mieszkańców i władz gminy. Dlatego też proces wdrażania powinien być procesem publicznym. Szeroka akcja informacyjna władz gminy jest jednym z podstawowych gwarantów jego skutecznego wdrażania.

Public Relations (PR) określa się jako planowane i ciągłe wysiłki mające na celu stanowienie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia między daną organizacją a społeczeństwem. Działania gminy w zakresie PR są prezentowaniem całej działalności gminy związanej                       z wdrażaniem Planu Rozwoju Lokalnego i wszystkich jego funkcji w procesie zaspokajania potrzeb społecznych. Jest to koncepcja zmniejszania dystansu w stosunkach między gminą a mieszkańcami.

Zadania PR dla Planu Rozwoju Lokalnego są różne w zależności od grup, do których są skierowane. Polegają one na:

- w stosunku do pracowników Urzędu Miejskiego: kreowaniu postaw zadowolenia z pracy, gminy i realizowanych zadań;

- w stosunku do mieszkańców: upowszechnianiu informacji o perspektywach działania gminy, zmianach w zarządzaniu, koniecznych nakładach finansowych; informowaniu                 o celach i perspektywach gminy, o jej akcjach na rzecz najbliższego otoczenia.