Załącznik do uchwały nr XXX/257/2008 Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 28.10.2008 r.

PLAN ODNOWY

MIEJSCOWOŚCI

ZAJEZIERZE

Zajezierze, październik 2008 r.

SPIS TREŚCI:

CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI ZAJEZIERZE	3

1. Położenie administracyjne, geograficzne, komunikacyjne	3

2. Gleby	4

3. Klimat	4

OPIS ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI ZAJEZIERZE	5

1. Ludność	5

2. Środowisko przyrodnicze	5

3. Infrastruktura techniczna	6

4. Zabytki	7

5. Rolnictwo	7

6. Przemysł i gospodarka	7

7.Podsumowanie	7

SZCZEGÓŁOWY PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA 2008-2015	9

Wizja	9

Cele strategiczne	9

Zadania priorytetowe	10

Pozostałe zadania do realizacji w latach 2008-2015	11

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ	12

SZACUNKOWY KOSZTORYS REALIZACJI ZADAŃ	12

# CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI ZAJEZIERZE

### 1. Położenie administracyjne, geograficzne, komunikacyjne

Rys. A. Rygielski

Zajezierze leży w centralnej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie

inowrocławskim,  w północnej części gminy Gniewkowo.

Zajezierze położone jest w odległości ok. 1,5 km od drogi krajowej nr 15 relacji Inowrocław-Toruń. Niestety, dostępność komunikacji

Odległości do ośrodków miejskich kształtują się natępująco: do Gniewkowa jest 4 km, do Inowrocławia jest 19 km, do Torunia 20 km, do Bydgoszczy ok. 40 km.

Miejscowość sąsiaduje :

- od północy z  Cierpicami

- od południa z Gniewkowem

- od zachodu z  Godziębą

- od wschodu z  Suchatówką

Miejscowość Zajezierze zamieszkują ją 254 osoby.

Największym walorem i potencjałem Zajezierza jest położenie i krajobraz. Zajezierze to malownicza miejscowość położona w obrębie obszaru chronionego krajobrazu Wydmy Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej-część wschodnia. Występujące wydmy rozciągają się na całą północno-wschodnią część gminy Gniewkowo i są unikatowe w skali kraju.

Obszar Zajezierza pod względem fizyczno – geograficznym przynależy do Pradoliny Toruńsko – Eberswaldzkiej (podział wg J. Kondrackiego).

### 2. Gleby

Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach zakwalifikował obszar gminy Gniewkowo do dwóch regionów glebowo – rolniczych: Pradolinowego obejmującego północne rejony gminy oraz Kujawskiego w południowej części gminy, gdzie dominują urodzajne czarne ziemie kujawskie. Wysoka jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej powoduje, że zwłaszcza na terenie regionu kujawskiego ograniczone są możliwości rozwoju osadnictwa. Wynika to z wysokiej jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej                                       i wysokotowarowego rolnictwa. W strukturze użytków rolnych dominują grunty orne tworzące kompleksy gleb o bardzo wysokiej bonitacji. Użytki zielone dość licznie występują w części pradolinowej, tworząc łąki i pastwiska średniej i niskiej wartości rolniczej, wytworzone na glebach organogenicznych, na siedliskach bagiennych, pobagiennych                      i łęgowych.

Największa koncentracja gleb o bardzo wysokiej bonitacji występuje w miejscowościach: Więcławice, Skalmierowice, Lipie, Wierzbiczany, a także w rejonach Kijewa, Kawęczyna          i Żyrosławic.

Na terenie miejscowości Zajezierze przeważają gleby  czarnoziemy klasy IV i V.

### 3. Klimat

Według R. Gumińskiego (podział na strefy rolniczo – klimatyczne) rejon gminy Gniewkowo przynależy do dzielnicy środkowej. Charakteryzuje się ona najniższymi w Polsce opadami atmosferycznymi (poniżej 500mm rocznie). Inne dane charakterystyczne klimatu przedstawiają się następująco:

- liczba dni mroźnych – 30 – 50;

- liczba dni z przymrozkami – 100 –110;

- czas trwania pokrywy śnieżnej 30 –60 dni;

- okres wegetacyjny roślin – 210 – 220 dni;

- średnia roczna temperatura – 7,50 C (max średnia temp. lipca 17,50 C, min. średnia temp. lutego –3,10 C);

- najniższe średnie wilgotności (maj) – 50 – 70%, najwyższe wilgotności (grudzień – listopad) - 85 – 90%;

- ilość dni pochmurnych – 140, średnie roczne zachmurzenie wynosi 6,0 – 6,6 stopnia pokrycia nieba;

- dominujące kierunki wiatrów – zachodnie i południowo – zachodnie.

# OPIS ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI ZAJEZIERZE

### 1. Ludność

Liczba mieszkańców miejscowości Zajezierze to 254 osoby (dane 09/2008 r.)

Struktura wiekowa mieszkańców miejscowości Zajezierze:

| Przedział wiekowy | Liczba mieszkańców |
| --- | --- |
| 0-7 | 33 |
| 8-18 | 42 |
| 19-60 | 152 |
| Powyżej 60 | 27 |

Struktura płciowa mieszkańców miejscowości Zajezierze:

| Przedział wiekowy | Liczba kobiet | Liczba mężczyzn |
| --- | --- | --- |
| 0-7 | 18 | 15 |
| 8-18 | 20 | 22 |
| 19-60 | 85 | 67 |
| Powyżej 60 | 6 | 21 |

Mieszkańcy posiadają w większości zawodowe wykształcenie.

Mieszkańcy wsi zajmują się głównie pracą fizyczną, handlem i usługami. Reprezentowane są również takie zawody jak: pracownik administracyjny, inżynier środowiska, pracownik socjalny, nauczyciel, leśnik.

### 2. Środowisko przyrodnicze

Lasy

Zajezierze położone jest na terenach leśnych Nadleśnictwa Gniewkowo, które stanowią 27 % powierzchni gruntów miejscowości. Przeważą lasy iglaste (monokultura sosny i świerku) i iglasto-liściaste.

Są tu wspaniałe warunki do rozwoju turystyki pieszej, rowerowej i agroturystyki.

Zbiorniki wodne

Na terenie Zajezierza występują dwa zbiorniki wodne, obecnie niezagospodarowane z uwagi na znaczne obniżenie lustra wody i zamulenia dna. W najbliższym czasie (lata 2009-2012) rewitalizację Jeziora Nowe w Suchatówce przeprowadzi Nadleśnictwo Gniewkowo pod warunkiem uzyskania dofinansowania tej inwestycji. Pomyślna realizacja projektu sprawi, że tereny będą atrakcyjne i funkcjonalne pod względem turystycznym: zarówno jako akweny kąpielowe, jak i wędkarskie.

Rysunek 1 J. Nowe

Rysunek 2 Jezioro Stare

Fauna i flora

Tereny Zajezierza są bogate pod względem występujących gatunków. Do najważniejszych gatunków podlegających ścisłej ochronie należy: bocian czarny, bielik, żuraw,  a z roślin : widłoząb falisty, paprotka zwyczajna, sasanka łąkowa, wiśnia karłowata, kruszczyk szerokolistny i rdzawoczerwonawy

### 3. Infrastruktura techniczna

Wodociągi

Miejscowość Zajezierze jest zwodociągowana w około 94 %. Trzy gospodarstwa nie są podłączone do wodociągu.

Kanalizacja

Miejscowość Zajezierze nie jest kanalizowana. Istnieje bardzo duża potrzeba skanalizowania  wsi. Mieszkańcy korzystają głównie z przydomowych szamb, natomiast przydomowe oczyszczalnie posiada 5 gospodarstw.

Gazociągi

Gospodarstwa domowe na terenie miejscowości Zajezierze nie są podłączone do sieci gazociągowej. Mieszkańcy korzystają głównie z butli gazowych.

Energetyka

Potrzeby Mieszkańców w zakresie energetyki nie są zaspokojone w wystarczającym stopniu. Na terenie miejscowości nie ma alternatywnych źródeł energii, tj. wiatraki.

Utylizacja odpadów stałych

Odpady z terenu miejscowości Zajezierze są składowane na wysypisku w Kaczkowie. Mieszkańcy we własnym zakresie podpisali umowy z firmami wywozowymi. Na terenie Zajezierza są pojemniki do segregacji śmieci.

Telekomunikacja

Mieszkańcy mają zaspokojone potrzeby w zakresie telekomunikacji na poziomie dostatecznym. Korzystają z sieci TP, NETII, również z sieci telefonii komórkowej. Na terenie miejscowości nie ma masztów telefonii komórkowej.

Internet

Gospodarstwa domowe nie są w ogóle podłączone do globalnej sieci. Internet dostarczany jest do miejscowości Zajezierze tylko drogą radiową. Linia telekomunikacji TP nie spełnia podstawowych wymogów technicznych, dlatego TP Neostrada długo jeszcze nie zagości

w Zajezierzu.

Brak świetlicy wiejskiej uniemożliwia korzystania z zasobów Internetu osobom, które nie potrzebują stałego dostępu do Internetu w domu.

Istnieją duże, niezaspokojone potrzeby mieszkańców w zakresie stałego, taniego  podłączenia do Internetu.

### 4. Zabytki

Na terenie Zajezierza nie ma zabytkowych budynków.

### 5. Rolnictwo

W miejscowości Zajezierze  jest 6 gospodarstw rolnych.

Przeważają gosp. rolne w przedziale  5-10 ha.

Średnia powierzchnia gosp. rolnego w miejscowości Zajezierze wynosi 7 - 8 ha.

### 6. Przemysł i gospodarka

Na terenie miejscowości Zajezierze nie ma żadnych zakładów  przemysłowych.

Działają trzy podmioty gospodarcze (firmy handlowe i usługowe).

### 7.Podsumowanie

Tabelka zasobów oraz wizji ich wykorzystania

| Diagnoza aktualnej sytuacji (jak jest obecnie?) | Wizja stanu docelowego (jak chcemy, by było?) |
| --- | --- |
| Co wyróżnia miejscowość? | Walory krajobrazowe -położenie, kompleks leśny, dwa niezagospodarowane jeziora i największe wydmy śródlądowe w kraju | Co ma ją wyróżniać? | Turystycznie atrakcyjne i zagospodarowane tereny leśne oraz jeziora z kąpieliskami |
| Jakie pełni funkcje? | mieszkaniowe | Jakie ma pełnić funkcje? | Mieszkaniowe oraz zaplecze turystyczne gminy Gniewkowo |
| Kim są jej mieszkańcy? | pracownicy, emeryci, renciści, bezrobotni, młodzież, prywatni przedsiębiorcy niezbyt zintegrowani ani zaangażowani w sprawy wsi | Kim mają być mieszkańcy? | zintegrowani mieszkańcy wsi, podnoszący swoje kwalifikacje, posiadający stałe zatrudnienie, zaangażowani w życie wsi, aktywna młodzież |
| Co daje utrzymanie mieszkańcom wsi? | praca w sferze produkcyjno – usługowej poza wsią; emerytury, renty, pomoc społeczna, zasiłki dla bezrobotnych | Co ma dawać utrzymanie mieszkańcom? | praca w sferze usługowo - produkcyjnej we wsi i poza wsią, działalność gospodarcza, agroturystyka |
| Jak zorganizowani są mieszkańcy? Jakie organizacje działają? Co się dzieje w miejscowości? | Rada Sołecka w sołectwie Zajezierze; nowo powołane Stowarzyszenie Rozwoju Zajezierza | W jaki sposób ma być zorganizowana wieś? Jakie organizacje mieszkańców mają być powołane? | Oprócz istniejącej Rady Sołeckiej i Stowarzyszenia Rozwoju Zajezierza powinno powstać stowarzyszenie turystyczne |
| W jaki sposób mieszkańcy rozwiązują problemy? | sporadyczne zebrania wiejskie, indywidualne interwencje u władz gminy | W jaki sposób mają być rozwiązywane problemy ? | okresowe spotkania i zebrania wiejskie, spotkania z władzami gminy, współpraca z sąsiednimi miejscowościami, zwiększenie przepływu informacji między mieszkańcami |
| Jak wygląda nasza wieś? | wieś o rozproszonej zabudowie, bez kanalizacji i pełnego oświetlenia, budynki wymagające remontu, obejścia domostw dość zadbane | Jak ma wyglądać nasza wieś? | Estetyczna wieś : ładne zagospodarowanie posesji, pojemniki na odpady i do segregacji, oświetlenie, kanalizacja, remonty elewacji budynków |
| Jaki jest stan otoczenia i środowiska? | Środowisko regularnie zatruwane przez spływające miejscowym kanałem do jeziora ścieki | Jaki ma być stan otoczenia i środowiska? | Czyste, bezpieczne i przyjazne środowisko będące zachętą dla turystów i mieszkańców Gminy, zielona enklawa na Kujawach |
| Jaki jest stan rolnictwa w miejscowości? | mała ilość gospodarstw rolnych | Jakie ma być rolnictwo ? | innowacyjne, ekologiczne, usługowe gospodarstwa rolne |
| Jakie są powiązania komunikacyjne? | brak komunikacji PKP, autobusowej ani prywatnej linii BUS. Droga krajowa nr 15 umożliwia zmotoryzowanym dojazd do wsi. | Jakie mają być powiązania komunikacyjne? | regularne połączenia komunikacyjne do pobliskiego miasta i do każdej miejscowości gminy. Projektowana ścieżka rowerowa Michałowo-Suchatówka poprawi warunki rowerzystów i pieszych poruszających się w kierunku Gniewkowa i Suchatówki |
| Co proponujemy dzieciom i młodzieży? | Mali mieszkańcy Zajezierza korzystają jedynie z bazy rekreacyjno-sportowej gniewkowskich szkół i gminnych boisk. We wsi sporadycznie organizowane są imprezy dla dzieci (wycieczka, piknik) | Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży? | zajęcia w świetlicy wiejskiej; plac zabaw; ścieżki rowerowe, spacerowe i przyrodnicze; udział w rozgrywkach sportowych; dostęp do ścieżki edukacyjno- przyrodniczej, udział w imprezach kulturalnych |
| Co proponujemy turystom? | Walory turystyczne ale brak bazy turystyczno-rekreacyjnej, zły stan drogi dojazdowej uniemożliwia rozwój turystyki w Zajezierzu | Co możemy zaproponować turystom? | możliwość noclegu na polu namiotowym, ścieżki rowerowe, możliwość wygodnego i bezpiecznego dojazdu do miejscowości drogą asfaltową, kąpieliska, ścieżki przyrodnicze |

# SZCZEGÓŁOWY PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA 2008-2015

### Wizja

Wszelkie podejmowane przez społeczność miejscowości Zajezierze inicjatywy mają na celu taki rozwój wsi, aby w 2015 roku była ona miejscem współpracy społeczności lokalnej, godnego życia, odpoczynku i rekreacji, atrakcyjnym dla turystów, przy wykorzystaniu wszystkich swoich walorów i potencjału.

### Cele strategiczne

Aby wizja osiągnięcia takiego stanu była możliwa do zrealizowania określono ogólne cele strategiczne.

Są to:

1/ poprawa jakości życia na wsi

2/ poprawa stanu infrastruktury drogowej (budowa drogi asfaltowej Gniewkowo - Zajezierze – Suchatówka)

3/ zwiększenie stopnia skanalizowania wsi

4/ zwiększenie stopnia zaangażowania mieszkańców w sprawy wsi

5/ wzrost integracji społecznej

6/ wzrost zainteresowania turystyką na wsi, rozwój agroturystyki, poprawa atrakcyjności wsi pod względem turystycznym

7/ poprawa wizerunku i estetyki Zajezierza

8/ poprawa stopnia bezpieczeństwa na wsi

### Zadania priorytetowe

Do zadań priorytetowych, przewidzianych do realizacji w pierwszej kolejności, należą:

Zadanie nr 1/ Budowa placu zabaw w Zajezierzu

Cel strategiczny nr 1,5,7

Przeznaczenie: Najważniejszym punktem w programie rozwoju Zajezierza jest budowa placu zabaw w centralnym miejscu wsi. Plac zabaw będzie  miejscem organizacji czasu wolnego dla dzieci. Ma on ich zintegrować i wykształcić pozytywne postawy społeczne.

Finansowanie: środki gminne i PROW

Zadanie nr 2/ Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zajezierzu

Cel strategiczny nr 1,4,5,7

Przeznaczenie: Kolejnym, ważnym punktem w programie rozwoju Zajezierza jest budowa świetlicy wiejskiej usytuowanej obok placu zabaw. Dzięki funkcjonowaniu świetlicy mieszkańcy wsi będą mogli spotykać się na imprezach kulturalnych, integrujących społeczność wiejską (w obecnej chwili nie ma miejsca nawet na zebrania wiejskie). Świetlica z boiskiem i placem zabaw będzie również miejscem organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Ma również zapoczątkować realizację wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków i jakości życia na wsi. Wraz z budową należy wyposażyć świetlicę w niezbędne do jej działalności sprzęty. W uzasadnieniu powyższego przedsięwzięcia należy zauważyć, że rozwój kulturalny, choć nie przynosi bezpośrednich korzyści materialnych, wpływa na każdą dziedzinę życia. Jest katalizatorem przemian społecznych. Będzie to miało bezpośrednie przełożenie na inne dziedziny życia mieszkańców wsi.

Finansowanie: środki gminne i PROW

Zadanie 3/ Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej Gniewkowo - Zajezierze – Suchatówka

Cel strategiczny nr 1,2,7,8

Przeznaczenie: Mieszkańcy Zajezierza od lat walczą o budowę drogi umożliwiającą normalną, bezpieczną dla użytkowników dróg i samochodów komunikację z centrum gminy. Wybudowana droga przebiegać będzie z Gniewkowa przez Zajezierze do Suchatówki, do drogi krajowej Poznań -Olsztyn. Na przedmiotową inwestycję jest wykonany projekt budowlany.

Finansowanie: środki gminne, RPO

Zadanie nr 4/ Kompleksowe oświetlenie Zajezierza

Cel strategiczny nr 1,2,7,8

Przeznaczenie: Kwestia oświetlenia Zajezierza ma również priorytetowy charakter. Aktualnie wieś posiada jedną lampę oświetlającą fragment głównej drogi. Jednak nie zabezpiecza ona dużo większych potrzeb mieszkańców. Bardzo ważnym wydaje się oświetlenie skrzyżowań, ostrych zakrętów i przystanków autobusowych (z których korzystają głównie dzieci). Kompleksowe oświetlenie drogi biegnącej przez Zajezierze stworzy bezpieczeństwo i komfort osobom pieszym oraz poruszającym się na rowerach.

Finansowanie: środki gminne

Zadanie nr 5/ Kultywowanie tradycji społeczności lokalnych

Cel strategiczny nr 1,4,5

Przeznaczenie: Organizowanie imprez promujących walory rekreacyjno – wypoczynkowe wsi i jej otoczenia oraz organizacja imprez integrujących mieszkańców wsi i całej gminy.

Finansowanie: wolontariat mieszkańców, środki gminne, PROW, inne środki

Zadanie nr 6/ Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

„Kanalizacja jest jednym z elementów gospodarki ściekowej na wsi. W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił dynamiczny wzrost inwestycji kanalizacyjnych na polskiej wsi, ale potrzeby są jeszcze dalekie od zaspokojenia. Prawie całkowite zwodociągowanie wsi w niektórych regionach pogłębiło jeszcze problem ścieków. Nowe Prawo wodne nakazuje, aby budowa urządzeń służących do zaopatrzenia w wodę była połączona z jednoczesnym rozwiązaniem spraw gospodarki ściekowej, w szczególności przez budowę systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków. Urządzenia kanalizacyjne na wsi często różnią się od podobnych urządzeń w mieście. Wynika to z bardziej rozproszonej zabudowy i większych możliwości odprowadzania ścieków do ziemi. Te specyficzne warunki wiejskie wymagają najczęściej odmiennego podejścia do projektowania kanalizacji niż tradycyjne projektowanie grawitacyjnych sieci i pompowni ścieków dla miast. Dzięki alternatywnym rozwiązaniom istnieje szansa znacznego potanienia systemu kanalizacyjnego na wsi. Nie oznacza to wcale, że będzie to system gorszy niż w mieście; użytkownik powinien być w porównywalnym stopniu usatysfakcjonowany pracą kanalizacji wiejskiej, co i miejskiej. Wydaje się, że liczba możliwych rozwiązań sieci kanalizacyjnych i technologii oczyszczania ścieków na wsi jest większa niż w mieście i wymaga od projektanta rozleglejszej wiedzy." Błażejewski R., Kanalizacja wsi, PZITS, Poznań 2003

Cel strategiczny nr 1,3

Przeznaczenie: Budowa sieci kanalizacyjnej z uwagi na rozproszoną zabudowę Zajezierza jest obecnie nie do zrealizowania. Innym rozwiązaniem kwestii braku kanalizacji oraz zanieczyszczania środowiska na skutek nieszczelnych szamb jest budowa przydomowych oczyszczalni, które- ze względu na swój koszt -są poza zasięgiem większości mieszkańców Zajezierza .Dlatego bardzo istotne jest pozyskanie funduszy zewnętrznych na ten cel.

Finansowanie: środki gminne, PROW

Zadanie nr 7/ Naprawa i modernizacja mostu prowadzącego przez kanał wraz z utwardzeniem drogi

Cel strategiczny nr 1,2,7,8

Przeznaczenie: Most prowadzący przez Kanał Fryderyka wymaga pilnego remontu, co zagraża bezpieczeństwu mieszkańców

Finansowanie: środki gminne, inne środki (Nadleśnictwo Gniewkowo, Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych)

### Pozostałe zadania do realizacji w latach 2008-2015

Do pozostałych konkretnych zadań, które należy zrealizować w przedziale czasu 
2008-2015 r. należą:

Zadanie nr 8/ Budowa ścieżki edukacyjno - przyrodniczej.

Zadanie nr 9/ Budowa odcinka ścieżki rowerowej do Zajezierza

Zadanie nr 10/Uporządkowanie starego cmentarza i umieszczenie na nim tablicy pamiątkowej.

Cel strategiczny nr 6,7

Przeznaczenie zadań nr 8,9,10 Zajezierze otaczają lasy znakomicie nadające się na rekreację i czynny odpoczynek, zasobne w zwierzynę i owoce runa leśnego (jagody, maliny, grzyby). Wybudowanie ścieżki rowerowej i ścieżki edukacyjno-przyrodniczej umożliwi pełniejsze wykorzystanie walorów krajobrazowo - turystycznych Zajezierza, (lasy, bliskość dwóch jezior, największe wydmy śródlądowe w kraju, czyste powietrze). Poza tym mieszkańcom miejscowości da to podstawę do aktywizacji gospodarczej i rekreacyjnej

Finansowanie: środki gminne, inne środki (Nadleśnictwo Gniewkowo)

# HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ

| NAZWA ZADANIA | TERMIN REALIZACJI |
| --- | --- |
| ZADANIA PRIORYTETOWE |
| 1. Budowa placu zabaw w Zajezierzu | 2008-2009 |
| 2. Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zajezierzu | 2009-2010 |
| 3. Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej Gniewkowo- Zajezierze-Suchatówka | 2009-2011 |
| 4. Kompleksowe oświetlenie Zajezierza | 2008-2009 |
| 5.Kultywowanie tradycji społeczności lokalnych | 2008-2015 |
| 6.Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 2009-2015 |
| 7. Naprawa i modernizacja mostu prowadzącego przez kanał wraz z utwardzeniem drogi | 2010-2011 |
| POZOSTAŁE ZADANIA DO REALIZACJI W LATACH 2008-2015 |
| 8.Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej | 2011-2013 |
| 9.Budowa odcinka ścieżki rowerowej do Zajezierza | 2013-2015 |
| 10.Uporządkowanie starego cmentarza i umieszczenie na nim tablicy pamiątkowej | 2009 |

# SZACUNKOWY KOSZTORYS REALIZACJI ZADAŃ

| NAZWA ZADANIA | SZACUNKOWY KOSZTORYS W PLN |
| --- | --- |
| ZADANIA PRIORYTETOWE |
| 1. Budowa placu zabaw w Zajezierzu | 35 000 |
| 2. Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zajezierzu | 570 000 |
| 3. Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej Gniewkowo- Zajezierze-Suchatówka | 3 010 000 |
| 4. Kompleksowe oświetlenie Zajezierza | 60 000 |
| 5.Kultywowanie tradycji społeczności lokalnych | 12 000 |
| 6.Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 300 000 |
| 7. Naprawa i modernizacja mostu prowadzącego przez kanał wraz z utwardzeniem drogi | 80 000 |
| POZOSTAŁE ZADANIA DO REALIZACJI W LATACH 2008-2015 |
| 8.Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej | 15 000 |
| 9.Budowa odcinka ścieżki rowerowej do Zajezierza | 250 000 |
| 10.Uporządkowanie starego cmentarza i umieszczenie na nim tablicy pamiątkowej | 10 000 |

Redagowały:

A. Łosiakowska

L. Sienkiewicz

E. Romanowska

A. Bajerowska

…………………………………………………         ………………………………………….

Podpis przewodniczącego zebrania wiejskiego miejscowości Zajezierze               Podpis przewodniczącego Rady Miejskiej w Gniewkowie