Gniewkowo, dnia 7.04.2009r.

Znak 341-PN/5/09

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

## Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Kanalizacja deszczowa w ul. Toruńskiej w Gniewkowie”

## Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego informuję, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej siwz):

1. w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) w rozdziale XVI po pkt 2 dodaje się pkt 3 brzmiący:

„3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w opisywanym poniżej zakresie, przypadkach i warunkach:

1) dopuszcza możliwość przesunięcia terminu zakończenia zadania jak i poszczególnych jego etapów w przypadkach:

  - powstania przerwy lub opóźnienia w realizacji zadania z winy Zamawiającego lub w wyniku wystąpienia nie zawinionego przez Wykonawcę,

  - zdarzenia którego nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy,

  - zaistniała konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego, którego wykonanie wymaga wstrzymania realizacji przedmiotowego zamówienia.

2) Stosowny wniosek o zmianę terminu zakończenia realizacji zadania, sporządzony przez wykonawcę musi zostać złożony zamawiającemu, na co najmniej 3 dni przed upływem tegoż terminu. Wniosek ten musi zawierać szczegółowy opis okoliczności wpływających na przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania oraz precyzyjne wyliczenie czasu o jaki należałoby przesunąć termin zakończenia zadania.

3) Wskazane zmiany do umowy mogą nastąpić tylko wówczas, jeżeli obie strony zgodnie uznają, że zaszły wskazane w powyższym punkcie okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia”

2. we wzorze umowy będącym załącznikiem nr 7 do siwz :

1) cały § 7 wzoru umowy w dotychczasowym brzmieniu skreśla się i zastępuje nowym o treści:

„§ 7 Zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w opisywanym poniżej zakresie, przypadkach i warunkach:

1) dopuszcza możliwość przesunięcia terminu zakończenia zadania jak i poszczególnych jego etapów w przypadkach:

- powstania przerwy lub opóźnienia w realizacji zadania z winy Zamawiającego lub w wyniku wystąpienia nie zawinionego przez Wykonawcę,

- zdarzenia którego nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy,

- zaistniała konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego, którego wykonanie wymaga wstrzymania realizacji przedmiotowego zamówienia.

    - Stosowny wniosek o zmianę terminu zakończenia realizacji zadania, sporządzony przez wykonawcę musi zostać złożony zamawiającemu, na co najmniej 3 dni przed upływem tegoż terminu. Wniosek ten musi zawierać szczegółowy opis okoliczności wpływających na przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania oraz precyzyjne wyliczenie czasu o jaki należałoby przesunąć termin zakończenia zadania.

    - Wskazane zmiany do umowy mogą nastąpić tylko wówczas, jeżeli obie strony zgodnie uznają, że zaszły wskazane w powyższym punkcie okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia.

    - Strony są zobowiązane na tę okoliczność sporządzić aneks do umowy”

3. Modyfikacja siwz ma znaczenie porządkujące i nie ma wpływu na przygotowanie i złożenie oferty. W związku z powyższym pozostają bez zmian następujące terminy dotyczące w/w postępowania:

- termin składania ofert – do dnia 14.04.2009r. do godz. 10:00

- termin otwarcia ofert – dnia 14.04.2009r. o godz. 10.30

- termin wniesienia wadium - do dnia 14.04.2009r. do godz.10.00

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. z dniem 14.04.2009r.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zatwierdził w imieniu Zamawiającego:

Z up. Burmistrza

mgr Paweł Drzażdżewski

Zastępca Burmistrza